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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 20 IYUL 2009-CU IL TARIXLI 126 NÖMRƏLI FƏRMANI

 “Neft və qaz sənayesində idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 1 iyul tarixli 366 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 1, maddə 36; 2004-cü il, № 9, maddə 681; 2005-ci il, № 2, maddə 73, № 12, maddə 1109; 2006-cı il, № 7, maddə 590, № 9, maddə 736; 2007-ci il, № 3, maddə 219, № 12, maddə 1244) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:
1.1. 1.4-cü bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Şirkət müstəqil balansla yanaşı icmal (konsolidə) edilmiş hesabatları tərtib edir.”;
1.2. 1.5-ci bənddə “blanklara” sözündən sonra “loqotipə, emblemə və” sözləri əlavə edilsin;
1.3. 1.7-ci bəndin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Şirkət öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir.”;
1.4. 1.9-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.9. Şirkətin Baş ofisi Bakı şəhərində yerləşir.”;
1.5. 2.1-ci və 4.3-cü bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “emalı” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “paylanması” sözü əlavə edilsin;
1.6. 2.3-cü bənd üzrə:
1.6.1. beşinci abzasda “tərkibinə daxil olan müəssisələrin” sözləri “strukturuna daxil olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs olmayan (nümayəndəliklər, filiallar və sair) qurumlar (bundan sonra – strukturuna daxil olan qurumlar)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6.2. on beşinci abzasda “nəql haqqının” sözləri “nəql xərclərinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6.3. on doqquzuncu abzasda “xarici şirkətlərin müştərək fəaliyyətə cəlb edilməsini” sözləri “hüquqi və fiziki şəxslərlə hüquqi şəxs yaratmaqla və ya hüquqi şəxs yaratmadan birgə layihələrin həyata keçirilməsi və layihələrin təsis sənədlərinə uyğun olaraq onların idarə olunmasında iştirak edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7. III bölmənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“III. Şirkətin Nizamnamə kapitalı, əmlakı və mənfəəti”;
1.8. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1. Şirkətin Nizamnamə kapitalı 600.000.000 manat təşkil edir və dövlətə məxsusdur.”;
1.9. 3.2-ci bəndə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
“Şirkət əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam vermək hüquqlarını həyata keçirir.”;
1.10. 3.3-cü bəndin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“dövlət tərəfindən verilən əmlak;”;
1.11. 3.4-cü və 4.1-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.4. Şirkət qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən edilmiş qaydada ödədikdən sonra özünün və müəssisələrinin fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəəti mərkəzləşdirilmiş fondlarda cəmləşdirmək və həmin vəsaitlər üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdir.
4.1. Şirkətin strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.”;
1.12. 4.2-ci bənddə “idarəetmə strukturu” sözləri “rəhbərliyi” sözü ilə əvəz edilsin;
1.13. 4.3-cü bənddə “tərkibinə daxil olan müəssisələr, habelə Şirkət tərəfindən bu Nizamnaməyə uyğun olaraq yaradılan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan” sözləri “strukturuna daxil olan” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.14. 4.4-cü, 4.9-cu, 4.10-cu, 4.11-ci, 4.13-cü bəndlərdə, 5.4-cü bəndin beşinci abzasında, 5.9-cu bəndin ikinci, dördüncü, beşinci və yeddinci abzaslarında “tərkibinə daxil olan müəssisələr” sözləri “strukturuna daxil olan qurumlar” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.15. 4.4-cü bənddə “(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən siyahıya əsasən müəyyən edilmiş müəssisələr istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın və “qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada” sözləri “struktura uyğun olaraq müəyyən edilmiş qaydada” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.16. 4.5-ci, 4.8-ci və 4.12-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“4.5. Şirkət tərəfindən yaradılan müəssisələr, təşkilatlar və digər təsisatlar arasındakı münasibətlər, o cümlədən əmlakın balansdan balansa verilməsi, malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi, qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması Şirkətin qanunlara zidd olmayan daxili normativ sənədlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4.8. Hüquqi və fiziki şəxslərlə yaradılan cəmiyyətlərdə, kooperativlərdə, hüquqi şəxslərin ittifaqlarında və digər birgə layihələrdə bilavasitə Şirkət iştirak edə bilər.
4.12. Şirkət və onun müəssisə və təşkilatları öz fəaliyyətində qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olunmaqla neft-qaz əməliyyatlarında ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq maliyyə, kadr, təchizat və digər idarəetmə qaydaları və standartlarını tətbiq edir.”;
1.17. 5.1-ci bənddə “Bu Nizamnamənin 4.1-ci bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş Şirkətin idarəetmə strukturuna” sözləri “Şirkətin rəhbərliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin və “, habelə Şirkətin aparatı” sözləri çıxarılsın;
1.18. 5.4-cü bənd üzrə:
1.18.1. ikinci və dördüncü abzasda ismin müvafiq hallarında “aparat” sözü ismin müvafiq hallarında “Baş ofis” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.18.2. on ikinci abzasda “verir” sözündən sonra “, həmçinin Şirkətin Şurasının qərarlarını imzalayır” sözləri əlavə edilsin;
1.19. 5.6-cı bənddə “aparatında” sözü “Baş ofisində” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.20. 5.7-ci bənddə “məşvərətçi” sözü “kollegial” sözü ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda dördüncü cümlə əlavə edilsin:
“Şirkətin Şurası haqqında Əsasnamə Şirkətin prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.”;
1.21. 5.9-cu bəndin səkkizinci abzası doqquzuncu abzas hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda səkkizinci abzas əlavə edilsin:
“Şirkətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması;”;
1.22. 6.1-ci bənddə “statistika hesabatını” sözləri “maliyyə və statistika hesabatlarını, vergi bəyannamələrini” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.23. 6.2-ci bənddə “dövlət orqanları” sözü “orqanlar” sözü ilə əvəz edilsin.
2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Strukturu”nda aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:
2.1. “I. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin İdarəetmə Strukturu:” sözləri və “2. Şirkətin aparatı.” sözləri çıxarılsın;
2.2. aşağıdakı məzmunda 2-8-ci bəndlər əlavə edilsin:
“2. Şirkətin Şurası.
3. Audit Komitəsi.
4. Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi.
5. Satınalmalar Komitəsi.
6. Baş ofis.
7. Filiallar, nümayəndəliklər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan təşkilatlar (İdarələr).
8. Ortaq Neft Şirkətləri və Şirkət tərəfindən yaradılan təsisatlar.”;
2.3. “II. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tərkibinə daxil olan müəssisələr” sözləri “9. Şirkətin strukturuna daxil olan müəssisələr” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4. “Azneft” İstehsalat Birliyi” sözlərindən sonra aşağıdakı məzmunda yeni bənd əlavə edilsin:
“9.2. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi;”;
2.5. “Qaz əməliyyatları” İdarəsi” sözləri “Qaz ixrac” İdarəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.6. “Elmi tədqiqatlar” institutu” sözləri “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutu” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.7. “Neftqazlayihə” institutu” sözləri çıxarılsın;
2.8. 1-18-ci bəndlər müvafiq olaraq 9.1-9.18-ci bəndlər hesab edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
 
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 20 iyul 2009-cu il
                № 126























 “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli, 844 nömrəli Fərmanına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 22 APREL 2010-CU IL TARIXLI 258 NÖMRƏLI FƏRMANI
 
“Neft-kimya sənayesində idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 2 aprel tarixli, 829 nömrəli Sərəncamının 3.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli, 844 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 1, maddə 36; 2004-cü il, № 9, maddə 681; 2005-ci il, № 2, maddə 73, № 12, maddə 1109; 2006-cı il, № 7, maddə 590, № 9, maddə 736; 2007-ci il, № 3, maddə 219, № 12, maddə 1244; 2009-cu il, № 7, maddə 529, № 10, maddə 777) aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:
1.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi"ndə:
1.1.1. 1.1-ci bənddə və 1.2-ci bəndin ikinci cümləsində "neft" sözlərindən sonra ", neft-kimya" sözləri əlavə edilsin;
1.1.2. II bölmə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"II. Şirkətin məqsədi, vəzifələri, fəaliyyət növləri və səlahiyyətləri
2.1. Şirkətin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda, quru və dəniz sahələrində neft və qaz yataqlarının axtarışını, kəşfiyyatını, hazırlanmasını, işlənməsini, neftin, qazın, kondensatın hasilatını, nəqlini, emalını, neft-kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsini, neft, neft-kimya və qaz məhsullarının paylanmasını, satışını, habelə istehlakçıların müvafiq enerji daşıyıcılarına olan tələbatının sabit və dayanıqlı ödənilməsi sahəsində (bundan sonra — sahə) müasir tələblərə cavab verən rəqabətə davamlı malların, işlərin və xidmətlərin təqdim olunmasını təmin etməkdən və gəlir əldə etməkdən ibarətdir.
2.2. Bu Nizamnamənin 2.1-ci bəndində göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün Şirkət aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir:
sahə üzrə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm istiqamətlərindən olan neft-qaz hasilatının səviyyəsinin sabit saxlanılmasını, artırılmasını, habelə Azərbaycan Respublikasının qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminə inteqrasiya olunması prosesinin gücləndirilməsini;
müasir texnologiyaları, avadanlıq və materialları Azərbaycan Respublikasının neft-qaz və neft-kimya sənayesinə cəlb etməklə, yerli infrastrukturun imkanlarının gücləndirilməsini və Şirkətin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin mühüm göstəriciləri üzrə dünyanın aparıcı şirkətləri sırasına çıxarılmasını;
Şirkətin beynəlxalq neft-qaz, neft-kimya layihələrinə inteqrasiya olunması üçün Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səmərəli investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini;
sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılmasını və qabaqcıl idarəetmə sistemlərinin öyrənilməsini, tətbiq edilməsini və inkişaf etdirilməsini;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatlarının daha səmərəli istifadəsini, istehlakçıların sahədə istehsal olunan mallara, işlərə və xidmətlərə tələbatının daha dolğun ödənilməsini təmin edən neft, qaz və kondensatın hasilatı, nəqli, emalı, paylanması, daxili və xarici bazarlarda satışı üzrə istehsal-texnoloji və təchizat sistemlərinin, eləcə də neft-kimya sənayesinin etibarlı və səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsini;
sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini, mövcud istehsal güclərindən səmərəli istifadə olunmasını, ən müasir texnika və texnologiyalardan istifadə etməklə, ətraf mühitə zərərli təsirin minimuma endirilməsini;
elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və innovasiya layihələrinin geniş tətbiq edilməsi hesabına sahədə rəqabətə davamlı mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsinə nail olunmasını və sahənin inkişafı üçün Şirkətin qarşısında duran digər vəzifələrin həyata keçirilməsini.
2.3. Şirkət qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:
Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda sahənin istehsal və sosial bazasının inkişafına, Şirkətin strukturuna daxil olan hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan (nümayəndəliklər, filiallar və sair) qurumların (bundan sonra — strukturuna daxil olan qurumlar) modernləşdirilməsinə, genişləndirilməsinə, yenidən qurulmasına, onların yeni texnika və texnologiyalarla təchiz edilməsinə xidmət edən investisiya fəaliyyətini;
geofiziki, geoloji axtarış-kəşfiyyat işlərinin əsas istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasını, təsdiq edilməsini, müasir tikinti texnologiyalarından və texniki vasitələrdən istifadə etməklə, geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılmasını, yeni kəşf olunmuş yataqların işlənməyə verilməsi haqqında qərarların qəbul edilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən istismar olunan yataqların təcrübə-sənaye istismar layihələrinin, texnoloji sxemlərinin, neft, qaz və qaz kondensatı yataqlarının işlənməsi layihələrinin hazırlanmasını, təsdiq edilməsini və yataqların işlənməsini, neft, qaz quyularının qazılmasını və sahənin inkişafı ilə əlaqədar digər dağ-mədən işlərinin, dağ və buruq qazmalarının həyata keçirilməsini;
təsərrüfatçılıq üsullarının və formalarının təkmilləşdirilməsini, sahə üzrə elmi tədqiqat, layihələndirmə və tikinti-quraşdırma, o cümlədən müvafiq dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış, layihələndirmə, tikinti-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsini və elmi nailiyyətlərin istehsalatda tətbiq edilməsini;
neftin, qazın və kondensatın hasilatı, nəqli və emalı üzrə texnoloji sistemlərin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsini, neft-kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsini, ümumi qəbul olunmuş beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun neft, neft-kimya və qaz məhsullarının istehsalına imkan verən istehsal güclərinin formalaşdırılmasını;
sahədə istehsal olunan malların, işlərin və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini gücləndirən texnoloji yeniliklərin əldə olunmasını və sahədə istehsal olunan məhsulların, eləcə də neftin, qazın və kondensatın daxili və xarici bazarda satışı sistemlərinin təkmilləşdirilməsini;
sahənin istehsal-təsərrüfat ehtiyaclarını təmin etmək üçün malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması üzrə əməliyyatların qanunazidd olmadan, beynəlxalq təcrübəyə və alqı-satqı standartlarına cavab verən Şirkətin daxili normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini;
müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsini;
sahənin infrastrukturunun etibarlı mühafizəsini və idarəetmə prosesləri üzrə daxili nəzarət sistemlərini təmin edən Şirkətin mühafizə qurumlarının və daxili tədqiqat xidmətinin fəaliyyətinin təşkil edilməsini və bu işin lazımi səviyyədə qurulması üçün tələb olunan müasir avadanlıqların, texnologiyaların, digər texniki və xüsusi vasitələrin alınmasını və istifadəsinin həyata keçirilməsini;
sahənin normal fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsində zəruri olan qabaqcıl idarəetmə sistemlərinin, informasiya texnologiyalarının və rabitə xidmətlərinin təşkil olunmasını, etibarlı informasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsini və tətbiq edilməsini;
sahənin inkişafına dair uzunmüddətli proqnozların, məqsədli kompleks istehsal, elmi-texniki, iqtisadi və sosial proqramların işlənib hazırlanmasını, bu sahədə qəbul edilmiş dövlət proqramları da daxil olmaqla, onların icrasının təmin edilməsini;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların işinin təşkil edilməsini və onların gəlir və xərclər smetası ilə müəyyən olunmuş xərclərinin ödənilməsini;
istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini, enerjiyə və material ehtiyatlarına qənaət siyasətinin həyata keçirilməsini, sahə üzrə texnoloji itki, sərf və digər normaların işlənib hazırlanmasını və vaxtaşırı təkmilləşdirilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında əlverişli istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin gücləndirilməsini;
dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, sahə üzrə aparıcı şirkətlər və sahibkarlarla qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsini, vətəndaşların ərizə, şikayət və müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılmasının təmin edilməsini;
karbohidrogen ehtiyatları tam tükənmiş torpaqların bərpasını və ətraf mühitin mühafizəsi üçün digər tədbirlərin görülməsini, o cümlədən toksiki istehsalat tullantılarının ekoloji tələblərə uyğun olaraq utilizasiyasını və zərərsizləşdirilməsini, habelə ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən istifadəyə imkan yaradan avadanlıq və qurğuların əldə edilməsini, quraşdırılmasını və səmərəli istismar edilməsini;
karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi sahəsində qabaqcıl texnologiyaları və sərmayələri cəlb etmək məqsədi ilə bu sahədə aparıcı şirkətlərlə hüquqi öhdəliklər yaratmayan ilkin razılaşmaların əldə olunması üçün danışıqların aparılmasını və müəyyən olunmuş qaydada verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının dəniz və quru sahəsində karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin (bundan sonra — HPBS), habelə sahənin perspektivli inkişafı üçün digər beynəlxalq sazişlərin (kontraktların) bağlanması üçün danışıqların aparılmasını, onların layihələrinin hazırlanmasını, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmasını, imzalanmasını, onlardan irəli gələn qərarların qəbul edilməsini və icrasının təmin edilməsini;
sahənin inkişafı üçün zəruri sərmayələrin, qabaqcıl texnika, texnologiya və avadanlıqların cəlb edilməsini və sahədə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün hüquqi şəxs yaratmaqla (birgə müəssisələr) və ya hüquqi şəxs yaratmadan (alyanslar) birgə layihələrin həyata keçirilməsini və layihələrin təsis sənədlərinə uyğun olaraq, onların idarə olunmasının təmin edilməsini;
Şirkətin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin, filiallarının açılmasını, hüquqi şəxslərin yaradılmasını və bu qurumların fəaliyyəti üçün zəruri olan aktivlərin əldə olunmasını;
sahə üzrə mühəndis-axtarış, layihələndirmə, tikinti-quraşdırma işləri, o cümlədən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə sənədlərin ekspertizasının həyata keçirilməsini, perspektivli layihələrin qiymətləndirilməsini və sahənin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə xidmət edən beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsini;
sahə üzrə kadrların seçilməsini, yerləşdirilməsini, zəruri kadr potensialının formalaşdırılması üçün ixtisaslaşdırılmış ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin təsis edilməsini və idarə olunmasını, kadrların ixtisasının artırılması üçün müvafiq seminar və treninqlərin təşkil edilməsini, habelə xarici ölkələrin qabaqcıl təhsil müəssisələrində kadrların hazırlanması üçün tədbirlərin görülməsini;
sahədə çalışan işçilərinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədilə, eləcə də dövlət tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin təmin edilməsi üçün sosial təyinatlı obyektlərin: mənzil-tikinti kooperativlərinin, idman sağlamlıq qurğularının, tibb, gigiyena və epidemiologiya, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin, sanatoriya və istirahət sahələrinin, qanunvericiliyə uyğun olaraq bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasını, idarə olunmasını və inkişaf etdirilməsini, digər sosial təminat tədbirlərinin, o cümlədən ehtiyacı olanlara və ya onların ailə üzvlərinə yardımların müəyyən edilməsini;
beynəlxalq konqres, simpozium, sərgi və digər toplantılarda iştirak edilməsini, sahə üzrə toplanmış tarixi nümunələrin və ölkənin mədəni irsinin qorunub saxlanmasını, o cümlədən neft muzeyinin işinin formalaşdırılmasını və idarə edilməsini, yerli və beynəlxalq neft-qaz sərgilərinin təşkil edilməsini;
iqtisadi, sosial və istehsal-texniki proqramların həyata keçirilməsi üçün yerli və xarici banklardan, beynəlxalq maliyyə institutlarından və digər mənbələrdən kredit vəsaitlərinin cəlb olunmasını, strukturuna daxil olan qurumların və iştirakçı olduğu birgə müəssisələrin maliyyə-kredit fəaliyyətinin idarə olunmasını və onlara təyinatlı maliyyə yardımlarının və kredit vəsaitlərinin ayrılmasını;
bu Nizamnaməyə uyğun olaraq sahə üzrə qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini.
2.4. Şirkət fəaliyyət növlərinin səmərəli həyata keçirilməsini təmin etmək üçün qanunazidd olmadan, aşağıdakılar barədə müstəqil qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir:
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların illik iş proqramlarının yerinə yetirilməsi haqqında hesabatların təsdiq edilməsi və bu proqramlara uyğun olaraq,
onların gəlir və xərclər smetasının müəyyənləşdirilməsi;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların balansında olan əmlaka münasibətdə sərəncam vermək hüququnun həyata keçirilməsi, o cümlədən həmin əmlakın balansdan balansa, icarəyə və istifadəyə verilməsi, Şirkətin iştirak etdiyi birgə layihələrə pay şəklində qoyulması, silinməsi (ləğv edilməsi), qiymətləndirilməsi, habelə təyinatının dəyişdirilməsi;
Şirkətin və onun strukturuna daxil olan qurumların istifadəsi üçün ayrılmış torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməsi, bu torpaqlardan istifadə hüquqlarının strukturuna daxil olan qurumlara ötürülməsi və həmin torpaqların mülkiyyətçiyə geri qaytarılmasına müvafiq qaydada razılıq verilməsi;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, nizamnamə kapitalındakı səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi Şirkətə məxsus olan müəssisələrin yanacaq-enerji resurslarının istehsalı (hasilatı), ötürülməsi (nəqli), paylanması və istehlakı sahəsində texnoloji itki, sərf və əməyin ödənilməsi normalarının, eləcə də sahə üzrə tətbiqi məcburi xarakter daşıyan digər daxili normativ sənədlərin hazırlanması, təsdiq və tətbiq edilməsi;
HPBS-nin şərtlərinə əsasən podratçıların Azərbaycan tərəfinə təhvil verdikləri aktivlərin əvəzsiz olaraq mülkiyyətinə qəbul edilməsi, Şirkətin neft-qaz əməliyyatlarında istifadəsini davam etdirmək üçün Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların balansına ötürülməsi;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, səhmləri (payları) Şirkətə məxsus olan birgə müəssisələrin təsis sənədlərinə dəyişikliklərin edilməsi, Şirkətin payının azaldılması, artırılması və özgəninkiləşdirilməsi;
xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin və filiallarının açılması, hüquqi şəxslərin yaradılması və bu təsisatlar vasitəsi ilə xaricdə əldə edilmiş aktivlərə münasibətdə sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarının, habelə Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlarda xarici iqtisadi əlaqələrə aid bütün məsələlərin təşkili, baxılması və həllinin mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi.
2.5. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar bu Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş fəaliyyət növləri ilə xüsusi razılıq (lisenziya) almadan məşğul ola bilərlər";
1.1.3. 3.4-cü bənddə "müəssisələrinin" sözü "strukturuna daxil olan qurumların" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.4. 4.3-cü bənddə "və onlardan alınan məhsulların" sözləri ", eləcə də neft, neft-kimya və qaz məhsullarının" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.5. 4.4-cü bənddən "hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumlar" sözləri çıxarılsın;
1.1.6. 4.7-ci bənddə "müəssisələrin" sözü "qurumlarının və səlahiyyətli idarəetmə orqanlarının (Şirkətin Şurası və komitələrinin) " sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.7. 4.9-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri və onların müavinləri, habelə baş mühasibləri Şirkətin prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad olunurlar. Şirkətin digər işçilərinə münasibətdə işəgötürən funksiyalarının həyata keçirilməsi Şirkətin prezidenti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada təşkil olunan Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsinə həvalə edilə bilər. ";
1.1.8. 4.12-ci bənddə "müəssisə və təşkilatları" sözləri "strukturuna daxil olan qurumları" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.9. 4.13-cü bənddə "büdcəsinin" sözü "gəlir və xərclər smetasının" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.1.10. 5.1-ci, 5.3-cü bəndlərdə və 5.6-cı bəndin birinci cümləsində "vitse-prezidenti — kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə" sözlərindən sonra ", vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın hasilatı və nəqli üzrə" sözləri əlavə edilsin;
1.1.11. 5.4-cü bənddə:
1.1.11.1. beşinci abzasdan ", hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumların" sözləri çıxarılsın, "təsdiq edir" sözlərindən sonra ", işəgötürən funksiyalarını həyata keçirən Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsinin tərkibini, hüquq və vəzifələrini müəyyən edir" sözləri əlavə edilsin;
1.1.11.2. on ikinci abzasda "əlaqədar" sözündən sonra "daxili normativ sənədləri təsdiq edir, " sözləri əlavə edilsin;
1.1.12. 6.1-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
"Şirkət maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında digər hesabat və məlumatları qanunla müəyyən edilmiş hallarda tərtib edir və müvafiq orqanlara təqdim olunmasını təmin edir. ";
1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Strukturu"nda:
1.2.1. 1.10-cu bənd 1.12-ci bənd hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.10-cu və 1.11-ci bəndlər əlavə edilsin:
"1.10. Vitse-prezident — strateji inkişaf üzrə
1.11. Vitse-prezident — neftin, qazın hasilatı və nəqli üzrə";
1.2.2. 6-9.2-ci bəndlər müvafiq olaraq 8-11.2-ci bəndlər hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 6-cı və 7-ci bəndlər əlavə edilsin:
"6. Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsi.
7. İnformasiya Təhlükəsizliyi Komitəsi. ";
1.2.3. 9.3-9.19-cu bəndlər müvafiq olaraq 11.4-11.20-ci bəndlər hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 11.3-cü bənd əlavə edilsin:
"11.3. "Azərikimya" İstehsalat Birliyi; ".
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:
2.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
 
N İ Z A M N A M Ə S İ
 
I. Ümumi müddəalar
 
1.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (bundan sonra mətndə - Şirkət adlandırılacaq) fəaliyyəti neft, neft-kimya və qaz sənayesinin vahid kompleks kimi səmərəli fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsindən, istehlakçıların enerji daşıyıcılarına olan tələbatının etibarlı ödənilməsindən ibarətdir.
[bookmark: _ednref3]1.2. Şirkət kommersiya fəaliyyətini həyata keçirir. Şirkət hasil edilmiş bütün karbohidrogenlərə və onların emalından alınan neft, neft-kimya və qaz məhsullarına münasibətdə sahibliyi həyata keçirir.[3]
1.3. Şirkət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə təsdiq edilmiş neftin və qazın kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişləri və bu Nizamnaməni rəhbər tutur.
[bookmark: _ednref4]1.4. Şirkət hüquqi şəxsdir, müstəqil balansa (Şirkətin balansı), banklarda, o cümlədən xarici banklarda, hesablaşma və digər hesablara malikdir. Şirkət illik maliyyə hesabatları ilə yanaşı, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edir.[4]
[bookmark: _ednref5]1.5. Şirkət üzərində Azərbaycan Respublikasının gerbi təsvir edilmiş və Şirkətin adı göstərilmiş möhürə, ştamplara, blanklara, loqotipə, emblemə və digər fərqləndirici nişanlara malikdir. [5]
1.6. Şirkətin qanunvericiliyə müvafiq olaraq öz adından əmlak və digər hüquqlar əldə etmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış etmək hüquqları vardır.
[bookmark: _ednref6]1.7. Şirkət öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir. Şirkət dövlətin öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir, dövlət də qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Şirkətin öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir. [6]
[bookmark: _ednref7]1.8. Şirkətin tam rəsmi adı - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, qısaldılmış rəsmi adı - SOCAR.[7]
Şirkətin ingilis dilində tam adı – State Oil Company of Azerbaijan Republic, Şirkətin ingilis dilində qısaldılmış adı – SOCAR.
[bookmark: _ednref8]1.9. Şirkətin Baş ofisi Bakı şəhərində yerləşir.[8]
 
II. Şirkətin məqsədi, vəzifələri, fəaliyyət növləri və səlahiyyətləri
 
2.1. Şirkətin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda, quru və dəniz sahələrində neft və qaz yataqlarının axtarışını, kəşfiyyatını, hazırlanmasını, işlənməsini, neftin, qazın, kondensatın hasilatını, nəqlini, emalını, neft-kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsini, neft, neft-kimya və qaz məhsullarının paylanmasını, satışını, habelə istehlakçıların müvafiq enerji daşıyıcılarına olan tələbatının sabit və dayanıqlı ödənilməsi sahəsində (bundan sonra — sahə) müasir tələblərə cavab verən rəqabətə davamlı malların, işlərin və xidmətlərin təqdim olunmasını təmin etməkdən və gəlir əldə etməkdən ibarətdir.
2.2. Bu Nizamnamənin 2.1-ci bəndində göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün Şirkət aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir:
sahə üzrə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm istiqamətlərindən olan neft-qaz hasilatının səviyyəsinin sabit saxlanılmasını, artırılmasını, habelə Azərbaycan Respublikasının qlobal enerji təhlükəsizliyi sisteminə inteqrasiya olunması prosesinin gücləndirilməsini;
müasir texnologiyaları, avadanlıq və materialları Azərbaycan Respublikasının neft-qaz və neft-kimya sənayesinə cəlb etməklə, yerli infrastrukturun imkanlarının gücləndirilməsini və Şirkətin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin mühüm göstəriciləri üzrə dünyanın aparıcı şirkətləri sırasına çıxarılmasını;
Şirkətin beynəlxalq neft-qaz, neft-kimya layihələrinə inteqrasiya olunması üçün Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səmərəli investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini;
sahədə risklərin idarə olunması sistemlərinin formalaşdırılmasını və qabaqcıl idarəetmə sistemlərinin öyrənilməsini, tətbiq edilməsini və inkişaf etdirilməsini;
Azərbaycan Respublikasının karbohidrogen ehtiyatlarının daha səmərəli istifadəsini, istehlakçıların sahədə istehsal olunan mallara, işlərə və xidmətlərə tələbatının daha dolğun ödənilməsini təmin edən neft, qaz və kondensatın hasilatı, nəqli, emalı, paylanması, daxili və xarici bazarlarda satışı üzrə istehsal-texnoloji və təchizat sistemlərinin, eləcə də neft-kimya sənayesinin etibarlı və səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsini;
sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini, mövcud istehsal güclərindən səmərəli istifadə olunmasını, ən müasir texnika və texnologiyalardan istifadə etməklə, ətraf mühitə zərərli təsirin minimuma endirilməsini;
elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və innovasiya layihələrinin geniş tətbiq edilməsi hesabına sahədə rəqabətə davamlı mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsinə nail olunmasını və sahənin inkişafı üçün Şirkətin qarşısında duran digər vəzifələrin həyata keçirilməsini.
2.3. Şirkət qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:
Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda sahənin istehsal və sosial bazasının inkişafına, Şirkətin strukturuna daxil olan hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan (nümayəndəliklər, filiallar və sair) qurumların (bundan sonra — strukturuna daxil olan qurumlar) modernləşdirilməsinə, genişləndirilməsinə, yenidən qurulmasına, onların yeni texnika və texnologiyalarla təchiz edilməsinə xidmət edən investisiya fəaliyyətini;
geofiziki, geoloji axtarış-kəşfiyyat işlərinin əsas istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasını, təsdiq edilməsini, müasir tikinti texnologiyalarından və texniki vasitələrdən istifadə etməklə, geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılmasını, yeni kəşf olunmuş yataqların işlənməyə verilməsi haqqında qərarların qəbul edilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən istismar olunan yataqların təcrübə-sənaye istismar layihələrinin, texnoloji sxemlərinin, neft, qaz və qaz kondensatı yataqlarının işlənməsi layihələrinin hazırlanmasını, təsdiq edilməsini və yataqların işlənməsini, neft, qaz quyularının qazılmasını və sahənin inkişafı ilə əlaqədar digər dağ-mədən işlərinin, dağ və buruq qazmalarının həyata keçirilməsini;
təsərrüfatçılıq üsullarının və formalarının təkmilləşdirilməsini, sahə üzrə elmi tədqiqat, layihələndirmə və tikinti-quraşdırma, o cümlədən müvafiq dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış, layihələndirmə, tikinti-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsini və elmi nailiyyətlərin istehsalatda tətbiq edilməsini;
neftin, qazın və kondensatın hasilatı, nəqli və emalı üzrə texnoloji sistemlərin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsini, neft-kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsini, ümumi qəbul olunmuş beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun neft, neft-kimya və qaz məhsullarının istehsalına imkan verən istehsal güclərinin formalaşdırılmasını;
sahədə istehsal olunan malların, işlərin və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətini gücləndirən texnoloji yeniliklərin əldə olunmasını və sahədə istehsal olunan məhsulların, eləcə də neftin, qazın və kondensatın daxili və xarici bazarda satışı sistemlərinin təkmilləşdirilməsini;
sahənin istehsal-təsərrüfat ehtiyaclarını təmin etmək üçün malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması üzrə əməliyyatların qanunazidd olmadan, beynəlxalq təcrübəyə və alqı-satqı standartlarına cavab verən Şirkətin daxili normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini;
müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları, o cümlədən sahənin inkişafı üçün zəruri olan təhlükəli yüklərin nəqli və saxlanması ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsini;
sahənin infrastrukturunun etibarlı mühafizəsini və idarəetmə prosesləri üzrə daxili nəzarət sistemlərini təmin edən Şirkətin mühafizə qurumlarının və daxili tədqiqat xidmətinin fəaliyyətinin təşkil edilməsini və bu işin lazımi səviyyədə qurulması üçün tələb olunan müasir avadanlıqların, texnologiyaların, digər texniki və xüsusi vasitələrin alınmasını və istifadəsinin həyata keçirilməsini;
sahənin normal fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsində zəruri olan qabaqcıl idarəetmə sistemlərinin, informasiya texnologiyalarının və rabitə xidmətlərinin təşkil olunmasını, etibarlı informasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsini və tətbiq edilməsini;
sahənin inkişafına dair uzunmüddətli proqnozların, məqsədli kompleks istehsal, elmi-texniki, iqtisadi və sosial proqramların işlənib hazırlanmasını, bu sahədə qəbul edilmiş dövlət proqramları da daxil olmaqla, onların icrasının təmin edilməsini;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların işinin təşkil edilməsini və onların gəlir və xərclər smetası ilə müəyyən olunmuş xərclərinin ödənilməsini;
istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini, enerjiyə və material ehtiyatlarına qənaət siyasətinin həyata keçirilməsini, sahə üzrə texnoloji itki, sərf və digər normaların işlənib hazırlanmasını və vaxtaşırı təkmilləşdirilməsini, Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar arasında əlverişli istehsal-texnoloji və təsərrüfat əlaqələrinin gücləndirilməsini;
dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, sahə üzrə aparıcı şirkətlər və sahibkarlarla qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsini, vətəndaşların ərizə, şikayət və müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılmasının təmin edilməsini;
karbohidrogen ehtiyatları tam tükənmiş torpaqların bərpasını və ətraf mühitin mühafizəsi üçün digər tədbirlərin görülməsini, o cümlədən toksiki istehsalat tullantılarının ekoloji tələblərə uyğun olaraq utilizasiyasını və zərərsizləşdirilməsini, habelə ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən istifadəyə imkan yaradan avadanlıq və qurğuların əldə edilməsini, quraşdırılmasını və səmərəli istismar edilməsini;
karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi sahəsində qabaqcıl texnologiyaları və sərmayələri cəlb etmək məqsədi ilə bu sahədə aparıcı şirkətlərlə hüquqi öhdəliklər yaratmayan ilkin razılaşmaların əldə olunması üçün danışıqların aparılmasını və müəyyən olunmuş qaydada verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının dəniz və quru sahəsində karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin (bundan sonra — HPBS), habelə sahənin perspektivli inkişafı üçün digər beynəlxalq sazişlərin (kontraktların) bağlanması üçün danışıqların aparılmasını, onların layihələrinin hazırlanmasını, aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmasını, imzalanmasını, onlardan irəli gələn qərarların qəbul edilməsini və icrasının təmin edilməsini;
sahənin inkişafı üçün zəruri sərmayələrin, qabaqcıl texnika, texnologiya və avadanlıqların cəlb edilməsini və sahədə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün hüquqi şəxs yaratmaqla (birgə müəssisələr) və ya hüquqi şəxs yaratmadan (alyanslar) birgə layihələrin həyata keçirilməsini və layihələrin təsis sənədlərinə uyğun olaraq, onların idarə olunmasının təmin edilməsini;
Şirkətin xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin, filiallarının açılmasını, hüquqi şəxslərin yaradılmasını və bu qurumların fəaliyyəti üçün zəruri olan aktivlərin əldə olunmasını;
sahə üzrə mühəndis-axtarış, layihələndirmə, tikinti-quraşdırma işləri, o cümlədən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə sənədlərin ekspertizasının həyata keçirilməsini, perspektivli layihələrin qiymətləndirilməsini və sahənin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə xidmət edən beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsini;
sahə üzrə kadrların seçilməsini, yerləşdirilməsini, zəruri kadr potensialının formalaşdırılması üçün ixtisaslaşdırılmış ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin təsis edilməsini və idarə olunmasını, kadrların ixtisasının artırılması üçün müvafiq seminar və treninqlərin təşkil edilməsini, habelə xarici ölkələrin qabaqcıl təhsil müəssisələrində kadrların hazırlanması üçün tədbirlərin görülməsini;
sahədə çalışan işçilərinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədilə, eləcə də dövlət tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin təmin edilməsi üçün sosial təyinatlı obyektlərin: mənzil-tikinti kooperativlərinin, idman sağlamlıq qurğularının, tibb, gigiyena və epidemiologiya, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin, sanatoriya və istirahət sahələrinin, qanunvericiliyə uyğun olaraq bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasını, idarə olunmasını və inkişaf etdirilməsini, digər sosial təminat tədbirlərinin, o cümlədən ehtiyacı olanlara və ya onların ailə üzvlərinə yardımların müəyyən edilməsini;
beynəlxalq konqres, simpozium, sərgi və digər toplantılarda iştirak edilməsini, sahə üzrə toplanmış tarixi nümunələrin və ölkənin mədəni irsinin qorunub saxlanmasını, o cümlədən neft muzeyinin işinin formalaşdırılmasını və idarə edilməsini, yerli və beynəlxalq neft-qaz sərgilərinin təşkil edilməsini;
iqtisadi, sosial və istehsal-texniki proqramların həyata keçirilməsi üçün yerli və xarici banklardan, beynəlxalq maliyyə institutlarından və digər mənbələrdən kredit vəsaitlərinin cəlb olunmasını, strukturuna daxil olan qurumların və iştirakçı olduğu birgə müəssisələrin maliyyə-kredit fəaliyyətinin idarə olunmasını və onlara təyinatlı maliyyə yardımlarının və kredit vəsaitlərinin ayrılmasını;
bu Nizamnaməyə uyğun olaraq sahə üzrə qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini.
2.4. Şirkət fəaliyyət növlərinin səmərəli həyata keçirilməsini təmin etmək üçün qanunazidd olmadan, aşağıdakılar barədə müstəqil qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir:
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların illik iş proqramlarının yerinə yetirilməsi haqqında hesabatların təsdiq edilməsi və bu proqramlara uyğun olaraq,
onların gəlir və xərclər smetasının müəyyənləşdirilməsi;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların balansında olan əmlaka münasibətdə sərəncam vermək hüququnun həyata keçirilməsi, o cümlədən həmin əmlakın balansdan balansa, icarəyə və istifadəyə verilməsi, Şirkətin iştirak etdiyi birgə layihələrə pay şəklində qoyulması, silinməsi (ləğv edilməsi), qiymətləndirilməsi, habelə təyinatının dəyişdirilməsi;
Şirkətin və onun strukturuna daxil olan qurumların istifadəsi üçün ayrılmış torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməsi, bu torpaqlardan istifadə hüquqlarının strukturuna daxil olan qurumlara ötürülməsi və həmin torpaqların mülkiyyətçiyə geri qaytarılmasına müvafiq qaydada razılıq verilməsi;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, nizamnamə kapitalındakı səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi Şirkətə məxsus olan müəssisələrin yanacaq-enerji resurslarının istehsalı (hasilatı), ötürülməsi (nəqli), paylanması və istehlakı sahəsində texnoloji itki, sərf və əməyin ödənilməsi normalarının, eləcə də sahə üzrə tətbiqi məcburi xarakter daşıyan digər daxili normativ sənədlərin hazırlanması, təsdiq və tətbiq edilməsi;
HPBS-nin şərtlərinə əsasən podratçıların Azərbaycan tərəfinə təhvil verdikləri aktivlərin əvəzsiz olaraq mülkiyyətinə qəbul edilməsi, Şirkətin neft-qaz əməliyyatlarında istifadəsini davam etdirmək üçün Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların balansına ötürülməsi;
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, səhmləri (payları) Şirkətə məxsus olan birgə müəssisələrin təsis sənədlərinə dəyişikliklərin edilməsi, Şirkətin payının azaldılması, artırılması və özgəninkiləşdirilməsi;
xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin və filiallarının açılması, hüquqi şəxslərin yaradılması və bu təsisatlar vasitəsi ilə xaricdə əldə edilmiş aktivlərə münasibətdə sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarının, habelə Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlarda xarici iqtisadi əlaqələrə aid bütün məsələlərin təşkili, baxılması və həllinin mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi.
[bookmark: _ednref9]2.5. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar bu Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş fəaliyyət növləri ilə xüsusi razılıq (lisenziya) almadan məşğul ola bilərlər. [9]
 
[bookmark: _ednref10]III. Şirkətin Nizamnamə kapitalı, əmlakı və mənfəəti[10]
 
[bookmark: _ednref11]3.1. Şirkətin nizamnamə kapitalı 1,628,000,000 (bir milyard altı yüz iyirmi səkkiz milyon) manat təşkil edir və dövlətə məxsusdur.[11]
[bookmark: _ednref12]3.2. Şirkətin əmlakı əsas fondlardan, dövriyyə vəsaitlərindən, digər maddi və qeyri-maddi aktivlərdən ibarətdir. Şirkətin əmlakı onun müstəqil balansında əks olunur. Şirkət əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam vermək hüquqlarını həyata keçirir. [12]
3.3. Şirkətin əmlakı aşağıda göstərilən mənbələr hesabına təşkil olunur:
[bookmark: _ednref13]dövlət tərəfindən verilən əmlak; [13]
kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən əldə edilən gəlir;
bankların və digər kreditorların kreditləri;
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.
[bookmark: _ednref14]3.4. Şirkət qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən edilmiş qaydada ödədikdən sonra özünün və strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəəti mərkəzləşdirilmiş fondlarda cəmləşdirmək və həmin vəsaitlər üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdir. [14]
 
IV. Şirkətin strukturu
 
[bookmark: _ednref15]4.1. Şirkətin Nizamnaməsi, Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir. [15]
[bookmark: _ednref16]4.2. Şirkətin rəhbərliyi Şirkətin məqsəd və vəzifələrinə nail olmaq üçün onun fəaliyyətinin predmetinə daxil olan fəaliyyət növlərinin səmərəli təşkilini və həyata keçirilməsini təmin edir.[16]
[bookmark: _ednref17]4.3. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar vasitəsilə neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı, tikintisi, işlənməsi, neftin, qazın, kondensatın , eləcə də neft, neft-kimya və qaz məhsullarının nəql edilməsi, emalı, paylanması, satışı, servis xidmətlərinin yerinə yetirilməsi və Şirkətin digər vəzifələrinin və fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini təmin edir. [17]
[bookmark: _ednref18]4.4. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən siyahıya əsasən müəyyən edilmiş müəssisələr istisna olmaqla) hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumlar Şirkətin prezidenti tərəfindən struktura uyğun olaraq müəyyən edilmiş qaydada yaradılır, yenidən təşkil edilir və ləğv edilir.[18]
4.5. Şirkət tərəfindən yaradılan müəssisələr, təşkilatlar və digər təsisatlar arasındakı münasibətlər, o cümlədən əmlakın balansdan balansa verilməsi, malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi, qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması Şirkətin qanunlara zidd olmayan daxili normativ sənədlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4.6. Şirkət onun fəaliyyətinin predmetinə daxil olan bəzi fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini tam və ya qismən onun strukturuna daxil olan müəssisələrə həvalə edə bilər.
[bookmark: _ednref19]4.7. Şirkətin prezidenti Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlarının və səlahiyyətli idarəetmə orqanlarının (Şirkətin Şurası və komitələrinin) müvafiq olaraq nizamnamələrini və əsasnamələrini təsdiq edir.[19]
4.8. Hüquqi və fiziki şəxslərlə yaradılan cəmiyyətlərdə, kooperativlərdə, hüquqi şəxslərin ittifaqlarında və digər birgə layihələrdə bilavasitə Şirkət iştirak edə bilər.
[bookmark: _ednref20]4.9. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri və onların müavinləri, habelə baş mühasibləri Şirkətin prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad olunurlar. Şirkətin digər işçilərinə münasibətdə işəgötürən funksiyalarının həyata keçirilməsi Şirkətin prezidenti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada təşkil olunan Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsinə həvalə edilə bilər. [20]
4.10. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri və onların müavinləri həmin müəssisələrin qarşısında duran məqsəd, vəzifə və funksiyaların həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
4.11. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların müvafiq olaraq blanklarında, möhür və ştamplarında, digər fərqləndirici nişanlarında həmin müəssisələrin adı ilə yanaşı. Şirkətin adı göstərilməlidir.
[bookmark: _ednref21]4.12. Şirkət və onun strukturuna daxil olan qurumları öz fəaliyyətində qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olunmaqla neft-qaz əməliyyatlarında ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq maliyyə, kadr, təchizat və digər idarəetmə qaydaları və standartlarını tətbiq edir. [21]
[bookmark: _ednref22]4.13. Şirkətin strukturuna daxil olan qurumlar Şirkətin Nizamnaməsinə əməl etməli, öz fəaliyyəti barədə Şirkətə hesabat verməli, Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş iş proqramlarının və gəlir və xərclər smetasının icrasını təmin etməli, Şirkət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə və Şirkətin qarşısında duran vəzifələrin həllində iştirak etməli, qanunvericiliyə uyğun olaraq digər vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. [22]
 
[bookmark: _ednref23]V. Şirkətin idarə olunması[23]
 
[bookmark: _ednref24]5.1. Şirkətin rəhbərliyinə Şirkətin prezidenti, Şirkətin birinci vitse-prezidentləri, vitse-prezidenti - geologiya və geofizika məsələləri üzrə, vitse-prezidenti - yataqların işlənməsi üzrə, vitse-prezidenti - iqtisadi məsələlər üzrə, vitse-prezidenti — emal üzrə, vitse-prezidenti — sərmayələr və marketinq üzrə, vitse-prezidenti - sosial məsələlər üzrə, vitse-prezidenti - ekologiya üzrə, vitse-prezidenti — kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə" sözlərindən sonra, vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə və Şirkətin  vitse-prezidenti, habelə Şirkətin aparatı daxildir. [24]
5.2. Şirkətin prezidenti Şirkətin işini təşkil edir, Şirkətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir və Şirkətin fəaliyyətinə rəhbərlik edir.
[bookmark: _ednref25]5.3. Şirkətin prezidenti, birinci vitse-prezidentləri, vitse-prezidenti - geologiya və geofizika məsələləri üzrə, vitse-prezidenti - yataqların işlənməsi üzrə, vitse-prezidenti - iqtisadi məsələlər üzrə və vitse-prezidenti, vitse-prezidenti — emal üzrə, vitse-prezidenti — sərmayələr və marketinq üzrə, vitse-prezidenti - sosial məsələlər üzrə, vitse-prezidenti - ekologiya üzrə, vitse-prezidenti - kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə, vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir.[25]
5.4. Şirkətin prezidenti:
Şirkətin Baş ofisinin və Şirkətin strukturunun tərkibinə daxil olan müəssisələrin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edir;
Şirkətin qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti təşkil edir;
[bookmark: _ednref26]Şirkətin Baş ofisinin strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq edir, aparatın struktur bölmələrinin əsasnamələrini təsdiq edir, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparatın işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və tənbeh tədbirləri tətbiq edir; [26]
[bookmark: _ednref27]Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların, hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumların rəhbərlərini, onların müavinlərini və baş mühasiblərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir,  həmin qurumların müvafiq olaraq Nizamnamələrini və Əsasnamələrini təsdiq edir, işəgötürən funksiyalarını həyata keçirən Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsinin tərkibini, hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.[27]
səlahiyyətləri daxilində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs olmayan qurumların yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul edir;
[bookmark: _ednref28]Şirkətin Şurasının işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir, habelə Şirkətin Şurası haqqında Əsasnaməni təsdiq edir; [28]
Şirkətin adından vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, yerli və xarici hüquqi şəxslərlə, idarə və təşkilatlarla, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə Şirkəti təmsil edir;
[bookmark: _ednref29]müəyyən edilmiş qaydada və bu Nizamnamənin 5.9-cu bəndinin doqquzuncu abzasının tələbləri nəzərə alınmaqla müqavilələr (o cümlədən, xarici şirkətlərlə) bağlayır və bunların yerinə yetirilməsini təmin edir; [29]
vəkalətnamələr verir, hesabları və tәdiyә tapşırıqlarını imzalayır;
Şirkətin əmlakı barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada sərəncam verir;
[bookmark: _ednref30]Şirkətin idarə olunması ilə əlaqədar daxili normativ sənədləri təsdiq edir, sərəncamlar və əmrlər verir, həmçinin Şirkətin Şurasının qərarlarını imzalayır; [30]
[bookmark: _ednref31]aidiyyəti şəxslə dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edir; [31]
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirir.
5.5. Şirkətin vitse-prezidentləri Şirkətin prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.
[bookmark: _ednref32]5.6. Şirkətin birinci vitse-prezidentləri, vitse-prezidenti - geologiya və geofizika məsələləri üzrə, vitse-prezidenti - yataqların işlənməsi üzrə, vitse-prezidenti - iqtisadi məsələlər üzrə ,vitse-prezident — emal üzrə, vitse-prezident — sərmayələr və marketinq üzrə, vitse-prezidenti - sosial məsələlər üzrə, vitse-prezidenti - ekologiya üzrə, vitse-prezidenti - kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə, vitse-prezidenti — strateji inkişaf üzrə, vitse-prezidenti — neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə və vitse-prezidenti səlahiyyət bölgüsünə əsasən Şirkətin adından vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, dövlət hakimiyyəti orqanları ilə, yerli və xarici hüquqi şəxslərlə, idarə və təşkilatlarla, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə Şirkəti təmsil edir, etibarnamələr verir və digər hüquqlara malikdirlər. Şirkətin vitse-prezidenti eyni zamanda Şirkətin müvafiq qurumunun rəhbəri vəzifəsini tuta bilər. [32]
[bookmark: _ednref33]5.7. Şirkətin Şurası kollegial idarəetmə orqanıdır. Şirkətin Şurasının tərkibinə Şirkətin prezidenti, vitse-prezidentləri və Şirkətin prezidenti tərəfindən müəyyən olunan digər vəzifəli şəxsləri daxildir. Şirkətin Şurasının iclaslarına Şirkətin prezidenti sədrlik edir.[33]
[bookmark: _ednref34]5.8. Şirkətin Şurasının iclası ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Şirkətin Şurasının növbədənkənar iclası Şirkətin prezidenti tərəfindən çağırılır. Şirkətin Şurasının iclasları onun tərkibinə daxil olan şəxslərin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Şirkətin Şurasının qərarları açıq səsvermə yolu ilə adi səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Səslər bərabər bölündükdə Şuranın sədrinin və ya onu əvəz edən Şuranın digər üzvünün səsi həlledicidir.[34]
[bookmark: _ednref35]5.9. Şirkətin Şurasının iclasında aşağıdakı məsələlər müzakirə olunur və onlar barədə müvafiq qərarlar qəbul edilir: [35]
[bookmark: _ednref36]Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətinə dair illik iş proqramları və onların yerinə yetirilməsi haqqında hesabatlar; [36]
Şirkətin mərkəzləşdirilmiş fondlarının yaradılması və istifadə olunması qaydaları;
Şirkətin tərkibinə daxil olan müəssisələrin qarşılıqlı münasibətlərinin, məhsul, xidmət və işlərin hesablama qiymətləri;
Şirkətin tərkibinə daxil olan müəssisələrin istehsal və təsərrüfat funksiyalarının tam və ya qismən mərkəzləşdirilməsi;
Şirkətin xarici şirkətlərlə birgə işinin mәqsәdәuyğunluğu;
Şirkətin tərkibinə daxil olan müəssisələr arasındakı münasibətlərdə yaranan mübahisələr;
Şirkətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması;
[bookmark: _ednref37]Şirkətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması;[37]
[bookmark: _ednref38]Şirkətin fəaliyyətinə aid olan digər məsələlər. [38]
5.10. Şirkətin Şurasının iclasları müvafiq qaydada protokollaşdırılır və müzakirə edilmiş məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. Şirkətin Şurasının qərarları Şirkətin prezidenti tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir.
 
VI. Şirkətdə uçot, hesabat və nəzarət
 
[bookmark: _ednref39]6.1. Şirkət “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq mühasibat uçotu aparır, illik maliyyə hesabatlarını, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi hesabatlarını və “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq statistik hesabatları tərtib və təqdim edir. Şirkət maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında digər hesabat və məlumatları qanunla müəyyən edilmiş hallarda tərtib edir və müvafiq orqanlara təqdim olunmasını təmin edir. [39]
[bookmark: _ednref40]6.1-1. Şirkət birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra növbəti il iyun ayının 30-dan gec olmayaraq internet səhifəsində və dövri mətbu nəşrdə dərc etdirir, hesabat dövrü ərzində şirkət və ya onun törəmə cəmiyyətləri dövlət zəmanəti ilə kredit aldıqda və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak etdikdə, həmçinin onlara büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrıldıqda isə eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir. [40]
[bookmark: _ednref41]6.2. Şirkətin fəaliyyətinə nəzarət qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq orqanlar tərəfindən həyata keçirilir.[41]
[bookmark: _ednref42]6.3. Şirkətin Şurasının üzvləri, habelə komitələrinin və Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların rəhbərləri özlərinin birbaşa və ya dolayısı ilə iştirak etdiyi hüquqi şəxslərin, habelə qohumlarının (ərinin (arvadının), valideynlərinin, o cümlədən ərinin (arvadının) valideynlərinin, babalarının və nənələrinin, övladlarının, övladlığa götürənlərinin və ya götürülənlərinin, qardaşlarının və bacılarının) bağlanılan əqdə münasibətdə aidiyyəti şəxs qismində çıxış etmələri, həmçinin həmin əqdlə əlaqədar öz maraqlarının xüsusiyyətləri (onun yaranması, həcmi və s.) barədə məlumatı Şirkətin Şurasına yazılı şəkildə təqdim etməlidirlər.[42]
 
VII. Şirkətin yenidən təşkili və ləğv edilməsi
 
7.1. Şirkət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yenidən təşkil oluna və ya ləğv edilə bilər.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
[bookmark: _ednref43]STRUKTURU[43]
I. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin İdarəetmə Strukturu:
         
          1. Rəhbərlik:
          1.1. Prezident
          1.2. Birinci vitse-prezident
[bookmark: _ednref44]          1.3. Birinci vitse-prezident [44]
          1.4. Vitse-prezident — iqtisadi məsələlər üzrə
          1.5. Vitse-prezident — emal üzrə
          1.6. Vitse-prezident — sərmayələr və marketinq üzrə
1.7. Vitse-prezident - sosial məsələlər üzrə
1.8.                 Vitse-prezident - ekologiya üzrə
   1.9 Vitse-prezident - kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə
1.10. Vitse-prezident — strateji inkişaf üzrə
[bookmark: _ednref45]   1.11. Vitse-prezident - neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə;[45]
[bookmark: _ednref46]   1.12. Vitse-prezident - geologiya və geofizika məsələləri üzrə [46]
   1.13. Vitse-prezident - yataqların işlənməsi üzrə;
[bookmark: _ednref47]   1.14. Vitse-prezident[47]
   2. Şirkətin aparatı.
2. Şirkətin Şurası.
3. Audit Komitəsi.
4. Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi.
5. Satınalmalar Komitəsi.
6. Kadrların İdarə Edilməsi Komitəsi.
[bookmark: _ednref48]7. İnformasiya Təhlükəsizliyi Komitəsi.[48]
8. Baş ofis.
9. Filiallar, nümayəndəliklər və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan təşkilatlar (İdarələr).
10. Ortaq Neft Şirkətləri və Şirkət tərəfindən yaradılan təsisatlar (törəmə və asılı hüquqi  
[bookmark: _ednref49]şəxslər). [49]
[bookmark: _ednref50]11. Şirkətin strukturuna daxil olan müəssisələr. [50]
[bookmark: _ednref51]11.1. "Azneft" İstehsalat Birliyi;[51]
11.2. “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi;
[bookmark: _ednref52]11.3. "Azərikimya" İstehsalat Birliyi;[52]
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SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 
105 nömrəli əmri ilə 
təsdiq edilmişdir. 

SOCAR-ın SATINALMALAR SİYASƏTİ

1.1. Ümumi baxış

Bu siyasət Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (bundan sonra- SOCAR) satınalma əməliyyatlarının təşkilində və keçirilməsində ən müasir dövlətlərin təcrübəsini tətbiq etməklə, ədalətli rəqabət, şəffaflıq və aşkarlıq şəraitində, müsabiqə iştirakçılarına eyni münasibət göstərərək, müəyyənləşdirilmiş qaydalara uyğun olaraq podratçıları (malgöndərənləri) cəlb etməklə ayrılmış vəsaitləri səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsini və satınalınan malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətini artırmaqla SOCAR-ın beynəlxalq səviyyəli təşkilata çevrilməsinə xidmət edir.

Bu siyasət SOCAR tərəfindən satınalma əməliyyatlarında tətbiq olunacaq əsas prinsipləri və davranış qaydalarını müəyyən edir və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş SOCAR-ın satınalmalara dair normativ sənədləri SOCAR və onun strukturuna daxil olan bütün müəssisələrə şamil edilir. Qeyd olunan sənədlər SOCAR-ın iştirak etdiyi birgə layihələrdə də tətbiq oluna bilər.

1.2. Əsas Anlayışlar

Normativ sənədlər – 
SOCAR-ın prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş satınalmaların təşkili və idarə edilməsi üzrə normativ sənədlər.

Satınalmalar Komitəsi – 
SOCAR daxilində, satınalmalar proseslərinə nəzarət edən kollegial orqandır. Onun tərkibi tərkibi SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilir. 

Baş ofis – 
SOCAR-ın Baş ofisində yerləşən idarələr və şöbələr.

Struktur Vahid –  
SOCAR-ın strukturuna daxil olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs olmayan qurumlar.

Struktur Vahidinin rəhbəri – 
Struktur vahidinin birinci şəxsi.
 
Satınalmalar qrupu – 
Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin hazırlanmasını, təkliflərin Texniki və Maliyyə qiymətləndirməsini və əsasnamə ilə səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər işləri həyata keçirən işçi qrup.

Əlaqələndirici Şəxs – 
Bu təlimatı müfəssəl bilən, satınalmaların həyata keçirilməsində koordinator rolunu oynayan, Satınalmalar qrupuna daxil olan Baş ofisin və ya Struktur Vahidinin əməkdaşı. 

İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi – 
SOCAR-ın Baş ofisində və Struktur Vahidində fəaliyyət göstərən, təchizat və satınalma funksiyalarını yerinə yetirən ixtisaslaşmış struktur bölmə.
Sifarişçi –
Tələbatlarının ödənilməsi üçün lazım olunan malları (işləri və xidmətləri) sifariş edən struktur bölmə (şöbə, idarə və s.) və ya səlahiyyətli şəxs. 

Satınalma predmeti –
Sifarişçinin təsdiq olunmuş tələbatına uyğun olaraq texniki miqdar və müddət baxımından ayrı-ayrı hissələrə bölüşdürülərək satın alınması səmərəli olmayan mallar (işlər və xidmətlər).

Müqavilə –
Üçüncü tərəflərdən, yəni podratçılardan (malgöndərələrdən), yalnız malların (işlərin və xidmətlərin) satın alanması üçün imzalanmış əqdlər nəzərdə tutulur.

Ehtimal Olunan Dəyər –
Satın alan təşkilat tərəfindən satınalmaların maliyyələşdirilməsini düzgün planlaşdırmaq məqsədilə, satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) müvafiq normaların tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilən bazar qiyməti..

Səmərəli Dəyər – 
“Səmərəli Dəyər” termini yalnız xərcləri deyil, həmçinin işin keyfiyyətini, zamanında yerinə yetirilməsini və digər texniki-kommersiya faktorlarını əhatə edir. 

Səlahiyyət Həddləri – 
İstənilən satınalma əməliyyatlarının keçirilməsini dəyər baxımından tənzimləyən, SOCAR-ın prezidentinin əmri əsasında Baş ofis və SOCAR-ın tərkibinə daxil olan hüquqi şəxslər üzrə, eləcə də hüquqi şəxslərin rəhbərininin əmri əsasında onların qurumları üzrə təsdiq edilmiş səlahiyyət hədləri.

Danışıqları Aparmaq Səlahiyyəti –
Müsabiqədən kənar satınalmaların həyata keçirilməsi məqsədilə malgöndərən (podratçı) ilə, eləcə də, müsabiqə təklifləinin qiymətləndirilməsindən sonra müsabiqə iştirakçısı ilə danışıqların aparılması üzrə Satınalmar Komitəsi tərəfindən verilən səlahiyyət 

Müsabiqə –
Malların (işlərin və xidmətlərin) əldə olunması üçün rəqabətli satınalma prosedurlarının keçirilməsi metodlarını (açıq müsabiqə, seçmə müsabiqə və s.) birləşdirən və əvəz edən ümumi anlayış.

Müsabiqədən kənar Satınalmalar –
Rəqabətli müsabiqələrdən istifadə edilmədən, birbaşa danışıqlara girərək satınalma əməliyyatının tək və ya yeganə mənbədən həyata keçirilməsi.

Bağlı Zərf Prinsipi – 
Ehtimal olunan dəyər SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş həddən yüksək olduqda, elektron hərraclardan başqa, bütün müsabiqə təkliflərinin bağlı zərfdə qəbul olunmasıdır 

İki Zərf Prinsipi – 
Ehtimal olunan dəyər SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş həddən yüksək olduqda, elektron hərraclardan başqa, texniki və maliyyə təkliflərin ayrı-ayrı zərflərdə təqdim olunmasıdır. 

1.3. Satınalmalar siyasətinin məqsədi 

SOCAR-ın Satınalmalar prosesinin məqsədi aşağıdakılardır:

1. SOCAR-ın satınalmalar əməliyyatlarına vahid yanaşmanın təmin olunması və;
2. SOCAR-ın satınalmalara sərf olunmuş məsrəfləri qarşılığında şirkət üçün Səmərəli Dəyəri əldə etmək və biznesin mənfəətliliyini maksimuma çatdırımaq. 

Satınalmalar siyasətinin əsas prinsipləri - müvafiq normativ sənədlər əsasında işlərin keyfiyyətinin, nəzərdə tutulan xərclərin, malgöndərənin (podratçıların) etibarlılığının, texniki təhlükəsizliyinin, ətraf mühitin qorunmasının və tətbiq olunan qanunvericiliyin nəzərə alınmasından, SOCAR üçün malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınmasında Səmərəli Dəyərin təmin edilməsindən ibarətdir. 

1.4. Satınalmalarda etik prinsiplər

Satınalma əməliyyatlarına cəlb edilmiş SOCAR-ın bütün işçi heyəti iş münasibətlərində yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməyə və etik standartları qorumağa borcludur. SOCAR-da  satınalmalar fəaliyyətini həyata keçirən nə Baş ofisin, nə də Struktur Vahidlərinin işçi heyəti şəxsi mənafeyi üçün öz səlahiyyətlərindən və vəzifəsindən istifadə edə bilməz.

Bütün satınalmalar elə tərzdə aparılmalıdır ki, onlar ictimaiyyətə və ya digər təşkilatlara aşkar olunsa SOCAR-ın imicinə və nüfuzuna zərər vurmasın. 

Etik məsələlərlə bağlı hər hansı bir şübhəsi olan və ya fikrini aydınlaşdırmaq istəyən işçi heyətinin üzvü birinci növbədə bilavasitə tabeliyində olduğu şəxsə müraciət etməlidir. Sonrakı istiqamətləndirmə tələb olunarsa, Satınalmalar Komitəsinə müraciət edilə bilər.

1.5. Rəqabət prinsipi

Rəqabət prinsipi - satınalmalar üzrə keçirilən müsabiqələrə malgöndərənləri (podratçıları) cəlb etməklə, onlara eyni münasibət göstərərək onların müsabiqələrdə bərabər imkanlara malik olmalarını təmin edir.

Müsabiqədən kənar (tək və ya yeganə mənbədən) satınalmaların həyata keçirilməsi, biznes və texniki şərtlər nəzərə alınmaqla yalnız Normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş hallarda və şərtlərlə aparıla bilər. 

Malgöndərənlər (podratçılar) ilə uzun müddətli iş münasibətlərinin qurulması prioritetdir. Belə ki, SOCAR-ın satınalmalarının məqsədi davamlı inkişaf etmək və xərcləri minimuma endirməkdir. Bu baxımdan SOCAR-ın tələbatının cəmləşdirilməsi və uzunmüddətli müqavilələrin imzalanması strateji məqsədləri təmin edən yoldur. 

SOCAR tərəfindən innovasiyaları tətbiq edən, istismar xərclərini azalda biləcək həll yollarını təklif edən, texniki təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması aspektlərini əhatə edən, SOCAR tərəfindən qəbul edilmiş standartlara uyğun malları (işləri və xidmətləri) təchiz etmək bacarığına malik olan malgöndərənlərə (podratçılara) üstünlük verilir. 

1.6. Qanunçuluq prinsipi

Satınalmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl olunmalıdır.
SOCAR ilə xarici şirkətlər arasında bağlanan müqavilələrdə Azərbaycan və ya İngiltərə qanunvericiliyi tətbiq olunur və təsdiq olunmuş standart müqavilələrin şərtləri və müddəaları tətbiq edilir. Standart müqavilələrə hər bir dəyişiklik və əlavələr SOCAR-ın Baş ofisinin Hüquq İdarəsinin rəyi əsasında həyata keçirilir.

SOCAR tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət vəsaiti (dövlət büdcəsi, dövlətin aldığı və dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlər və qrantlar) hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə uyğun həyata keçirilir.

1.7. Satınalmalarda biznes strategiyası prinsipi

Satınalmalar əməliyyatları biznes strategiyası əsasında SOCAR-ın tələbatlarına uyğun və elmi-texniki inkişafı nəzərə almaqla aparılmalıdır. Səmərəli strategiya beynəlxalq təcrübə, qabaqcıl şirkətlərdə tətbiq olunan texnologiyalar və onların nailiyyətləri nəzərə alınmaqla formalaşdırılmalıdır. 

1.8. Malgöndərən (Podratçılar) ilə əməkdaşlıq prinsipi

Satınalmalar proseslərinə cəlb edilmiş SOCAR-ın bütün işçi heyəti malgöndərənlər (podratçılar) ilə əməkdaşlığı şəffaf, etibarlı və səmimi şəkildə təşkil etməlidir.

Malgöndərənlər (podtratçılar) ilə əməkdaşlıq zamanı aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır:

· Podratçılar (malgöndərənlər) maraqların ziddiyyəti, qanuna zidd hədiyyələr və seçimlərdə kompromis yarada biləcək hər hansı himayəçilikdən çəkinməklə seçilməlidirlər.
· Podratçılarla (malgöndərənlərlə) biznes münasibətləri qanunvericiliyin tələblərinə və etik davranış qaydalarına uyğun aparılmalıdır.
· SOCAR-ın etik tələblərinə riayət etməyən podratçıların (malgöndərənlərin) hərəkətləri barədə rəhbərlik xəbərdar edilməli və hesabat verilməlidir.
· Bir malgöndərən (podratçı) barədə konfidensial məlumatın digərinə ötürülməsinə yol  verilməməlidir.

1.9. SOCAR üçün “Səmərəli Dəyər” prinsipi

Bütün satınalma əməliyyatları SOCAR üçün səmərəli dəyərin əldə olunmasına yönəlməlidir. “Səmərəli Dəyər” termini yalnız xərcləri deyil, həmçinin işin keyfiyyətini, zamanında yerinə yetirilməsini və digər texniki-kommersiya faktorlarını əhatə edir. Bu faktorlara aşağıdakılar aid ola bilər:

· Podratçıların (malgöndərənlərin) bacarığı, etibarlılığı, imici və maliyyə gücü;
· Podratçıların (malgöndərənlərin) tamamladığı işlərin həcmi;
· Texniki innovasiyalar, xidmətlərin, materialların və avadanlıqların müvafiqliyi və keyfiyyəti;
· Mövcud avadanlıqların standartlaşdırılması və uyğunluğu;
· SOCAR-ın Sağlamlıq, Ətraf Mühitin Qorunması, və Texniki Təhlükəsizlik qaydalarına müvafiqliyi.

1.10. Daxili əməkdaşlıq prinsipi

Satınalmaların istənilən forması (müsabiqədən kənar satınalmalar istisna təşkil edir) SOCAR-ın satınalmalara dair normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq yalnız Satınalmalar qrupu tərəfindən aparıla bilər. 

1.11. Konfidensiallıq prinsipi

Satınalma əməliyyatlarında mübadilə olunan konfidensial məlumatların konfidensiallığının saxlanması təmin edilməlidir. Müsabiqə təkliflərinə elə tərzdə baxılmalıdır ki, onların məzmununun bir-biri ilə rəqabət aparan müsabiqə iştirakçılara məlum olmasına yol verilməsin. Müsabiqə iştirakçıları ilə təkliflərə dair aparılan hər bir danışıq konfidensial xarakter daşıyır. Normativ sənədlərdə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, danışıqlarda iştirak edən tərəflərin heç biri qarşı tərəfin razılığı olmadan bu danışıqlara aid olan hər hansı qiyməti, texniki və ya digər məlumatı açıqlamamalıdır.

Konfidensial məlumatlara müsabiqə təklifləri, müqavilələrin konfidensial şərtləri və müvafiq hallarda işlərin (malların, xidmətlərin) spesifikasiyası və s. daxil olur. Əgər belə məlumatın alınması üçün SOCAR-ın işçi heyətinə yanaşmalar və təkliflər olunubsa, rəhbərlik  bu barədə dərhal xəbərdar edilməlidir.

SOCAR konfidensiallıq prinsipinin pozulması yolu ilə cəlb oluna biləcək malgöndərən (podratçı) ilə əməkdaşlıq etməməlidir.

1.12. Maraqların ziddiyyəti prinsipi

Satın alan təşkilatdan hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asılılığı olan podratçıların (malgöndərənlərin) keçirilən satınalma əməliyyatlarında iştirakına yol verilmir. 
Struktur Vahidlər arasında malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində münasibətlər SOCAR-ın digər daxili normativ sənədləri ilə tənzimənir.
SOCAR-ın iştirakı ilə yaradılmış müştərək müəssisələrin təqdim etdiyi malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması SOCAR-ın normativ sənədləri ilə başqa qayda nəzərdə tutulmadıqda SOCAR ilə bağlanmış dəstək və ya çərçivə müqavilələrinin şərtlərinə və hazırki siyasətdə əks olunmuş prinsiplərə uyğun olaraq həyata keçirilir.
SOCAR-ın müştərək müəssisələrindən, alyanslarından malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması yalnız aşağıdakı şərtlərlə həyata keçirilə bilər:
· Satın alınan malları (işləri və xidmətləri) SOCAR-ın müəssisələri təklif etmirsə;
· SOCAR ilə bağlanmış dəstək və ya çərçivə müqavilələri mövcud olduqda;
· SOCAR üçün səmərəli dəyər təklif edildikdə.
Aşağıdakı şəxslər satınalma əməliyyatları zamanı satınalan təşkilatın təmsilçisi, məsləhətçisi və satınalmalarla əlaqədar digər vəzifələrin icraçısı ola bilməzlər:
· Satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa qohumluğu, qəyyumluq, himayəçilik və ya övladlığa götürmə, təsisçilik və asılılıq münasibətləri olanlar;
· Satınalma prosedurlarından əvvəlki üç il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olanlar.
Podratçıların (malgöndərənlərin) tabe olduğu təsisçinin və ya onun filialının (nümayəndəliyinin) əməkdaşı olan şəxslər satınalma prosedurlarına dair sənədlərin hazırlanmasına cəlb edilə bilməzlər.

Bu bənddə göstərilən əsaslara görə müsabiqə təklifinin rədd edilməsi və onun səbəbləri satınalma prosedurları haqqında hesabatda göstərilir və dərhal Podratçılara (malgöndərənlərə) bildirilir.
	
Əgər maraqların ziddiyyəti baş verərsə, həmin şəxs bu barədə rəhbərliyini yazılı şəkildə xəbərdar etməlidir ki, ziddiyyət sahəsində hər hansı qərarın qəbul edilməsində bu şəxsin iştirak etməsinə yol verilməsin.

1.13. Korrupsiyanın yolverilməzliyi 

Satınalma prosesləri ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək məqsədi ilə Podratçıların (malgöndərənlərin) korrupsiya ilə məşğul olması müəyyənləşdirildikdə:
· Həmin Podratçıların (malgöndərənlərin) təqdim etdiyi təkliflər rədd edilir; 
· Həmin Podratçıların (malgöndərənlərin) gələcək satınalma prosedurlarında iştirakı qadağan edilir; 
·    Korrupsiya və saxtakarlıq hallarının araşdırılması üçün məlumatlar müvafiq səlahiyyətli orqanlara təqdim edilir.

Satınalma prosesində iştirak edən hər hansı şəxsin podratçıdan (malgöndərəndən) və ya satınalmanın nəticəsində maraqlı olan hər hansı şəxsdən hədiyyə, yəni hər hansı güzəştləri, məhsul və xidmət üzrə münasib şərtləri, nəqliyyat vasitələrini, istiqraz və qiymətli kağızları, evlərin təmirini, biletləri, hədiyyə kuponlarını və s. qəbul etməsi və ya onların nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsi qadağandır. 

Lakin, biznes münasibətlərinin normal qaydası olaraq, 55 (əlli beş) manatdan baha olmamaq şərti ilə təqvim ili ərzində bir dəfə hədiyyəni qəbul etmək olar. Bu zaman hədiyyəni alan SOCAR-ın işçi heyətinin üzvü hədiyyənin biznes qərarlarının qəbul edilməsinə təsir edə bilməyəcəyini hədiyyəni təklif edən tərəfə bildirməlidir.
Qiymətindən asılı olmayaraq bütün hədiyyələr barədə rəhbərlik məlumatlandırılmalıdır. 

1.14. Satınalmalarda müstəsna hallar.

Bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının, habelə investisiya təşkilatlarının xidmətləri, sponsorluq (ianə, qrant), turizm, mehmanxana və sərnişin nəqliyyatı (o cümlədən, sərnişindaşıma biletlərinin alınması) xidmətləri, sərgilərin təşkili və sərgi ilə bağlı malların (işlərin və xidmətlərin) sifarişi, daşınmaz əmlak, o cümlədən torpaq sahələrinin satın alınması və icarəsi, hazırlıq, tədris və ixtisasartırma kursları və təqaüd proqramları, konfranslarda iştirak üzrə bağlanan müqavilələr, SOCAR-ın xarici nümayəndəlikləri tərəfindən çəkilən təmsilçilik xərcləri, broker xidmətlərinin cəlb edilməsi yolu ilə satın alınan mallar (işlər və xidmətlər),  ölkəyə idxal olunması və ya alqı-satqı əməliyyatları məqsədi ilə beynəlxalq əmtəə birjalarında ümumi qəbul edilmiş beynəlxalq normalara və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, satın alınan xam neft, neft və neft-kimya məhsulları, beynəlxalq reytinq agentliklərinin xidmətləri, qanunvericiliyə uyğun təsis edilmiş həmkarlar ittifaqı komitələrinə edilən ödənişlər, dövlət qurumları tərəfindən təqdim edilən xidmətlər (lisenziya, icazə, akkreditasiya, sertifikasiya və digər) üzrə ödənişlər, SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumlar arasında borc müqavilələri, nizamnamə kapitalına edilən ödənişlər, təşkilat və qurumlara ödənilən iştirak və üzvlük haqları müstəsna hallara aid edilir və bunlarla bağlı əməliyyatlara normativ sənədlərlə müəyyən edilmiş satınalma prosedurları tətbiq edilmir. 

1.15. Satınalmaların keçirilmədiyi hallar.

SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş həddən yüksək olmadıqda malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması hazırki normativ sənədlərlə müəyyən edilmiş satınalma prosedurlarından kənar həyata keçirilir.

1.16. Qüvvədə olan müqavilələr üzrə münasibətlərin davam etdirilməsinin (prolongasiyasının) şərtləri.

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması satın alan təşkilatın təchizat planında (proqnozunda) nəzərdə tutulduqda, davamlı olaraq, satın alındıqda və növbəti fəaliyyət ilində də eyni qaydada mallara (işlərə və xidmətlərə) tələbatın mövcudluğu aşkar/zəruri olduqda, aşağıdakı şərtlərin hamısı mövcud olması şərtilə qüvvədə olan satınalma müqaviləsi satınalma prosedurları keçirilmədən müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərə əməl edilməklə, eyni müddətə uzadıla bilər:
· müqavilənin müddətinin uzadılması müqavilənin şərtlərində nəzərdə tutulduqda;
· satın alınan malın (xidmət və ya iş) vahidinin dəyəri artmadıqda;
· ehtimal olunan dəyərin müəyyən edilməsi prosedurları keçirilərək mövcud bazarda malın (işin və xidmətin) dəyərində azalma müşahidə edilmədikdə.

Prolonqasiya əsasən konfidensial hesab ediləcək məlumat və materiallarla işləməsi nəzərdə tutulan, məsələhət, audit, hüquqi yardım, qiymətlndirmə, tərcümə, outstafinq (outstaffing) və digər analoji xidmət müqavilələrinə şamil olunur. 














































SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 
105 nömrəli əmri ilə 
təsdiq edilmişdir.
 

SOCAR-IN SATINALMALAR KONSEPSIYASI

1.1.  Ümumi müddəalar

Satınalmalar konsepsiyası SOCAR-ın prezidenti tərəfindən təsdiq edilir və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (bundan sonra - SOCAR) satınalmalar prosesinin təşkilati strukturunu, onun iştirakçılarının vəzifələrini, prosesə ümumi yanaşmanı və prosesin mərhələlərini əks etdirir. Satınalmalar Konsepsiyasının müddəaları SOCAR-ın Baş ofisi və Struktur Vahidlərinə şamil edilir. 

Satınalmalar prosesi – SOCAR-ın Baş ofisinin və Stuktur Vahidlərinin normal fəaliyyəti üçün üçüncü tərəflərdən (podratçı və malgöndərənlərdən) tələb olunan mallar (işlər və xidmətlər) ilə təmin olunması prosesidir.

1.2.  Təşkilati struktur və rollar

Satınalmalar əməliyyatlarına aidiyyəti olan struktur bölmələr və işçi heyəti aşağıdakılardır:

1.2.1. SOCAR-ın prezidenti:

SOCAR-ın nizamnaməsinə əsasən fəaliyyət göstərir. Prezidentin satınalmalar üzrə əsas rolu aşağıdakılardan ibarətdir:

· Satınalmalar Siyasətini təsdiq etmək;
· Satınalmalar Konsepsiyasını təsdiq etmək;
· Satınalmalar Komitəsinin əsasnaməsini və tərkibini təsdiq etmək;
· Satınalmalar Komitəsinin sədrini,sədr müavinlərini üzvlərini və katiblərini təyin etmək;
· Satınalmalar qrupunun əsasnaməsini təsdiq etmək;
· Satınalmalar prosesinin iştirakçılarının səlahiyyət hədlərini təsdiq etmək;
· Satınalmalara dair minimum hədləri və satınalmalara dair digər şirkətdaxili normaları müəyyən
etmək.

1.2.2. Satınalmalar Komitəsi

Tərkibi SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə təsdiq edilən və SOCAR-ın daxilində satınalmalar proseslərinə nəzarət edən kollegial orqandır. Satınalmalar Komitəsinin tərkibi SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilir.

1.2.3. Baş ofis

Baş ofis SOCAR-ın Nizamnaməsinə və Normativ sənədlərə uyğun olaraq satınalmalar əməliyyatlarını həyata keçirir. Baş ofisin əsas rolları aşağıdakılardır:

· Baş ofisin ehtiyacları üçün tələb olunan malların alınması;
· SOCAR-ın Struktur Vahidlərinin bilavasitə fəaliyyətinə və istehsalata aidiyyəti olmayan, ümumi xarakterli aşağıdakı satınalma əməliyyatlarının həyata keçirilməsi:
a. Məsləhətçilik xidmətlərini;
b. Qiymətləndirmə xidmətlərini;
c. Audit xidmətlərini;
d. Hüquqi yardım (nümayəndəlik xidmətləri və s.);
e. Sığorta xidmətləri;
f. İki və daha artıq Struktur Vahidinin tələbatına aid olan, Satınalmalar Komitəsinin qərarı ilə mərkəzləşdirilmiş fondlar hesabına həyata keçirilən satınalma əməliyyatları;
g. Digər satınalma əməliyyatları.
· Struktur Vahidlərinin istənilən yüksək dəyərli satınalmalarının Satınalmalar Komitəsinin qərarı əsasında həyata  keçirilməsi.

1.2.4. Struktur Vahidlər
	
SOCAR-ın prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş Nizamnaməyə (Əsasnaməyə) və Normativ sənədlərə uyğun olaraq satınalmalar əməliyyatlarını həyata keçirən SOCAR-ın strukturuna daxil olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs olmayan qurumlar.

1.2.5. İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi 

Təsdiq olunmuş əsasnaməyə əsasən SOCAR-ın Baş ofisində və Struktur Vahidlərində fəaliyyət göstərən struktur bölmə. Əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

· Satınalmaların müvafiq səviyyədə planlaşdırılmasını aparmaq;
· Proqnozları yuxarı təchizat bölməsinə təqdim etmək;
· Proqnozların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
· Satınalma əməliyyatlarında iştirak etmək. 


1.2.6. Satınalmalar qrupu 

Bu qrupun tərkibi Satınalmalar qrupunun Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada formalaşdırılır. Satınalmalar qrupunun funksiyaları Dəvət Sənədlərinin hazırlanmasından, təkliflərin qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsindən, təkliflərin qiymətləndirilməsindən və əsasnamə ilə səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər satınalma əməliyyatlarının keçirilməsindən  ibarətdir.

1.2.7. Əlaqələndirici Şəxs 

Onun əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

· Satınalmaların normativ sənədlərə uyğun aparılmasını təmin etmək;
· Satınalmalar qrupunun tərkibində təkliflərin kommersiya və müqavilə aspektlərini qiymətləndirmək;
· Satınalmalar qrupunun işini əlaqələndirmək;
· Satınalmalar qrupunun üzvlərini Satınalmalara dair qaydalarla təlimatlandırmaq;
· Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərini hazırlamaq;
· Podratçılarla (malgöndərənlərlə/Vendorlarla) əlaqə saxlamaq;
· Müqavilə imzalananadək podratçılarla (malgöndərənlərlə/Vendorlarla) danışıqların aparılmasını təşkil etmək;
· Müsabiqəyə dair protokolları hazırlamaq;
· Danışıqların aparılması səlahiyyətlərinin alınmasına və müsabiqə nəticələrinin təsdiq edilməsinə dair Satınalmalar Komitəsinə müraciət məktubunu hazırlamaq;
· Müqavilənin tamamlanması prosedurunu aparmaq;
· Kartoteka üçün Müqavilə Sənədlərinin Qovluğunu hazırlamaq.

1.2.8. Sifarişçi 

Tələbatların ödənilməsi üçün lazım olunan malları (işləri və xidmətləri) sifariş edən stuktur bölmələr və səlahiyyətli şəxslərdir. Əsas vəzifələri:

· Mallara (işlərə və xidmətlərə) tələbatı aşkar etmək;
· Mallara (işlərə və xidmətlərə) tələbatı proqnozlaşdırmaq və təkliflərini İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə təqdim etmək;
· Satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) texniki spesifikasiyalarını müəyyən etmək;
· Satınalmanın ehtimal olunan dəyərini İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi ilə birlikdə müəyyən etmək;
· Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin hazırlanmasında Əlaqələndirici Şəxsə kömək etmək;
· Satınalmalar qrupunun fəaliyyətində iştirak etmək;
· Müqavilənin icrası zamanı malgöndərənin (podratçının) təqdim etdiyi malların (işlərin və xidmətlərin) müqavilənin texniki şərtlərinə uyğunluğuna nəzarət etmək.
	
SOCAR-ın bütün işçi heyəti Şirkətin məqsədlərinə nail olmaq üçün onların məsuliyyət dairəsinə aid olan satınalmalar əməliyyatlarına görə cavabdehdir.






































SOCAR-ın 28.04.2011-ci il tarixli 
53 nömrəli əmri ilə 
təsdiq edilmişdir. 


SOCAR-IN SATINALMALAR KOMITƏSININ 
ƏSASNAMƏSI

I. Ümumi müddəalar

1. SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi (bundan sonra mətndə - Komitə) “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 yanvar 2003-cü il tarixli 844 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın strukturuna uyğun olaraq təşkil edilmişdir. 
2. Komitə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində SOCAR-ın satınalmalar siyasətini həyata keçirən kollegial orqandır.
3. Komitə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, SOCAR-ın Nizamnaməsini, SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarəedilməsi üzrə, eləcə də şirkətdaxili digər normativ sənədlərini, satınalmalar sahəsində beynəlxalq neft-qaz əməliyyatlarında ümumi qəbul olunmuş prinsipləri və işgüzar təcrübəni rəhbər tutur. 
4. Bu Əsasnamədə tətbiq olunan, lakin anlayışı verilməyən terminlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və SOCAR-ın satınalmaları tənzimləyən normativ sənədləri ilə müəyyən edilmiş mənanı daşıyır.
5. Komitə SOCAR-ın loqotipi və öz adı əks olunmuş möhürə, ştampa və blanka malikdir.

II. Komitənin məqsədi, hüquq və vəzifələri

6. Satınalmalar Komitəsinin əsas məqsədi satınalma əməliyyatlarının Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə, SOCAR-ın Nizamnaməsinə, SOCAR-ın satınalmaları tənzimləyən normativ sənədlərinə, satınalmalar sahəsində beynəlxalq neft-qaz əməliyyatlarında ümumi qəbul olunmuş prinsiplərə və işgüzar təcrübəyə uyğunlaşdırmaqdır.
7. Komitənin hüquq və vəzifələri:
· Satınalma prosedurlarının satınalmaları tənzimləyən normativ sənədlərin tələblərinə uyğun keçirilməsinə nəzarət etmək, mübahisəli məsələləri həll etmək; 
· Potensial malgöndərənlərin (vendorların) siyahısını təsdiq etmək;
· Səlahiyyət Hədləri çərçivəsində satınalma strategiyasını, müsabiqə iştirakçılarının siyahısını, müsabiqə nəticələrinin təsdiq etmək;
· Malların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqədən kənar satınalması üzrə satınalma strategiyasını təsdiq etmək;
· Danışıqları Aparmaq Səlahiyyətini vermək;
· Səlahiyyət Hədləri çərçivəsində ümumi müqavilə dəyərinin artırılmasına razılıq vermək;   
· Struktur Vahidləri arasında satınalma prosesini əlaqələndirmək;
· Satınalma müqaviləsi bağlananadək satınalma prosedurlarını dayandırmaq;
· SOCAR-ın satınalmaları tənzimləyən normativ sənədlərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi barədə SOCAR-ın prezidentinə təkliflər vermək;
· SOCAR-ın satınalmaları tənzimləyən normativ sənədlərin tətbiqi ilə bağlı səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq qərarlar qəbul etmək (sənədlər təsdiq etmək);
· Müsabiqə nəticələri barədə şübhə yarandıqda, yoxlamaların aparılması məqsədilə aidiyyəti struktur bölmələri qarşısında vəsatət qaldırmaq;
· Ehtimal olunan satınalma dəyərindən aslı olmayaraq qurumların satınalmalar qrupları tərəfindən seçilmiş təklifin müsabiqə üzrə müəyyən edilmiş ehtimal olunan satınalma dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyi təqdirdə satınalma müsabiqəsinin nəticələrini ləğv etmək və yeni satınalma əməliyyatlarının keçirilməsi barədə qərar qəbul etmək;
· İki və daha çox struktur vahidin eyni növ mallara (işlərə və xidmətlərə) olan tələbatının səmərəli idarə edilməsi məqsədi ilə Baş ofis və ya struktur vahid tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada, habelə istənilən yüksək məbləğli satınalma əməliyatının Baş ofis və ya struktur vahid tərəfindən keçirilməsi barədə qərar qəbul etmək;
· SOCAR-ın Baş ofisində fəaliyyət götərəcək Satınalmalar Qruplarının tərkibini təsdiq etmək;
· Satınalma əməliyyatlarının səmərəli aparılması, eləcə də ehtimal olunan dəyərin müəyyən edilməsi məqsədilə kənar məsləhətçiləri və ekspertləri cəlb etmək;
· SOCAR-ın şirkətdaxili sənədlərinə uyğun olaraq satınalmalar sahəsində tələb olunan kadrların hazırlanması, ixtisasartırma kurslarının təşkil edilməsi üzrə tədbirlər görmək.
· Malgöndərənlər (podratçılar) barəsində “SOCAR-ın etibarsız malgöndərənlərinin (podratçılarının) Reyestri”ndə qeydlər aparmaq. 

III. Satınalmalar Komitəsinin tərkibi

8. Satınalmalar Komitəsinin tərkibi SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən olunur.
9. Komitə SOCAR-ın prezidenti tərəfindən təyin edilən sədrdən, sədr müavinindən, 7 (yeddi) üzvündən və 4 (dörd) katibdən ibarət tərkibdə təşkil edilir. 
10. Satınalmalar Komitəsinin sədri vəzifəsinə SOCAR-ın “Şirkət rəhbərləri arasında vəzifə bölgüsü haqqında” əmrinə əsasən təchizat sahəsinə nəzarəti həyata keçirən vitse-prezident təyin edilir.
11. Komitənin sədri aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:
· Komitənin işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
· Komitənin sədr müavini və katibləri arasında iş bölgüsünü aparır;
· Komitənin qərar və protokollarını təsdiq edir, eləcə də Komitənin adından gedən sənədləri imzalayır;
· Səlahiyyətləri çərçivəsində satınalmalar sahəsində icrası məcburi olan göstərişlər verir və onların icrasına nəzarət edir.
· Komitənin gündəliyinə çıxarılan məsələlər üzrə tam və dəqiq məlumatların əldə olunması məqsədilə SOCAR-ın müvafiq struktur bölmələrinə sorğu verir. 
· Məsul şəxslərin əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi məqsədilə işəgötürən qarşısında məsələ qaldırır;
12. Komitənin sədri üzrlü səbəbdən iş yerində olmadıqda (əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirmə, ezamiyyətdə, məzuniyyətdə və s.) Komitə sədrinin səlahiyyətlərini  sədr müavini icra edir. 
13. Komitənin sədr müavini:
· Komitəyə aid məsələlər üzrə operativ idarəetməni təmin edir;
· Katibliyin fəaliyyətinə nəzarət edir;
· SOCAR-ın müəssisələrinin satınalma qrupları tərəfindən həyata keçirilən prosesləri koordinasiya edir;
· Konkret məsələlərlə əlaqədar Komitənin sahə üzrə üzvünün (lərinin) rəy bildirməsi (ləri) məqsədi ilə Komitədə məsələ qaldırır.  
14. Komitənin ümumi məsələlər üzrə, satınalmaların hüquqi təminatı üzrə, texniki məsələlər üzrə və kapital qoyuluşları layihələri üzrə 4 katibi və katiblik fəaliyyət göstərir.  
15. Komitənin katibləri Komitənin üzvü hesab olunmur və səsvermə hüququna malik  deyildirlər.
16. Komitə katiblərinin səlahiyyətləri SOCAR-ın Baş ofisinin müvafiq sahə üzrə struktur   bölmələrinin əməkdaşlarına həvalə edilə bilər.
17. Komitənin ümumi məsələlər üzrə katibinin vəzifələri:
· Komitənin iclaslarını təşkil etmək, o cümlədən iclasın gündəliyinə salınan məslələri və iclasın keçirilmə vaxtını və yerini Komitə sədri ilə razılaşdırmaq, habelə Komitə üzvlərinin və dəvət olunacaq aidiyyəti şəxslərin Komitənin iclasları və gündəliyə çıxarılan məsələlər barədə vaxtında məlumatlandırmaq, habelə onların iştirakını təmin etmək;
· Komitənin qərar, protokol və digər sənədlərin layihələrini hazırlamaq və Komitənin üzvləri ilə razılaşdırmaq;
· Komitənin fəaliyyətini SOCAR-ın struktur bölmələri ilə əlaqələndirmək;
· Komitənin fəaliyyətinin nəticəsi olan sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək. 
18. Komitənin satınalmaların hüquqi təminatı üzrə katibinin vəzifələri:
· Müsabiqə təkliflərinin açılışında, o cümlədən nəzarət qaydasında istənilən prosedurların keçirilməsində iştirak etmək;
· Təkliflərin qiymətləndirilməsi prosedurunun obyektivliyini araşdırmaq;
· Satınalma prosedurlarının keçirilməsində hüquq pozuntusuna yol verildikdə prosedurların dayandırılması məqsədilə Satınalmalar Komitəsini məlumatlandırmaq;
· Satınalmaları tənzimləyən normativ sənədlərin düzgün tətbiq edilməsinə dair tövsiyələr (məsləhətlər) vermək.
19. Komitənin texniki məsələlər üzrə katibi:
· Komitəyə müəssisələr tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı daxil olmuş satınalma strategiyalarının predmetinin texniki cəhətdən düzgün tərtib olunmasını araşdırır;
· Satınalma əməliyyatlarında təkliflərin texniki cəhətdən qiymətləndirilməsində iştirak edir.
20. Komitənin kapital qoyuluşları layihələri üzrə katibinin vəzifələri:
· Komitəyə SOCAR-ın və onun strukturuna daxil olan qurumları tərəfindən kapital qoyuluşları proqramına aid daxil olmuş satınalma strategiyalarının qurumların təsdiq edilmiş illik kaöital qoyuluşları proqramına uyğunluğunu araşdırır;
· Komitənin sədr müavininin tapşırığı əsasında kapital qoyuluşları proqramına aid olan satınalma müsabiqələri üzrə təkliflərin qiymətləndirilməsində iştirak edir.

IV. Satınalmalar Komitəsinin iş qaydası

21. Satınalmalar Komitəsi öz işini Komitə üzvlərinin müvafiq qaydada iştirak etdikləri iclaslarda, eləcə də iclaslar keçirilmədən Komitə üzvlərinin müvafiq qaydada təsdiq etdikləri qərarlarının qəbul edilməsi yolu ilə təşkil edir.
22. Komitə iclasları satınalma əməliyyatlarının spesifikası nəzərə alınmaqla çağırılır.
23. Aşağıdakı məsələlər barədə Komitənin qərarları müstəsna olaraq Komitənin iclaslarında qəbul edilir:
· Baş ofisdə Satınalma qruplarının yaradılması;
· layihə qrupunun tərkibində yaradılan Satınalmalar qrupunun tərkibinin təsdiq edilməsi; 
· Satınalma strategiyasının, müsabiqə iştirakçılarının siyahısının, müsabiqə nəticələrinin təsdiq olunması;
· malların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqədən kənar satın alınması üçün satınalmalar strategiyasının təsdiq olunması; 
· ümumi müqavilə dəyərinin artırılması;
· satınalma prosedurunun dayandırılması;
· iki və daha artıq struktur vahidinin tələbatına aid olan satınalmanın mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi;
· Struktur Vahidin istənilən yüksək dəyərli satınalma əməliyyatının Baş ofis tərəfindən həyata keçirilməsi;
24. Komitə üzvlərinin əksəriyyəti iclasda iştirak etdikdə iclas baş tutmuş hesab olunur.
25. Qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda Komitə sədrinin səsi həlledicidir.
26. Müzakirələrin nəticəsi olaraq, təkliflər ya qəbul olunur (təsdiq edilir) və ya rədd olunaraq əlavə işlənmə üçün geri qaytarılır. 
27. Komitənin iclasında iştirak etmiş Komitə üzvləri, eləcə də iclasa dəvət olunanlar Komitənin qərarlarını imzalamalıdırlar. Qərar ilə razı olmayanlar, qərarı xüsusi rəy əlavə etməklə imzalamalıdırlar. 
28. Komitə iclasları keçirilmədən qəbul edilən qərarların layihələri Komitənin ümumi məsələlər üzrə katibi tərəfindən hazırlanaraq imzalanmaq üçün Komitə üzvlərinə təqdim edilir.
29. Qərarlar Komitə üzvləri tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir. 
30. Qərarın surəti ən gec 3 gün ərzində aidiyyəti üzrə göndərilir.
31. Komitənin iclasları Komitənin ümumi məsələlər üzrə katibi tərəfindən protokollaşdırılır. Protokolda aşağıdakılar göstərilir:
· iclasın keçirilmə tarixi və yeri;
· iclasın iştirakçıları;
· gündəlikdə olan məsələlər;
· iştirakçıların çıxışları;
· səsvermənin nəticələri;
· qəbul edilmiş qərarlar.
32. Protokol Komitə sədrinin və Komitənin ümumi məsələlər üzrə katibinin imzası və Komitənin möhürü ilə rəsmiləşdirilir. 
33. Komitənin satınalmaların hüquqi təminatı üzrə katibi müəssisələrdə SOCAR-ın satınalmaları tənzimləyən normativ sənədlərin tələblərinin icra edilməsinə nəzarət etmək və digər vəzifələrini həyata keçirmək üçün öz işini müəssisələrin ixtisaslaşmış təchizat bölmələrinin rəhbərləri ilə əlaqələndirir.

V. Komitənin məsuliyyəti

34. Komitənin hər bir üzvü sahəsinə aid olan məsələlər üzrə Komitənin qərarlarının düzgünlüyünə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.
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SATINALMALAR QRUPUNUN ƏSASNAMƏSI

1.1.  Ümumi müddəalar
Hazırkı əsasnamə SOCAR-ın Satınalmalar qrupunun hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyənləşdirir və fəaliyyətini tənzimləyir.
Satınalmalar qrupu öz işini SOCAR-ın Satınalmalar Siyasətində nəzərdə tutulmuş prinsiplər əsasında qurur. 
Satınalmalar qrupu öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini,      SOCAR-ın əmr və göstərişlərini, bu Əsasnaməni və Normativ sənədləri rəhbər tutur. 
Qrupun məqsədi SOCAR və onun Struktur Vahidləri tərəfindən keçirilən müsabiqələrdə Səmərəli Dəyəri əks etdirən təklifin seçilməsini təmin etməkdir. 

1.2. Qrupun tərkibi
Satınalmalar qrupu, satınalmalar əməliyyatlarının operativ və səmərəli icrası üçün    SOCAR-ın müvafiq sahələri üzrə aparıcı mütəxəssislərindən təşkil olunur. 
Qrupun tərkibi satınalmanın predmetindən (yəni müqavilə dəyərindən və işlərin xüsusiyyətindən) asılı olaraq Baş ofisdə SOCAR-ın rəhbərləri arasında vəzifə bölgüsünə uyğun olaraq vitse-prezidentlərin və ya bilavasitə prezidentin rəhbərlik etdiyi struktur bölmələrin rəhbərlərinin təqdimatı əsasında Satınalma Komitəsi tərəfindən, Struktur Vahidində isə Struktur Vahidinin rəhbəri tərəfindən  formalaşdırılır. 
Satınalmalar qrupu əsasən İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi və Sifarişçinin  nümayəndələrindən ibarət olacaqdır. Müqavilənin dəyəri və riskləri nəzərə alınaraq, qrupa aşağıdakı şəxslər cəlb oluna bilər:
· texniki ekspert;
· ətraf mühitin qorunması üzrə ekspert;
· hüquq məsləhətçisi;
· maliyyəçi (iqtisadçı və s);
· digər şəxslər.
Satınalmalar Komitəsi və ya Struktur Vahidinin rəhbəri Satınalmalar Qrupunun üzvləri arasından, satınalmaların həyata keçirilməsində koordinator rolunu oynayacaq Əlaqələndirici şəxsi təyin edir. Əlaqələndirici Şəxsin hüquq və vəzifələri Normativ Sənədlər ilə müəyyən edilir. 
Təyin edilmiş Əlaqələndirici şəxs Normativ sənədləri müfəssəl şəkildə bilməlidir. 

1.3.  Qrupun hüquqları
· Qiymətləndirmə meyarlarını rəhbər tutmaqla müsabiqə təkliflərinə dair müstəqil qərarlar vermək;
· Müsabiqə təkliflərini Dəvət Sənədlərinin tələblərinə cavab vermədikdə rədd etmək;
· Müsabiqə iştirakçılarından əlavə məlumat və izahlar tələb etmək;
· Müsabiqə iştirakçıları ilə Normativ sənədlərə uyğun olaraq görüşlər təşkil etmək;
· Təkliflərin qəbul edilməsi vaxtını uzatmaq;
· Təkliflərin qüvvədə olması vaxtının uzadılmasını müsabiqə iştirakçılarına təklif etmək;
· Satınalmalar Qrupunun protokollarını, qiymətləndirmənin nəticələrinə dair tövsiyə və hesabatları imzalamaq (etirazı olduğu halda xüsusi rəy ilə imzalamaq hüququnu saxlamaq).

1.4.  Qrupun vəzifələri
· Dəvət sənədlərinin hazırlamaq, o cümlədən müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi meyarlarını və metodlarını müəyyən etmək;
· Qiymətləndirmə prosesini Normativ sənədlərə uyğun olaraq, müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparmaq; 
· Müsabiqə iştirakçılarının müraciətləri əsasında aydınlaşdırma məktublarını yazmaq və müsabiqə iştirakçıları ilə zəruri görüşlər keçirmək; 
· Texniki və Maliyyə Təkliflərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrini ümumiləşdirmək; 
· Müsabiqəyə dair protokolları (açılış və yekun) tərtib etmək;
· Müsabiqədən Sonra Danışıqların aparılması və müsabiqə nəticələrinin təsdiq edilməsi ilə bağlı Satınalmalar Komitəsinə müracət məktubunu hazırlamaq.
· Müsabiqələrə dair bütün məlumatları konfidensiallıq şəraitində saxlamaq.
· Satınalmalar qrupunun fəaliyyət məqsədlərinə nail olmaq üçün digər əlaqədar işləri yerinə yetirmək.

1.5.  Qrupun iş qaydası
Satınalmalar Qrupunun iş qaydası Normativ sənədlərə əsasən təşkil olunur.
Satınalmalar Qrupunun üzvləri fərdi qaydada ayrı-ayrılıqda öz sahəsinə aid hissədə müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsini aparırlar. 
Satınalmalar qrupunun iclasları, zərurət yarandıqda qrupun hər hansı üzvünün təklifi ilə keçirilir. Əlaqələndirici Şəxs Satınalmalar Qrupunun üzvlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir və iclasların keçirilməsini, protokolların hazırlanmasını təmin edir. 
Satınalmalar Qrupunun qərarları onun iclaslarında mütləq səs çoxluğu ilə qəbul edilir və iclasın protokollarında əks olunur. 
Satınalmalar qrupunun iclaslarının protokolları hazırlandıqdan sonra elektron variantda bütün üzvlərə göndərilir. Qrupun üzvləri protokolun elektron variantı ilə tanış olmalı, qeyd və təkliflərini (əgər varsa) xüsusi rəy şəklində 3 (üç) iş günü ərzində yazılı qaydada Əlaqələndirici Şəxsə təqdim edirlər. Yekun protokol bütün üzvlər tərəfindən növbəti 2 (iki) gün ərzində imzalanmalıdır. 
Qiymətləndirmənin nəticələrinə dair Satınalmalar Qrupunun hazırladığı protokol bütün üzvlər tərəfindən imzalanmalıdır. İmzalamaqdan imtina edən Satınalmalar Qrupunun üzvü imtinanın səbəbi barədə əsaslandırılmış rəy təqdim etməlidir. Rəy protokola əlavə olunur. 
Hər bir üzv sahəsinə aid olan məsələlər üzrə Satınalmalar Qrupunun qərarlarının düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır.

1.6.  Layihə Qrupları
Satınalmalar Qrupunun səlahiyyətləri xüsusi layihələr üçün təşkil olunmuş Layihə Qruplarına həvalə edilə bilər. Bu zaman Layihə Qrupunun tərkibindən Satınalmalar Qrupu formalaşdırılır. 	
Prekvalifikasiya tələb olunduqda bu proses Satınlamalar Qrupu tərəfindən keçirilir. 
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SATINALMALARA DAIR TƏLIMATLAR

1. [bookmark: _GoBack]Satınalmalar prosesi – ümumi müddəalar

Təyinatı
Bu təlimat Satınalmalar prosesinin ümumi strukturunu təsvir edir. Hər bir proses ayrı ayrılıqda təlimatın digər bölmələrində əks olunub.

Vəzifələr
Satınalmalar prosesi zamanı bütün vəzifələr 1 nömrəli Cədvəldə əks olunmuşdur.

Nəzarət Mexanizmləri
Satınalmalar əməliyyatları zamanı bütün prosesə nəzarət mexanizmləri 1 Nömrəli Cədvəldə əks olunmuşdur.

Sənədləşmənin Aparılması Qaydası
Satınalmalar əməliyyatları zamanı bütün prosesin sənədləşməsinin aparılması qaydası 1 nömrəli Cədvəldə əks olunmuşdur.



46
SATINALMALARIN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ OLUNMASI HAQQINDA NORMATİV SƏNƏDLƏR
TOPLUSU
Satınalma Əməliyyatlarının Ümumiləşdirilmiş Proseslərin Cədvəli (№1)

	Prosesin etapı
	Nəzarət mexanizmləri
	Cavabdeh şəxslər/qurumlar/struktur bölmərələr
	Sənədləşmə qaydası
(Elektron Sənəd Dövriyyəsi haqqında normativ sənədlərin tələbləri nəzərə alınmaqla)

	Satınalmaların Planlaşdırılması
	· Hər cari ilin noyabr ayının 30-dək, Struktur vahidlərdən Baş ofisin Təchizat İdarəsinə (tələb olunduqda digər struktur bölmələrin rəyləri əldə edilir) növbəti il üçün tələbatlar barədə məlumatın təqdim olunması

· Başlanmış ilin yanvar ayının 10-dək bütün satınalmalar proqnozlarının təsdiq (Satınalma Komitəsi) olunması

· İl boyu proqnozlarda baş verən dəyişikliklər barədə Baş ofisin İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə məlumatın verilməsi
	· Struktur Vahidlərinin Rəhbərləri 







· Baş ofisin İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin Rəhbəri



· Struktur Vahidlərin Rəhbərləri 

	· Bütün məlumatlar Proqnozlar   Planında qeyd edilməlidir



	Satınalmalar Strategiyası
	· SOCAR-ın əmri ilə müəyyən edilmiş məbləğdən yüksək olan hər bir müqavilə üzrə Satınalmalar Strategiyası hazırlanmalıdır.

· Satınalmalar Strategiyası Satınalmalar Komitəsi və ya Struktur Vahidin rəhbəri tərəfindən təsdiqlənir.
	· Sifarişçi və İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi 




	· Hazırlanmış strategiya sənədi





· Satınalmalar Komitəsinə və ya Təşkilatın rəhbərinə müraciətini və  Satınalmalar Komitəsinin və ya Təşkilatın rəhbərinin təsdiqini sübut edən sənədlər


	Prosesin etapı
	Nəzarət mexanizmləri
	Cavabdeh şəxslər/qurumlar/struktur bölmərələr
	Sənədləşmə qaydası

	

Malların (işlərin və xidmətlərin) sifarişi
	· Sifarişçi tərəfindən rəsmi şəkildə Satınalmalar Komitəsinə (əgər sifariş Baş ofisin İdarə və ya şöbəsi tərəfindən verilirsə) və ya Struktur Vahidin Rəhbərinə (əgər sifariş Struktur Vahidinin bölmələri tərəfindən verilirsə) müraciət ünvanlanır.

· Satınalmalar Komitəsi və ya sahə üzrə vitse-prezident tərəfindən Sifarişin icra olunmasına razılıq;



· Sifarişin planda olmasının və lazımı vəsaitlərin alınmasını təsdiqlədikdən sonra Sifarişçiyə və İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə strategiyanın hazırlanması üçün göstəriş verilir

· Sifarişin müfəssəl öyrənilməsi və qaranlıq qalan məqamların Sifarişçi ilə aydınlaşdırılması.


· Sifarişin yerinə yetirilib yetirilmədiyinin nəzarətdə saxlanılması.
	· Sifarişçi








· Satınalmalar Komitəsi (əgər sifariş Baş ofis tərəfindən verilirsə) və ya Struktur Vahidinin rəhbəri (əgər Sifariş Struktur vahidləri tərəfindən verilirsə)


· İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi






· Satınalmalar Komitəsi  və ya Struktur Vahidinin Rəhbəri 

	· İmzalanmış müraciətin surəti








· verilmiş göstərişin (dərkənar və s.) surəti





·  təqdim edilmiş strategiya






· Malların (işlərin, xidmətlərin) çatdırılmasına (yerinə yetirilməsinə, göstərilməsinə) dair təhvil-qəbul aktları və s. 




	Prosesin etapı
	Nəzarət mexanizmləri
	Cavabdeh şəxslər/qurumlar/struktur bölmərələr
	Sənədləşmə qaydası

	Malgöndərənlərin (Podratçıların) Prekvalifikasiyası (tələb olunduqda) və Vendor Siyahının yaradılması
	· Bu təlimatlara və SOCAR-ın digər əlaqədar normativ sənədlərinə uyğun olaraq prekvalifikasiyaya başlanılması


· Prekvalifikasiya üçün malgöndərənlərin (podratçıların) siyahısının təsdiqi (elan üzrə və fərdi müraciət etmiş malgöndərənlər)


· Qiymətləndirmə meyarların seçilməsi

· Prekvalifikasiya sənədi göndərilmək üçün təsdiq edilir

· Prekvalifikasiyadan keçmiş İştirakçılarının siyahısının təsdiqlənməsi 
 

	·  SOCAR-ın əmri ilə təyin edilən Məsul qurum




· SOCAR-ın əmri ilə təyin edilən Məsul qurum 





· SOCAR-ın əmri ilə təyin edilən Məsul qurum 

· SOCAR-ın əmri ilə təyin edilən Məsul qurum 

· SOCAR-ın əmri ilə təyin edilən Məsul qurum və ya sahə üzrə vitse-prezident
	


· Təsdiqi sübut edən sənəd









·  İmzalanmış sənəd


·  İmzalanmış sənəd


·  Təsdiqi sübut edən sənəd 




	Prosesin etapı
	Nəzarət mexanizmləri
	Cavabdeh şəxslər/qurumlar/struktur bölmərələr
	Sənədləşmə qaydası

	Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin (Şərtlər Toplusunun) hazırlanması
	· Dəyəri SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş hədlərdən artıq olan müsabiqələr Bağlı Zərf prinsipinə uyğun aparılmalıdır.

· Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin texniki və maliyyə tərəflərinin hazırlanması.


· Bu təlimatda əks olunan qaydalara əsasən Müsabiqəyə Dəvət sənədlərinin iştirakçılara təqdim edilməsi.
	· Əlaqələndirici Şəxs





· Satınalmalar qrupu




·  Əlaqələndirici Şəxs



	· Bağli zərf müsabiqə qaydalarına riayət olunması




· İmzalanmış Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri 



·  Müsabiqə iştirakçılarına ünvanlanmış məktubarının alınmasına dair qeydlər.


	Malgöndərənlərin (Podratçıların) sorğularına cavabın verilməsi,
müsabiqə müddətinin uzadılması
	· İstənilən suallar və onların cavabları müsabiqə iştirakçılarına göndərilir.
	· Əlaqələndirici Şəxs 
	· Sorğuya cavab məktubları

	Müsabiqə təkliflərinin alınması (bağlı zərfdə)
	· Təkliflər alındığı andan konfidensial saxlanılır.
· Təkliflərin alındığı tarix və saat qeyd edilir.
· Təkliflər açılır  və bu təlimata əsasən Satınalmalar qrupunun üzvlərinə paylanılır.

	Əlaqələndirici Şəxs 







	·  Təkliflərin nüsxələri




	Prosesin etapı
	Nəzarət mexanizmləri
	Cavabdeh şəxslər/qurumlar/struktur bölmərələr
	Sənədləşmə qaydası

	Müsabiqə təkliflərinin alınması (digər)
	· Normativ sənədlərlə nəzərdə tutulmuş şəkildə alınır.
· Təkliflər alındığı andan konfidensial saxlanılır.
· Təkliflərin alındığı tarix və saat qeyd edilir.
· Təkliflər Satınalmalar qrupunun üzvlərinə paylanılır. 

	· Əlaqələndirici Şəxs 

	· Müsabiqə təklifləri
· Açılış protokolları

	Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi
	· Təkliflər bu təlimatlardakı qaydalara əsasən qiymətləndirilir.
· Nəticələr bu təlimatlarda əks olunmuş qaydalara uyğun təsdiq olunmalı
	· Satınalmalar qrupu

· Satınalmalar Komitəsi (əgər sifariş Baş ofis tərəfindən verilirsə) və ya Struktur Vahidinin Rəhbəri (əgər Sifariş Struktur vahidləri tərəfindən verilirsə)
	·  Yazılı şəkildə təsdiq olunmuş meyarlara əsasən qiymətləndirmənin nəticələri (Yekun protokol).





	Təkliflər barədə sorğuların göndərilməsi

	· İştirakçıların təkliflərinə dair sorğular həmişə yazılı formada olmalıdır.
· Bu cür bütün sorğular yalnız Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən aparıla bilər
· Təkbətək görüşlər qadağandır
	· Əlaqələndirici Şəxs


· Əlaqələndirici Şəxs


· Əlaqələndirici Şəxs 
	· Təkliflər barədə bütün sorğular sənədləşdirilməli və müsabiqə qovluğuna əlavə olunmalıdır. 




	Prosesin etapı
	Nəzarət mexanizmləri
	Cavabdeh şəxslər/qurumlar/struktur bölmərələr
	Sənədləşmə qaydası

	Qalib elan edilməsi barədə tövsiyyənin verilməsi
	· Bu təlimatlarda əks olunmuş Qaydalara əsasəs qalibin elan edilməsi barədə Satınalmalar Komitəsinə və ya Struktur Vahidinin Rəhbərinə tövsiyyənin verilməsi 



	· Satınalmalar qrupu
	· Yekun protokol
· Nəticənin təsdiqi

	Müqavilə və sifarişlərin imzalanması
	· Müqavilə və sifarişlər yalnız Səlahiyyətli Nümayəndələr tərəfindən imzalana bilər.

	· Səlahiyyətli Nümayəndə

	· İmzalanmış müqavilə (sifariş)

	Müqavilələrə əlavələr və dəyişikliklər olunması





	· Müqavilələrə hər hansı bir dəyişikliklər yeni bir sifariş kimi qəbul olunmalı və eyni qaydada işlənilməlidir. 
· Bu təlimatlarda əks olunmuş Qaydalara əsasən Satınalmalar Komitəsinin və ya Struktur Vahidin rəhbərinin təsdiqi mütləqdir.
	· Sifarişçi və Əlaqələndirici Şəxs


· Sifarişçi və Əlaqələndirici Şəxs

	· Dəyişiklik aparmaq üçün müraciət
· Dəyişikliklərin edilməsi üçün əsas

· Satınalmalar Komitəsinin və ya Struktur Vahidin rəhbərinin təsdiqi







1.1.  Struktur Vahidlərdə Satınalmaların Keçirilməsi Prosesi

Tələbatın müəyyən olunması. Struktur Vahidi rəhbərinin tələbat barəsində məlumatlandırılması. 
Struktur Vahidinin rəhbəri tələbatın proqnozlara (plana) uyğunluğunu təsdiq edəndən sonra Satınalma Strategiyasının, eləcə də Müsabiqə İştirakçılarının siyahısının (Seçmə Müsabiqə tətbiq edildikdə) hazırlanması üçün Sifarişçiyə və İxtaisaslaşmış təchizat bölməsinə müvafiq göstəriş verir. 
Malların (işlərin və xidmətlərin) alınmasına dair Satınalma Strategiyası və Müsabiqə İştirakçılarının siyahısı (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) hazırlanaraq təsdiq edilmək üçün Struktur Vahidinin rəhbərinə göndərilir. Satınalma Strategiyasında aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

· Satınalmanın predmeti;
· Malların (işlərin və xidmətlərin) həcmi;
· Satınalma proqnozlarına (plana) uyğunluğu;
· Tətbiq olunan satınalma metodu;
· Malgöndərən barədə məlumat (müsabiqədən kənar satınalma keçirildikdə)
· Satınalınan malın müqavilə dəyəri (müsabiqədən kənar satınalma keçirildikdə) və ya ehtimal olunan satınalma dəyəri;
· Maliyyələşmə mənbələri. 
Proses hazırki təlimatlar və əlaqədar normativ sənədlərə uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada aparılır:
1. Əgər tələb olunan mallar (işlər və xidmətlər) proqnozlarda (planda) əks olunmayıbsa və maliyyələşmə mənbəyi yoxdursa, lakin onların alınması çox vacibdirsə, Satınalma Strategiyası və Müsabiqə İştirakçılarının siyahısı (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) hazır olduqdan sonra, onlar təsdiq edilmək üçün Struktur Vahidinin rəhbəri tərəfindən Satınalmalar Komitəsinə göndərilir.
2. Strategiya müəyyən olunduqdan sonra Səlahiyyət Hədlərinin tələblərinə cavab verilməsi yoxlanılmalıdır. Əgər Ehtimal Olunan Müqavilə Dəyəri Səlahiyyət Hədlərindən artıqdırsa, bu zaman Satınalma Strategiyası və/və ya iştirakçıların siyahısı (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) təsdiq edilmək üçün Satınalmalar Komitəsinə göndərilir.
Satınalmalar Komitəsi Satınalma Strategiyasını və/və ya Müsabiqə İştirakçılarının Siyahısını (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) təsdiq edərək satınalma prosedurlarının davam etdirilməsi və ya təsdiq etmədən yenidən işlənilməsi məqsədilə Struktur Vahidinə göndərilməsi, və yaxud Satınalmanın mərkəzləşdirilimiş şəkildə (yəni Baş ofisdə) aparılması barədə qərar qəbul edir. 
3. Satınalma Strategiyası və Müsabiqə İştirakçılarının siyahısı (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) təsdiq edildikdən sonra Satınalmalar qrupu yaradılır. Onun və yaxud sahə üzrə artıq mövcud olan Satınalmalar Qrupu tərəfindən Dəvət Sənədləri (şərtlər toplusu) hazırlanır.
4. Dəvət Sənədləri Müsabiqə İştirakçılarına göndərilir (seçmə müsabiqə keçirildikdə) və ya elan müvafiq kütləvi iformasiya vasitələrində yerləşdirilir (açıq müsabiqə keçirildikdə).  
5. Dəvət Sənədlərinə uyğun olaraq təqdim olunmuş təkliflər Normativ Sənədlərlə müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilir, etik və konfidensial qaydada açılır, protokol tərtib edilir.
6. Təkliflərlə bağlı Müsabiqə İştirakçıları ilə dəqiqləşdirici və aydınlaşdırıcı danışıqlar aparılır.
7. Müsabiqə təkliflərinin təsdiq olunmuş meyarlara, tələblərə əsasən qiymətləndirilməsi aparılır.
8. Müsabiqədən Sonra Danışıqlarının (MSD) aparılması tələb olunduqda, Normativ sənədlərə uyğun olaraq Satınalmalar Komitəsindən və ya Struktur vahidin rəhbərindən icazə alınır.
9. Satınanalmalar Qrupu tərəfindən hazırlanmış müsabiqə nəticələrinə dair protokol Struktur Vahidinin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Müqavilə dəyəri Səlahiyyət Hədlərindən artıqdırsa, bu zaman protokol təsdiq edilmək üçün Satınalmalar Komitəsinə göndərilir. 
10. Struktur Vahidinin rəhbəri və ya Satınalmalar Komitəsi müsabiqə nəticələri ilə razı olmadıqda, sənədlər yenidən işlənməyə qayıdır və/və ya lazım olan təqdirdə müsabiqə nəticələri ləğv olunur. 
11. Struktur Vahidinin rəhbəri və ya Satınalmalar Komitəsi müsabiqə nəticələrini təsdiq edirsə, qalib iştirakçıya bildiriş göndərilir. Qalıb gəlmiş iştirakçı ilə müqavilə bağlanılır və uğursuz Müsabiqə İştirakçıları nəticələr barədə məlumatlandırılır.
12. Müqavilə imzalandıqdan sonra müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilir. 
13. Müqavilə üzrə öhdəliklər yerinə yetirildikdən sonra bütün sənədlər bu təlimatlarda göstərildiyi qaydada saxlanılır.
14. Müsabiqədən kənar satınalmalar satınalma səlahiyyətləri nəzərə alınmaqla, normtiv sənədlərə uyğun qaydada aparılır.


1.2. Baş ofisdə Satınalmaların Keçirilməsi Prosesi

	Tələbatın müəyyən olunması. Malların (işlərin və xidmətlərin) alınmasına dair Satınalma Strategiyasının və Müsabiqə İştirakçılarının siyahısının (seçmə müsabiqəsi tətbiq edildikdə) hazırlanması və təsdiq edilmək üçün Satınalmalar Komitəsinə göndərilməsi. Satınalma Strategiyasında aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

· Satınalmanın predmeti;
· Malların (İşlərin və xidmətlərin) həcmi;
· Tətbiq olunan satınalma metodu;
· Malgöndərən barədə məlumat (müsabiqədən kənar satınalma keçirildikdə)
· Satınalınan malın müqavilə dəyəri (müsabiqədən kənar satınalma keçirildikdə) və ya ehtimal olunan dəyəri;
· Maliyyələşmə mənbələri; 
Proses hazırki təlimatlar və əlaqədar normativ sənədlərə uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada aparılır:

1. Satınalmalar Komitəsi Satınalma Strategiyasını və Müsabiqə Iştirakçilarının siyahısını (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) təsdiq edərək satınalma prosedurlarının başlanması və ya yenidən işlənilməsi məqsədilə Sifarişçi bölməyə geri qaytarılması barədə qərar qəbul edir. 
2. Satınalma Strategiyası və Müsabiqə İştirakçılarının siyahısı təsdiq edildikdən sonra    Satınalmalar qrupu (əgər satınalma predmetinin aid olduğu sahə üzrə fəaliyyət gösətərən qrup yoxdursa) yaradılır. Satınalmalar qrupu tərəfindən Dəvət Sənədləri hazırlanır.
3. Dəvət Sənədləri müsabiqə iştirakçılarına göndərilir (seçmə müsabiqə) və ya elan     müvafiq kütləvi iformasiya vasitələrində yerləşdirilir (açıq müsabiqə). 
4. Dəvət Sənədlərinə uyğun olaraq təqdim olunmuş təkliflər Normativ sənədlərlə müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilir, etik və konfidensial qaydada açılır, protokol tərtib edilir.
5. Təkliflərlə bağlı müsabiqə iştirakçıları ilə dəqiqləşdirici və aydınlaşdırıcı danışıqlar aparılır.
6. Müsabiqə təklifləri təsdiq olunmuş meyarlara, tələblərə əsasən qiymətləndirilir.
7. Müsabiqədən Sonra Danışıqlarının (MSD) aparılması tələb olunduqda, Normativ    sənədlərə uyğun olaraq Satınalmalar Komitəsindən icazə alınır.
8. Satınalma qrupu tərəfindən hazırlanmış müsabiqə nəticələrinə dair protokol Satınalmalar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilir. Satınalmalar Komitəsi müsabiqə nəticələri ilə razı olmadıqda, sənədlər yenidən işlənməyə qayıdır və lazım olan təqdirdə müsabiqə nəticələri ləğv olunur. 
9. Satınalmalar Komitəsi müsabiqə nəticələrini təsdiq edirsə, qalib iştirakçıya bildiriş göndərilir. Qalıb gəlmiş iştirakçı ilə müqavilə bağlanılır və uğursuz müsabiqə iştirakçıları nəticələr barədə məlumatlandırılır.
10. Müqavilə imzalandıqdan sonra müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilir. 
11. Müqavilə üzrə öhdəliklər yerinə yetirildikdən sonra bütün sənədlər bu təlimatlarda müvafiq qaydada saxlanılır.






2.  Münasib malgöndərənlərin (podratçıların) seçimi 

Təyinatı

Bu təlimatda Seçmə Müsabiqə və Müsabiqədən Kənar satınalmalar zamanı bütün mal, iş və xidmətlərin satın alınması üçün münasib malgöndərənlərin (podratçıların) seçimində istifadə olunan prosedur və meyarların ümumi təsviri verilir. 

Vəzifələr
 
Sifarişçi və Ixtisaslaşmış Təchizat Bölməsi yalnız SOCAR-ni tələb olunan standartda mal (iş və xidmət) ilə təchiz edə biləcək malgöndərənlərin (Vendorun) Müsabiqə İştirakçılarının siyahısına (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) daxil edilməsinə nəzarət edəcəkdir. 

Malgöndərənlərin (Podratçıların) uyğunluğu 

Malgöndərənin  (Podratçının) müsabiqə siyahısına daxil edilməsi üçün yararlığı aşağıdakı amillərdən biri yaxud bir neçəsi əsasında təyin oluna bilər: 
· Bilavasitə əməkdaşlıq, yaxud digər müştərilər ilə əməkdaşlıqdan irəli gələn iş göstəriciləri;
· Malgöndərənin (Podratçının) idarəetmə sistemi üzrə keyfiyyət sertifikatının olması (ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 14000 və s.);
· Rəsmi bazarın araşdırılması proseduru;
· Rəsmi prekvalifikasiya proseduru.

Müsabiqə İştirakçılarının siyahısının (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) hazırlanması 

· Heç bir malgöndərən (Vendor) SOCAR-ın Baş Ofisi və ya Struktur Vahidlər tərəfindən müsabiqəyə dəvət olunmadan Seçmə Müsabiqəyə qatıla bilməz.
· Müsabiqə İştirakçılarının Siyahısı Sifarişçi və İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi tərəfindən SOCAR-ın normativ sənədləri və Vendor Siyahılar nəzərə alınmaqla, birgə hazırlanır.
· Müsabiqəli satınalmalar keçirildikdə iştirakçı siyahısında ən azı 3 şirkətin olması vacibdir. Hər bir iştirakçı adekvat təcrübəyə, imkanlara və ixtisasa malik olmalı və Müqaviləni icra etmək üçün həqiqi marağı ifadə etməlidir. 
· Müsabiqə İştirakçılarının siyahısında (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) həmin vaxtda bazarda təklifin vəziyyəti, iştirakçının müvafiq təcrübəsi, işçi heyəti, yeni texnologiyaları əldə etmək imkanı və s. məlumatlar öz əksin tapmalıdır.
· Hər hansı podratçının (malgöndərənin) bacarığı və uyğunluğu müsaqbiqəyə dəvət edilməmişdən öncə yoxlanmalıdır (vendorlar istisna olmaqla). 
· Baş ofis və ya Struktur Vahid ilə bağlanmış müqavilə üzrə üzərinə düşən öhdəlikləri icra etməmiş və arzuolunmaz (riskli) hesab edilən podratçı (malgöndərən) Müsabiqə iştirakçılarının siyahısına (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) daxil oluna bilməz. 

Müsabiqə iştirakçılarının siyahısının (yalnız seçmə müsabiqə metodunda) təsdiqi 

SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə təsdiq olunmuş Səlahiyyət Hədlərinə uyğun olaraq,  Müsabiqə İştirakçılarının siyahısı Struktur Vahidinin Rəhbəri və ya Satınalmalar Komitəsi tərəfindən təsdiq olunur.

3.  Müsabiqə iştirakçıların prekvalifikasiyası 

Təyinat 

Bu təlimatda malgöndərənlərin (podratçıların) prekvalifikasiyasına aid məqsədlər, qaydalar və təcrübə öz əksini tapır. 

Vəzifələr 

SOCAR-ın normativ sənədləri ilə müəyyən edilmiş məsul qurum prekvalifikasiyaya ehtiyacının müəyyən edilməsinə və prosesin ümumi idarəçiliyinə görə cavabdehdir. 

Prekvalifikasiyanın məqsədi

Prekvalifikasiya prosesinin əsas məqsədi tələb olunan təcrübəyə, texniki və maliyyə resurslarına malik podratçıların (malgöndərənlərin) müsabiqəyə dəvət edilməsini təmin etməkdir. Prekvalifikasiyanın faydası aşağıdakılardır: 

· Müsabiqədən öncə yetərli sayda podratçıların (Vendorların) marağını, bacarıqlarını və yararlığını müəyyən etmək;
· Fəliyyət sahələri üzrə kifayət sayda vendorların mövcud olmasını təmin etmək; 
· Əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymətləndirmə meyarları əsasında potensial malgöndərənlərin (Vendorların) siyahısını rasional və nəzarətli siyahıya qədər qısaltmaq;
· Yalnız kvalifikasiyalı müsabiqə iştirakçılarının təkliflərini qiymətləndirmək və bununla da SOCAR üçün xeyli vaxt qənaət etmək; 
· Podratçılar (Vendorlar) üçün tam və bərabər imkanları təmin etmək; 
· SOCAR üçün bazar konturlarının müəyyən etmək;
· Müsabiqəyə Dəvət Sənədində və ya qiymətləndirmədə nəzərə alına biləcək ilkin məlumatları potensial podratçılardan (Vendorlardan) toplamaq.

SOCAR bütün prekvalifikasiya müraciətlərinə baxmalıdır.

Prekvalifikasiya siyasəti 

Aşağıdakı ümumi siyasət prekvalifikasiya prosesinə şamil olunur:

· SOCAR-ın səmərəli əməkdaşlıq etdiyi Vendor statusuna malik olan malgöndərənlər (podratçılar) lazımsız prekvalifikasiyadan keçməli deyil, çünki bu həmin podratçının imkanları və bacarıqları barədə əlavə məlumat verməyəcək. 
· Oxşar tələb üzrə prekvalifikasiya son 6 ayda keçirilibsə, təkrar prosesə ehtiyac yoxdur.
· Prekvalifikasiyanın keçirilməsi normativ sənədlərlə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, satınalma predmetinin mürəkkəbliyindən, vacibliyindən və satınalmanın ehtimal olunan dəyərindən asılıdır, lakin bunlarla məhdudlaşıdırılmamalıdır.
· Adətən, podratçıların (malgöndərənlərin) prekvalifikasiyası sənaye-tikinti, mühəndislik və inşaat müqavilələri, habelə bahalı və texniki cəhətdən mürəkkəb avadanlığın alınması müqavilələri üçün həyata keçirilir. 
· Prekvalifikasiya müraciətləri Dəvət Sənədləri göndərilməzdən əvvəl razılaşdırılmış meyarlar üzrə qiymətləndirilməlidir. 
· Prekvalifikasiya tamamilə potensial malgöndərənin (podratçının) müəyyən işi məqbul səviyyədə icra etmək bacarığı əsasında olmalıdır və aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: (I) müvafiq təcrübə və əvvəlki iş göstəriciləri; (II) kadrlar, avadanlıq və qurğular ilə iş imkanları; və (III) maliyyə durumu.
· İşin müvafiq səviyyədə, təsdiq edilmiş prekvalifikasiya meyarına uyğun icra etmək üçün yararlı hesab olunmuş malgöndərən (podratçılar) prekvalifikasiya olunmalı və müsabiqə təkliflərini verməyə dəvət olunmalıdırlar. 
· Prekvalifikasiya prosesi zamanı qiymətlər barədə məlumat tələb olunmamalıdır. 

Prekvalifikasiya siyahısı 

· Strategiyaya uyğun iş görmək qabiliyyətində olan malgöndərənlərin (vendorların) siyahısının tərtib edilməsi məqsədilə bütün perspektivli və potensial malgöndərənlər  (vendorlar) təhlil olunacaq.
· Müvafiq olduğu halda, təhlil prosesi yalnız tələb olunan işin həcminə (dəyərinə) uyğun olan podratçıları (malgöndərənləri) nəzərə alacaq. 

Prekvalifikasiya prosesinin əsas elementləri 

Prekvalifikasiya prosesini iki fərqli element təşkil edir:

1. Vahid element: ümumi imkanların qiymətləndirilməsi (qeydiyyatı, maliyyə durumu, təcrübəsi, texniki təhlükəsizlik və keyfiyyətin idarə edilməsi və təşkilatı məsələlər kimi bir sıra əsas sahələrdə malgöndərənin (podratçının) imkanlarının müəyyən edilməsi); 

2. Xüsusi element: müqaviləyə və iş həcminə məxsus texniki qiymətləndirmə. 
	
1. Vahid element:
 
Ümumi imkanların qiymətləndirilməsi əksər prekvalifikasiya proseslərinə xas olan bir elementdir və podratçıdan (malgöndərəndan) ona göndərilmiş sorğunu cavablandırmağı tələb edir. 

Ümumi imkanların qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı məlumatlar tələb olunur:

· təşkilati-hüquqi forması, hüquq fəaliyyət qabiliyyətinin vəziyyəti;
· Texniki və maliyyə imkanları və onlardan sərbəst istifadə etmək qabiliyyəti; 
· İdarəetmə səriştəliyi;
· Təcrübəsi, peşəkarlığı; 
· Məhsulun (xidmətin) keyfiyyətinə nəzarət; 
· Planlaşdırma və çatdırmaya nəzarət;
· Satışdan sonrakı xidmət;
· Texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması;
· Kadr potensialı.

Xüsusi tələblərə məxsus iş göstəricilərinin aspektləri yuxarıdakı siyahıdan seçilib malgöndərənə  (podratçıya) göndərilməsi üçün prekvalifikasiya sorğusuna daxil edilir. 

Malgöndərən (podratçı) tərəfindən sağlamlığın, təhlükəsizliyin və ətraf mühitin qorunmasına dair proseslərin idarə edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 


2. Xüsusi Element:

Müqaviləyə məxsus texniki aspektlərin qiymətləndirilməsi aşağıdakıları əhatə edir: 

· Xüsusi texniki tələbləri qarşılamaq imkanı;
· Müvafiq sahədə təcrübə;
· Fəaliyyət tarixçəsi və əvvəlki təcrübədən əsas icra göstəriciləri;
· Zaman və qrafiklər;
· İstehsalatın və ya xidmətlərin əhəmiyyətli aspektlərinin yoxlanılması;
· Təchizat (xidmət) məsələləri üzrə malgöndərənin (podratçının) təklifləri;
· Yenilik (yeni) texnologiya və sairə imkanları;
· Stınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti. 


Prekvalifikasiya nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

· Prekvalifikasiya sənədləri malgöndərənə  (podratçıya) verilməzdən öncə obyektiv qiymətləndirmə meyarları hazırlanmalıdır.
· Bu meyarlar ilk öncə texniki, uyğunluq, təhlükəsizlik və imkanlar aspektlərinə aiddir, lakin idarəçilik, əvvəlki iş göstəriciləri, sahədəki təcrübə, dəstək və kadrların keyfiyyəti də nəzərə alınmalıdır. 
· Prekvalifikasiya cavabları bir sıra meyarlar və saxlanmış qeydlər müqabilində qiymətləndirilməlidir.

Prekvalifikasiya hesabatı 

Hesabata aşağıdakılar daxil olmalıdır:

· Giriş (ümumi məlumat)
· əlaqə yaradılmış podratçılar (malgöndərənlər); 
· cavab vermiş podratçılar (malgöndərənlər).
· Prosesin təsviri 
· prekvalifikasiya siyahısı necə hazırlanmışdır;
· seçimi idarə edən amillər;
· hər bir podratçının (malgöndərənin) siyahıya daxil edilməsinin səbəbini göstərən xülasə.
· Qiymətləndirmə cədvəli 
· Qiymətləndirmə meyarları;
· podratçıların (malgöndərənlərin) cavabları;
· qiymətləndirmə nəticələri.
· Təklif 
· Müsabiqə siyahısına daxil edilməsi təklif olunan iştirakçılar; 
· Başqa hər hansı müşahidə (yanaşma, amil).
· Qiymətləndirməni aparan heyət üzvlərinin imzaları 
4. 
 Müsabiqələrin növləri

Təyinatı

Bu təlimat SOCAR-ın satınalma əməliyyatlarını həyata keçirməsi üçün mümkün müsabiqə növlərini müəyyən edir.

Vəzifələr

Təyin olunmuş İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin əməkdaşı və yaxud müvafiq hallarda Əlaqələndirici şəxs hər Sifarişçidən gələn hər bir sorğunun düzgün müsabiqə forması ilə tənzimlənməsinə cavabdehdir.

Nəzərə alınmalıdır ki, müsabiqə keçirilərkən rəqabəti təmin edəcək sayda malgöndərənlər (podratçıları) cəlb edilməli və əməli cəhətdən məqsədəuyğun sayda üçdən az olmamaq şərti ilə malgöndərənlərdən (podratçılardan) təkliflər cəlb edilməlidir.

Satınalmalar üzrə müsabiqələrin növləri aşağıdakılardır:

Açıq Müsabiqə

Açıq Müsabiqəyə dəvət zamanı elanlar SOCAR-ın veb-saytında, qazet və jurnallarda və ya digər informasiya vasitələrində yerləşdirilir. Açıq müsabiqələr SOCAR-ın bununla bağlı normativ sənədlərinə uyğun keçirilir. Aşağıdakı hallarda açıq Müsabiqələrə üstünlük verilir:
· Əgər tələbatın təmin edilməsi üçün kifayət qədər komfortlu vaxt varsa;
· Əgər satınalma sahələri üzrə vendorların sayı sağlam rəqabət yaratmaq üçün azdırsa;
· Ehtimal olunan satınalma dəyərin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər etibarlı və yenilənmiş məlumatları əldə etmək çətın olduqda.

Seçmə Müsabiqə
Aşağıdakı hallarda seçmə müsabiqə metodundan istifadə olunur:
· həddən artıq mürəkkəb və ya xüsusi xarakterli olduğuna görə müvafiq mallar (işlər və xidmətlər) yalnız məhdud sayda potensial malgöndərənlərdə (vendorlarda) olduqda;
· çoxsaylı təkliflərə baxılması və onların qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan vaxt və xərclər satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri ilə mütənasib olmadıqda;
· Satınalma predmeti üzrə kifayət sayda rəqabət apara biləcək vendor olduqda.

Seçmə Müsabiqə zamanı müsabiqəyə qatılacaq şirkəti təyin olunmuş İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin əməkdaşı ilə Sifarişçi və yaxud müvafiq hallarda Satınalmalar Qrupu Vendorlar siyahısından və ya müvafiq potensialı olan şəxslər arasından seçir. Bu zaman podratçıların (malgöndərənlərin) müsabiqəyə azad qatılmaq hüququ olmur. Podratçıların (malgöndərənlərin) müsabiqəyə qatılmasının leyhinə hər hansı bir əsaslandırılmış iddialar olduqda, bu şirkətlər müsabiqəyə buraxılmalıdır. 

Podratçının (malgöndərənin) bacarığı və müvafiqliyi barədə geniş araşdırmalar müsabiqə elan olunmamışdan öncə aparılmalıdır.

Elektron Hərrac

Bütün müsabiqə iştirakçıları texniki baxımdan eyni səviyyəli mal və xidmətlər təchiz edirsə və müsabiqə yalnız maliyyə aspektləri üzərində qurulacaqsa, bu zaman Elektron Hərrac satınalma metodundan istifadə oluna bilər. Bu metodla bağlı ətraflı məlumat Elektron Hərracların keçirilməsinə dair ayrıca təlimatda veriləcəkdir.

İki mərhələli Müsabiqələr

Konsepsiyaların işlənməsi, dizayn, elmi-tədqiqat və ilk mərhələdə iş həcimini və spesifikasiyasını təyin etmək mümkün olmadığı hallarda iki mərhələli müsabiqə metodundan istifadə oluna bilər. 

İki mərhələli Müsabiqə zamanı, ilkin mərhələdə işlərin həcmini və spesifikasiyasını müəyyən etmək üçün potensial müsabiqə iştirakçılarına sorğu göndərilir və ya açıq müsabiqə prinsiplərinə uyğun elan edilir. Bu zaman sorğuda və ya elanda dəqiq göstərilməlidir ki, müsabiqə yalnız konsepsiyaların toplanmasına yönəldilib və növbəti addımlar barədə məlumat verilməlidir.

İlkin mərhələlərdə müsabiqə iştirakçılarının marağını artırmaq üçün hər hansı bir pul mükafatları təklif oluna bilər.

İkinci məhrələdə, təkliflər alındıqdan sonra, münasib konspesiya(lar) seçilir və dəqiq iş həcmi müəyyənləşdirilərək ya müsabiqə keçirilir və ya birbaşa danışıqlar başlayır.


5. 
 Müsabiqələrin keçirilməsi

5.1. “Bağlı Zərf” və “İki Zərf”  prinsipləri. Müsabiqə təkliflərinin qəbulu və açılışı.

Təyinatı 

Bu təlimatda “Bağlı Zərf” və “İki Zərf” prinsiplərinin tətbiqi, müsabiqə təkliflərinin qəbulu, gecikmiş müsabiqə təklifləri, müsabiqə təkliflərinin açılışı və konfidensiallığın əhəmiyyəti göstərilir. 

Vəzifələr 

Təyin olunmuş Əlaqələndirici Şəxs müsabiqə təkliflərinin qəbulu, nəzarəti və açılışı məqsədilə möhürlü müsabiqə təklifləri prosedurunun tətbiqini təmin etməlidir. 

“Bağlı Zərf” və “İki Zərf” prinsiplərinin tətbiqi.

· Ehtimal olunan müqavilə dəyəri SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən  edilmiş məbləğlərdən artıq olduqda, satınalmalarda “Bağlı Zərf” və “İki Zərf” prinsipləri tətbiq olunmalıdır. 
· Ehtimal olunan müqavilə dəyəri SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilmiş məbləğlərdən aşağı olduqda, sözügedən prinsiplər Satınalmalar Qrupunun qərarı ilə tətbiq oluna bilər. 

Müsabiqə Mərhələsi

· Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində “Bağlı Zərf” və “İki Zərf” prinsiplərinin tətbiq edilməsi aydın şəkildə göstərilməlidir. Bu zaman texniki (qiymət göstərilmədən) və maliyyə təkliflərinin ayrı-ayrılıqda bağlı zərfdə təqdim edilməsi tələb olunmalıdır.

· “Bağlı Zərf” prinsipi tətbiq olunduğu halda müsabiqə təklifləri faks yaxud elektron poçtla qəbul oluna bilməz.

Müsabiqə təkliflərinin qəbulu 

· Müsabiqə təkliflərinin qəbulu zamanı Əlaqələndirici şəxs Baş ofisdə və ya Struktur Vahiddə fəaliyyət göstərən, sənədlərin qeydiyyatını aparan struktur bölmə tərəfindən zərflərin üzərinə daxilolma ştampının vurulmasını, dəqiq vaxtın qeyd olunmasını təmin etməlidir.
· Zərflərin müsabiqə təkliflərinin açılışı iclasına qədər bağlı saxlanması Əlaqələndirici şəxs tərəfindən təmin edilməlidir.
· Bağlı Zərf prinsipli müsabiqə təklifi açıq alınıbsa, Əlaqələndirici Şəxs həmin müsabiqə təklifini geri qaytarmalı və təkrar təqdim edilməsini tələb etməlidir. 
· Seçmə müsabiqə metodunda dəvət olunmamış və ya açıq müsabiqələr zamanı iştirak haqqı ödəməmiş müsabiqə təklifləri qəbul olunmamalıdır. 

Gecikmiş müsabiqə təklifləri 

· Hər hansı müsabiqə təklifi son qəbul vaxtından dörd saat öncə hələ gəlməyibsə, bağlamanın göndərilməsi vəziyyətini öyrənmək üçün Əlaqələndirici Şəxs müsabiqə iştirakçısı ilə dərhal telefon əlaqəsini yaratmalıdır. 
· Gecikmiş müsabiqə təklifləri açılmamış geri qaytarıla bilər.
· Müsabiqə təklifləri açılandan sonra heç bir halda başqa təkliflər qəbul oluna bilməz. 

Müsabiqə təkliflərinin açılışı

· Əlaqələndirici Şəxs Sifarişçini müsabiqə təkliflərinin açılışının təşkili barədə məlumatlandırmalıdır.
· Müsabiqə təkliflərinin açılışı konfidensiallığın saxlanmasını təmin edən mühitdə aparılmalıdır.
· Hətta bütün dəvət olunmuş müsabiqə təklifləri artıq alınıbsa, müsabiqə təkliflərinin açılışı bütün tərəflər üçün rahat olan vaxta təyin olunmaqla müsabiqə təkliflərinin qəbulu üçün təyin olunmuş vaxtdan tez olmamalıdır.
· Müsabiqə təkliflərinin açılışında yalnız Satınalmalar Qrupunun üzvləri və nəzərdə tutulduqda müsabiqə iştirakçıları (nümayəndələri) iştirak etməlidir.
· Müsabiqə təkliflərinin açılışı barədə protokol tərtib edilir.

Müsabiqə təkliflərinin paylanması 

Orijinal nüsxələr və qiymət olan nüsxələr Əlaqələndirici Şəxsdə qalır, qiymət olmayan nüsxələr isə texniki qiymətləndirməni aparan qrupa paylanılır.
5.2. 
 Digər Müsabiqələr (Bağlı Zərf və İki Zərf prinsipinlərinin tətbiq edilmədiyi müsabiqələr)

Təyinatı 

Bu təlimatda, Bağlı Zərf və İki Zərf prinsipləri tətbiq edilmədikdə, yəni ehtimal olunan müqavilə dəyəri SOCAR prezidentinin əmrilə müəyyən edilmiş həddən aşağı olan satınalmalarda müsabiqələrin keçirilməsi qaydası təsvir olunur. 

Vəzifələr 

Təyin olunmuş Əlaqələndirici Şəxs bu təlimatda göstərilmiş tələblərin icrasına görə cavabdehdir.

Əsas tələblər 

· Müsabiqəyə dair bütün sorğular təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən hazırlanmalı, imzalanmalı və göndərilməlidir. Bu zaman Sifarişçinin köməyinə ehtiyac olarsa, həmin kömək göstərilməlidir.
· Müsabiqə zamanı müsabiqənin iştirakçısının sorğularına cavablar yalnız həmin iştirakçıya göndərilməlidir. Həmin məlumatın digər müsabiqə iştirakçılarına göndərilməsi Əlaqələndirici Şəxsin qərarı əsasında tələb oluna bilər (texniki detalların dəqiqləşdirilməsi, əhəmiyyətli məlumatların çatışmaması və sairə). 
· Təkliflər faks, elektron poçt və digər vasitələr ilə alınıb, alınan kimi açıla bilər. Bu  məlumatlar aidiyyəti olmayan şəxslərə təqdim edilə bilməz.
· Müsabiqə təklifləri Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən nəzərdən keçirilib və tələb olunduqda aydınlaşdırılmalıdır. 
· Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi təlimatın müvafiq bölməsində əks etdirilib.

5.3. 
Təkliflərin alınmasına qədər fəaliyyət

Təyinatı 

Bu təlimatda müsabiqə təkliflərinin alınmasından öncə görüləcək tədbirlər göstərilir. Xüsusilə, müsabiqə qabağı brifinqlər, müsabiqə iştirakçılarının sorğularının cavablandırılması, müsabiqə müddətinin uzadılması barədə müraciətlərə cavab və lazım olan tarixdə təqdim edilməsini təmin etmək üçün müsabiqə təkliflərinin izlənməsi məsələləri öz əksini tapır.

Vəzifələr 

Təyin olunmuş Əlaqələndirici Şəxs müsabiqə qabağı brifinqlərin keçirilməsinə nəzarət və idarə etməlidir; bütün sorğuların dərhal və bu Təlimatlara uyğun cavablandırılmasını və bütün müsabiqə təkliflərinin təyin olunmuş vaxta qədər alınmasını təmin etməlidir. 

Sifarişçi müsabiqə qabağı brifinqlərin aparılmasına, hər hansı sorğuların təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxsə yönəldilməsinə və cavabların hazırlanmasında köməyin göstərilməsinə görə cavabdehdir. 

Müsabiqə qabağı brifinqlər
 
· Müsabiqə iştirakçıları ilə müsabiqə qabağı brifinqlər iştirakçı siyahısının təsdiqindən  sonra və Dəvət Sənədlərinin göndərilməsindən əvvəl və ya sonra keçirilə bilər.
· Müsabiqə qabağı brifinqlərin keçirilməsinin məqsədi - bütün iştirakçıların tam və ətraflı müsabiqə təklifi verməsi üçün lazımlı məlumata sahib olmasını təmin etməkdir. 
· Belə iclasları aşağıdakı hallarda keçirilməsinə diqqət ayrılmalıdır: 
· Müsabiqə zamanı yeni, yaxud mürəkkəb satınalma strategiyası tətbiq edildikdə;
· Müsabiqə iştirakçısının əsasən satın alınacaq işləri sahə şəraitində (vəziyyətində) qiymətləndirilməsi vacib olduqda; 
· Digər podratçılar ilə işi koordinasiya etmək və hər bir podratçının vəzifələrinin hədlərini müəyyən etmək ehtiyacı olduqda;
· Hər bir müsabiqə iştirakçısı ilə ayrı ayrılıqda yaxud bütün iştirakçılar ilə birlikdə iclasların keçirilməsi biznes cəhətdən dəyərləndirilməlidir. Lakın ayrı-ayrı görüşlərin keçirilməsi tövsiyə olunur. 
· Brifinqdə bütün müsabiqə iştirakçılarına eyni məlumatlar verilməlidir. 
· Brifinqdə qaldırılan məsələlərin vacib məqamları müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində (hələ göndərilməyibsə) həll olunmalı və ya müsabiqə bülleteni şəklində bütün müsabiqə iştirakçılarına göndərilməlidir. 

Müsabiqə sorğuları 

· Müsabiqə zamanı iştirakçılardan alınmış bütün müraciətlər müsabiqə prosesi boyunca əlaqə saxlanılmalı yeganə şəxs olan Əlaqələndirici Şəxsə yönəldilməli və onun tərəfindən cavablandırılmalıdır. 
· Sifarişçi və digər hər hansı texniki əməkdaş sorğuların baxılmasında və cavabların hazırlanmasında iştirak etməlidir.
· Müsabiqə iştirakçılarının qaldırdığı və bütün iştirakçılarda olan məlumatın uyğunluğuna təsir göstərəcək bütün sorğular Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən yazılı şəkildə cavablandırılmalı və ardıcıl nömrələnmiş bülleten şəklində bütün müsabiqə iştirakçılarına göndərilməlidir. 
· Dəvət sənədlərindəki düzəlişlər və ya Əlaqələndirici Şəxsin zəruri hesab etdiyi dəqiqləşdirmələr bütün müsabiqə iştirakçılarına göndərilməlidir. 
· Müsabiqə zamanı bütün iştirakçılar bülletenin alınmasını bildirməli və onun müsabiqə təklifində nəzərə alındığını təsdiq etməlidir. 
· Telefonla heç bir müraciətə yol verilməməlidir, lakin telefonla zəng gələrsə satınalma sənədlərinə müvafiq qeyd əlavə olunmalıdır. Müsabiqə təkliflərinin verilməsinə təsir edə biləcək bütün müzakirələr yazılı şəkildə olmalı və yuxarıda qeyd olunduğu kimi bütün iştirakçılara bildirilməlidir. 

Müsabiqə müddətinin uzadılması 

· Müsabiqə iştirakçılarının müsabiqə müddətini uzatmaq müraciətlərinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. 
· Müddətin uzadılmasına təsir edən amillərə aşağıdakılar aiddir:
· Müqavilə, tədarük qrafiki;
· Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətin qısa olması; 
· Həmin Müsabiqə iştirakçısının təklifinin vacibliyi.
· Satınalmalar Qrupu tərəfindən müsabiqə müddətinin uzadılması təklifi yazılı şəkildə təsdiq edilərək qərar qəbul edir və müvafiq protokol tərtib edilir.
· Müsabiqə müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edilərsə, bütün müsabiqə iştirakçıları xəbərdar olunmalıdır.
· Hər hansı iştirakçı müddətin uzadılması qərarı veriləndən öncə təklifini təqdim etmişsə, onda öz qərarı ilə SOCAR-a müraciət edərək onu geriyə alıb yeni təyin olunmuş vaxta qədər təkrar təqdim edə bilər. 

5.4. 
 Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin hazırlanması

Təyinatı 

Bu təlimatda Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin formatı, hazırlanması, təsdiqi və göndərilməsi qaydası izah olunur. 

Vəzifələr

Təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxs müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin hazırlanmasına və göndərilməsinə, həmçinin göndərilməzdən əvvəl Satınalmalar Qrupunun üzvləri tərəfindən baxılmasının təmin edilməsinə görə cavabdehdir. 

Müsabiqəyə Dəvət sənədlərinin hazırlanması 

Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri Normativ sənədlərin tələblərinə uyğun və satınalmaların keçiriləcəyi sahə üzrə qabaqcıl iş təcrübəsinə malik ixtisaslı Əlaqələndirici Şəxs, İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi və Sifarişçi tərəfindən təsdiq edilmiş şablon formalar istifadə olunmaqla, hazırlanmalıdır. Satınalmalar Qrupları sahə üzrə baş və ixtisaslaşmış struktur bölmələrlə razılaşdırmaqla Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində zəruri dəyişiklik və əlavələr apara bilərlər. 

Müsabiqəyə Dəvət sənədinin formatı
 
Müsabiqəyə Dəvət sənədlərinin əsas paketinin məzmunu adətən aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. Müsabiqəyə dəvət məktubu; 
2. Müsabiqə təkliflərinin hazırlanmasına dair təlimat. Aşağıda göstərilənlər təlimatda öz əksini tapmalıdır:
· Təklifin hazırlanması, imzalanması və möhürlənməsi;
· Müsabiqə təkliflərinin hazırlandığı dil (dillər);
· Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti, onların verilməsi forması, qaydası, yeri, son müddəti;
· Müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması yeri, günü və saatı;
· Məlumatların ötürülməməsi;
· Satınalmalar qrupunun bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək hüququna dair qeyd;
3. İddiaçıların müvafiqliyyə dair tələblər (Normativ sənədlərin 6.3-cü bölməsinə uyğun).
4. Malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyi;
5. Təklif olunan qiymətin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta (valyutalar);
6. Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənədlər;
7. Malların (işlərin və xidmətlərin) zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri, o cümlədən planlar, cizgilər və eskizlər, malın miqdarı (həcmi), əlavə xidmətlər, malların göndərilməsinin (işlərin görülməsinin, xidmətlərinin göstərilməsinin) yeri və müddətləri;
8. Müsabiqə təklifinin və satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi təminatlarının formaları, məbləği, emitenti, təsdiqləyici tərəf (əgər tələb olunursa) və digər şərtləri;
9. Qalib gələn müsabiqə təklifinin müəyyənləşdirilməsi üçün meyarlar və onların nisbi qiyməti;
10. Müsabiqə predmetinin iki və ya daha çox iddiaçı arasında bölünməsi şərtləri (səmərəli olduğu sübut olunarsa);
11. Satınalma müqaviləsinin şərtləri və tərəflərin imzalayacaqları müqavilənin forması;
12. Müsabiqə təklifinin alternativ variantına yol verildikdə, bu barədə məlumat, həmin təkliflərin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi üsulunun təsviri;
13. Müsabiqə təklifinin malların (işlərin və xidmətlərin) bir hissəsi üçün təqdim olunmasına icazə verildikdə həmin hissənin (hissələrin) təsviri;
14. Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətinə onların dəyərindən başqa digər xərclərin (nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər, rüsumlar və s.) daxil edilə biləcəyi haqqında məlumat, müsabiqə təklifinin qiymətinin hesablanması və ifadə olunması üsulu;
15. İddiaçılara Dəvət sənədlərinin tələbləri ilə bağlı izahat verilməsi üsulu, habelə satınalan təşkilatın işritakçılarla görüş keçirmək niyyətinin olub-olmaması;
16. Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün istifadə olunacaq valyuta;
17. Satınalmaların təşkili ilə bağlı məlumat almaq üçün Satınalmalar qrupunun Əlaqələndirici Şəxsinin (şəxslərinin) adı və vəzifəsi;
18. Satınalmalar qrupunun qərarından, üzvlərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) malgöndərənin (podratçının) şikayət etmək hüququ;
19. Müsabiqə təklifinin akseptindən sonra satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların tərtibi müddətləri;
20. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi müddətində müqavilə qiymətində dəyişiklik edilməsi qaydaları;
21. Vergilər haqqında məlumat.

Satınalama müqaviləsinin hazırlanması üçün müvafiq qaydada təsdiq edilmiş müqavilənin nümunəvi formalarından istifadə olunacaq. Bu müqavilə fomalarından  mümkün qədər dəyişilməmiş şəkildə istifadə olunmalıdır. Dəyişikliklərin edilməsinə yalnız Baş ofisin Hüquq İdarəsinin rəyi alınmaqla SOCAR-ın rəhbərliyinin razılığı ilə icazə verilir. 

Malların, işlərin və xidmətlərin təsvirinə aid tələblər 

1. 	Mallara (işlərə və xidmətlərə) dair hər hansı özünəməxsus xüsusiyyətlər, planlar, cizgilər, eskizlər, tələblər və ya təsvirlər satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) obyektiv texniki və keyfiyyət göstəricilərinə əsaslanmalıdır.
2.	İddiaçıların satınalma prosedurlarında iştirakına maneçilik törədən və ya onu məhdudlaşdıran, o cümlədən dövlət mənsubiyyətinə görə ayrı-seçkiliyə yol verən  tələblər, həmçinin şərti işarələr və terminlər və ya xidmətlərin təsviri ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi sənədlərinə, müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna və ya təkliflərin cəlb olunmasına dair sənədlərə daxil edilmir və onlardan istifadə olunmur. 
	Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) xüsusiyyətlərini daha dəqiq göstərmək mümkün olmadığı halda “ekvivalent” sözü istifadə oluna bilər. 

Müsabiqə təkliflərinin izlənməsi 

· Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri ilə birlikdə bu sənədlərin qəbul olunması haqda bildiriş müsabiqə iştirakçılarına göndərilməli və onlar tərəfindən geri qaytarılmalıdır.
· Təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxs təsdiq bildirişini göndərməyən iştirakçılar ilə bir-bir əlaqə saxlamalıdır.
· Təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxs bütün müsabiqə iştirakçılarını təklifləri vaxtında verməyə tələsdirməlidir.

		Dəvət sənədlərinə dəyişikliklərin edilməsi

Müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddəti qurtaranadək Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinə dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün malgöndərənlərə (podratçılara) göndərilir. Dəyişikliklər və əlavələr malgöndərənlər (podratçılar) üçün məcburi qüvvəyə malikdir.

Əgər müsabiqə təklifinə baxılmanın nəticəsi olaraq Dəvət Sənədlərinə (şərtlər toplusuna) dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyacı yaranmışdırsa, bu dəyişikliklər barədə məlumat bütün müsabiqə iştirakçılarına göndərilir və bu dəyişikliklərə uyğun olaraq onlar öz təkliflərinə müvafiq əlavələr təqdim edir.
5.5. 
Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi

Təyinatı

Bu təlimat müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və aydınlaşdırılması ilə əlaqədar prosesləri və nəzarət formalarını əhatə edir. 

Vəzifələr 

Təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxsin vəzifələri: a) ümumi qiymətlədirmə prosesinə bu təlimatın tətbiqi; b) müsabiqə təklifinin kommersiya aspektlərinin qiymətləndirilməsi; c) aydınlaşdırma məktublarının göndərilməsi; d) texniki və maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi, e) prtokolun tərtib edilməsi; f) qalibin elan olunması üçün tövsiyənin hazırlanması.

Sifarişçi, Satınalmalar qrupunun üzvləri texniki qiymətləndirməyə, hər hansı müsabiqə təklifi ilə əlaqədar Əlaqələndirici Şəxs ilə bütün sorğuların aydınlaşdırılması üzrə qarşılıqlı əlaqədə olmağa, Satınalmalar Komitəsinə və ya Struktur Vahidinin rəhbərinə müvafiq qalibin elan edilməsi tövsiyəsini verməyə məsuldurlar.  

Konfidensiallıq

Bütün hallarda müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsinin, aydınlaşdırma (dəqiqləşdirmə) məktublaşmalarının aparılmasının, bütün müsabiqə təkliflərinin və əlaqədar sənədlərin nəzərdən keçirilməsinin konfidensiallıq prinsipinə uyğun aparılması tələb olunur. 

Ümumi

Müsabiqə təklifinin qiymətləndirilməsi ardıcıllığı aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

1. Bütün təkliflərin alınmasının təsdiqi; 
2. Bütün cavablandırılmamış şərtlərin təyin edilməsi;
3. Texniki səhvlərin düzəldilməsi;  
4. Yayınmalar və onların rəqəmlərdə ifadə edilməsi; 
5. Təklif olunan qiymətlərin eyniləşdirilmə əsasında müqayisəsi;  
6. Qiymətləndirmə meyarlarının tətbiqi;
7. Təkliflərin müqayisəsi; 
8. Qiymətləndirmə protokolunun tərtib edilməsi. 


Müsabiqə Qiymətləndirilməsində Ümumi Prinsiplər:

 (a) Prosedurların konfidensiallığı – Təkliflərə baxılması, onların aydınlaşdırılması və qiymətləndirilməsi, qalibin tövsiyə edilməsi barədə heç bir məlumat, qiymətləndirmə ilə rəsmi əlaqəsi olmayan hər hansı şəxsə qalibin elan edilməsindən əvvəl verilə bilməz. 

 (b) Obyektiv qiymətləndirmə meyarlarının hazırlanması – Texniki və kommersiya qiymətləndirilməsi meyarları və ehtimal olunan müqavilə dəyəri Satınalmalar Qrupunun üzvləri və hər hansı digər (texniki, hüquqi, iqtisadi və s.) əlaqəli şəxslərlə  razılaşdırılmalıdır və müsabiqə elan edilməzdən əvvəl hazır olmalıdır. 

(c) Müsabiqə təkliflərinin aydınlaşdırılması ilə bağlı sorğuların verilməsi və şərtlərin dəyişdirilməsi – Heç bir müsabiqə iştirakçısına icazə verilmir ki, müsabiqə açıq elan edildikdən sonra müsabiqə təkliflərini dəyişsin. SOCAR-ın Baş ofisi və Struktur Vahidlər tərəfindən verilmiş sorğulara cavablar, yalnız müsabiqə təklifinin əsasını və ya qiymətini dəyişmədiyi halda qəbul edilə bilər. Cavablar yazılı və ya faks (“faks” termini burada faksla, skanerdən çıxarılmış surəti və elektron-poçt kimi elektron ötürməni nəzərdə tutur) formasında olmalı və ardıcıl olaraq nömrələnməlidir. 

 (d) Müsabiqə təklifinin rədd edilməsi – Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin tələbləri əsasında qəbul edilmiş bütün etibarlı (qüvvədə olan) müsabiqə təklifləri qiymətləndirmə proseduruna uyğun qiymətləndirilməlidir və yalnız tələblərə cavab vermədiyi hallarda təkliflər rədd edilməlidir. Digər müsabiqə təklifləri açıqlandığı halda, müsabiqə təklifi son qəbul günündən sonra təqdim edildikdə, müsabiqə təklifi rədd edilməlidir.

 (e) Bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi – müsabiqə təklifləri təqdim olunmadıqda, təqdim edilmiş müsabiqə təkliflərinin heç biri tələblərə uyğun olmadıqda və ya müsabiqə iştirakçılarının malları (işləri və xidmətləri) təqdim etmək imkanının olmaması barədə sübutlar olduqda bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsinə dair əsaslandırılmış qərar qəbul edilir. 

(f) Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması – Satınalmalar qrupunun,  Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində müəyyən edilmiş müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti başa çatanadək müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsini və müqavilənin imzalanmasını tamamlamayacağı ehtimalı mövcuddur. Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti  yalnız istisna hallarda Satınalmalar Komitəsinin və yaxud Struktur Vahidinin rəhbərinin razılığı ilə uzadıla bilər. Əgər qüvvədə olma müddətinin uzadılması zərurət hesab edilərsə, o halda bütün təklif təqdim edənlərdən öz müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddətini uzatmaları xahiş ediləcək. Öz müsabiqə təkliflərinin müddətini uzatmağı arzu edən müsabiqə iştirakçılarına qiymətin  və ya mahiyyətin dəyişdirilməsinə icazə verilməməlidir. 

 (g) Müsabiqə Qiymətləndirməsinin Valyutası – Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi məqsədləri üçün bütün müsabiqə qiymətləri Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının mübadilə kurslarından istifadə edilərək vahid valyutaya çevrilməlidir. 

Satınalmalar qrupu

· Əlaqələndirici Şəxs qiymətləndirməyə cəlb edilmiş şəxslərin konfidensiallıq və məlumatların açıqlanmaması ilə bağlı öz öhdəlikləri barədə tam məlumatlı olmasını təmin etməlidir. 
· Müsabiqə təkliflərinin surətləri Satınalmalar Qrupunun üzvlərinin sayına uyğun çap olunaraq paylanacaq və qrupun hər bir üzvü onun üçün nəzərdə tutulan sənədlərin təhlükəsizliyi görə məsuliyyət daşıyacaqdır. 
· Müsabiqə təklifləri ilə əlaqədar məlumatlar Satınalmalar Qrupunun üzvü olmayan əməkdaşlara yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda, Satınalmalar qrupunun icazəsi ilə verilə bilər.
	
 	Texniki və maliyyə təkliflərinin ayrılıqda qiymətləndirilməsi

· Texniki və maliyyə təkliflərinin ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməsi prinsipi SOCAR-ın prezidentinin əmrilə müəyyən edilmiş ehtimal olunan müqavilə dəyərindən artıq olan hər bir müqaviləyə tətbiq edilməlidir. 
· Bu halda, müsabiqə təklifinin ayrıca qiymət göstərilmiş və qiymət göstərilməmiş əsli və surətləri istəniləcəkdir. 
· Əlaqələndirici Şəxs həm texniki həm də maliyyə təkliflərinin əslini saxlamalıdır. 
· Yalnız Satınalmalar qrupunun müsabiqə təkliflərinin qiymət göstərilmiş surətlərini əldə etmək imkanı olacaqdır. Texniki qiymətləndiricilərin qiymətlər barədə  məlumata çıxışı olmaması tələb edilir. 
 
Obyektiv qiymətləndirmə meyarlarının hazırlanması 

· Qiymətləndirmə meyarları tərtib olunmalı və Müsabiqə elan verilməzdən əvvəl hazır olmalıdır.  
· Təklifin qiymətləndirilməsi üçün texniki və kommersiya qiymətləndirilməsinin meyarları və onların nisbi çəkisi müəyyən edilməlidir. 
· Texniki və kommersiya təkliflərinin çəkisi onların nisbi əhəmiyyəti və aşağıdakı amillərdən asılıdır:
· müsabiqə iştirakçılarının bacarıqları;
· iş həcminin növü, mürəkkəbliyi, mühümlüyü, təkrarlığı və  ya özünəməxsusluğu;
· mövcud texnologiya;
· biznesin  məqsədi;
· biznesin  aparıcı qüvvələri;
· təklif bazarının şərtləri və imkanları;
· infrastruktur və loqistika.

Müsabiqə Təkliflərinin Qiymətləndirilməsi

Ümumi

Qiymətləndirmə SOCAR və onun Struktur Vahidlərinin tələblərini tam ödəyə biləcək ən rəqabətə davamlı təklifi müəyyən etməklə həyata keçirilməlidir. 

Sifarişçi müsabiqə təkliflərinin texniki qiymətləndirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
Hərtərəfli texniki və maliyyə qiymətləndirilmələri paralel aparılmalıdır. 

Tövsiyə edilir ki, maliyyə qiymətləndirilməsi zamanı müsabiqə iştirakçılarının kimliyi, texniki qiymətləndirilmənin tamamlanmasınadək bildirilməsin. 

Müvafiq hallarda texniki göstəriciləri digər təkliflərin texniki göstəricilərindən əhəmiyyətli dərəcədə üstün olan təklif, qiymətinin digər təkliflərdən yüksək olmasına baxmayaraq qalib elan oluna bilər. Belə ki, SOCAR-ın ən aşağı qiymət təklifini qəbul etmək öhdəliyi yoxdur

Əlaqələndirici Şəxs müsabiqənin qiymətləndirilməsi prosesinin koordinasiyası üçün məsuldur. 

Texniki qiymətləndirmə

· Bütün təkliflər əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlar əsasında qiymətləndiriləcəkdir. 
· Zərurət yarandıqca, Satınalmalar qrupu qiymətləndirməyə mütəxəssislər cəlb edəcəkdir. 
· Texniki qiymətləndirmə zamanı aşağıdakılar nəzərdən keçirilir:
· Təkliflərin texniki tələblərə uyğun olması; 
· İcra metodları (tətbiq edilə bilən olduqda);
· Hər bir müsabiqə iştirakçısı tərəfindən təqdim edilmiş alternativ seçimlər;
· Müsabiqə iştirakçılarının məhsulu, istehsal və ya xidmət məlumatları və ya proseduraları;
· Müsabiqə iştirakçılarının texniki təcrübəsi, vasitələri (qurğuları), heyətinin bacarıqları və təcrübəsi.  

· Texniki Qiymətləndirmə üzrə sənədlər texniki qymətləndirmədən sonra Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən tətbiq edilən formulaların düzgünlüyünün yoxlanılması üçün baxılır. 

· İndividual texniki qiymətləndiricilər tərəfindən qiymətlərin verilməsində əsaslı fərqlər qeydə alınarsa, Əlaqələndirici Şəxs bütün qiymətləndiricilərdən fikirlərin əsaslandırılmasını və hər hansı faktın gözdən yayınması və ya daha az diqqət yetirilməsinin qarşısının alınmasını tələb edəcəkdir.  

· Texniki qiymətləndirmənin nəticələri, qiymətləndirmə cədvəli də daxil olmaqla – Müsabiqənin nəticəsinə dair protokola daxil edilir. 

Maliyyə təklifinin qiymətləndirilməsi

· Maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsi təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxsə həvalə edilir. 
· Maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakıların təhlili və müqayisəsi əsasında keçirilir:
· Təklif edilmiş qiymətlər, tariflər və s. hər hansı təqdim edilmiş alternativlər; 
· Çatdırılma müddətləri və iş proqramları;
· Müqavilə tələblərinə və müddəalarına şərtlər (məhdudiyyətlər);
· Müsabiqə təklifinin keyfiyyəti;
· Opsiyaların kommersiya təsiri, gözlənilən çətinliklər və s.; 
· Dəvət məktublarının tələblərinə digər istisnalar və dəyişmələr.
· Tarifləri, çatdırılma müddətlərini, istisnaları və müsabiqənin digər əhəmiyyətli aspektlərini əks etdirən Qiymətləndirmə cədvəli hazırlanır.  
· Seçim meyarı adətən texniki cəhətdən qəbul edilə bilən aşağı qiymətli müsabiqə təklifi olacaqdır, lakin digər faktorlar (nağd pul tələbləri, valyuta riskləri, kommersiya bacarıqları və çatdırılma proqramı) son seçimə təsir edəcəkdir. 
· Digər hallar üçün seçim meyarı ən yuxarı qiymət alan yüksək texniki və ən aşağı xərcləri əhatə edən müsabiqə təklifi olacaqdır. 
· Maliyyə qiymətləndirmənin nəticələri, qiymətlər cədvəli təklifi də daxil olmaqla Müsabiqənin nəticəsinə dair protokola daxil edilir


Maliyyə Qiymətləndirməsi zamanı nəzərdən keçirilməli digər məsələlər:

Müsabiqə Qiymətinin Tənzimlənməsi

Zəruri olduğu təqdirdə, müsabiqə qiymətləri, pul dəyərinə çevrilə bilən və  icazə verilən yayınmalar üçün bərabər əsaslarda müsabiqə təkliflərinin müqayisəsi məqsədləri üçün tənzimlənə (eyniləşdirilə) bilər. Nümunə üçün:

a) Ödəniş Şərtləri;
b) Çatdırılma və ya Tamamlama üçün Cədvəl;
c) Vergi ödənişləri 

və texniki aspektlər nümunə üçün:

d) Texniki uyğunluq
e) Ehtiyat hissələri
f) Nəqliyyat xərcləri; və s.


Müsabiqə iştirakçılarının kənarlaşdırılması

Müsabiqə iştirakçıları  aşağıdakı səbəblərdən müsabiqələrdən kənarlaşdırıla bilərlər:

· Natamam sənədlər və ya zəruri tələblərin yerinə yetirilməməsi;
· Qiymətləndirmə prosesini təhrif etmək məqsədi ilə uyğun olmayan cəhd və hərəkətlər;
· Təkliflər açıqlandıqdan sonra birgə müəssisənin, korporativ tərəfdaşın və ya iştirakçının (səhmdarın) dəyişdirilməsi;
· Normativ sənədlərlə nəzərdə tutulmuş digər səbəblərdən. 

Kənarlaşdırılma səbəbləri Qiymətləndirmə Protokoluna daxil edilməli və sənədlərdə saxlanılmalıdır. 


Qiymətləndirmə nəticələri

· Müsabiqənin qiymətləndirməsinin nəticələri müvafiq qaydada, Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən hazırlanan və Satınalmalar Qrupunun bütün üzvləri tərəfindən imzalanan Protokol ilə  sənədləşdirilməlidir. 
5.6. 
 Danışıqlar səlahiyyətinin verilməsi

Təyinat 

Bu təlimat danışıqlar səlahiyyətinin verilməsi qaydalarını tənzimləyir. 

Danışqılar səlahiyyəti ayrı qayda müəyyən edildiyi hallar istisna olmaqla, Satınalmalar Komitəsi tərəfindən verilir.

Danışıqlar səlahiyyəti iki məqsədlə verilir müsabiqədən sonra danışıqlarla və müsabiqədən kənar satınalamarla əlaqədar danışıqlar aparmaq.

a. Müsabiqədən Sonra Danışıqlar (MSD):

Vəzifələr

Struktur Vahidinin Rəhbəri – hər bir spesifik vəziyyətdə MSD aparılması üçün Satınalmalar Komitəsinə tövsiyələr verməklə Danışıqlar Aparmaq Səlahiyyətinin alınması üçün təqdimat göndərir. Baş ofisdə bu təqdimat Satınalmalar qrupu tərəfindən verilir. Satınalmalar Komitəsi MSD Səlahiyyətini təsdiq edir.

Giriş

MSD müvafiq hallarda SOCAR üçün Səmərəli Dəyərin əldə olunması üçün vasitə ola bilər. Ancaq düzgün olmayan qaydada tətbiq edildikdə SOCAR-ın etibarına və nüfuzuna əsaslı dərəcədə ziyan vura bilər. SOCAR daxilində MSD-dən istifadə hüquqi baxımdan mümkün olan hallarda, şirkətə əlavə fayda verə bildikdə və hər hansı digər müvafiq razılaşma ilə istisna olunmadıqda edilir. 

MSD-dən istifadə

Əgər müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsindən sonra Səmərəli Dəyərin əldə edilə bilmədiyi hesab edilirsə, MSD aşağıdakı hallarda uyğun seçim kimi nəzərdən keçirilə bilər: 

· Üstünlük verilən təklifin hamısının və ya bir hissəsinin bazar qiymətlərindən yüksək qiyməti əks etdirdiyi hesab olunduğu hallarda; 
· Kartelin (inhisarçı birləşmə) mövcudluğu və rəqabəti pozan oxşar vəziyyətin olduğu şübhə edilərsə; 
· Qarşılıqlı məqbul razılaşmanın əldə edilməsi üçün bazarlaşma geniş qəbul edilmiş təcrübə olduqda.


b. Müsabiqədən kənar satınalmalarla bağlı danışıqlar:

Müsabiqədən kənar satınalmaların həyata keçirildiyi hallarda Satınalma Komitəsi tərəfindən Sifarişçi və onun ixtisaslaşdırılmış təchizat bölməsinə onların müraciətləri əsasında səmərəli dəyərin əldə edilməsi məqsədi ilə malgöndərən(podratçı) ilə birbaşa danışıqlar aparmaq səlahiyyətləri verilir.

5.7.  Müsabiqə qalibinin elan edilməsi 

Təyinat 

Bu təlimatda müsabiqə qalibi ilə müqavilənin imzalanmasından əvvəl əldə olunmalı təsdiqlər təsvir olunur.

Vəzifələr

Təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxs təsdiqin alınması üçün müraciətin hazırlanmasına və sənədin müvafiq olaraq Satınalmalar Komitəsinə və ya Struktur Vahidinin rəhbərinə təqdim edilməsinə görə cavabdehdir. 

Sifarişçi müsabiqə qalibinin Satınalmalar Komitəsi və ya Struktur Vahidinin rəhbəri üçün tövsiyənin hazırlanmasında Əlaqələndirici Şəxsə yardım göstərilməsinə görə cavabdehdir.

Malgöndərənlərin ( Podratçıların ) seçilməsi 

· Malgöndərən və ya podratçı aşağıdakı Təlimatlara uyğun seçilməlidir:
· Podratçı və malgöndərənlərin seçilmə qaydası.
· Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və dəqiqləşdirilməsi.
· Əlaqələndirici Şəxs Satınalmalar Qrupunun üzvləri ilə birlikdə müsabiqənin nəticələrinə dair protokolu hazırlamalıdır və SOCAR üçün Səmərəli Dəyər əsasında dəqiq qalibi qeyd etməlidir. 
· Protokol təsdiq edilmək üçün aidiyyəti üzrə Satınalmalar Komitəsinə və ya Struktur Vahidinin rəhbərinə təqdim olunmalıdır.   
· Protokol təsdiq edildikdən sonra Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən müsabiqə qalibinə rəsmi bildiriş verilir.
· Yalnız müsabiqə qalibindən müqaviləni qəbul etmək barədə yazılı niyyət ifadəsi və müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı (əgər nəzərdə tutularsa) aldıqdan sonra qalib gəlməmiş müsabiqə iştirakçıları müsabiqənin nəticələri barədə xəbərdar ediləcəkdir. 




5.8. 
 Müsabiqə Nəticilərinə dair Debrifinq 

Təyinat 

Bu təlimatda müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müsabiqə iştirakçılarına təkliflərin keyfiyyəti barədə təfsilatlı izahatın (debrifinqin) verilməsi qaydasını təsvir edir.

Vəzifələr 

Təyin edilmiş Əlaqələndirici Şəxs Sifarişçinin yardımı ilə debrifinq iclaslarının çağırılmasına görə cavabdehdir.  

Ehtiyac olduqda Sifarişçi debrifinqdə iştirak etməlidir. 

Debrifinqlər 

· Təkliflərin keyfiyyəti barədə Malgöndərənlərin (podratçıların) məlumatlandırılması tövsiyə olunur.
· Debrifinq yalnız müsabiqə qalibi elan olunduqdan sonra keçirilməlidir.
· Debrifinq adətən SOCAR və onun Struktur Vahidi üçün əlverişli və səmərəli hesab olunduqda, yaxud da müsabiqə iştirakçısının xüsusi müraciəti əsasında keçirilir.
· Mümkün olduqda texniki və maliyyə mütəxəssislərindən ibarət Satınalmalar Qrupunun üzvləri görüşlərdə iştirak etməlidir.
· Qiymət barədə izahatlar ümumi məlumat və müəyyən müsabiqə iştirakçısının digər iştirakçılar arasında reytinqi ilə kifayətlənməlidir. Maliyyə təklifinin detallı müzakirəsinə heç vaxt yol verilməməlidir. 
· Digər iştirakçıların təklifləri və təkliflərin müqayisəsi barədə suallar yol verilməzdir və Əlaqələndirici Şəxs belə sualları cavablandırmamalıdır.
· Əsas diqqət qalib gəlməyən müsabiqə iştirakçılarının təkliflərinin gələcəkdə mümkün təkmilləşmələrinə ayrılmalıdır. 
· Müsabiqə iştirakçılarının söylədikləri hər hansı ciddi məqamlar qeyd edilməlidir.
5.9. 
 Müsabiqən kənar satınalmalar


Təyinatı 

Bu təlimatda malların (iş və xidmətlərin) birbaşa danışıqlar vasitəsi ilə (müsabiqədən kənar) alınması üçün qaydalar, əsas məsələlər və nəzarət mexanizmləri öz əksini tapır.


Vəzifələr

Sifarişçi İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin əməkdaşı ilə birlikdə mal, iş və xidmətlərin müsabiqədən kənar, malgöndərən (podratçı) ilə birbaşa danışıqların aparılması vasitəsi ilə satınalınma strategiyasını hazırlamalı və təsdiq edilmək üçün Satınalmalar Komitəsinə və Struktur vahidin rəhbərinə təqdim edilməlidir.


Anlayışlar

Müsabiqədən kənar satınalmalar – hər hansı müsabiqə proseduru keçirilmədən malların (işlərin və xidmətlərin) yeganə və ya tək mənbədən satın alınması.
Yeganə mənbə - tələb olunan mallarla (işlərlə və ya xidmətlərlə) bağlı alternativi olmayan malgöndərən (podratçı).
Tək mənbə - tələb olunan mallarla (işlərlə və ya xidmətlərlə) bağlı hətta alternativ mənbələrin olduğu təqdirdə, hazırki Təlimatda göstərilmiş əsaslarla seçilmiş malgöndərən (podratçı).

Göstəriş

SOCAR Müsabiqəli Satınalmalar prosedurundan hər bir mümkün halda istifadə olunmasını dəstəkləyir. Lakin, Müsabiqədən kənar (Tək və ya Yeganə mənbə) satınalmalar proseduru müəyyən şəraitdə və müəyyən nəzarət altında tətbiq oluna bilər.  


Müsabiqədən kənar satınalma üsulunun əsasları:


· SOCAR oxşar mal (xidmət və işlər) üçün təzəlikcə müsabiqə keçirmiş və seçilmiş malgöndərən (podratçı) öhdəliklərini müvəffəqiyyətlə icra etmişdir;
· Digər mövcud avadanlıqla ümumi standartlar izlənməlidir;
· Bu, mövcud müqavilənin davamıdır və ardıcıllığın gözlənilməsi vacibdir; 
· Yeni podratçılara keçid riskləri və ya xərcləri yüksək ola bilər; 
· Bazar şəraiti (xüsusi, eksklüziv və müəllif hüquqları, infrastruktur, lisenziya və sairə);
· Malların (işlərin və xidmətlərin) alınması üçün təcili tələbat yarandıqda - Bu zaman tək mənbədən satınalma metodunun tətbiq edilməsi satınalma prosesinin bilərəkdən uzadılmasının nəticəsi olmadığı və belə vəziyyətin yaranacağını əvvəlcədən görməyin mümkün olmadığı şəraitdə, satınalama müsabiqəsinin keçirilməsi praktiki cəhətdən məqsədəuyğun olmadıqda, maliyyələşdirilmədə çətinliklər olduqda tətbiq edilir.


Prosesin əsas xüsusiyyətləri 

SOCAR-ın biznes cəhətdən əlverişsiz hala düşməsinə yol verilməməsi üçün Müsabiqədən kənar satınalma üçün ilkin mərhələdə əsaslı nəzarət tələb olunur. Tək və ya Yeganə mənbədən satınalma o demək deyil ki, müsabiqədə istifadə olunan müsbət iş praktikası nəzərə alınmamalıdır. 

Müsabiqədən kənar satınalmaların həyata keçirilməsini əsaslandırmaq üçün aşağıdakı əsas tədbirlər görülməlidir: 

· Strategiya hazırlanıb təsdiq edilməlidir. 
· Lazım olduqda Danışıqları aparmaq Səlahiyyəti (DS) əldə edilməlidir və istifadə olunmalıdır. Danışıqlarda güclü və zəif məqamlar müəyyən edilməlidir.
· Malgöndərəndən (podratçıdan) yazılı qiymət təklifi alınmalıdır.
· Təklifin qiymətləndirilməsi (aydınlaşdırılması). 
· Təklifin SOCAR üçün əlverişsiz məqamları ətrafında malgöndərən (podratçı) ilə danışıqlar aparılmalıdır. 
· Məqbul şərtlərin razılaşdırılması mümkün deyilsə müsabiqəli satınalmaya keçid edilməlidir və ya satınalma strategiyası təkrar nəzərdən keçirilməlidir.
 

6.1. 
Müqavilələrin İmzalanması

Müqavilələrin hazırlanması, təsdiq edilməsi və imzalanması

Təyinatı
 
Bu təlimat müqavilə və sifarişlərin hazırlanması, təsdiqi və imzalanması ilə əlaqəli olan tələbləri əhatə edir.

Vəzifələr 

Əlaqələndirici Şəxs sifariş və müqavilələrin hazırlanmasına, yoxlanmasına, təsdiqinə, imzalanmasına və lazım gəldikdə hazırlayan şöbələrlə əlaqələndirməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

Sifarişçi müqaviləyə tələb olunan şərtlərin daxil edilməsinə və müqavilə imzalandıqdan öncə onun yoxlanmasına və təsdiqinə görə məsuliyyət daşıyır.

Təchizat Sifarişlərinin hazırlanması

Təchizat Sifarişlərinin hazırlanması üçün standart şablondan istifadə olunur.
	
Təchizat Sifarişləri bir qayda olaraq aşağıdakılardan ibarətdir, lakin onlarla məhdudlaşmır:

· Materialların siyahısı, miqdarı və qiyməti;
· Texniki xüsusiyyətləri  (cizgilər);
· Keyfiyyətə təminat, keyfiyyətə nəzarətin tələbləri (keyfiyyət planı; inspeksiya; ikinci, üçüncü tərəf yoxlaması daxil olmaqla);
· Təhlükəsizlik tələbləri;
· Ehtiyat hissələrinə tələbat;	
· Podratçı tərəfindən təmin edilmiş sorğu sənədlərində müəyyən edilmiş məlumat, (tələblər) podratçı və istənilən texniki və ya kommersiya məsələlərinə dair məlumat ;
· Çatdırılma  tarixinin tələbləri;
· Çatdırılmanın tezləşdirməsi, sürətləndirməsi tələbləri;
· Çatdırılma təlimatları;
· Ödənişin şərtləri (ödənilən valyuta; mərhələli şəkildə ödənişlər; qaimə ödənişləri);
· Qaimə ödənişləri üçün təlimatlar;
· Alqı-satqının şərtləri;
· Sifarişlə bağlı şəxslərin əlaqə telefonları, elektron ünvanı və digər məlumatlar

Müqavilələrin hazırlanması, təsdiq edilməsi, saxlanması.

Şablon müqavilələr və şablon sənədlərdən mümkün olduqca bütün müqavilələr üçün əsas kimi istifadə edilməlidir.

Şablon sənədlərin müddəaları Hüquq idarəsinin rəyi alınmadan dəyişdirilməməlidir.

Hər şablon müqavilənin mündəricatındakı siyahıya daxil edilən bəndlər məcburidir və ona görə də Müsabiqə Dəvət Sənədlərinə Şablon Müqavilənin nüsxəsi daxil edilməlidir.

Müqavilə və ya Sifariş aidiyyəti üzrə bütün struktur bölmələr ilə razılaşdırıldıqdan sonra onun ilkin surətinin yoxlanması, qəbulu və imzası üçün malgöndərənə (podratçıya)  Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən göndəriləcək.

Malgöndərən (Podratçı) tərəfindən düzəlişlər üçün edilən təkliflər Əlaqələndirici Şəxs tərəfindən Sifarişçi və digər aidiyyəti struktur bölmə ilə birlikdə yoxlanılacaq və zəruri olduqda Müqaviləyə daxil ediləcəkdir.

Malgöndərənin (Podratçının) son razılıq qərarından sonra sənəd Malgöndərən (Podratçı) tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş iki nüsxədə SOCAR-a və ya Struktur Vahidinə qaytarılır.

Müqavilənin təsdiqlənmiş nüsxələri alındıqdan sonra müvafiq olaraq Struktur Vahidinin rəhbəri və ya SOCAR-ın rəhbərliyi tərəfindən imzalanacaq və bir nüsxəsi Malgöndərənə (Podratçıya) qaytarılacaqdır. SOCAR-ın Baş ofisi tərəfindən bağlanmış müqavilələr SOCAR-ın Hüquq idarəsində, Struktur Vahidi tərəfindən bağlanmış müqavilələr isə daxili qaydalara uyğun olaraq müəssisədə saxlanacaqdır.


























6.2. Müqavilələrin tamamlanması 
 	
Təyinatı 

Bu təlimatda müqavilələrin rəsmi tamamlanmasına aid prosedurlar təsvir olunur.

Vəzifələr 

Sifarişçi müqavilənin bağlanılmasından əvvəl əmin olmalıdır ki, müqavilə üzrə bütün öhdəliklər yerinə yetirilmişdir.
 
Sifarişçi malların (işlərin və xidmətlərin)  SOCAR və ya Struktur Vahidləri tərəfindən qəbulundan sonra hər bir müqaviləni rəsmi bağlamalıdır. 

Müqavilənin bağlanlmasının məqsədi 

Müqavilənin bağlanılması Müqavilənin idarəolunmasının bir hissəsidir və müqavilə tələblərinin icrasının nəzərdən keçirilməsi və sənədləşdirilməsinə nəzarət məqsədini daşıyır. 

Müqavilənin dərhal bağlanılması satınalmalar əməliyyatlarını aparan şöbənin işinin azaldılması və əlavə ödənişlərə görə iddialar riskini azaldılması məqsədini daşıyır.

Başa çatma prosesi və nəzarət 

Müqavilənin tamamlanmasına sərf olunan vaxt və iş həcmi müqavilənin növündən asılıdır. 

Bütün malların (işlərin və xidmətlərin), onların sənədlərinin (sertifikatlarının, pasportlarının, cizgilərinin və s.) çatdırılılması (yerinə yetirilməsi) və yekun hesab-fakturanın ödənilməsi sifarişin başa çatmasını və bağlanmaya hazır olduğunu göstərir.

Sifariş sənədləri bir ildən sonra arxivləşdiriləcək.

Keçirilmiş satınalmalar üzrə aşağıdakı sənədlərin yoxlanması baş verdikdən sonra müqavilə bağlanıla bilər: 
· Bütün mallar (işlər və xidmətlər) çatdırılıb (yerinə yetirilib) və qəbul olunub;
· Malların keyfiyyətinə aid heç bir həll edilməmiş məsələ, qüsur və s. yoxdur;
· Bütün sənədlər (sertifikatlar, pasportlar, cizgilər və s.) alınıb;
· Sifarişlərə uyğun bütün lazımlı əlavə mallar alınıb və sənədləşdirilib;
· Bütün lazımlı əlavə və dəyişikliklər təsdiq edilib;
· Sifarişçi zəmanət şərtləri barədə xəbərdardır;
· Bütün əsas sənədlər sənəd toplusuna əlavə edilib və arxivləşdirmə üçün hazırdır;  
· Malların (işlərin və xidmətlərin) təhvil-qəbul aktları təsdiq edilib;
· Bütün hesab-fakturalar təqdim olunub və ödənilib.

7. 
 Satınalmalarda Planlaşdırma

Təyinatı

Bu təlimat satınalmaların planlaşdırılmasının məqsədlərini, onun həyata keçirilməsi prosesini və onun satınalma prosesində istifadə edilməsinin yollarını təsvir edir.

Vəzifələr
		
SOCAR-ın Təchizat İdarəsinin Rəhbəri - gələcək iş planının müzakirə edilməsi üçün SOCAR-ın Struktur Vahidləri ilə hər il iclas təşkil edir.

Struktur Vahidi Satınalmalara dair tələbəri müəyyən edir və proqnozlar hazırlayır və bu proqnozlarda hər hansı bir əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdikdə SOCAR-ın Təchizat İdarəsinə məlumat verir.

Məqsədlər

· Hər bir Satınalma Predmeti üzrə hazırlanmış Satınalmalar Strategiyasına zəruri əhəmiyyətin verilməsinin təmin edilməsi;
· Tələbatlara müvafiq xüsusi strategiyanın tərtib və tətbiq edilməsi; 
· İşin başlanmasının və malların (işlərin və xidmətlərin) tələb olunan tarixdə alınmasının təmin edilməsi;
· Bütün zəruri satınalma proseslərinin səmərəli və keyfiyyətlə icrasını təmin etmək üçün kifayət qədər vaxtın ayrılması;
· Şirkət üzrə illik xərclər büdcəsinin təyini və vəsaitlərin ayrılması.

Satınalmaların Planlaşdırılması Prosesi

· Noyabr ayının 30-dək Struktur Vahiddəki Sifarişçilər növbəti il üçün tələbat proqnozlarını Struktur Vahidinin İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə, bu bölmələr isə Struktur Vahidi üzrə ümumiləşdirilmiş proqnozları SOCAR-ın Təchizat İdarəsinə təqdim edir. Baş ofisin Sifarişçisi tələbat proqnozlarını qeyd olunan müddətdə SOCAR-ın Təchizat İdarəsinə göndərəcək.
· SOCAR-ın İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin Rəhbəri hər ilin yanvar ayının 10-dək Satınalmaların İlkin Proqnozlar Planının (SİPP) tərtib edilməsi, onun nəzərdən keçirilməsi, yekunlaşdırılması və təsdiqi üçün SOCAR-ın Baş ofisindəki və ya Struktur Vahidindəki Sifarişçinin nümayəndələri ilə görüşəcək.
· SİPP işin təsvirini verəcək, məsul Sifarişçini, Müqavilənin başlama tarixini, dəyərini və işin təklif olunan icra metodunu müəyyən edəcək.
· Sifarişçi hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik barədə SOCAR-ın İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsini məlumatlandıracaq. 
· SİPP rəsmi olaraq 3 aydan bir nəzərdən keçiriləcək.
· SİPP-nin həyata keçirilməsi barədə Sifarişçilərə davamlı məlumat veriləcək.

8. 
 Satınalmalara dair sənədlər toplusunun İdarə edilməsi 

Ümumi Tələblər

Təyinatı
 
Bu təlimatda satınalma, müqavilə və sifariş sənədlərinin idarə edilməsi təsvir olunur. Xüsusilə, kartotekanın strukturu və tərkibi, idarə edilməsi, saxlanması, arxivləşdirilməsi, sənədlərin qaldırılması və saxlama müddəti göstərilir.

Vəzifələr 

Baş ofis tərəfindən bağlanan müqavilələrin nüsxəsi Hüquq İdarəsində, Struktur Vahidləri tərəfindən bağlanan müqavilələr isə həmin Struktur Vahidində saxlanılır.

Daxili normativ sənədlərə əsasən müqavilələrin əslinin saxlanması həvalə edilmiş struktur bölmənin rəhbəri müqavilənin saxlanmasına, tələb olunduqda onun nüsxələrinin paylanmasına, arxivləşdirilməsinə görə cavabdehdir. 

Müqaviləyə aidiyyəti olan tərəflər müqavilənin əldə edilməsi nəticəsində onlara məlum olanları konfidensial saxlamalı və bu sənədlərin toxunulmazlığına görə cavabdeh olmalıdırlar. 

Kartotekanın strukturu və tərkibi 

· Müəyyən müqaviləyə və ya sifarişə aid bütün sənədlər, yazışmalar, qeydlər və s. müvafiq  şəkildə xronoloji qaydada saxlanmalıdırlar.
· Kartotekada hər bir müqavilə üzrə qovluq olmalıdır. Bu qovluqda Müqavilənin sənəd siyahısına uyğun müqavilə (surəti), düzəlişlər (dəyişikliklər), müqaviləyə aid bütün yazışmalar saxlanmalıdır.
· Yalnız SOCAR-ın daxili normativ sənədləri ilə müəyyən olunmuş müqavilələrin nüsxəsi Baş ofisə göndərilməlidir. Müsabiqə təkliflərinin və digər sənədlərin artıq nüsxələri müvafiq qaydada utilizasiya olunmalıdır. 
· Hüquqi sənədlərin əsli (yəni müqavilələr, zəmanətlər, təminatlar, ana şirkətinin zəmanəti, sığorta şəadətnamələri və s.) yanğına davamlı şkafda hər Struktur Vahid üzrə Təchizat bölməsində saxlanmalıdır. 
· İxtisaslaşmış təchizat və hüquq bölmələrinin əməkdaşlarından başqa şəxslər üçün müqavilə sənədlərinin əldə edilməsi məhdudlaşdırılmalıdır və otaqdan çıxarılan sənədlərə ciddi nəzarət olmalıdır. 

Kartoteka sənədlərinin idarə edilməsi 

Daxil olan və göndərilən yazışmalara nəzarət 

· Sənəd daxil olan və göndərilən kimi üzərində tarix qoyulmalıdır;
· Yazışmanın üzərində onu alan şəxslərin adları qeyd olunmalıdır.

Elektron Əsas Kartoteka Qovluğu

· Sorğuların, Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin, müqavilə və sifarişlərin elektron nüsxələrı kompüter sistemində saxlanmalıdır 
· Elektron formatda sənədlər ən azı 6 il saxlanmalıdır. 


Karkotekadan İstifadə Qaydaları

Hər hansı sənəd Satınalmalar kartotekasından çıxarıldıqda istifadə kartında aşağıdakı məlumat əks olunmalıdır:
· Tarix;
· Sənəddən istifadə üçün müraciət edən şəxsin adı, soyadı, vəzifəsi; 
· Müqavilənin nömrəsi və tarixi; 
· İmza və sənədin götürülmə tarixi; 
· İmza və sənədin geri qaytarılma tarixi.

İstifadə kartı sənəd yerindən götürüldükdə onun yerini tutur. Sənəd qaytarıldıqda kartın üzərində müvafiq qeyd aparılır. İstifadə kartı müqavilə kartotekasında gələcək istifadə üçün saxlanmalıdır. 

Arxivləşdirmə 

· Sifarişçi və Əlaqələndirici Şəxs müqavilə sənədlərini İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinə təhfil verməlidirlər.
· İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsi müqavilə (sifariş) sənədlərinin kartotekaya salınmasına görə cavabdehdir.
· Bütün sənəd qovluqları mümkün qədər tez bir zamanda arxivləşdirilməlidir. 
· Struktur Vahidləri tərəfindən Baş ofisə göndərilən nüsxələr istisna olmaqla, Sənədlərin surətlərinin arxivləşdirilməsinə yol verilməməlidir.
· Qovluqlar arxiv qutularında saxlanmalı, qutular nömrələnməli və içindəkilərin siyahısı verilməlidir. 
· Arxiv reyestri aparılmalıdır, buraya qovluğun adı və nömrəsi, qutunun nömrəsi, yeri, arxivləşdirmə tarixi, saxlama müddətinin bitməsi tarixi və sənədlərin ləğv edilməsi tarixi daxildir.
· Saxlama müddəti başa çatdıqdan sonra sənədlərin ləğv edilməsinə Baş ofisin Təchizat İdarəsinin rəhbəri icazə verməlidir
· Sənədlər konfidensiallıq statusuna uyğun ləğv edilməlidir.
· Arxivdəki sənədlərin qaldırılması üçün bütün müraciətlər İxtisaslaşmış Təchizat Bölməsinin rəhbərinə ünvanlandırılmalıdır. 

Saxlama müddəti 

Müqavilə və satınalma sifarişinin əslinin nüsxəsinin saxlama müddəti müqavilə başa çatdıqdan sonra 7 ildir. Lakin, inventara aid sənədlər 10 il saxlanmalıdır. 
Sənədlərin aşağıdakı dörd kateqoriyası mövcuddur: 

Sənədlər

Aşağıdakı sənədlər bu təlimatın effektiv icrasını nümayiş etdirmək üçün mövcud olacaq:
· Müqavilə qovluqları; 
· Müqavilələrin elektron nüsxələri; 
· Arxiv reyestri; 
· Ləğvetmə protokolu.

Müqavilə qovluqlarının strukturu 

Müsabiqəyə dair bütün sənədlərin əsli Satınalmalar Şöbəsinin arxivində aşağıdakı tərkibdə saxlanmalıdır: 

Müsabiqəyə Dəvətdən öncəki sənədlər  (varsa)
Strategiya
Satınalmalar komitəsinə təqdimatların əsli və təsdiqlər (varsa)
Prekvalifikasiya sənədlərinin əsli 
Bütün podratçıların Prekvalifikasiya cavablarının əsli
Qiymətləndirmə proseduru , meyarı, xülasəsi
Müsabiqə siyahısının təsdiqi 

Müsabiqəyə Dəvət (MD) Sənədləri

Müqavilə strategiyası, Satınalmalar komitəsinə təqdimatların əslinin təsdiqləri (varsa)
MD sənədinin əsli 
Müsabiqə sorğularının  (bülletenlərin əsli) 
Müsabiqə təkliflərinin açılış hesabatı 
Bütün müsabiqə təkliflərinin əsli (maliyyə və texniki)
Qiymətləndirmə 
Qalibin elan olunmasl təklifi 

Qalibin müəyyən edilməsi

Şirkətdaxili sifarişçidən xidməti sifarış ərizəsi
Satınalmalar komitəsinə təqdimatların əsli müvafiq təsdiqlər (varsa)
Razılaşma  (niyyət) protokolu (varsa)
Cari məsələlərin dəqiqləşdirilməsi (yazışma, görüş protokolları)
Müqavilə sənədinin əsli.

Müqavilə sonrası idarəetmə

Müqavilə sonrası yazışma 
Podratçı (Sifarişçi) ilə rüblük görüşlərinin protokolları 
Təhvil – təslim aktları 
Ödənişlərin qeydiyyatı 
Müqavilələrə və sifarişlərə dəyişikliklər
İddialar 
Tamamlama 

Əsas müqavilə  (sifariş sənədləri) 

Aşağıdakı sənədlər audit yoxlaması üçün zəruridir və müvafiq müqavilə (sifariş) qovluğunda saxlanmalıdır:

Xidməti Sifariş (təqdimat, xidməti yazı) 
Satınalma strategiyası 
Müsabiqə iştirakçıların siyahısı (yalnız seçmə müsabiqə metodunda)
Satınalma strategiyasının təsdiqinə dair Satınalmalar Komitəsiinin protokolundan çıxarış 
Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri
Bütün müsabiqə təkliflərinin  əsli 
Satınalmalar qrupunun protokolu (yekun protokol)
Təqdimatı təsdiq edən Satınalmalar Komitəsinin protokolundan çıxarış
İmzalanmış müqavilə (sifariş) 
Sığorta polisləri 
Bank zəmanətləri və təminatları 
Müqaviləyə (sifarişlərə) əlavələr və dəyişikliklər 


9. Satınalmalara aid sənədlərin konfidensiallığının qorunması

Təyinatı

Bu təlimat Satınalmalarda konfidensiallıq xüsusiyyətinin tanınması və sənədlərin təhlükəsiz saxlanılmasına zəmanət vermək məqsədini güdür. 

Vəzifələr

SOCAR-ın Satınalmalarla əlaqədar sənədləriylə işləyən bütün işçi heyəti bu təlimata riayət etməlidir.

Sənədlərin Təsniflənməsi

Bütün məlumatlar həssaslığına görə mühafizə olunmalıdır. Məlumatlar şirkətin marağında olduğu və qanun tərəfindən açıqlanması tələb olunan zaman digərləri ilə bölüşdürülə bilər.

· Sənədlərin içərisindəki məlumatlar SOCAR–nin maraqlarına zərər verəcəksə və ya açıqlandıqda SOCAR və ya onun işçi heyəti üçün çətinlik və ya pərtlik hissinə səbəb olacaqsa, “KONFİDENSİAL” kimi təsniflənməlidir.
· Satılıb potensial gəlir əldə oluna bilən hər hansı sənəd “KONFİDENSİAL” kimi nəzərə alınmalıdır.
· Bir qayda olaraq, aşağıda təsvir edilmiş Satınalmalar sənədləri “KONFİDENSİAL” kimi nəzərə alınmalıdır:

· Müsabiqə İştirakçılarının siyahısı (yalnız seçmə müsabiqə metodunda), müsabiqələr, təkliflər, qiymətləndirmə cədvəlləri, meyarlar, tövsiyə xülasələri və s. kimi müsabiqələrlə bağlı hər hansı bir sənəd və məlumat
· Satınalmalar Komitəsinə təqdim etdikləri bütün təqdimatlar, iclasın gündəlik məsələləri, və protokollar " KONFİDENSİAL " kimi qeyd edilməli və belə rəftar olunmalıdır
· Müqavilə sənədləri

Bütün təsnifləndirilmiş məlumatlar hər hansı səlahiyyətsiz şəxs tərəfindən istifadə olunmaması məqsədilə qorunmalıdır.


Konfidensial İnformasiyadan İstifadə edilməsi

· Ədalətli və sağlam biznes təcrübəsinə müvafiq olaraq, malgöndərənlər (podratçılar)  tərəfindən müsabiqə zamanı verilmiş bütün məlumatlar, qiymətləndirməni aparan şəxs tərəfindən konfidensial saxlanılmalı və digər hər hansı müştəri və ya səlahiyyətsiz şəxsə aşkarlanmamalıdır.
· Müsabiqələri keçirtdikdə maliyyə (qiymətli) və texniki təkliflərin ayrılıqda verilməsi təcrübəsi bütün idarə və təşkilatlarda qəbul edilməlidir.
· Müsabiqə təkliflərinin sənədlərinin surətləri yalnız Satınalma Qrupunun üzvlərinə, texniki təkif isə əlavə olaraq cəlb edilmiş mütəxəssislərə verilir və hər bir şəxs ona verilmış sənədlərin təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyır. 


Müqavilə Sənədləri

· Müqavilə və satınalma sənədlərinin sürətlərinin aidiyyatı olmayan şəxslərə verilməsi qadağandır.
· Müqavilə (Sifarış) qovluqlarının surətlərinin alınmasına icazəsi olan şəxslər bu sənədləri yalnız təyinatına uyğun və yüksək konfidensiallıq altında istifadə edə bilərlər.

İş Praktikası

· Müqavilə ilə əlaqədar bütün konfidensial sənədlərin üzərində “KONFİDENSİAL” sözü yazılmalıdır.
· Konfidensial olan sənəd və məlumat səlahiyyətsiz şəxslərə verilməməli və ya aşkarlanmamalıdır.
· Təsniflənmiş bütün sənədlər və informasiya daşıyıcıları istifadə olunmayan zaman qapalı şkaflarda saxlanılmalıdır. 
· Lazım olmayan bütün sənədlərin sürətləri təmin edilmiş “Konfidensial Tullantı” qutusunda, xüsusi parçalıyıcı maşından (şrederdən) keçdikdən sonra, məhv edilməlidir.



















Əlavə I
SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

[image: download]

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Malların satın alınması üçün müsabiqəyə dəvət sənədləri
(SOCARSS – 001.2011)


2. Qeyd edilmiş Satınalma müsabiqəsinin Dəvət sənədləri SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq Malların satınalınmasında nümünə olaraq istifadə olunur 


(satın alınan malların adı) satınalınması
üçün
____________________(müsabiqə metodu qeyd edilir) MÜSABİQƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTİ (SOCAR)
(və ya  SOCAR-ın strukturuna daxil olan müəssisənin adı) __________________________________________

______________ 20__


MÜSABİQƏ ÜZRƏ

DƏVƏT SƏNƏDLƏRİ (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)-nin __________________________Sizi SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq «_____________________________» metoduna uyğun olaraq, ____________________________________________________ satınalınması məqsədi ilə təkliflərinizi təqdim etməyə dəvət edir.

     Şərtlər Toplusuna əlavə edilmiş və iddiaçı tərəfindən müvafiq qaydada doldurularaq təqdim edilməsi zəruri olan sənədlər:

· Mallar haqqında məlumat onlara dair tələblər və texniki spesifikasiyalar (mallarin təhlükəsizlik və ətraf mühitə təsirinə dair tələblər) (Qoşma 1);
· Sifarişçiyə müraciət, müsabiqə şərtlərin təsdiqlənməsi və qəbul edilməsi (Qoşma 2);
· İddiaçının hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri (Qoşma 3); 
· Malların keyfiyyətinə dair Zəmanət forması (keyfiyyət planı; inspeksiya; ikinci, üçüncü tərəf  yoxlaması daxil olmaqla) (Qoşma 4);  
· Qiymətləndirmənin əsas şərtləri (meyarları və metodları) (Qoşma 5);
· Bank təminatının forması (tələb olunarsa) (Qoşma 6)
· Malların çatdırması, sığortalanması, təhvil-təslim qaydası və müddətləri, təklif edilən qiymət və ödəniş şərtləri (Qoşma 7)
· Ana şirkətin öhdəliklərin icra olunmasına dair zəmanət forması (tələb olunarsa) (Qoşma 8)
· Analoji malların təchiz olunmasında təcrubə (Qoşma 9);  
· Təklif olunan müqavilə (Qoşma 10).


Müsabiqə təklifləri və tələb olunan digər sənədlər Azərbaycan dilində üç nüsxədə (bir nüsxədə əsli və iki nüsxədə surəti) ikiqat zərfdə (əgər tələb olunarsa) bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə ______________ ünvana, SOCAR-ın ___________________________________ Satınalma Qrupuna təqdim edilməlidir. 

Zərflərin açılışı prosedurası ______________ tarixdə Bakı vaxtı ilə saat _______________ Bakı şəh., ______________________ünvanda aparılacaqdır.

Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı gündən ______ gün təşkil edir.

	Təkliflərin verilməsinin son müddəti başa çatana qədər istənilən vaxtda SOCAR __________________________hər hansı səbəbdən əlavələr etməklə Müsabiqə şərtlərində dəyişiklik apara bilər. Əlavələr SOCAR-in dəvət sənədlərini göndərdiyi bütün iddiaçılara çatdırılır və onlar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.

Təqdim olunmuş təkliflər SOCAR-ın_________________əmri ilə yaradılmış Satınalma Qrupunun iclasında baxılacaqdır. Malların keyfiyyət göstəriciləri araşdırılacaqdır, Hazırkı Müsabiqə şərtlərinə 
Qoşma 1-də göstərilmiş  tələblərə cavab verən təkliflər onların texniki və maliyyə göstəricilərinə əsasən qiymətləndiriləcək və müqayisə ediləcəkdir. 

Ən yüksək nəticə göstərmiş iddiaçı ilə  Müsabiqə nəticəsi elan olunduqdan _____ bank günü ərzində razılaşdırılacaq satınalma müqaviləsi bağlanır.

Müsabiqədəki məlumatlar və sənədlərin konfidensiallığı.

· İddiaçılar hazirki Müsabiqə ilə əlaqədar SOCAR-ın ______________________ tərəfindən təqdim edilən bütün məlumatların konfidensiallığını təmin etməlidir.
· Müsabiqədəki məlumatlar və sənədlər SOCAR-ın _____________________ yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəflərə ötürülə bilməz.
· Hazırkı Müsabiqənin sənədləri SOCAR-ın ______________________ mülkiyyəti kimi saxlanılmalı və tələb edildikdə geri qaytarılmalıdır.
· Müsabiqənin qəbul edilməsi və oradakı şərtlərin yerinə yetirilməsinə razı olduğunuzu təsdiqləmək üçün Qoşma 2-dəki forma imzalanaraq geri qaytarılmalıdır.

Müsabiqə təkliflərinin təqdim olunması

· Müsabiqə təklifləri __________________20___-cu il Bakı vaxtı ilə saat _____________-dan gec olmayaraq yuxarıda qeyd olunan ____________________________ünvana təqdim edilməlidir.  
· Təkliflər Azərbaycan dillində təqdim edilməlidir.
· Zəruri olduqda ətraflı məlumat göstərilməlidir. Məsələn SOCAR-in __________________ tələbini necə yerinə yetirməsi barədə yazılı şəkildə məlumat təqdim etmədən “Uyğundur” sözü yazmaqla cavab vermək qənaətbəxş hesab edilməyəcəkdir.
·  Müsabiqə təklifində Əsas şərtlər toplusunda göstərildiyi kimi qiymət bütün xərcləri və Azərbaycan Respublikası vergi və gömrük qanunvericiliyi ilə tətbiq olunacaq bütün vergiləri, tutulmaları və rüsumları əhatə etməlidir.
· Müsabiqə təklifində malları təqdim olunması müddətləri göstərilməlidir Hazırkı Müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti _____gün təşkil edir. 
· Qalib gəlmiş iddiaçı ilə müqavilə razılaşdırılmayana qədər heç bir Müsabiqə təklifi qəbul olunmuş hesab edilməyəcəkdir və bütün müsabiqə təklifləri qüvvədə olduğu müddət ərzində qiymətləndirilir.   
· Rəqəmlər və sözlər arasında uyğunsuzluq aşkar olunarsa sözlə yazılmış rəqəmlər əsas götürülür.
· Təklifdəki qiymətlər manatla və ya dönərli valyuta ilə göstərilməlidir. Müsabiqə Təklifi dönərli valyutada göstərilərsə qiymətlər müsabiqə təkliflərinin qəbulunun son gününə Milli Bankın rəsmi məzənnəsi əsasında müqayisə olunacaqdır. Müsabiqə təklifində dəyişiklik, sətirarası əlavələr və düzəlişlər olmamalıdır.
· Təklif yazılı çap şəkildə hazırlanır, hər səhifəsi iddiaçının səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır, möhürlənir və ikiqat zərfə (əgər tələb olunarsa) qoyulur. Hər iki zərfin bağlı tərəfi iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənir.
· Göstərilən qaydada və müsabiqə barədə elanda göstərilən vaxtda göndərilməyən müsabiqə təklifi açılmadan geri qaytarılır və iddiaçı müsabiqəyə buraxılmır.
· Satınalan təşkilat satınalma prosedurları ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək məqsədi ilə malgöndərənin saxtakarlıqla məşğul olmasını müəyyənləşdirdikdə və bu təsdiq edildikdə və tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə:
-həmin malgöndərənin təqdim etdiyi Müsabiqə təkliflərini rədd edir; 
-malgöndərənin gələcək satınalma prosedurlarında iştirakını qeyri-müəyyən müddətə qadağan edir.

Müsabiqə təklifində dəyişiklik edilməsi və onların geri alınması

· İddiaçı təklif verdikdən sonra onu bu şərtlə dəyişdirə və ya geri götürə bilər ki, Satınalma qrupu (Sifarişçi) təklifin verilməsi üçün müəyyən edilən müddət qurtaranadək bu barədə yazılı bildiriş alsın.
· Təklifin dəyişdirilməsi, yaxud geri götürülməsi barədə iddiaçının bildirişi bu toplunun müddəalarına müvafiq surətdə hazırlanmalı, çap edilməli və Sifarişçiyə göndərilməlidir. Bildiriş sonradan bunu yazılı surətdə təsdiq etməklə teleks və ya faksla göndərilə bilər, lakin bu şərtlə ki, müsabiqə təklifinin verilməsinin son müddətindən gec olmasın.
· Müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddəti qurtardıqdan sonra onlarda heç bir dəyişiklik edilə bilməz.
· Müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddətlə iddiaçı tərəfindən verilən təklifin qüvvədə olma müddəti arasındakı vaxtda müsabiqə təklifi dəyişdirilə və ya geri götürülə bilməz.

Müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin edilməsi

· İddiaçı satınalmalar qrupuna əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı sorğu verə bilər. Sorğu müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı ____ bank günü qalanadək verilməlidir. Sifarişçi belə sorğulara müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı _____ bank günü qalanadək cavab verir. Bu cavab sorğu verənin ünvanı göstərilmədən, müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir. Müsabiqə zamanı iştirakçılardan alınmış bütün müraciətlər bütün müsabiqə prosesi boyunca yeganə əlaqə şəxsi olan Əlaqələndirici Şəxsə yönəldilməli və onun tərəfindən cavablandırılmalıdır. Telefonla heç bir müraciətə yol verilməməlidir, lakin telefonla zəng gələrsə müvafiq qeyd müvafiq satınalma sənədlərinə əlavə olunmalıdır. Müsabiqə təkliflərinin verilməsinə təsir edə biləcək bütün müzakirələr yazılı şəkildə olmalı və yuxarıda qeyd olunduğu kimi bütün iştirakçılara bildirilməlidir.
· Sifarişçi müsabiqə təklifləri verilməsinin son müddəti qurtaranadək müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı İddiaçının sorğusuna cavab olaraq dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir. Dəyişikliklər və əlavələr İddiaçılar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
· Sifarişçi müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı İddiaçılarla görüş keçirə bilər. Bu görüşün nəticələri protokollaşdırılır və nəzərə alınmaq üçün dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir.
· Müsabiqə prosedurları zamanı verilmiş müsabiqə təklifi ilə əlaqədar Sifarişçi ilə müsabiqədə iştirak edən İddiaçı arasında danışıqlar aparılmasına yol verilmir.

Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi prosesi  

· Müsabiqə təkliflərinə qiymət verilərkən Sifarişçi (Satınalma qrupu) öz mülahizəsinə əsasən İddiaçıdan onun müsabiqə təklifi barədə izahat ala bilər. İzahat barədə xahiş və onun cavabı yazılı şəkildə verilməlidir, bu şərtlə ki, həmin sorğu müsabiqə təklifinin qiymətinin, yaxud mahiyyətinin dəyişdirilməsinə aid olmayacaqdır.
· Sifarişçi müsabiqə təkliflərinin tamlığını, hesablamalarda səhvlərin, lazımi təminatların, sənədlərdə bütün imzaların olub-olmamasını, habelə bütövlükdə təkliflərin müsabiqə sənədlərinin tələblərinə uyğun düzgün rəsmiləşdirilməsini yoxlayır və bunu yekun qiymətləndirmədə nəzərə alır.
· Müsabiqə təkliflərində müsabiqə sənədlərinin şərtlərindən çox kənara çıxmayan və belə kənarlaşmaların təklifin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmədiyi cüzi uyğunsuzluqları Sifarişçi qəbul edə bilər.
· Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra ən yüksək nəticə əldə etmiş iddiaçının namizədliyi Satınalma qrupunun yekun qərarına əsasən təsdiq ediləcək və müsabiqənin qalibi elan ediləcəkdir.Bununla belə SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq satınalma prosedurunun yekunlarını SOCAR-ın Satınalma Komitəsində razılaşdırılması tələb olunarsa qalib yalnız bu cür razılaşdırma həyata keçirildikdən sonra elan oluna bilər.

Müsabiqə predmetinin  iki və daha çox iddiaçı arasında bölüşdürülməsi

Səmərəlik kifayət qədər olarsa müsabiqə predmeti iki və daha çox İddiaçı arasında bölüşdürülə bilər(bilməz).

Satınalma qrupunun bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək hüququ

Satınalma qrupu dövlət mənafelərinin qorunması məqsədilə aşağıdakı hallarda bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər:
-müsabiqə prosedurlarının keçirilməsi zamanı İddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə;
-müsabiqə təklifləri müsabiqəin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadıqda;
-müsabiqə predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda.
Müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsinə dair bildiriş onları təqdim etmiş bütün İddiaçılara dərhal göndərilir.

Alternativ təkliflərin verilməsi

Alternativ təkliflər baxılmayacaq (baxılacaq).

Əlaqələndirici şəxs barədə məlumat

	Əlaqələndirici şəxs :
	

	Vəzifəsi:
	

	Ünvan:

	

	Əlaqə telefonu:
	




Satınalma Qrupunun sədri					_________________
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Mallar haqqında məlumat onlara dair tələblər və texniki spesifikasiyalar (mallarin təhlükəsizlik və ətraf mühitə təsirinə dair tələblər) 
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1. SOCAR haqqında

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və fəaliyyət göstərən 100% Azərbaycan dövlətinə məxsus kommersiya hüquqi şəxsidir. Şirkət neft və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi, hasilatı, nəqli və xam neftin, qazın və neft məhsullarının satılması ilə bağlı fəaliyyət növlərini həyata keçirir.

SOCAR Azərbaycanın hökuməti adından neft və təbii qaz ehtiyatlarını idarəedən yeganə səlahiyyətli dövlət müəssisəsidir. 
Dövlət başçısı tərəfindən SOCAR-ın qarşısında qoyulmuş vəzifələri lazımı səviyyədə icrasını təmin etmək o cümlədən SOCAR-ın davamlı fasiləsiz istehsalat fəaliyyətinin təmin məqsədilə ____________________________________malların satınalınması zərurəti yaranmışdr. 
SOCAR və onun fəaliyyəti haqqında daha ətraflı məlumatı www.socar.az internet səhifəsində əldə edə bilərsiniz.

SOCAR-in illik hesabatları ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış ola və ya yükləyə bilərsiniz: http://socar.az/others-en.html.

[bookmark: _Toc280865607]2. Satınalınan mallara dair texniki göstəricilər və tələblər  

Müsabiqə istirakçısına dair ümumi tələblər:
Şərtlər toplusunda qeyd edilən malların təchizatı və satışı üzrə ən az _____ il təcrübəsi olmallıdır. 

İddiaçı oxşar malların satışı və təchizi üzrə ən az _____ müqavilənin başa çatdığını təsdiq etməlidir. 

Mallar yerli və beynəlxalq standartlara cavab verməli bu barədə müvafiq sertifikatlar təqdim olunmalıdır. 

Malların texniki xidmətinə və ya ehtiyyat hissələrini təmin etmək məqsədilə Iddiaçının Bakı şəhərində müvafiq xidmət mərkəzi /sexi və müvafiq işçi heyəti olmalıdır.  (tələb olunarsa) 

İddiaçı 2 il üçün illik mal dövriyyəsi və illik hesabatlarının surətlərini təqdim etməlidir. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

[bookmark: _Toc280865608]
3. Mallarin təhlükəsizlik və ətraf mühitə təsirinə dair tələblər

SOCAR öz fəaliyyətində ətraf mühit saglamlıq və əməyin təhlükəsizliyinə dair  görülən işlərə xüsusi diqqət ayırır. SOCAR bir sıra karbon emissiyasının azaldılmasına dair layihələrdə itirak edir və istehsalatın ən yüksək ekoloji standartlarına cavab verməsinə bpyük əhəmiyyət verir. Odur ki İddiaçı malların ekoloji o cümlədən təhlükəsizliyinə dair sınaqların sertifikatlarını təqdim etməlidir. Əlavəı olaraq təqdim edilmiş sənədlərdə tullantıların və ya havaya atılan karbon emissiyasının normalarına dair göstəricilər qeyd edilməlidir. 
Əlavə olaraq malların aşağıdakı ekoloji və təhlükəsizliyə dair tələblərə cavab verməsi barədə sənədlərin təqdim olunması tələb olunur.
Sifarişçi tərəfindən doldurulur.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[bookmark: _Toc280865609]4. Cizgilər, texniki spesifikasiyalar 


Sifarişçi tərəfindən doldurulur. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

[bookmark: _Toc221951751][bookmark: _Toc280865610]5. Gözlənilən Faydalar 

SOCAR sözügedən malların satınalınmasından aşağıdakı nailiyyətlərin əldə olunmasını gözləyir:
[bookmark: _Toc280865611][bookmark: _Toc221951752]a)
[bookmark: _Toc280865612]b)
[bookmark: _Toc280865613]c)


[bookmark: _Toc221951756][bookmark: _Toc280865614]6.	SOCAR-ın və ya SOCAR-ın müəssisəsinin hazırlıq vəziyyəti (tələb olunarsa)
Malların satınalınması və quraşdırılmasına dair SOCAR-də mövcud hazırlıq vəziyyəti, infrastrukturu haqqında məlumat: 
Sifarişçi tərəfindən doldurulur. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. [bookmark: _Toc280865615]Ehtiyat hissələrinə və texniki xidmətə dair  tələblər (tələb olunarsa)
Sifarişçi tərəfindən doldurulur
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________





					QOŞMA 2


Sifarişçiyə müraciəti, müsabiqə şərtlərin təsdiqlənməsi və qəbul edilməsi 


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə

İddiaçı şirkətin adı:	__________________________________________
Telefon:		__________________________________________
Ünvan:			__________________________________________
			__________________________________________

Hörmətli cənablar:

Bununla biz ________________20   -cu il tarixli Əsas Şərtlər Toplusunun qəbul etdiyimizi təsdiqləyirəm. Əlavə olaraq, biz Şirkətimiz/Təşkilatımız adından Müsabiqədə konfidensial şəkildə müəyyən edilmiş öhdəlikləri yerinə yetirəcəyimə razılaşır və Şirkətimiz adından onun ümumi qəbul edilmiş etik davranış prinsiplərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyirəm.

Müsabiqənin Əsas şərtlər toplusu ilə tanış olduqdan sonra _________________  (yazı ilə və rəqəmlə Müsabiqə təklifinin ümumi məbləği) məbləğdə malları təmin etməyi təklif edirik. Yuxarıda bəyan edilmiş məbləğə bütün vergilər, rüsumlar və digər məcburi ödənişlər daxildir və bu məbləğ hazırki Müsabiqə təklifinin tərkib hissəsisidir.

Biz Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsi üçün müəyyən olunmuş tarixdən ______ bank günü müddətində hazırkı Müsabiqə təklifinin müddəalarına riayət etmək, göstərilən müddət sona yetənədək qüvvədə saxlamaq təklifi ilə razıyıq.

Tarix:	____________________ 20    -cu il.

 	____________________
                   imza
____________________
                   ad
____________________
                   vəzifə

         	        Möhür
_________________________
İddiaçı adından və İddiaçının tapşırığı ilə Müsabiqə təklifini imzalamağa səlahiyyət verilmişdirsə şirkətin rəhbərinin imzası və şirkətin möhürü ilə təsdiq edilmiş etibarnamə təqdim edilməlidir.







QOŞMA 3

İDDİAÇININ HÜQUQİ ÜNVANI VƏ BANK REKVİZİTLƏRİ


İddiaçının tam adı: __________________________________
Faktiki ünvanı: _____________________________________________
Hüquqi ünvan:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Tel:______________________________
Faks:____________________________
E-mail: ____________________________


Bank rekvizitləri:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________


Tarix:______________________ 20   -cu il.
        
 ____________________
                   imza
 ____________________
                   ad
 ____________________
                   vəzifə


         Möhür













QOŞMA 4 (tələb olunarsa)

MALLARIN KEYFIYYƏTINƏ DAIR ZƏMANƏT FORMASI (KEYFIYYƏT PLANI; INSPEKSIYA; IKINCI, ÜÇÜNCÜ TƏRƏF  YOXLAMASI DAXIL OLMAQLA) 

________________________________________________________
İddiaçının adı 

Aşağıdakı cədvəldə əlavə edilmiş məlumatlarla yanaşı İddiaçı tərəfindən malların keyfiyyətinə və qəbul edilmiş beynəlxalq standartlara cavab verməsi barədə rəsmi zəmanət forması əlavə edilməlidir.  

	Malın adı:
	Zəmanət hansı müdəədətə təqdim edilir 
	Zəmanət üzrə Şirkətin götürdüyü öhdəliklər 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Mallın keyffiyyətinin inspeksiyasına dair tələblər: 




İddiaçı Malların istehsalçısı və və öz nümayəndələrinin adından malların keyffiyyətinə dair zəmanət verir Eyni zamanda malların keyfiyyətinin təqdim edilmiş zəmanətə uyğun olmaması təqdirdə onların İddiaçının hesabına yenisiylə əvəz edilməsi, təmirinə dair müddəalar əks etdirilməlidir. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Tarix:______________________ 20   -cu il.
        
 ____________________
                   imza
 ____________________
                   ad
 ____________________
                   vəzifə
                   Möhür


















QOŞMA 5 (Nümunə)

QIYMƏTLƏNDIRMƏNİN ƏSAS ŞƏRTLƏRI (MEYARLARI VƏ METODLARI) 

Təkliflər aşağıdakı cədvəldə verilmiş meyarlara və balla qiymətləndiriləcək

	No
	Meyarlar
	Maksimal qiymət

	1
	Çatdırılma və təhvil təslim şərtləri 
	15

	2
	Zəmanət şərtləri
	10

	3
	Təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə dair şərtlərə cavab verməsi
	10

	4
	Ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı təklifinin dəyəri:
- digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formula əsasında qiymətləndiriləcəkdir:
QGB=TMQ/İTQx35
QGB-qiymətləndirməyə görə bal
TMQ-təklifin minimum qiyməti
İTQ - iddiaçının təklifinin qiymətləri
	60

	5
	Ödəniş şərtləri
	5



1. 1-4 nömrəli meyarlar üçün müəyyən olunmuş 35 baldan cəmi 20 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.
2. 2 və 3 nömrəli meyar üçün 15 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.
3. 4 nömrəli meyar üçün 35 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.


          QOŞMA 6

BANK TƏMINATININ FORMASI

________________________________________________(bundan sonra İddiaçı) SOCAR-yə (Sifarişçi) malları təqdim etmək  üçün_______________________________________________
____________________________________________________________________________ ____________________________________barədə öz müsabiqə təkilifini təqdim etdiyini nəzərə alaraq Biz_________________________________ SOCAR _______________________ qarşısında _________________ məbləğində öhdəlik daşıyırıq. Göstərilən haqq Sifarişçiyə bütöv və vaxtında ödəniləcəkdir.  Bank öz adından, eləcə də öz hüquqi varisləri adından aşağıdakı öhdəlikləri daşıyır:
Öhdəliyin şərtləri:

1. İddiaçı öz təklifini müsabiqənin keçirilməsi üzrə Əsas şərtlər toplusunda qadağan edildiyi müddət ərzində dəyişdirdikdə və ya geri götürdükdə, yaxud-
2. İddiaçı öz Təklifinin qüvvədə olma müddəti ərzində Müsabiqə keçirən tərəfindən müsabiqənin qalibi kimi qəbul edilməsi barədə bildiriş alıb satınalma müqaviləsini imzalamadıqda

Bank Müsabiqə keçirənin ilk yazılı tələbini aldıqdan sonra ondan bu tələbin əsasını tələb etmədən yuxarıda göstərilən məbləği Sifarişçiyə ödəyir, bir şərtlə ki, bu tələbdə Müsabiqə keçirən həmin məbləğin onda iki şərtdən birinin, yaxud göstərilən hər iki şərtin olması ilə əlaqədar ona ödənilməli olduğunu qeyd etsin.
Bu təminat verildiyi gündən qüvvəyə minir və ______________________tarixədək qüvvədədir (qarantiya müsabiqə günündən ən azı 120 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır).
_________________________ (bank rəhbərliyinin imzası)

M.Y.

Təminatın verildiyi tarix __________________________





















QOŞMA 7

Malların çatdırması, sığortalanması, təhvil-təslim qaydası və müddətləri, təklif edilən qiymət və ödəniş şərtləri 

Malın qablaşdırılmasına dair tələblər:
Sifarişçi tərəfindən doldurulur. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(qablaşdırmanın növü və xarakteri, keyfiyyəti, taranın hər birinin üzərinə markirovka vurulmalı . Markirovkanın növü malın xüsusiyyətindən asılıdır (yeşik, konteyner və sairə və s).

Malın çatdırılma, təhvil-təslim şərtləri: 
Sifarişçi tərəfindən doldurulur.
(bu bölmədə malın göndərilməsi barədə Sifarişçiyə qabaqcadan məlumatın verilməsi, Sifarişçidən malı qəbul etmək hazırlığı barədə  müvafiq bildirişin göndərilməsi, təchizat şərtləri, çatdırılma müddətləri, çatdırma məntəqəsi və s. zəruri məlumatlar qeyd edilməlidir.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Malın sığortalanmasına dair şərtlər: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Təklif edilən qiymət və ödəniş şərtləri

Malların qiymət cədvəli 

	
	Malın adı
	Miqdarı
	Malın vahidinin qiyməti (dönərli və ya milli valyuta ilə) 
	Ümumi qiymət (dönərli və ya milli valyuta ilə)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Yekun



Ödəniş şərtləri 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

				
İmzalayan şəxsin vəzifəsi ____________________ 

Soyadı A.A. _______________________________ 

İmza _____________________________________ 

Möhür yeri

































QOŞMA 8

ANA ŞIRKƏTIN ÖHDƏLIKLƏRIN ICRA OLUNMASINA DAIR TƏMİNAT FORMASI (tələb olunarsa) 


Əsas Şərtlər Toplusu üzrə İddiaçının üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icra olunmasına dair Ana şirkətin Təminatı

Bununla mən _______________________(vəzifəsi, adı, soyadı)   ______________________________________Şirkətinin (Ana şirkətin tam adı və hüquqi ünvanı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi və tarixi) İddiaçı _______________________________ şirkət tərəfindən SOCAR-ın ___________________________20   -cu il tarixli Əsas Şərtlər Toplusunun qəbul etdiyini təsdiqləyirəm. 
Şirkətimizin İddiaçı ______________________ şirkət tərəfindən SOCAR-ın elan etdiyi müsabiqə üzrə təqdim etdiyi müsabiqə təklifinin yerinə yetirilməsinə dair təminat veririk. _____________________ müsabiqə təklifini icra etməkdən imtina etdikdə Şirkətimiz İddiaçı müəssisə ilə bərabər məsuliyyət daşıyır



Adı: 			__________________________________________
İmza:			__________________________________________
Vəzifə:			__________________________________________
Tarix:			__________________________________________
Telefon:		__________________________________________

Şirkətin adı:		__________________________________________
Ünvan:			__________________________________________
			__________________________________________
			__________________________________________



QOŞMA 9
Analoji malların təchiz olunmasında təcrübə
________________________________________________________
İddiaçının adı
(Hər layihəniz üzrə yeni formanın doldurulmasını təmin edin)

	1.
	Layihənin məzmunu:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ölkə

	2.
	Sifarişçinin adı

	3.
	Sifarişçinin  ünvanı

	3A.
	Telefon nömrəsi                                                 Faks nömrəsi

	
	Sifarişçinin əlaqələndirici şəxsi

	4.
	Təchiz edilmiş mallar haqqında məlumat 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	5.
	Layihənin ümumi dəyəri

	6.
	ABŞ dollarında ekvivalent dəyəri

	7.
	Layihə üzrə müqavilənin imzalandığı tarix

	8.
	Malların çatdırılması müddəti





Tarix:______________________ 20   -cu il.
            ____________________
                   imza
____________________
                   ad
____________________
                   vəzifə (möhür)







QOŞMA 10

TƏKLIF OLUNAN MÜQAVILƏ




































                                                                                                            Əlavə II
SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir
[image: download]
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
İşlərin satın alınması üçün müsabiqəyə dəvət sənədləri
(SOCARSS – 002.2011)
Qeyd edilmiş Satınalma müsabiqəsinin Dəvət sənədləri SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq işlərin və xidmətlərin satınalınmasında nümünə olaraq istifadə olunur



(satın alınan işlərin adı) satınalınması

üçün

____________________(müsabiqə metodu qeyd edilir) MÜSABIQƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTI (SOCAR)
(və ya  SOCAR-ın strukturuna daxil olan müəssisənin adı) __________________________________________

______________ 20__


MÜSABIQƏ ÜZRƏ

DƏVƏT SƏNƏDLƏRİ (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)-nin __________________________Sizi SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq «_____________________________» metoduna uyğun olaraq, ____________________________________________________ satınalınması məqsədi ilə təkliflərinizi təqdim etməyə dəvət edir.

     Şərtlər Toplusuna əlavə edilmiş və iddiaçı tərəfindən müvafiq qaydada doldurularaq təqdim edilməsi zəruri olan sənədlər:

· İşlər haqqında məlumat onlara dair tələblər və texniki spesifikasiyalar (işlərin təhlükəsizlik və ətraf mühitə təsirinə dair tələblər) (Qoşma 1)
· Sifarişçiyə müraciət, müsabiqə şərtlərin təsdiqlənməsi və qəbul edilməsi (Qoşma 2);
· İddiaçının hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri (Qoşma 3); 
· Analoji işlərin yerinə yetirilməsində təcrubə və işlərin keyfiyyətinə dair zəmanət (Qoşma 4);  
· Təklif edilən işçi heyətinin üzvlərinin təcrübəsi haqqında ətraflı məlumat (Qoşma 5) ;
· İşlərin yerinə yetirilməsi üçün İddiaçının mövcud texniki imkanları (Qoşma 6) Qiymətləndirmənin əsas şərtləri (meyarları və metodları) (Qoşma 7);
· Bank təminatının forması (tələb olunarsa) (Qoşma 8)
· Ana şirkətin öhdəliklərin icra olunmasina dair təminat forması (tələb olunarsa) (Qoşma 9)
· Təklif olunan müqavilə (Qoşma 10).


Müsabiqə təklifləri və tələb olunan digər sənədlər Azərbaycan dilində üç nüsxədə (bir nüsxədə əsli və iki nüsxədə surəti) ikiqat zərfdə (əgər tələb olunarsa) bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə ___________________________________ ünvana, SOCAR-ın ___________________________________ Satınalma Qrupuna təqdim edilməlidir. 

Zərflərin açılışı prosedurası ______________ tarixdə Bakı vaxtı ilə saat _______________ Bakı şəh., ______________________ünvanda aparılacaqdır.

Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı gündən ______ gün təşkil edir.

	Təkliflərin verilməsinin son müddəti başa çatana qədər istənilən vaxtda SOCAR __________________________hər hansı səbəbdən əlavələr etməklə Müsabiqə şərtlərində dəyişiklik apara bilər. Əlavələr SOCAR-in dəvət sənədlərini göndərdiyi bütün iddiaçılara çatdırılır və onlar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.

         Təqdim olunmuş təkliflər SOCAR-ın_________________Əmri ilə yaradılmış Satınalma Qrupunun iclasında baxılacaqdır.İşlərin keyfiyyət göstəriciləri araşdırılacaqdır, Hazırki Müsabiqə şərtlərinə Qoşma 1-də göstərilmiş  tələblərə cavab verən təkliflər onların texniki və maliyyə göstəricilərinə əsasən qiymətləndiriləcək və müqayisə ediləcəkdir. 

Ən yüksək nəticə göstərmiş iddiaçı ilə  Müsabiqə nəticəsi elan olunduqdan _____ bank günü ərzində razılaşdırılacaq satınalma müqaviləsi bağlanır.

Müsabiqədəki məlumatlar və sənədlərin konfidensiallığı.

· İddiaçı hazırkı Müsabiqə ilə əlaqədar SOCAR-ın ___________________________ tərəfindən təqdim edilən bütün məlumatların konfidensiallığı təmin edilməlidir.
· Müsabiqədəki məlumatlar və sənədlər SOCAR-in _____________________ yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəflərə ötürülə bilməz.
· Hazırkı Müsabiqə və ona əlavə edilən sənədlər SOCAR-ın ______________________ mülkiyyəti kimi saxlanılmalı və tələb edildikdə geri qaytarılmalıdır.
· Müsabiqənin qəbul edilməsi və oradakı şərtlərin yerinə yetirilməsinə razı olduğunuzu təsdiqləmək üçün Qoşma 2-dəki forma imzalanaraq geri qaytarılmalıdır.

Müsabiqə təkliflərinin təqdim olunması

· Müsabiqə təklifləri __________________20___-cu il Bakı vaxtı ilə saat _____________-dan gec olmayaraq yuxarıda qeyd olunan ____________________________ünvana təqdim edilməlidir.  
· Təkliflər Azərbaycan dillində təqdim edilməlidir.
· Zəruri olduqda ətraflı məlumat göstərilməlidir. Məsələn SOCAR-in __________________ tələbini necə yerinə yetirməsi barədə yazılı şəkildə məlumat təqdim etmədən “Uyğundur” sözü yazmaqla cavab vermək qənaətbəxş hesab edilməyəcəkdir.
·  Müsabiqə təklifində Əsas şərtlər toplusunda göstərildiyi kimi qiymət bütün xərcləri və Azərbaycan Respublikası vergi və gömrük qanunvericliyi ilə tətbiq olunacaq bütün vergiləri, tutmaları və rüsumları əhatə etməlidir.
· Müsabiqə təklifində işlərin təqdim olunması müddəti göstərilməlidir Hazırkı Müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti _____gün təşkil edir. 
· Qalib gəlmiş iddiaçı ilə müqavilə razılaşdırılmayana qədər heç bir Müsabiqə təklifi qəbul olunmuş hesab edilməyəcəkdir və bütün müsabiqə təklifləri qüvvədə olduğu müddət ərzində qiymətləndirilir.   
· Rəqəmlər və sözlər arasında uyğunsuzluq aşkar olunarsa sözlə yazılmış rəqəmlər əsas götürülür.
· Təklifdəki qiymətlər manatla və ya dönərli valyuta ilə göstərilməlidir. MüsabiqəTəklifi dönərli valyutada göstərilərsə qiymətlər müsabiqə təkliflərinin qəbulunun son gününə Milli Bankın rəsmi məzənnəsi əsasında müqayisə olunacaqdır. Müsabiqə təklifində dəyişiklik, sətirarası əlavələr və düzəlişlər olmamalıdır.
· Təklif yazılı çap şəkildə hazırlanır, hər səhifəsi iddiaçının səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır, möhürlənir və ikiqat zərfə (əgər tələb olunarsa) qoyulur. Hər iki zərfin bağlı tərəfi iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənir.
· Göstərilən qaydada və müsabiqə barədə elanda göstərilən vaxtda göndərilməyən müsabiqə təklifi açılmadan geri qaytarılır və iddiaçı müsabiqəyə buraxılmır.
· Satınalan təşkilat satınalma prosedurları ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək məqsədi ilə malgöndərənin saxtakarlıqla məşğul olmasını müəyyənləşdirdikdə və bu təsdiq edildikdə və tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə:

-həmin malgöndərənin təqdim etdiyi Müsabiqə təkliflərini rədd edir; 
-malgöndərənin gələcək satınalma prosedurlarında iştirakını qeyri-müəyyən müddətə qadağan edir.

Müsabiqə təklifində dəyişiklik edilməsi və onlarin geri alınmasi

· İddiaçı təklif verdikdən sonra onu bu şərtlə dəyişdirə və ya geri götürə bilər ki, Satınalma qrupu (Sifarişçi) təklifin verilməsi üçün muəyyən edilən müddət qurtaranadək bu barədə yazılı bildiriş alsın.
· Təklifin dəyişdirilməsi, yaxud geri götürülməsi barədə iddiaçının bildirişi bu toplunun müddəalarına müvafiq surətdə hazırlanmalı, çap edilməli və Sifarişçiyə göndərilməlidir. Bildiriş sonradan bunu yazılı surətdə təsdiq etməklə teleks və ya faksla göndərilə bilər, lakin bu şərtlə ki, müsabiqə təklifinin verilməsinin son müddətindən gec olmasın.
· Müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddəti qurtardıqdan sonra onlarda heç bir dəyişiklik edilə bilməz.
· Müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddətilə iddiaçı tərəfindən verilən təklifin qüvvədə olma müddəti arasındakı vaxtda müsabiqə təklifi dəyişdirilə və ya geri götürülə bilməz.

Müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin      edilməsi

· İddiaçı satınalmalar qrupuna əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı sorğu verə bilər. Sorğu müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı ____ bank günü qalanadək verilməlidir. Sifarişçi belə sorğulara müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı _____ bank günü qalanadək cavab verir. Bu cavab sorğu verənin ünvanı göstərilmədən, müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir. Müsabiqə zamanı iştirakçılardan alınmış bütün müraciətlər bütün müsabiqə prosesi boyunca yeganə əlaqə şəxsi olan Əlaqələndirici Şəxsə yönəldilməli və onun tərəfindən cavablandırılmalıdır. Telefonla heç bir müraciətə yol verilməməlidir, lakin telefonla zəng gələrsə müvafiq qeyd müvafiq satınalma sənədlərinə əlavə olunmalıdır. Müsabiqə təkliflərinin verilməsinə təsir edə biləcək bütün müzakirələr yazılı şəkildə olmalı və yuxarıda qeyd olunduğu kimi bütün iştirakçılara bildirilməlidir.
· Sifarişçi müsabiqə təklifləri verilməsinin son müddəti qurtaranadək müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı İddiaçıin sorğusuna cavab olaraq dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir. Dəyişikliklər və əlavələr İddiaçılar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
· Sifarişçi müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı İddiaçılarla görüş keçirə bilər. Bu görüşün nəticələri protokollaşdırılır və nəzərə alınmaq üçün dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir.
· Müsabiqə prosedurları zamanı verilmiş müsabiqə təklifi ilə əlaqədar Sifarişçila müsabiqədə iştirak edən İddiaçı arasında danışıqlar aparılmasına yol verilmir.

Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi prosesi  

· Müsabiqə təkliflərinə qiymət verilərkən Sifarişçi (Satınalma qrupu) öz mülahizəsinə əsasən İddiaçıdan onun müsabiqə təklifi barədə izahat ala bilər. İzahat barədə xahiş və onun cavabı yazılı şəkildə verilməlidir, bu şərtlə ki, həmin sorğu müsabiqə təklifinin qiymətinin, yaxud mahiyyətinin dəyişdirilməsinə aid olmayacaqdır.
· Sifarişçi müsabiqə təkliflərinin tamlığını, hesablamalarda səhvlərin, lazımi təminatların, sənədlərdə bütün imzaların olub-olmamasını, habelə bütövlükdə təkliflərin müsabiqə sənədlərinin tələblərinə uyğun düzgün rəsmiləşdirilməsini yoxlayır və bunu yekun qiymətləndirmədə nəzərə alır..
· Müsabiqə təkliflərində müsabiqə sənədlərinin şərtlərindən çox kənara çıxmayan və belə kənarlaşmaların təklifin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmədiyi cüzi uyğunsuzluqları Sifarişçi qəbul edə bilər.
· Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra ən yüksək nəticə əldə etmiş iddiaçının namizədliyi Satınalma qrupunın yekun qərarına əsasən təsdiq ediləcək və müsabiqənin qalibi elan ediləcəkdir.Bununla belə SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq satınalma prosedurunun yekunlarını SOCAR-ın Satınalma Komitəsində razılaşdırılması tələb olunarsa qalib yalnız bu cür razılaşdırma həyata keçirildikdən sonra elan oluna bilər.

Müsabiqə predmetinin  iki və daha çox iddiaçı arasında bölüşdürülməsi

Səmərəlik kifayət qədər olarsa müsabiqə predmeti iki və daha çox İddiaçı arasında bölüşdürülə bilər(bilməz).

Satınalma qrupunun bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək hüququ

Satınalma qrupu dövlət mənafelərinin qorunması məqsədilə aşağıdakı hallarda bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər:
-müsabiqə prosedurlarının keçirilməsi zamanı İddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə;
-müsabiqə təklifləri müsabiqəin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadıqda;
-müsabiqə predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda.
Müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsinə dair bildiriş onları təqdim etmiş bütün İddiaçılara dərhal göndərilir.

Alternativ təkliflərlərin verilməsi

Alternativ təkliflər baxılmayacaq (baxılacaq).

Əlaqələndirici şəxs barədə məlumat

	Əlaqələndirici şəxs :
	

	Vəzifəsi:
	

	Ünvan:

	

	Əlaqə telefonu:
	




Satınalma Qrupunun sədri					_________________
	


QOŞMA 1

İşlərin həcmi haqqında məlumat və onlara dair tələblər 

1. SOCAR haqqında	7
2. Satınalınan işlərə dair texniki göstəricilər və tələblər	7-8
3. Gözlənilən Faydalar	9
a)	9
b)	9
c)	9
4. İşlərin həcmi	9
5. İşlərin yerinə yetirilməsi müddəti	9
6. İşlərin Mərhələli  icrası	9
7. SOCAR-ın hazırlıq vəziyyəti	10
8. İşlərin İcrası Planı (əgər varsa)	10


 





























[bookmark: _Toc280869252]
1. SOCAR haqqında

Аzərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və fəaliyyət göstərən 100% Azərbaycan dövlətinə məxsus kommersiya hüquqi şəxsidir. Şirkət neft və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi, hasilatı, nəqli və xam neftin, qazın və neft məhsullarının satılması ilə bağlı fəaliyyət növlərini həyata keçirir.

SOCAR Azərbaycanın hökuməti adından neft və təbii qaz ehtiyatlarını idarəedən yeganə səlahiyyətli dövlət müəssisəsidir. SOCAR-ın fəaliyyətinin normal təşkil edilməsi üçün ________________ işlərin satınalınması zərurəti yaranmışdr. 
  
SOCAR və onun fəaliyyəti haqqında daha ətraflı məlumatı www.socar.az internet səhifəsində əldə edə bilərsiniz.

SOCAR-in illik hesabatları ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış ola və ya yükləyə bilərsiniz: http://socar.az/others-en.html.





[bookmark: _Toc280869253]2. Satınalınan işlərə dair texniki göstəricilər və tələblər 

____________________________________________________________________
Satınalınan işlər barədə təfərruatı ilə məlumat verilməlidir.

GÖRÜLƏCƏK IŞLƏR VƏ TƏKLIFLƏR ÜZRƏ TƏLƏBLƏR 

Aşağıdakı məsələlərlə bağlı məlumat verməyiniz tələb olunur. Cavablarınızın cədvəldə göstərilən ardıcıllığa uyğun olması xahiş olunur. Əsas şərtlər toplusunda (QOŞMA 1) göstərilən məqsəd və tələblərin necə yerinə yetiriləcəyi cavablarınızda öz əksini tapmalıdır.    

















	1
	Ümumi yanaşma	

	1.1
	· Təklif edilən yanaşma və iddiaçının tətbiq etdiyi metodologiya. İşlər fazalara bölünübsə, hər bir fazanı ayrı-ayrılıqda təsvir edin:
· İşlərin görülməsi mərhələləri 
· İşlərin həcmi və görülməsi müddəti
· Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında və hüdudlarından kənarda görüləcək işlərin həcmi (ayrıca göstərilməklə).
· Təqdim olunacaq sənədlər
· İşlərin idarə olunmasına yanaşma 
· Keyfiyyət və zamanətə dair təkliflər
·  Risklər və risklərin azaldılması üzrə təkliflər
· İşlərin yerinə yetirilməsi üçün təklif olunan təşkilatı stuktur, o cümlədən:
· texniki ekspertlər
· digər təcrübəli mütəxəssislər (əgər varsa)

· SOCAR və iddiaçı arasında təklif edilən məsuliyyət bölgüsü.

	1.2
	· İddiaçının təşkilatı
· Təşkilati strukturu və ştatı haqqında məlumat
· 2 il üçün İddiaçının illik mal dövriyyəsi və illik hesabatları


	1.3
	· Təklif olunan işlər
 


	1.4
	· Təklif olunana əlavə rassional, alternativ təkliflər 


	1.5
	· Əlavə təminat üzrə təkliflər 

	1.6
	· İddiaçının subİddiaçıları və subİddiaçı tərəfindən görülən işlər barədə məlumat

	1.7
	· İşlər üçün qiymətlər və ya qiymət cədvəli

	1.8
	· Hər bir işin keyfiyyətinə zəmanət verilməsi barədə məlumatlar 

	1.9
	· Fəaliyyətin daimiliyi və ətraf mühitin qorunmasına dair yanaşma

	1.10
	· İşlərin təhlükəsizliyi və konfedensiallıq şərtləri


	2
	Qiymət 

	2.1
	· Qiymət:   
· Müsabiqə ilə əhatə olunan işlərin həcmini əks etdirməlidir 
· hər bir ayrıca faza (əgər varsa) üzrə bölünməlidir
· alternativlər (əgər varsa) 
· qiymət cədvəlləri doldurulmalıdır

	2.2
	· Ödəniş şərtləri







[bookmark: _Toc280869254]3. Gözlənilən Faydalar 
SOCAR sözügedən işlərin satınalınmasından aşağıdakı nailiyyətlərin əldə olunmasını gözləyir:
[bookmark: _Toc280869255]a)
[bookmark: _Toc280869256]b)
[bookmark: _Toc280869257]c)
[bookmark: _Toc221951753][bookmark: _Toc280869258]4. İşlərin həcmi
İddiaçı aşağıdakıları təmin edəcək (Sxemlər, zəruri məlumatlar, plan və cizgilər təqdim edilməlidir)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SOCAR aşağıdakıları təmin edəcək:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. [bookmark: _Toc280869259][bookmark: _Toc221951754]İşlərin yerinə yetirilməsi müddəti 
İşlərin ilkin icra dövrü _______________________ tarxilərini əhatə edir.Mügavilənin müddəti qalib gəlmiş iddiaçı ilə SOCAR arasında əldə olunmuş razılığa əsasən dıyişdirilə bilər. 
[bookmark: _Toc280869260][bookmark: _Toc221951755]6.	İşlərin Mərhələli  icrası 
İşlər mərhələli şəkildə həyata keçirilərsə:

1-ci mərhələ: __________________________
2-ci mərhələ: __________________________
3-cü mərhələ: __________________________
4-cü mərhələ: __________________________

[bookmark: _Toc280869261]
7.	SOCAR-ın hazırlıq vəziyyəti
İşlərin icrası üçün SOCAR-də mövcud hazırlıq vəziyyəti haqqında məlumat (mövcud infrastruktur, ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
[bookmark: _Toc221951765][bookmark: _Toc280869262]8.	İşlərin İcrası Planı (əgər varsa) 
İşlər yuxarıda yuxarıda qeyd olunan mərhələlərdə icra olunacaq. Vaxt qrafikinin qısa xülasəsi aşağıda verilməlidir.


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] 


























					QOŞMA 2

Sifarişçiyə müraciəti, müsabiqə şərtlərin təsdiqlənməsi və qəbul edilməsi 


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə

İddiaçı şirkətin adı:	__________________________________________
Telefon:		__________________________________________
Ünvan:			__________________________________________
			__________________________________________

Hörmətli cənablar:

Bununla biz ________________20   -cu il tarixli Əsas Şərtlər Toplusunun qəbul etdiyimizi təsdiqləyirik. Əlavə olaraq, biz Şirkətimiz/Təşkilatımız adından Müsabiqədə konfidensial şəkildə müəyyən edilmiş öhdəlikləri yerinə yetirəcəyimizə razılaşır və Şirkətimiz adından onun ümumi qəbul edilmiş etik davranış prinsiplərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini təsdiq edirik.

Müsabiqənin Əsas şərtlər toplusu ilə tanış olduqdan sonra _________________  (yazı ilə və rəqəmlə Müsabiqə təklifinin ümumi məbləği) məbləğdə malları təmin etməyi təklif edirik. Yuxarıda bəyan edilmiş məbləğə bütün vergilər, rüsumlar və digər məcburi ödənişlər daxildir və bu məbləğ hazırki Müsabiqə təklifinin tərkib hissəsisidir.

Biz Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsi üçün müəyyən olunmuş tarixdən ______ bank günü müddətində hazırkı Müsabiqə təklifinin müddəalarına riayət etmək, göstərilən müddət sona yetənədək qüvvədə saxlamaq təklifi ilə razıyıq.

Tarix:	____________________ 20    -cu il.

 	____________________
                   imza
____________________
                   ad
____________________
                   vəzifə

         	        Möhür
_________________________
İddiaçı adından və İddiaçının tapşırığı ilə Müsabiqə təklifini imzalamağa səlahiyyət verilmişdirsə şirkətin rəhbərinin imzası və şirkətin möhürüylə təsdiq edilmiş  etibarnamə təqdim edilməlidir.








QOŞMA 3


İDDİAÇININ HÜQUQİ ÜNVANI VƏ BANK REKVİZİTLƏRİ


İddiaçının tam adı: __________________________________
Faktiki ünvanı: _____________________________________________
Hüquqi ünvan:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Tel:______________________________
Faks:____________________________
E-mail: ____________________________


Bank rekvizitləri:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________


Tarix:______________________ 20   -cu il.
        
 ____________________
                   imza
 ____________________
                   ad
 ____________________
                   vəzifə


         Möhür













QOŞMA 4
Analoji işlərin yerinə yetirilməsində təcrübə və  işlərin keyfiyyətinə dair zəmanət 
________________________________________________________
İddiaçının adı
(Hər layihəniz üzrə yeni formanın doldurulmasını təmin edin)

	1.
	Layihənin məzmunu:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ölkə

	2.
	Sifarişçinin adı

	3.
	Sifarişçinin  ünvanı

	3A.
	Telefon nömrəsi                                                 Faks nömrəsi

	
	Sifarişçinin əlaqələndirici şəxsi

	4.
	Görülmüş işlərin təsviri 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	5.
	Layihənin ümumi dəyəri

	6.
	ABŞ dollarında ekvivalent dəyəri

	7.
	Layihə üzrə müqavilənin imzalandığı tarix

	8.
	İşlərin göstərilmə müddəti


İşlərin keyfiyyətinə dair zəmanət şərtləri mövcud standartlara və tələblərə cavab verməsi barədə məlumat 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tarix:______________________ 20   -cu il.
            ____________________
                   imza
____________________
                   ad
____________________
                   vəzifə (möhür)





QOŞMA 5


TƏKLIF EDILƏN IŞÇI QRUPU ÜZVLƏRININ TƏCRÜBƏSI HAQQINDA ƏTRAFLI MƏLUMAT (ƏGƏR TƏLƏB OLUNARSA)
KİMƏ:

	İstinad
	İşçi qrupu üzvünün tam adı
	İxtisası və təcrübəsi

	Müqavilənin hər bir mərhələsində adamların sayı

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bütün təklif etmiş işçi heyətinin tam Tərcümeyi-halı bu qoşmaya əlavə olunmalıdır.
Hər vəzifə üçün bir əsas tərcümeyi-hal və bir alternativ tərcümeyi-hal verilməlidir.
Heyətin üzvlərindən biri çatışmadıqda, İddiaçı oxşar və ya daha yüksək ixtisaslı işçinin tərcümeyi-halını təqdim etməlidir.
İşçinin təklif olunan İşlərlə bağlı təcrübəsini sübut edən dəlil göstərilməlidir.
Heyətə dair tələblər:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarix:______________________ 20    -ci il.
        
 ____________________
                   imza
 ____________________
                   ad
 ____________________
                   vəzifə
                   Möhür






(QOŞMA 6) 

İŞLƏRIN YERINƏ YETIRILMƏSI ÜÇÜN İDDIAÇININ MÖVCUD TEXNIKI IMKANLARI 














































QOŞMA 7 (Nümunə)

QIYMƏTLƏNDIRMƏNİN ƏSAS ŞƏRTLƏRI (MEYARLARI VƏ METODLARI) (Satınalmanın predmetindən asılı olaraq dəyişdirilə bilər)

Təkliflər aşağıdakı cədvəldə verilmiş meyarlara və balla qiymətləndiriləcək

	No
	Meyarlar
	Maksimal qiymət

	1
	Təklif olunan yanaşma və metodologiya (Layihə planı)
	10

	2
	Şirkətin təşkilatı və təcrübəsi 
	15

	3
	Işin yerinə yetirilməsi metodologiyası və texnoloji prosesləri
	15

	4
	Əlavə təkliflər 
	5

	5
	Peşəkarlıq
	15

	6
	Təklif olunan işlər
	10

	7
	Ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı təklifinin dəyəri: 
- digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formula əsasında qiymətləndiriləcəkdir:
QGB=TMQ/İTQx35
QGB-qiymətləndirməyə görə bal
TMQ-təklifin minimum qiyməti
İTQ - iddiaçının təklifinin qiymətləri
	25

	8
	Ödəniş şərtləri
	5



1. 1-6 nömrəli meyarlar üçün müəyyən olunmuş 70 baldan cəmi 52 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.
2. 2 və 3 nömrəli meyar üçün 11 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.
3. 6 nömrəli meyar üçün 7 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.















QOŞMA 8

BANK TƏMINATININ FORMASI

________________________________________________(bundan sonra İddiaçı) SOCAR (Sifarişçi) üçün işləri yerinə yetirmək məqsədilə ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ____________________________________barədə öz müsabiqə təkilifini təqdim etdiyini nəzərə alaraq Biz_________________________________ SOCAR _______________________ qarşısında _________________ məbləğində öhdəlik daşıyırıq. Göstərilən haqq Sifarişçiyə bütöv və vaxtında ödəniləcəkdir.  Bank öz adından, eləcə də öz hüquqi varisləri adından aşağıdakı öhdəlikləri daşıyır:
Öhdəliyin şərtləri:

1. İddiaçı öz təklifini müsabiqənin keçirilməsi üzrə Əsas şərtlər toplusunda qadağan edildiyi müddət ərzində dəyişdirdikdə və ya geri götürdükdə, yaxud-
2. İddiaçı öz Təklifinin qüvvədə olma müddəti ərzində Müsabiqə keçirən tərəfindən müsabiqənin qalibi kimi qəbul edilməsi barədə bildiriş alıb satınalma müqaviləsini imzalamadıqda

Bank Müsabiqə keçirənin ilk yazılı tələbini aldıqdan sonra ondan bu tələbin əsasını tələb etmədən yuxarıda göstərilən məbləği Sifarişçiyə ödəyir, bir şərtlə ki, bu tələbdə Müsabiqə keçirən həmin məbləğin onda iki şərtdən birinin, yaxud göstərilən hər iki şərtin olması ilə əlaqədar ona ödənilməli olduğunu qeyd etsin.
Bu təminat verildiyi gündən qüvvəyə minir və ______________________tarixədək qüvvədədir (qarantiya müsabiqə günündən ən azı 120 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır).
_________________________ (bank rəhbərliyinin imzası)
M.Y.
Qarantiyanın verildiyi tarix __________________________






















QOŞMA 9

ANA ŞIRKƏTIN ÖHDƏLIKLƏRIN ICRA OLUNMASINA DAIR TƏMİNAT FORMASI (tələb olunarsa) 


Əsas Şərtlər Toplusu üzrə İddiaçının üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icra olunmasına dair Ana şirkətin Təminatı

Bununla mən _______________________(vəzifəsi, adı, soyadı)   ______________________________________Şirkətinin (Ana şirkətin tam adı və hüquqi ünvanı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi və tarixi) İddiaçı _______________________________ şirkət tərəfindən SOCAR-ın ___________________________20   -cu il tarixli Əsas Şərtlər Toplusunun qəbul etdiyini təsdiqləyirəm. 
Şirkətimizin İddiaçı ______________________ şirkət tərəfindən SOCAR-ın elan etdiyi müsabiqə üzrə təqdim etdiyi müsabiqə təklifinin yerinə yetirilməsinə dair təminat veririk. _____________________ müsabiqə təklifini icra etməkdən imtina etdikdə Şirkətimiz İddiaçı müəssisə ilə bərabər məsuliyyət daşıyır



Adı: 			__________________________________________
İmza:			__________________________________________
Vəzifə:			__________________________________________
Tarix:			__________________________________________
Telefon:		__________________________________________

Şirkətin adı:		__________________________________________
Ünvan:			__________________________________________
			__________________________________________
			__________________________________________


















QOŞMA 10

TƏKLIF OLUNAN MÜQAVILƏ




































                                                                                                           Əlavə III
SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir
[image: download]

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Xidmətlərin satın alınması üçün müsabiqəyə dəvət sənədləri
(SOCARSS – 003.2011)




(satın alınan xidmətlərin adı) satınalınması


üçün


____________________(müsabiqə metodu qeyd edilir) MÜSABIQƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTI (SOCAR)
(və ya  SOCAR-ın strukturuna daxil olan müəssisənin adı) __________________________________________
______________ 20__
MÜSABIQƏ ÜZRƏ

DƏVƏT SƏNƏDLƏRİ (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU)
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)-nin __________________________Sizi SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq «_____________________________» metoduna uyğun olaraq, ____________________________________________________ satınalınması məqsədi ilə təkliflərinizi təqdim etməyə dəvət edir.

     Şərtlər Toplusuna əlavə edilmiş və iddiaçı tərəfindən müvafiq qaydada doldurularaq təqdim edilməsi zəruri olan sənədlər:

· Xidmətlər haqqında məlumat onlara dair tələblər və texniki spesifikasiyalar (xidmətlərin təhlükəsizlik və ətraf mühitə təsirinə dair tələblər) (Qoşma 1);
· Sifarişçiyə müraciət, müsabiqə şərtlərin təsdiqlənməsi və qəbul edilməsi (Qoşma 2);
· İddiaçının hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri (Qoşma 3); 
· Analoji xidmətlərin göstərilməsində təcrubə və xidmətlərin keyfiyyətinə dair zəmanət (Qoşma 4);  
· Təklif edilən işçi heyətinin üzvlərinin təcrübəsi haqqında ətraflı məlumat (Qoşma 5) ;
· Qiymətləndirmənin əsas şərtləri (meyarları və metodları) (Qoşma 6);
· Bank təminatının forması (tələb olunarsa) (Qoşma 7)
· Ana şirkətin öhdəliklərin icra olunmasina dair təminat forması (tələb olunarsa) (Qoşma 8)
· Təklif olunan müqavilə (Qoşma 9).


Müsabiqə təklifləri və tələb olunan digər sənədlər Azərbaycan dilində üç nüsxədə (bir nüsxədə əsli və iki nüsxədə surəti) ikiqat zərfdə (əgər tələb olunarsa) bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə ___________________________________ ünvana, SOCAR-ın ___________________________________ Satınalma Qrupuna təqdim edilməlidir. 

Zərflərin açılışı prosedurası ______________ tarixdə Bakı vaxtı ilə saat _______________ Bakı şəh., ______________________ünvanda aparılacaqdır.

Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı gündən ______ gün təşkil edir.

	Təkliflərin verilməsinin son müddəti başa çatana qədər istənilən vaxtda SOCAR __________________________hər hansı səbəbdən əlavələr etməklə Müsabiqə şərtlərində dəyişiklik apara bilər. Əlavələr SOCAR-in dəvət sənədlərini göndərdiyi bütün iddiaçılara çatdırılır və onlar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.

         Təqdim olunmuş təkliflər SOCAR-ın_________________Əmri ilə yaradılmış Satınalma Qrupunun iclasında baxılacaqdır.Xidmətlərin keyfiyyət göstəriciləri araşdırılacaqdır, Hazırki Müsabiqə şərtlərinə Qoşma 1-də göstərilmiş  tələblərə cavab verən təkliflər onların texniki və maliyyə göstəricilərinə əsasən qiymətləndiriləcək və müqayisə ediləcəkdir. 

Ən yüksək nəticə göstərmiş iddiaçı ilə  Müsabiqə nəticəsi elan olunduqdan _____ bank günü ərzində razılaşdırılacaq satınalma müqaviləsi bağlanır.

Müsabiqədəki məlumatlar və sənədlərin konfidensiallığı.

· İddiaçı hazırkı Müsabiqə ilə əlaqədar SOCAR-ın ___________________________ tərəfindən təqdim edilən bütün məlumatların konfidensiallığı təmin edilməlidir.
· Müsabiqədəki məlumatlar və sənədlər SOCAR-in _____________________ yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəflərə ötürülə bilməz.
· Hazırkı Müsabiqə və ona əlavə edilən sənədlər SOCAR-ın ______________________ mülkiyyəti kimi saxlanılmalı və tələb edildikdə geri qaytarılmalıdır.
· Müsabiqənin qəbul edilməsi və oradakı şərtlərin göstərilməsinə razı olduğunuzu təsdiqləmək üçün Qoşma 2-dəki forma imzalanaraq geri qaytarılmalıdır.

Müsabiqə təkliflərinin təqdim olunması

· Müsabiqə təklifləri __________________20___-cu il Bakı vaxtı ilə saat _____________-dan gec olmayaraq yuxarıda qeyd olunan ____________________________ünvana təqdim edilməlidir.  
· Təkliflər Azərbaycan dillində təqdim edilməlidir.
· Zəruri olduqda ətraflı məlumat göstərilməlidir. Məsələn SOCAR-in __________________ tələbini necə yerinə yetirməsi barədə yazılı şəkildə məlumat təqdim etmədən “Uyğundur” sözü yazmaqla cavab vermək qənaətbəxş hesab edilməyəcəkdir.
·  Müsabiqə təklifində Əsas şərtlər toplusunda göstərildiyi kimi qiymət bütün xərcləri və Azərbaycan Respublikası vergi və gömrük qanunvericliyi ilə tətbiq olunacaq bütün vergiləri, tutmaları və rüsumları əhatə etməlidir.
· Müsabiqə təklifində xidmətlərin təqdim olunması müddəti göstərilməlidir Hazırkı Müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti _____gün təşkil edir. 
· Qalib gəlmiş iddiaçı ilə müqavilə razılaşdırılmayana qədər heç bir Müsabiqə təklifi qəbul olunmuş hesab edilməyəcəkdir və bütün müsabiqə təklifləri qüvvədə olduğu müddət ərzində qiymətləndirilir.   
· Rəqəmlər və sözlər arasında uyğunsuzluq aşkar olunarsa sözlə yazılmış rəqəmlər əsas götürülür.
· Təklifdəki qiymətlər manatla və ya dönərli valyuta ilə göstərilməlidir. MüsabiqəTəklifi dönərli valyutada göstərilərsə qiymətlər müsabiqə təkliflərinin qəbulunun son gününə Milli Bankın rəsmi məzənnəsi əsasında müqayisə olunacaqdır. Müsabiqə təklifində dəyişiklik, sətirarası əlavələr və düzəlXidmətlər olmamalıdır.
· Təklif yazılı çap şəkildə hazırlanır, hər səhifəsi iddiaçının səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanır, möhürlənir və ikiqat zərfə (əgər tələb olunarsa) qoyulur. Hər iki zərfin bağlı tərəfi iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənir.
· Göstərilən qaydada və müsabiqə barədə elanda göstərilən vaxtda göndərilməyən müsabiqə təklifi açılmadan geri qaytarılır və iddiaçı müsabiqəyə buraxılmır.
· Satınalan təşkilat satınalma prosedurları ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək məqsədi ilə malgöndərənin saxtakarlıqla məşğul olmasını müəyyənləşdirdikdə və bu təsdiq edildikdə və tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə:
-həmin malgöndərənin təqdim etdiyi Müsabiqə təkliflərini rədd edir; 
-malgöndərənin gələcək satınalma prosedurlarında iştirakını qeyri-müəyyən müddətə qadağan edir.

Müsabiqə təklifində dəyişiklik edilməsi və onlarin geri alınmasi

· İddiaçı təklif verdikdən sonra onu bu şərtlə dəyişdirə və ya geri götürə bilər ki, Satınalma qrupu (Sifarişçi) təklifin verilməsi üçün muəyyən edilən müddət qurtaranadək bu barədə yazılı bildiriş alsın.
· Təklifin dəyişdirilməsi, yaxud geri götürülməsi barədə iddiaçının bildirişi bu toplunun müddəalarına müvafiq surətdə hazırlanmalı, çap edilməli və Sifarişçiyə göndərilməlidir. Bildiriş sonradan bunu yazılı surətdə təsdiq etməklə teleks və ya faksla göndərilə bilər, lakin bu şərtlə ki, müsabiqə təklifinin verilməsinin son müddətindən gec olmasın.
· Müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddəti qurtardıqdan sonra onlarda heç bir dəyişiklik edilə bilməz.
· Müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddətilə iddiaçı tərəfindən verilən təklifin qüvvədə olma müddəti arasındakı vaxtda müsabiqə təklifi dəyişdirilə və ya geri götürülə bilməz.

Müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin      edilməsi

· İddiaçı satınalmalar qrupuna əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı sorğu verə bilər. Sorğu müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı ____ bank günü qalanadək verilməlidir. Sifarişçi belə sorğulara müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı _____ bank günü qalanadək cavab verir. Bu cavab sorğu verənin ünvanı göstərilmədən, müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir. Müsabiqə zamanı iştirakçılardan alınmış bütün müraciətlər bütün müsabiqə prosesi boyunca yeganə əlaqə şəxsi olan Əlaqələndirici Şəxsə yönəldilməli və onun tərəfindən cavablandırılmalıdır. Telefonla heç bir müraciətə yol verilməməlidir, lakin telefonla zəng gələrsə müvafiq qeyd müvafiq satınalma sənədlərinə əlavə olunmalıdır. Müsabiqə təkliflərinin verilməsinə təsir edə biləcək bütün müzakirələr yazılı şəkildə olmalı və yuxarıda qeyd olunduğu kimi bütün iştirakçılara bildirilməlidir.
· Sifarişçi müsabiqə təklifləri verilməsinin son müddəti qurtaranadək müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı İddiaçıin sorğusuna cavab olaraq dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir. Dəyişikliklər və əlavələr İddiaçılar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
· Sifarişçi müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı İddiaçılarla görüş keçirə bilər. Bu görüşün nəticələri protokollaşdırılır və nəzərə alınmaq üçün dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün İddiaçılara göndərilir.
· Müsabiqə prosedurları zamanı verilmiş müsabiqə təklifi ilə əlaqədar Sifarişçila müsabiqədə iştirak edən İddiaçı arasında danışıqlar aparılmasına yol verilmir.

Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi prosesi  

· Müsabiqə təkliflərinə qiymət verilərkən Sifarişçi (Satınalma qrupu) öz mülahizəsinə əsasən İddiaçıdan onun müsabiqə təklifi barədə izahat ala bilər. İzahat barədə xahiş və onun cavabı yazılı şəkildə verilməlidir, bu şərtlə ki, həmin sorğu müsabiqə təklifinin qiymətinin, yaxud mahiyyətinin dəyişdirilməsinə aid olmayacaqdır.
· Sifarişçi müsabiqə təkliflərinin tamlığını, hesablamalarda səhvlərin, lazımi təminatların, sənədlərdə bütün imzaların olub-olmamasını, habelə bütövlükdə təkliflərin müsabiqə sənədlərinin tələblərinə uyğun düzgün rəsmiləşdirilməsini yoxlayır və bunu yekun qiymətləndirmədə nəzərə alır..
· Müsabiqə təkliflərində müsabiqə sənədlərinin şərtlərindən çox kənara çıxmayan və belə kənarlaşmaların təklifin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmədiyi cüzi uyğunsuzluqları Sifarişçi qəbul edə bilər.
· Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra ən yüksək nəticə əldə etmiş iddiaçının namizədliyi Satınalma qrupunın yekun qərarına əsasən təsdiq ediləcək və müsabiqənin qalibi elan ediləcəkdir.Bununla belə SOCAR-ın 105 nömrəli 31 iyul 2009-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq satınalma prosedurunun yekunlarını SOCAR-ın Satınalma Komitəsində razılaşdırılması tələb olunarsa qalib yalnız bu cür razılaşdırma həyata keçirildikdən sonra elan oluna bilər.

Müsabiqə predmetinin  iki və daha çox iddiaçı arasında bölüşdürülməsi

Səmərəlik kifayət qədər olarsa müsabiqə predmeti iki və daha çox İddiaçı arasında bölüşdürülə bilər(bilməz).

Satınalma qrupunun bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək hüququ

Satınalma qrupu dövlət mənafelərinin qorunması məqsədilə aşağıdakı hallarda bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər:
-müsabiqə prosedurlarının keçirilməsi zamanı İddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə;
-müsabiqə təklifləri müsabiqəin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadıqda;
-müsabiqə predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda.
Müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsinə dair bildiriş onları təqdim etmiş bütün İddiaçılara dərhal göndərilir.

Alternativ təkliflərlərin verilməsi

Alternativ təkliflər baxılmayacaq (baxılacaq).

Əlaqələndirici şəxs barədə məlumat

	Əlaqələndirici şəxs :
	

	Vəzifəsi:
	

	Ünvan:

	

	Əlaqə telefonu:
	





Satınalma Qrupunun sədri					_________________
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Xidmətlərə daxil olan iş həcmi haqqında məlumat və onlara dair tələblər 
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[bookmark: _Toc280869075]
1. SOCAR haqqında

Аzərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və fəaliyyət göstərən 100% Azərbaycan dövlətinə məxsus kommersiya hüquqi şəxsidir. Şirkət neft və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi, hasilatı, nəqli və xam neftin, qazın və neft məhsullarının satılması ilə bağlı fəaliyyət növlərini həyata keçirir.

SOCAR Azərbaycanın hökuməti adından neft və təbii qaz ehtiyatlarını idarəedən yeganə səlahiyyətli dövlət müəssisəsidir. SOCAR-ın fəaliyyətinin normal təşkil edilməsi üçün ________________ xidmətlərin satınalınması zərurəti yaranmışdr. 
  
SOCAR və onun fəaliyyəti haqqında daha ətraflı məlumatı www.socar.az internet səhifəsində əldə edə bilərsiniz.

SOCAR-in illik hesabatları ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış ola və ya yükləyə bilərsiniz: http://socar.az/others-en.html.


[bookmark: _Toc280869076]2. Satınalınan xidmətlərə dair texniki göstəricilər və tələblər 

____________________________________________________________________
Satınalınan xidmətlər barədə təfərruatı ilə məlumat verilməlidir.


GÖRÜLƏCƏK xidmətlər VƏ TƏKLIFLƏR ÜZRƏ TƏLƏBLƏR 

Aşağıdakı məsələlərlə bağlı məlumat verməyiniz tələb olunur. Cavablarınızın cədvəldə göstərilən ardıcıllığa uyğun olması xahiş olunur. Əsas şərtlər toplusunda (QOŞMA 1) göstərilən məqsəd və tələblərin necə yerinə yetiriləcəyi cavablarınızda öz əksini tapmalıdır.    



















	1
	Ümumi yanaşma	

	1.1
	· Təklif edilən yanaşma və iddiaçının tətbiq etdiyi metodologiya. Xidmətlər fazalara bölünübsə, hər bir fazanı ayrı-ayrılıqda təsvir edin:
· Xidmətlərin göstərilməsi mərhələləri 
· Xidmətlərin həcmi və görülməsi müddəti
· Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında və hüdudlarından kənarda görüləcək xidmətlərin həcmi (ayrıca göstərilməklə).
· Təqdim olunacaq sənədlər
· Xidmətlərin idarə olunmasına yanaşma 
· Keyfiyyət və zamanətə dair təkliflər
·  Risklər və risklərin azaldılması üzrə təkliflər
· Xidmətlərin göstərilməsi üçün təklif olunan təşkilatı stuktur, o cümlədən:
· texniki ekspertlər
· digər təcrübəli mütəxəssislər (əgər varsa)

· SOCAR və iddiaçı arasında təklif edilən məsuliyyət bölgüsü.

	1.2
	· İddiaçının təşkilatı
· Təşkilati strukturu və ştatı haqqında məlumat
· 2 il üçün İddiaçının illik mal dövriyyəsi və illik hesabatları


	1.3
	· Təklif olunan xidmətlər
 


	1.4
	· Təklif olunana əlavə rassional, alternativ təkliflər 


	1.5
	· Əlavə təminat üzrə təkliflər 

	1.6
	· İddiaçının subİddiaçıları və subİddiaçı tərəfindən görülən xidmətlər barədə məlumat

	1.7
	· Xidmətlər üçün qiymətlər və ya qiymət cədvəli

	1.8
	· Hər bir işin keyfiyyətinə zəmanət verilməsi barədə məlumatlar 

	1.9
	

	1.10
	

	2
	Qiymət 

	2.1
	· Qiymət:   
· Müsabiqə ilə əhatə olunan xidmətlərin həcmini əks etdirməlidir 
· hər bir ayrıca faza (əgər varsa) üzrə bölünməlidir
· alternativlər (əgər varsa) 
· qiymət cədvəlləri doldurulmalıdır

	2.2
	· Ödəniş şərtləri







[bookmark: _Toc280869077]3. Gözlənilən Faydalar 

SOCAR sözügedən xidmətlərin satınalınmasından aşağıdakı nailiyyətlərin əldə olunmasını gözləyir:
[bookmark: _Toc280869078]a)
[bookmark: _Toc280869079]b)
[bookmark: _Toc280869080]c)

[bookmark: _Toc280869081]4. Xidmətlərin təfsilatı
İddiaçı aşağıdakıları təmin edəcək (Sxemlər, zəruri məlumatlar, plan və cizgilər təqdim edilməlidir)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SOCAR aşağıdakıları təmin edəcək:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. [bookmark: _Toc280869082]Xidmətlərin göstərilməsi qrafiki  
Xidmətlərin ilkin icra dövrü _______________________ tarxilərini əhatə edir.Mügavilənin müddəti qalib gəlmiş iddiaçı ilə SOCAR arasında əldə olunmuş razılığa əsasən dıyişdirilə bilər. 
[bookmark: _Toc280869083]6. 	Xidmətlərin ixra mərhələləri  
Xidmətlər mərhələli şəkildə həyata keçirilərsə:

1-ci mərhələ: __________________________
2-ci mərhələ: __________________________
3-cü mərhələ: __________________________
4-cü mərhələ: __________________________

[bookmark: _Toc280869084]
7. SOCAR-ın hazırlıq vəziyyəti
Xidmətlərin icrası üçün SOCAR-də mövcud hazırlıq vəziyyəti haqqında məlumat (mövcud infrastruktur, ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


 































QOŞMA 2

Sifarişçiyə müraciəti, müsabiqə şərtlərin təsdiqlənməsi və qəbul edilməsi 


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə

İddiaçı şirkətin adı:	__________________________________________
Telefon:		__________________________________________
Ünvan:			__________________________________________
			__________________________________________

Hörmətli cənablar:

Bununla biz ________________20   -cu il tarixli Əsas Şərtlər Toplusunun qəbul etdiyimizi təsdiqləyirik. Əlavə olaraq, biz Şirkətimiz/Təşkilatımız adından Müsabiqədə konfidensial şəkildə müəyyən edilmiş öhdəlikləri yerinə yetirəcəyimə razılaşır və Şirkətimiz adından onun ümumi qəbul edilmiş etik davranış prinsiplərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyirik.

Müsabiqənin Əsas şərtlər toplusu ilə tanış olduqdan sonra _________________  (yazı ilə və rəqəmlə Müsabiqə təklifinin ümumi məbləği) məbləğdə malları təmin etməyi təklif edirik. Yuxarıda bəyan edilmiş məbləğə bütün vergilər, rüsumlar və digər məcburi ödənişlər daxildir və bu məbləğ hazırki Müsabiqə təklifinin tərkib hissəsisidir.

Biz Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsi üçün müəyyən olunmuş tarixdən ______ bank günü müddətində hazırkı Müsabiqə təklifinin müddəalarına riayət etmək, göstərilən müddət sona yetənədək qüvvədə saxlamaq təklifi ilə razıyıq.

Tarix:	____________________ 20    -cu il.

 	____________________
                   imza
____________________
                   ad
____________________
                   vəzifə

         	        Möhür
_________________________
İddiaçı adından və İddiaçının tapşırığı ilə Müsabiqə təklifini imzalamağa səlahiyyət verilmişdirsə şirkətin rəhbərinin imzası və şirkətin möhürüylə təsdiq edilmiş  etibarnamə təqdim edilməlidir.








QOŞMA 3


İDDİAÇININ HÜQUQİ ÜNVANI VƏ BANK REKVİZİTLƏRİ


İddiaçının tam adı: __________________________________
Faktiki ünvanı: _____________________________________________
Hüquqi ünvan:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Tel:______________________________
Faks:____________________________
E-mail: ____________________________


Bank rekvizitləri:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________


Tarix:______________________ 20   -cu il.
        
 ____________________
                   imza
 ____________________
                   ad
 ____________________
                   vəzifə


         Möhür












QOŞMA 4
Analoji xidmətlərin göstərilməsində təcrübə və  xidmətlərin keyfiyyətinə dair zəmanət 
________________________________________________________
İddiaçının adı
(Hər layihəniz üzrə yeni formanın doldurulmasını təmin edin)

	1.
	Layihənin məzmunu:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Ölkə

	2.
	Sifarişçinin adı

	3.
	Sifarişçinin  ünvanı

	3A.
	Telefon nömrəsi                                                 Faks nömrəsi

	
	Sifarişçinin əlaqələndirici şəxsi

	4.
	Görülmüş xidmətlərin təsviri 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	5.
	Layihənin ümumi dəyəri

	6.
	ABŞ dollarında ekvivalent dəyəri

	7.
	Layihə üzrə müqavilənin imzalandığı tarix

	8.
	lərin göstərilmə müddəti


Xidmətlərin keyfiyyətinə dair zəmanət şərtləri mövcud standartlara və tələblərə cavab verməsi barədə məlumat 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tarix:______________________ 20   -cu il.
            ____________________
                   imza
____________________
                   Ad
____________________
                   vəzifə (möhür)





QOŞMA 5


TƏKLIF EDILƏN IŞÇI QRUPU ÜZVLƏRININ TƏCRÜBƏSI HAQQINDA ƏTRAFLI MƏLUMAT (ƏGƏR TƏLƏB OLUNARSA)
KİMƏ:

	İstinad
	İşçi qrupu üzvünün tam adı
	İxtisası və təcrübəsi

	Müqavilənin hər bir mərhələsində adamların sayı

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bütün təklif etmiş işçi heyətinin tam Tərcümeyi-halı bu qoşmaya əlavə olunmalıdır.
Hər vəzifə üçün bir əsas tərcümeyi-hal və bir alternativ tərcümeyi-hal verilməlidir.
Heyətin üzvlərindən biri çatışmadıqda, İddiaçı oxşar və ya daha yüksək ixtisaslı işçinin tərcümeyi-halını təqdim etməlidir.
İşçinin təklif olunan Xidmətlərlə bağlı təcrübəsini sübut edən dəlil göstərilməlidir.
Heyətə dair tələblər:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarix:______________________ 20    -ci il.
        
 ____________________
                   imza
 ____________________
                   ad
 ____________________
                   vəzifə
                   Möhür






QOŞMA 6 (Nümunə)

QIYMƏTLƏNDIRMƏNİN ƏSAS ŞƏRTLƏRI (MEYARLARI VƏ METODLARI) (Satınalmanın predmetindən asılı olaraq dəyişdirilə bilər)

Təkliflər aşağıdakı cədvəldə verilmiş meyarlara və balla qiymətləndiriləcək

	No
	Meyarlar
	Maksimal qiymət

	1
	Təklif olunan yanaşma və metodologiya (Layihə planı)
	10

	2
	Şirkətin təşkilatı və təcrübəsi 
	15

	3
	Işin göstərilməsi metodologiyası və texnoloji prosesləri
	15

	4
	Əlavə təkliflər 
	5

	5
	Peşəkarlıq
	15

	6
	Təklif olunan xidmətlər
	10

	7
	Ən aşağı qiymət təklif etmiş iddiaçı təklifinin dəyəri: 
- digər Müsabiqə təklifləri aşağıdakı formula əsasında qiymətləndiriləcəkdir:
QGB=TMQ/İTQx35
QGB-qiymətləndirməyə görə bal
TMQ-təklifin minimum qiyməti
İTQ - iddiaçının təklifinin qiymətləri
	25

	8
	Ödəniş şərtləri
	5



1. 1-6 nömrəli meyarlar üçün müəyyən olunmuş 70 baldan cəmi 52 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.
2. 2 və 3 nömrəli meyar üçün 11 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.
3. 6 nömrəli meyar üçün 7 və ya daha az bal toplamış Müsabiqə təklifləri maliyyə qiymətləndirilməsinə buraxılmayacaq.


QOŞMA 7

BANK TƏMINATININ FORMASI

________________________________________________(bundan sonra İddiaçı) SOCAR (Sifarişçi) üçün xidmətləri yerinə yetirmək məqsədilə ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ____________________________________barədə öz müsabiqə təkilifini təqdim etdiyini nəzərə alaraq Biz_________________________________ SOCAR _______________________ qarşısında _________________ məbləğində öhdəlik daşıyırıq. Göstərilən haqq Sifarişçiyə bütöv və vaxtında ödəniləcəkdir.  Bank öz adından, eləcə də öz hüquqi varisləri adından aşağıdakı öhdəlikləri daşıyır:
Öhdəliyin şərtləri:

1. İddiaçı öz təklifini müsabiqənin keçirilməsi üzrə Əsas şərtlər toplusunda qadağan edildiyi müddət ərzində dəyişdirdikdə və ya geri götürdükdə, yaxud-
2. İddiaçı öz Təklifinin qüvvədə olma müddəti ərzində Müsabiqə keçirən tərəfindən müsabiqənin qalibi kimi qəbul edilməsi barədə bildiriş alıb satınalma müqaviləsini imzalamadıqda

Bank Müsabiqə keçirənin ilk yazılı tələbini aldıqdan sonra ondan bu tələbin əsasını tələb etmədən yuxarıda göstərilən məbləği Sifarişçiyə ödəyir, bir şərtlə ki, bu tələbdə Müsabiqə keçirən həmin məbləğin onda iki şərtdən birinin, yaxud göstərilən hər iki şərtin olması ilə əlaqədar ona ödənilməli olduğunu qeyd etsin.
Bu təminat verildiyi gündən qüvvəyə minir və ______________________tarixədək qüvvədədir (qarantiya müsabiqə günündən ən azı 120 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır).
_________________________ (bank rəhbərliyinin imzası)
M.Y.
Qarantiyanın verildiyi tarix __________________________






















QOŞMA 8

ANA ŞIRKƏTIN ÖHDƏLIKLƏRIN ICRA OLUNMASINA DAIR TƏMİNAT FORMASI (tələb olunarsa) 


Əsas Şərtlər Toplusu üzrə İddiaçının üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icra olunmasına dair Ana şirkətin Təminatı

Bununla mən _______________________(vəzifəsi, adı, soyadı)   ______________________________________Şirkətinin (Ana şirkətin tam adı və hüquqi ünvanı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi və tarixi) İddiaçı _______________________________ şirkət tərəfindən SOCAR-ın ___________________________20   -cu il tarixli Əsas Şərtlər Toplusunun qəbul etdiyini təsdiqləyirəm. 
Şirkətimizin İddiaçı ______________________ şirkət tərəfindən SOCAR-ın elan etdiyi müsabiqə üzrə təqdim etdiyi müsabiqə təklifinin göstərilməsinə dair təminat veririk. _____________________ müsabiqə təklifini icra etməkdən imtina etdikdə Şirkətimiz İddiaçı müəssisə ilə bərabər məsuliyyət daşıyır



Adı: 			__________________________________________
İmza:			__________________________________________
Vəzifə:			__________________________________________
Tarix:			__________________________________________
Telefon:		__________________________________________

Şirkətin adı:		__________________________________________
Ünvan:			__________________________________________
			__________________________________________
			__________________________________________




QOŞMA 9

TƏKLIF OLUNAN MÜQAVILƏ



































Əlavə IV
SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir



[image: download]

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Malların Alqı-Satqı Müqaviləsi
(SOCARSS – 004.2011)



        








Qeyd: Bu müqavilə forması SOCAR-ın malların beynəlxalq alqı-satqısı üzrə əqdləri əhatə edir.  

	Alqı-Satqı Müqaviləsi 
_____________________
	
	Sale and Purchase Contract 
___________

	
	
	

	Bakı şəhəri	_________ 2010-cu il
	
	Baku	                                                     ________ 2010

	
	
	

	Sonradan “Satıcı” adlanacaq, ____________ qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş _ ____ əsasında fəaliyyət göstərən _____ __________ şəxsində, bir tərəfdən, və sonradan “Alıcı” adlanacaq, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR), Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən ____ cənab _____________şəxsində, digər tərəfdən (Alıcı və Satıcı sonradan ayrılıqda “Tərəf”, birlikdə isə “Tərəflər” adlanacaqlar), aşağıdakılar barədə bu Alqı-Satqı müqaviləsini (sonradan “Müqavilə” adlanacaq) bağladılar.
 
	
	This Contract (hereinafter referred to as the “Contract”) is made by and between “_____________.”, organized and existing under the laws of _________, represented by _____________, acting on the basis of the ____ (hereinafter referred to as the “Seller”), of the one part, and State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), organized and existing under the laws of the Republic of Azerbaijan (hereinafter referred to as “Buyer”)_____________, represented by _______________, acting on the basis of the Charter (hereinafter referred to as the “Buyer”), of the other part. Buyer and Seller are hereinafter referred to individually as a “Party” and collectively as the “Parties”.

	Maddə 1. Müqavilənin predmeti

	
	Article 1. Subject of the Contract

	1.1. Bu Müqaviləyə əsasən Satıcı bu Müqavilənin 1 saylı Qoşmasında göstərilmiş spesifikasiyaya, miqdara və qiymətə uyğun________________avadanlıqlarını (bundan sonra “Mallar” adlanacaq) “İnkoterms-2010”-a əsasən _______ Bakı, Azərbaycan şərtilə bu Müqavilənin 3.3-cü bəndində göstərilmiş Alıcının ünvanına çatdırır, Alıcı isə Müqavilə əsasında Malların dəyərini ödəyir. 
1.2. Mallar yeni olmalıdır və Satıcı Malların keyfiyyətinə aid bu Müqavilənin 5.1.-ci maddəsində qeyd olunan sertifikatını Alıcıya təqdim etməlidir.

	
	1.1. Under this Contract, Seller shall provide delivery of ____________________________________ as per the specifications, quantity and prices specified in Appendix 1 to this Contract (hereinafter the “Goods”), to the address of the Buyer specified in Article 3.3 hereof under the terms _______ Baku, Azerbaijan, Incoterms 2010, in his turn, Buyer shall pay for the Goods based on the Contract. 
1.2. The Goods shall be new and the Seller shall present a certificate of compliance of the Goods’ quality to the standards as specified in Article 5.2. of this Contract.

	Maddə 2. Malların qiyməti və Müqavilənin ümumi dəyəri

	
	Article 2. Price of the Goods and the Total Contract Value

	2.1. Bu Müqavilədəki Malların qiyməti _________ Bakı, Azərbaycan şərtinə (İnkoterms-2010) əsasən müəyyən edilmiş və 1 saylı Qoşmada göstərilmişdir və Malların qiymətinə qablaşdırma, markirovka, yoxlama, saxlanma, Bakıya nəql etmə və “İnkoterms-2010”-də _____ şərtinə əsasən Satıcıya aid bütün digər xərclər daxildir.
	
	2.1. The prices of the Goods herein are determined in accordance with _________ Baku, Azerbaijan terms (Incoterms 2010) and are specified in Appendix 1 and include cost of the Goods, packing, marking, checking, storage, transportation to Baku and all other costs as outlined under the term ________ in Incoterms 2010 as attributable to Seller.

	2.2. Müqavilənin ümumi dəyəri _________ (_____________________) (sonradan “Müqavilənin ümumi dəyəri” adlanacaq) təşkil edir.
	
	2.2. The total value of this Contract is ________  (____________________) (hereinafter the “Total Contract Value”).

	2.3. Bu müqavilənin 2.1 və 2.2-ci bəndlərində göstərilmiş müqavilənin ümumi dəyərinə ixrac ölkəsində ödənilən bütün rüsum və vergilər (o cümlədən, ƏDV və dövriyyədən vergi) daxildir. Lakin Müqavilənin ümumi dəyərinə Alıcının ölkəsində ödənilən bütün rüsum və vergilər (ƏDV və dövriyyədən vergi) daxil deyil.
	
	2.3. The Total Contract Value indicated in Article 2.1 and 2.2 inclusive of all duties and taxes (including VAT and sales tax) payable in the country of export. However, the Total Contract Value is exclusive of all duties and taxes (including VAT and sales tax) payable in the country of Buyer.


	
	
	

	Maddə 3. Malların çatdırılma şərtləri

	
	Article 3. Terms of Delivery of the Goods

	3.1. Mallar ____ Bakı, Azərbaycan, İnkoterms 2010 şərtinə əsasən çatdırılmalıdır.
	
	3.1. The Goods shall be delivered under the terms ____Baku, Azerbaijan, Incoterms 2010.

	
3.2. Mallar Alıcı tərəfindən bu Müqavilənin 4.1-ci maddəsində göstərilmiş öhdəliklər yerinə yetirildikdən sonra bu Müqavilənin 3.3-cü maddəsində göstərilmiş Alıcının ünvanına ________ərzində çatdırılacaqdır. Malların çatdırma müddətindən əvvəl göndərilməsinə, hissə-hissə göndərilməsinə, bir nəqliyyat vasitəsindən başqa nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsinə icazə verilir.
	
	
3.2. The Goods shall be delivered to the Buyer’s address specified in Article 3.3 hereof, within _________ after the fulfillment by Buyer of the obligations provided in Article 4.1 hereof. Early shipment, partial shipment and transshipment of the Goods are allowed.


	3.3. Malların çatdırılma məqsədləri üçün Alıcının yükalanının ünvanı ____ Bakı, Azərbaycan, İnkoterms 2010 şərtlərinə əsasən aşağıdakı kimidir:

_____, Azərbaycan Respublikası 

	
	3.3. The address of the Buyer’s consignee for purposes of the Goods delivery under the terms ____ Baku, Azerbaijan, Incoterms 2010, shall be as follows:

____________________________
, Azerbaijan Republic

	3.4. Mallara mülkiyyət hüququ və Mallarla əlaqədar olan bütün risklər Mallar bu Müqavilənin 3.3-cü bəndində göstərilən yükalanın ünvanına çatdırıldıqdan sonra Satıcıdan Alıcıya keçir. Malların yükalanın ünvanında boşaldılması üçün Alıcı məsuliyyət daşıyır. Çatdırılmış Malların dəyəri bütövlüklə Satıcıya ödənilənə qədər Satıcının dəyəri ödənilməmiş Mallara girov hüququ vardır.

	
	3.4. Title to the Goods and all risks related to the Goods shall pass from Seller to Buyer after delivery of the Goods to the address of consignee specified in item 3.3 of this Contract. Buyer shall be liable for unloading of the Goods at the address of consignee. Seller shall have the right of pledge to the unpaid Goods until the value of the delivered Goods is paid to Seller.


	Maddə 4. Ödəniş şərtləri
	
	Article 4. Payment Conditions

	
	
	

	4.1. Hazırkı Müqavilənin 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq əlavə imzalandıqdan sonra, Alıcı 10 (on) bank günü ərzində Azərbaycan Beynəlxalq Bankı vasitəsilə Satıcının  təlimatlarına uyğun olaraq Satıcının bankında Satıcının adına ___ (___) təqvim günü müddətinə əlavədə göstərilmiş Malların dəyərinin ____(____ faizi) məbləğində geri çağırılmayan, köçürülə bilən, bölünən, təsdiq edilmiş sənədli akkreditiv (sonradan "Akkreditiv" adlanacaq) açacaqdır.
	
	4.1. Within ten (10) calendar days of the execution the relevant addendum according to item 2.2 of this Contract, Buyer shall open in favour of Seller in Seller's bank through the International Bank of Azerbaijan in accordance with Seller’s instructions, an irrevocable, transferable, divisible, confirmed documentary letter of credit (hereinafter the "Letter of Credit") to be valid for ___(____) calendar days for the amount of ____% (_____ percent) of the value of Goods. 

	4.2. Bu Müqavilənin 4.1-ci bəndinə asasan açılacaq Akkreditiv "Sənədli akkreditivlər üçün vahid qaydalar və ənənələr"in (Beynəlxalq Ticarət Palatasının dərci № 600, Paris (Fransa), 2007-ci il) subyekti olacaqdır. Akkreditivin mətni Tərəflər arasında qabaqcadan razılaşdırılacaqdır. Akkreditiv İcraçı üçün məqbul olan bank tərəfindən təsdiq edilməlidir. Akkreditivin açılması, təsdiq edilməsi və ona xidmət edilməsi ilə bağlı bütün xərclər Sifarişçinin vəsaiti hesabına ödənilir.
	
	4.2. The Letter of Credit to be opened under Article 4.1 of this Contract shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Publication No. 600 of the International Chamber of Commerce, Paris, France, 2007). The text of the Letter of Credit shall be agreed by the Parties in advance. The Letter of Credit shall be confirmed by a bank acceptable to Seller. 


	
4.3. Akkreditiv üzrə ödəniş Satıcı Akkreditivi təsdiq etmiş banka aşağıdakı sənədlər təqdim olunduqdan dərhal sonra yerinə yetiriləcəkdir:

	
	4.3. Payment under the Letter of Credit shall be carried out immediately upon presentation by Seller of the following documents to the bank that confirmed the Letter of Credit:

	4.3.1. Akkreditiv məbləğinin __% ( faizi) üzrə:
4.3.1.1.	kommersiya invoysu;
4.3.1.2. keyfiyyət sertifikatı.
4.3.1.3.Malların Azərbaycan Respublikasına daşınmağa hazır olması barədə Satıcı və Alıcı arasında imzalanan akt.  
4.3.1.4. sığorta polisi. 

	
	4.3.1. for ___ percent (%) of the amount of the Letter of Credit:
4.3.1.1.	commercial invoice;
4.3.1.2.	certificate of quality; 
4.3.1.3. Act signed between Seller and Buyer confirming readiness of shipment of Goods to the Azerbaijan Republic.
4.3.1.4. insurance policy. 

	4.3.2. Akkreditiv məbləğinin ___% ( faizi) üzrə:
4.3.2.1.	kommersiya invoysu;
4.3.2.2.	keyfiyyət sertifikatı.
4.3.2.2. Malların yükalanın ünvanına çatdırılması  haqqında Satıcı və Alıcı arasında imzalanan təhvil-təslim aktı.
	
	4.3.3. for _______ percent (%) of the amount of the Letter of Credit:
4.3.3.1.	commercial invoice;
4.3.3.2.	certificate of quality;
4.4.3.3. certificate of delivery and acceptance of the Goods at Buyer’s  consignee`s address signed by Buyer and Seller.

	4.5. Başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, Akkreditivi təsdiq etmiş banka sənədlərin 1 əsli və 1 sürəti (və ya fotosurəti), təqdim edilməlidir.
	
	4.5. Unless otherwise specified herein, the documents are to be presented to the confirming bank in 1 original and 1 copy (or photocopy).

	
	
	

	Maddə 5. Malların keyfiyyəti və standartları
	
	Article 5. Quality and Standards of the Goods

	
	
	

	5.1. Satıcı Malların beynəlxalq standartına (APİ, QOST və digər standartlarda daxil olmaqla lakin onlarla məhdudlaşmayaraq) və Müqavilənin spesifikasiyasına və tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq yüksək keyfiyyətlə istehsal olunmasına zəmanət verir və istehsalçının müvafiq keyfiyyət sertifikatını Alıcıya təqdim edir.
	
	5.1. Seller guarantees the high quality of manufacture of the goods according to international standards (including but not limited to API, GOST and others) and the specification under the Contract and applicable law, and submits to the Buyer the respective certificate of quality of the manufacturer.

	5.2. Satıcı Malların keyfiyyətinə və kəmiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır və Malların istehsalçının keyfiyyət sertifikatı və/və yaxud pasportunda göstərilmiş texniki şərtlərə uyğun olacağına zəmanət verir.
	
	5.2. Seller is responsible for the quality and quantity of the Goods and guarantees that the Goods will comply with the specifications indicated in the manufacturer’s quality certificate and/or passport.

	
	
	

	Maddə 6. Zəmanət
	
	Article 6. Warranty

	
	
	

	Satıcı bununla aşağıda göstərilənlərə zəmanət verir və bu zəmanət Müqavilə başa çatdıqdan və ya hər hansı ləğvindən sonra da qüvvədə qalacaq:
6.1. Satıcı Mallar üzərində Alıcıya təhvil verənə qədər tam mülkiyyət hüququna malikdir və Mallar bütün yükləmə və ya məhkəmə araşdırmalarına tabe deyildir;
6.2.    Mallar 1 saylı Qoşmanın  şərtlərinə  cavab verməli,  yüksək keyfiyyətli,  və Müqavilənin qüvvəyə minmə tarixində belə Mallara tətbiq edilə biləcək ən yüksək beynəlxalq texniki tələblərə və ən yüksək sənaye standartlarına uyğun gələcək;
6.3. Çatdırılmış Malların tərkibi və belə Malların çatdırılması zamanı təqdim edilən bütün sənədlər Müqavilənin şərtlərinə uyğun gəlməlidir.


6.4. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş texniki xüsusiyyət və tələblərə müvafiq olaraq, Malların normal və davamlı fəaliyyəti üçün zəmanət şərtləri Malların ilk istifadə tarixindən sonra on iki (12) aydır, amma Malların çatdırılmasından on altı (16) aydan çox olmamaq şərti ilə. Satıcının Mallara verilən zəmanətin digər şərtləri Malların istehsalçılarının zəmanət şərtlərinə tabedir.
	
	The Seller hereby guarantees the following, which guarantees shall survive any expiration or termination of this Contract:
6.1.   it has full title to the Goods and the Goods are clear and will not be encumbered by any claims and proceedings;
6.2.  The Goods shall correspond to the provisions of Appendix 1, shall be of high quality, and shall correspond to the highest international technical requirements and highest industry standards applicable to the Goods as of Effective Date of the Contract;
6.3. The scope of the delivered Goods and documentation accompanying any delivery of the Goods shall always correspond to the requirements of the Contract.

6.4. The warranty terms for normal and continuous operation of the Goods in accordance with the technical characteristics and requirements stipulated in this Contract shall be twelve (12) months from the date of first use of the Goods but no later than sixteen (16) months from the date of Goods’ delivery. Other conditions of Seller`s warranty shall be subject to warranty terms of the manufacturers of the Goods.

	6.2. Satıcı Malların keyfiyyəti üçün nəzərdə tutulan hər hansı bir şərtləri istisna edir, xüsusilə də Malların təyinatı üçün uyğunluğunu, çünki Mallar texniki spesifikasiyalara uyğun olaraq təchiz olunur.

	
	6.2. The Seller expressly excludes any implied terms for quality of the Goods, in particular fitness for purpose as it supplies in accordance with technical specifications.


	Maddə 7. Yoxlama

	
	Article 7. Inspection

	7.1. Satıcı Malların bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş spesifikasiyalara uyğun gəlməsinin yoxlanması və ya Malların sınaqları haqqında Alıcıya ağlabatan müddətdə qabaqcadan bildiriş verməklə Alıcı Mallar göndərilməmişdən qabaq yoxlamaq hüququ var, Alıcı və ya onun nümayəndəsi həmin yoxlamalarda və ya sınaqlarda iştirak etmək hüququna malikdir. Həmin bildirişdə yoxlamanın və ya sınağın yeri və vaxtı göstərilir. 
	
	7.1. The Buyer is entitled to inspect the goods before shipment, Seller shall give to the Buyer an advance notice within a reasonable time about testing of the Goods or inspection of the compliance of the Goods with the specifications set forth herein, Buyer or its representative shall have the right to attend such inspections or testing. The place and time of such inspection or testing shall be indicated in such notice. 

	7.2. Hər hansı yoxlanılan Mallar müvafiq standartlara cavab verməzsə, Alıcı Mallardan imtina edə bilər. Bu halda Satıcı Alıcının imtina etdiyi Malları müvafiq standartlara cavab verən Mallarla əvəz etməlidir.
	
	7.2. In case if any tested Goods do not meet appropriate standards, the Buyer may refuse to accept the Goods. In such case, Seller shall replace such rejected Goods with Goods confirming to the appropriate standards.

	7.3. Йохлама вя сынаглар Сатыcынын вя/йахуд онун субподратчысынын истещсалат сащяляриндя апарылмалыдыр. Алыcынын нцмайяндяляриня чертйоjлар вя диэяр техники сянядляр лазым олдугда тягдим едилмялидир.
	
	7.3. Inspection may be carried out at industrial areas of the Seller, its subcontractor and/or any agreed place. The Buyer's representatives have the right of access to the technical documentation

	7.4. Сатыcы Малын тядарцкя щазыр олдуьу щалда Алыcынын цч нцмайяндясини бир щяфтя мцддятиня истещсалчы-мцяссисяйя езамыны тяшкил едяъяк. Бу щалда бцтцн хярcляр, о cцмлядян йол хяръляри, Сатыcынын щесабына олаcаг.
	
	7.4. The Seller shall organize the visit of three representatives of the Buyer to the manufacturing plant for the period of one week during shipment of the first consignment of goods. All costs shall be incurred by the Seller, including transportation costs.

	7.5. . Алыcынын Мал онун юлкясиня чатдыгдан сонра ону йохламаг, сынагдан кечирмяк вя лазым эялярся, гайтармаг барядя щцгугу, Маллар Алыcынын юлкясиня чатмамышдан яввял йохланылдыьы вя Алыcы тяряфиндян гябул едилдийи сябябиндян мящдудлашдырыла билмяз.

	
	7.5. The Buyer’s right to inspect and, if necessary, withdraw the Goods subsequent to the Goods’ delivery to the Buyer’s country should in no way limit, or deviate this right by the reason that the Goods were verified, tested or accepted earlier by the Buyer prior to the Goods’ delivery in the country of the Buyer.

	7.6. 7-ci маддядя щеч бир мцддяа Сатыcыны бу Мцгавиляйя ясасян цзяриня эютцрдцйц истянилян зяманятдян, йахуд диэяр ющдяликлярдян азад едя билмяз.
	
	7.6. Nothing in Article 9 should by any means exempt the Seller from any warranty or other obligations according to the present Contract.


	7.7. Əgər Satıcı mцqavilə цzrə təchiz etməli olduğu mallara aid hissələri və ya sənədləri Alıcıya vermirsə və ya verməkdən imtina edirsə Alıcı mallardan imtina edə bilər.
	
	7.7. If Seller does not give and or refuses to give parts and or documents in relation to the Goods to be supplied according to the Contract then the Buyer reserves the right to decline the Goods.

	7.8. Alıcı Malların təyin olunan yerə gətiriləndən sonra ən qısa müddət ərzində yoxlamalıdır və uyğunsuzluq tapdıqdan və ya tapmalı olduğu vaxtdan 15 gün müddəti ərzində Alıcı Malın uyğunsuzluğu haqqında Satıcıya yazılı bildiriş verməlidir.  
	
	.7.8 The Buyer shall examine the goods as soon as possible after their arrival at destination and shall notify the Seller in writing of any lack of conformity of the goods within 15 days from the date when the Buyer discovers or ought to have discovered the lack of conformity. 


	7.9. Malların uyğunsuzluğu halında (7.8-ci maddəyə uyğun olaraq Alıcı tərəfindən Malın uyğunsuzluğu haqqında Satıcıya yazılı bildiriş vermək şərti ilə), Satıcı aşağıdakı hərəkətlərdən birini icra etməlidir:  

(a) Alıcıya heç bir əlavə xərc olmadan uyğun olmayan Malları uyğun olan Mallarda əvəz etmək, və ya 
(b) Alıcıya heç bir əlavə xərc olmadan Malları təmir etmək, və ya 
(c) Alıcı tərəfində uyğun olmayan Mallara ödənilmiş qiyməti qaytarmaq və Müqaviləni həmin mallara münasibətdə xitam etmək. 

Alıcı 10-cu Maddədə hesablanmış Malın 7.8-cu maddəyə əsasən uyğunsuzluğu haqqında bildiriş göndərildiyi gündən hər gecikdirilmiş tam həftə üçün və 7.9 (a) bəndinə uyğun olaraq Malları uyğun olan Mallarda əvəz etmək və ya 7.9. (b) bəndinə əsasən Malları təmir etmək əsasən dəbbə pulu iddia etməyə hüququ var. Bu ziyana görə cərimə 10-cu maddəyə əsasən dəbbə pulu ilə toplana bilər (əgər bu tətbiq olunarsa) lakin bu halda həmin Malın qiymətinin 10%-dən çox ola bilməz.    

	
	7.9. Where goods are non-conforming (and provided the Buyer, having given notice of the lack of conformity in compliance with article 8.7, does not elect in the notice to retain them), the Seller shall at his option:
(a)     replace the goods with conforming goods, without any additional expense to the Buyer, or
(b)    repair the goods, without any additional expense to the Buyer, or
(c)     reimburse to the Buyer the price paid for the non-conforming goods and thereby terminate the Contract as regards those goods.
The Buyer will be entitled to liquidated damages as quantified under article 10 for each complete week of delay between the date of notification of the non-conformity according to article 7.8 and the supply of substitute goods under article 7.9(a) or repair under article 7.9.(b) above. Such damages may be accumulated with damages (if any) payable under article 10, but can in no case exceed in the aggregate 10% of the price of those goods.

	7.10. Əgər Satıcı 7.9-cu Maddəyə görə öhdəliklərini icra etməzsə və həmin maddəyə görə Alıcı dəbbə pulunun maksimum həddinə hüququ olarsa, Alıcı Satıcı tərəfindən Malların əvəz edilməsi və ya təmir edilməsi haqqında 5 gün ərzində bildiriş olmadığı halda Malın uyğunsuzluğuna görə Müqaviləni yazılı bildiriş verməklə xitam edə bilər. 


	
	7.10. If the Seller has failed to perform his duties under article 7.9 by the date on which the Buyer becomes entitled to the maximum amount of liquidated damages according to that article, the Buyer may give notice in writing to terminate the Contract as regards the non-conforming goods unless the supply of replacement goods or the repair is effected within 5 days of receipt of such notice by the Seller.

	
	
	

	7.11. Əgər Müqavilə 7.9 (c) və ya 7.10 maddələrinə görə xitam olunursa, 7.9 maddəsinə əsasən qiymətə və gecikdirməyə görə ödənilməli olan ziyandan başqa, Alıcı əlavə zərər üçün uyğun gəlməyən mallarının qiymətinin 15%-ni tələb edə bilər.    
	
	7.11. Where the Contract is terminated under article 7.9 (c) or article 7.10 then in addition to any amount paid or payable under article 7.9. as reimbursement of the price and damages for any delay, the Buyer is entitled to damages for any additional loss not exceeding 15% of the price of the non-conforming goods.

	7.12. Əgər Alıcı uyğun gəlməyən malları saxlayarsa o razılaşdırılmış yerdə Müqaviləyə uyğun olan malların qiyməti ilə malların çatdırılma yerindəki dəyəri arasındakı fərqi əldə etmək hüququ var lakin bu fərq həmin malların qiymətinin dəyərinin 20%-dən çox ola bilməz.    
	
	Where the Buyer elects to retain non-conforming goods, he shall be entitled to a sum equal to the difference between the value of the goods at the agreed place of destination if they had conformed with the Contract and their value at the same place as delivered, such sum not to exceed 20% of the price of those goods.

	
	
	

	7.3. 7-ci maddədə əksini tapmış hüquqi təminatlar uyğunsuzluğa görə digər hüquqi təminatlardan asılı deyildir. Bu 7-ci maddənin müddəaları Satıcını bu Müqavilənin 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərindən azad etmir.
	
	7.3. The remedies under this article 7 are exclusive of any other remedy for non-conformity. Nothing in this Article 7 shall relieve the Seller from the warranty obligations set out in Article 6 hereof.

	
Maddə 8. Malların markirovkası və qablaşdırılması
	
	
Article 8. Marking and Packing of the Goods

	
	
	

	8.1. Malların markirovkası və qablaşdırılması, onların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla Malların istehsalçısının müəyyən etdiyi standartlara uyğun olaraq və müvafiq nəqliyyatla daşınmalar nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
	
	8.1. The marking and packing of the Goods shall be in compliance with the standards of the Goods’ manufacturer taking into account the nature of the Goods and be suitable for the respective mode of transportation.

	
	
	

	Maddə 9. Etirazların verilməsi qaydası

	
	Article 9. Claims

	9.1. Zəmanət müddəti ərzində təchiz olunmuş Mallarda qüsurlar aşkar edildikdə, yaxud Malların keyfiyyəti Müqavilənin texniki şərtlərinə uyğun gəlmədikdə Alıcının qüsuru aşkar etdiyi tarixdən ən gec otuz (30) təqvim günü ərzində Satıcıya etiraz göndərmək hüququ vardır. Etiraz yazılı şəkildə təqdim edilməlidir.
	
	9.1. If within the warranty period defects are revealed in the Goods supplied or quality of the Goods does not meet the technical conditions of the Contract, Buyer shall have the right to submit a claim to Seller within no later than thirty (30) calendar days following the date when such defects were revealed. The claim must be submitted in writing.

	9.2. Satıcının öz nümayəndəsi vasitəsilə etirazın əsaslılığını yoxlamaq hüququ vardır. Əgər etiraz əsaslı olarsa və zəmanət müddətində verilmişdirsə, Satıcı, öz mülahizəsinə əsasən, Maldakı qüsuru aradan qaldırmalı və yaxud Malın qüsurlu hissəsini dəyişdirməlidir. Dəyişdirilən Malların təchizi bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, “İnkoterms-2010”-a əsasən _______ Bakı, Azərbaycan şərti ilə yerinə yetirilir.
	
	9.2. Seller shall be entitled to examine the validity of the claim through its representative. If the claim is substantiated and is served within the guarantee period, Seller shall, at its own discretion, remedy the defect in the Goods or replace the defective part of the Goods. Replacement Goods shall be shipped as per the conditions of this Contract under the terms _____ Baku, Azerbaijan (INCOTERMS 2010).

	9.3. Hazırkı Müqavilənin digər şərtlərindən asılı olmayaraq, Satıcı aşağıdakılardan irəli gələn və ya üçüncü tərəflərin tələblərinə əsaslanan hər hansı itkilərdən Alıcını qoruyacaq, zəmanət verəcək, mühafizə və azad edəcək:
9.3.1. hazırkı Müqavilənin yerinə yetirilməsi zamanı Satıcının hər hansı fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi, laqeydliyi və ya digər hərəkətlərindən irəli gələn insanların xəsarəti (o cümlədən xəstələnməsi və ölümü), daşınar və ya daşınmaz əmlaka ziyan;
9.3.2. Satıcının hazırkı Müqavilə ilə bağlı öhdəliklərini pozması.
9.3.3. Əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması. 
9.3.4. Malın təsadüfən məhv olması və ya təsadüfən zədələnməsi riski müqaviləyə uyğun olaraq satıcının əşyanı alıcıya vermək vəzifəsini icra etmiş sayıldığı andan alıcıya keçir.
	
	9.3. Notwithstanding any other provisions of this Contract, the Seller shall indemnify, defend, and hold harmless the Buyer from any and all losses arising from, in connection with, or based on any allegations made by any third parties regarding any of the following:
9.3.1.  injury to persons (including sickness or death) or damage to real or tangible personal property, resulting from any act or omission, negligent or otherwise, of the Seller in the performance of this Contract;
9.3.2.  The Seller’s breach of its obligations under this Contract.
9.3.3.   Breach of intellectual property rights. 

9.3.4.The risk of loss or accidental damage of goods passes from the seller to the buyer after the fulfiliment of delivery by seller, according to the contract.

	
	
	

	Maddə 10. Cərimə tədbirləri

	
	Article 10. Liquidated Damages

	10.1. Malların çatdırılması müəyyən edildiyi müddətdən çox gecikdirildiyi hallarda Satıcı hər ləngidilmiş tam həftə üçün aşağıdakı qaydada Alıcıya cərimə ödəməlidir:
	
	10.1. When the delivery of Goods is delayed beyond the stipulated periods, Seller shall pay to Buyer the following liquidated damages for a full week of delay:

	· ilk 4 (dörd) həftə ərzində — gecikdirilmiş Malların dəyərinin 0,5%-i (sıfır tam onda beş faizi) miqdarında;
	
	· for the first four (4) weeks — in the amount of zero point five percent (0.5%) of the value of the delayed Goods;

	· daha sonrakı müddətdə — gecikdirilmiş Malların dəyərinin 1,5%-i (bir tam onda beş faizi) miqdarında.
	
	· for the subsequent period — in amount of one point five percent (1.5%) of value of the delayed Goods.

	10.2. Müqavilənin digər maddələrində başqa cür müəyyən edilmədiyi halda cərimələrin ümumi məbləği vaxtında çatdırılmamış Malların dəyərinin 10%-dən (on faizindən) çox ola bilməz. Cərimələrin məbləği 10%-ə (on faizə) çatdıqda, Tərəflər görüşüb 4 (dörd) həftə ərzində Malların təchiz şərtlərinə yenidən baxmalı və yeni təchiz şərtlərini razılaşdırmalıdırlar. Tərəflər həmin 4 (dörd) həftə ərzində razılığa gələ bilmədikdə, Alıcı 4 həftə müddətdə daxil olmaqla 10.1-ci maddədə qeyd olunan faizlərə əlavə olaraq ikiqat cərimələr tətbiq etmək və/və ya bu Müqaviləni ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.
	
	10.2. Unless otherwise provided in other provisions of this Contract, the aggregate amount of the liquidated damages may not exceed ten percent (10%) of the value of the delayed Goods. When the amount of the liquidated damages reaches ten percent (10%), the Parties shall meet and within four (4) week revise and agree new delivery terms of the Goods. If the Parties cannot reach an agreement within such four (4) week period, Buyer reserves the right to apply the double percentage of liquidated damages as specified in Article 10.1. and/or  terminate this Contract.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Maddə 11. Fors-major

	
	Article 11. Force Majeure

	11.1. Tərəflər onların nəzarəti altında olmayan və gözlənilməyən qarşısıalınmaz qüvvənin, məsələn, yanğın, daşqın, zəlzələ, qasırğa və digər təbii fəlakətlərin, epidemiyaların, hərbi münaqişələrin, terror aktlarının, hakimiyyət orqanlarının qərarlarının və hərəkətlərinin (“Fors-major”) təsiri altında bu Müqavilə üzrə öhdəliklərini qismən və ya tam yerinə yetirə bilmədikdə məsuliyyət daşımırlar. Bu vaxt Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddəti yuxarıda göstərilmiş şəraitin mövcud olduğu dövr qədər uzadılır.
	
	11.1. The Parties shall not be responsible for partial or complete non-performance of their obligations hereunder as a result of the impact of circumstances beyond their control and unforeseeable, for example, fire, flood, earthquake, hurricane and other natural calamities, epidemics, military conflicts, acts of terrorism, decisions and actions of authorities (“Force Majeure”). Under such circumstances, the period for fulfillment of obligations hereunder shall be extended for the period the conditions referred to above persist.

	11.2. Fors-major şəraitinə məruz qalmış Tərəf bu şəraitin başlanması və qurtarması haqda, bu halın baş verməsi günündən ən gec 10 (on) iş günü ərzində digər Tərəfi yazılı şəkildə xəbərdar etməlidir.
	
	11.2. The Party who has faced a Force Majeure event shall notify the other Party in writing about the commencement and ending of such event no later than 10 (ten) business days following the commencement of such circumstances.

	11.3. Fors-major şəraitinin mövcudluğu və onun davamiyyət müddəti müvafiq ticarət-sənaye palatası və ya belə halların baş verməsini təsdiqləməyə səlahiyyəti olan orqandan alınmış sənəd (şəhadətnamə) ilə təsdiq edilməlidir.
	
	11.3. The existence and the period of continuation of Force Majeure conditions shall be confirmed with a document (certificate) issued by an appropriate chamber of commerce or another body authorized to confirm such conditions.

	11.4. Əgər Fors-major şəraiti 1 (bir) təqvim ayı və ya daha çox çəkərsə, onda Tərəflərdən hər biri bu Müqaviləni, artıq yerinə yetirilmiş öhdəliklərin əvəzi ödənilməklə, tam və ya qismən ləğv etmək hüququna malikdir. Bu vaxt Tərəflərdən heç biri özünün çəkdiyi zərəri digər Tərəfin hesabına ödəyə bilməz.
	
	11.4. If Force Majeure conditions continue for a period of one (1) calendar month or more, then any Party shall have the right to terminate this Contract partially or fully, subject to compensation of the obligations, which have already been fulfilled. In such event, no Party may claim recovery of damages it has incurred at the expense of the other Party.

	
	
	

	Maddə 12. Mübahisələrin həll edilməsi qaydası və tətbiq edilən qanunvericilik

	
	Article 12. Dispute Resolution and 
Applicable Law

	12.1. Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən təfsir edilir və idarə olunur.
	
	 12.1. This Contract shall be governed and construed in accordance with laws of the Azerbaijan Republic.

	12.2. Hazırkı Müqavilənin mövcudluğu və ya izahı ilə bağlı və ya onunla əlaqədar bütün mübahisə, anlaşılmazlıq və/və ya fikir ayrılıqları (bundan sonra "Mübahisə" adlanacaq) əvvəlcə Tərəflər öz aralarında dinc danışıqlar vasitəsilə həll etməyə çalışırlar. Tərəflər Mübahisə ilə bağlı razılıq əldə etmədikdə, məsələ Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir və məhkəmənin qərarı Tərəflər üçün qəti və məcburi olacaq, eyni zamanda İcraçı Azərbaycan məhkəmələrinin səlahiyyətlərini tam qəbul edir.
	
	12.2. All disputes, misunderstanding and/or differences which may arise out of or in relation to this Contract, the existence or interpretation thereof (hereinafter referred to as the "Dispute"), shall be first referred to and settled by the Parties in an amicable way. Should the Parties fail to reach an agreement on any Dispute, the Parties shall refer the matter to the relevant courts of the Azerbaijan Republic and the decision of the court shall be final and binding upon the Parties and the Contractor accepts full jurisdiction of Azerbaijani courts.

	
	
	

	
	
	

	Maddə 13. Bildirişlər

	
	Article 13. Notices

	13.1. Tərəflərin bu Müqaviləyə əsasən bir-birinə təqdim etdiyi bütün bildirişlər yazılı şəkildə, İngilis və (və ya) Azərbaycan dilində olmalı, və müvafiq Tərəfin bu Müqa-vilənin 15-ci maddəsində göstərilmiş ünvanına şəxsən, sifarişli məktubla və ya kuryer poçtu ilə göndərilməlidir. Hər hansı bildiriş onun bu maddəyə əsasən qəbul edilməsi təsdiq edildiyi tarixdən etibarlı sayılır.
	
	13.1. All notices presented by the Parties to each other shall be in written form, in the English and/or Azeri language and delivered to the address of the respective Party specified in Article 15 hereof by hand, registered mail or courier. Any notice thus served shall be considered effective from the date when its receipt is confirmed in accordance with this Article.

	
	
	

	Maddə 14. Ümumi şərtlər

	
	Article 14. General Conditions

	14.1. Bu Müqaviləyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər ancaq yazılı şəkildə tərtib edildikdə və onları hər iki Tərəf imzaladıqda etibarlıdır.
	
	14.1. All amendments and modifications to this Contract shall not become effective unless made in writing and signed by both Parties.

	14.2. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Tərəflərdən heç biri bu Müqavilə üzrə öz hüquq və öhdəliklərini digər Tərəfin yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəfə verə bilməz.
	
	14.2. Except the cases specified herein, none of the Parties may assign its rights and obligations under this Contract to a third party without the written consent of the other Party.

	14.3. Bu Müqavilə imzalandıqdan sonra bu Müqaviləyə aid məsələlər üzrə əvvəllər aparılmış bütün danışıqlar, sənədlər, yazışmalar və razılaşmalar qüvvəsini itirir.
	
	14.3. Upon execution of this Contract, all previous negotiations, documents, correspondence and agreements regarding this Contract shall become void.

	14.4. Bu Müqavilənin icra edilməsi ilə əlaqədar zəruri olan hallar istisna olmaqla, Tərəflər bu Müqavilə ilə bağlı heç bir məlumatı üçüncü tərəflərə açıqlamamalı və onu məxfi saxlamalıdırlar. Bu bəndin müddəaları bu Müqavilə qüvvədən düşdükdən sonra 5 (beş) il qüvvədə qalacaqdır. Yuxarıda göstərilənlərə xələl gətirmədən Tərəflər belə məlumatları qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət orqanının rəsmi tələbinə əsasən açıqlaya bilər.   
	
	14.4. Except as necessary for the performance of this Contract, the Parties shall not disclose any information about this Contract to third parties and shall keep such information confidential. The provisions of this Article shall remain effective for a period of five (5) years after the termination of this Contract. Without prejudice to all the above stated the Parties shall have the right to disclose such information as per official request of the governmental authority in accordance with the legislation.

	14.5. Bu Müqavilə Tərəflərin hüquq varislərinə və Müqavilənin icrası tapşırılan digər hüquqi şəxslərə də şamil edilir və onları bağlı edir.
	
	14.5. This Contract shall inure for the benefit of, and be binding for, the successors and assignees of the Parties.

	14.6. Bu Müqavilənin bütün Qoşmaları, habelə sonradan Tərəflər arasında razılaşdırılacaq və imzalanacaq qoşmalar, əlavələr və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab edilir.
	
	14.6. All Appendices to this Contract, as well as any future appendices, exhibits and amendments to be agreed and signed by the Parties are integral part of this Contract.

	14.7. Bu Müqavilə 2 (iki) nüsxədə, hər Tərəf üçün 1 (bir) nüsxə olmaqla, Azərbaycan və İngilis dillərində imzalanmışdır. Hər iki nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Müqavilənin Azərbaycan və İngilis dillərində olan mətnləri arasında hər hansı ziddiyyət və ya uyğunsuzluq aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində olan mətnə verilir.
	
	14.7. This Contract is executed in two (2) originals, in the Azeri and English languages, with one (1) original for each Party. Both originals have equal legal force. If case of any conflict or inconsistency between the Azerbaijani and English texts of this Contract, the Azerbaijani version shall prevail.

	14.8. Bu Müqavilə Tərəflər onu imzaladığı tarixindən qüvvəyə minir və Tərəflər bu Müqaviləyə müvafiq olaraq öz öhdəliklərini tam icra edənə qədər qüvvədədir.
	
	14.8. This Contract shall come into effect on the date of its signature by the Parties and shall remain effective until the Parties fulfil all their obligations in full.

	
	
	

	Maddə 15. Tərəflərin ünvanları və bank rekvizitləri
	
	Article 15. Addresses and Bank Details of Parties

	
	
	

	ALICI:
	
	BUYER:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SATICI:
	
	SELLER:

	
	
	

	
	
	

	Satıcının bank rekvizitləri:
	
	Seller’s bank details:

	


	
	


	ALICI ADINDAN
İMZALANMIŞDIR


________________________________




SATICI ADINDAN 
İMZALANMIŞDIR


________________________________
	
	SIGNED ON BEHALF OF
THE BUYER


________________________________




SIGNED ON BEHALF OF
THE SELLER


________________________________

	______2010-cu il tarixli
	
	Appendix № 1 to

	PM-CN-0810-0006 №-li Alqı-Satqı Müqaviləsinə
	
	Sale and Purchase Contract No. _____

	1 saylı Qoşma
	
	dated _________ 2010

	
Malların təsviri və qiyməti
Spesifikasiya No. 1 
	
	
Description and Price of the Goods
Spesification #1



	№
	Adı
	Ölcü vahidi/Unit
	Miqdarı/ Quantity
	Vahid Qiyməti
(ABŞ Dolları)/ Unit Price (USD)
	Ümumi Qiymət
(ABŞ dolları)/ Total Price (USD)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	Ümumi /Total
	

	Hava yolu ilə Daşıma qiyməti/Airfreight Transportation Price 
	

	Ümumi Qiymət/Total Price
	



	
ALICI ADINDAN
İMZALANMIŞDIR


________________________________

SATICI ADINDAN 
İMZALANMIŞDIR


________________________________
	
SIGNED ON BEHALF OF
THE BUYER


________________________________

SIGNED ON BEHALF OF
THE SELLER


________________________________







Əlavə V
SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir


[image: download]

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Avadanlıqların Təmiri Müqaviləsi 
 (SOCARSS – 005.2011)




















Qeyd: Bu müqavilə forması SOCAR-ın və onun müvafiq strukturlarının avadanlıqların xarici ölkələrə təmirə göndərilməsi üzrə müqavilələrin standart şərtlərini əhatə edir. 


	Müqavilə № ___________
	
	Contract No. ___________

	
	
	

	
	
	

	Bakı şəhəri	“____” 2011-cu il il
	
	Baku                                                “___”2011

	
	
	

	Sonradan “Sifarişçi” adlandırılacaq, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) ___________ bir tərəfdən və sonradan “İcraçı” adlanacaq, _____ qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş və fəaliyyət göstərən __________ şirkəti digər tərəfdən (Sifarişçi və İcraçı sonradan ayrılıqda “Tərəf”, birlikdə isə “Tərəflər” adlandırılacaqlar) aşağıdakılar barədə bu müqaviləni (sonradan “Müqavilə” adlandırılacaq) bağladılar.
	
	This Contract (hereinafter referred to as the “Contract”) is made by and between State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), organized and existing under the laws of the Republic of Azerbaijan (hereinafter referred to as “Customer”), of the one part, and _________., a company organized and existing under the laws of _______ (hereinafter referred to as “Contractor”) of the other part (Customer and Contractor are hereinafter referred to individually as a “Party” and collectively as the “Parties”).

	
	
	

	Maddə 1. Müqavilənin predmeti
	
	Article 1. Subject of the Contract

	
	
	

	1.1 Bu Müqaviləyə əsasən İcraçı ______________hazırkı Müqavilənin 1 saylı Qoşmasında göstərilmiş səviyyələrdə bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq əsaslı təmir edəcəkdir (bundan sonra “Xidmət” adlanacaq).  
	
	1.1 Under this Contract, Contractor shall overhaul ______________in accordance with technical condition at levels specified in Appendix 1 to this Contract (hereinafter referred to as “Service”) according to terms and conditions of the Contract.

	1.2. Müqavilənin icrası ilə bağlı bütün ödəmələri, gömrük sənədlərinin rəsmiləşdirilməsini Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “_________” həyata keçirəcəkdir.
	
	1.2. All costs connected with realisation of this Contract as well as execution of customs documentation will be born by “_____________”of State Oil Company of Azerbaijan Republic.

	
	
	

	Maddə 2. Xidmətin qiyməti 
	
	Article 2. Service Fee

	2.1. Malın hər birinin əsaslı təmirinin qiyməti (bundan sonra “Əsaslı təmir qiyməti” adlanacaq) 1 saylı Qoşmada göstərilən qiymətlərə uyğun təmirin səviyyəsindən asılı olaraq müəyyən olunacaq.
	
	2.1. The cost of overhaul (hereinafter referred to as “Cost of overhaul”) of each of the Goods will be determined depending on level of overhaul pursuant to prices specified in Appendix 1 to this Contract.

	
	
	

	2.2. Sifarişçi tərəfindən İcraçıya Malın işləmə saatlarını təsdiq edən sənəd təqdim olunduqdan və Malın işlək vəziyyəti və yararlığı barədə Sifarişçinin və İcraçının səlahiyyətli nümayəndələri arasında müvafiq aktın imzalanmasından sonra, hazırkı Müqavilənin 1 saylı Qoşmasında göstərilmiş qiymətlərə əsasən 10 (on) təqvim günü ərzində Sifarişçi ilə İcraçı arasında Malın əsaslı təmirinin qiyməti göstərilməklə hazırkı Müqaviləyə müvafiq əlavə Tərəflərlə imzalanacaqdır. 
	
	2.2. Within 10 (ten) calendar days after provision by Customer of a document confirming run hours of the Goods and signing of an appropriate act by Customer`s and Contractor`s authorized representatives confirming running order and fitness of the Goods, a relevant addendum to this Contract stating cost of major overhaul of the Goods will be signed between Customer and Contractor based on the prices specified in Appendix 1 to the Contract.

	
	
	

	2.3. Malların bu Müqavilənin 3.6-cı bəndində göstərilmiş ünvandan Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavoda daşınması və geri qaytarılması daşınma xərcləri Malların əsaslı təmirinin dəyərinə daxildir.

	
	2.3. The cost of transporation of the Goods from address specifed in item 3.6 of the Contract to the plant outside of Azerbaijan Republic and back is included to the Cost of overhaul.

	Maddə 3. Xidmətlərin göstərilməsi şərtləri
	
	Article 3. Terms of Service provision

	
	
	

	3.1. Malların bu Müqavilənin 3.6-cı bəndində göstərilmiş ünvandan Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavoda əsaslı təmirə yola salınması hazırkı Müqavilə imzalandıqdan sonra növbə ilə həyata keçirilməlidir. Mallar Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavodun ərazisində olacaqdır və Sifarişçiyə gömrük nəzarəti altında işləmə rejimində qaytarılacaqdır.
	
	3.1. The Goods will be shipped by turn from address specifed in item 3.6 of the Contract to the plant outside of the Azerbaijan Republic for major overhaul after signing of this Contract. The Goods will be within the plant outside of Azerbaijan Republic and will be returned to Customer in working regime under customs supervision.

	
	
	

	3.2. Mallar daşınma üçün yararlı olan qablaşdırılmış vəziyyətdə Sifarişçinin bazasında Azərbaycan Respublikasının kənarına çıxarılması üçün lazımı sənədlərlə birlikdə Sifarişçi tərəfindən İcraçıya təqdim olunmalıdır. Malların yola salınması Sifarişçi tərəfindən bu Müqavilənin 4.1-ci bəndində göstərilmiş öhdəliklərin yerinə yetirildikdən sonra 10 (on) təqvim günü ərzində həyata keçiriləcəkdir. İcraçı tərəfindən Malın Azərbaycan Respublikasından göndərilmə tarixi nəqliyyat qaimələrində gömrük idarəsinin möhürünün vurulma tarixi hesab olunur.
	
	3.2. Customer shall supply the Goods to Contractor at Customer base suitably packed and ready for the transportation along with documentation nesessary for shipment of the Goods outside of the Azerbaijan Republic. Shipment of the Goods will be fulfilled within 10 (ten) calendar days after the fulfilment by Customer of the obligations provided in item 4.1 hereof. The date of shipment of the Goods from Azerbaijan Republic shall be the date waybills are stamped by customs authorities.

	
	
	

	3.3. Sifarişçinin _____nəfər mütəxəssisi Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavoda Malın təmirin gedişatına nəzarət etmək məqsədi ilə _____iş günü müddətinə İcraçının hesabına ezam oluna bilər.
	
	3.3. Customer has the right o dispatch ____specialists to supervise major overhaul of Goods in the plant outside of the Azerbaijan Republic during ____ business days at the expense of Contractor. 

	
	
	

	3.4. İcraçı təmir olunmuş Malı ____ Bakı, Azərbaycan Respublikası, İncoterms 2010 şərtlərinə uyğun olaraq bu Müqavilənin 3.6-cı bəndində göstərilmiş yükalanın ünvanına təchiz edəcəkdir. Malların təyinat stansiyasında (məntəqəsində) boşaldılması, anbar xərcləri, gömrük rəsmiləşdirilməsi və bununla əlaqədar hər hansı rüsum və vergilərin ödənilməsi, habelə Malların sahəyə aparılana qədər öz anbarında saxlanması, qorunması və sığorta edilməsi üçün Sifarişçi məsuliyyət daşıyır.
	
	3.4. Contractor will supply overhauled Goods under the terms ______ Baku, Azerbaijan Republic, Incoterms 2010 to the address of consigee indicated in item 3.6 of the Contract. Customer shall be liable for the unloading of the Goods at the station (point) of destination, warehouse costs, customs clearance and payment of any and all duties and taxes in connection therewith, as well as storage, protection and insurance of the Goods until transportation to the site.

	
	
	

	3.5. Təchiz tarixi İcraçının Malı ilk daşıyıcıya təhvil verdiyi tarixdir.
	
	3.5. The date of supply shall be the date of delivery of the Goods to first freight forwarder.

	
	
	

	3.6. Sifarişçinin yükgöndərəni və yükalanı:
	
	3.6. Customer’s consignor and consignee:

	
	
	

	Azərbaycan, Bakı şəh., ünvan 
	
	Address, Baku, Azerbaijan

	Yükalanın kodu: 
	
	Consignee Code: 

	Təyinat stansiyası: 
	
	Station of Destination: 

	Stansiyanın kodu: 
	
	Station Code:

	
	
	

	3.7. İcraçı Malların bu Müqavilənin 3.6-cı bəndində göstərilmiş Sifarişçinin yükalanın ünvanına gətirilməsinə qədər Malların dəyərinin 110%-ə (yüz on faizinə) bərabər məbləğdə bütün risklər (Malların itkisi və ya zədələnməsi riskləri daxil olmaqla) əsasında nəqliyyat sığortası təmin edir.
	
	3.7. Contractor shall procure transportation insurance of the Goods up to their arrival to the address of Contractor’s consignee specified in Article 3.6 hereof against all risks (which would include risk of loss and or damage to the Goods), for the amount of one hundred and ten percent (110%) of the Goods value.

	
	
	

	3.8. Malların əsaslı təmiri Mal Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavoda çatdıqdan sonra 60 (altmış) təqvim günü ərzində həyata keçiriləcəkdir.
	
	3.8. Major overhaul of the Goods will be carried out within 60 (sixty) calendar days starting from the date of delivery of the Goods to the plant outside of the Azerbaijan Republic.

	
	
	

	
	
	
	

	Maddə 4. Ödəniş şərtləri
	
	Article 4. Payment Conditions
	

	
	
	

	4.1. Hazırkı Müqavilənin 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq əlavə imzalandıqdan sonra, Sifarişçi 10 (on) bank günü ərzində Azərbaycan Beynəlxalq Bankı vasitəsilə İcraçının təlimatlarına uyğun olaraq İcraçının bankında İcraçının adına ___ (____) təqvim günü müddətinə əlavədə göstərilmiş əsaslı təmirin dəyərinin ____% (____faizi) məbləğində geri çağırılmayan, köçürülə bilən, bölünən, təsdiq edilmiş sənədli akkreditiv (sonradan "Akkreditiv" adlanacaq) açacaqdır.
	
	4.1. Within ten (10) calendar days of the execution the relevant addendum according to item 2.2 of this Contract, Customer shall open in favour of Contractor in Contractor's bank through the International Bank of Azerbaijan in accordance with Contractor's instructions, an irrevocable, transferable, divisible, confirmed documentary letter of credit (hereinafter the "Letter of Credit") to be valid for ____ (____) calendar days for the amount of ____% (______ percent) of the price of the major overhaul specified in the addendum.

	
	
	

	4.2. Bu Müqavilənin 4.1-ci bəndinə asasan açılacaq Akkreditiv "Sənədli akkreditivlər üçün vahid qaydalar və ənənələr"in (Beynəlxalq Ticarət Palatasının dərci № 600, Paris (Fransa), 2007-ci il) subyekti olacaqdır. Akkreditivin mətni Tərəflər arasında qabaqcadan razılaşdırılacaqdır. Akkreditiv İcraçı üçün məqbul olan bank tərəfindən təsdiq edilməlidir. Akkreditivin açılması, təsdiq edilməsi və ona xidmət edilməsi ilə bağlı bütün xərclər Sifarişçinin vəsaiti hesabına ödənilir.
	
	4.2. The Letter of Credit to be opened under Article 4.1 of this Contract shall be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Publication No. 600 of the International Chamber of Commerce, Paris, France, 2007). The text of the Letter of Credit shall be agreed by the Parties in advance. The Letter of Credit shall be confirmed by a bank acceptable to Contractor. All costs associated with the opening, confirmation and servicing the Letter of Credit shall be at Client’s expense.

	
	
	

	4.3. Akkreditiv üzrə ödəniş İcraçı Akkreditivi təsdiq etmiş banka aşağıdakı sənədlər təqdim olunduqdan dərhal sonra yerinə yetiriləcəkdir:
	
	4.3. Payment under the Letter of Credit shall be carried out immediately upon presentation by Contractor of the following documents to the bank that confirmed the Letter of Credit:

	4.3.1. Akkreditiv məbləğinin _____ (____ faizi) üzrə:
4.3.1.1.	kommersiya invoysu;
4.3.1.2. 	Malların Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavoda çatması barədə İcraçının Sifarişçiyə bildiriş.

	
	4.3.1. for ____ (___%) of the amount of the Letter of Credit:
4.3.1.1.	commercial invoice;
4.3.1.2.	Contractor `s notification to Customer on delivery of the Goods to the plant outside of the Azerbaijan Republic.

	4.3.2. Akkreditiv məbləğinin ____% (iyirmi beş faizi) üzrə:
4.3.2.1.	kommersiya invoysu;
4.3.2.2.	Malların Azərbaycan Respublikasına daşınmağa hazır olması barədə Satıcı və Alıcı arasında imzalanan akt.   
4.3.2.3.	keyfiyyət sertifikatı.
4.3.2.4. sığorta polisi.

	
	4.3.2. for twenty five percent (25%) of the amount of the Letter of Credit:
4.3.2.1.	commercial invoice;
4.3.2.2.	Act signed between Contractor and Customer confirming readiness of shipment of Goods to the Azerbaijan Republic.
4.3.2.3.	certificate of quality.
4.3.2.4. insurance policy.


	4.3.3. Akkreditiv məbləğinin ____% (iyirmi beş faizi) üzrə:
4.3.3.1.	kommersiya invoysu;
4.3.3.2.	Malların yükalanın ünvanına çatdırılması haqqında İcraçı və Sifarişçi arasında imzalanan təhvil-təslim aktı.
4.3.3.3. keyfiyyət sertifikatı.
	
	4.3.3. for _____ percent (___%) of the amount of the Letter of Credit:
4.3.3.1.	commercial invoice;
4.3.3.2.	certificate of delivery and acceptance of the Goods at Customer`s consignee`s address signed by Customer and Contractor.
4.3.3.3. certificate of quality.

	
	
	

	4.5. Başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, Akkreditivi təsdiq etmiş banka sənədlərin 1 əsli və 1 sürəti (və ya fotosurəti), təqdim edilməlidir.
	
	4.5. Unless otherwise specified herein, the documents are to be presented to the confirming bank in 1 original and 1 copy (or photocopy).

	
	
	

	Maddə 5. Keyfiyyəti və zəmanət
	
	Article 5. Quality and warranty

	
	
	

	5.1. Əsaslı təmir olunmuş Malın keyfiyyəti istehsalçının keyfiyyət sertifikatı yaxud pasportu ilə və İcraçının zəmanət məktubu ilə təsdiq edilməlidir. İcraçı Malın keyfiyyəti üçün məsuliyyət daşıyır və keyfiyyət sertifikatında göstərilmiş texniki şərtlərə zəmanət verir.
	
	5.1. The quality of the overhauled Goods shall be confirmed by the quality certificate of the manufacturer or its passport and by the letter of guarantee of the Contractor. Contractor is responsible for the quality of the Goods and guarantees its conformity with the technical specifications indicated in the quality certificate.

	
	
	

	5.2. Xidmətlər üçün zəmanət müddəti, Mallar işə salındıqdan sonra 12 (on iki) təqvim ayı və ya Malların “İnkoterms-2010”-ə əsasən ____ Bakı, Azərbaycan şərti ilə təchizi tarixindən 16 (on altı) təqvim ayı, bu hallardan hansının daha tez baş verməsindən asılı olaraq təşkil edir; bu şərtlə ki, Malların istehsalçılarının saxlama, istismar və texniki qulluq şərtlərinə riayət edilsin. 
	
	5.2. The warranty period for the Service shall be twelve (12) calendar months following their start-up or for a period of sixteen (16) calendar months after the date of supply of the Goods under _____ Baku, Azerbaijan terms in accordance with Incoterms 2010, whichever is earlier; provided that the manufacturers’ requirements as to the storage, operation and maintenance are met. 

	
	
	

	5.3. İcraçının Xidmətlərə dair verilən zəmanəti yalnız bu Müqavilədə göstərilən şərtlərlə məhdudlaşdırılır.
	
	5.3. Contractor’s warranty to the Service shall be limited to the terms set forth in this Contract.

	
	
	

	
	
	

	Maddə 6. Etirazların verilməsi qaydası
	
	Article 6. Claims

	
	
	

	6.1. Zəmanət müddəti ərzində təmir olunmuş Mallarda qüsurlar aşkar edildikdə Sifarişçi qüsuru aşkar etdiyi tarixdən ən gec 30 (otuz) təqvim günü ərzində İcraçıya etiraz göndərmək hüququ vardır. Etiraz yazılı şəkildə təqdim edilməlidir.
	
	6.1. If within the warranty period defects are revealed in the Goods, Customer shall have the right to submit a claim to Contractor within no later than thirty (30) calendar days following the date when such defects were revealed. The claim must be submitted in writing.

	
	
	

	6.2. İcraçının öz təmsilçisi vasitəsilə etirazın əsaslılığını yerindəcə 30 (otuz) təqvim günü ərzində, 6.1-də qeyd olunan İcraçıya təqdim edilən xəbərdarlıqdan sonra yoxlamaq hüququ vardır. Əgər etiraz əsaslı olarsa və zəmanət müddətində verilmişdirsə, İcraçı öz hesabına (o cümlədən qüsurlu Malları Azərbaycan Respublikasının xaricində yerləşən zavoda zavoda və geriyə daşınması), gecikdirməmək şərtilə, qüsuru aradan qaldırmalıdır.
	
	6.2. Contractor shall be entitled to examine the validity of the claim through its representative within thirty (30) calendar days after the notice of Customer as per item 6.1. If the claim is substantiated and is served within the warranty period, Contractor shall without delays at its own expences (including transoprtation to and from the plant outside of the Azerbaijan Republic), remedy the defect in the Goods.

	
	
	

	6.3. Mallar Sifarişçi tərəfindən daşıyıcıdan qəbul olunduqdan sonra lazımi şəraitdə saxlanılmaması, mühafizə olunmaması və ya daşınması, İcraçının təlimatlarına uyğun olaraq quraşdırılmaması, istehsalçı tərəfindən səlahiyyətləndirilməyən şəxslər tərəfindən təmir edilməsi və ya digər səbəblərdən yararsız, qüsurlu hala düşdükdə və ya itdikdə, bununla bağlı hər hansı ziyan və ya zərər üçün İcraçı məsuliyyət daşımır.
	
	6.3. Contractor shall not be responsible for any damage or loss if the Goods are rendered unusable, become defective or are lost due to inadequate storage, protection or transportation, incorrect installation (not in accordance with Contractor’s instructions), repair by persons not authorised by the manufacturer, or other reasons after Customer accepts the Goods from the carrier.

	
	
	

	Maddə 7. Cərimə tədbirləri
	
	Article 7. Liquidated Damages

	7.1. Malların təchizi müəyyən edildiyi müddətdən çox gecikdirildiyi hallarda İcraçı hər ləngidilmiş tam həftə üçün aşağıdakı qaydada Sifarişçiyə cərimə ödəməlidir:
	
	7.1. When the supply of the Goods is delayed beyond the stipulated periods, Contractor shall pay to Customer the following liquidated damages for each full week of delay:

	· ilk 4 (dörd) həftə ərzində — gecikdirilmiş Malın dəyərinin 0,5%-i (sıfır tam onda beş faizi) miqdarında;
	
	· for the first four (4) weeks — in the amount of zero point five percent (0.5%) of the value of the delayed Goods;

	· daha sonrakı müddətdə — hər həftə üçün gecikdirilmiş Malın dəyərinin 1,5%-i (bir tam onda beş faizi) miqdarında.
	
	· for the subsequent period — in amount of one point five percent (1.5%) of the value of the delayed Goods per week.

	
	
	

	7.2. Müqavilənin digər maddələrində başqa cür müəyyən edilmədiyi halda cərimələrin ümumi məbləği vaxtında təchiz edilməmiş Malın dəyərinin 10%-dən (on faizindən) çox ola bilməz. Cərimələrin məbləği 10%-ə (beş faizə) çatdıqda, Tərəflər görüşüb 4 (dörd) həftə ərzində Malların təchiz şərtlərinə yenidən baxmalı və yeni təchiz şərtlərini razılaşdırmalıdırlar. Tərəflər həmin 4 (dörd) həftə ərzində razılığa gələ bilmədikdə, Alıcı 4 həftə müddətdə daxil olmaqla 7.1-ci maddədə qeyd olunan faizlərə əlavə olaraq ikiqat cərimələr tətbiq etmək və/və ya bu Müqaviləni ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.
	
	7.2. Unless otherwise provided in other provisions of this Contract, the aggregate amount of the liquidated damages may not exceed ten percent (10%) of the value of delayed Goods. When the amount of the liquidated damages reaches 10 percent (10%), the Parties shall meet and within four (4) weeks revise and agree new supply terms of the Goods. If the Parties cannot reach an agreement within such four (4) week period, Customer reserves the right to apply the double percentage of liquidated damages as specified in Article 7.1. and/or  terminate this Contract.

	· 
	
	· 

	
	
	

	Maddə 8. Fors-major
	
	Article 8. Force Majeure

	
	
	

	8.1. Tərəflər onların nəzarəti altında olmayan və gözlənilməyən qarşısıalınmaz qüvvənin, məsələn, yanğın, daşqın, zəlzələ, qasırğa və digər təbii fəlakətlərin, epidemiyaların, hərbi və mülki münaqişələrin, terror aktlarının, hakimiyyət orqanlarının qərarlarının və hərəkətlərinin (“Fors-major”) təsiri altında bu Müqavilə üzrə öhdəliklərini qismən və ya tam yerinə yetirə bilmədikdə məsuliyyət daşımırlar. Bu vaxt Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddəti yuxarıda göstərilmiş şəraitin mövcud olduğu dövr qədər uzadılır.
	
	8.1. The Parties shall not be responsible for partial or complete non-performance of their obligations hereunder as a result of the impact of circumstances beyond their control and unforeseeable, for example, fire, flood, earthquake, hurricane and other natural calamities, epidemics, military and civil conflicts, acts of terrorism, decisions and actions of authorities (“Force Majeure”). Under such circumstances, the period for fulfilment of obligations hereunder shall be extended for the period the conditions referred to above persist.

	
	
	

	8.2. Fors-major şəraitinə məruz qalmış Tərəf bu şəraitin başlanması və qurtarması haqda, bu halların baş verməsi günündən ən gec 5 (beş) iş günü ərzində digər Tərəfi yazılı şəkildə xəbərdar etməlidir.
	
	8.2. The Party who has faced a Force Majeure event shall notify the other Party in writing about the commencement and ending of such event no later than 5 (five) business days following the commencement of such circumstances.

	
	
	

	8.3. Fors-major şəraitinin mövcudluğu və onun davamiyyət müddəti müvafiq ticarət-sənaye palatası və ya belə halların baş verməsini təsdiqləməyə səlahiyyəti olan orqandan alınmış sənəd (şəhadətnamə) ilə təsdiq edilə bilər.
	
	8.3. The existence and the period of continuation of Force Majeure conditions can be confirmed with a document (certificate) issued by an appropriate chamber of commerce or another body authorized to confirm such conditions.

	
	
	

	8.4. Əgər Fors-major şəraiti 1 (bir) təqvim ayı və ya daha çox çəkərsə, onda Tərəflərdən hər biri bu Müqaviləni, artıq yerinə yetirilmiş öhdəliklərin əvəzi ödənilməklə, tam və ya qismən ləğv etmək hüququna malikdir. Bu vaxt Tərəflərdən heç biri özünün çəkdiyi zərəri digər Tərəfin hesabına ödəyə bilməz.
	
	8.4. If Force Majeure conditions continue for a period of one (1) calendar months or more, then any Party shall have the right to terminate this Contract partially or fully, subject to compensation of the obligations, which have already been fulfilled. In such event, no Party may claim recovery of damages it has incurred at the expense of the other Party.

	
	
	

	Maddə 9. Mübahisələrin həll edilməsi qaydası və tətbiq edilən qanunvericilik
	
	Article 9. Dispute Resolution and Applicable Law

	
	
	

	9.1. Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən təfsir edilir və idarə olunur.
	
	9.1. This Contract shall be governed and construed in accordance with laws of the Azerbaijan Republic.

	
	
	

	9.2. Hazırkı Müqavilənin mövcudluğu və ya izahı ilə bağlı və ya onunla əlaqədar bütün mübahisə, anlaşılmazlıq və/və ya fikir ayrılıqları (bundan sonra "Mübahisə" adlanacaq) əvvəlcə Tərəflər öz aralarında dinc danışıqlar vasitəsilə həll etməyə çalışırlar. Tərəflər Mübahisə ilə bağlı razılıq əldə etmədikdə, məsələ Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir və məhkəmənin qərarı Tərəflər üçün qəti və məcburi olacaq, eyni zamanda İcraçı Azərbaycan məhkəmələrinin səlahiyyətlərini tam qəbul edir.
	
	9.2. All disputes, misunderstanding and/or differences which may arise out of or in relation to this Contract, the existence or interpretation thereof (hereinafter referred to as the "Dispute"), shall be first referred to and settled by the Parties in an amicable way. Should the Parties fail to reach an agreement on any Dispute, the Parties shall refer the matter to the relevant courts of the Azerbaijan Republic and the decision of the court shall be final and binding upon the Parties and the Contractor accepts full jurisdiction of Azeri courts.

	
	
	

	Maddə 10. Bildirişlər
	
	Article 10. Notices

	
	
	

	10.1. Tərəflərin bu Müqaviləyə əsasən bir-birinə təqdim etdiyi bütün bildirişlər yazılı şəkildə, Azərbaycan və İngilis dillərində olmalı, və müvafiq Tərəfin bu Müqavilənin 13-cü bəndində göstərilmiş ünvanına şəxsən, sifarişli məktubla və ya kuryer poçtu ilə göndərilməlidir. Hər hansı bildiriş onun bu maddəyə əsasən qəbul edilməsi təsdiq edildiyi tarixdən etibarlı sayılır.
	
	10.1. All notices presented by the Parties to each other shall be in written form, in the Azerbaijani and English languages and delivered to the address of the respective Party specified in item 13 hereof by hand, registered mail or courier. Any notice thus served shall be considered effective from the date when its receipt is confirmed in accordance with this Article.

	
	
	

	Maddə 11. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması
	
	Article 11. Limitation of Liability

	
	
	

	11.1. İcraçı heç bir halda vasitəli və ya dolayı ziyan və ya zərər, əldən çıxmış fayda və ya gəlirin itirilməsi, hasilatın, məhsulun, enerjinin, informasiyanın və onların müvafiq sistemlərinin itirilməsi, habelə hər hansı ekoloji ziyan üçün məsuliyyət daşımır.
	
	11.1. In no event shall Contractor be liable for indirect or consequential loss or damage, loss of profit or revenue, loss of production, product, energy, information and their respective systems, as well as for any environmental damage.

	11.2. Sifarişçi onun işçiləri tərəfindən vurulmuş ziyan üçün, habelə bu Müqavilənin icrası ilə əlaqədar onun işçilərinin və üçüncü tərəflərin səhhətinə və əmlakına vurulmuş ziyan üçün özü məsuliyyət daşıyır.
	
	11.2. Customer shall be responsible for any damage caused by its personnel and for any damage to health or property of its personnel or third parties in connection with the performance of this Contract.

	11.3. İcraçının bu Müqavilə ilə əlaqədar hər hansı məsuliyyəti bu Müqavilədə müəyyən edilmiş zəmanət müddəti qurtardıqda bitir.
	
	11.3. Any and all liability of Contractor with respect to this Contract shall cease with the expiry of warranty period specified herein.

	11.4. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasına dair bu 11-ci bənddə nəzərdə tutulmuş müddəalar İcraçının subpodratçılarına, təchizatçılarına, agentlərinə, məsləhətçilərinə, direktorlarına və işçilərinə də şamil olunur.
	
	11.4. The limitation of liability provisions of this item 11 shall also apply for the benefit of Contractor’s subcontractors, vendors, agents, advisors, directors and employees.

	
	
	

	Maddə 12. Ümumi şərtlər
	
	Article 12. General Conditions

	12.1. Bu Müqaviləyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər ancaq yazılı şəkildə tərtib edildikdə və onları hər iki Tərəf imzaladıqda etibarlıdır.
	
	12.1. All amendments and modifications to this Contract shall not become effective unless made in writing and signed by both Parties.

	
	
	

	12.2. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Tərəflərdən heç biri bu Müqavilə üzrə öz hüquq və öhdəliklərini digər Tərəfin yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəfə verə bilməz.
	
	12.2. Except the cases specified herein, none of the Parties may assign its rights and obligations under this Contract to a third party without the written consent of the other Party.

	
	
	

	12.3. Bu Müqavilə imzalandıqdan sonra bu Müqaviləyə aid məsələlər üzrə əvvəllər aparılmış bütün danışıqlar, sənədlər, yazışmalar və razılaşmalar qüvvəsini itirir.
	
	12.3. Upon execution of this Contract, all previous negotiations, documents, correspondence and agreements regarding this Contract shall become void.

	
	
	

	12.4. Bu Müqavilənin icra edilməsi ilə əlaqədar zəruri olan hallar istisna olmaqla, Tərəflər bu Müqavilə ilə bağlı heç bir məlumatı üçüncü tərəflərə açıqlamamalı və onu məxfi saxlamalıdırlar. Bu bəndin müddəaları bu Müqavilə qüvvədən düşdükdən sonra 5 (beş) il qüvvədə qalacaqdır. Qeyd olunanlara istisna olaraq: i) Tərəf artıq bu cür məlumata qanuni yolla sahib olmuşdur ii) bu cür məlumat Tərəfin iştirakı olmadan və ya iii) qanunla, məhkəmə qərarı və ya arbitraj əməliyyatları ilə əlaqədar olaraq ictimaiyyətə çatdırılmışdır. Bu bəndin müddəaları bu Müqavilə qüvvədən düşdükdən sonra 1 (bir) il qüvvədə qalacaqdır.
	
	12.4. Except as necessary for the performance of this Contract, the Parties shall not disclose any information about this Contract to third parties and shall keep such information confidential, subject to the following exceptions: i) the information was already legitimately in the possession of one Party before its communication, ii) that information has entered the public domain through no fault of the Party seeking to disclose the confidential information, or (iii) the confidential information is required by applicable law to be disclosed to a public authority or in a court of law or arbitral proceeding. The provisions of this Article shall remain effective for a period of one (1) year after the termination of this Contract.

	
	
	

	12.5. Bu Müqavilə Tərəflərin hüquq varislərinə və Müqavilənin icrası tapşırılan digər hüquqi şəxslərə də şamil edilir və onları bağlı edir.
	
	12.5. This Contract shall inure for the benefit of, and be binding for, the successors and assignees of the Parties.

	
	
	

	12.6. Bu Müqavilənin bütün Qoşmaları, habelə sonradan Tərəflər arasında razılaşdırılacaq və imzalanacaq qoşmalar, əlavələr və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab edilir. 
	
	12.6. All Exhibits to this Contract, as well as any future exhibits, appendices and amendments to be agreed and signed by the Parties are integral part of this Contract.

	
	
	

	12.7. Bu Müqavilə 2 (iki) nüsxədə, hər Tərəf üçün 1 (bir) nüsxə olmaqla, Azərbaycan və İngilis dillərində imzalanmışdır. Hər iki nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Müqavilənin Azərbaycan və İngilis dillərində olan mətnləri arasında hər hansı ziddiyyət və ya uyğunsuzluq aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində olan mətnə verilir.
	
	12.7. This Contract is executed in two (2) originals, in the Azeri and English languages, with one (1) original for each Party. Both originals have equal legal force. If case of any conflict or inconsistency between the Azeri and English texts of this Contract, the Azeri version shall prevail.

	
	
	

	12.8. Bu Müqavilə imzalandığı tarixdən qüvvəyə minir və Tərəflər bu Müqavilə üzrə bütün öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirənə qədər qüvvədə qalacaqdır.
	
	12.8. This Contract shall become effective from the date of its execution and shall remain effective for as long as the Parties fulfil all their obligations in full.

	Maddə 13. Tərəflərin ünvanları və bank rekvizitləri
	
	Article 13. Addresses and Bank Details of Parties

	SİFARİŞÇİ:
	
	CUSTOMER:

	Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
	
	State Oil Company of Azerbaijan Republic 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SİFARİŞÇİ:
	
	İCRAÇI:

	
	
	

	
	
	

	CUSTOMER:
	
	CONTRACTOR:
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	Contract No. ___________

	1 saylı Qoşma
	
	dated “____” 2011








































Əlavə VI
SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Məsləhət Xidmətlərinin Göstərilməsi Müqaviləsi
(SOCARSS – 006.2011)



















Qeyd: Bu müqavilə FİDİC-in (“Məsləhətçi Mühəndislərin Beynəlxalq Federasiyası”) məsləhət xidmətləri sahəsində modelinə əsaslanır və mülki tikinti ilə bağlı məsləhət xidmətlərini əhatə edir. Sifarişçinin maraqlarına uyğun olaraq və layihənin xüsusiyyətlərində asılı olaraq bu müqavilə, müvafiq müddəaları dəyişdirilərək, digər formatlarda da istifadə oluna bilər.  



Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

_____ 2011
Müqavilə
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XİDMƏT MÜQAVİLƏSİ

Bu müqavilə ____	____	_______ tarixdə bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (burada “Müştəri”), digər tərəfdən isə _____________ (burada “Məsləhətçi”) arasında imzalanmışdır. 

MÜŞTƏRİ və MƏSLƏHƏTÇİ aşağıdakılar üzrə razılığa gəlirlər:

1. Bu Müqavilədə sözlər və ifadələr Ümumu Şərtlərin 1.1 bəndində təyin edildiyi kimi  
           eyni mənanı daşıyır. 
2. Aşağıdakı sənədlər bu Müqavilənin tərkib hissəsini təşkil edir və onun bir hissəsi kimi    
            təfsir edilməli və nəzərdə tutulur:

a) Xidmət Müqaviləsi
b) Xüsusi Şərtlər
c) Ümumi Şərtlər
d) Əlavələr:
Əlavə 1: Xidmət Sahələri
Əlavə 2: Heyət, Təchizat, Avadanlıq və Müştəri tərəfindən təmin olunan digər   
                        xidmətlər
Əlavə 3: Kompensasiya və Ödəniş
Əlavə 4: Xidmətlərin Təqvim Planı

e) Məsləhətçinin ________ tarixli Təklifi (Məsləhətçinin Təklifi)

3. Bu Müqaviləyə əsasən Müştərinin Məsləhətçiyə edəcəyi ödənişləri müqabilində   
      Məsləhətçi Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq Müştəri ilə Xidmətləri icra etməsinə razılıq verir. 

4. Müştəri Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq Müqavilə tərəfindən öncədən 
      təyin edilmiş qaydada və vaxtda ödəniləcək məbləğin Xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün 
      Məsləhətçiyə ödənilməsinə burada razılıq verir.

Təsdiq üçün Tərəflər müvafiq qanunlara uyğun olaraq bu Müqavilənin yuxarıda qeyd olunmuş gün və ildə yerinə yetirilməsini tələb edirlər. 

	MÜŞTƏRİNİN İMZASI
……………………………………………..

TARİX: …………………………………….

ADI: ……………………………………...

VƏZİFƏSİ: ………………………………...

	MƏSLƏHƏTÇİNİN İMZASI

……………………………………………..

TARİX: …………………………………….

ADI:              

VƏZİFƏSİ: 
























2 XÜSUSİ ŞƏRTLƏR


A	ÜMUMİ ŞƏRTLƏRDƏKİ BƏNDLƏRDƏN İSTİNAD 

1.8.  Qeydlər

Müştərilərin Ünvanı:		Azərbaycan AZ1000, Bakı, Neftçilər Prospekti 73
Faksimile nömrə:		
Məsləhətçinin Ünvanı:	___________
Faksimile nömrə:		           ______________

Müştərinin nümayəndəsi 

Müştərinin Nümayəndəsi:	Cənab ___________
      Email:				
     Telefon:		
     Faks nömrəsi:		


3.6.  Məsləhətçinin Nümayəndəsi

    Məsləhətçinin Nümayəndəsi:	     

    Email:				     

         Telefon:			                 
   Faks nömrəsi:	                 


B	   ƏLAVƏ VƏ DÜZƏLİŞLƏR EDİLMİŞ BƏNDLƏR

	Tətbiq olunmur. Bütün razılaşdırılmış düzəliş və dəyişikliklər Ümumi Şərtlərə əlavə 
      olunmuşdur. 



C	ƏLAVƏLƏR

ƏLAVƏ 1 	        XİDMƏT SAHƏLƏRİ
ƏLAVƏ 2	HEYƏT, TƏCHİZAT, AVADANLIQ və MÜŞTƏRİ TƏRƏFİNDƏN TƏMİN EDİLƏN DİGƏR XİDMƏTLƏR
ƏLAVƏ 3		KOMPENSASİYA və ÖDƏNİŞ
ƏLAVƏ 4 	        XİDMƏTLƏRİN TƏQVİM PLANI

Bu Əlavələr Müqavilənin bir hissəsini təşkil edir və bu sənədin sonunda yer almışdır. 




















3 ÜMUMİ ŞƏRTLƏR

	Ümumi Şərtlər – Mündəricat

1 ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Şərhlər
1.2. İzahlar
1.3. Məlumatlar
1.4. Qanun və Dil
1.5. Qanunvericilikdə Dəyişiklik
1.6. Ötürmə və Subpodratçılar  
1.7. Müəlliflik Hüququ
1.8. Bildirişlər
1.9. Nəşr
1.10. Korrupsiya və Dələduzluq

  2	MÜŞTƏRİ

	2.1.	   Məlumat
	2.2.	   Qərarlar
	2.3.	   Dəstək
	2.4.	   Müştərinin Maliyyə Hesabatı
	2.5.	   Təchizat və Avadanlıq
	2.6.	   Müştəri Heyətinin Təchiz Olunması
	2.7.	   Müştərinin Nümayəndəliyi
	2.8.	   Digər Xidmətlər
	2.9.	   Xidmətlərin Ödənişi

 3	MƏSLƏHƏTÇİ   

	3.1.	   Xidmət Sahələri
	3.2.	   Normal, Əlavə və Müstəsna Xidmətlər
	3.3.	   Öhdəliklərə vicdanla yerinə yetirmək və Səlahiyyətin Həyata Keçirilməsi
	3.4.	   Müştərinin Əmlakı
	3.5.	   Heyətin Təmin Olunması
	3.6.	   Nümayəndələr
	3.7.	   Heyətdə Dəyişikliklər

 4	BAŞLANMA, TAMAMLANMA, VARİASİYA və XİTAM VERİLMƏ

	4.1.	   Müqavilənin Qüvvəyə Minməsi
	4.2.	   Başlanma və Tamamlanma
	4.3.	   Dəyişikliklər
	4.4.	   Gecikdirmə
	4.5.	   Şəraitin Dəyişməsi 
	4.6.	   İmtina, Dayandırma və ya Xitam vermə
	4.7.	   Korrupsiya və Dələduzluq
	4.8.	   Müstəsna Xidmətlər
	4.9.	   Tərəflərin Hüquq və Öhdəlikləri

5	 ÖDƏNİŞ

	5.1.	   Məsləhətçiyə Ödənişin Həyata Keçirilməsi  
	5.2.	   Ödəniş Müddəti
	5.3.	   Ödəniş Valyutası
	5.4.	   Üçüncü Tərəfin Xidmətlərinə əsasən Məsləhətçinin xərcləri 
	5.6. 	   Sərbəst Audit 

6	 ÖHDƏLİKLƏR

	6.1.	   Tərəflər arasında Məsuliyyət və Kompensasiya 
	6.2.	   Məsuliyyətin Müddəti
	6.3.	    Məsuliyyətin Həddi
	6.4.	   Təzminat
	6.5.	   İstisnalar


7	 SIĞORTA

	7.1.	  Məsuliyyət və Təzminata görə Sığortası
	7.2.	  Müştəri Mülkiyyətinin Sığortası

8	 MÜBAHİSƏLƏR və MƏHKƏMƏ 

	8.1.	  Mübahisələrin Danışıqlar vasitəsi ilə Həlli 
	8.2.	  Məhkəmə 
























ÜMUMİ ŞƏRTLƏR

1. Ümumi Müddəalar
1.1	Şərhlər

Mahiyyəti başqa cür tələb etdiyi hallar olmaqla aşağıdakı söz və ifadələr aşağıdakıları ehtiva edir:

1.1.1	“Müqavilə” Xidmət Müqaviləsinin 2-ci maddəsində istinad olunan bütün sənədləri             nəzərdə tutur. 
1.1.2	“Layihə” Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində “Baku Shipyard”-ın tikintisini və              təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 
1.1.3	“Xidmətlər” gələn Müqaviləyə əsasən Məsləhətçi tərəfindən icra olunacaq Məsləhətçi Təkliflərinin 3-cü Bölməsində daha ətraflı əks olunan və 1-ci Əlavədə (Xidmət Sahələri) yer almış xidmətləri, Normal Xidmətləri, 3.2.1-ci Bölmədə əks olunmuş Əlavə Xidmətləri, və 3.2.2-ci Bölmədə yer almış Müstəsna Xidmətləri nəzərdə tutur. 
1.1.4	“İşlər” Layihənin həyata keçirilməsi üçün görüləcək (müştəri üçün təchiz olunacaq 
            məhsullar və avadanlıq) davamlı işlər (əgər varsa) nəzərdə tutulur.
1.1.5	“Ölkə” Layihənin (və ya onun çox hissəsinin) bağlı olduğu ölkə, yəni Azərbaycan           Respublikası nəzərdə tutulur. 
1.1.6	“Tərəf” və “Tərəflər” Müştəri və Məsləhətçi və “üçüncü tərəf” isə kontekstdən asılı             olaraq digər bir şəxs və ya müəssisə nəzərdə tutulur. 
1.1.7	“Müştəri” Müştərinin hüquqi varisləri və səlahiyyətli nümayəndələrini    
             işə cəlb edən və Müqavilədə adı çəkilən Tərəf nəzərdə tutulur.
1.1.8	“Məsləhətçi” xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün işə cəlb edilən Müqavilədə adı çəkilən şəxs və ya peşəkar şirkət və Məsləhətçinin hüquqi varisləri və səlahiyyətli nümayəndələri nəzərdə tutulur. 
1.1.9	“FIDIC” Mütəxəssis-Məsləhətçilərin Beynəlxalq Federasiyası nəzərdə tutulur. 
1.1.10	 Xidmətlərin icrasının “Başlama Tarixi” Məsləhətçi Təklifinin ____________________sonrakı tarix nəzərdə tutulur. 
1.1.11	Xidmət Mərhələləri üçün “Tamamlanma Tarixi” 4-cü Əlavədə nəzərdə tutulduğu kimi Proqramın Strukturunda göstərilmişdir. 
1.1.12	 “Gün” təqvim günü və “il” isə 365 gün deməkdir. 
1.1.13	 “Yazılı” əllə yazılmış, maşınla yazılmış və ya elektron, redaktə oluna bilməyən daimi          qeydlər deməkdir. 
1.1.14	 “Yerli Valyuta” (YV) dedikdə ölkənin valyutası, “Xarici Valyuta” dedikdə (XV) digər ölkənin valyutası nəzərdə tutulur. 
1.1.15	 “Razılaşdırılmış Faiz” Tərəf tərəfindən istənilən məbləğin ödənişində yubanma baş              verdiyi təqdirdə, yubanma dövründə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Faiz                  dərəcəsinin üzərinə 1%-i nəzərdə tutulur. 	 
1.1.16	 “Xidmət Müqaviləsi” dedikdə Müştəri və Məsləhətçi arasında bağlanan “Xidmət             Müqaviləsi” adlı sənəd nəzərdə tutulur, Tərəflər Müqavilə bağlayır və Müqaviləni   təşkil edən şərt və müddəalarla razılaşırlar. 
1.1.17	 “Proqramın Strukturu” 4-cü Əlavədə əks olunan Xidmətlərin çatdırılması üzrə plan             nəzərdə tutulur. 
1.2 	Anlayışlar 
1.2.1	Müqavilədəki ikinci dərəcəli sözlər və digər başlıqlar Müqavilənin təfsirində nəzərə             alınmamılıdır. 
1.2.2	Kontekstdən asılı olaraq tək sözlərlə cəm və ya əksinə nəzərdə tutula bilər. 
1.2.3	Bu Müqaviləni təşkil edən  sənədlər bir-biri ilə qarşılıqlı izahlı şəkildə nəzərdə tutulacaq. Bu Müqavilənin bir hissəsini təşkil edən sənədlər arasında hər hansı  ziddiyyət yaranarsa, həmin sənədlər aşağıdakı ardıcıllıqla tətbiq ediləcək:
(i)	Xidmət Müqaviləsi 
(ii)	Xüsusi Şərtlər
(iii) 	Ümumi Şərtlər
(iv)	Əlavələr
(v)	Məsləhətçinin __________tarixli Təklifi

1.2.4	Bir cinsi bildirən sözlər bütün cinsləri əhatə edəcək.
1.2.5	“Razılaşmaq”, “Razılaşdırılmış” və “Müqavilə” sözlərini əhatə edən müddəalar 
            Müqavilənin yazılı olaraq hər iki Tərəf tərəfindən qeyd olunmasını tələb edir. 

1.3		Yazışmalar 
1.3.1	Müqavilədə digər hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, istənilən şəxs tərəfindən istənilən məlumat, qeyd və təlimatın verilməsinin təminatı Azərbaycan dilində və əlavə olaraq Tərəflərin razılaşdıqları digər dildə aparılmalı və təxirə salınmamalı və ya yubadılmamalıdır. 

1.4		Tətbiq Olunun Hüquq və Dil
Müqavilənin əsas dili Azərbaycan dilidir və bu Müqavilənin tənzimləyici hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyidir.  

1.5		Qanunvericilikdə Dəyişiklik
1.5.1	Əgər Müqavilənin tarixindən sonra Xidmətlərin xərc və müddəti hissəsi Azərbaycan            Respublikası qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklər və ya əlavələr nəticəsində dəyişərsə, tamamlanma üçün razılaşdırılmış kompensasiya və tamamlama müddəti  müvafiq olaraq uyğunlaşdırılmalıdır. Bu cür uyğunlaşdırma (yuxarı və aşağı) Məsləhətçinin qeyd olunmuş ödənişinə daxil ediləcək 3-cü Əlavədə təmin olunacaq müstəsna vergilərə uyğun olaraq vergi qanunvericiliyində dəyişiklikləri əhatə etməlidir. 

1.6	     Ötürmə və subpodratçılar 
1.6.1	Məsləhətçi Müştərinin yazılı razılığı olmadan Müqavilədən irəli gələn pul vəsaitləri istisna olmqla, Müqaviləni digər tərəfə ötürmək hüququ yoxdur.  
1.6.2	Nə Müştəri nə də Məsləhətçini bu Müqaviləni digərinin yazılı razılığı olmadan Müqaviləyə öhdəliklərini ötürə bilməzlər.  
1.6.3	Məsləhətçi Müştərinin yazılı razılığı olmadan Xidmətlərin müəyyən və ya tam hissəsinin icrası üçün subpodrat işlərinə başlaya və ya xitam verə bilməz. 

1.7 Müəlliflik Hüququ
1.7.1 Müqavilədən öncə (bütün sənədlərə və Xidmətlərin 1-ci və 2-ci Mərhələsində hazırlanan Xidmətlərin nəticəsinə uyğun olaraq dizayn hüquqları, digər əqli mülkiyyət hüquqları və müəlliflik hüququ istisna olmaqla) Məsləhətçinin artıq sahib olduğu dizayn hüquqlar, əqli mülkiyyət hüquqları və müəlliflik hüququndan başqa bütün digər dizayn hüquqlar, əqli mülkiyyət hüquqları və Məsləhətçinin hazırladığı bütün sənədlər üçün müəlliflik hüququ Müştəriyə ötürülməlidir. Müqavilədən öncə Məsləhətçinin artıq sahib olduğu dizayn hüquqları, əqli mülkiyyət hüquqları və müəlliflik hüququna dair sənədlərə uyğun olaraq Məsləhətçi tərəfindən hər hansı məqsədlə hazırlanmış və ya təmin olunmuş bütün sənədlərdən istifadə etmək üçün Müştəri aşağıdakı şərtlərlə, xitam edilə bilinməyən pulsuz lisenziyaya sahib olacaq bu şərtlə ki Məsləhətçi Müştəri istisna olmaqla digər istənilən Tərəf üçün hazırlanmış planlar / təsvirlər / sənədlərdən istifadə edə bilməz. 
1.8	Bildirişlər
1.8.1	Müqaviləyə əsasən təmin ediləcək bildirişlər elektron və ya qeyri-elektron formada olacaq və Xüsusi Şərtlərdə qeyd olunmuş ünvan tərəfindən əldə edildikdən sonra qüvvəyə minəcək. Elektron bildirişlər qəbul etmənin təsdiqi ilə həyata keçiriləcək. Qeyri-elektron bildirişlər əllə, qəbul edən tərəfin yazılı təsdiqi, qeydiyyatdan keçmiş məktub və ya faks vasitəsilə çatdırılacaq. Elektron və qeyri-elektron bildiriş arasında ziddiyyət yaranarsa, qeyri-elektron bildiriş üstünlük təşkil etməlidir. 

1.9	Nəşr
1.9.1	Xidmətlərin tamamlanmasından sonra 5 il müddətində Məsləhətçi tək və ya digərləri ilə birgə Müştərinin öncədən yazılı təsdiqi olmadan Xidmətlərlə bağlı materialları nəşr etdirə bilməz. Bundan başqa, Məsləhətçi Müştərinin öncədən yazılı təsdiqi olmadan ________Layihəsinin yalnız ümumi spesifikasiyalarını, şəkillərini və planlarını nəşr edə bilər. 

1.10 Korrupsiya və Dələduzluq
1.10.1 Müqaviləyə əsasən öhdəliklərin yerinə yetirilməsində Məsləhətçi, onun nümayəndələri və işçiləri Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və Beynəlxalq Biznes Əməliyyatlarında Xarici Dövlət Rəsmilərinin Rüşvətxorluğa qarşı Mübarizəsinə dair OECD Konvensiyası daxil olmaqla bütün qanun, qayda və müvafiq hökumətin istənilən əmrlərinə riayət etməlidir. Məsləhətçi bu Müqavilənin mövzusu olan hər hansı işin həyata keçirilməsi ilə bağlı “dövlət rəsmisinə” (aşağıda göstərildiyi kimi) birbaşa və ya dolayı pul vəd və təklifi etməyəcəyini və ya onlardan pul götürməyəcəyini bildirir, təsdiq edir və razılıq verir. Bundan başqa, Məsləhətçi hər hansı dövlət rəsmisi tərəfindən qeyri qanuni ödəniş təklifi aldığı təqdirdə Müştərini bütün təfsilat barədə yazılı şəkildə dərhal məlumatlandırmalıdır. 
1.10.2 Dövlət məmuru:
	(a)	hər hansı dövlət nümayəndəliyinin və ya dövlət mülkiyyətində və ya onun idarəsi altında olan müəssisənin işçisi və ya məmuru;
	(b)	ictimai vəzifəni həyata keçirən hər hansı şəxs;
	(c)	Dünya Bankı kimi beynəlxalq ictimai təşkilatın istənilən rəsmisi və ya işçisi;
	(d)	siyasi vəzifəyə namizəd; və ya 
	(e)	hər hansı siyasi partiya və ya siyasi partiya rəsmisi
(f)	Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən dövlət rəsmisi hesab olunan şəxs.

2	Müştəri
2.1	Məlumat
2.1.1	Məsləhətçinin Xidmətlərin icrasını yubatmaması üçün Müştəri qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmış zaman çərçivəsində Məsləhətçini Müştərinin əldə edəcəyi Xidmətləri yerinə yetirmək üçün ehtiyac duyulan bütün məlumatlarla pulsuz təmin etməlidir. 

2.2	Qərarlar
2.2.1	Müştəri Xidmətlərin gecikməməsi üçün zəruri zaman müddətində Məsləhətçi tərəfindən ona aid yazılı istinad edilən bütün məsələlərlə bağlı öz qərarını yazılı şəkildə bildirməlidir. 

2.3	Dəstək 
2.3.1	Müştəri lazım gəldikdə, Məsləhətçi, onun heyəti və öhdəsində olduğu şəxslərə hüquqi səlahiyyəti daxilində aşağıdakılarla bağlı dəstək göstərə bilər:
	(a)	daxilolma, yaşayış yeri, iş və çıxışla bağlı sənədin müddəaları;
	(b)	Xidmətlər üçün zəruri olduqda sərbəst girişin təmin edilməsi;
(c)   Xidmətlər üçün zəruri olan məhsulların və şəxsi vəsaitlərin idxal, ixrac və gömrük təmizlənməsi;
	(d)	Məsləhətçi tərəfindən əldə ediləcək məlumatlara digər təşkilatların (Məsləhətçi tərəfindən öncədən məlumatlandırıla bilər) çıxışının təmin olunması;

2.4	Müştərinin Maliyyə Hesabatları
2.4.1	{Tətbiq olunmur}

2.5	Təchizat və Avadanlıq
2.5.1	2-ci Əlavədə (Heyət, Təchizat, Avadanlıq və Müştəri tərəfindən təmin edilən digər Xidmətlər) göstərildiyi kimi Müştəri Xidmətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Məsləhətçini pulsuz avadanlıq və təchizatla təmin etməlidir. 

2.6 Müştəri Heyətinin Təchiz Olunması
2.6.1	Məsləhətçi ilə konsultasiya zamanı, Müştəri 2-ci Əlavəyə (Heyət, Təchizat, Avadanlıq və Müştəri tərəfindən təmin edilən digər Xidmətlər) uyğun olaraq Məsləhətçinin heyətinin seçilməsi və təmin edilməsini öz hesabına həyata keçirir. Xidmətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı heyət təlimatları yalnız Məsləhətçidən əldə etməlidir. 
2.6.2  Əgər Müştəri məsul olduğu və xidmətin qənaətbəxş göstərilməsi üçün razılaşdırılmış Müştəri kadrlarını təmin edə bilmirsə, Məsləhətçi belə təklifi  əlavə xidmət kimi göstərəcək. 

2.7 Müştəri nümayəndəsi
2.7.1  Müştəri Müqavilənin icrası üçün nümayəndəsi kimi rəsmi və ya fərdi şəxsi təyin edir.

2.8     Digər Tərəflərin Xidməti
2.8.1  Müştəri Əlavə 2-də (kadr, ləvazimat, fəaliyyət və müştəri tərəfindən təchiz      olunan digərlərinin xidmətləri)  təsvir olunduğu kimi xidmətlərin təminatı  üçün qiyməti razılaşdıracaq və Məsləhətçi belə xidmətləri göstərənlərlə əməkdaşlıq edəcəkdir. 

2.9     Xidmət haqqı
2.9.1  Müştəri Müqavilənin 5-ci Maddəsinə əsasən Məsləhətçiyə xidmət haqqı ödəyəcəkdir.

3 Məsləhətçi
3.1 Xidmət dairəsi
3.1.1 Məsləhətçi Əlavə 1-də müəyyən edildiyi qaydada Xidmətləri icra edəcək (Xidmətin Həcmi). Xidmətlər Müqaviləni Azərbaycan Respublikasının qanunları, normativ aktları, əsasnamə, məcəllə və standartlara uyğun olaraq Məsləhətçi tərəfindən yerinə yetiriləcək.

3.2 Normal, əlavə və müstəsna xidmətlər
3.2.1 Normal Xidmətlər Əlavə 1-də müəyyən edilmiş xidmətlərdir (Xidmətlərin Həcmi). Əlavə xidmətlər Müştəri tərəfindən təklif olunan və Məsləhətçinin Təklifində göstərilməyən Məsləhətçi tərəfindən göstərilə bilən xidmətlərdir.
3.2.2 Müstəsna Xidmətlər normal və ya əlavə xidmətlər deyil, bu Müqavilənin 4.8-ci maddəsinə əsasən Məsləhətçi tərəfindən icra edilən xidmətlərdir.

3.3 Vicdanlı İcra və Səlahiyyətlərin İcrası 
3.3.1 Bu Müqavilənin digər müddəaları və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələbləri ilə yanaşı Məsləhətçi Müqaviləyə əsasən bütün öhdəliklərinin ağlabatan vicdanla, bacarıq, qayğı və səylə icra etməlidir. 
3.3.2 Müştəri və hər hansı üçüncü tərəf arasındakı müqavilənin şərtləri müəyyən təlimatlarının verilməsini və vəzifələrin icrasının tələb edən Xidmətlə olduğu halda, Məsləhətçi:
(a) Belə təlimatların və vəzifələrin detalları Əlavə 1-də (Xidmətin Həcmləri) göstərilmədiyi halda, yazılı şəkildə razılaşdırılmalıdır üçüncü tərəflə olan müqaviləni nəzərə almalıdır;
(b) Əgər təsdiq etmək, müəyyən etmək və ya təlimat vermək üçün səlahiyyət verilirsə, Müştəri və üçüncü tərəf arasında öz rəyini arbitr kimi yox, ağlabatan vicdanlı, qayğı və səylə olan müstəqil mütəxəssis kimi rəyini bildirmək; və
(c) əgər belə səlahiyyətlər verilibsə, qiymət, keyfiyyət və ya vaxta təsiri olan dəyişikliyə Müştərinin razılığını almaq şərti ilə, hər hansı bir üçüncü tərəfin öhdəliklərini dəyişdirmək (fövqəladə halda Məsləhətçi Müştərini mümkün qədər tez müddətdə məlumatlandırması istisna olmaqla).

3.4  Müştəri mülkiyyəti
Məsləhətçinin istifadəsi üçün Müştəri tərəfindən təchiz olunan və ya ödənilən bir əmlak Müştəri mülkiyyəti olacaq və mümkün olduğu halda işarələnməlidir. Xidmətlər tamamlandıqda və ya xitam verildikə Məsləhətçi xidmətlərin yerinə yetirilməsində sərf olunmayan inventarları Müştəriyə təmin etməlidir və bunlar Müştərinin müəyyən etdiyi kimi çatdırmalıdır. Məsləhətçi Müştəri tərəfindən təmin edilən əmlakı vicdanlı saxlamalı və bu əmlakın itki və ya zərərə görə məsuliyyət daşımalıdır. 
3.5 Heyətin təmin edilməsi 
3.5.1 Azərbaycan Respublikasında işləmək üçün Məsləhətçi tərəfindən təklif edilmiş kadrlar ixtisasına və təcrübəsinə əsasən Müştəri tərəfindən qəbul edilməlidir və belə təsdiqdən ağlabatan səbəb olmadan imtina edilə bilinməz.

3.6 Nümayəndələr
3.6.1 Müqavilənin idarəedilməsi üçün Məsləhətçi rəsmi və ya fərdi şəxsi onun nümayəndəsi kimi təyin etməlidir.
3.6.2 Müştəri tərəfindən tələb olunduqda, Məsləhətçi Azərbaycan Respublikasında Müştəri nümayəndəsi ilə işləri koordinasiya etmək üçün nümayəndə təyin etməlidir.

3.7 Heyətdə Əvəzləşdirmə 
3.7.1 Məsləhətçi tərəfindən təmin olunmuş hər hansı bir kadrı əvəzləmək zərurəti yaranarsa, Məsləhətçi mümkün qədər tez zamanda həmin şəxsi eyni ixtisasa malik digər şəxslə əvəz etməlidir (amma bu müddət istənilən halda əvəzlənən şəxsin getdiyi gündən 14 gündən çox ola bilməz ).
(a) Belə əvəzlənmənin qiyməti (yəni, yol xərcləri) Məsləhətçi tərəfindən ödənilməlidir. 

4 Xidmətlərin Başlaması, Tamamlama, Dəyişikliklər və Xitam 
4.1 Müqavilənin Hüquqi Qüvvəyə Minməsi 
4.1.1 Müqavilə sonuncu Tərəfin imzalandığı anda qüvvəyə minir.

4.2     Xidmətlərin Başlaması və Tamamlanma 
4.2.1  Xidmətlər Başlama Tarixində başlanmalıdır və Əlavə 4-də (Xidmətlərin Qrafikində) müəyyən edildiyi kimi icra edilməlidir və Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq müddətin uzadılması daxil olmaqla, Tamamlama Müddətində müəyyən edildiyi kimi tamamlanmalıdır.

4.3      Dəyişikliklər 
4.3.1 Müqaviləyə yalnız tərəflərin yazılı qarşılıqlı razılığı ilə Müqaviləyə əlavə formasında dəyişiklik edilə bilər.
4.3.2 Əgər Müştəri tərəfindən yazılı formada tələb olunarsa, Məsləhətçi Xidmətləri Dəyişdirilməsi üçün təklifləri təqdim etməlidir. 
4.3.3 Məsləhətçi dəyişdirilmiş xidmətlərlə bağlı işləri Müştərinin dəyişdirilmiş xidmətlərlə bağlı xərcləri təsdiq etdikdən sonra başlaya bilər. 
4.4      Ləngimələr (Gecikmələr) 
4.4.1 Əgər Xidmətlər Müştəri və ya onun podratçıları Xidmət Həcmini, qiymətini, vaxtını və ya müddətini artırmasına səbəb olursa:
(a) Məsləhətçi vəziyyətlə və bunun mümkün nəticələri haqqında belə vəziyyətin baş verdiyi 14 gün müddəti ərzində Müştərini dərhal məlumatlandırmalıdır;
(b) Xidmətin həcmləri və qiymətin dəyişdirilməsi Tərəflər arasında müzakirə edilməli və Əlavə Xidmət razılaşdırmalıdırlar;
(c) Əlavə olaraq xidmətlərin Tamamlanması müddəti uzadılmalıdır.

4.4.2 Əgər Xidmətlər Məsləhətçi tərəfindən ödəmə müddətini nəzərdə tutan Ödəmə Cədvəlində Ümumi Proqramda göstərilən müddətdən 1 ay gec tamamlanmasına səbəb olursa, Məsləhətçi Müştəriyə Ödəmə Cədvəlində göstərilən hər həftə üçün müvafiq olaraq, hər Ödəmə Cədvəlinin 5%-nə qədər, 0.25% gecikmə üçün cərimə ödəməlidir. 

4.5     Şəraitin Dəyişməsi 
4.5.1 Əgər şərait nə Müştərinin, nə də Məsləhətçinin cavabdeh olmadığı və Məsləhətçinin Xidməti Müqaviləyə uyğun olaraq müəyyən hissəsinin və ya bütünlükdə yerinə yetirməsini qanuna zidd və ya qeyri-mümkün edirsə, o, bu barədə Müştəriyə dərhal xəbər verməlidir.
Belə hallar baş verdikdə:
(a) Əgər müəyyən Xidmətlər iki aydan çox təxirə salınmalıdırsa, onların tamamlanma tarixi belə şəraitin daha mövcud olmadığı müddətə müvafiq olaraq və Xidmətlərin yenidən başlaması üçün 14 gün müddətdə əlavə olaraq uzadılır; lakin Xidmətlərin dayandırılma müddəti 2 aydan azdırsa, Xidmətlər 7 gün ərzində bərpa edilməlidir; 
(b) Əgər müəyyən xidmətləri həyata keçirmə sürəti azaldılmalıdırsa, belə Xidmətlərin tamamlanması şərtlərdən asılı olaraq uzadılmalıdır.

4.6 Dayandırma və ya Xitam 

4.6.1 Müştəri Məsləhətçiyə ən az 28 günlük xəbərdarlıq verməklə, xidmətin bütün və ya bir hissəsini dayandıra ya da Müqaviləyə xitam verə bilər və Məsləhətçi bu halda Xidmətləri dayandırmaq və xərcləri azaltmaq üçün dərhal müvafiq tədbirləri görməlidir. 
4.6.2 Əgər Məsləhətçi əsaslandırılmış səbəb olmadan öz öhdəliklərini yerinə yetirmirsə, Müştəri Məsləhətçiyə bildirişdə əsasları göstərməklə bildiriş göndərməlidir. Əgər bu müddətdən 14 gün ərzində qənaətbəxş cavab verilmirsə və ya Məsləhətçi Müştərinin şərtlərinə uyğun olaraq Müqavilənin pozulmasını aradan qaldırmaq üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirmirsə, Müştəri əvvəlki bildirişdən 35 gün müddətində Məsləhətçiyə daha bir bildiriş göndərməklə Müqaviləyə xitam verə bilər. Əgər Müştəri yuxarıdakı bənddə müəyyən edildiyi müddətdə bu Müqaviləyə xitam vermədiyi halda, Müştəri Məsləhətçidən belə pozulmanı aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməyi tələb etməyi və ya bu Müqaviləni xitam etməsi hüququnu özündə saxlayır və bu halda Müqavilənin 4.6.2 bəndi yenidən tətbiq olunur. 
4.6.3 Məsləhətçi aşağıdakı hallarda Müqaviləyə xitam etmək və ya dayandırmaq hüququ var:
(a)   Əgər mübahisə edilməyən hesab faktura onun ödənilməli olan tarixdən 20 gündən çox təxirə salınırsa, Məsləhətçinin bu Müqaviləyə əsasən bütün Xidmətləri o halda dayandıra bilər ki, o bu barədə 14 gün əvvəl yazılı bildiriş göndərsin. Əgər Müştəri dayandırma başlayandan  30 gün ərzində ödəmənin həyata keçirməsə, Məsləhətçinin Müqaviləyə xitam vermək hüquq var.  Məsləhətçi tərəfindən Müqaviləyə xitam verilməsi xitama qədər yaranan Tərəflərin hüquq, tələb və məsuliyyətlərinə xələl gətirmir;
(b)    Xidmətlər ya 4.5-ci ,ya da 4.6.1-ci bəndə əsasən dayandırıldıqda və ya dayandırma müddəti 182 gündən artıq olduğu halda.

4.7     Korrupsiya və dələduzluq 
4.7.1   Əgər Məsləhətçi Müqavilənin 1.10-i maddəsini pozursa və Məsləhətçi Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin qanunlarına əsasən cərimə və digər sanksiyalardan asılı olmayaraq, Müştəri Müqavilənin 4.6.2 bəndinə müvafiq olaraq Müqaviləyə xitam vermək hüququ var və Məsləhətçi  Müqavilənin 3.3.1 maddəsini pozması ehtiva olunur.

4.8     Müstəsna Xidmətlər
4.8.1   Müqavilənin 4.5-ci maddəsində göstərildiyi vəziyyətlərin yaranması, Xidmətin həyaat keçirilməsində  imtina, dayandırılması, və ya yenidən başlaması və ya Müqaviləyə 4.6.2.-ci Maddəsində göstərilən əsaslardan başqa xitam verildikdə, Normal və Əlavə Xidmətlərə əlavə olan Xidmətlər, Məsləhətçi tərəfindən həyata keçirilən Xidmətlər və çəkilən xərclər Müstəsna Xidmətlər hesab olunur. 
4.8.2  Müstəsna Xidmətlərin göstərilməsi Məsləhətçiyə onların fəaliyyəti üçün əlavə vaxt və onları icra etmək üçün əlavə ödəniş razılaşdırılmalıdır, lakin belə əlavə qiymət və vaxt Məsləhətçi tərəfindən ağlabatan dərəcədə sübut olunmalıdır.  

4.9    Tərəflərin Hüquqları və Məsuliyyətləri 
4.9.1 Müqavilənin xitamı tərəflərin hüquqlarına, tələblərinə və məsuliyyətlərinə xələl gətirmir. 
4.9.2  Müqavilənin xitamına baxmayaraq Müqavilənin 6.3-cü maddəsi hüquqi qüvvəsini saxlayır. 

5        Ödəniş
5.1     Məsləhətçiyə Ödənişlər 
5.1.1  Müştəri Əlavə 3-də (Kompensasiya və Ödəniş) göstərildiyi kimi şərtlərə və detallara müvafiq olaraq Normal Xidmətlər üçün Məsləhətçiyə Xidmət Haqqı (Muzd) ödəməlidir və Əlavə 3-də müəyyən edildiyi kimi 4.3-cü Maddəyə əsasən razılaşdırıldığı halda Əlavə Xidmətlər üçün tarif və qiymətlərlə ödəməlidir. 
5.1.2  Müştəri Məsləhətçidən seçilmiş Məsləhətçinin subpodratçı kimi təyin etməyi tələb etdiyi halda, həmin subpodratçı tərəflərə ödənilməli olan məbləğ də Məsləhətçiyə ödənilməli olan Ödəmələrə əlavə ona ödənilməlidir. 

5.2  Ödəmə Qrafiki (Müddəti) 

5.2.1 Məsləhətçiyə ödənilməli olan məbləğ Məsləhətçinin Müştəriyə hesab fakturanı təqdim etdiyi gündən 30 gün ərzində ödənilməlidir. 
5.2.2  Müştəri Məsləhətçiyə ödəməli olduğu məbləğdən Məsləhətçinin Müştərəyə vurduğu itki və zərəri və ya digər məsuliyyətin maliyyə hissəsinin çıxa bilər. 
5.3  Ödəmə valyutası

5.3.1 Məsləhətçiyə Ödəmələr Azərbaycan Respublikasının milli valyutası ilə ödənilir. Tərəflər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Əlavə 3-də göstərilən digər valyutalarda da ödəniş aparıla bilər. 

5.4    Üçüncü Tərəflərin Xərcləri 

5.4.1       Xüsusi Şərtlərdə və ya Əlavə 3-də müəyyənləşdirilmədiyi halda, 
(a)         Müştəri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları ilə icazə verildiyi halda, Müştərinin Azərbaycan Respublikası qanunları çərçivəsində Azərbaycan ərazində daimi rezident kimi yaşamayan Məsləhətçiyə və onun personalına ölkəyə gəlmək və ölkədən çıxması ilə bağlı dəstək göstərməlidir. 
(b)   Lakin Müştəri belə dəstək göstərə bilmədiyi halda, Məsləhətçi bütün xərcləri özü çəkməlidir. 

5.5     Mübahisəli xərclər

5.5.1. Əgər Məsləhətçinin təqdim etdiyi hesab fakturanın tam və ya bir hissəsi  Müştəri tərəfindən mübahisələndirilirsə, Müştəri səbəblər ilə birlikdə ödənişdən tutmalarla bağlı bildiriş verməli və hesab fakturada göstərilən yerdə qalan məbləği ödəməlidir. 

5.6     Müstəqil audit

5.6.1 Məsləhətçi vaxtı və xərcləri müəyyən etməyə imkan verən yenilənən və tam  sənədləri saxlamalıdır və Müştərinin xahişi ilə ona təqdim etməlidir.
5.6.2 Müqavilənin tamamlanmasından və ya xitamından 24 ay ərzində Müştəri müstəqil audit tərəfindən Məsləhətçi tərəfindən tələb edilən məbləğin yoxlanılmasını tələb etmək hüququ var. Audit sənədlərin saxlandığı ofisdə normal iş saatları ərzində aparılmalıdır. 

5.7    Vergilər

5.7.1 Tərəflərin razılığından asılı olaraq, Məsləhətçiyə Ödənilməli olan məbləğə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq ödəniləli olan Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) istisna olmaqla, bütün müvafiq vergilər (ödəmə mənbəyindən tutulan vergi də daxil olmaqla lakin bununla məhdudlaşmayaraq) və rüsumlar daxildir. 
5.7.2 Müştərinin Məsləhətçi adından ödədiyi vergiləri və rüsumları, Məsləhətçi Müştərinin yazılı bildirişindən 28 günü ərzində dərhal Müştəriyə qaytarmalıdır. 

6      Məsuliyyətlər 
6.1   Tərəflər arasında Kompensasiya və Məsuliyyət 

6.1.1 Məsləhətçi tərəfindən bu Müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin pozulması nəticəsində dəymiş zərərə görə Müştəriyə kompensasiya ödəməlidir. 
6.1.2 Müştəri tərəfindən bu Müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin pozulmasına görə Müştəri Məsləhətçi qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
6.1.3 Tərəflərin bir-birinə qarşı məsuliyyəti yarandığı halda, kompensasiya yalnız aşağıdakı şərtlər daxilində ödənilməlidir:
(a) belə kompensasiya Müqavilənin pozulması  nəticəsi əvvəlcədən görülə bilən itki və zərərin miqdarına qədər məhdudlaşdırılmalıdır;
(b) hər halda belə kompensasiyanın miqdarı 6.3.1-ci maddədə göstərilən miqdara qədər məhdudlaşdırılmalıdır;
(c) əgər hansısa bir tərəf üçüncü bir tərəflə birlikdə digəri qarşısında məsuliyyət daşıyırsa, o tərəfin ödəyəcəyi kompensasiyanın məbləği onun pozuntusu nəticəsində yaranan məsuliyyət müvafiq olacaqdır. 
6.2   Məsuliyyətin müddəti

6.2.1 Məsuliyyətin müddəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən iddia müddəti ilə müəyyən olunur. 
6.3   Məsuliyyətin Həddi
6.3.1 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmadığı halda, Məsləhətçinin bu Müqavilə üzrə məsuliyyəti, ehtiyatsızlıq, kobud ehtiyatsızlıq, qəsdən vurulan ziyan, qanunların pozulması rüşvətxorluq və dələduzluq istisna olmaqla,  istehsal, satış, çatdırılma, alıb-satma, təmir, əvəzlənmə və ya məhsulun istifadəsi, Xidmətin icrası ilə əlaqəli və ya onunla nəticələnən bütün tələblər üzrə məsuliyyət Müqavilədə müəyyənləşdirilmiş Xidmət Haqqı miqdarında məhdudlaşdırılır. Bu məhdudiyyət terrorizmlə bağlı məsuliyyətə aid deyildir. 
        
        Tərəflər Müqavilə başqa cür müəyyən edilmədiyi təqdirdə heç bir halda müqavilənin şərtlərinin, haqların, qanuni hüquqların (etinasızlıq da daxil olmaqla) pozulması nəticəsində bir tərəf və ya onun subpodratçıları  digər tərəf qarşısında xüsusi, ardıcıl, təsadüfü, dolayı  itkiyə görə məsuliyyət daşımır. 
6.3.3. Müştəri Məsləhətçiyə Ödəniş öhdəliyindən və bu Müqavilədə müəyyənləşdirilmiş digər öhdəliklər istisna olmaqla heç bir məsuliyyəti yoxdur və Müştərinin bu Müqavilə ilə məsuliyyəti bu maddə ilə məhdudlaşır.  
6.3.3 Əgər hansısa Tərəf digər Tərəfə qarşı kompensasiya tələbi irəli sürürsə və nəticədə belə tələbin əsassız olduğu müəyyən olunduqda iddiaçı Tərəf digər Tərəfə iddianın nəticəsində həmin Tərəfin məruz qaldığı xərcləri tamamilə ödəməlidir. 



6.4    Zəmanətlər 
6.4.1 Əgər 6.3–cü bənddəki kompensasiyanın həddindən artıq tələblər də daxil olmaqla 6.2-ci bənddə qeyd olunmuş öhdəliyin son tarixindən sonra, 7.1 maddəsinin şərtinə əsasən sığorta ilə təmin olunmuş tələblər istisna olmaqla, bu Müqaviləni tənzimləyən qanunun imkan verdiyi halda, Tərəflər qarşılıqlı olaraq üçüncü tərəflərin ilə bu Müqaviləyə əsasən irəli sürdüyü bütün tələb və iddialardan qoruyur və müdafiə edirlər. 

6.5    İstisnalar
6.5.1  6.3 və 6.4-cü maddələrdə müəyyən edilən normalar aşağıdakılara tətbiq edilmir:  
 (a) qəsdən müqaviləni icra etməmək (defolt), dələduzluq, qəsdən yanlış məlumatlar vermək və kobud ehtiyatsızlıq;
 (b) Müqaviləyə əsasən öhdəliklərin icrası ilə əlaqədar olmadıqda.

6.6    Məsləhətçinin zəmanətləri 
6.6.1  Məsləhətçi, müddətdən asılı olmayaraq, Müştərini bu Müqaviləyə əsasən Məsləhətçi tərəfindən göstərilən Xidmətlə bağlı dizayn, çertyojlar, proses, planlar və spesifikasiyalardan irəli gələn üçüncü tərəflərin müəlliflik və ya digər əqli mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı iddia və tələblərdən qoruyur və Müştəriyə tam təzminat ödəyir. Yuxarıda müəyyən edilən hüquqi vasitə Müştərinin bu iddialar və tələblərə qarşı yeganə vasitə deyil və Müştəri qanunvericilik və Müqavilənin digər müddəalarına müvafiq olaraq digər hüquqi vasitələrdən istifadə etmək hüququ vardır. 
6.6.2 Məsləhətçi aşağıdakı hallarla bağlı Müştərini, onun törəmə müəssisələrini, Müştərinin podratçı və subpodratçılarını,  tərəfdaşlarını və məsləhətçiləri də daxil olmaqla onun direktorları, işçiləri agentlərinə (Müştəri Qrupunu) qarşı  Müqaviləyə əsasən Xidmətlərin icra edilməsi ilə bağlı qəsdən vurulan ziyan, dələduzluq, bilərəkdən yanlış məlumat vermək və kobud ehtiyatsızlıq istisna olmaqla Müştəri Qrupu tərəfindən dərəcəsindən asılı olmayaraq defolt, hərəkətsizlik və ya ehtiyatsızlıq və öhdəliklərinin pozulması və məsuliyyətindən asılı olmayaraq səbəb olduğu xəstəlik, xəsarət, ölüm, itki, dağıntı və ya zərərlə bağlı   bütün məsuliyyət, zərərlər, itkilər, xərclərdən (hüquqi xidmətlərə bağlı xərclər də daxil olmaqla), cərimə, tələb və növündən asılı olmayaraq bütün növ iddialara qarşı qorumalı, müdafiə etməli və əvəzini ödəməlidir və tam məsuliyyət daşımalıdır: 
(i) Məsləhətçi, törəmə müəssisələri, Məsləhətçinin podratçı və subpodratçıları,  tərəfdaşlarını və məsləhətçiləri də daxil olmaqla onun direktorları, işçiləri agentlərinin (Məsləhətçi Qrupunu) məruz qaldığı xəstəlik, xəsarət, ölüm, itki, dağıntı və ya zərərlər; 
(ii) Məsləhətçi Qrupuna məxsus olan və ya onun üzvləri tərəfindən icarəyə götürülmüş əmlaka zərər dəyməsi və ya məhv olması.

6.6.3    Müştəri aşağıdakı halla bağlı Məsləhətçini, onun törəmə müəssisələrini, Məsləhətçinin podratçı və subpodratçılarını,  tərəfdaşlarını və məsləhətçiləri də daxil olmaqla onun direktorları, işçiləri agentlərinə (Məsləhətçi Qrup) qarşı qəsdən vurulan ziyan, dələduzluq, bilərəkdən yanlış məlumat vermək və kobud ehtiyatsızlıq istisna olmaqla Müştəri Qrupu tərəfindən dərəcəsindən asılı olmayaraq defolt, hərəkətsizlik və ya ehtiyatsızlıq və öhdəliklərinin pozulması və məsuliyyətindən asılı olmayaraq səbəb olduğu xəstəlik, xəsarət, ölüm, itki, zərərlə bağlı məsuliyyət, zərərlər, itkilər, xərclərdən (hüquqi xidmətlərə bağlı xərclər də daxil olmaqla), cərimə, tələb və növündən asılı olmayaraq iddialara qarşı qorumalı, müdafiə etməli və əvəzini ödəməlidir və  məsuliyyət daşımalıdır: 
(i) Müştəri, onun törəmə müəssisələrini, Müştərinin podratçı və subpodratçıları,  tərəfdaşlarını və məsləhətçiləri də daxil olmaqla onun direktorları, işçiləri agentlərinin (Müştəri Qrupunu) məruz qaldığı xəstəlik, xəsarət, ölüm, itkilər. 

6.8. Qüsurların Aradan Qaldırılması İşlərinə Nəzarət

6.8.1 Müvafiq tikinti müqaviləsində müəyyən edilən qüsurların aradan qaldırılması müddəti ərzində aşkar edilmiş və ya tikintiyə nəzarəti həyata keçirən peşəkar tərəfindən aşkar edilməli olan qüsurların aradan qaldırılması işləri üçün tələb olunun istənilən əlavə nəzarət işləri və bununla bağlı bütün xərclər Məsləhətçi tərəfindən həyata keçirilməlidir. 
 6.8.2 Layihənin inşası və qüsurlu və ya yararlı olmayan dizayn ilə bağlı Məsləhətçi tərəfindən qüsurların aradan qaldırılması işlərinə nəzarətlə bağlı bütün əlavə xərclər Məsləhətçi tərəfindən ödənilməlidir. 

7      Sığorta 
7.1. Məsuliyyətin və Zəmanətlərin Sığortası 

7.1.1 Məsləhətçi öz hesabına aşağıdakı və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən tələb olunan digər sığortaları xidmətin bir hissəsi kimi təmin etməlidir.
      (i)   minimum həddi_________ olmaqla, peşəkar məsuliyyətin sığortası;
     (ii)  minimum həddi __________olmaqla, işəgötürənin məsuliyyətinin sığortası
(ii) minimum həddi _________ olmaqla, üçüncü tərəflərin məsuliyyətinin sığortası. 
Müştərinin yazılı xahişi ilə Məsləhətçi aşağıdakılara həyata keçirmək üçün ağlabatan tədbirlər görməlidir:
(a) 6.1-ci maddəyə əsasən müəyyən edilmiş məsuliyyətin həddinə müvafiq olaraq öz sığortasını artırmaq;
(b) üçüncü tərəfin məsuliyyətinə qarşı öz sığortasını artırmaq;
(c) Müştərinin tələb etdiyi digər sığortaları ya artırmalı, ya da təmin etməlidir.

7.2 Müştərinin mülkiyyətinə sığorta
	
7.2.1 Müştərinin yazılı təklifi əsasında Məsləhətçi aşağıdakı hallar üçün Müştəri üçün müvafiq hesab edilən sığortaları əldə etməlidir:
(a) 2.5-ci maddəsinə əsasən Müştərinin təchiz etdiyi və ya ödədiyi əmlaka zərər dəyməsinə qarşı;
(b) belə əmlakdan istifadəsindən meydana çıxan məsuliyyətə qarşı.

8      Danışıqlar və Məhkəmə 

8.1.1 Mübahisələrin danışıqlar vasitəsi ilə həlli

8.1.1 Müqavilə ilə əlaqəli və ondan kənar mübahisə bu mübahisəni həll etməyə səlahiyyəti olan nümayəndələr bir tərəfdən digərinə yazılı olaraq təklif edilən 14 gün ərzində bu mübahisəni həll etmək üçün vicdanla görüş təşkil etməlidir, mübahisə həll üçün  tərəflərin münasib rəhbərliyi bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün belə təklifin göndərildiyi 14 gün ərzində görüşməlidir. Əgər təklifin verildiyi gündən 30 gün sonra mübahisə hələ də həll olunmayıbsa, 8.3-cü maddəyə əsasən mübahisə arbitraj vasitəsilə həll olunmalıdır.

8.3    Məhkəmə  

8.3.1. Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən tənzim və təfsir edilir. 
8.3.2. Hazırkı Müqavilənin mövcudluğu və ya izahı ilə bağlı və ya onunla əlaqədar bütün mübahisə, anlaşılmazlıq və/və ya fikir ayrılıqları (bundan sonra "Mübahisə" adlanacaq) əvvəlcə Tərəflər öz aralarında danışıqlar vasitəsilə həll etməyə çalışmalıdırlar. Tərəflər Mübahisə ilə bağlı razılıq əldə etmədikdə, Mübahisə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir və məhkəmənin qərarı Tərəflər üçün qəti və məcburi olacaqdır. 


ƏLAVƏ 1
XİDMƏTLƏRİN HƏCMİ 
Xidmətlərin Həcmi, təfsilatlı təsviri və metodologiyası məsləhətçinin _________ tarixli təklifində (razılaşmaya əlavə olunmuş) təsvir olunduğu kimi olmalıdır. Bu xidmətlər _________ layihəsi üçün xidmətlərin şərtini özündə birləşdirir. Bu aşağıdakı planlaşdırılmış mərhələlərdən ibarətdir:
______________



























ƏLAVƏ 2
HEYƏT, TƏCHİZAT, AVADANLIQ və MÜŞTƏRİ TƏRƏFİNDƏN TƏMİN EDİLƏN DİGƏR XİDMƏTLƏR
Müştərinin təmin etməli olduğu kadr, ləvazimat, fəaliyyət və xidmətlər Məsləhətçinin ________ tarixli təklifinin (müqaviləyə əlavə olunmuş) _______-ci paraqrafında təsvir olunduğu kimi olmalıdır.
 

























ƏLAVƏ 3
KOMPENSASİYA və ÖDƏNİŞ
Xidmətlər üçün haqq Məsləhətçinin _________ tarixli təklifinin _______-ci maddəsində göstərildiyi kimi olmalıdır.    





























ƏLAVƏ 4
XİDMƏTLƏRİN TƏQVİM PLANI (QRAFİK)
Xidmətlər üçün vaxt cədvəli Məsləhətçinin _______tarixli təklifinə əlavə olunmuş İlkin proqramda təsvir olunduğu kimi olmalıdır (Təklif Əlavə 1-ə əsasən Müqaviləyə əlavə olunmuşdur)
































Əlavə VII
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1.	ANLAYIŞLAR

Bu Müqaviləni təfsir etmək üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur. Bu maddədə nəzərdə tutulmayan digər anlayışlar, həmin anlayışların ifadə edildiyi bölməyə və ondan sonra gələn növbəti bölmələrə tətbiq edilir.

1.1 “FİLİAL” hər hansı bir şirkətin törəmə və ya əsas və ya holdinq şirkəti və ya bu cür əsas və ya holdinq şirkətin başqa bir törəməsi deməkdir. 
1.2 “ŞİRKƏT QRUPU” ŞİRKƏT, onun ORTAQLARI, onun və ya onların FİLİALLARI və müvafiq olaraq onun və ya onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna PODRATÇI QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir.

1.3 “ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ”  3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs deməkdir.

1.4 “ TAMAMLAMA” dedikdə Maddə 27-ə uyğun olaraq, İŞİN hamısının başa çatdırılması nəzərdə tutulur.

1.5 “TAMAMLAMA SERTİFİKATI” dedikdə Maddə 27-ə uyğun olaraq, İŞİN hamısının və ya müvafiq hissəsinin icrası ilə əlaqədar verilən sertifikat nəzərdə tutulur.

1.6 “TAMAMLAMA TARİXİ” dedikdə İŞİN hamısının və ya müvafiq bir hissəsinin başa çatdırıldığı və TAMAMLAMA SERTİFİKATINDA göstərilən tarix nəzərdə tutulur.

1.7 “MÜQAVİLƏ” bu Müqavilə, xüsusi şərtləri və ona əlavələr nəzərdə tutulur.

1.8 “MÜQAVİLƏNİN QİYMƏTİ” dedikdə Müqavilədə müəyyən edilən Muzd və görülən İŞİN dəyəri nəzərdə tutulur.

1.9 “PODRATÇI QRUPU” dedikdə PODRATÇI, onun SUB-PODRATÇILARI, onun və onların FİLİALLARI, müvafiq olaraq onun və onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir. Həmçinin, “PODRATÇI QRUP” SUB-PODRATÇILARIN ofşor və ya quyu sahəsindəki İŞLƏRİ yerinə yetirən (hər hansı səviyyədə) subpodratçıları, onların FİLİALLARI, onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) nəzərdə tutulur.

1.10 “PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ” dedikdə 3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs nəzərdə tutulur.

1.11 “ORTAQ” dedikdə ŞİRKƏTİN birgə fəaliyyət müqaviləsi və ya birləşmə müqaviləsi və ya əməliyyatlar (hansılar üçün ki, İŞ görülür) ilə əlaqədar olan buna bənzər müqavilədə tərəf olduğu və ya vaxtaşırı tərəf ola biləcəyi  hər hansı digər müəssisə və bu cür ORTAQDA payı olan varislər və ya bu cür ORTAQDAKI hər hansı bir payın verildiyi şəxslər nəzərdə tutulur.

1.12 “ TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI” dedikdə DAİMİ İŞİN hamısının və ya müvafiq bir hissəsinin PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTİN diqqətinə, himayəsinə və idarəsinə təhvil verilməsi ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏTİN Maddə 27.2-yə əsasən verdiyi sertifikat nəzərdə tutulur.

1.13 “ İŞİN SPESİFİKASİYASI” dedikdə bu MÜQAVİLƏYƏ əlavələrdə müəyyən edilmiş işin xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur.

1.14 “ƏSAS İŞÇİLƏR” dedikdə bu MÜQAVİLƏDƏ bu cür adlanan personal nəzərdə tutulur.

1.15 “DAİMİ İŞ” dedikdə İŞİN nəticəsində hasil olan ŞİRKƏTİN əmlakı nəzərdə tutulur.

1.16 “PROQRAM” dedikdə PODRATÇI tərəfindən İŞİN yerinə yetirilməsi üçün hazırlanan və ŞİRKƏT tərəfindən təfsilatlı iş planı kimi təsdiq edilən  və PODRATÇININ 11-ci Maddəyə uyğun olaraq İŞİN yerinə yetirilməsi zamanı istifadə edəcəyi təfsilatlı iş planı nəzərdə tutulur.

1.17 “ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ TAMAMLAMA TARİXİ” dedikdə PODRATÇIDAN İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASININ tələb edildiyi tarix nəzərdə tutulur.

1.18 “ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİ” dedikdə MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan hadisələrin və bunlarla əlaqədar olan tarixlərin, 14-cü Maddəyə uyğun olaraq bu tarixlərdən hər hansı birinə və ya hamısına edilən düzəlişlər ilə birlikdə tərtib edilmiş cədvəli nəzərdə tutulur.

1.19 “ SUB-PODRAT MÜQAVİLƏSİ” dedikdə İŞİN hər hansı bir hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün  PODRATÇI və digər tərəf (ŞİRKƏT və PODRATÇININ işçilərindən başqa) arasında bağlanan müqavilə nəzərdə tutulur.

1.20 “SUB-PODRATÇI” dedikdə SUB-PODRAT MÜQAVİLƏSİNİN tərəfi (PODRATÇIDAN başqa) nəzərdə tutulur.

1.21 “TEXNİKİ MƏLUMAT” MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN təmin etdiyi və ya təmin etməsinə səbəb olduğu bütün bu kimi məlumatlardır.

1.22  DƏYİŞİKLİK” aşağıdakı hər iki mənanı verir:

a) Maddə 14.1-ə müvafiq olaraq PODRATÇIYA verilmiş təlimat; və
b) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ səlahiyyəti çərçivəsində ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİ və/və ya MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ edilmiş düzəliş

1.23 “İŞ” dedikdə MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq, MÜQAVİLƏYƏ əsasən bütün materialların təmin edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi və avadanlıqların təchiz edilməsi də daxil olmaqla, PODRATÇIDAN yerinə yetirilməsi tələb edilən bütün işlər nəzərdə tutulur.

1.24 “İŞ SAHƏSİ” dedikdə üstündə, altında, içində və ya vasitəsilə İŞ görülən torpaq, sular və ofşor qurğular, üzən tikinti avadanlığı, gəmilər (təsdiq olunmuş lövbər qaydalarının əhatə etdiyi ərazi də daxil olmaqla), dizayn ofisləri, emalatxanalar və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün avadanlıq, materiallar və ya təchizatların alındığı, saxlanıldığı və ya istifadə edildiyi yerlər də daxil olmaqla digər ərazilər nəzərdə tutulur.


2.	TƏFSİR

2.1	Bütün təlimatlar, qeydlər, razılaşmalar, fərmanlar, razılıq sənədləri və bildirişlər yazılı şəkildə olmalıdır. Bütün bu sənədləşmə bütün yazışmalar və digər sənədlər ilə birlikdə Azərbaycan dilində olmalıdır.
	
Buna baxmayaraq, ŞİRKƏT hər hansı bir səbəbdən birinci mərhələdə PODRATÇIYA şifahi təlimat verməyi zəruri hesab edərsə, PODRATÇI bu cür təlimata riayət etməlidir.Hər hansı bu cür şifahi təlimat vəziyyətə uyğun olaraq mümkün qədər tez olmaqla yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir, bu şərtlə ki, əgər, PODRATÇI bu cür şifahi təlimatı yazılı şəkildə təsdiq edir və buna ŞİRKƏT tərəfindən yazılı formada əsassız gecikdirilmə olmadan etiraz edilmirsə, bu ŞİRKƏT tərəfindən yazılı şəkildə verilmiş təlimat hesab olunur.

2.2	Nizamnaməyə, nizamnamə müddəasına və ya nizamnamə sənədlərinə edilən hər hansı bir istinad qüvvədə olduğu müddətdə onlara edilmiş hər hansı dəyişiklik və ya düzəlişi də ehtiva etməlidir.

2.3	Mətnin məzmunu başqa cür tələb etmirsə, təkdə işlədilən sözlər cəmi ehtiva edir və kişi cinsində olan sözlər qadın cinsini və neytral cinsləri, və müvafiq qaydada əksinə ehtiva edir.

3.	ŞİRKƏT VƏ PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ

3.1	Ümumi
	
a) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ Müqavilədə müəyyən edilən şəxslərdir. 

b) 3-cü Maddəyə uyğun olaraq təyin edilən bu cür nümayəndələr və ya nümayəndə heyətləri hazır olmalıdırlar ki, ŞİRKƏT və PODRATÇIYA MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün imkan versinlər. 

c) ŞİRKƏT NÜMAYƏNDƏSİ və onun tərəfindən səlahiyyət verilmiş hər hansı bir şəxsin ağlabatan vaxtda İŞ SAHƏSİNƏ girişi olmalıdır və PODRATÇI giriş hüququnun əldə edilməsi üçün əlverişli şərait yaratmağa və hər bir köməkliyi göstərməyə çalışmalıdır. 

3.2 ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ

a) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən bütün məsələlərdə ŞİRKƏTİN adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə bu barədə  PODRATÇIYA yazılı şəkildə məlumat verilir və PODRATÇIYA bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların PODRATÇIDAN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

b) PORATÇIYA bildirməklə, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ istənilən zaman öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər. Bu cür bildirişdə hər hansı bu cür təmsilçinin dəqiq səlahiyyəti göstərilir və bildiriş PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ göndərilir.

c) ŞİRKƏT ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİ istənilən vaxt dəyişə bilər və ŞİRKƏT hər hansı dəyişiklik haqqında PODRATÇIYA məlumat verməlidir.

d) MÜQAVİLƏDƏ açıq şəkildə ifadə olunmadığı halda, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək və ya PODRATÇINI MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilmiş hər hansı öhdəliklərindən azad etmək səlahiyyəti yoxdur.

3.3 PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ

a) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən hüquq və öhdəlikləri çərçivəsində hər hansı fəaliyyəti ilə bağlı PODRATÇININ adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə ŞİRKƏTƏ bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların ŞİRKƏTDƏN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

b) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər və səlahiyyətin bu cür verilməsinin müddəti  ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığından asılıdır.

c) PODRATÇI PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ  və ya hər hansı təyin edilmiş təmsilçisini səbəbsiz olaraq ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, dəyişdirə bilməz.

d) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək səlahiyyəti yoxdur.

2. PODRATÇININ ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.1 PODRATÇI bütün növ idarəçilik, nəzarət, işçi heyəti, material və avadanlıq ( ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilməli olan materiallar və avadanlıqlar istisna olmaqla), zavod, istehlak məhsulları, ləvazimatlar və müvəqqəti və ya daimi xarakterli bütün digər şeyləri, o şəkildə təmin edir ki, bunların təminatının zəruriliyi MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmuşdur və ya MÜQAVİLƏDƏN ağlabatan şəkildə bu nəticəni çıxarmaq olar.

4.2 PODRATÇI özünün MÜQAVİLƏYƏ ilə müəyyən olunmuş bütün öhdəliklərini həyata keçirməli və İŞİ lazımi diqqətlə, çalışqanlıqla və MÜQAVİLƏYƏ əsasən yerinə yetirilməli olan iş növündə təcrübəyə malik olan podratçıdan tələb olunan məxsusi bacarıqla icra etməlidir. İŞ MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmuş məqsədlər uyğun gəlməlidir və ya bu cür məqsədlər nəzərdə tutulmadıqda özünün adi məqsədlərinə uyğun gəlməlidir.

4.3 MÜQAVİLƏDƏ aydın şəkildə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla,  PODRATÇI DAİMİ İŞİN hər hansı bir hissəsinin planlaşdırılmasına görə məsuliyyət daşımır. Lakin, PODRATÇININ məsuliyyət daşıdığı hallarda bütün İŞLƏR Maddə 4.2-yə uyğun olaraq icra edilir. 


4.4 Hüquqi və fiziki baxımdan qeyri-mümkün olduğu və ya təhlükəsizliyə xələl gətirdiyi hallar istisna olmaqla,  PODRATÇI İŞ ilə əlaqədar olan bütün məsələlərlə bağlı ŞİRKƏTİN verdiyi təlimatlara və göstərişlərə ciddi şəkildə riayət etməlidir.

4.5 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən, MÜQAVİLƏDƏ təfsilatlı şəkildə nəzərdə tutulmuş material və avadanlıqlar və ya onların hissələri təzə olmalıdır və ya ŞİRKƏTİN razılığına əsasən təzə kimi yaxşı keyfiyyətdə və işlək olmalıdır və MÜQAVİLƏDƏ bunun üçün  məqsəd müəyyən edilmişdirsə bu məqsədə uyğun gəlməlidir və ya belə bir məqsəd müəyyən edilməmişdirsə özünün normal təyinatına uyğun olmalıdır.

4.6 İŞİN icrasının və başa çatdırılmasının vaxtında həyata keçirilməsi və hər hansı bir maneənin yaranmamasını təmin etmək üçün, PODRATÇI Maddə 4.1, 4.3 və 4.5-də nəzərdə tutulan bütün vəzifələri vaxtında icra etməli və materialların və avadanlığın təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

5. ŞİRKƏTİN TƏMİN ETDİYİ ƏŞYALARA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

5.1 ŞİRKƏT çatdırılma tarixləri və qaydaları da daxil olmaqla Müqavilədə müəyyən edildiyi kimi Materiallar, Xidmətlər və Ləvazimatlar təmin edir. 

5.2 Maddə 22.2-nin şərtlərinə baxmayaraq, PODRATÇI bu cür əşyalar ona çatdırıldıqda, bunların təhvil almasına, boşaldılmasına və yerləşdirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. PODRATÇI bu malların hamısını baxışdan keçirir, bunların sənədlərini yoxlayır və  bunlar arasında hər hansı bir ziddiyyət olduqda və ya mallar zədələnmiş olduqda bu barədə ŞİRKƏTƏ mallar təhvil alındıqdan sonra 3 iş günü müddətində xəbər verir, bu müddət razılığa əsasən vaxtaşırı dəyişdirilə bilər. Bu malların təhvil alınmasının qeydiyyatı yazılı şəkildə aparılmalıdır. Hər hansı bir ziddiyyət və ya qüsur barədə bildiriş verilmədiyi halda, bu əşyalar tam və zədəsiz şəkildə təhvil verilmiş hesab olunur. 

5.3 PODRATÇI ŞİRKƏT tərəfindən təmin olunan İŞ SPESİFİKASİYASINDA qeyd olunmuş materiallar və avadanlığı xüsusi testdən keçirir, onları yoxlayır və bu testlərin və yoxlamanın nəticəsini ŞİRKƏTƏ bildirir.

5.4 PODRATÇI  ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən material və avadanlıqların siyahısını ŞİRKƏT və PODRATÇI arasında razılaşdırılmış formada saxlayır və bu MÜQAVİLƏNİN müvafiq bəndinə uyğun olaraq təhvil alınmış material və avadanlığın istifadəsini və istifadə edilməmiş material və avadanlığın balansını əks etdirən aylıq inventar siyahı təqdim edir.
5.5 PODRATÇI  ŞİRKƏT tərəfindən PODRATÇIYA İŞİN icra edilməsi üçün təqdim edilən material və avadanlığın lazımi və təhlükəsiz şəkildə saxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyır və İŞ SPESİFİKASİYASINDA qeyd olunan xüsusi saxlama tələblərinə riayət edir. Maddə 22.2-yə baxmayaraq, PODRATÇI bu material və avadanlığa PODRATÇININ sahibliyində və idarəsində olduğu zaman, İŞ SPESİFİKASİYASINA riayət edilmədiyi təqdirdə dəymiş istənilən zərərin və korlanmanın əvəzini  ödəyir.
5.6 PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN müvafiq bəndinə uyğun olaraq ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən artıq və istifadə edilməyən material və avadanlıq haqqında ŞİRKƏTƏ məlumat verir.  ŞİRKƏT bu cür artıq qalan material və avadanlığın yerləşdirilməsi üçün 14-cü Maddəyə uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK tərtib edir.



6 PODRATÇININ MƏLUMATLILIĞI

6.1 PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ daxil olmazdan əvvəl İŞİN həddi və xüsusiyyəti çərçivəsində PODRATÇININ xidmətlər, işçi heyəti, material və avadanlıq, zavod, İŞ üçün tələb olunan istehlak məhsulları və ləvazimatlar, Müqavilənin Muzd adlanan maddəsində müəyyənləşdirilən tariflərin və qiymətlərin düzgünlüyü və qənaətbəxşliyi, iqlim, dəniz, digər su və hava şəraiti də daxil olmaqla (lakin bunlarla məhdudlaşmamaqla)  ümumi və yerli şəraiti və İŞİN icrası və tərəqqisinə təsir edən digər məsələləri nəzərə aldığı güman edilir.

6.2 PODRATÇI tərəfindən işə mənfi təsir edən məsələlərin nəzərə alınmaması onu MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunmuş öhdəliklərindən azad etmir.

7 PODRATÇININ ŞİRKƏTİ / ŞİRKƏTİN PODRATÇINI MƏLUMATLANDIRMASI

7.1	PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏDƏ çatışmayan, buraxılan, ziddiyyətli və ya ikimənalı olduğunu və ya tətbiq olunan hüquqa zidd olduğunu hesab etdiyi hər şeylə bağlı dərhal xəbərdar etməlidir. ŞİRKƏT bu deyilənlərə yenidən baxmalı və PODRATÇI İŞİN deyilənlərin təsirinə məruz qala biləcək hər hansı hissəsinə başlamadan əvvəl lazımi təlimatlar verməlidir. PODRATÇI hər hansı bu cür təlimat nəticəsində ləngiməyə və/və ya əlavə xərclərə məruz qaldığını göstərə bilərsə, ŞİRKƏT 14-cü Maddənin müddəalarına uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK etməlidir.

7.2  Müqavilənin Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit) tələblərindən və 36-ci Maddənin müddəalarından əlavə, PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar baş verən hər hansı hadisələrlə bağlı ŞİRKƏTİ ləngimədən xəbərdar etməlidir. PODRATÇI, həmçinin, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcək, baş verən hər hansı digər hadisələrlə də bağlı ŞİRKƏTİ xəbərdar etməlidir.

7.3 PODRATÇI ŞİRKƏTİ işin hər hansı təklif olunan və ya faktiki dayanması, istehsalat mübahisələri və ya İŞİN yerinə yetirilməsinə və ya tamamlanmasına təsir edən və ya təsir edə bilən digər məsələlər barədə dərhal xəbərdar etməlidir.

ŞİRKƏT tərəfindən tələb olunduqda, PODRATÇI həmçinin, minimal ödəniş tarifləri, müavinətlər, həvəsləndirmələr, iş saatları, ödənişsiz məzuniyyət müddətləri və iş vaxtından əlavə iş də daxil olmaqla, lakin təkcə bunlarla məhdudlaşmamaqla istehsalat münasibətləri ilə əlaqədar İŞLƏ bağlı digər məlumatları da ŞİRKƏTƏ verməlidir.

7.4 ŞİRKƏT PODRATÇIYA MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq İŞİ düzgün yerinə yetirməsi üçün PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN əsaslı olaraq tələb etdiyi və istədiyi, İŞƏ aidiyyati olan bütün məlumatları ləngimədən verməlidir.

8 TAPŞIRIQ VƏ SUBPODRATÇILIQ

8.1 Tapşırıq

a) ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİ və ya onun bir hissəsini və ya MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı fayda və mənafeyini ŞİRKƏTİN ORTAĞINA və ya FİLİALINA vermək səlahiyyəti vardır. Bundan əlavə, ŞİRKƏT yuxarıda qeyd edilənləri PODRATÇININ razılığı olmadan hər hansı bir üçüncü şəxsə də verə bilər.

b) PODRATÇI  öhdəsinə götürür ki, yuxarıda qeyd edilənlərin verilməsi zamanı, o, gecikmədən MÜQAVİLƏDƏKİ mənafeyini rəsmi şəkildə müvafiq tərəfə verəcək, və bu, həmin şəxsin ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan  bütün öhdəliklərini yazılı şəkildə qəbul etməsindən sonra qüvvəyə minir.

c) PODRATÇI nə MÜQAVİLƏNİ, nə onun hər hansı bir hissəsini, nə də ki, MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı faydasını və ya mənafeyini ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, üçüncü şəxsə vermir.

8.2 Subpodratçılıq

a)	PODRATÇI İŞİ bütövlükdə subpodratçıya verə bilməz. PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini, ŞİRKƏTƏ əlavə xərc yaratmadan və ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, subpodratçıya verə bilməz.

b) MÜQAVİLƏDƏ bu barədə qeyd olub-olunmamasından asılı olmayaraq, SUBPODRAT müqaviləsi bağlamazdan əvvəl, ŞİRKƏT SUBPODRAT müqaviləsinin formasını, hansı SUBPODRATÇININ seçildiyini, İŞİN SUBPODRAT müqaviləsinə daxil olan hissəsini  nəzərdən keçirmək üçün adekvat imkana malik olmalıdır.

ŞİRKƏTDƏN  SUBPODRATÇIYA ödənilən məbləğin əvəzinin  PODRATÇIYA ödənilməsi tələb edildiyi zaman, MÜQAVİLƏDƏ SUBPODRATÇININ haqqının ödənilməyi üçün nəzərdə tutulan bütün qaydalara riayət edilir və bu halda, ŞİRKƏTİN SUBPODRAT müqaviləsinin bütün müvafiq aspektlərini nəzərdən keçirmək səlahiyyəti vardır.

c) Heç bir SUBPODRAT müqaviləsi ŞİRKƏTİN və ya ORTAQLARIN üzərinə hər hansı növ öhdəlik qoya bilməz. Bununla belə, PODRATÇI SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsinə tətbiq edildiyi dərəcədə MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərinə və şərtlərinə riayət etməsini təmin etməlidir.

Hər bir SUBPODRAT müqaviləsində ŞİRKƏTİN  MÜQAVİLƏYƏ və ya İŞƏ xitam verdiyi halda SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsini ŞİRKƏTƏ həvalə etmək hüququ açıq şəkildə təmin edilməlidir.

d) PODRATÇI SUBPODRATÇININ bütün işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarına görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki  bunlar PODRATÇININ işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarıdır. 

9 PODRATÇININ İŞÇİLƏRİ

9.1 PODRATÇI İŞİN MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq icra edilməsi və başa çatdırılmasını təmin etmək üçün hər zaman kifayət qədər işçi ilə təmin etməyi öhdəsinə götürür.

9.2 Bütün işçilər onlardan tələb edilən işi görmək üçün istehsalat praktikasına uyğun olaraq səriştəli, qabiliyyətli, bacarıqlı və təcrübəli olmalıdırlar. PODRATÇI bu işçilərin bütün müvafiq bacarıqlarını yoxlamalıdır.

9.3 PODRATÇININ ƏSAS işçiləri MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuşdursa, onlar ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan əvəz edilə və ya dəyişdirilə bilməz. Hər hansı əvəz edən şəxs işi təhvil alanadək ağlabatan müddətdə əvəz ediləcək şəxslə işləməlidir.

9.4 PODRATÇI vasitəçi işçilərin və ya İŞ ilə əlaqədar olaraq təmin etdiyi digər şəxslərin gördükləri hər hansı İŞƏ görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki İŞ PODRATÇININ işçiləri tərəfindən görülmüşdür.

9.5 PODRATÇI özünün və ya  hər hansı SUBPODRATÇININ İŞİN icrası ilə məşğul olan bütün işçilərinin immiqrasiya qanunları da daxil olmaqla qüvvədə olan qanunlara əməl etmələrinə və tələb olunduğu halda MÜQAVİLƏ dövründə etibarlı iş icazəsinə malik olmalarına təminat verir. Tələb olunduğu zaman işçi İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bu cür iş icazələrinə aid məlumatlar ŞİRKƏTƏ təqdim edilməlidir.

9.6 ŞİRKƏTİN İŞİN hansısa bir hissəsi ilə məşğul olan istənilən şəxsin

a) öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün kifayət qədər bacarığı olmadığını və ya səhlənkar olduğunu; və ya

b) ŞİRKƏTİN maraqları ilə ziddiyyət təşkil edən və ya bu maraqlara ziyan vuran fəaliyyətlə məşğul olduğunu; və ya

c) Müqavilənin müəyyən etdiyi Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit tələblərinə müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına uyğun gəlmədiyini və ya davamlı olaraq sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitə zərər yetirə biləcək şəkildə davrandığını

müəyyən etmək üçün ağlabatan səbəbləri  vardırsa, o zaman, ŞİRKƏT bu cür şəxslərin İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmasını PODRATÇIDAN tələb edə bilər.

Belə şəxslər dərhal İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmalıdır. Yuxarıda vurğulanan səbəblərdən hər hansı birinə görə kənarlaşdırılan hər hansı şəxs ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan yenidən İŞƏ və ya ŞİRKƏTİN hər hansı digər işinə cəlb edilə bilməz.

PODRATÇI 24 saat və ya ŞİRKƏT ilə razılaşaraq daha uzun müddət ərzində bu cür şəxslərin uyğun şəkildə əvəz edilməsini təmin edir.

10 DİGƏR ŞƏXSLƏR İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ

10.1 İŞİN icra edilməsi dövründə ŞİRKƏT İŞ SAHƏSİNDƏKİ fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq digər podratçıların xidmətindən istifadə edə bilər. PODRATÇI digər podratçıların İŞ SAHƏSİNƏ sərbəst şəkildə girişlərinə icazə verir, onlarla əməkdaşlıq edir və lazım olan bütün ləvazimatları onlara təqdim edir.

10.2 14-cü Maddəyə uyğun olaraq, əgər PODRATÇI Maddə 10.1-ə riayət etməsinin nəticəsində ləngidiyini və/və ya əlavə xərcə məruz qaldığını sübut edərsə, hansikı təcrübəli podratçı əvvəlcədən müəyyən edə bilməzdi, ŞİRKƏT və PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ DƏYİŞİKLİK haqqında danışıqlara başlamalıdırlar.


11    PROQRAM

11.1 PODRATÇI İŞİN cədvələ uyğun həyata keçirilməsi və bunun tərəqqisinə müstəqil şəkildə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

         PODRATÇI ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun olaraq İŞİN icrası və tamamlanmasını nəzərdə tutan, MÜQAVİLƏNİN hər bir tələbinə cavab verən təfsilatlı iş planı təqdim edir.
       
11.2 PODRATÇI Maddə 11.1-də qeyd edilən təfsilatlı iş planını buna aid olan bütün sənədlər ilə birlikdə baxılması üçün ŞİRKƏTƏ təqdim edir. ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq edildiyi təqdirdə, bu iş planı PROQRAMA çevrilir.

11.3 PODRATÇI bu PROQRAMDAN davamlı olaraq İŞİN icrası barədə məruzə vermək, İŞİN icrasının cədvəlini tərtib etmək, İŞİN icrasını proqnozlaşdırmaq və buna nəzarət etmək üçün əsas kimi istifadə edir. 

11.4 DƏYİŞİKLİKLƏRİ və İŞİN faktiki tərəqqisini nəzarətdə saxlamaq üçün, PODRATÇI davamlı olaraq təfsilatlı iş planını və buna aid olan bütün sənədləri yeniləyir və baxılması üçün mütəmadi olaraq bunları ŞİRKƏTƏ təqdim edir. Yenilənmiş iş planı ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq edildikdə PROQRAMA çevrilir. Hər bir ayrıca vaxtda ancaq bir PROQRAM mövcud olur.

11.5 ŞİRKƏTİN qənaətinə görə, PODRATÇIYA DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etmək səlahiyyəti verməyən səbəbdən  İŞİN icrasının surəti İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ əsasən İŞİN icrasına və tamamlanmasına imkan yaratmırsa, ŞİRKƏT PODRATÇIYA xəbərdarlıq edir və PODRATÇI öz təklifləri barədə ŞİRKƏTƏ məlumat verir və İŞİN və ya bunun bir hissəsinin İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun şəkildə tamamlanması üçün zəruri olan addımları atır.   

12 TEXNİKİ MƏLUMAT

12.1 ŞİRKƏT Sənədlər və Layihələrə əsasən və ya MÜQAVİLƏNİN hər hansı bir hissəsində göstərildiyi qaydada TEXNİKİ MƏLUMAT təqdim edir və ya İŞİN icrası zamanı PODRATÇIYA İŞİN icrası və tamamlanması üçün zəruri olan dəyişdirilmiş və ya əlavə TEXNİKİ MƏLUMAT təqdim edir və PODRATÇI bu TEXNİKİ MƏLUMATA riayət etməlidir.

12.2 PODRATÇI İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun şəkildə icrası və tamamlanmasını həyata keçirmək üçün növbəti TEXNİKİ MƏLUMATLARA lazımi diqqət yetirməlidir. 

12.3 PODRATÇIDAN eskiz, layihə, hesablama, məruzə və tövsiyə etmək tələb edildikdə və ya bunların hazırlanması İŞİN icrası və tamamlanması üçün zəruri olduqda PODRATÇI bütün bu sənədləri ŞİRKƏTİN tələb etdiyi zaman baxılması və şərh edilməsi üçün  ŞİRKƏTƏ təqdim edir. Bu cür nəzarəti həyata keçirmək üçün ŞİRKƏTƏ MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan, İŞİN tərəqqisini ləngitməyən müddət (əgər belə bir müddət nəzərdə tutulmayıbsa ağlabatan müddət) verilir.

12.4 PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi məqsədilə TEXNİKİ MƏLUMATI müvafiq bütün sənədlər və layihələr ilə birlikdə İŞ SAHƏSİNDƏ saxlayır. ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və ya onun səlahiyyət verdiyi digər şəxs istədiyi vaxt bu məlumatı əldə edə bilər.

12.5 PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATI İŞİN SPESİFİKASİYASINDA qeyd edildiyi qaydada yoxlayır. ŞİRKƏT PODRATÇININ bu yoxlamanı cəld və lazımi qaydada aparılmasına göstərdiyi laqeydlik nəticəsində meydana çıxan  hər hansı bir xərc və/və ya gecikməyə görə məsuliyyət daşımır.

12.6 PODRATÇI İŞİN TAMAMLANMASI və ya İŞƏ və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verildikdən sonra ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə TEXNİKİ MƏLUMATIN bütün nüsxələrini ŞİRKƏTƏ qaytarır.


13 YOXLAMA VƏ SINAQDAN KEÇİRMƏ

13.1 MÜQAVİLƏDƏ nümunələrin təqdimatı nəzərdə tutulduğu zaman, materiallar İŞƏ cəlb olunmazdan əvvəl PODRATÇI bu materialların nümunələrini təqdim edir. 

 Həmçinin, PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmayan, lakin, ŞİRKƏTİN tələb etdiyi nümunələri təqdim edir və bu halda nümunələrin təqdimatı ŞİRKƏTİN hesabına həyata keçirilir, bu şərtlə ki, nümunələrin təqdim edilməsinə tələbat PODRATÇININ nöqsanı nəticəsində meydana çıxmamışdır. 

13.2 PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan bütün yoxlama və sınaqları həyata keçirir. ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN tələblərinə riayət olunduğunu təsdiq etmək üçün istənilən növ material və avadanlığı yoxlayır, sınaqdan keçirir və ya təkrar sınaqdan keçirir. PODRATÇI sınağın nəticələrini və yoxlamaya dair məruzələri əldə edən kimi bunların təsdiq edilmiş nüsxələrini ŞİRKƏTƏ təqdim edir.

ŞİRKƏT PODRATÇININ həyata keçirdiyi yoxlama və sınaqlarda iştirak etmək hüququna malikdir. PODRATÇI ŞİRKƏTİ öz hüququnu həyata keçirməyi üçün  vaxtında xəbərdar etməlidir.  

Əgər ŞİRKƏT PODRATÇININ bildirdiyi tarixdə sınaq və ya yoxlamada vaxtında iştirak edə bilməmişdirsə, PODRATÇI bu sınaq və yoxlamanı ŞİRKƏTİN iştirakı olmadan həyata keçirə bilər.

ŞİRKƏTİN müvafiq sənədlər ilə birlikdə material və avadanlıqlar da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmır, İŞİN icrası üçün  PODRATÇININ təqdim etdiyi bütün şeyləri sınaqdan keçirmək və yoxlamaq hüququ var.  

13.3. ŞİRKƏTİN razılığı olmadan İŞİN heç bir hissəsi nəzərdən kənarda qalmamalıdır və ya örtülməməlidir. PODRATÇI İŞİN nəzərdən kənarda qalmalı və ya üzəri örtülməli hissəsinin yoxlanılmasını həyata keçirmək məqsədilə ŞİRKƏTİN icazəsini almaq üçün ŞİRKƏTƏ bildiriş göndərir. ŞİRKƏT gecikmədən buna öz razılığını verməlidir. Bununla belə, ŞİRKƏTİN hər zaman PODRATÇIDAN İŞİN istənilən hissəsinin aşkara çıxarılmasını və bunun bərpa edilməsini və ya ŞİRKƏT yoxladıqdan və sınaqdan keçirdikdən sonra aşkara çıxarılmasını tələb etmək hüququ vardır. 

13.4 ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİN müəyyən bir tələbi və ya tələblərinə uyğun gəlməyən, məhsul, xidmətlər, materiallar və ya avadanlıq qüsurları da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, İŞİN və ya təkrar görülən işin istənilən hissəsini qəbul etməmək hüququ vardır. ŞİRKƏTİN işi qəbul etmədiyinə dair bildirişini aldıqdan sonra PODRATÇI dərhal İŞİN qüsurlu hissəsini təkrar icra etməyə, bərpa etməyə və ya əvəz etməyə başlamalıdır və MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən digər hissələrin olmadığına əmin olmaq üçün İŞİN qalan hissəsini yoxlamalı və sınaqdan keçirməlidir.

13.5 ŞİRKƏTİN İŞİ yoxlamaması və ya sınaqdan keçirməməsi və ya buna şahidlik etməməsi və ya qüsurları aşkara çıxarmaması, nə də ki, MÜQAVİLƏNİN tələblərinə uyğun olmayan şəkildə icra edilmiş İŞİ rədd etməməsi PODRATÇINI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir. 
13.6 PODRATÇI Maddə 13.4-də nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmədiyi təqdirdə, ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, PODRATÇIYA bu barədə xəbər verərək, PODRATÇININ bunlar ilə bağlı olan məsuliyyətini öz üzərinə götürsün və bu cür öhdəliklərin icrası zamanı çəkdiyi bütün xərcləri PODRATÇIDAN geri alsın.


14. DƏYİŞİKLİK

14.1 ŞİRKƏTİN təlimat vermək hüququ:

a) ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, istənilən zaman İŞƏ keyfiyyətdə, formada, xarakterdə, növdə, mövqedə və ölçüdə əlavələri, çıxarışları, əvəz etmələri və dəyişiklikləri ehtiva edən düzəliş etmək üçün  PODRATÇIYA təlimat versin.
b) Maddə 14.1(a)-ya əsasən verilən təlimat DƏYİŞİKLİYİ təşkil edir. ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə, PODRATÇI belə bir DƏYİŞİKLİYİ aldığı zaman , hətta MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ ediləcək düzəlişin həcmi müəyyən edilməmişdirsə belə, dərhal təlimat verildiyi kimi hərəkət etməlidir 

14.2 ÜMUMİ DƏYİŞİKLİK
a) DƏYİŞİKLİK tərtib edilməzdən qabaq, ŞİRKƏT PODRATÇIDAN smeta təqdim edilməsini tələb  edə bilər.
b) MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş ancaq DƏYİŞİKLİYİN nəticəsində edilir.
c) PODRATÇININ ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq bütün öhdəliklərinə əməl etməsini təmin etmək üçün verdiyi təlimatı, qərarı və ya aktı icra etmək üçün DƏYİŞİK tələb etmək səlahiyyəti yoxdur.
d) DƏYİŞİKLİK bu DƏYİŞİKLİKDƏ açıq şəkildə nəzərdə tutulmadığı təqdirdə tərəflərin hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir. İstənilən növ DƏYİŞİKLİK MÜQAVİLƏNİN bütün bəndləri ilə tənzimlənir.
14.3 PODRATÇININ DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etmək hüququ
a) Əgər PODRATÇI hesab edirsə ki, 14.3.i. və 14.3.ii halları baş vermişdirsə, o zaman , PODRATÇI bu hadisənin təsirinə məruz qalmış işi davam etdirməzdən öncə, ləngimədən yazılı şəkildə ŞİRKƏTDƏN DƏYİŞİKLİK təklif edə bilər. Bu cür tələbdə, müvafiq tarixlər və MÜQAVİLƏNİN PODRATÇIYA DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən maddə və ya maddələr də daxil olmaqla, baş verən hadisə təfsilatlı şəkildə göstərilməlidir. Bu cür hadisələrə aşağıdakılar daxildir:
i) ŞİRKƏTİN tərtib etdiyi layihə və ya spesifikasiyalarda mövcud olan və ya mövcud olmayan təlimat İŞİN dəyişdirilməsidir; 
ii) MÜQAVİLƏNİN ŞİRKƏT tərəfindən DƏYİŞİKLİYİN tərtib edilməsini xüsusi olaraq nəzərdə tutan maddəsinə əsasən meydana çıxan məsələlər.
b) Əgər PODRATÇI,  DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən hadisənin baş verdiyini düşünürsə və ya bunu düşünmək üçün ağlabatan səbəb olduğu halda, Maddə 14.3 (a)-ya uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsi tələbini təqdim etmirsə və/və ya Maddə 14.2 (a)-ya uyğun olaraq smeta təqdim etmirsə,  yalnız ŞİRKƏTİN mülahizəsinə əsasən, PODRATÇI DƏYİŞİKLİK almaq hüququndan və MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək ilə bağlı hər hansı hüquqdan məhrum edilir. 
c) ŞİRKƏT PODRATÇIDAN DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsi tələbini və smetanı aldıqdan sonra ağlabatan müddət ərzində PODRATÇIYA aşağıdakılardan birini bəyan edən bildiriş göndərir:
i) Təklif edilən DƏYİŞİKLİK və ya onun bir hissəsi prinsip olaraq qəbul edilmişdir, bu halda ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİK tərtib edir, və/və ya
ii) tələb edilən və ya onun bir hissəsi MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinə daxildir və buna görə də rədd edilir, və/və ya
iii) tələb edilən və ya onun bir hissəsi bəyan edilmiş digər səbəblərə görə rədd edilir.

PODRATÇI ŞİRKƏTİN  rədd etdiyi DƏYİŞİKLİYİN və ya onun bir hissəsinin tərtib edilməsini tələb etməyə davam edərsə, PODRATÇI Maddə 14.5-ə əsasən İŞİN icrasına davam etməlidir.

14.4 MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ edilən Düzəlişlər

 DƏYİŞİKLİK ilə əlaqədar MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ düzəliş edilməsi aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:

Mümkün olduğu təqdirdə DƏYİŞİKLİYİN MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ təsiri (əgər varsa) təlimat tərtib edildikdən və ya işin icrası başlamazdan əvvəl Maddə 14.2 (a)-ya uyğun olaraq, PODRATÇININ hazırladığı smetadan ŞİRKƏT tərəfindən qəbul edildiyi təqdirdə istifadə etməklə razılaşdırılır.
 
PODRATÇININ hazırladığı smeta ilə bağlı razılaşma əldə edilməsə, ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİYİN təsirini aşağıdakı prinsiplərə uyğun olaraq müəyyən edir:
a) iş MÜQAVİLƏDƏ qiyməti müəyyən edilmiş iş ilə eyni xarakterə malikdirsə və eyni şərtlər altında icra edilirsə, bu iş MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan müvafiq tariflər və qiymətlərlə dəyərləndirilir.

ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏKİ gecikmə və/və ya düzəlişlərin tarif və qiymətləri Müqavilənin Muzd adlanan maddəsində nəzərdə tutulduğu halda, bu tarif və qiymətlər uyğun yerlərdə istifadə olunur,

b) iş MÜQAVİLƏDƏ qiyməti müəyyən edilmiş iş ilə eyni xarakterə malik deyildirsə və eyni şərtlər altında icra edilmirsə və ya MÜQAVİLƏDƏ müvafiq tariflər və qiymətlər nəzərdə tutulmamışdırsa, o zaman, ədalətli dəyərləndirmə həyata keçirilir.

c) DƏYİŞİKLİYİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ göstərdiyi təsir ilə əlaqədar olaraq Maddə 14.1 (a)-ya əsasən işin icrasının sürətləndirilməsi təlimatı da daxil olmaqla, bütün müvafiq faktorlar nəzərə alınmaqla ədalətli və ağlabatan düzəliş edilir. 


14.5 Mübahisəli DƏYİŞİKLİKLƏR

a) PODRATÇI MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ, ŞİRKƏT tərəfindən tərtib edilən DƏYİŞİKLİYƏ, ŞİRKƏT tərəfindən müəyyən edilmiş düzəlişlərdən əlavə, düzəliş edilməsini tələb etmək niyyətindədirsə, PODRATÇI bu cür tələbə səbəb olan hadisənin baş verməsindən dərhal sonra niyyəti barədə yazılı bildiriş verir.

İddia qaldırılmasına səbəb olan hadisələrə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

i) ŞİRKƏTİN PODRATÇI tərəfindən tələb edilən DƏYİŞİKLİYİ rədd etməsi; 
ii) DƏYİŞİKLİYİN MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ göstərdiyi təsiri müəyyən etmək mümkün olmadıqda.
Bu cür hadisə baş verdikdən sonra, PODRATÇI qaldırmaq istədiyi iddianın əsaslandırılması üçün zəruri olan protokol tərtib etməlidir.

b) PODRATÇI hər ayın sonunda bütün bu iddiaların mümkün olduğu qədər ətraflı hesabatını ŞİRKƏTƏ göndərməlidir.
c) Əgər PODRATÇI Maddə 14.5 (a) və 14.5 (b)-nin şərtlərinə uyğun olaraq bildiriş vermirsə və/və ya protokol və hesabatları ŞİRKƏTƏ təqdim etmirsə, birtərəfli qaydada ŞİRKƏTİN mülahizəsinə əsasən, PODRATÇI MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək ilə bağlı iddia qaldırmaq hüquqdan məhrum edilir. 
d) MÜQAVİLƏ QİYMƏTİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəlişlərlə bağlı hər hansı bir məsələ yekunlaşmamışdırsa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN müvafiq şərtlərini və digər bütün faktorları nəzərə alaraq, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hüquqlarına xələl yetirmədən, ədalətli və ağlabatan hesab etdiyi şəkildə düzəliş edir. ŞİRKƏT PODRATÇIYA öz qərarı barədə məlumat verir və bu qərara uyğun olaraq bütün müvafiq ödənişləri edir. 

14.6  Əgər PODRATÇI ona DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən hadisənin baş verdiyini düşünürsə və Maddə 14.3 (b) və/və ya 14.5 (c)-in şərtlərinə əsasən DƏYİŞİKLİK almaq hüququndan məhrum olmuşdursa, PODRATÇI istənilən vaxt bu məsələləri ŞİRKƏT ilə müzakirə edə bilər. ŞİRKƏT bu məsələlərin hər hansı biri ilə bağlı DƏYİŞİKLİK tərtib edilib-edilməməsi qərarını öz mülahizəsinə əsasən verir.


15 FORS MAJOR

15.1    Nə ŞİRKƏT, nə də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN şərtlərinin yerinə yetirilmənin ləngidilməsi və ya ona müvəqqəti maneçilik aşağıda sadalanmış, barəsində 15-ci Maddəyə uyğun olaraq bildirilmiş və təsirə məruz qalan tərəfin nəzarətindən kənar və onun nöqsan və ya etinasızlığı olmadan baş vermiş və ağlabatan səviyyədə çalışmasına baxmayaraq həmin tərəfin qarşısını ala bilmədiyi  fors major hallar səbəbi ilə baş verdiyi halda məsuliyyət daşımırlar. 

15.2  Bu MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün yalnız aşağıdakı hallar fors major hesab olunur:


a) İğtişaş, müharibə, işğal, xarici düşmənlərin hərəkətləri, hərbi əməliyyatlar (elan edilmiş və ya edilməmiş müharibə çərçivəsində), terrorçuluq aktları, vətəndaş müharibəsi, üsyan, inqilab, hərbi və ya qəsbkar qüvvələrin qiyamı;

b) Ionlaşdırıcı şüalanmalar və ya nüvə yanacağının və ya daxili nüvə yanmasından qalan hər hansı nüvə tullantılarının, radioaktiv, zəhərli, partlayıcı və ya partlayıcı nüvə birləşmələrinin radiasiyası və ya onların nüvə komponentlərinin digər təhlükəli nəticələrinin səbəb olduğu çirklənmə;

c) Sərtliyindən asılı olmayaraq hava şəraiti istisna olmaqla , zəlzələ, daşqın, yanğın, vulkan partlayışı və/və ya digər təbii fiziki fəlakətlər;

d) Milli və ya regional səviyyəli tətillər və ya milli və ya regional səviyyədə sənaye mübahisələri, və ya təsirə məruz qalmış tərəfin, onun subpodratçılarının və ya təchizatçılarının işə götürmüş olmadıqları işçilərin, lakin MALLARIN əhəmiyyətli hissəsinə təsir edən tətilləri;

e) Dəniz və aviasiyada bədbəxt hadisələr;

f) Bu Müqaviləyə əsasən İşlərin həyata keçirilməsini qeyri-müəyyən edən hər hansı ümumi və ya yerli qanunlara, aktlara, fərmanlara və ya digər normativ hüquqi aktlara, və ya hər hansı yerli və ya digər hakimiyyət orqanlarının qayda və ya sərəncamlarına dəyişikliklər və ya hər hansı bu cür qanunların, aktların, fərmanların, digər normativ hüquqi aktların, qayda və ya sərəncamların qəbulu.

15.3       Fors major halı baş verdikdə, MÜQAVİLƏNİN icrasında ləngiyən və ya ləngimək ehtimalı olan tərəf vəziyyəti təfsilatlı şəkildə təsvir etməklə gecikmədən digər tərəfə məlumat verir və problemi aradan qaldırmaq üçün ləngimədən bütün ağlabatan tədbirləri həyata keçirir.

15.4      Əgər tərəflərdən biri fors major halı nəticəsində MÜQAVİLƏNİ icra etməyi ləngidibsə, MÜQAVİLƏDƏ əksi nəzərdə tutulmadığı halda, MADDƏ 14 və 15.5-ə uyğun olaraq MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNDƏ deyil, ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş edilir.

15.5  Fors major halı bitdikdən sonra ləngimənin təsirini minimuma endirmək məqsədi ilə  PODRATÇI  İŞİN icrasının cədvəlini təkrar tərtib etməklə yenilənmiş PROQRAM hazırlayır . Maddə 14-ə uyğun olaraq İşin sürətləndirilməsi məqsədilə verilən təlimatlara lazımi vəsait ayırmaqla, ŞİRKƏT ləngimənin təsirini nəzərə almaq məqsədi ilə ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək üçün DƏYİŞİKLİK TƏRTİB EDİR.   

15.6  Maddə 15.3-ə uyğun olaraq fors major halı barədə məlumat aldıqdan sonra, ŞİRKƏT və PODRATÇI bu halın hər hansı təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə atılacaq addımlar barədə razılaşmaq üçün ləngimədən görüşməlidirlər.



16 DAYANDIRMA

16.1 	ŞİRKƏTİN aşağıda göstərilən səbəblərə görə, PODRATÇIYA bildiriş verməklə İŞİN və ya onun bildirişdə göstərilən bir hissəsinin icrasını dayandırmaq hüququ vardır:

a) Maddə 16.3-ə əsasən, PODRATÇI qüsurlara yol verdikdə; və ya

b) dayandırılma İŞİN lazımi qaydada icra olunması və İŞİN və ya insanların təhlükəsizliyi üçün vacib olduğu halda; və ya

c) ŞİRKƏTİN mənafeyinə uyğun gəldikdə.

	16.2	Hər hansı belə bir bildiriş aldıqdan sonra, PODRATÇI başqa cür təlimat almamışdırsa:

a) bildirişdə qeyd edilən İŞİ və ya onun bir hissəsini bildirişdə qeyd edilən tarixdə və ölçüdə dayandırır, və

b) ŞİRKƏTİN tələb etdiyi şəkildə İŞİ qoruyur və mühafizə edir.

	16.3	PODRATÇI qüsur buraxdığı zaman və ŞİRKƏT İŞİN və ya onun bir hissəsinin icrasının dayandırılması barədə bildiriş tərtib etməzdən əvvəl, PODRATÇIYA nöqsanları təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI belə bir bildirişi aldıqdan sonra nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmür və sonradan bunları davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 16.1-in şərtlərinə uyğun olaraq dayandırma barədə bildiriş tərtib edə bilər.

16.4     Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılmayıbsa, PODRATÇIYA Müqavilənin Muzd adlanan maddəsinin müddəalarına əsasən  və ya bu cür müddəalar olmadıqda isə Maddə 14-ə uyğun olaraq əvəzi ödənilir.

16.5   Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılıbsa, ŞİRKƏTİN bununla bağlı çəkdiyi bütün əlavə xərclər PODRATÇIDAN geri alınır.

16.6 ŞİRKƏT bildiriş göndərməklə PODRATÇIYA İŞİ müəyyən olunmuş qaydada yeniləmək barədə təlimat verə bilər.

16.7 İŞİN dayandırılması zamanı, ŞİRKƏT və PODRATÇI işin dayandırıldığı müddət ərzində qarşılıqlı şəkildə məqbul hesab edilən tədbirləri nəzərdən keçirmək üçün yeddi gündən çox olmayan fasilələrlə görüşür.

16.8 Əgər PODRATÇININ nöqsanı səbəbindən baş verməyən İŞİN dayandırılma müddəti 14 gündən artıq olarsa, PODRATÇI bildiriş göndərməklə ŞİRKƏTDƏN dayandırılma barədə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı 14 gün ərzində İŞİN və ya onun dayandırılan hissəsinin davam etdirilməsinə icazə verməsini istəyə bilər. Əgər deyilən 14 gün ərzində ŞİRKƏT PODRATÇIYA belə bir icazə verməzsə, PODRATÇI İŞİN dayandırılmasını aşağıdakılardan biri olaraq qəbul edə bilər:

a) dayandırma işin bir hissəsinə təsir edirsə, Maddə 14-ə uyğun olaraq bu hissəsinin buraxılması kimi; və ya

b) dayandırma işin hamısına təsir edirsə, Maddə 29.1 (a)-ya uyğun olaraq İŞİN xitamı kimi.


17 MUZD (MÜQAVİLƏ QİYMƏTİ) VƏ ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

17.1   ŞİRKƏT İŞİN icrası və tamamlanması üçün PODRATÇIYA  bu Müqaviləyə əlavə olunmuş Ödəniş Cədvəlinə əsasən və bu Maddədə müəyyən olunan vaxtda və qaydada _________Muzd ödəyir və ya ödənilməsinə şərait yaradır.

17.2  ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunan öhdəliyini öz hesabına icra etməsi aydın şəkildə ifadə edilməzsə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ əsasən təchiz etməli olduğu bütün şeylər və icra etməli olduğu işlər burada qeyd edilən tarif və məbləğə daxil olunmuş hesab edilir.

17.3    PODRATÇI hər təqvim ayı bitdikdən sonrakı otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏTƏ müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada və hesablanan məbləği göstərən  hesab faktura təqdim edir. 

17.4 MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödəniləcək məbləğə Əlavə Dəyər Vergisi daxil olduqda, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ ödənməli olan  Əlavə Dəyər Vergisinin düzgün məbləğini göstərən müvafiq Əlavə Dəyər Vergisi fakturasını təqdim edir . Əlavə Dəyər Vergisi müvafiq şəkildə MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİNƏ əlavə olunur.


17.5        TAMAMLAMADAN sonra PODRATÇI tərəfindən təqdim edilən hər bir hesab faktura ilə paralel olaraq, PODRATÇININ qənaətinə görə MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödənməli olan, lakin hesab fakturası tərtib edilən zaman dəyərinin bir hissəsi və heç bir hissəsi ödənilməmiş şeylərin cədvəli tərtib edilir. Bunların həcmi Maddə 14.3 və 14.5-yə uyğun olaraq əvvəllər barəsində PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ xəbərdarlıq verilmiş şeylərlə ilə məhdudlaşır. Cədvəldə Maddə 14.5-də təsvir edildiyi kimi hər bir şeyin ayrıca smetası və zəruri sənədlər olmalıdır.

İŞİN bütünlüklə tamamlanmasından sonra PODRATÇININ ŞİRKƏT tərəfindən hesab fakturanın qəbulu üçün son tarixi kimi müəyyən olunmuş vaxtdan sonra qəbul edilmiş hər hansı hesab faktura qarşılığında hər hansı ödəniş almaq hüququ yoxdur. 


17.6 Hər bir hesab fakturada hər bir başlığı ilə müəyyən olunmuş məbləğlər ayrı-ayrılıqda göstərilməlidir və ŞİRKƏTİN Müqavilə Nömrəsi, Başlığı və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən oluna bilən digər təfərüatlara istinad edilməlidir.

		Hər bir hesab faktura MÜQAVİLƏDƏ göstərilən ünvana göndərilməlidir.

Düzgün hazırlanmış və qəbul oluna bilən hesab fakturanın ŞİRKƏT tərəfindən Maddə 17.6-də göstərilmiş ünvanda qəbul edilməsindən sonra otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏT daxili (və ya xarici) valyutalarla həyata keçirilən ödənişlərdə ŞİRKƏT müvafiq məbləği müvafiq valyuta ilə PODRATÇININ MÜQAVİLƏDƏ müəyyənləşdirilən və ya başqa formada bildirilmiş bank hesabına hesab fakturalar üzrə ödəniş etməlidir.

17.7 Əgər ŞİRKƏT hesab fakturada göstərilən məbləği bütövlükdə və ya qismən mübahisələndirirsə və ya həmin hesab faktura hər hansı baxımdan qeyri-düzgün hazırlanmış və ya təqdim edilmişdirsə ŞİRKƏT mübahisənin səbəbləri barədə PODRATÇINI xəbərdar etməli və PODRATÇIDAN bütövlükdə həmin hesab faktura və ya onun qəbul edilməyən hissəsi ilə bağlı kredit sənədi verməsini istəməlidir. Bu cür kredit sənədi verildikdən sonra ŞİRKƏT mübahisəli hesab fakturanın mübahisəsiz hissəsinə gərə ödənişi həyata keçirmək öhdəliyi daşıyır.

Tərəflər arasında MÜQAVİLƏ ilə bağlı hər hansı digər mübahisə mövcuddursa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏ əsasında ödənilməli, lakin mübahisəli olan məbləğin ödənilməsini saxlaya bilər. ŞİRKƏT nə hər hansı başqa müqavilələr əsasında PODRATÇIYA ödəməli olduğu məbləği bu MÜQAVİLƏ üzrə mübahisəyə, nə də bu MÜQAVİLƏ əsasında ödəməli olduğu məbləği başqa müqavilələr üzrə mübahisələrə  qarşı istifadə edə bilməz.

Hər hansı mübahisənin həll olunması ilə PODRATÇI ödənilməli olan məbləğdə hesab faktura təqdim edir və ŞİRKƏT Maddə 17.7 və Maddə 17.10-un müddəalarına uyğun olaraq müvafiq ödənişi edir.

17.8 Nə ayrıca bir hesab fakturanın təqdim edilməsi, nə də ödənilməsi və ya ödənilməməsi mübahisəni həll etmir, kompromis əsasında yeni qarşılıqlı razılaşma yaratmır və əvvəlki hesabın bərpasına səbəb olmur və ya tərəflərin hüquqlarından imtinaya gətirib çıxarmır və ya hüquqlarına təsir etmir.

ŞİRKƏT aşağıdakı halların hamısında və ya hər hansı birində əvvəl ödənilmiş hər hansı məbləğə düzəliş edə və ya dəyişə bilər:

a) hər hansı belə məbləğ düzgün olmamışdır;

b)  hər hansı belə məbləğ düzgün olaraq PODRATÇIYA ödənilməli deyildir;

c) Əvəzinin ödənilmiş olduğu hər hansı iş MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun deyil.


17.9 Əgər ŞİRKƏT istənilən vaxt MÜQAVİLƏNİN müddəalarına əsasən PODRATÇIDAN tuta biləcəyi xərcləri çəkərsə, ŞİRKƏT bu cür xərclərin ödənməsi üçün PODRATÇIYA həmişə o şərtlə hesab faktura verə bilər ki, ŞİRKƏT bu cür xərclərin məbləğini MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇIYA ödəməli olduğu və ya ödəməli ola biləcəyi hər hansı məbləğdən çıxa bilsin.

PODRATÇI bu cür çıxılmadan sonrakı cari məbləği ŞİRKƏTƏ hesab fakturanı aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində ödəməlidir.

17.10 Maddə 17.9-un məqsədləri üçün, MÜQAVİLƏNİN bir tərəfinin çəkdiyi hər hansı xərci digər tərəfdən tutmaq hüququ olduğu halda bu xərclərin məbləğinə bütün iddiaların, itkilərin, zərərlərin, məxariclərin, ödəmələrin, xərclərin (üçüncü şəxslərə ödənilən məbləğlər də daxil olmaqla), idarəetmə xərclərinin və birbaşa sözügedən məslə ilə bağlı çəkilən və heç bir gəlir elementi olmayan digər xərclərin məbləğləri aiddir.


18.  VERGİLƏR 
18.1	PODRATÇI Maddə 21-in şərtlərinə uyğun olaraq aşağıdakı öhdəliklər daşıyır:

a) Azərbaycan Respublikasının vergi və digər qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək haqqı, maaş,  gəlir və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanmasından asılı olmayaraq PODRATÇININ cavabdeh olduğu bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hanası faiz və cərimələr); və

b) MÜQAVİLƏNİN tətbiqi nəticəsində meydana çıxan, Azərbaycan Respublikası ərazisində əmələ gələn, indi toplanan və ya bundan sonra toplanacaq, Azərbaycan Respublikası və ya digər yerin müvafiq dövlət orqanının təyin etdiyi, PODRATÇININ cavabdeh olduğu, gəlir, xeyir, şirkət vergiləri və kapital artımı, dövriyyə və əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hansı faiz və cərimələr); və

c) əmək haqqı, maaş,  gəlir və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı PODRATÇIYA xidmət göstərən digər şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanmasından asılı olmayaraq mənfəət vergisi, sığorta, işçi vergiləri, xərclər, sosial müdafiə xərcləri, təzminatlar da  daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, hesabdan çıxarış etmək və tələb edilən məbləği Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanına göndərməklə bağlı öhdəliklərinə əməl etmək və buna bənzər öhdəliyin SUBPODRATÇILARIN və ya onlar tərəfindən işə götürülən şəxslərin və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı onlara xidmət göstərən şəxslərin üzərinə qoyulması; və

d) hər hansı bir SUBPODRATÇININ və ya işə götürülən və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı xidmət göstərən digər şəxslərin Maddə 18-ə riayət edəcəklərinə təminat verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

18.2  PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏYƏ əsasən həyata keçirilən fəaliyyətlə  bağlı olan bütün məlumatlarla ŞİRKƏTİN Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanının bu məlumatlar üçün nəzərdə tutulan qanuni tələblərinə əməl edə bilməsi üçün zəruri olan qaydada  təmin edir.
18.3	PODRATÇI ŞİRKƏTİ bu Maddədə nəzərdə tutulan bütün rüsumlardan, cərimələrdən, təzminatlardan və vergilərdən və Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI QRUPUNUN üzərinə qoyduğu faiz və cərimələrdən və bunlarla bağlı meydana çıxan bütün xərclərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏTİN zərərsizliyini təmin edir.

18.4	Əgər ŞİRKƏT bu Maddədə nəzərdə tutulan rüsum, cərimə, təzminat və verginin və\və ya PODRATÇI, hər hansı bir  SUBPODRATÇI, onların FİLİALLARI və ya PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇI tərəfindən işə götürülmüş şəxs və ya MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇIYA xidmət göstərən şəxsin üzərinə qoyulmuş faiz və cərimələrin ödənilməsini tələb edən bildiriş alarsa, ŞİRKƏT dərhal PODRATÇIYA bu barədə məlumat verir, hansı ki, öz növbəsində bu ödənişə qarşı etibarlı iddia irəli sürmək məqsədilə bütün ağlabatan cəhdləri etmək üçün ŞİRKƏT ilə birlikdə çalışacaq. ŞİRKƏTDƏN bu cür ödənişin edilməsi qəti olaraq tələb edildikdə, ŞİRKƏT bu məbləği və bununla əlaqədar meydana çıxan xərcləri PODRATÇIDAN geri ala bilər və PODRATÇI ŞİRKƏTDƏN yazılı bildiriş aldıqdan sonrakı 14 gün ərzində bu məbləği ödəyir və ya ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu məbləği PODRATÇIYA ödənilməli olan və ya gələcəkdə ödənilməli ola biləcək məbləğdən çıxsın.


19. MÜLKİYYƏT

19.1 Maddə 19.2 və 19.3-ə əsasən, MÜQAVİLƏYƏ sahiblik hüququ və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri və DAİMİ İŞİN fəaliyyəti və saxlanılması üçün istifadə hüququ və layihə, spesifikasiya, hesablama, digər sənədlər, kompüter yazıları, disklər və digər mühüm yazı materialları və işlər də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, MÜQAVİLƏYƏ əsasən və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan hər şeyin əşya hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ bunların hazırlanması, istehsalı və yaradılması başladığı andan ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

19.2 PODRATÇI tərəfindən MÜQAVİLƏDƏN kənarda hazırlanan hər bir şeyə əmlak hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ PODRATÇIDA qalır.

19.3 Maddə 19.6-da qeyd edilənlər əlavə olaraq, PODRATÇI tərəfindən İŞ ilə bağlı olaraq təmin edilən və ya İŞİN gedişatında əlavə edilən, genişləndirilən, dəyişdirilən və ya düzəldilən hər şeyin  və ya DAİMİ İŞİN bir hissəsi olaraq nəzərdə tutulmayan, İŞİN icrası məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təkmilləşdirilən hər hansı alət və ya avadanlığın əmlak hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

19.4 Maddə 19.2 və 19.3-də qeyd edilənlərlə yanaşı, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN başlayaraq  DAİMİ İŞİN fəaliyyəti və saxlanılması məqsədilə və digər məqsədlər üçün PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ verilən kompüter proqramı da daxil olmaqla istənilən texniki məlumatın qeyri-eksklüziv və geri götürülə bilməyən istifadə hüququnu verir. Bu hüquq digər şəxsə verilə bilməz, istisna olaraq, ŞİRKƏT bu hüququ varisinə verə bilər.

19.5 TEXNİKİ MƏLUMAT və material və avadanlıqlar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən əşya və məlumatların əmlak hüququ ŞİRKƏTDƏ qalır. DAİMİ İŞ ŞİRKƏTİN mülkiyyətidir və bu cür olaraq da qalır.

19.6 DAİMİ İŞİN tərkibinə daxil etmək məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təmin edilən bütün avadanlıq, material və təchizat İŞ SAHƏSİNƏ çatdırıldıqda və ya ŞİRKƏT tərəfindən bunlara görə ödəniş edildikdə, hansı əvvəl edilərsə o zaman ŞİRKƏTİN əmlakına çevrilir.

PODRATÇI zəmanət verir ki, PODRATÇI tərəfində təmin edilən əşyaların heç biri yüklü deyil və\və ya hər hansı bir üçüncü  tərəf bunlara olan əmlak hüququnun saxlanılmasını iddia etmir.

19.7 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən və ya ŞİRKƏT tərəfindən qəbul edilməyən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

ŞİRKƏT tərəfindən ödənişin edilmədiyi və ya artıq MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün lazım olmayan PODRATÇI tərəfindən təmin edilən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

19.8 PODRATÇININ sahibliyində olan ŞİRKƏTİN bütün əşyaları  lazımi şəkildə işarələnir və ya aydın şəkildə ŞİRKƏTİN əmlakı olaraq müəyyənləşdirilir. Mümkün olduğu dərəcədə bu əşyalar digərlərindən ayrılır.


20. PATENTLƏR VƏ DİGƏR ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI 

20.1 Nə ŞİRKƏT nə də ki, PODRATÇININ digər tərəfin təmin etdiyi hər hansı bir patent, müəlliflik hüququ, əşya hüquqları  və ya məxfi no-hau, əmtəə nişanı və prosesdən MÜQAVİLƏNİN məqsədlərindən kənarda birbaşa və ya dolayı olaraq istifadə etmək hüququ yoxdur və bütün bunların əqli mülkiyyət hüququ bu cür patent, müəlliflik, əşya hüquqları və ya məxfi no-hau, əmtəə nişanı və ya prosesi təmin edən tərəfdə qalır.

20.2 Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

a) MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə PODRATÇI QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq PODRATÇI QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın
b) PODRATÇI QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin


nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar PODRATÇIYA və ya PODRATÇI QRUPUNUN tərkibində olan digər şirkətə verilir. 

20.3 Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

a)MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə ŞİRKƏT QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq ŞİRKƏT QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın
b)ŞİRKƏT QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin

nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏT və onun FİLİALLARI və ya ORTAQLARINA verilir. 

20.4 Maddə 20.1, 20.2 və 20.3-də qeyd edilənlər istisna olmaqla, dünyanın istənilən ölkəsində potensial olaraq patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq İŞİN icrası nəticəsində əmələ gəlmişdirsə və ya MÜQAVİLƏ DÖVRÜNDƏ kəşf edilmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

20.5 Maddə 20.4-ə əsasən, ŞİRKƏT öz mülahizəsinə əsasən digər tərəfə, onun FİLİALLARINA və onun ORTAQLARINA bu hüququn istifadəsi üçün rüsumlardan azad, geri götürülə bilməyən, qeyri-eksklüziv, başqasına verilə bilməyən lisenziya verə bilər, hansı ki, digər tərəf sub-lisenziyalaşdırıla bilməz.

20.6 PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU, TEXNİKİ MƏLUMATA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarına əməl edilməsi nəticəsində meydana çıxan hallar istisna olmaqla, MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinin icrası ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir. Lakin, PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATDA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarında patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozuntusu olduğunu müəyyənləşdirmək üçün ağlabatan cəhdlər etməlidir və hər hansı bir hüquq pozuntusu və ya hüquq pozuntusu ehtimalının olduğunu aşkar edərsə, PODRATÇI bu barədə dərhal ŞİRKƏTƏ məlumat verir. 

 20.7 ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPUNU MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN öhdəliklərinin icrası və ya PODRATÇI tərəfindən TEXNİKİ MƏLUMATIN və ya ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən material və ləvazimatın istifadəsi ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və PODRATÇI QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.


21. QANUNLAR VƏ QAYDALAR

21.1 PODRATÇI İŞ və ya İŞ SAHƏSİ üzərində yurisdiksiyaya malik olan Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və ya inzibati orqanın tətbiq olunan bütün qanunları, qaydaları və təlimatlara riayət etməlidir. 

21.2 PODRATÇI İŞİN icrası üçün, yalnız ŞİRKƏT tərəfindən əldə edilə bilənlər istisna olmaqla, qanunlar, qaydalar və təlimatların tələb etdiyi bütün lisenziya, icazə,  müvəqqəti icazə və etibarnamələri əldə edir.
 
21.3 MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN sonra hər hansı bir qanun, qayda və təlimatda edilən dəyişiklik İŞİN icrası ilə bağlı PODRATÇININ xərclərini artırar və ya azaldarsa, MÜQAVİLƏ QİYMƏTİNƏ ya tərəflər arasında razılaşmaya əsasən digər şəkildə düzəliş edilə bilər. 


22.	TƏZMİNATLAR

22.1	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU aşağıda qeyd edilənlər ilə bağlı olan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir:

a)	PODRATÇI QRUPUNA məxsus olan, onun tərəfindən icarəyə götürülən, kirayəyə götürülən və ya digər şəkildə təmin edilən  PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində meydana çıxan itkisi və ya buna dəymiş ziyan; və

b) 	ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, PODRATÇI QRUPU tərəfindən işə götürülən hər hansı bir şəxsin MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində məruz qaldığı şəxsi tələfat; və

c) 	MÜQAVİLƏNİN digər şərtlərinə əsasən,  PODRATÇI QRUPUNUN ehtiyatsızlığı və ya vəzifələrinə riayət etməməsi səbəbindən hər hansı bir üçüncü tərəfin ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, şəxsi tələfatı və ya əmlakının itkisi və buna dəymiş ziyan. Maddə 22.2(c)-nin məqsədləri baxımından, “üçüncü tərəf” dedikdə ŞİRKƏT QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN üzvü olmayan şəxs başa düşülür.

22.2 PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ və qanuna əsasən digər öhdəlikləri məhdudlaşdırılmazsa, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN DAİMİ İŞİN hamısı və müvafiq hissəsi ilə bağlı TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI və ya İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI SERTİFİKATININ alınması tarixinə kimi, hansı ki, bu tarixdə və ya tarixlərdə məsuliyyət ŞİRKƏTƏ keçir, olan müddət ərzində DAİMİ İŞƏ görə məsuliyyət daşıyır. TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI və ya İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI SERTİFİKATININ alınması tarixindən əvvəl DAİMİ İŞİN itki və ya ziyan dəyərsə, PODRATÇI ŞİRKƏT tərəfindən təlimat aldığı zaman bunu yenidən quraşdırmalı, bərpa edir və ya eynisi ilə əvəz etməlidir. İŞİN yenidən quraşdırılması, bərpa edilməsi və ya eynisi ilə əvəz edilməsi zərurətinə yalnız ŞİRKƏT QRUPUNU səbəb olmuşdursa, bunlar ŞİRKƏTİN hesabına həyata keçirilir.

22.3	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə əlaqədar olan və ya bunun nəticəsində meydana çıxan PODRATÇI QRUPUNUN yerlərində baş verən və ya PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının və avadanlığının (dəniz gəmiləri də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmamaqla) səbəb olduğu çirklənmə ilə bağlı olaraq qaldırılmış istənilən xarakterdəki iddialardan qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.

22.4   Əgər tərəflərdən hər hansı biri yuxarıda qeyd olunan təzminatlarla bağlı iddiaya gətirib çıxara biləcək hər hansı hadisə barədə məlumat əldə edərsə, o digər tərəfi də bu barədə xəbərdar etməli və hər iki tərəf bu hadisənin araşdırılması üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir.


23. PODRATÇI TƏRƏFİNDƏN EDİLƏN SIĞORTA

23.1 PODRATÇI minimum olaraq Maddə 23-də qeyd edilən sığortaları və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə tələb olunan digər sığortaları əldə edir və zəmanət verir ki, onlar MÜQAVİLƏ dövrü ərzində tam olaraq qüvvədə olacaq. Bütün sığortalar ŞİRKƏTİN qənaətbəxş hesab etdiyi Azərbaycan Respublikasının təcrübəli və nüfuzlu sığorta şirkətlərində edilir və İşə götürənlərin Məsuliyyətinin\İşçilərin Təzminatının Sığortasından başqa bütün sığortalara (SUBPODRATÇILAR tərəfindən edilən sığortalar da daxil olmaqla) ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI əlavə sığorta olunanlar kimi daxil edilir. Maddə 23-ə əsasən tələb edilən bütün sığortalar MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇINI öhdəlikləri ölçüsündə, sığortaçının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI əleyhinə subroqasiya (iddia etmək) hüquqları da daxil olmaqla, hər hansı bir müraciət hüququndan imtina etməsini təmin etməlidir. Mümkün olduğu təqdirdə, bu sığortalarda nəzərdə tutulur ki, bu sığortaların ləğvi və ya onların əhatə dairəsində maddi dəyişikliklər baş verdikdən sonra barədə ŞİRKƏTƏ 30 gündən çox olmayan müddətdə bildiriş verilir. Maddə 23-ün şərtləri heç bir şəkildə PODRATÇININ öhdəliklərini məhdudlaşdırmır.

23.2 Maddə 23.1-ə əsasən  tələb edilən sığortalar (bunlar İŞƏ uyğun olduğu dərəcədə) aşağıdakı şəkildə edilir:

a)tətbiq edilən qanunvericiliyin tələb etdiyi minimum məbləğdə edilən və ya Müqavilədə müəyyənləşdirilmiş daha böyük məbləğdə, PODRATÇININ İŞİN icra edilməsində iştirak edən işçilərinin yaralanması və ya ölümü əhatə edən İşə götürənlərin Öhdəliklərinin və\və ya ( İŞİN icra edildiyi və ya işçilərin işə götürüldüyü yerin yurisdiksiyası eyni şeyi tələb edirsə) İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortası.  

b) Müqavilədə qeyd edilən məbləğdən az olmayan məbləğdə  edilən MÜQAVİLƏNİN icrası ilə əlaqədar həyata keçirilən PODRATÇININ əməliyyatları zamanı baş verən qəza və ya qəza zəncirini əhatə edən Üçüncü Tərəfin Ümumi Məsuliyyətinin sığortası 

c) Üçüncü Tərəf və Sərnişin Məsuliyyətinin sığortası və mühərrik sığortası

d) Müqaviləyə uyğun olaraq İŞİN icrası üçün tələb olunan digər sığortalar


23.3 Tələb edildikdə, PODRATÇI ŞİRKƏTİ sığorta edildiyinə dair sübutla təmin edir.

23.4 PODRATÇI SUBPODRATÇILARIN icra etdikləri işə uyğun olaraq lazımi şəkildə sığortalanmaları təmin edir.


24    DOLAYI İTKİ

 Maddə 24-ün məqsədləri üçün, “Dolayı itki” dedikdə:

0. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən nəticəvi və dolayı itki; və

0. Yarımbənd (i)-də göstərilənlərə aid olmayan birbaşa və ya dolayı və MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ əvvəlcədən görünən və ya görünməyən istehsal itkisi və/və ya ləngiməsi, məhsul itkisi, fayda itkisi, gəlir, mənfəət itkisi və ya (əgər varsa) əldən çıxmış fayda,

başa düşülür.

MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəaya baxmayaraq və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən (əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xitam etmə ödənişləri də daxil olmaqla) razılıq əsasında aradan qaldırılan zərərlər istisna olmaqla, ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPU ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və PODRATÇI ŞİRKƏTLƏR QRUPUNU PODRATÇI QRUPUN MÜQAVİLƏNİN icrasından və ya icra olunmamasından irəli gələn və ya onunla bağlı olan öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və bu cür zərərlərin əvəzini ödəyir.



25. MƏXFİLİK

25.1 PODRATÇI ŞİRKƏTİN ilkin razılığı olmadan:

a) MÜQAVİLƏNİN mövzusu ilə bağlı ictimai nəşr etməyəcək və ya bəyanat verməyəcək, və ya

b) PODRATÇIYA MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərini icra etməsi üçün zəruri olan hallar istisna olmaqla, layihələr, rəqəmlər və kompüter proqramları daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan :

i) MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT tərəfindən və ya ŞİRKƏTİN, onun ORTAQLARININ və ya onun FİLİALLARININ adından PODRATÇIYA verilən,və ya
ii) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTDƏ toplanan, və ya
iii) İŞİN icrası ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ hazırladığı 

məlumatları istifadə etməyəcək, nüsxəsini çıxarmayacaq, üçüncü tərəfə açıqlamayaq və ya üçüncü tərəfin xeyri üçün istifadə etməyəcək və ya üçüncü tərəfin bu məlumatları istifadə etməsinə, tanış olmasına və ya nüsxəsini çıxarmasına imkan verməməyi öhdəsinə götürür. 

25.2 Maddə 25.1-in şərtləri:

 a) ictimai bəlli olan məlumatın bir hissəsi olan, və ya

b) MÜQAVİLƏNİN tapşırılmasından əvvəl PODRATÇIYA məxsus olan və ŞİRKƏT qarşısında məxfilik öhdəliyinin obyekti olmayan, və ya

c) üçüncü tərəfdən alınan, hansıki, qanuni olaraq ona məxsusdur və bunu açıqlamamaq öhdəliyi yoxdur, və ya

d) hər hansı bir qanun, qayda və ya İŞ və ya müvafiq fond birjasının tələblərinə əməl etmək üçün acıqlanması tələb olunan, və ya

e) İŞ TAMAMLANDIQDAN ən az beş il sonra PODRATÇI tərəfindən istifadə edilən və ya açıqlanan

məlumatlara tətbiq edilmir.

25.3 PODRATÇI zəmanət verir ki, Maddə 25-ın şərtləri bütün SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNƏ daxil edilməlidir və PODRATÇININ və ya SUBPODRATÇININ məmurları, işçiləri və agentləri buna riayət edəcəkdir.

25.4 PODRATÇI tərəfindən verilən və PODRATÇININ gizli saxlanılmasını istədiyi bütün məlumatların məxfi olduğu aydın şəkildə işarələnir bu şərtlə ki, PODRATÇININ qiymətləndirmə və ticarət sirri ilə bağlı olan məlumatları PODRATÇI tərəfindən bu şəkildə işarələnməsə belə ŞİRKƏT tərəfindən gizli saxlanılır. Bu cür gizli məlumatlarla bağlı ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki:

a) bunu ŞİRKƏT QRUPUNA açıqlasın və onların bu məlumatdan istifadə etmələrinə icazə versin

b) əsasnamə və ya digər qanuni tələblərə əsasən açıqlasın

c) PODRATÇININ ilkin razılığını almaqla, hansıki ağlabatan səbəb olmadan verilməyə və ya gecikdirilə bilməz, İŞİN icrası ilə bağlı olan layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dərəcədə üçüncü tərəflərə açıqlasın və ya onlara bu məlumatdan istifadə etməyə icazə versin.

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, ŞİRKƏT zəmanət verir ki, onun məmurları, işçiləri və agentləri PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə bağlı və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan məxfi məlumatlarını MÜQAVİLƏNİN İCRA MÜDDƏTİNİN BAŞLANMASI TARİXİNDƏN sonrakı beş il ərzində qorumaq üçün bütün ağlabatan tədbirləri görəcəkdir. Şübhə qalmamsı üçün qeyd edilir ki, Maddə 25.4-ün şərtləri MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTƏ verilən məlumatlara tətbiq edilmir.


26.	GÖMRÜK PROSEDURLARI

26.1	Tətbiq edilməsi mümkün olduğu zaman, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hər biri MÜQAVİLƏNİN tələb etdiyi material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların idxalı, ixracı və təkrar idxalı üçün Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq gömrük orqanlarına müraciət edirlər.

26.2	PODRATÇI İŞİN icrası üçün lazım olan, gömrük nəzarətindən keçən malları Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq maksimum yararlanmağa imkan verəcək şəkildə idxal, ixrac və təkrar idxal etməyi və əsasən təmin edilməli  olan  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların İŞ YERİNƏ gətirilməsini üzərinə götürür.

26.3	ŞİRKƏT və PODRATÇI, kimin gömrük nəzarətindən keçən malların ticarətçisi və kimin bu malların sahibi (mülkiyyətçisi deyil) olmasından asılı olaraq ayrı-ayrılıqda gömrük qaydalarına riayət edilməsinə görə cavabdehdirlər və məsuliyyət daşıyırlar.

26.4	Maddə 26-in məqsədləri baxımından, İŞ YERİ dedikdə neft və/və ya qaz axtarışının və ya hasilatının həyata keçirildiyi torpaq, ofşor ərazi və ya gəmi və ya müqavilənin predmetindən asılı olan və tərəflərin müəyyən etdiyi digər ərazi nəzərdə tutulur.

26.5	PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ əsasən tələb edilən və PODRATÇI tərəfindən idxal və ya ixrac edilən  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatlar üçün bütün idxal/ixrac vergiləri və gömrük rüsumlarını ödənməli olan və ya ödənilə bilən vaxtda ödəyir. PODRATÇI İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bunun üçün vacib olan müvafiq orqanın verdiyi idxal/ixrac lisenziyalarına malik olmalıdır.

26.6	MÜQAVİLƏYƏ əsasən materiallar və avadanlıq ŞİRKƏTƏ satıldıqda PODRATÇI gömrük nəzarətindən keçən mallar ilə bağlı bu malların gömrük rüsumlarını minimuma endirmək və ya təmamilə aradan qaldırmaq məqsədilə ŞİRKƏT üçün vacib ola biləcək, bu malların mənşəyi, gömrük statusu və gömrük nömrəsi də daxil olmaqla, bütün məlumatı göstərən və təsdiqləyən bütün sənədləri hazırlayır və ŞİRKƏTƏ təqdim edir.



27 TƏHVİL VERMƏ VƏ TAMAMLAMA

27.1 PODRATÇI hesab edirsə ki, DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi ŞİRKƏTİN sərəncamına, nəzarətinə və idarəsinə verilməsi üçün hazır vəziyyətdədir, PODRATÇI bu barədə ŞİRKƏTƏ məlumat verir və TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATININ tərtib olunmasını tələb edir.

27.2 Əgər ŞİRKƏT hesab edirsə ki, DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi ŞİRKƏTİN sərəncamına, nəzarətinə və idarəsinə verilməsi üçün hazır vəziyyətdədir, o zaman, ŞİRKƏT DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi ilə bağlı TƏHVİL-TƏSLİM AKTI tərtib edir və DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi TƏHVİL-TƏSLİM AKTINDA göstərilən tarixdə ŞİRKƏTƏ təhvil verilir.

27.3 PODRATÇI hesab edirsə ki:
a) İŞİN hamısı (Maddə 29.1(a)-ya əsasən ŞİRKƏTİN İŞİN hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verməsi daxil olmaqla)
b) ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ ayrıca tamamlama vaxtı nəzərdə tutulan İŞİN hər hansı bir hissəsi tamamlanmışdır və MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutula biləcək yekun testləri uğurla keçmışdır, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ bu barədə məlumat verir və TAMAMLAMA SERTİFİKATI tərtib edilməsini tələb edir.

27.4 ŞİRKƏT mümkün olduğu təqdirdə bildirişi aldıqdan sonrakı 30 gün ərzində:

a) ya İŞİN hamısı və ya bir hissəsi üçün TAMAMLAMA SERTİFİKATI tərtib edir, 

b) ya da ki, PODRATÇININ nöqsanı nəticəsində İŞİN hamısı və ya bir hissəsində əmələ gələn qüsur barədə PODRATÇIYA məlumat verir.

27.5 Maddə 27.4(b)-yə əsasən verilmiş bildirişdə hər bir qüsurun xarakteri ayrılıqda göstərilir və PODRATÇININ MÜQAVİLƏNİN hansı hissəsi və ya hissələrində nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmədiyi qeyd edilir.

PODRATÇI  belə bildiriş aldıqdan sonra dərhal qüsurları aradan qaldırmalıdır. PODRATÇI , qüsurları aradan qaldırdıqdan sonra Maddə 27.3-ə əsasən ŞİRKƏTƏ məlumat verir.

27.6 PODRATÇI Maddə 27.5-ə uyğun olaraq hər hansı bir qüsuru aradan qaldıra bilməzsə, ŞİRKƏT PODRATÇININ bu cür qüsurlarla bağlı öhdəliklərini öz üzərinə götürə bilər. Bu halda ŞİRKƏTİN bu cür öhdəliklərin icra edilməsi ilə bağlı məruz qaldığı xərcləri PODRATÇIDAN geri almaq səlahiyyəti vardır.

28. QÜSURLARIN ARADAN QALDIRILMASI

28.1 PODRATÇI zəmanət verir ki, o, İŞİ MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun olaraq icra etmişdir və icra edəcək və DAİMİ İŞDƏ heç bir qüsur olmayacaqdır.

28.2 Əgər ŞİRKƏT Maddə 27-ə əsasən TAMAMLAMA TARİXİNDƏN əvvəl və ya sonra və Müqavilədə nəzərdə tutulan Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövründə PODRATÇIYA qüsur olduğu barədə məlumat verərsə, PODRATÇI ŞİRKƏTİN tələblərinə və  Maddə 28.3-ə uyğun olaraq, PODRATÇI QRUPUNUN nöqsanı nəticəsində meydana çıxan İŞ qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün bütün tədbirləri görür .

Maddə 28-in şərtlərinə əsasən PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini təkrar icra edərsə, düzəldərsə və ya əvəz edərsə, Maddə 29 işin təkrar icra edilən, düzəldilən və ya əvəz edilən hissəsinə tətbiq olunur. Bu iş ilə bağlı Müqavilədə nəzərdə tutulan Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü MÜQAVİLƏYƏ əsasən bu təkrar icra edilmə, düzəldilmə və ya əvəz edilmə başa çatdırıldıqda başlayır, bu şərtlə ki, Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü Müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdən uzun olmayacaqdır. 

28.3 PODRATÇI qüsurları vaxtında aradan qaldırmaq üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmək istəmədiyi halda və ya bunu edə bilmirsə, ŞİRKƏT PODRATÇININ qüsurları aradan qaldırması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirməsinin onun maraqlarına ziyan vura biləcəyini müəyyən edə bilər. Bu halda ŞİRKƏT PODRATÇININ Maddə 28.2-də nəzərdə tutulan öhdəliklərini öz üzərinə götürə bilər. Bu halda ŞİRKƏT PODRATÇIYA bununla bağlı məlumat verir və ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu cür öhdəliklərin icra edilməsinin birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏTİN məruz qaldığı əlavə xərcləri PODRATÇIDAN geri alsın. 

Maddə 28.2 və 28.3-ün məqsədləri baxımından, PODRATÇI sahildə yerləşən helikopter bazası və ofşor sahəsi arasında insanların helikopter ilə daşınmasına görə və ya ofşor sahədə qalmaq və yemək xərclərinə görə  ŞİRKƏT qarşısında məsuliyyət daşımır.

28.4 Maddə 28.2 və 28.3-da nəzərdə tutulanlarla baxmayaraq, PODRATÇI aşağıda nəzərdə tutulanlara görə məsuliyyət daşıyır :
i) DAİMİ İŞİN daimi təmir xərcləri, və ya
ii) aşağıda qeyd edilənlərin nəticəsində meydana çıxan qüsurların aradan qaldırılması görə xərclər:
a) ŞİRKƏT həyata keçirdiyi səhv əməliyyat;
b) PODRATÇININ TEXNİKİ MƏLUMATA əsaslanaraq gördüyü iş;
c) MÜQAVİLƏDƏ və ya DƏYİŞİKLİKLƏRDƏ nəzərdə tutulanlardan fərqli iş şəraiti;
d) ŞİRKƏTİN təmin etdiyi materiallarda və avadanlıqdakı qüsurlar.  

29.	XİTAM

29.1	ŞİRKƏTİN aşağıda qeyd edilən səbəblərə görə zəruri hesab etdiyi istənilən vaxtda və ya vaxtlarda İŞİN hamısına və ya bir hissəsinə və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam vermək hüququ vardır:

a) ŞİRKƏT tərəfindən istənilən vaxt; və ya

b) Maddə 29.2-yə əsasən PODRATÇI tərəfindən qüsurlara yol verildikdə; və ya

c) PODRATÇI iflasa uğradıqda və ya öz kreditorları ilə hazırlıq və ya tədbirlər gördükdə və ya bağlanmaqla bağlı qərar qəbul edilərkən (birləşmə və ya yenidən qurulma məqsədləri ilə olanlar istisna olmaqla) və ya könüllü bağlanması ilə bağlı  qətnamə qəbul edilərkən və ya biznesinin və ya layihənin müvəqqəti Ləğvedici, Qəbuledici, İnzibatçı və ya İdarəedicisinin təyin olunarkən və ya girov qoyulmuş əmlaka sahiblik girovla təmin edilən cari borc əsasında borc iltizamı ilə digər şəxslərə keçərkən.

29.2	PODRATÇI tərəfindən qüsura yol verildiyi halda və ŞİRKƏT tərəfindən İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi qərarı verildikdən əvvəl, ŞİRKƏT PODRATÇIYA bu nöqsanı təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI bildirişi aldıqdan sonra bu nöqsanın aradan qaldırılması üçün ŞİRKƏTİ təmin edən hərəkətlərə başlamırsa və sonradan bunu davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 29.1-in şərtlərinə əsasən xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərə bilər.

29.3	ŞİRKƏT PODRATÇIYA İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərdikdə, bu bildiriş orada qeyd edilən tarixdə qüvvəyə minir (əgər belə bir tarix qeyd edilməmişdirsə bu bildirişin alındığı tarix) və bu tarixdə PODRATÇI dərhal:

a) bildirişdə qeyd edilən şəkildə İŞİN hamısının və ya bir hissəsinin icrasını dayandırır;

b) ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞİ və ya İŞİN müvafiq hissəsini qəbul etməsi üçün İŞ SAHƏSİNƏ girişinə tam şərait yaradır;

c) ŞİRKƏTİN arzuladığı dərəcədə ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ əldə etdiyi və ya daxil olduğu hüquqlar, səlahiyyətlər, öhdəliklər və SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNİ verir.
d) Maddə 29.3(b)-nin tələblərinə əsasən, ŞİRKƏT əksini tələb etmədiyi halda, PODRATÇININ avadanlıq və materiallarını İŞİN və ya bunun müvafiq hissəsinin icra edildiyi sahədən dərhal kənarlaşdırmalıdır. 

MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi tarixdən sonrakı 30 gün ərzində PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATIN bütün müvafiq hissələrini və layihə, spesifikasiya, rekvizasiya, hesablama, proqram siyahısı, montaj planları, cədvəllər, kompüter yazıları, disklər və PODRATÇI və ya SUBPODRATÇI tərəfindən hazırlanmış bütün mühüm yazılar və digər məlumat və sənədləri ŞİRKƏTƏ təqdim etməlidir. 

Maddə 29.1(b) və ya 29.1(c)-yə əsasən xitam verildiyi halda, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, İŞİN və ya onun müvafiq hissəsini digər podratçılar vasitəsi ilə başa çatdırsın.

29.4	Maddə 29.1(a)-ya əsasən xitam verildikdə, MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi həmin Müqavilədə nəzərdə tutulan digər ödəniş ilə birlikdə almaq hüququ vardır və ya belə bir şərt nəzərdə tutulmadıqda xitam verilmə tarixində tərəflər arasına razılaşdırılan ağlabatan xərcləri almaq hüququ vardır.

29.5	İŞİN bir hissəsinə Maddə 29.1(b)-yə əsasən xitam verildikdə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq yalnız Müqavilədə nəzərdə tutulan  İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi almaq səlahiyyəti vardır. Xitam verilməsi nəticəsində ŞİRKƏTİN məruz qaldığı bütün ağlabatan əlavə xərclər PODRATÇININ hesabına ödənilir.

29.6	İŞİN hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ Maddə 29.1(b) və ya Maddə 29.1(c)-yə əsasən xitam verildikdə aşağıdakı şərtlər tətbiq olunur:

a)  Maddə 28-də qeyd edilən Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü başa çatana qədər ( hesab edilir ki, İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI TARİXİ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ qeyd edilən tarix olmalıdır) və bundan sonra BAŞA ÇATDIRILMA xərcləri və PODRATÇININ nöqsanı və ya xitam verilməsinə səbəb olan halların  nəticəsində meydana çıxan bütün digər xərclər hesablanana qədər PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN hər hansı bir məbləğdə pul almaq hüququ yoxdur. 

1. MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə əsasən məbləğ çıxılandan sonra və çıxılan  məbləğdən asılı olaraq   PODRATÇININ yalnız MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq xitam vermə tarixinə qədər icra edilmiş İŞİN bir hissəsinin icrası üçün Müqavilədə nəzərdə tutulan ödənişi almaq hüququ vardır; və

1. PODRATÇININ yol verdiyi qüsurun  və ya xitam verilməsinə səbəb olan digər halların birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏT tərəfindən çəkilən hər hansı digər ağlabatan xərclər PODRATÇI tərəfindən ödənilir.

29.7	a)	MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi zaman, tərəflərin aşağıdakı Maddələrdə nəzərdə tutulan hüquq və öhdəlikləri tam olaraq qüvvədə qalır:
	
2. MÜQAVİLƏDƏ 

ii) MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİ, Maddələr 4,5,8,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36, və 37

i) Müqavilə Formasında nəzərdə tutulan əlavə Maddələr və Müqavilənin Xüsusi Şərtləri.

b)	İŞİN hamısı və ya bir hissəsi xitam olunduğu zaman, MÜQAVİLƏ tam olaraq qüvvədə qalır.
30. AUDİT VƏ SƏNƏDLƏRİN SAXLANILMASI

30.1	İŞİN icra edildiyi dövrdə və sonrakı üç il müddətində ŞİRKƏTİN və onun səlahiyyətli nümayəndəsinin istənilən ağlabatan vaxtda audit aparmaq və sorğu göndərməklə PODRATÇIDAN aşağıda qeyd olunanlarla bağlı bütün qeydlərin (kompüterdə saxlanılan məlumatlar da daxil olmaqla), kitabların, şəxsi qeydlərin, hesabların, yazışmaların, memorandumların, qəbzlərin, vauçerlərin və  digər sənədlərin nüsxələrini almaq hüquqları vardır:

a) PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ göndərilən ödəniş hesab fakturaları; və

b) Bu MÜQAVİLƏNİN, icrası PODRATÇI tərəfindən audit vasitəsi ilə yoxlanıla bilən öhdəliklərin müəyyən olunduğu hər hansı müddəası.

30.2		PODRATÇI ŞİRKƏT və/və ya onun nümayəndələri ilə ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən  audit yoxlamasının həyata keçirilməsi üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. ŞİRKƏT audit yoxlamasını PODRATÇIYA minimal narahatçılıq yaratmaqla həyata keçirməlidir.

30.3	PODRATÇI bütün SUBPODRATÇILARA münasibətdə eyni növ audit yoxlamasını həyata keçirmək hüququna malikdir və ŞİRKƏTİN də bu hüquqlara malik olmasına şərait yaradır.

30.4	ŞİRKƏT və PODRATÇI kompüterdə saxlanılan məlumatlar da daxil olmaqla MÜQAVİLƏ ilə bağlı bütün sənədləri və məlumatları ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ nəzərdə tutulan İŞLƏRİN tamamlanması tarixindən sonrakı altı (6) il müddətində saxlamalıdırlar.


31. YÜKLÜLÜKLƏR

31.1	PODRATÇI  İŞƏ və ya PODRATÇININ sahibliyində və ya İŞ SAHƏSİNDƏ olan ŞİRKƏTİN hər hansı əmlakına qarşı hər hansı yüklülük və ya girov qoymaq hüququ yoxdur.

31.2	Maddə 31-nın hər hansı digər müddəalarına xələl yetirmədən, PODRATÇI ŞİRKƏTİ SUBPODRATÇILARIN MÜQAVİLƏ ilə bağlı olan və ya onun icrasının nəticəsində meydana çıxan yüklülük və ya girov tədbirlərindən qoruyur, müdafiə edir və bu baş verdiyi halda zərərin əvəzini ödəyir.

31.3	PODRATÇI İŞƏ və ya onun hər hansı bir hissəsinə təsir edə biləcəyi ehtimal olunan yüklülük və ya həbs barədə ŞİRKƏTƏ dərhal məlumat verir.

31.4	Əgər ŞİRKƏTİN və ya onun əmlakının məruz qala biləcəyi hər hansı yüklülük və ya girov barədə sübut mövcuddursa, bunun hər hansı bir şəxs tərəfindən PODRATÇIYA qarşı və ya SUBPODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ qarşı edilməsindən asılı olmayaraq, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, bu yüklülük və ya girovun vurduğu zərəri tam şəkildə ödəyən məbləği PODRATÇIYA ödənişlərdən çıxsın. 

31.6	Maddə 31-ın məqsədləri üçün, ŞİRKƏTƏ edilən istinadlara ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI, PODRATÇIYA edilən istinadlara isə onun FİLİALLARI daxildir.

32.	İŞ ETİKASI
	
	32.1	Həm ŞİRKƏT və həm də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrası zamanı iş etikasının ən yüksək standartlarına riayət edirlər. Vicdanlılıq, ədalət və düzgünlük tərəflər arasındakı davranışda əsas prinsipləri təşkil edir.

	32.2	Həm ŞİRKƏT və həm də PODRATÇI razılaşır ki, onlar birbaşa və ya dolayı olaraq ŞİRKƏTLƏR QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN hər hansı bir üzvündən və ya digər podratçı və ya təchizatçılardan və ya dövlət orqanlarından və ya digər şəxslərdən tərəflərdən hansısa birini pis vəziyyətdə qoyan maddi dəyəri olan heç bir şey almayacaq, verməyəcək və ya verməyi təklif etməyəcəklər. Bu şərtə əməl olunmaması MÜQAVİLƏNİN pozulması hesab edilir.

33.	ÜMUMİ HÜQUQİ MÜDDƏALAR

	33.1	Hüquqların saxlanması

MÜQAVİLƏDƏ xüsusi olaraq başqa qayda müəyyən olunmadığı halda, Maddə 22 və 35-ə əsasən, həm ŞİRKƏT həm də PODRATÇI, MÜQAVİLƏ və qanunlara əsasən bir-birlərinə qarşı istifadə edə biləcəkləri hüquq və öhdəlikləri özlərində saxlayırlar.

ŞİRKƏT tərəfindən edilmiş təsdiq, bildiriş və s. PODRATÇINI MÜQAVİLƏYƏ əsasən daşıdığı məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir.

	33.2	PODRATÇININ FİLİALLARI

MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN PODRATÇIYA verdiyi hər hansı məsuliyyət məhdudlaşması PODRATÇININ FİLİALLARINA da aiddir.

	33.3	PODRATÇININ müstəqilliyi
		
PODRATÇI İŞİN icrası ilə əlaqədar müstəqil podratçı kimi fəaliyyət göstərir və ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən nəticələri əldə etmək üçün nəzarət, müşahidə, idarəçilik və rəhbərliyi həyata keçirir.

	33.4	Tənzimləyici hüquq və dil

MÜQAVİLƏ, başqa cür müəyyən olunan beynəlxalq xüsusi hüquq qaydaları və hüququn seçilməsi prinsipləri istisna olmaqla Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun təfsir və tətbiq olunur və Maddə 35-ə uyğun olaraq Azərbaycan Məhkəmələrinin müstəsna səlahiyyətinə tabedir. MÜQAVİLƏNİN əsas dili Azərbaycan dilidir.

33.5   Bildirişlər

MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar verilən bütün bildirişlər yazılı şəkildə verilir və Müqavilə müəyyən edilşiş ünvanlara əl ilə, faks və ya birinci növ poçt vasitəsilə çatdırılır və nüsxələri tərəflərin digər ofis və ofislərinə göndərilir.

Bu bildirişlər:

a) əl ilə çatdırıldığı zaman, təhvil verildiyi tarixdə;

b) faks ilə göndərildiyi zaman, təhvil alanın ünvanında bildirişin göndərildiyi gündən sonrakı birinci iş günü;

c) birinci növ poçtla göndərildiyi zaman, göndərildiyi vaxtdan 48 saat sonra

çatdırılmış hesab olunur.

33.6  ŞİRKƏTİN Statusu

ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİ öz adından bağlayır:

a) PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrasını yalnız ŞİRKƏTLƏ olmasını təsdiq edir və MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuş heç nə PODRATÇININ üzərinə ŞİRKƏTİN özündən başqa digər ORTAQLARINA qarşı məhkəmə işi qaldırmaq öhdəliyi qoya və ya ona bu cür hüquq verə bilməz; və

b) ŞİRKƏT öz adından olduğu kimi, həm də bütün ORTAQLARIN adından MÜQAVİLƏNİN icrasına məcbur etmək hüququna malikdir. Bu məqsədlə ŞİRKƏT PODRATÇININ bütün vəzifə və öhdəliklərinin icrasını məcburi təmin etmək üçün öz adından məhkəməyə müraciət edə və hər hansı ORTAĞIN PODRATÇIYA qarşı olan iddiasını irəli sürə bilər; və

c) MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏT tərəfindən ödənilən bütün itkilər, zərərlər və xərclərə (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla),  MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN ORTAQLARININ, ŞİRKƏTİN və ORTAQLARININ müvafiq FİLİALLARININ itkilər, zərərlər və xərcləri (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla) daxildir. Şübhənin aradan qaldırılması üçün, PODRATÇININ məsuliyyətinin MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuş hər hansı və bütün məhdudlaşdırılmaları PODRATÇININ ŞİRKƏT, ŞİRKƏTİN ORTAQLARI, ŞİRKƏTİN və ORTAQLARININ müvafiq FİLİALLARI qarşısında məcmu məsuliyyət məhdudlaşdırılmasını təşkil edir.

33.7     Tam Razılaşma

MÜQAVİLƏ İŞ ilə əlaqədar tərəflər arasındakı tam razılaşmanı təşkil edir və bu MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar yazılı və ya şifahi olmasından asılı olmayaraq özündən əvvəlki bütün sövdələşmələri, bəyanatları və ya razılaşmaları əvəz edir. MÜQAVİLƏYƏ edilmiş istənilən əlavə yazılı şəkildə edildikdə və MÜQAVİLƏNİN hər iki tərəfinin imzası ilə qüvvəyə minir.

33.8     İtkinin azaldılması

Həm ŞİRKƏT, həm də PODRATÇI digər tərəfin MÜQAVİLƏNİ pozması nəticəsində meydana çıxan hər hansı itkilərin azaldılması üçün ağlabatan bütün tədbirləri görməlidir.

33.9      Etibarsızlıq və müddəaların bölünənliyi

Bu MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəası hər hansı səlahiyyətli yurisdiksiyaya malik məhkəmə və ya inzibati orqan tərəfindən etibarsız və ya qeyri-məcburi elan edilərsə, həmin etibarsızlıq və ya qeyri-məcburilik MÜQAVİLƏNİN digər müddəalarına təsir etməyəcək və bu cür təsirə məruz qalmayan bütün digər müddəalar tam qüvvəsində qalır. ŞİRKƏT və PODRATÇI hər hansı etibarsız və ya qeyri-məcburi müddəanı bu müddəanın daşıdığı iqtisadi, hüquqi və kommersiya məqsədlərinə mümkün qədər daha çox uyğun gələn etibarlı və məcburi qüvvəyə malik müddəa ilə əvəz etməyə çalışacaqları barədə razılaşırlar. 

34. DƏYMİŞ ZİYAN və DƏBBƏ PULU

34.1 Əgər PODRATÇI Müqavilədə müəyyən edilən İŞLƏRİ  ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ nəzərdə tutulan tarixlərdə tamamlaya bilməzsə və/və  ya Maddə 34.1-də müəyyən edilmiş Dəbbə Pulu başlığı altında müəyyən edilən işlərlə bağlı MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verə bilməzsə PODRATÇI ŞİRKƏTƏ Dəbbə Pulu görə məsuliyyət daşıyır. Dəbbə Pulu həcmi Müqavilədə müəyyənləşdirilir.

34.2 PODRATÇININ  bu Müqaviləyə əsasən Dəbbə Pulu məbləğini ödəmə öhdəliyi cərimə olaraq deyil, PODRATÇININ Müqavilə öhdəliklərinə əməl etməməsi nəticəsində ŞİRKƏTƏ dəymiş ziyanın və itkilərin əvvəlcədən hesablanmış ilkin məbləğini təşkil edir.  


35. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

35.1	ŞİRKƏT və PODRATÇI arasında MÜQAVİLƏ və ya İŞ ilə bağlı meydana çıxan mübahisələr aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq həll edilir:

a) mübahisə ilk öncə ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ yönəldilir, hansı ki, öz növbələrində mübahisə obyekti olan məsələni müzakirə edir və razılığa gəlmək üçün bütün ağlabatan cəhdləri edirlər;

b) əgər Maddə 35.1(a)-ya əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə Müqavilədə müəyyən edilmiş iki şəxsə yönəldilir. Bu şəxslərdən biri ŞİRKƏT, biri isə PODRATÇI tərəfindən təyin edilir. Tərəflər təyin etdikləri şəxsləri digər tərəfə məlumat verməklə dəyişə bilərlər;

c) əgər Maddə 35.1(b)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə ŞİRKƏTİN və PODRATÇININ İcraçı Direktorların və ya Rəhbərliklərinin vasitəsi ilə həll edilməyə  yönəldilir.

35.2	Əgər Maddə 35.1(c)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, tərəflər mübahisəni öz aralarında razılaşdırdıqları Mübahisələrin Alternativ Həlli forması ilə həll edilə bilərlər.

35.3	Hər hansı bir mübahisə barədə razılaşma əldə edilməsə, Maddə 35.4-ə əsasən tərəflərdən hər biri mübahisəni həll etmək üçün istənilən vaxt Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq Məhkəməyə müraciət edə bilər.

35.4	Maddə 35.3-ə əsasən mübahisənin Məhkəmələrə yönəldilməsindən əvvəl mübahisə ilə əlaqədar məhkəmə işinə başlamaq istəyən tərəfin bundan öncə Maddə 35.1 (a), (b) və (c)-də qeyd olunan qaydalara riayət etməsi və bunları tamamlamağa cəhd etməlidir. 

35.5	Hansısa bir məsələ və ya məsələlər mübahisə obyekti olan zaman, PODRATÇI İŞİN icrasına davam etdirir və tamamlanmasını həyata keçirir və həm PODRATÇI, həm də ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə riayət edir.


36.	SAĞLAMLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT

36.1	ŞİRKƏT sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit (bundan sonra “STƏ” adlandırılır) ilə bağlı məsələlərə böyük önəm verir və tələb edir ki, PODRATÇI QRUPU STƏ-nin ən yüksək standartlarına əməl və riayət etsin. 

36.2	PODRATÇI İŞİN icra edilməsi üçün zəruri olan bütün əməliyyatların və metodların müvafiqliyi, stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün tam məsuliyyət daşıyır və STƏ–nin şərtlərinə ciddi şəkildə riayət edir. PODRATÇI STƏ ilə bağlı tədbirlərin təşkil edilməsi və bu tədbirlərin sənədlərinin hazırlanması üçün ŞİRKƏT ilə əməkdaşlıq edir.

36.3	Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit standartlarının tələblərinə riayət edilməməsi və ya hər hansı bir materialdakı STƏ risklərinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar ŞİRKƏTİN ağlabatan tələbinin icra edilməməsi ŞİRKƏTƏ əsas verir ki, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN hər hansı bir hissəsinin Maddə 29.1(b)-yə əsasən ləğv edilməsi üçün bildiriş versin.

36.4	PODRATÇI İŞ SAHƏSİNDƏ baş verən fövqəladə hadisənin lazımi şəkildə qarşısının alınması üçün ŞİRKƏT ilə əməkdaşlıq edir və təhlükə olduğu zaman dərhal insan həyatının və əmlakın qorunması üçün zəruri olan tədbirlər görür.


Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri Müqaviləni aşağıda göstərilən tarixdə iki nüsxədə imzalayırlar:


PODRATÇI				ŞİRKƏT

Adı:					Adı:

Vəzifəsi:					Vəzifəsi:
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Qeyd: Bu Müqavilə Tikini Xidmətlərinin Göstərilməsinə dair müqavilə CMAA-in (“Amerikanın Tikintinin İdarəedilməsi Assosiasiyası”) mülki tikinti sahəsində modelinə əsaslanır və Faktiki Xərclər üstəgəl Xidmət Haqqı (“Cost Plus Fee”) formatını əhatə edir.  Sifarişçinin maraqlarına uyğun olaraq və tikintinin xüsusiyyətlərində asılı olaraq bu müqavilə, müvafiq müddəaları dəyişdirilərək, digər formatlarda da istifadə oluna bilər.  
MÜQAVİLƏ
_______ (gün) _____________ (ay) _______ il tarixində 
Sifarişçi:
Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında təşkil olunmuş və mövcud olan, hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1000, Neftçilər prospekti 73 olan, dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxs, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ

və Podratçı: ________________________________________________ 

Qarşıda Maddə 1.1-də göstəriləcək “______________________” (Burada “Layihə” adlanacaq) adlı Layihə ilə bağlı xidmətlər: 

İnşaat Rəhbəri (burada “İR” adlanacaq): –___________________________________
Ünvan:  __________________________________________________________
Konstruktor: _____________________________________________________
	______________________________________________________
Müqavilənin həyata keçirilməsinə və ödənişə dair zəmanət:
	Məbləğ, Zəmanət verən Şirkət və Ünvan:

Qiymət: _________  
Ödəniş : 
Yubadılma şərtləri: Ümumi Müddəalarda göstərildiyi kimi
Sifarişçi və Podratçı qarşılıqlı razılaşmalarına əsasən aşağıdakı kimi razılığa gəlirlər:
1. Bu müqavilədəki söz və ifadələr müqavilə sənədlərində göstərilən mənalarla eyniyyət təşkil edir. 
2. Aşağıdakı sənədlər bu Müqavilənin tərkib hissəsi kimi izah ediləcək və oxunacaq. Bu razılaşma digər bütün müqavilə sənədlərindən üstün hesab olunacaq. 
a) Əlavə şərtlər
b) Ümumi şərtlər
c) Spesifikasiya
d) Çertyojlar və
3. Bu Müqaviləyə əsasən Sifarişçi tərəfindən Podratçıya ediləcək ödənişlərə gəldikdə isə Podratçı, bu müqavilənin şərtlərinin bütün aspektləri ilə bağlı işləri yerinə yetirmək və nöqsanları aradan qaldırmaq barədə Sifarişçi ilə razılığa gəlir. 
4. Sifarişçi bu Müqavilədə göstərilən zamanlarda və tərzdə işlərin icrası və tamamlanması, eləcə də, nöqsanların aradan qaldırılması və bu müqavilənin şərtlərinə əsasən ödənilməli olan Faktiki Xərclər və ya digər məbləğlərin ödənilməsi üzrə Podratçı ilə müqavilə bağlayır. 

Bu sənədin təsdiqi olaraq Tərəflər, ________ tarixində Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən imzalanmasına dair razılığa gəlirlər:
 
İmza: 

__________________________________________________________________________
Ad: 
Vəzifə:  
Tarix: 

İmza: 

__________________________________________________________________________
Ad: 
Vəzifə:  
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MADDƏ 1

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Tərəflər, Şərh və Məqsəd
1.1.1. “Sifarişçi” termini, Azərbaycan, Bakı şəhəri, Neftçilər pr. 73  poçt ünvanlı və təyin edilmiş nümayəndələri, varisləri və pul təxsisatına malik Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti mənasını daşıyır. 
1.1.2. “İnşaat Rəhbəri” termini (bundan sonra “İR” adlanan), _________________________________ şirkəti mənasını daşıyır.
1.1.3. “Layihəçi” termini _____________________________ şirkəti mənasını daşıyır. “Layihəçi” termini Layihəçinin səlahiyyətli nümayəndələrini, məsləhətçilərini, varislərini və ya Layihəçi tərəfindən eyni sahədə fəaliyyət göstərmək üçün təyin olunmuş firma və ya digər şəxsi də bildirir. 
1.1.4. “Layihə” termini Azərbaycan Respublikası, ____________________ ünvanında yerləşən müəyyən daşınmaz əmlakın inşaası üçün inşaat ərazisinin hazırlanması işləri, əlavə qurğular və tikililər də daxil olmaqla, __________________________________ mənasını daşıyır. 
1.1.5. “Podratçı” termini Layihəni işçi qüvvəsi ,  material, avadanlıq və inventar və ya hamısı ilə təchiz etmək üçün Sifarişçi ilə bağlanmış müqaviləni icra edən, yaxud da Layihə ilə başqa cür əlaqəsi olan fərdi, müştərək, səhmdar, firma, korporasiya və ya digər biznes müəssisələri mənasını daşıyır.
1.1.6. “Müqavilə Sənədləri” termini Tender İştirakçıları üçün Təlimat, Podratçı və  arasında bağlanmış Müqavilə (bundan sonra “Müqavilə” adlandırılan), Podratçıya təqdim olunmuş Ümumi Şərtlər və hər hansı Əlavə Şərtlər, Podratçıya təqdim olunmuş cizgilər və spesifikasiyalar, bütün əlavə sənədlər, əlavələr, bülletenlər, bu Ümumi Şərtlərə əsasən yuxarıda göstərilənlərdən hər hansı birinə edilən dəyişikliklər və Müqavilənin Razılaşmasında dəqiq müəyyən edilmiş bütün digər sənədləri bildirir.   
1.1.7. “İşçi çizgiləri” dedikdə Layihə müddətində İnşaat sahəsində istifadəsi nəzərdə tutulan detallı dəmir-beton, polad konstruksiya v.s. çizgi, sxem və icra sənədləri nəzərdə tutulur. 
1.1.8. “İş” termini Layihənin Podratçı tərəfindən bütün işçi qüvvəsi, materiallar, alətlər, avadanlıqlar, cihazlar, əməliyyat xidmətləri, nəzarət işi daxil olmaqla icra olunmalı daimi və müvəqqəti işləri və Müqavilə Sənədlərinin  tələblərini təmin etmək üçün Podratçı tərəfindən göstərilməli digər xidmətləri nəzərdə tutur. 
1.1.9. “Subpodratçı” termini hər hansı fərdi, əməkdaşlı, firma, korporasiya yaxud İşin ərazidə icra olunması üçün işçi qüvvəsi, avadanlıq və ya materialla təchizat etmək məqsədi ilə podratçı və ya hər hansı başqa subpodratçı ilə müqavilə əlaqəsi olan başqa komersiya müəssisəsi mənasını daşıyır. Hər bir subpodratçıdan müqaviləni bağladığı Tərəfin tələbi ilə bu Ümumi Şərtlər və ya digər müvafiq Müqavilə Sənədlərə uyğun fəaliyyət göstərməyə razılığı alınmalıdır.
1.1.10.  “Təchizatçı” termini Podratçı və ya  hər hansı bir subpodratçı ilə onların işinə cəlb ediləcək material və avadanlıqla təchiz etmək üçün müqavilə bağlamış istehsalatçı, quraşdırıci, distributor və ya satıcı mənasını daşıyır.
1.1.11. “Hədəf Qiyməti” termini Dəyərləndirmə Mərhələsində  Sifarişçi və Podratçı arasında rəqəmlərlə hesablanmış yekun məbləği bildirir. Hədəf qiyməti Müqavilə Sənədlərində göstərildiyi kimi Cari Xərclər üstəgəl Sabit Xidmət Haqqı Müqaviləsinin  hesablama prinsipindən istifadə edərək  dəyişdirilə bilər. Hədəf Qiymətinin təyin olunmasında istifadə olunmuş elementləri işin gedişatında xərclərə nəzarət kimi istifadə oluna bilər. Bununla belə, Podratçı Sifarişçinin məmnunluğu üçün faktiki xərclərə ən səmərəli şəkildə nəzarət olunması üçün əlindən gələni etməlidir. Sifarişçi tərəfindən Podratçıya İşin icrasına görə “Cari Xərclər üstəgəl Sabit Xidmət Haqqın” ödənişi Müqavilə Sənədlərində müəyyən olunduğu kimi aparılmalıdır. Müxtəlif Sığorta, Zəmanət və qarantiyaların təminatı “Hədəf Qiymət”ə əsaslanacaq., başga hal nəzərdə tutulmayıbsa.     
1.1.12. “Sabit Xidmət Haqqı” Sifarişçi və Podratçı arasında Dəyərləndirmə Mərhələsində razılaşdırılmış Gəlir və Əlavə Xərcləri nəzərdə tutur. “Sabit Xidmət Haqqı”  Əlavə şərtlərdə göstərilən meyara əsaslanmalıdır. 
1.1.13. Müqavilə müddəti İşin icrası üçün Müqavilə Sənədləri ilə müəyyən olunmuş günlərin sayıdır.
1.1.14. “Əsaslı tamamlanma” termini İR-nin Layihəçi ilə məsləhətli şəkildə müəyyən etdiyi, Müqavilə Sənədlərinə əsasən Sifarişçi tərəfindən Layihənin və ya onun müəyyən olunmuş hissəsinin, bütün Layihə hissələrinin və systemlərin tələb olunan işlək vəziyyətdə  tam əldə olunma və təyinatı üzrə istifadəsinin mümkünlüyünü təmin edərək,  İşin Mügavilə Sənədlərinə müvafiq tamamilə bitdiyi tarixi bildirir. 
1.1.15.  “Gün” gecə yarısında növbəti günün yarısına qədər ölçülən iyirmi dörd (24) saatı göstərən təqvim günüdür. Əgər Müqavilə Sənədlərində günlə bağlı vaxt kəsiyi göstərilibsə, onda o, belə müddətin ilk gününü çıxmaq və son gününü daxil etməklə hesablanmalıdır. Əgər belə müddətin son günü Şənbə, Bazar və ya tətbiqə yararlı qanunvericilik ilə bayram günü elan olunubsa, həmin gün hesaba alınmamalıdır. “İş Saatları” Layihənin yerləşdiyi Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsindəki kimi hesablanır.
1.1.16. Sifarişçi və/və ya İR qalib gələn tender iştirakçısına Təyin edilməsinə dair Bildiriş verirsə, bildiriş Müqavilənin və bütün digər Müqavilə Sənədlərinin imzalanmamış üç (3) nüsxəsi ilə müşayiət olunmalıdır. Bundan sonrakı on beş (15) gün ərzində Podratçı bu Müqavilənin üç (3) nüsxəsini rəsmiləşdirməli və əlavə olunmuş bütün digər müqavilə Sənədləri ilə birlikdə  Sifarişçiyə və/və ya İR-nə çatdırmalıdır.
1.1.17. Müqaviləni rəsmiləşdirməklə, Podratçı Müqavilə Sənədlərini diqqətlə yoxladığını; İşin qiyməti, inkişafı və icrasına hər hansı bir şəklidə təsir edə biləcək yerli şəraitlə tanış olmaqdan ötrü əraziyə baş çəkdiyini;  İşin qiyməti, müddəti, inkişafı və icrasına hər hansı bir şəklidə təsir edə biləcək dövlət  və yerli qanunlar, fərmanlar, qaydalar və nizamnamələrlə tanış olduğunu; Podratçının Müqavilə Sənədləri ilə tanış olub, onlarla əlaqəsi olduğunu nümayiş etdirmiş olur.
1.1.18. Müqavilə Sənədləri Sifarişçi və Podratçı arasında İşə aid bütün Müqaviləni əhatə edir. Müqavilə Sənədləri bir-birini Tamamlayır, və biri tələb olunduğu təqdirdə digərləri də tələb olunur.
1.1.19. Layihənin funksional olaraq tamamlanması və ya inşa ediləcək hissəsini təsvir etmək Müqavilə Sənədlərinin məqsədidir. Nəzərdə tutulmuş nəticəni əldə etmək üçün tələbə cavab olaraq, Müqavilə Sənədləri  ilə əsaslanmış şəkildə nəzərdə tutulan hər hansı işçi qüvvəsi, material və ya avadanlıq, təfərrüatı göstərilməsi olub-olmamasından asılı olmayaraq təchiz olunmalıdır. Adət halını almış texniki və ya ticarət mənasını verən sözlər işçi qüvvəsi, material və ya avadanlığı təsvir etmək məqsədi ilə istifadə olunubsa, sözlər həmin məzmuna müvafiq tərcümə olunmalıdır. Hər hansı bir texniki cəmiyyətin, təşkilatın və ya birliyin standart spesifikasiyalar, təlimatlar və ya məcəllələrinə, yaxud da hər hansı bir dövlət rəhbərliyinin qanunlarına və ya qaydalarına aid istinadlar, təkliflərin açıldığı vaxtda faktiki olaraq qüvvədə olan ən son spesifikasiyalar, təlimatlar, məcəllələri, qanunları və ya qaydaları bildirməlidir, digər hallar xüsusi olaraq göstərilməyibsə.
1.1.20. İR yazılı şəkildə Müqavilə Sənədlərinin tələblərinin açıqlamasını və izahatını Podratçıya təqdim etməlidir. Belə açıqlamalar və izahatlar müqavilə sənədlərinin bütün məzmununa aid olmalı və ya onların ümumi məqsədindən nəticələnməlidir.
1.1.21. Podratçı Sifarişçi və Tİ tərəfindən təqdim edilən Müqavilə sənədləri, dizayn çizgiləri və spesifikasiyalardaki İşin icra edilə bilinməsinə ziddiyət, uyğunsuzluq vəya aşkar səhvləri tapmaq üçün bütün gücünü səfərbər etməlidir. Əgər işin icrası müddətində Podratçı Müqavilə Sənədlərində ziddiyyət, səhv və ya uyğunsuzluq aşkar edərsə, o zaman o, dərhal yazılı şəkildə İR-nə bu barədə hesabat verməlidir. Göstərilən amillərin təsir etdiyi işi davam etdirməzdən öncə Podratçı İR-dən yazılı açıqlama və ya izahat almalıdır. İR-nin qərar verməsindən öncə görülən hər bir iş üçün cavabdehlik Podratçının öhdəsinə düşür 
1.1.22. Əgər Müqavilə Sənədlərinin hansısa hissəsi digər bir hissəsinə ziddirsə, onda Müqavilə Sənədlərini təşkil edən müxtəlif sənədlər aşağıda göstərilən üstünlük ardıcıllığı ilə əldə rəhbər tutulmalıdır. Sifarişçi Podrat Müqaviləsi və bununla yanaşı lazımi şəkildə rəsmiləşdirilmiş dəyişiklik əmrləri; Əlavə Şərtlər; Ümumi Şərtlər; spesifikasiyalar; Tender iştirakçıları üçün Təlimatlar; cizgilər. Cizgilərdə verilmiş rəqəmlər və miqyaslı olçülər arasında, rəqəmlər rəhbər tutulmalıdır. Detallı çizgilərə ümumi çizgilərin üzərində  üstünlük verilməlidir.
1.1.23. Podratçı, Müqavilə Sənədlərində göstərilənlərdən heç birinin və ya Sifarişçi və İR yaxud Sifarişçi və Layihəçi arasında olan hər hansı razılaşmanın İR, Layihəçi və Podratçı arasında müqavilə münasibətlərin ziddiyyət yaratmaması ilə razılaşır. Podratçı Sifarişçi və İR və ya Sifarişçi və Layihəçi arasında hər hansı razılıqların benefisiarı deyil  və onun belə müqavilənin üçüncü benefisiarı olmasına əsaslanan və ya əsaslanmasını tələb edən İR və ya Layihəçiyə qarşi məhkəmə iddiası ilə çıxmayacağına razılaşır. 
1.1.24. Materiallar və avadanlıq Müqavilə Sənədlərində sadalanan müvafiq əşyalardan istənilənin mülkiyyətçinin adının və ya xüsusi təchizatçının adının istifadə edilməsi ilə müəyyən edildiyi və ya təsvir olunduğu halda, əşyanın adlandırılması tələb olunan növ, funksiya və keyfiyyəti əks etdirmək niyyətini daşımalıdır. Əgər əşyanın adını təşkil edən sözlərdə əvəz etməyə yol verilməyibsə, digər təchizatçı tərəfindən təklif olunan material və avadanlıqlar, onların adlarının özlərinə uyğun olduğunu müəyyən edən məlumat təqdim olunduğu halda qəbul edilə bilər. Əgər Podratçı əvəzetmə təklif etmək istəsə, O, İR-nə yazılı təklif təqdim etməli, sonuncu isə öz növbəsində qəbul edilmək üçün həmin təklifi Layihəçiyə təqdim etməlidir. Təklif, əvəz edicinin eyni şəkildə işlədiləcəyini, layihədə nəzərdə tutulan nəticələrin əldə olunacağını, onun əvəz etdiyinə oxşar və bərabər əvəz edici olduğunu və eyni məqsədlə istifadə olunacağını təsdiqləməlidir. Təklif, əvəz etmənin dəyərləndirilməsi və qəbul edilməsinin Podratçının işi əsas vaxtda bitirməsinə əngəl törətməyəcəyini, əvəz etmənin İşə tətbiq olunmaq üçün qəbul ediləcəyi təqdirdə Müqavilə Sənədlərində hansısa dəyişiklik edilib-edilməyəcəyini və ya əvəz edicinin Layihəyə uyğunlaşdırılmasından ötrü digər iş müqaviləsi ilə təmin olunub-olunmayacağını, əvəz edicinin İşə qoşulmasının və ya İş ilə bağlı istifadə olunmasının lisenziya və ya icarə haqqı ödənilməsinə səbəb olub-olmayacağını bildirməlidir. Təklif, hər biri təklif olunmuş əvəz etmənin dəyərləndirilməsində nəzərə alınmış, təkrar planlaşdırılma və dəyişikliyin təsirinə məruz qalmış digər podratçıların tələblərini də əhatə edən, bu cür əvəz etmənin qəbul edilməsinin səbəb olacağı müəyyən olunmuş bütün qiymətlərin smetasını əks etdirməlidir.
1.1.25. Əgər xüsusi inşaat vasitələri, metodları, texnikaları, ardıcıllığı və ya proseduraları Müqavilə sənədlərində göstərilibsə və ya tələb olunursa, Podratçı, İR və İR vasitəsi ilə Layihəçiyə əvəzetmə təklifinin Müqavilə Sənədlərində göstərilən və ya tələb olunana bərabər olmasını müəyyən etməyə icazə verən lazımi məlumatı təqdim etməklə, əvəzedici inşaat vasitələri, metodları, texnikaları, ardıcıllığı və ya proseduraları təklif edə bilər. Təklif olunmuş əvəzedicinin təhlil edilməsi prosedurası 1.1.24. bəndində göstərilənlə eyni olmalıdır. 
1.1.25.1.	 Podratçı əvəz etmə təklifini dəyərləndirmək üçün İR-nə Layihəçi ilə məsləhətləşməkdən üçün yeddi (7) gündən az olmamaq şərti ilə kifayət qədər vaxt verməlidir. Öncə İR-nin və Layihəçiun, İR tərəfindən Podratçıya təqdim olunan ya dəyişiklik haqqında əmr, ya da digər müvafiq sənədləşməni əks etdirən təklifin qəbul olunması haqqında yazılı bildiriş olmadan heç bir əvəz etmə, quraşdırma və ya istifadə əmri verilməyəcək.  
1.1.25.2.	 Podratçıdan hər hansı bir əvəz etmə ilə bağlı xüsusi icra zəmanəti və ya digər zəmanət təqdim etməsi tələb oluna bilər.  
1.1.26. Əgər Müqavilə Sənədlərində İR və ya Layihəçiun İş ilə bağlı tələbi, göstərişi, təhlili və ya qiymətləndirməni təsvir etmək üçün “əmr olunduğu kimi”, “göstərildiyi kimi”, “tələb olunduğu kimi”, “icazə verildiyi kimi”, “bəyənildiyi kimi” terminləri, və ya oxşar yaxud eyni mahiyyəti kəsb edən terminlər, eyni zamanda “əsaslandırılmış”, “əlverişli”, “qəbul edilə bilən”, “müvafiq” və ya “qənaətbəxş” sifətləri, və ya oxşar yaxud eyni mahiyyəti kəsb edən sifətlər istifadə olunubsa, bu cür tələblərin, göstərişin, təhlilin və ya qiymətləndirmənin müstəsna olaraq İşin Müqavilə Sənədləri ilə uyğunluğunu dəyərləndirməsi ilə bağlı olması tələb olunur. Bu kimi hansısa bir termin və ya sifət istifadə olunarkən Sifarişçiyə, İR-nə və ya Layihəçia İşin təmin olunması və ya icrasına nəzarət və rəhbərlik etmək və ya göstəriş verməkdən ötrü hansısa ixtiyar və ya vəkalət vermək nəzərdə tutulmamalıdır.  
1.1.27.  Podratçı Sifarişçi və/vəya İRnin təsdiqinə əsasən uyğun təribat, subpodrat nəzarəti, müşahidəsi və hesabat vermə məqsədi ilə təsirli Subpodrat İşinin Nəzarət Sistemini təşkil etməlidir.  Əsas məqsəd başlıca olaraq, razılaşılmış qiymət və vaxt çərçivəsində maksimum səviyyədə koordinasiya ilə və yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə, subpodrat təşkilatı və onun sistemlərinin səmərəli icrasını inkişaf etdirmək, idarə etmək, koordinasiya etmək və qorumaqdır. Subpodrat Kordinatoru işi subpodrat işlərinin seçmə, subpodrat, istehsal, məlumat təminatı, nəzarət, sənədlər, ödənişdən və hesabatdan tutmuş son icraya qədər bütün prosesini birləşdirmək məsuliyyətini daşıyır. Sahə rəhbərinin birbaşa nəzarəti altında iş cədvəli, baxışa təqdim olunan sənədləri, keyfiyyət, işçi qüvvəsinin təşkil olunması, pul haqq-hesabı, metodlar, materiallar və texnologiyaya sistematik yanaşma tələb olunur. 
1.1.28. “Əlaqə Dili” termini Layihə müddətində Sifarişçi, İR, Layihəçi və Podratçı arasında bütün yazışmalar, texniki icra sənədləri və sair texniki tərtibatları təmin edən Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili olan Azərbaycan dilidir. İR, Layihəçi və Podratçı arasında olan məhdud yazışmalar Tərəflərin razılığı ilə digər dillərdə də aparıla bilər.

MADDƏ 2
SİFARİŞÇİ VƏ İNŞAAT RƏHBƏRİ

2.1. Cizgilər  və Spesifikasiyalardan İstifadə
2.2.1 Podratçı Müqavilə Sənədlərinin iki (2) nüsxəsi ilə təmin olunmalıdır. Əlavə nüsxələr tələb edildikdə  təkrar istehsal xərci ödənilərək təqdim olunmalıdır.
2.1.2 Cizgilər, Spesifikasiyalar və ya Sifarişçi, Layihəçi və ya İR tərəfindən hazırlanmış hər hansı digər sənədlər də daxil olmaqla Müqavilə Sənədlərinin heç birində Podratçının hüququ olmamalıdır
2.2. Öhdəliklər
2.2.1. İR burda təsvir olunduğu kimi Müqaviləyə rəhbərlik edir. Bu Müqavilə altında hərəkət edərək İR bu Müqavilə ilə bağlı bütün məsələlərdə Sifarişçinin  vasitəçisi kimi fəaliyyət göstərmiş olur. Bu Müqavilədə heç bir fakt İR-nin Sifarişçinin qəyyumu olması kimi təfsir edilə bilməz. 
2.2.2. Sifarişçi  və Layihəçi Podratçı ilə, Layihənin bütün işlərində iştirak etməyə səlahiyyəti olan İR-nin təyin etdiyi şəxs vasitəsi  və ya iştirakı ilə həyata keçirəcək. 
2.2.3. Podratçı bu Müqavilənin davam etdirilməsi və ya qüvvədə olma tarixi haqqındakı ilk bildirişdən sonrakı beş (5) gün ərzində İR-nə Müqavilənin adından müqavilələr, sertifikatlar və iltizamlar kimi sənədləri imzalamaq və Podratçının öhdəsinə bu cür sənədlərin bütün şərtlərini və təminatını  qoymaq səlahiyyətinə malik bütün şəxslərin siyahısını təqdim etməlidir. Korporasiya kimi fəaliyyət göstərildiyi halda istisna olaraq, Podratçı  İR-nə tərkibinə, korporasiyanın adından müqavilələr, sertifikatlar və iltizamlar kimi sənədləri imzalamaq və korporasiyanın öhdəsinə bu cür sənədlərin bütün şərtlərini və təminatını qoymaq səlahiyyətinə malik işçi heyətinin adlarının və rütbələrinin siyahısı daxil olan, korporasiyanın direktorlar şurasının qərarlarının surətini təqdim etməlidir.
2.2.4.   Paraqraf 9.1.1 də qeyd olunan hallardan başqa, İR Müqavilə Sənədlərinin tələblərindən heç birini ləğv etməməli, dəyişdirməməli, artırıb-azaltmamalı, yüngülləşdirməməli, Müqavilə Sənədlərinə əsasən icra olunmayan heç bir İşi təsdiq etməməli yaxud qəbul etməməli, Müqavilə Sənədlərinə zidd təlimat verməməlidir.
2.2.5. İR Sifarişçiyə  İşdə qüsur və çatışmazlığa qarşı müdafiə olunmaqda yardım etmək məqsədi ilə, İşin keyfiyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün proqram tərtib və tətbiq etməlidir. Nə Sifarişçi, nə İR, nə də Layihəçi Podratçının inşaat vasitələri, metodları, texnikası, ardıcıllığı və ya icrası ilə bağlı istiqamətləndirməyəcək, səlahiyyət və məsuliyyət daşımayacaq; onlar, eyni zamanda, Podratçının təhlükəsizlik tədbirləri və proqramla bağlı təsadüfi hadisələrə görə də məsuliyyət daşımayacaqlar. Bundan başqa, nə Sifarişçi, nə İR, nə də Layihəçi Podratçının İşin təminatı və icrasına müvafiq qanun və nizamnamələrə əməl etməkdə, İşin təminatı və icrasını Müqavilə Sənədlərinə əsasən həyata keçirməkdə yol verdiyi səhvlərə görə də məsuliyyət daşımayacaq.
2.2.6.  Nə Sifarişçi, nə İR, nə də Layihəçi Podratçının, hansısa subpodratçının, təchizatçının, yaxud da Podratçının adına İşin hansısa hissəsini həyata keçirən digər şəxslər və ya təşkilatların fəaliyyətinə və ya icra etmədiklərinə görə məsuliyyət daşımayacaq. 
2.2.7. İR-nin müşahidələri və digərlərinin yoxlamaları, sınaqları və ya yüksək rəyi Podratçını İşi Müqavilə Sənədlərinə müvafiq icra etmək öhdəliklərindən azad etməyəcək.
2.2.8. İR-nin, İR və ya Layihəçinin fikrinə görə Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə zidd olduğunu hesab etdiyi yerdə İş haqqında mənfi rəy bildirmək yaxud onu rədd etmək  üçün Sifarişçi  adından səlahiyyəti olacaq. Şəxsin və ya əmlakın zərər çəkə biləcəyi fövqəladə hallar istisna olmaqla, hər cür belə mənfi rəy haqında Podratçıya İR vasitəsi ilə məlumat verəcək.   
2.2.9. İR işin icrası üsulları, gedişatı, problemlər və cədvəl tərtib etmək kimi məsələləri müzakirə etməkdən ötrü, Podratçı, subpodratçılar, təchizatçılar və digərlərinin də iştirak edəcəyi iş görüşləri təşkil etmək, siyahıya almaq və idarə etmək səlahiyyətinə və mülahizəsinə malik olacaq.
2.2.10. İR, Layihəçi ilə məsləhətli şəkildə, işçi cizgiləri, nümunələri və baxılacaq digər sənədlərin emal edilməsi proseduralarını hazırlayacaq.
2.2.11. İR, Müqavilə müddətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ərizələr də daxil olmaqla, dəyişikliklərlə bağlı tələblərə baxacaq və dəyişiklik sıralamasını təyin edəcək.
2.2.12. İR Podratçının İşini nə vaxt əsaslı tamamladığını müəyyən edəcək. Layihəçi ilə məsləhətli şəkildə, İR tamamlanmamış və ya Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə zidd olan digər İşlərin siyahısını da əlavə etməklə, Əsaslı Tamamlanma haqqında Şəhadətnamə hazırlayacaq və Sifarişçinin təsdiqi ilə podratçıya təqdim edəcək. Əsaslı xitam zamanı yalnız təsadüfi düzəliş işi və son təmizləmə, əgər Sifarişçinin tam istifadəsi üçün ehtiyac olan sonrakı təmizləmə tələb olunarsa, yekun tamamlanmaya saxlanıla  bilər.   Yekun Tamamlanma haqqında Şəhadətnamə oxşar olaraq İR tərəfindən hazırlanmalı, Sifarişçinin təsdiqi və Podratçının İşi bitdiyi və Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab verdiyi zaman Podratçıya veriləcək. 
2.2.13. İR-nin qərarı ilə, Podratçıya İşi davam etdirməkdən ötrü hüquq və imkan vermək üçün, İnşaat nəzarət məntəqələri yaratmaqdan ötrü ərazinin lazımi ölçüdə sərhədə alınması təmin olunmalıdır. Podratçı İşin planlaşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyacaq, quraşdırılmış repeləri qoruyacaq və mühafizə edəcək və Sifarişçinin öncədən yazılı razılığı olmadan dəyişikliklər və yerdəyişmələr etməyəcək.  Podratçı, hansısa reper itərsə, dağılarsa və ya dərəcələrdə və yerləşmədə lazımi dəyişikliklər üçün yerdəyişməyə ehtiyac olarsa, bu haqda İR-nə hesabat verməlidir. Podratçı reperlərinin ixtisaslı heyət tərəfindən əvəz edilməsi və ya yerdəyişməsinin dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşıyacaq. 
2.2.14. Sifarişçi Müqavilədə göstərildiyi kimi, İşin icra olunacağı əraziyə  Podratçının istifadəsi üçün təyin olunmuş digər ərazilərə giriş hüququnu təmin edəcək. Daimi konstruksiyalar  və ya Mövcud tikililərdə daimi dəyişikliklər üzrə hüququ Sifarişçi tərəfindən əldə olunacaq və haqqı ödəniləcək.  Podratçı müvəqqəti tikinti xidmət vasitələri və ya material və avadanlıqlar üçün tələb oluna biləcək bütün əlavə ərazilər və yolları təmin edəcək. 
2.3 Sifarişçinin İşi Dayandırmaq və ya Təxirə Salmaq Hüququ
2.3.1 Əgər İş qüsurludursa, Podratçı bacarıqlı işçilər, münasib materiallar və ya avadanlıqlarla təmin edə bilmirsə, Sifarişçinin və İR-nin Əlavə şərtlər Paraqraf 3.1 də göstərilən xərclərin nəzarəti metodlarına uyğun davranmırsa yaxud İşi, Tamamlanmış İşin Müqavilə Sənədlərinə uyğun olacağı şəkildə təmin və icra etmirsə,  Sifarişçi belə vəziyyət aradan qalxanadək Podratçıya İşi yaxud hansısa hissəsini dayandırması əmrini verə bilər. 
2.3.2 Sifarişçi istədiyi vaxt və heç bir səbəb olmadan, yüz səksən (180) gündən çox olmayan müddətə, işin yenidən başlama tarixi göstərməklə Podratçıya yazılı bildiriş təqdim etməklə İşi yaxud onun bir hissəsini təxirə sala bilər. Podratçı təyin olunmuş tarixdə İşi yenidən başlayacaq.
2.3.3 Sifarişçinin  İşi dayandırmaq hüququ ona Podratçıya yaxud hər hansı başqa tərəfin xeyrinə istifadə edə biləcəyi ixtiyar vermir. Nə İR-nin bu Müqavilənin şərtləri altında fəaliyyət göstərmək səlahiyyəti, nə də bu səlahiyyəti tətbiq etmək və ya tətbiq etməməklə bağlı verilmiş qərar, İR-nə Podratçı, subpodratçılar, təchizatçılar yaxud onların vasitəçiləri və ya işçiləri, ya da İşin icrası və tətbiqini həyata keçirən digər şəxslərə münasibətdə heç bir öhdəlik vermir.  
2.3.4 Əgər Sifarişçi və ya İR-nin fəaliyyəti ilə, ya da onların hər ikisinin bu Müqavilə ilə təyin olunmuş müddət ərzində fəaliyyət göstərməklə bağlı yol verdikləri xəta ucbatından İşin hamısının yaxud bir hissəsinin icrası 2.3.2 bəndində müəyyən olunan yüz səksən (180) gündən çox olmayan müddətə dayandırılırsa, Podratçıya Maddə 9-da verilən təminata əsasən Xidmət Haqqıın və/vəya vaxtın dəyişdirilməsini tələb etmək hüququ veriləcək. Paraqraf 2.3.1 də göstərilən səbəblərdən icraya xitam verilərsə, yaxud bu Müqavilə əsasında nizamlanan və ya istisna edilən hallarda Hədəf Qiymətində və müddətdə dəyişiklik edilməsinə icazə verilmir. Aşağıda göstərilən hallarda Xidmət Haqqı və müddətdə dəyişikliyə yol verilməyəcək: Təqdim olunan tələbin uzatma əmrindən nəticələnən tələb kimi tətbiq olunmaması şərti ilə, Podratçı işlə bağlı fəaliyyət və ya qüsur barədə İR-nə yazılı məlumat verməmişdən öncə hansısa xərclər üçün; işlə bağlı fəaliyyət və ya qüsurdan sonra iyirmi (20) gün ərzində Podratçının İR-nə tələb olunan belə vaxt kəsiyinin uzadılması haqqında sonradan tətbiq oluna biləcək yazılı bildiriş verməsinə qədər icra müddətinin uzadılması ilə bağlı hansısa tələb üçün. Bu cür dayandırılmadan sonra iyirmi (20) gün ərzində artırılmış qiymət və uzadılmış müddət göstərilməklə yazılı tələb təqdim etməlidir.
2.3.5  Podratçı tərəfindən Paraqraf 2.3.4 altında Xidmət Haqqı və müddətdə dəyişikliklə bağlı tələbi, yekun ödənişdən sonra irəli sürülübsə, qəbul olunmur.
2.4   Sifarişçinin İşi İcra etmək Hüququ
2.4.1 Əgər Podratçı İR-nin qüsurlu İşi davam etdirmək və düzəliş etmək yaxud da Paraqraf 10.2.1. əsasən İR-nin tələbi ilə rədd edilmiş İşin yerini dəyişdirmək və əvəz etmək haqqında yazılı bildirişindən sonrakı müvafiq müddətdə xəta edirsə, və ya Podratçı İşi Müqavilə Sənədlərinə əsasən icra etməkdə xətaya yol verirsə, əgər Podratçı Müqavilə Sənədlərinin təminatını yerinə yetirməkdə xətaya yol verirsə, Sifarişçi Podratçıya yazılı bildiriş təqdim etdikdən yeddi (7) gün sonra bu cür çatışmamazlığı düzəldə və aradan qaldıra bilər. Bu Paraqraf altında hüquqların və tədbirlərin Sifarişçi tərəfindən tətbiqi təxirəsalınmadan həyata keçirilməlidir. Düzəliş və aradan qaldırılma üçün əlavə ehtiyac yaranarsa, Sifarişçi Podratçını bütün ərazidən və ya onun bir hissəsindən uzaqlaşdıra bilər, İşə bütünlüklə və ya onun bir hissəsinə yiyələnə bilər, Podratçının bundan sonrakı xidmətlərinə son qoya bilər, Podratçının ərazidəki alətləri, ləvazimatları, inşaat avadanlığı və texnikasına sahibliyi ələ ala bilər, ərazidə saxlanılan və ya Sifarişçi Podratçıya haqqını verdiyi, lakin başqa yerdə saxlanılan material və avadanlığı İşə qoşa bilər. Podratçı Sifarişçiyə, onun haqlarını və tədbirlərinin tətbiq etməyə imkan vermək üçün lazım olarsa, onun nümayəndələrinin, vasitəçilərinin və işçilərinin əraziyə gəlib-getməsinə icazə verməlidir. 
2.4.2 Sifarişçi Paraqraf 2.4.1.-də təyin olunan hüquqları və düzəliş tədbirlərini  tətbiq etdiyi halda, ona Xidmət Haqqında müvafiq azaltma etmək hüququ veriləcək.  Sifarişçinin bu cür hüquq və tədbirlər ilə bağlı birbaşa, dolayı və ardıcıl xərclər Podratçının hesabına həyata keçiriləcək və dəyişiklik əmri Müqavilə Sənədlərində bu məsələyə lazımi baxış keçirilməsi ilə əlaqəli şəkildə veriləcək. Bu cür birbaşa, dolayı və ardıcıl xərclərə İR-nin, mühəndislərin, memarların, vəkillərin və digər peşəkarların Xidmət Haqları və xərcləri, bütün məhkəmə xərcləri, Podratçının qüsurlu İşinin düzəldilməsi, yerinin dəyişdirilməsi və əvəz olunması nəticəsində baş verən dağıntıların və ya zərərlərin təmir və əvəz olunması ilə bağlı bütün xərcləri əhatə edəcək, lakin bunlarla məhdudlaşmayacaq. Podratçıya, Sifarişçi  tərəfindən onun hüquqlarının və vasitələrinin tətbiq olunması əlaməti olaraq İşin icrasının gecikdirilməsi səbəbindən, Müqavilə müddətini uzatmasına icazə verilməyəcək.  

MADDƏ 3
LAYİHƏÇİ

3.1. Xidmətlər 
3.1.1. Layihəçi, bundan sonra təsvir olunduğu kimi,  Sifarişçinin adından müəyyən xidmətlərə təminat verməlidir. Layihəçi Podratçının inşaat vasitələri, metodları, texnikası, ardıcıllığı və ya icra üsullarına yaxud da təhlükəsizlik tədbirləri və proqramda təsadüfi hadisələrə görə məsuliyyət daşımayacaq. Layihəçi, Podratçının Müqavilə Sənədlərinə əsasən həyata keçirdiyi İşin icrası və ya təminatı zamanı yol verdiyi qüsura, Podratçının, hansısa subpodratçının, təchizatçının, və ya İşin icrası və təminatı ilə məşğul olan digər şəxs və ya təşkilatın fəaliyyəti və yerinə yetirmədiklərinə görə məsuliyyət daşımayacaq. 
3.1.2. Layihəçi, bu Müqavilənin təmin etdiyi kimi,  Sifarişçini Layihənin bütün mərhələlərinin planlaşdırılması üçün peşəkar memarlıq və mühəndislik xidmətləri və inşaat müddətində peşəkar planlaşdırma xidmətləri ilə təmin etməlidir. Sahib Sifarişçi  və Layihəçi arasındakı Razılaşmaya əsasən xidmətlərə adi memarlıq və inşaat, konstruksiya, mexanika və elektrika layihələndirmə xidmətləri daxil olmalıdır. 
3.1.3. Layihəçi işçi cizgiləri, nümunələri və baxılacaq digər sənədləri yoxlamalıdır  , lakin Layihəçi baxışı yalnız, Müqavilə Sənədlərində göstərildiyi fəaliyyət rolu olaraq, Layihənin və tamamlanmış Layihənin planlaşdırmasının məzmununun uyğunluğunu yoxlamaq üçün olacaq, və genişlənərək inşaat vasitələri, metodları, texnikaları, ardıcıllığı və ya icra üsullarına yaxud da təhlükəsizlik tədbirləri və ya proqramda təsadüfi hadisələrə tətbiq olunmayacaq. Ayrı bir elementin  yoxlanılması, o məxsus olduğu detalın müsbət rəy alınmasının göstəricisi deyil.  Layihəçiun nəzərdən keçirdiyi bu kimi sənədlərin nəticələri İR tərəfindən Podratçıya həvalə olunacaq. Podratçı Müqavilə Sənədləri və İşin müvafiq hissəsinin təsdiq olunmuş işçi cizgiləri, nümunələr və ya digər baxılacaq sənədlər  olmadan heç bir iş görməyəcək. 
3.1.4. Cizgilər, spesifikasiya və ya Layihəçi tərəfindən hazırlanmış digər Müqavilə Sənədlərində səhvlər, əskikliklər və ya mübahisəli məsələlər aşkarlanarsa, Layihəçi aydınlaşdırıcı düzəlişlər və ya əlavə sənədlər hazırlayacaq və tələb olunarsa konsultasiyalar keçirəcək. Bu məlumat Podratçıya İR tərəfindən verilməlidir. 
3.1.5. Burada qeyd olunan məhdudiyyətlər baxımından Layihəçi bu Layihə ilə bağlı öhdəliklərini  Sifarişçiyə çatdırmaq üçün əraziyə baş çəkə bilər. 
3.1.6. Layihəçi Podratçı, subpodratçılar və təchizatçılarla yalnız İR vasitəsi ilə, ya da onun iştirakı ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 
3.1.7.  Sifarişçinin tələbi ilə Layihəçi bu layihə ilə bağlı əlavə xidmətlərlə təmin etməlidir. İşə bağlı olan bu cür əlavə xidmətlərin hər biri İR tərəfindən uyğunlaşdırılacaq.
3.1.8. Layihəçi avadanlıq və ya sistemlərin başlanma, sınaq, nizamlama və tarazlama kimi ilk fəaliyyəti zamanı yardıma təminat verəcək.


MADDƏ 4
PODRATÇI

4.1 İşə Sahəsinə Giriş
	4.1.1  Sifarişçi, İnşaat Rəhbəri, Layihəçi, sınaq agentlikləri, müvafiq dövlət nəzarəti orqanları və  Sifarişçi və ya İnşaat Rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş digər tərəflər istənilən zaman İşə sahəsinə giriş hüququ olmalıdır. Podratçı giriş üçün müvafiq və təhlükəsiz  şəraiti təmin etməlidir.

4.2 Podratçının Müqavilə Sənədlərini Nəzərdən Keçirməsi
	4.2.1 Təklif verməklə, Podratçı razılaşmışdır ki, Müqavilə Sənədləri, o cümlədən Müqavilə Sənədlərinin tərkib hissəsi olmuş və  Sifarişçi və ya İnşaat Rəhbəri tərəfindən verilmiş hər hansı əlavə yazılı göstərişlər müəyyən olunduğu qədər dəqiq, davamlı və tam aydınlaşdırılmışdır. Bu Müqavilənin icra olunduğu müddətdə, Podratçı hər hansı yanlışlıq, ziddiyyətlilik, o cümlədən hər hansı adi tikinti praktikasına, qanuna, fərmana, qaydaya, nizamnaməyə və ya İşin icra olunması ilə bağlı hər hansı dövlət orqanının verdiyi əmrə zidd hallar aşkar edərsə bu haqda İnşaat Rəhbərinə hesabat verməlidir. Podratçı İşin icra edilməsi və istəyə uyğunluğunu təmin etmək üçün Sifarişçi və ya Sifarişçinin adından hazırlanmış və təqdim edilmiş Müqavilə sənədlərinin uyğunluğunu və tamlığını yoxlamaqda məsuliyyət daşıyır.

4.3 Nəzarət və Tikinti Prosesləri
	4.3.1	Podratçı İşin Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsi üçün lazım olan belə bacarıq	 və təcrübələrə diqqət ayırmaq və tətbiq etmək yolu ilə İşi məsuliyyətlə və səmərəli şəkildə yoxlamalı, nəzarət etməli və rəhbərlik etməlidir. Podratçı İşin tikilməsi üçün vasitələr, metodlar, texniki üsullar, ardıcıllıqlar və prosesləri üçün məsuliyyət daşımalıdır. Podratçı bütün tamamlanmış İşlərin Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab verməsini yoxlamağa məsuliyyət daşımalıdır.
4.3.2. Podratçı İşə nəzarət, rəhbərlik və istiqamətləndirmə üçün tam ştatda işləyən və orda daimi iş rəhbəri barədə  Sifarişçiyə və İR-nə məlumat verməlidir. İş rəhbəri qabaqcadan Yazılı bildiriş olmadan və o,   Sifarişçi və/və ya İR tərəfindən təsdiqlənmədən dəyişdirilməməlidir. İş rəhbərinin fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar obyektiv səbəblərə əsaslanmalıdır. İş rəhbəri Podratçının ərazidə nümayəndəsi olmalı və onun adından fəaliyyət göstərmək səlahiyyətinə malik olmalıdır. İş rəhbərinə verilən bütün göstərişlər Podratçıya verilmiş kimi hesab olunmalıdır.  Sifarişçi və /və ya İR tələb edərsə, Podratçı idarəetmə cədvəli və idarəetmə heyətinə daxil olan işçi heyətinin və onların məsuliyyət daşıdığı sahələrin siyahısı ilə təmin etməlidir. Iş rəhbərinə qarşı olan bütün qeydlər Podratçının idarəetmə heyətinə ünvanlanmış hesab olunmalıdır. İş rəhbəri Müqavilə müddəti bitənədək, İş tamamlananadək yaxud da İR və ya  Sifarişçi  tərəfindən xitam verilənədək həftədə beş (5) gündən, gündə səkkiz (8) saatdan az olmayaraq, İşin icra olunduğu müddətdə Layihə ərazisində qalmalıdır. İş müddətində iş rəhbəri başqa işdə istifadə olunmamalıdır.
4.3.3. Layihəçiyə yaxud  Sifarişçi ünvanlanmış hər cür əlaqə İR vasitəsi ilə Podratçı tərəfindən təmin olunmalıdır. 
4.3.4. Podratçı öz subpodratçıları, təchizatçıları və Podratçının adına İşi təmin və icra edən bütün digər şəxslər və təşkilatların İşdəki fəaliyyətinə və yerinə yetirmədikləri işlərə görə yalnız özü məsuliyyət daşımalıdır.
4.3.5. Podratçının İşi Müqavilə Sənədlərinə əsasən icra etmək məsuliyyəti mübahisə olunmazdır və onun əhəmiyyəti Layihəçi, İR və ya Podratçıdan başqa digər şəxslərin fəaliyyəti və öhdəlikləri vasitəsi ilə azaldılmamalıdır.
4.3.6. Podratçı bütün cizgilərin, spesifikasiyaların, əlavələr,  yazılı düzəlişlər, dəyişiklik haqqında əmrlər, bəyənilmiş işçi cizgiləri, nümunələri və baxışa təqdim olunmuş sənədlər, yazılı izahatlar və dəyişiklik haqqında sənədlərinin əsilləri və işlək nüsxəsi  ərazidə təhlükəsiz yerdə yaxşı vəziyyətdə saxlanmalıdır və inşaat müddəti ərzində baş vermiş bütün dəyişikliklərin göstərilməsi ilə təmin edilməlidir. Bu sənədlər və işlək nüsxələr, tikinti cizgiləri da daxil olmaqla, İR və Layihəçiun rəy bildirməsi üçün əldə oluna bilən olmalıdır və iş tamamlandıqdan sonra İR-nə çatdırılmalıdır.
4.4. İşçi Qüvvəsi və Materiallar
4.4.1. Podratçı İşə nəzarəti və təşkilatı həyata keçirmək və İşin Müqavilə Sənədlərinə uyğun şəkildə icra olunması üçün müvafiq, uyğun ixtisaslaşmış işçi heyətini təmin etməlidir. Podratçı həmişə ərazidə qayda-qanun və nizam-intizamı qoruyub saxlamalıdır. İşçi heyətinin təhlükəsizliyi və ya mühafizəsi halları istisna olmaqla, ərazidə və ya yaxınlıqdakı İş və ya mülkiyyət, Müqavilə Sənədlərində başqa cür göstərilən digər hallar istisna olmaqla, ərazidəki işlər normal iş saatlarında icra olunmalıdır. Podratçı özünün  Sifarişçiyə və ya İR-nə öncədən etdiyi yazılı bildirişdən ən azı iyirmi dörd (24) saat sonra onların verdiyi yazılı razılıq olmadan Şənbə, Bazar və ya qanuni bayramlarda İşin əlavə vaxtda icra olunmasına yol verməməlidir. Podratçı bütün materiallar, avadanlıqlar, işçi qüvvəsi, nəqliyyat, inşa avadanlığı və maşınları, alətlər, cihazlar, yanacaq, enerji, işıq, istilik, telefon, su, sanitar şərait və İşin təminatı, icrası, sınaqdan keçirilməsi, başladılması və tamamlanması üçün   lazım olan bütün digər şərait və əlavələrə görə məsuliyyət daşımalıdır.
4.4.2. Bütün İşlər tikinti norma və qaydalarına uyğun məharətlə və keyfiyyətli şəkildə icra olunmalıdır. 
4.4.3. Podratçı İşin Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə uyğun təmin və icra olunmasından ötrü hər zaman müvafiq və keyfiyyətli işçi heyətinə təminat verməlidir və bu tələblərə cavab verməyən hər kəsi və ya təşkilatı dərhal ərazidən uzaqlaşdırmalıdır. Podratçı hər vaxt öz işçiləri arasında ciddi nizam-intizam və qayda-qanunu qoruyub saxlamalı və öz subpodratçılarından, təchizatçılarından və ya İşin təminatı və ya icrasını həyata keçirən digər şəxslərdən eynisini tələb etməlidir.  Sifarişçi və/və ya İR Podratçıdan bacarıqsız, diqqətsiz və ya digər halda arzu olunmaz hesab etdiyi belə şəxs və müəssisənin Layihədən uzaqlaşdırılmasını yazılı şəkildə tələb edə bilər.
4.5. Ərazinin İstifadəsi
4.5.1. Podratçı inşaat proseslərinin, avadanlıqların, material və avadanlıqların saxlanma anbarlarının istifadəsini Layihə ərazisində, Müqavilə Sənədləri ilə müəyyən olunmuş və istifadəsinə icazə verilmiş torpaq və sahələrdə, eyni zamanda qanun, nizamnamələr, özəl torpaqlardan keçmə hüququ verən sənədlər, lisenziyalar və sertifikatların icazə verdiyi digər torpaq və ərazilərlə məhdudlaşdırmalı və sahələrə girişi inşaat avadanlıqları, digər material və avadanlıqlarla çətinləşdirməməlidir. Podratçı İşin icrası nəticəsində belə ərazi və sahələrdə baş verən dağıntı, yaxın ərazi və sahələrin sahibləri və sakinlərinə dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşımalıdır. 
4.5.2. Podratçı avadanlığın hər hansı bir hissəsinin yüklənməsi zamanı zərər dəyə biləcək şəkildə yükləməməli və ya buna yol verməməlidir. Podratçı İşin hansısa hissəsini və ya qonşu mülkiyyəti, onları gərgin vəziyyətə sala biləcək və ya təzyiq altında qoya biləcək vəziyyətə yol verməməlidir. 
4.6. Ərazinin qorunması
4.6.1. İşin irəliləyişi zamanı Podratçı inşaat ərazisini istifadə olunmuş materiallar, zibil və İş nəticəsində ortaya çıxan tikinti tullantıları kütləsindən qorumalıdır. İş tamamlandıqda, Podratçı bütün istifadə olunmuş materialları, zibili və tikinti tullantılarını, həmçinin alətləri, cihazları, inşaat avadanlıqlarını, maşınları və qalıq materialları inşaat ərazisindən çıxarmalı və ərazini istifadə üçün tam təmiz şəkildə qoyub getməlidir. Podratçı Müqavilə Sənədləri ilə təyin olunmayan dəyişiklik edilmiş mülkiyyəti tam şəkildə əvvəlki vəziyyətinə qaytarmalıdır.
4.6.2. Əgər Podratçı İş tamamlanana qədərki müddətdə təmizliyi bitirə bilmirsə,  Sifarişçi Paraqraf 4.6.1. təminat verdiyi kimi hərəkət edə bilər və ya bu işin idarə olunması xərcləri Podratçının hesabına yazılmalıdır yaxud da onun Sabit Xidmət Haqından çıxılmalıdır.
4.7. İcazələr, Ödənişlər və Xəbərdarlıqlar
4.7.1. Podratçı İşin icrası üçün tələb olunan, subpodratçı və təchizatçılarının xüsusi inşaat lisenziyaları və icazələri xaric olmaqla digər  inşaatla bağlı bütün icazə və lisenziyaları əldə etməlidir və onların haqqını ödəməlidir. Podratçı başlanğıc qiymətinə, o olmazsa, Müqavilədə verilənlərə müvafiq şəkildə, İşin davam etdirilməsi üçün lazımi dövlət ödənişləri və təftiş haqqını ödəməlidir. Podratçı kommunal xidmət sahiblərinin İşə qoşulma və ayrılması üçün bütün xərclərini ödəməlidir. Podratçı tərəfindən “Xərclər üstəgəl Sabit Xidmət Haqqı” müqaviləsinin müvafiq prinsipi əsasında layihənin icrası və yerinə yetirilməsi səbəbindən çəkilən bütün xərclər Podratçıya, bu müqavilənin icra üsuluna müvafiq olaraq, hər mütəmadi ödəniş dövründə ödənilməlidir. 
4.7.2. Podratçı, İşin icrasına əlaqədar olaraq, bütün dövlət qanunlarına və normativlərə əməl etməlidir. Nə  Sifarişçi, nə İR, nə də Layihəçi, müvafiq qanun və nizamnamələrlə dəqiq tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, Podratçının hər hansı bir qanun və qaydalara uyğunluğunun idarə olunmasına görə məsuliyyət daşımamalıdır.
4.8. Maliyyə güzəştləri 
Nəzərdə tutulmayıb.
4.9.	İşçi cizgiləri, Nümunələri və Baxışa təqdim olunmuş digər sənədlər
4.9.1.	Podratçı İR-ni bütün işçi cizgiləri, nümunələri və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərin yeddi (7) nüsxəsi ilə təmin etməlidir. Bu sənədlərdə, Podratçının baxışa təqdim olunmuş sənədlər baxımından, öz öhdəliklərini Müqavilə Sənədləri altında yerinə yetirməsi haqqında möhür və ya xüsusi yazılı təsdiq olmalıdır. İR-nin tələb edə biləcəyi kimi, istifadəsi planlaşdırılan bütün baxışa təqdim olunmuş sənədlər material, təchizat, kataloq nömrələri kimi müvafiq rəqəmlərlə və aydın şəkildə müəyyən olunmalıdır. İşçi cizgiləri, nümunələri və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərdə verilən bütün rəqəmlər kəmiyyətlərin, ölçülərin, təqdim olunan işlərin, tərtibat göstəricilərinin, materiallar və oxşar rəqəmlərin İR və Layihəçi tərəfindən məlumatı nəzərdən keçirməsini mümkün etməsi üçün tamamlanmalıdır.  
4.9.2.	Podratçı, Müqavilə Sənədlərinin tələb etdiyi kimi, cizgiləri, nümunələri və baxışa təqdim olunmuş sənədləri İR-nə elə dəqiqliklə təqdim etməlidir ki, İşdə gecikmə halları baş verməsin.
4.9.3. Hər bir işçi çizgilərini  , nümunə və baxışa təqdim olunmuş digər sənədi təqdim etməzdən öncə Podratçı bütün kəmiyyətlərin, ölçü vahidlərinin, dəqiq müəyyən olunmuş iş meyarları, quraşdırma tələbləri, materiallar, kataloq nömrələri və oxşar rəqəmləri müəyyən və təsdiq etməli, hər bir iş çertyojunun, nümunənin və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərin bir-biri və Müqavilə Sənədlərinin tələbləri ilə üst-üstə düşməsini yoxlamalı və uzlaşdırmalıdır. 
4.9.4. Hər bir təqdimat zamanı Podratçı İR-nə hər bir iş çertyojunun, nümunənin və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərin Müqavilə Sənədlərinin tələblərindən fərqlənən cəhətləri haqqında yazılı rəy verməli, bundan əlavə o, İR-nin nəzərdən keçirməsi təsdiq etməsi üçün iş Cizgilərinə, nümunələrə və baxışa təqdim edilmiş digər sənədlərdə edilmiş hər bir dəyişiklik haqqında Baxışa Təqdim olunmuş Sənədlər Jurnalında xüsusi qeyd aparmalıdır.
4.9.5.  Sifarişçi  adından fəaliyyət göstərən şəxs tərəfindən keçirilən işçi cizgiləri, nümunələr və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərə baxış, Paraqraf 4.9. 4. tələb olunduğu kimi, edilən dəyişikliyi baxış zamanı yazılı şəkildə İR-nin diqqətinə çatdırıb, hər bir iş çertyoju, nümunə və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərin təsdiqi ilə birgə hər bir dəyişiklik haqqında yazılı qeyd almayıncayadək,  Podratçının heç bir məsuliyyətini azaltmır. İR və ya Layihəçi tərəfindən keçirilən baxış Podratçının işçi cizgilərində, nümunələrdə və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərdə yol verilən səhvlərə və buraxılmış hissələrə görə məsuliyyətini azaltmır. 
4.9.6. İR, işçi cizgiləri, nümunələr və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlər İR-nə baxış üçün təqdim olunduğu tarixdən etibarən iyirmi bir (21) gün ərzində onlara baxış keçirməli və təsdiq və ya inkarın səbəbi haqqında yazılı şəhadətnamə ilə birlikdə Podratçıya qaytarmalıdır. 
4.9.7. Podratçı işçi cizgiləri, nümunələr və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərə İR və ya Layihəçi tərəfindən tələb olunan düzəlişləri etməli və tələb olunan sayda nüsxə ilə birlikdə yenidən baxışa təqdim etməlidir. Podratçı yenidən baxışa təqdim etdiyi hər bir sənəddə yazılı şəkildə öncəki baxış zamanı tələb olunan düzəlişlərin təkrarı və ya hər bir əlavəni yazılı şəkildə göstərməlidir. 
4.9.8. Müqavilə Sənədləri ilə tələb olunan işçi cizgiləri, nümunələr və ya baxışa təqdim olunmuş digər sənədlər, yenidən baxış keçirilmiş, təsdiqlənmiş və Podratçıya qaytarılmış sənədlərlə bağlı icra olunmuş hər hansı bir İşə görə edilən risk, çəkilən xərc və daşınan məsuliyyət yalnız Podratçının üzərinə düşəcək. 
4.9.9. İşçi cizgiləri, nümunələr və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlər yenidən baxış və ya təsdiq prosesinin heç bir hissəsində, formasında və ya mərhələsində Müqavilə Sənədlərini təsis etmir.
4.10. İşin Bölünməsi və Birləşdirilməsi
4.10.1.	Podratçı İşin müxtəlif hissələrinin müvafiq olaraq bir yerə yığılması və vahid bir tam təşkil etməsi üçün, tələb olunan yerdə, onun bütün bölmə, yığma və birləşdirilməsi işlərini həyata keçirməlidir. 
4.10.2. Podratçı digərlərinin işini kəsmə, qazıma və ya onların işini digər bir formada dəyişdirməklə təhlükə altına qoymamalı və İR və təsiri ola biləcək  digərlərinin yazılı razılığı olmadan onların işini kəsməməli və ya dəyişdirməməlidir.
4.11.	İşə Zərər
4.11.1. Əgər Podratçı, onun subpodratçılarından, təchizatçılarından hansısa biri, və ya Podratçının adına İşin təmin və icra olunmasını həyata keçirən digər şəxs və təşkilat  Sifarişçinin işi və ya mülkiyyətinə, ərazidəki digər podratçının işinə və mülkiyyətinə, ərazidəki digər tikili və ya ləvazimatlara xələl yetirərsə, onda Podratçı belə zərəri dərhal öz xərcləri hesabına aradan qaldırmalı və bilməlidir ki,  Sifarişçi  tərəfindən bunun əvəzi ödənilməyəcək. 
4.12. Ödənişlər, Müəllif Xidmət Haqları və Patentlər
4.12.1. Podratçı İşlə əlaqəsi olan və ya İş üçün vacib hesab olunan bütün lisenziya xərcləri və müəllif Xidmət Haqlarına diqqət yetirməli, bütün maliyyənin İşin icrası yaxud patent və ya müəllif hüquqlarının subyekti olan hansısa ixtira, tərtibat, emal, istehsal və ya alətin işə qoşulması zamanı istifadə olunmasına,  Sifarişçiyə, Layihəçia və İR-nə zərər dəyməsinə görə  məsuliyyət daşımalıdır.
4.12.2. Əgər İşin icrası zamanı istifadə olunması üçün xüsusi ixtira, tərtibat, emal, istehsal və ya alətin işə qoşulması Müqavilə Sənədlərində dəqiq müəyyən edilibsə, və əgər  Sifarişçinin, İR-nin və ya Layihəçinin məlumatı olduğu təqdirdə, onun istifadəsi başqalarına lisenziya xərcləri və ya müəllif Xidmət Haqqı ödənilməsinə gətirib çıxaran patent və müəllif hüquqlarının subyektidirsə, onda belə hüquqların mövcudluğu Müqavilə Sənədlərində öz əksini tapmalıdır.
4.13. Zəmanət
4.13.1. Bütün material və avadanlıqlar, Müqavilə Sənədlərində başqa cür göstərildiyi hallar istisna olmaqla, yüksək keyfiyyətli və yeni olmalıdır. Podratçı material və avadanlıqların növü və keyfiyyəti ilə bağlı tələb olunan sınaqlar və ya digər inandırıcı dəlillər haqqında hesabatla İRni təmin etməlidir. Müqavilə Sənədlərində başqa cür təmin olunan hallar istisna olmaqla, bütün material və avadanlıqlar müvafiq təchizatçının göstərişlərinə əsasən tətbiq edilməli, sazlanmalı, nizama salınmalı, birləşdirilməli, təmizlənməli, istifadə edilməli və şərtləşdirilməlidir. Bununla belə, bu cür göstərişlərdən hansısa birinin təmin olunması İR-nin, Layihəçinin və ya onların məsləhətçilərinin, vasitəçilərinin, işçilərinin üzərinə İşin təmin və icra olunması zamanı rəhbərlik, idarə etmə və ya istiqamətləndirmə ilə bağlı və ya onların öz üzərilərinə Paraqraf 2.2.6 və ya 3.1.1. verdiyi təminatlara zidd məsuliyyət götürmələri üçün heç bir səlahiyyət və vəzifə təyin olunmasına təsir etməməlidir. 
4.13.2. Podratçı bütün İşlərin Müqavilə Sənədlərinə əsasən həyata keçirilməsinə və qüsurun olmayacağına zəmanət və təminat verməlidir. Bütün qüsurlu İşlər, yerində olub-olmamağından asılı olmayaraq, Müqavilə Sənədlərində təmin olunduğu kimi,  rədd edilə, düzəliş edilə və ya qəbul edilə bilər. 
4.14. Vergilər
4.14.1. Podratçı Sabit Xidmət Haqqı üçün bütün vergilərin öz hesabına ödənilməsinə cavabdehdir.
4.14.2. Podratçı ilk növbədə, İşin icrası müddətində, Azərbaycan Respubliaskının vergi qanunvericiliyinə müvafiq olaraq  Podratçı tərəfindən ödənilməsi tələb olunan bütün ƏDV, istehlak, istifadə, xidmət və digər buna bənzər vergiləri ödəməlidir.
4.15. Zəmanətlər 
4.15.1. Podratçı,  Sifarişçini, İR-ni, Layihəçini, digər podratçıları və onların məsləhətçilərini, vasitəçilərini və Podratçının işçilərini hansısa subpodratçı və onların fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıdığı şəxs və təşkilatların ehtiyatsızlıq və ya hərəkətsizlik də daxil olmaqla, səbəbindən asılı olmayaraq baş verən ardıcıl və mülkiyyətə dəyən maddi ziyandan nəticələnən itkilər dolayı itkilər və ya əldən çixmiş fayda da daxil olmaqla, İşin icrası zamanı ortaya çıxan və ya ondan nəticələnən xərclər, məsrəflər və vəkillərin xidmət haqları da daxil olmaqla, bütün iddia, tələb, zərər və itkilərə qarşı qorumalı, ziyandan müdafiə etməli və bu cür zərərləri ödəməlidir. 
4.15.2.  Sifarişçi, İR və ya Layihəçi və ya onların məsləhətçiləri, vasitəçiləri və işçilərinə qarşı Podratçı, hansısa subpodratçı, onlar tərəfindən İşin təmin və icra olunması üçün işə götürülmüş hər hansı bir şəxs və ya təşkilat, yaxud fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıya biləcəkləri şəxs tərəfindən iddia irəli sürülərsə, 4.15.1. bəndində müəyyən edilən Podratçının zəmanət öhdəliyinin məbləi və növü  Azərbaycan Respublikası qanunlarına əsasən Podratçıya, hər hansısa subpodratçı, digər şəxs və ya təşkilata tərəfində ödənilməli olan kompensasiya və ya müavinətlə məhdudlaşmayacaqdır. 
4.15.3. Qanunun icazə verdiyi çərçivədə, Paraqraf 4.15.1.-də təmin edilən Podratçı tərəfində təmin edilən zəmanətlər bu cür iddialar, tələblər, xahişlər, qiymətlər, xərclər və ödənişlər qeyd olunan şəxs və ya müəssisə tərəfindən baş verib-verməməyindən asılı olmayaraq tətbiq ediləcək. 
4.16. Sınaqlar və təftişlər
4.16.1. Podratçı, mütəmadi olaraq, İR-nə İşin bütün tələb olunan təftiş, sınaq və ya baxışa hazır olduğu haqda bildiriş verməlidir. Podratçı, İR və Layihəçinin Müqavilə Sənədləri və Dövlət Tikinti Normativlərinə əsasən tələb etdiyi bütün sınaq və təftişləri həyata keçirməkdə məsuliyyət daşıyır.
4.16.2. Əgər mühakimə hüququ olan hər hansı dövlət orqanlarının qanun və ya qaydaları iş və ya onun bir hissəsi ilə əlaqədar xüsusi təftiş, sınaq və ya baxış keçirilməsini tələb edirsə, Podratçı buna görə tam məsuliyyət daşımalı, əlaqədar olan bütün xərcləri ödəməli və  Sifarişçini və/və ya İR-ni qəbzlər, tələb olunan təftiş, sınaq və ya baxış sertifikatları ilə təmin etməlidir. Podratçı, eyni zamanda, Layihəçi və İR-nin İşdə istifadə olunacaq material və avadanlıqların əvəz edilməsi ilə bağlı və ya öncədən Podratçının İşlə bağlı əldə etdiyi material və ya avadanlıqların dəyişdirilməsi ilə bağlı təklifi qəbul etməsi ilə əlaqədar tələb olunan təftiş və ya sınaq keçirilməsi ilə bağlı bütün xərcləri də ödəməlidir. 
4.16.3. Səlahiyyəti olan hər hansı bir dövlət orqanlarının qanun və ya qaydaları ilə tələb olunan hallar istisna olmaqla, bütün təftiş, sınaq və ya baxışlar  Sifarişçi  və İR- tərəfindən qəbul ediləcək təşkilatlar tərəfindən icra ediləcək. 
4.16.4. Məhz Podratçının mənfəəti üçün keçirilən sınaq və təftişlərə görə yalnız Podratçı özü məsuliyyət daşıyacaq. 
4.17. Mövcud Qurğular, Tikililər və Fiziki Şərait
4.17.1. Podratçı İşin növü və yeri ilə ətraflı şəkildə tanış olmalı, İşə təsir edə biləcək, qurğular, tikililər və şəraitin diqqətlə yoxlanılmasına və təftiş olunmasına görə məsuliyyət daşımalıdır. Bunlara daxildir: materialların nəqli, təhvili, çatdırılması və qorunub saxlanması; işçi qüvvəsinin mümkünlüyü; su və elektrikin mümkünlüyü; şose yollarının və İşə digər yolların mümkünlüyü, şərait və istifadəsi; hava şəraiti; yeraltı və yerüstü imkanların növü və yerləşməsi; Layihə ərazisində və ora yaxın sahələrdə yeraltı və yerüstü imkanların növü və yerləşməsi;  Sifarişçinin İşə təsir edə biləcək digər müqavilələri Layihə sahəsinə daxil etməsi və Podratçıdan koordinasiya və qrafik qurmaq tələbi; və İşin icrası zamanı istifadə olunacaq avadanlıqların, material və ya ehtiyatların növü, yararlılığı və qorunub saxlanması. Podratçı İşə təsiri olan qanunun bütün nizamnamələri, məcəllələri, fərmanları və əsasnamələrini təyin etməli və onlarla ətraflı tanış olmalıdır. 
4.17.2. Sahədə və ya qonşu ərazilərdə mövcud yeraltı və yerüstü şəraitlə bağlı müəyyən məlumat və rəqəmlər Müqavilə sənədlərində göstərilməlidir. Podratçı məlumatın kifayət qədər olub-olmamağını müəyyən etməli və sahədə Mövcud olan yeraltı və yerüstü şəraitlə ətraflı tanış olması üçün lazım ola biləcək əlavə araşdırmalar aparmalıdır.
4.17.3. Podratçıya, Layihəçi tərəfindən Müqavilə Sənədlərinin hazırlanması zamanı istifadə olunmuş və Podratçıya təqdim olunmuş ərazidə və ya qonşu sahələrdə yeraltı və yerüstü şəraitin araşdırılması və yoxlanması ilə bağlı hesabatda göstərilən faktlara əsaslanan məlumatın dəqiqliyinə etibar etmək hüququ verilməlidir. 
4.17.4. Əgər Podratçı inanırsa ki:
4.17.4.1. Podratçıya etibar etmək hüququ verilən faktlara əsaslanan məlumat dəqiq deyil; və ya
4.17.4.2. Sahədə və ya qonşu ərazilərdəki mövcud yeraltı və ya yerüstü şərait Müqavilə sənədlərində qeyd olunanlardan fərqlənir, onda Podratçı, bu haqda xəbərdar olduqdan sonra və bununla bağlı hansısa işin icrasına başlamamışdan öncə,  Paraqraf 5.3.1. təmin etdiyi fövqəladə hallar istisna olmaqla, fərq barədə dərhal İR-nə yazılı xəbərdarlıq etməlidir.
4.17.5. İR münasib şəraiti nəzərdən keçirməli, Layihəçi ilə məsləhətli şəkildə müvafiq əlavə tədqiqat, araşdırma və ya yoxlamaların lazım olub-olmadığını  müəyyən etməli, qeyri dəqiqlik və ya fərq haqqında  Sifarişçi  yazılı məsləhət verməlidir. Əgər İR, Layihəçi ilə məsləhətləşərək, müəyyən edirsə ki, mövcud yeraltı və yerüstü şərait, imkanlar və ya tikililər Müqavilə Sənədlərində göstərildiyindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, sahədə və ya qonşu ərazilərdə Podratçının xəbərdar olması və ya etibar edə bilməsi gözlənilməyən yeraltı və yerüstü şərait mövcuddursa, onda İR və Layihəçi Müqavilə Sənədlərinin nə dərəcədə dəyişdiriləcəyini müəyyən etməlidir. Maddə 9-un təminatlarına əsasən Podratçıya Xidmət Haqqı və ya Müddətdə dəyişiklik etmək hüququ verilməlidir. Maddə 5-də təmin olunduğu kimi, Podratçı belə şəraitin təhlükəsizliyi və mühafizəsinə görə məsuliyyət daşımalıdır.
4.18. Asbestlər, PXD-lər, Neft, Zərərli Tullantılar və Radioaktiv Maddələr
4.18.1.  Sifarişçi  İş sahəsi podratçıya təhvil verilənədək,  İşlə bağlı sahədə yerləşən insanlara və mülkiyyətə ciddi zərər verə biləcək asbestlər, PXD-lər, neft, zərərli tullantılar və ya radioaktiv maddələr aşkarlanmasına görə məsuliyyət daşıyacaq.  Sifarişçi  Podratçı, subpodratçılar, təchizatçılar və ya Podratçının fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıdığı digər şəxslər tərəfindən  Layihə sahəsinə gətirilmiş belə materiallara görə məsuliyyət daşımayacaq. 
4.18.2. Podratçı belə zərərli şəraitlə bağlı, onun təsiri olan ərazidə dərhal bütün İşləri dayandırmalı və bu haqda  Sifarişçini və İR-ni xəbərdar etməlidir (daha sonra yazılı bildiriş təqdim etməlidir).  Sifarişçi  belə zərərli şəraitin dəyərləndirilməsi və lazım olarsa düzəliş addımı atılması üçün ixtisaslaşmış mütəxəssis dəvət etməyin  Sifarişçi  üçün vacib olub-olmaması ilə bağlı dərhal İR ilə məsləhətləşməlidir.  Sifarişçi  lazımi icazələri əldə edib, belə şəraitin yaxud onun təsiri olmuş ərazidə İşin yenidən başladılması üçün təhlükəsizləşdirilməsi və ya neytrallaşdırılması haqda Podratçıya yazılı xəbərdarlıq verməyincəyə, yaxud İşin təhlükəsiz şəkildə yenidən başladılması üçün xüsusi şərait yaratmayıncaya qədər və ya sonra, Podratçıdan belə zərərli şərait və ya onun təsiri olmuş ərazidə İşin başladılması tələb olunmamalıdır. Əgər  Sifarişçi  və Podratçı məbləğ və müddətdə düzəliş edilməsi, İşin dayandırılması və ya Podratçının İşi dayandırmağa razılıq verdiyi xüsusi şərait nəticəsində Müqavilə qiyməti və Müqavilə müddətində razılığa gələ bilmirlərsə, Paraqraf 9.3. və 9.4. təminat verildiyi kimi, Podratçının tələbi ilə düzəliş edilməlidir.
4.18.3. Əgər Podratçı, belə xüsusi yazılı xəbərdarlıqdan sonra təhlükəsizliyinə əmin olmadığını əsas tutaraq İşi yenidən başlatmağa, belə xüsusi şərait altında işi başlatmağa razılıq vermirsə, onda  Sifarişçi  İşin zərərli şərait  və onun təsir etdiyi sahə ilə əlaqədar olan hissəsinin İşdən kənarlaşdırılması haqda əmr verə bilər.  Əgər  Sifarişçi  və Podratçı məbləğ və müddətdə düzəliş edilməsi, İşin belə hissəsinin kənarlaşdırılması nəticəsində Müqavilə qiyməti və Müqavilə müddətində razılığa gələ bilmirlərsə, onda müzakirə Paraqraf 16.5.-in təminatına əsaslanmalıdır. Paraqraf 2.4-ə əsasən,  Sifarişçi  İşin kənarlaşdırılmış hissəsinin özünün və ya başqalarının gücünə icra edə bilər.

MADDƏ 5
TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ MÜLKİYYƏTİN MÜHAFİZƏSİ

5.1. Təhlükəsizlik
5.1.1. Podratçı təhlükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi, sanitar gigiyenik normalar, ekoloji təhlükəsizlik, yanğın mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsuliyyət daşıyır. İşi başlamazdan öncə Podratçı sahədə İşlə bağlı təhlükəsizlik öhdəliklərinin hamısının icrasını təmin edən təhlükəsizlik proqramı, onun düzəlişləri, təhlükəsizlik proqramları ilə əlaqədar icra üsulları və ehtiyat tədbirləri, Sahədəki İşi icra edən digər podratçıların hər birinin icra üsulları və ehtiyat tədbirləri hazırlamalı və İR-nə təqdim etməlidir. İşlə bağlı bütün təhlükəsizlik proqramları, icra üsulları və ehtiyat tədbirlərinin irəli sürülməsi, qorunub saxlanması, nəzarət edilməsi və diqqətdə saxlanılmasına və İşi sahədə icra edən digər podratçılarla proqramlar, icra üsulları və ehtiyat tədbirlərinə düzəlişlər edilməsinə görə Podratçı yalnız özü məsuliyyət daşımalıdır. Podratçı aşağıda qeyd olunanlarla bağlı zərər, xəsarət və itkilərdən müdafiə etmək üçün bütün lazımi tədbirləri həyata keçirməlidir:
5.1.1.1. İş üstə olan bütün işçilər; bütün subpodratçıların və İşə təsir edə biləcək digər şəxs və təşkilatların işçiləri;
5.2. Mülkiyyətin Mühafizəsi
5.2.1.	İşə başlamazdan öncə Podratçı son tamamlanmaya qədər İR-nə aşağıda qeyd olunanların planını təqdim etməlidir:
		5.2.1.1.	Bütün İşin, işə qoşulan material və avadanlıqların;
		5.2.1.2.	İnşaat zamanı yerinin dəyişdirilməsi təyin olunmayan ağaclar, kollar, çəmənliklər, cığırlar, səkilər, şose yolları, tikililər, istifadədə olan müəssisələr və yeraltı qurğuların.
5.3.	Tətbiq olunan Qanunlar
5.3.1.	Podratçı, şəxslərin və ya mülkiyyətin təhlükəsizliyi və ya onları zərər, xəsarət və ya itkidən mühafizə etmək üçün mühakimə hüququ olan hər bir dövlət orqanlarının qanun və ya qaydaları müvafiq şəkildə hərəkət etməli və belə təhlükəsizlik və mühafizədən ötrü lazımi ehtiyat tədbirlərini görməlidir. Podratçı İşin tətbiqinin qonşu mülkiyyət, yeraltı qurğular və istifadədə olan müəssislərə təsir edə biləcəyi halda onların sahiblərini xəbərdar etməli və onların mülkiyyətinin qorunması, kənarlaşdırılması, yerdəyişməsi onlarla uzlaşmalıdır. Birbaşa və ya dolayı yolla Podratçı, hər hansı subpodratçı, təchizatçı və ya İşin təmin və icra olunması ilə əlaqədar birbaşa və ya dolayı yolla onlara işləyən yaxud fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıdıqları hər hansı bir şəxs və ya təşkilatın səbəb olduğu bütün zərər, xəsarət və itkilər  Podratçı tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Podratçının İşin təhlükəsizliyi və mühafizəsinə görə daşıdığı məsuliyyət və öhdəliklər bütün İş tamamlanana və İR Podratçıya Yekun Tamamlanma Sertifikatı/Şəhadətnaməsi verənə qədər davam etməlidir.
5.3.2.	Şəxslərin, İşin, sahədəki və ya qonşu ərazilərdəki mülkiyyətin təhlükəsizliyi və mühafizəsinə təsir edə biləcək fövqəladə hallarda, Podratçının  Sifarişçidən xüsusi göstəriş və ya səlahiyyət gözləmədən, təhlükə yaradan zərər, xəsarət və ya itkinin qarşısını almaqdan ötrü fəaliyyət göstərmək ixtiyarı var. Əgər Podratçı İşdə yaranan hər hansı bir əhəmiyyətli dəyişiklik yaxud Müqavilə Sənədlərindən fərqlənmə hiss edərsə, bu barədə İR-nə dərhal yazılı xəbərdarlıq verməlidir.
5.3.3.	Podratçı, vəzifəsi hadisələrin qarşısını almaq olan məsuliyyətli nümayəndəsini sahəyə təyin etməlidir. Həmin şəxs, Podratçı yazılı təyinat edib, İR bunu qəbul edənə qədər Podratçının iş icraçısı olacaq.

MADDƏ 6
SUBPODRATÇILAR VƏ TƏCHİZATÇILAR

6.1. İşin Hissələrinə görə Subpodrat Müqaviləsinin bağlanması
	6.1.1. Podratçı Sifarişçinin yazıli razılı ilə İşlərin müəyyən hissəsinin icrası üçün subpodrat müqaviləsi bağlaya bilər. Bu məcburi tələbdir və Podratçı Müqaviləyə ciddi şəkildə tabe olmalıdır. 
6.1.2.	Podratçı  Sifarişçi  və/və ya İR-nin əsaslı etirazı ola biləcək hansısa subpodratçını, təchizatçını və ya digər şəxs və ya təşkilatı işə götürməməlidir. Sifarişçi Podratçıdan subpodratçı, təchizatçı və ya İşi təmin və icra etmək üçün digər şəxs və ya təşkilatı işə cəlb etmək üçün tələb qoymaq hüququ vardır. 
6.1.3.	Bütün subpodratçı və ya təchizatçıların təyin olunması məqsədi ilə qəbul edilməkdən ötrü  Sifarişçiyə və İR-nə təqdim olunmalıdır.  Sifarişçi  və/və ya İR müvafiq tədqiqatdan sonra, təklif olunmuş subpodratçıları və ya təchizatçıları qəbul edə və ya rədd edə bilər. Subpodratçı və ya təchizatçı rədd edildiyi halda Podratçı müvafiq əvəz etmə təqdim etməlidir. Sifarişçi  və/və ya İR tərəfindən hansısa təklif olunan subpodratçı və ya təchizatçının qəbul edilməsi Sifarişçi  və/və ya İR-ın qüsurlu İşdən imtina etmək hüququndan məhrum etmir. 
6.1.4.	Podratçı öz hərəkəti və hərəkətsizliyinə  məsuliyyət daşıdığı kimi, subpodratçıların, təchizatçıların və İşi təmin və icrasını həyata keçirən digər şəxs və təşkilatların da hərəkəti və hərəkətsizliyinə  görə məsuliyyət daşıyacaqdır.
6.1.5.	Subpodratçı və ya təchizatçı tərəfindən Podratçı üçün icra olunmuş bütün işlər, Podratçı və subpodratçı və ya təchizatçı arasında bağlanmış, Müqavilə Sənədlərinin müvafiq şərtləri ilə subpodratçı və ya təchizatçının üzərinə xüsusi öhdəlik qoyan və Paraqraf 12.6-da tələb olunan imtina müddəalarını etmək hüququ verən müvafiq razılığa əsasən həyata keçiriləcək. Podratçı Maddə 12-yə əsasən verilən sığorta polisilərindən itkilər və zərərə görə əldə etdiyi sığorta məbləğini ədalətli hissəsini hər bir subpodratçı və ya təchizatçı ilə bölməlidir. 
6.1.6.	Müqavilə Sənədlərində göstərilən heç nə  Sifarişçi, İR, Layihəçi və ya onların hər hansı bir vasitəçisi, işçisi və ya nümayəndəsi, subpodratçı və ya təchizatçı arasında razılaşma münasibəti yaratmağı nəzərdə tutmur. 
6.1.7.  Sifarişçi öz istəyinə bağlı olaraq Subpodrat müqaviləsində tam məbləğin 10 faiz miqdarında saxlama tələb edə bilər.
6.2.	Subpodratçılar və Təchizatçılara Ödəniş
6.2.1.	 Sifarişçi  tərəfindən hansısa subpodratçının İşinə görə Podratçıya ödəniş edildiyi halda, Podratçı dərhal həmin məbləği subpodratçıya ödəməlidir. 
6.2.2.	 Sifarişçi  şəxsi mülahizəsinə görə, sorğuya əsasən hər hansı bir subpodratçı və ya təchizatçını, İşin tamamlanması ilə bağlı faiz nisbəti, yaxud Podratçı tərəfindən tələb olunan faiz məbləği, ya da İR-nin subpodratçı və ya təchizatçı tərəfindən təmin və icra olunan İşin hesabına atdığı addım barədə məlumatla təmin edə bilər.
6.2.3. Qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla,  Sifarişçi, İR və ya Layihəçi hər hansı bir subpodratçı, təchizatçı, və ya İşi təmin və icra edən digər şəxs və ya təşkilatlara ödəniş etmək öhdəliyini daşımır, ancaq ödənişi Podratçı vasitəsi ilə İR və  Sifarişçi  tərəfindən təqdim olunan qiymətləndirmə və bəyənilmə haqqında sənədlərə əsasən həyata keçirməlidir.

MADDƏ 7
SİFARİŞÇİ VƏ YA AYRICA PODRATÇILAR TƏRƏFİNDƏN İCRA OLUNAN İŞ

7.1.  Sifarişçinin İşi İcra etmək və Ayrıca Müqavilələr bağlamaq Hüququ
7.1.1.  Sifarişçi  öz imkanları hesabına Layihə ilə bağlı ərazidə iş icra edə, kommunal xidmət sahibləri tərəfindən icra olunmasını təmin edə və bu səbəbdən müqavilələr bağlaya bilər. Əgər belə işin icrası Müqavilə Sənədlərində müəyyən olunmayıbsa, onda belə işin başladılması haqqında Podratçıya öncədən yazılı xəbərdarlıq edilməlidir.
7.1.2.  Sifarişçi  tərəfindən Layihənin ayrıca hissələri ilə və ya sahədəki işlə bağlı başqa müqavilələr bağlandığı hallarda belə ayrıca bağlanmış müqavilələri icra edən podratçı(lar) “digər podratçı” və ya “başqa podratçı(lar)” kimi əsaslandırılır.
7.1.3. Əgər  Sifarişçi  Müqavilə Sənədlərində müəyyən olunmamış işin icra olunacağı barədə Podratçıya xəbərdarlıq edirsə, və Podratçı inanırsa ki, bu ona müqavilə qiyməti və ya müqavilə müddətində dəyişiklik etmək ixtiyarı verir, onda o, Maddə 9-da müəyyən olunduğu kimi, belə dəyişiklik haqqında tələb irəli sürə bilər.
7.2. Qarşılıqlı Öhdəliklər
7.2.1. Podratçı,  Sifarişçi ilə ayrıca müqaviləsi olan digər tərəflərin,  Sifarişçinin işçiləri və nümayəndələrinin sahəyə düzgün formada və təhlükəsiz girişini, material və avadanlıqların sahəyə gətirilməsi və burada saxlanılması üçün müvafiq şəraiti təmin etməlidir. Podratçı İşi digər tərəfin fəaliyyətinə uyğunlaşdırmalı və öz İşinin icrasının Layihə sahəsindəki digər tərəf və ya podratçının fəaliyyətinə mane olmamasına və ya hər hansı yolla əngəl törətməməsinə təminat verməlidir.
7.2.2. Əgər İşin hansısa hissəsi digər podratçının və ya  Sifarişçinin işinin icrası və nəticəsindən asılıdırsa, onda Podratçı həmin icra və nəticələrdə uyğunsuzluq yarada biləcək işdə gecikmələr, qüsurlar və ya çatışmazlıqları araşdırmalı və bu haqda İR-nə dərhal yazılı hesabat verməlidir. Podratçının belə hesabatda yol verdiyi səhv, digər işlərdə gizli qalan qüsurlar istisna olmaqla, digər işin İşə uyğun olduğunu göstərməlidir.  
7.2.3. Əgər Podratçı digər podratçının işi, mülkiyyəti və ya işçisinə zərər yetirirsə, yaxud da digər podratçı tərəfindən Podratçı,  Sifarişçi, İR, Layihəçi və ya digər şəxsə qarşı Podratçının İşi ilə bağlı iddia qaldırılarsa, onda Podratçı mübahisəli məsələni hər hansı bir yollar dərhal həll etməyə çalışmalıdır. 
7.3.  Sifarişçinin Mübahisəli Məsələni Həll etmək Hüququ
7.3.1. Əgər Podratçı və digər podratçılar arasında Paraqraf 4.6.-da olduğu kimi onların sahənin istismarı ilə bağlı öhdəlikləri üstündə, ya da Paraqraf 4.10.-da tələb olunduğu kimi onların kəsmə, doldurma, qazma və ya birləşdirmə işlərinin icrası ilə bağlı öhdəlikləri üstündə mübahisə düşürsə, onda  Sifarişçi  belə işi icra edə bilər və çəkilən xərci Ədalətli hesab etdiyi şəkildə Podratçı və digər podratçıların öhdəsinə qoya bilər. 

MADDƏ 8
BAŞLANMA VƏ TAMAMLAMA
 
8.1. Müddət
8.1.1. Müqavilə müddəti İşin Başlanğıcı haqqında Bildirişdə müəyyən olunmuş tarixdə, o müəyyən olunmadığı təqdirdə isə bu Müqavilə tarixində başlanmalıdır. 
8.1.2. Podratçı İşin icrasına Başlanğıc haqqında Bildirişdən sonra Müqavilə müddəti başlandığı tarixdən etibarən yeddi (7) gün ərzində başlamalıdır.
8.1.3.  Sifarişçi, İR, və Layihəçi Podratçının İşin planlaşdırılması, qrafikləşdirilməsi və icrasını Əsas İş Qrafikinə və ya Podratçının İnşaat Qrafikinə əsasən yerinə yetirə bilməməsinə, Podratçının digər podratçılarla əməkdaşlıq edə bilməməsinə, Podratçının qrafiklə müəyyən olunmuş son tarixə qədər işi bitirə bilməməsinə və ya öz subpodratçıları və ya təchizatçıları arasında düzgün iş qrafiki və əlaqə qura bilməməsinə görə məsuliyyət daşımayacaq.
8.1.4. İşin yekun tamamlanma tarixi, İR-nin Layihəçi ilə məsləhətli şəkildə müəyyən etdiyi, bütün İşlərin tamamlanmış, əldə oluna bilən və  Sifarişçinin istifadəsinə yararlı olduğu, bütün hissələrin, sistemlərin və sahə işinin sona çatdırılıb  Sifarişçinin tam istifadəsi üçün təmizləndiyi, bütün cizgilərin, tikilmə planların və sənədlərinin, İstismar və Texniki Xidmət Təlimatları sınaq hesabatları və sertifikatlar,  Sifarişçinin işçi heyəti üçün təlim, yerli səlahiyyətli orqanlardan sertifikatlar, qüsurlara görə məsuliyyət iltizamları, zəmanətlər, hüquqlarından imtina haqqında sənədlər, Müqavilə Sənədləri ilə tələb olunan sənədlərinin Podratçı tərəfindən  Sifarişçiyə təqdim olunduğu tarixdir. 
8.2. İrəliləyiş və Tamamlama Son
8.2.1. Müqavilə Sənədlərində qeyd olunmuş bütün müddət məhdudiyyətləri bu Müqavilənin məğzini təşkil edir.
8.2.2. Podratçı İşi Layihə sahəsi üçün olan Əsas İş Qrafikinə və Paraqraf 8.2.4. ilə müəyyən olunmuş Podratçının İnşaat Qrafikinə əsasən icra etməli və Müqavilə Sənədlərində göstərilən tarixlərdə əsas tamamlama və yekun tamamlamanı əldə etməlidir. 
8.2.3. Bu Müqavilənin son tarixindən etibarən yeddi (7) gün ərzində Podratçı İR-nə 8.2.3.1 və 8.2.3.2 maddələrində qeyd olunanları və ____ (___) gün ərzində 8.2.3.3 və 8.2.3.4 maddələrində qeyd olunanları baxış üçün təqdim etməlidir:
8.2.3.1. İlk ____ (____) gün üçün şəbəkə qrafikinin aktivini və İşin müxtəlif mərhələlərinin başlanğıc və tamamlanma tarixlərini göstərən Layihə sahəsi üçün Əsas İş Qrafikində müəyyən olunmuş mərhələ tarixlərini təsdiq edən ilkin siyahını;
8.2.3.2. Baxışa təqdim olunmuş sənədlərin ilkin siyahısını;
8.2.3.3. Müqavilə qiymətini birə yerə cəmləyən və inşaat ərzində irəliləyişi müəyyən etmək üçün əsas kimi xidmət göstərməkdən ötrü İşi müvafiq hissələrə bölən əşyaların kəmiyyəti və qiyməti də daxil olmaqla, bütün İş üçün dəyərləndirmə qrafiki.; və
8.2.3.4. Bu qiymət və siyahı sənədləri baxışa təqdim olunmuş Paraqraf 8.2.5.-də təyin olunmuş Podratçının İnşaat Qrafiki üçün əsas olmalıdır.
8.2.4 Bu Müqavilənin son tarixindən etibarən on (10) gün ərzində, Podratçı İşə başlamazdan öncə, iş qrafikinin, iş cizgilərinin, nümunələrin və baxışa təqdim olunmuş digər sənədlərin tətbiq olunma üsulları, bunların işdə irəliləməsi üçün əsas iş qrafiki, iş metodları, xərclərin idarə olunması, materiallar, keyfiyyət, təhlükəsizlik, sınaq, təftişin (bunlarla məhdudlaşmayaraq) müzakirə olunması, müqavilənin idarə olunması və tərəflər arasında əlaqə üsullarının  yaradılması üçün ödəniş ərizələrinin hazırlanmasından ötrü Podratçı, Layihəçi və İR-nin də iştirak etdiyi iclas keçirilməlidir.
8.2.5 Podratçı ilk ödəniş ərizəsinə baxış keçirilməzdən əvvəl İR-ni Podratçının İnşaat Qrafiki ilə təmin etməlidir. Podratçının İnşaat Qrafiki İR üçün müəyyən olunmuş mərhələlərdə və müqavilə müddətində İşin tamamlamaya intizamlı irəliləyişini təmin edə bilməli lakin nə İR-nə İşin irəliləyişi və ya qrafikləşdirilməsi öhdəliyini qoymamalı, nə də bunlarla bağlı Podratçının tam məsuliyyətini azaltmamalıdır. Podratçının İnşaat Qrafiki Sifarişçinin tələbi ilə müəyyən edilən metodla elə hazırlanmalıdır ki, heç bir fəaliyyətin müddəti iyirmi (20) gündən artıq sürməsin, aydın göstərilmiş Sifarişçinin tələbi ilə müəyyən edilən metodla və faizli ödənişlərin KYM qrafikindən dəqiq şəkildə hesablana biləcəyi şəkildə qrafikdə göstərilən fəaliyyətlər arasında bölünmüş Hədəf Qiyməti olmalıdır. Podratçının hər bir işi qiymətlərə bölünməli və işlərin qiymətlərinin cəmi Müqavilə qiymətinə bərabər olmalıdır. Başqa qiymət göstərilməyən KYM qrafiki, ancaq hədəf qiyməti üçün eyni KYM cədvəlini istifadə edərkən, hər işə görə verilən cari qiymət gündəlik gedişatı əsasında yenilənməlidir.  Ödənişin faktiki dəyərini hesablamaq üçün itkiyə gedən faktiki xərclər qrafikə daxil edilməzdən əvvəl bu qiymət İnşaat Rəhbəri tərəfindən təsdiqlənməlidir. İşçi cizgiləri, nümunələri, sınaqlar, subpodratlar, avadanlıqların çatdırılması, Əməliyyat və Texniki Xidmətlər, təlim və baxılmaq üçün göndərilən digər sənədlər siyahıya daxil ediləcək. Şəbəkənin qrafik məzmununa əlavə olaraq, erkən və gec başlama tarixinə qədər vaxtın artırılması məqsədilə işləri çeşidləyən və sadalayan hesabatlar da İnşaat Qrafikinə daxil ediləcək. Podratçı İnşaat Qrafikinin hazırlanmasına başlamazdan əvvəl İR-dən təqvimin planlaşdırılması sisteminin təsdiqini almalıdır. 

8.2.6 İR qrafiklə bağlı qısa məlumatı Podratçıya təqdim edəcək. Podratçı lazım olduğu təqdirdə düzəlişlər edəcək və İnşaat Qrafikini İR-nə qaytaracaq. Podratçının İnşaat Qrafiki lazımi qaydada hazırlanmadığı və Podratçı tərəfindən təqdim olunmadığı təqdirdə heç bir irəliləyiş ödənişi davam etdirilməyəcək. 
8.2.7 Podratçı hər ay işlərin cari vəziyyətini və qrafikə əlavə edilmiş dəyişiklikləri əks etdirən iş qrafikinin hesabatını İR-nə təqdim edəcək. Podratçının İnşaat Qrafikində edilmiş vaxtaşırı olaraq yenilənərək təklif olunan düzəlişlər də bu hesabatlara daxil ediləcək, yalnız o şərtlə ki, bu düzəlişlər Baş Qrafikə uyğun olsun və İşlərin müəyyənləşdirilmiş orta və son tamamlanma tarixi ilə uyğun olması üçün tələb olunacaq təshih olunmuş hissələrini əks etdirsin. Təsdiq olunduğu təqdirdə heç bir iş sahəsi və ya təyin olunmuş qiymətlərə heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Təklif olunan düzəlişlər İR-nin şəxsi qərarına əsasən qəbul olunacaq. Təklif olunan düzəlişlər qəbul olunduğu təqdirdə, Podratçı qəbul edilmiş düzəlişləri əks etdirməklə Podratçının İnşaat Qrafikinin təshih edilmiş variantını on (10) gün ərzində İR-nə göndərəcək. 
8.2.8 Müqavilə Sənədlərinə əsasən Podratçının İnşaat Qrafikinə, planlaşdırılmış əmək qüvvələrinə edilmiş düzəlişlər bu Layihə və onun tamamlanması naminə olacaq. 
8.2.9 Podratçı  Sifarişçiyə onun aşağıda göstərilənləri icra edəcəyini bildirir: 
8.2.9.1 Həyata keçirilməsi mümkün və real olan İşlərin koordinasiyası, planlaşdırılması və tərtib olunması üçün sənədlərin hazırlanması
8.2.9.2 İşlərin ardıcıllığı, sürəkliliyi, işlərə görə öhdəlikləri, məhsuldarlıq və səmərəlilik, gözlənilən hava şəraitləri, fəaliyyət və qruplaşdırma xərcləri, işin və ya fəaliyyətin istənilən hissəsinin tamamlanması, İşlərin planlaşdırılan faktiki tamamlanma vaxtı, gözlənilən və ya üzləşilən yubanmalar və problemlər, eləcə də müəyyənləşdirilən ehtiyat vaxtla bağlı Podratçının faktiki niyyətlərini və məqsədəuyğun gözləntilərini dəqiq qrafiklərin, modifikasiyaların, düzəlişlərin və ya hesabatların hazırlanması

8.3 İşlərin tamamlanmasına görə cavabdehlik
8.3.1 Podratçı təqdim etdiyi inşaat qrafikinin icrasını və tamamlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.
8.3.2 İR  işlərin müqavilədə göstərilən zamanda tamamlanmasını təmin etmək və itirilmiş qrafikin gedişatını bərpa etmək üçün Podratçıdan onun təklif olunan planını nümayiş etdirən əvəzedici qrafiki hazırlamağı və təqdim etməyi tələb edə bilər. Əgər İR təklif olunan planı qəbuledilməz hesab edərsə, o zaman o, Podratçıdan yeni plan verməsini tələb edə bilər. 8.3.3 Podratçının bu paraqrafın tələblərini əsaslı şəkildə həyata keçirməsində uğursuzluqu, Paragraf 13.3.1 müvafiq olaraq, Podratçının göstərdikləri səyləri işləri müqavilədə göstərilən vaxtda tamamlaya bilmədiyi halda, Sifarişçi üçün xitama əsaslar kimi nəzərdə tutula bilər. 

MADDƏ 9
DƏYİŞİKLİKLƏR
9.1 İşlərdə icazə verilən dəyişikliklər
9.1.1  Sifarişçi və İR işlərdə icazə verilən bütün xırda dəyişikliklər barədə bu işləri həyata keçirəcək Podratçıya məlumat verəcək. 
9.2 Dəyişiklik sifarişləri
9.2.1  Sifarişçi, bu müqaviləni qüvvədən salmadan və heç bir zəmanətçiyə bildiriş vermədən istənilən vaxt və ya vaxtaşırı olaraq bu İşlərdə əlavələrin, ixtisarların, əskiltmələrin və düzəliş edilməsini sifariş verə bilər. Bu işlərə dəyişiklik sifarişi ilə rəsmiləşdirilir və müqavilənin qiyməti və vaxtı yalnız dəyişiklik barədə sifarişlə dəyişdirilə bilər. 9.2.2 və ya 9.2.3-cü paraqraflara əsasən Podratçı tərəfindən verilmiş təklifin və ya tələbin  Sifarişçi tərəfindən təsdiqindən sonra dəyişiklik sifarişi Podratçıya veriləcək. Podratçı dəyişiklik sifarişini qəbul edildikdən sonra Müqavilə Sənədlərinin şərtlərinə əsasən icra olunmalı işləri müvafiq şəkildə davam etdirəcək. 
9.2.2  Sifarişçi, təklif sorğusunu cizgilər və spesifikasiyalarla birlikdə Podratçıya verməklə dəyişiklik sifarişi prosedurasını başlada bilər. Podratçı işlərin dəyişiklikləri ilə bağlı təklif olunmuş sifarişi həyata keçirmək üçün tələb oluna biləcək məsrəf və vaxt dəyişikliklərinə dair ətraflı məlumatları İR-nin dəyərləndirməsi üçün təklif sorğusunda göstərilən zaman müddətində ona təqdim etməlidir. 
9.2.3 Hədəf qiymət və vaxta dəyişiklik edilməsi barədə Podratçı tərəfindən verilmiş təklif yazılı bildirişə əsaslanmalıdır və bu bildiriş təklifin verilməsini zəruri edən hadisələrin baş verməsinə başlanmasından sonra on dörd (14) gün ərzində Podratçı tərəfindən İR-nə verilən təklifin ümumi xarakterini əks etdirməlidir. Dəyərləndirilən vaxt və məsrəf dəyişiklikləri belə hadisələrin başa çatmasından sonra otuz (30) gün ərzində əlavə məlumatlarla birlikdə təqdim edilməli və hadisə nəticəsində verilən təklifə daxil edilən bütün məlum məbləğlər, birbaşa, dolayı və mühüm xərcləri əhatə edən yazılı hesabatla müşayiət edilməlidir. Podratçı bu paraqrafın bütün şərtlərini yerinə yetirə bilmədiyi təqdirdə o,  Sifarişçi əleyhinə olan bütün və ya istənilən hüquqdan imtina etməlidir.
9.2.4 İR müqavilədə göstərilən Hədəf Qiyməti və vaxt dəyişiklikləri ilə bağlı Podratçının təklif və ya tələb etdiyi ətraflı məlumatları nəzərdən keçirməli və  Sifarişçi üçün uyğun gələn dəyər və vaxt dəyişikliklərini müəyyənləşdirmək üçün Podratçı ilə müzakirələrə başlamalıdır. 
9.2.5 Podratçı və  Sifarişçi Hədəf qiymət, Ödəniş və vaxtla bağlı  dəyişikliklərdə razılığa gələ bilmədiyi təqdirdə, Podratçı, İR-nin yazılı olaraq təqdim etdiyi sifarişdəki dəyişiklikləri həyata keçirəcək. Dəyişiklik sifarişinə daxil edilmiş işlərin dəyəri 9.3.2-ci və 9.3.1-ci paraqraflarda göstərilən tərzdə müəyyənləşdirilməli və Müqavilənin vaxtı, Podratçının İnşaat Qrafikində göstərilən kritik yolun sürəkliliyindəki dəyişikliklə nəticələnəcək dəyişilmiş iş miqyasına uyğunlaşdırılmalıdır. 
9.2.6 Podratçı, Müqavilə Sənədlərində tələb olunmayan düzəlişlər, modifikasiyalar və əlavə olaraq icra edilmiş işlərlə bağlı Müqavilə vaxtını uzatmaq və Ödənişi artırmaq hüququna malik olmayacaq. 
9.2.7 Əgər istənilən bir zəmanətçi Podratçının adından təqdim edilmiş zəmanətlə işlərin ümumi miqyası, əhatə dairəsi, xarakteri  və ya Müqavilə Sənədlərinin şərtlərini, o cümlədən, maksimum səviyyə ilə məhdudlaşdırılacaq Hədəf Qiymət və Müqavilə vaxtını əks etdirən dəyişikliklərlə bağlı bildirişin verilməsini tələb edərsə, belə bir bildirişin verilməsinə görə Podratçı Sifarişçi və/vəya İR-nə yazılı şəkildə bildiriş verməli və hər bir tətbiq edilə bilən  zəmanətin dəyəri  Podratçı tərəfindən ödəniləcəkdir. 
9.3 Hədəf Qiymətin Dəyişdirilməsi
9.3.1 Aşağıdakı yollardan biri ilə azalma və ya artım üçün verilmiş dəyişiklik sifarişinə və ya istənilən bir tələbə daxil edilmiş işlərin dəyəri:
9.3.1.1 9.3.3-cü paraqrafın müddəalarına əsasən smeta qiymət vahidinin daxil edilən bəndlərin kəmiyyətlərinə tətbiqi ilə;
9.3.1.2 smeta qiymətinin qarşılıqlı olaraq qəbul edilməsi ilə;
9.3.1.3 Əlavə şərtlərin 3-cü paraqrafında göstərilən işlərin faktiki qiymət əsasında.
9.3.2 Dəyişdirilmiş işlərin nəticəsində yaranacaq Faktiki Xərclərin əvəzi Podratçıya ödəniləcək. Nəticədə Sabit Xidmət Haqqı dəyişilməyəcək və müqavilədə razılaşdırıldığı kimi qalacaq. 
9.3.3 Xərclər Əlavə şərtlərin 3-cü paraqrafına əsasən müəyyənləşdirilməli olduğu təqdirdə, Podratçı onu  Sifarişçi və İR üçün lazımi hesab olunan yardımçı məlumatlarla birgə elə formada təqdim edəcək ki o, ətraflı işlənmiş qiymətlərlə İR tərəfindən qəbul edilə bilinsin. 
9.4 Müqavilə Müddətinin Dəyişdirilməsi
9.4.1  	Yalnız Müqavilənin İnşaat Qrafikində göstərilən kritik yol müddətini dəyişən və Podratçının iradəsi xaricində olan istənilən bir hadisə baş verdiyi zaman Müqavilənin vaxtı dəyişilə bilər. Belə hadisələrə  Sifarişçinin  fəaliyyətləri və ya digər işlər, yağın, sel, əmək münaqişələri, epidemiyalar, qeyri-normal hava şəraitləri və hər hansı bir fövqəladə hadisələr kimi Fors Major hallarında daxildir. 
9.4.2  	Müqavilə vaxtı üzrə təklif edilmiş bütün dəyişikliklər, İnşaat Qrafikindəki hadisələrin faktiki təsirini əks etdirən analizləri əhatə etməlidir. Əgər hadisə Müqavilənin İnşaat Qrafikində göstərilən kritik yol metodlarına birbaşa təsir etməzsə, o zaman Müqavilənin vaxtına heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Müqavilənin vaxtına dəyişiklik edilməsinə dair təqdim edilmiş təklif bu Müqavilə Sənədlərinə uyğun şəkildə verilmədiyi təqdirdə, o etibarsız sayılmalıdır. 
9.4.3  	Normal qeyri sabit havalarda Müqavilənin vaxtı dəyişdirilməməlidir. Podratçının vaxtın uzadılması ilə bağlı yalnız o zaman hüququ olacaq ki, o sərt hava şəraitinin Müqavilənin həyata keçiriləcəyi ərazi üzrə meteorolojgiya idarəsi tərəfindən tərtib olunmuş iqlim məlumatlarında on illik orta hesablamalarda qeydə alınan normal havadan daha da sərt olmasını və iddia edilən hava şəraitinin Podratçının İnşaat Qrafikində göstərilən kritik yolu keçmiş normadan daha pis hava şəraitinin olmasını İR-nin razılığı ilə əsaslandıra bilsin. İşlərin başladılmasından tamamlanmasına kimi sərt hava şəraitinə görə itirilmiş təqvim günlərinin ümumi sayı qeyd olunan tarixdən sonra eyni müddət üzrə gözlənilən ümumi günlərin sayını keçərsə, o zaman işlərin tamamlanması vaxtı müvafiq təqvim günlərinin sayı qədər artırılacaq. 
9.4.4 Podratçının İşin hər hansı hissəsini Müqavilə müddətində tamamlamaqdan çəkindirildiyi və Podratçının Tikinti Planında göstərildiyi Sifarişçinin tələbi ilə müəyyən edilən metodun  Sifarişçinin  və Podratçının hər ikisinin nəzarəti xaricindəki səbəblərdən baş verdiyi halda, bu səbəbə görə itirilmiş vaxt bərabərində Müqavilənin müddətinin uzadılması Podratçının belə yubanma üçün müstəsna və eksklüziv tədbiri olmalıdır. Lakin buna baxmayaraq, əgər bu yubanmalar Podratçının Müqavilənin fundamental öhdəliklərini pozması nəticəsində, və ya Müqavilə Sənədləri altında icra olunması üzrə  Sifarişçinin  səhvinə görə və ya onun düşünülmüş səhlənkarlığı, qəsdən və ya böyük ehtiyatsızlığına görə baş veribsə və ya yubanma tərəflər tərəfindən əvvəlcədən düşünülməmiş şəkildə olubsa bu müddəa tətbiq olunmamalıdır.
9.4.5 Heç bir halda Sifarişçi və ya  İnşaat Rəhbəri Podratçıya, onun hər hansı subpodratçısına, hər hansı təchizatçısına və hər hansı digər şəxs və ya təşkilata, və ya onlardan hər hansı birinin zamininə, işçisinə və ya vasitəçisinə, Podratçı tərəfindən, və ya Podratçının hərəkətinə məsul olacağı hər hansı bir şəxs tərəfindən səbəb olan yubanmadan nəticələnən zərərlər üçün, və ya Podratçı, İnşaat Rəhbəri və ya  Sifarişçinin  nəzarəti xaricində olan hadisələrin səbəb olduğu yubanmalara görə məsuliyyət daşımamalıdır.
9.4.6 Sifarişçinin səbəb olduğu halların nəticəsi olaraq əyər vaxtda hər hansı bir dəyəşəklək baş verərsə, Sifarişçi və Tİ təsdiqinə əsasən Sabit Xidmət Haqqı bərabər müddətə mütənasib olaraq dəyişdirilə bilər.
MADDƏ 10
[bookmark: _Ref255991694]İŞİN TƏFTİŞİ, SINAQDAN KEÇİRİLMƏSİ VƏ DÜZƏLDİLMƏSİ

10.1 Gizli (İçəridə qalan) işlərin qəbulu
10.1.1 İcra edilmiş bütün gizli işlər başa çatdıqdan sonra iş qəbul edilməli və müvafiq akt tərtib olunmalı və İR, Podratçı və Layihəçi tərəfindən imzalanaraq təsdiqlənməlidir.
10.1.2 Əgər akt tərtib edilmədən podratçı tərəfindən işlər davam etdirilərək gizli işlərin üstü örtülmüşdürsə İR tərəfindən bu sahədə işlər dayandırılmalı, gizli işlərin üstü açılmalı, görülmüş işlərdə qüsur aşkarlanarsa, onu aradan qaldırmaqla akt tərtib edilməlidir. Bu akt İR, Podratçı və Layihəçi tərəfindən imzalanaraq təsdiqlənməli və işlərə dava edilməlidir.
10.1.3 10.1.2 bəndində göstərilən işlər podratçının hesabına icra edilməlidir və Tikinti qrafikinə təsir etməməlidir.
10.2 İşin aşkarlanması
10.2.1 Əgər hər hansı İş İnşaat Rəhbərinin razılığı olmadan təmin olunubsa, bu İş, İnşaat Rəhbəri tərəfindən tələb olunduğu təqdirdə, onun müşahidəsinə aşkar olunmalı və bundan sonra Podratçının hesabına Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq tamamlanmalıdır.
10.2.2 Bu növ İşin artıq planlaşdırılmasından, həyata keçirilməsindən, və ya tamamlanmasından asılı olmayaraq, İnşaat Rəhbəri İşin əlavə təftişini və ya sınağını tələb edə bilər.
10.2.3 Əgər inşaat Rəhbəri görülmüş işin digərləri tərəfindən müşahidə olunmasını, təftişini yaxud sınaqdan keçirilməsini zəruri və ya məqsədəuyğun hesab edərsə, Podratçı, İnşaat Rəhbərinin sorğusu ilə, İnşaat Rəhbərinin İşin həmin hissəsini şübhəli hesab etdiyi təqdirdə bütün zəruri işçi qüvvəsini, material və ləvazimatları təmin etməklə müşahidə, təftiş yaxud sınaq üçün aşkarlamalı, nümayiş etdirməli və ya başqa yolla mümkün etməlidir. Əgər bu cür İşin Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab vermədiyi üzə çıxarsa, Podratçı mövcud aşkarlamanın, aydınlaşdırmanın, müşahidənin, təftişin və sınağın, həmçinin mühəndislərin, Layihəçilərin, müvəkilləri və digər mütəxəssislərin Xidmət Haqqı və xərcləri də daxil olmaqla kafi rekonstruksiyanın bütün bilvasitə, bilavasitə və digər zəruri, lakin bununla məhdudlaşmayan, xərclərini qarşılamalıdır. Həmçinin, bu cür İşin Müqavilə tələblərinə cavab verdiyi məlum olarsa, Podratçı bu cür aşkarlanma, aydınlaşdırma, müşahidə, təftiş, sınaq və rekonstruksiyaya bilavasitə əlavə olaraq Müqavilə qiymətində artım edə və ya Müqavilənin müddətini artıra, yaxud hər ikisini edə bilər.
10.3 Müvafiq Olmayan İşin Düzəldilməsi və ya Aradan Qaldırılması
10.3.1 [bookmark: _Ref255933950]İnşaat Rəhbəri tələb etdiyi təqdirdə, Podratçı, təxirəsalınmaz şəkildə, göstərildiyi kimi, ya hazırlanmış, həyata keçirilmiş və ya tamamlanmış vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq, Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab verməyən bütün işləri düzəltməli, ya da əgər İş İnşaat Rəhbəri tərəfindən yararsız hesab olunubsa, onu yerləşmə yerindən kənarlaşdırmalı və Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab verən işlə əvəz etməlidir. Podratçı bu cür düzəlişin yaxud kənarlaşdırmanın bütün bilvasitə, bilavasitə və digər zəruri xərclərini, o cümlədən müvəkkillərin Xidmət Haqqıları və mühəndislərin, Layihəçilərin, müvəkkilləri və digər mütəxəssislərin, lakin bununla məhdudlaşmayan, xərclərini ödəməlidir.
10.4 Bir İllik Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü
10.4.1 Əgər, son tamamlanma tarixindən sonrakı 1 (bir) il və ya Azərbaycan Respublikası qanunlarında göstərilən bu cür daha uzun bir dövr ərzində, yaxud Müqavilə Sənədlərinin tələb etdiyi hər hansı müvafiq xüsusi zəmanətin şərtləri tərəfindən və ya Müqavilə Sənədlərinin hər hansı bir məxsusi müddəası tərəfindən, hər hansı İşin müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab vermədiyi aşkar olunarsa, Podratçı təxirəsalınmaz şəkildə,  Sifarişçiyə  xərcsiz və İnşaat Rəhbərinin yazılı təlimatına müvafiq olaraq,  Layihəçi tərəfindən hazırlanmış müvafiq layihə sənədləşməsinin müşayiəti ilə, ya bu İşi düzəltməli, yaxud əgər bu İş İnşaat Rəhbəri tərəfindən yararsız hesab olunubsa, onu yerləşmə yerindən kənarlaşdırmalı və  Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab verən bir İşlə əvəz etməlidir. Əgər Podratçı bu təlimatların şərtlərinə təxirəsalınmaz şəkildə riayət etməzsə, yaxud yubanmanın ciddi itki və zərər risklərinə səbəb olduğu fövqəladə hallarda  Sifarişçi münasib olmayan İşi düzəldə bilər, yaxud yararsız hesab edilmiş İşi kənarlaşdırmalı və əvəz etməli və bu kənarlaşdırmanın və əvəzolunmanın bütün bilvasitə, bilavasitə və digər zəruri xərcləri, o cümlədən mühəndislərin, Layihəçilərin, müvəkkillərin və digər mütəxəssislərin, lakin bununla məhdudlaşmayan, Xidmət Haqqı və xərcləri Podratçı tərəfindən qarşılanmalıdır.  Xüsusi hallarda İşin əsaslı tamamlanmasından qabaq avadanlıqların hər hansı bir hissəsi uzunmüddətli bir xidmətə təqdim olunubsa, bu təqdirdə həmin hissənin bərpa olunma dövrü daha tez bir tarixdən başlaya bilər. 
10.5 Yararsız İşin Qəbul Olunması
10.5.1 İnşaat Rəhbəri, Layihəçinin məsləhəti ilə, yararsız İşin bərpası və ya kənarlaşdırılması əvəzinə bu İşin qəbul olunmasını və əvəz edilməsini tövsiyə edə bilər. Podratçı İnşaat Rəhbərinin və Layihəçinin bu İşi qiymətləndirməsindən və onu qəbul etmək qərarından yaranan bütün bilvasitə, bilavasitə və digər zəruri xərcləri qarşılamalıdır və bu xərclərə mühəndislərin, Layihəçilərin, müvəkkillərin və digər mütəxəssislərin, lakin bununla məhdudlaşmayan, Xidmət Haqları və xərcləri daxil olmalıdır. Əgər hər hansı bu cür qəbul olunma İnşaat Rəhbərinin son ödəniş tövsiyəsindən əvvəl baş verərsə, İşə görə Müqavilə Sənədlərinin labüd nəzərdən keçirilməsini əhatə edən dəyişiklik sərəncamı verilməlidir və  Sifarişçi Müqavilə qiymətini azaltmaq hüququ əldə etməlidir. Əgər qəbul olunma bu tövsiyədən sonra baş vermişdirsə, bu azaltmanın miqdarı Podratçı tərəfindən  Sifarişçiyə  ödənilməlidir.
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11.1 Qiymətin Cədvəllə Bölüşdürülməsi 
11.1.1 Hədəf Qiymət  Sifarişçi və İnşaat Rəhbəri tərəfindən qəbul olunduqdan sonra, 8.2.5 Bəndində sadalanan nəzərdə tutulmuş cədvəl fəaliyyətlərin qiymətlərinin paylanması faktiki xərclərə əsaslanmaqla yenilənə bilər. 
11.1.2 Podratçı tərəfindən hazırlanmış və  Sifarişçi və İnşaat Rəhbəri tərəfindən “Faktiki Xərc Hesab Kitabı” qəbul olunduqdan sonra, 8.2.4 Bəndində göstərilən tamamlanmış fəaliyyətlər qrafiki üçün faktiki xərclərin paylaşdırılması məxaric səmərəliliyinin və Hədəf Qiymətlə müqayisədə podratçının məxaricə nəzarət həcmlərini qiymətləndirmək üçün hazırlanmalıdır.
11.2 Ödəniş üçün Ərizələr
11.2.1 Nəzərdə tutulan İşin başlanmasında sonra hər ay, Podratçı, əvvəlki ayda görülmüş işə görə  Sifarişçi tərəfindən ödəniş üçün təsdiqlənmiş forma üçün aylıq sorğu hazırlamalıdır. Hər bir ödəniş sorğusu son ödəmə tarixindən qırx beş (45) gün öncədən, İnşaat Rəhbəri tərəfindən qiymətləndirilmək və  Sifarişçi tərəfindən təsdiqlənmək üçün on beş (15 gün vaxt verməklə, təqdim olunmalıdır.
11.2.2 İnşaat Rəhbəri Podratçı tərəfindən təqdim olunmuş ödəniş sorğusunu, o cümlədən son ödəniş sorğusunu təhlil etməli və lazımi düzəlişlər etməlidir. İnşaat Rəhbəri Podratçının ödənişi ilə bağlı Layihəçi ilə məsləhətləşmələr apara bilər.

11.2.3 İşin qiyməti anlayışı işin irəliləyişi ərzində ortaya çıxan və ödənilən bütün xərclər mənasını daşıyır. Bu qiymətlər yerli qiymətlərdən çox olmamalı və  Əlavə Şərtlərdə  Əlavə 2-da göstərilən Sabit Xidmət Haqqına aid xərclər xaric olmalıdır. 

11.2.4 Hər növbəti ödəniş vaxtından ən azı 5 (beş) gün əvvəl, lakin ayda bir dəfədən çox olmamaqla, Podratçı İnşaat Rəhbərinə İşin statusunu əks etdirən, ərizə tarixi ilə eyni olan və Müqavilə Sənədləri və İnşaat Rəhbəri tərəfindən tələb olunan sənədləşmələrlə birlikdə hesabat təqdim etməlidir. Podratçı İnşaat Rəhbəri ilə birgə işin faktiki gedişatı ilə onun planlaşdırılmış gedişatını müqayisə edən inşaat planı üzrə hesabat təqdim etməlidir. Gedişatın ödənişləri yuxarıda qeyd edildiyi kimi inşaat planı üzrə hesabata əsaslanmalı və “Faktiki Xərc Hesabının Qeydiyyatı” Podratçı tərəfindən hazırlanmalı və İnşaat Rəhbəri tərəfindən razılaşdırılmalıdır. 
11.2.4.1 Proqres Dərəcəsinin Hesablanması: Qismən tamamlanmış fəaliyyətlərin gedişatı qismən tamamlanmış fəaliyyətin hədəf dəyərini İlkin Ümumi İnşaat Planına əsaslanan ilkin olaraq qiymətləndirilmiş plana görə tamamlanmış fəaliyyətin faizinə vurmaqla hesablanmalıdır.
11.2.4.2 Saxlanılan Materialların və Avadanlıqların Ödənişi üçün Ərizə: Əlavə şərtlərin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq, əgər yerləşmə yerində və/yaxud yerləşmə yerindən kənarda saxlanılan materiallar və avadanlıqlar əsasında hər hansı ödəniş tələb olunursa, İnşaat Rəhbəri tələb edə bilər ki, həmin ərizə satış kağızı, hesab-faktura və  Sifarişçinin  materialları və avadanlıqları pulsuz və bundan sonra “girovlar” adlanacaq bütün girovlar, məxariclər, təhlükəsizlik faizləri və əmlaka görə qoyulan girov kağızları olmadan əldə etdiyinə zəmanət verən digər sənədləşmələr tərəfindən və həmçinin  Sifarişçinin  maraqlarını müdafiə etmək üçün materialların və avadanlıqların müvafiq mülkiyyət sığortası və digər tədbirlər tərəfindən qarşılandığını göstərən dəlillər tərəfindən müşayiət olunmalıdır ki, bunların hamısı  Sifarişçi üçün qənaətbəxş olmalıdır.
11.2.4.3 Proqres Ödənişinin Saxlanılması: proqres ödənişinə nəzərən yubadılma miqdarı (Sabit Xidmət Haqqının __ %) Müqavilə Sənədlərinin 11.2.4 Bəndində olduğu kimi göstərilməlidir. Saxlanılan ödənişə hər hansı faiz hesablanmayacaq. .
11.2.4.4 Proqres ödənişinə görə Xidmət Haqqının Gecikdirilməsi:  Sifarişçi ilə İnşaat Rəhbərini uzlaşdıran “Ödənişin Qiymətləndirilməsi Şurası” Podratçının İşinin İcraatı dövrünün Qiymətləndirilməsindən asılı olaraq Xidmət Haqqı bütünlüklə və ya onun bir hissəsini saxlamaq hüququ vardır. Şuranın qərarı Podratçının qeyri-kafi fəaliyyətinin qəbul olunan səviyyədə aradan qaldırılmasını təsdiq etdikdə, Podratçıya ödəniş edilməlidir. 
11.2.5 Podratçı zəmanət və təminat verir ki, Layihəyə cəlb olunan və ya olunmayan, hər hansı ödəniş ərizəsi tərəfindən qarşılanan bütün işlərin, material və avadanlıqların mülkiyyət hüququ ödəniş vaxtından gec olmayaraq, əvəzi ödənilmədən və girov qoyulmadan  Sifarişçi ilə keçməlidir.
11.2.6 İnşaat Rəhbəri Podratçı tərəfindən icra olunan İş vahidinin dəyərinin faktiki kəmiyyətini və təsnifatını müəyyən etməlidir. Podratçı İnşaat Rəhbərinin bu kəmiyyətlər və hədəf qiyməti barədə ilkin qərarlarını nəzərdən keçirməlidir. Əgər İnşaat Rəhbərinin bu cür hər hansı qərarının tarixindən sonrakı 5 (beş) gün ərzində Podratçı İnşaat Rəhbərinin qərarından, əgər varsa, şikayət vermək istəyi barədə yazılı bildiriş təqdim etməzsə, İnşaat Rəhbərinin qərarı Podratçı üçün yekun və icbari olmalıdır.
11.3 Ödəniş üçün Tövsiyələr
11.3.1 Hər ödəniş ərizəsinin qəbzindən sonrakı on beş (15) gün ərzində İnşaat Rəhbəri ya ödəniş üçün yazılı şəkildə tövsiyə yazıb onu ərizə ilə birlikdə  Sifarişçiyə  təqdim etməli, ya da rədd edilən ödənişin səbəblərini yazılı şəkildə göstərməklə həmin ərizəni Podratçının özünə qaytarmalıdır. Sonuncu halda, Podratçı zəruri düzəlişləri etməli və ərizəni yenidən təqdim etməlidir.
11.4 Proqres Ödənişinin Yoxlanması
11.4.1 Sifarişçi Podratçının ödəniş ərizəsi ilə əlaqədar olaraq İnşaat Rəhbərinin tövsiyələri əsasında “Faktiki Dəyər Hesabının Qeydiyyatı” ilə yoxlanılıb yekun vurulmuş faktiki dəyər hesabı üzrə proqres ödənişini etməlidir. Qazanılmış hesaba nəzərən yoxlanılmış faktiki dəyərin hər hansı ləngiməsi sonrakı ərizə ilə, idarəetməni və plan gedişatını təkmilləşdirmək şərtləri altında  Sifarişçinin və İnşaat Rəhbərinin səlahiyyəti ilə ödənilə bilər. İşin proqresi ilə bağlı bütün ödənişləri Müqavilə Sənədlərində bəyan edildiyi kimi hər ayın günündə ödənilməlidir.
11.4.2 Müqavilə Sənədlərinin ciddi tələbləri əsasında, ödəniş ərizələri üzrə İnşaat Rəhbərinin tövsiyələri, və ya işin gedişatının hər hansı ödənişi və ya  Sifarişçi tərəfindən Layihənin istifadə olunması Podratçını bütün İşlərin təmin olunması və icra olunması öhdəliklərindən azad etməməlidir.
11.5 Mülkiyyətin istifadə hüquqları
11.5.1 Müqavilə Sənədlərinə əsasən, Podratçı İşi və İşin icra olunacağı yerləşmə yerini təmin olunmuş işçi qüvvəsi və materialları bütün növ yüklülükdən azad saxlamalıdır. Müqavilə Sənədlərinin tərkibinə zidd olmasına baxmayaraq, hər hansı bir şəkildə, əgər hər hansı bu cür istifadə hüququ qeydə alınıbsa və ya təsdiq olunubsa yaxud İşin gedişatı dövründə və ya bu Müqavilənin davam etdiyi dövr ərzində hər hansı yüklülük qeydə alınması və ya təsdiq olunmasına inanmaq üçün istənilən səbəb olarsa,  Sifarişçi Podratçıya ödəməli olduğuna baxmayaraq, hər hansı ödəniş etməkdən imtina edə bilər və ya  Sifarişçinin  yetərli hesab etdiyi məbləği Podratçıya ödəməli olduğu ödənişdən tuta bilər və ya belə yüklülük hüququnu təmin etmək üçün tələb olunan bütün öhdəlik və məsrəfləri qarşılamaqdan imtina edə bilər və Müqaviləyə Podratçıya heç bir xərc ödəmədən xitam verə bilər. 
11.5.2 Müqavilə Sənədlərinə əsasən, Podratçıya edilməli olan son ödəniş İşin və İşin icra olunacağı sahənin icra olunmuş İşə və təmin olunmuş materiallara görə yaranan bütün və hər hansı yüklülük hüquqlarından tam azad olunana qədər ödənilməyə bilər.
11.6 Tutulmuş Ödənişlər
11.6.1 İnşaat Rəhbəri ödənişi təsdiq  etməkdən imtina edə bilər və  Sifarişçi Podratçıya ödəniş etməkdən imtina edə bilər yaxud, sonradan aşkar olunmuş faktlara və ya nəticələrə görə,  Sifarişçini itkilərdən və zərərlərdən mühafizə etmək üçün İnşaat Rəhbərinin fikri ilə tələb olunan səviyyədə əvvəlcədən qəbul olunmuş hər hansı ödəniş tövsiyəsini aşağıdakı hallara əsasən geri götürə bilər:
11.6.1.1 Bütün İş və ya onun bir hissəsi Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab vermir.
11.6.1.2 Podratçı, və ya onun hər hansı subpodratçıları, təchizatçılar yaxud hər hansı İşi icra və təmin edən hər hansı şəxs və ya təşkilat digər podratçılara və ya  Sifarişçiyə zərər vurubsa və ya əsaslı fakt səbəbindən Podratçı digər podratçılara və ya  Sifarişçiyə zərər vurubsa;
11.6.1.3 İşin gedişatı Podratçının Tikinti Planı ilə uyğun gəlmir;
11.6.1.4 Podratçı işçilərə, subpodratçılara və ya təchizatçılara vaxtında və müvafiq ödənişləri etməyə müvəffəq olmursa;
11.6.1.5 Yüklülük qeydə alınıb və ya təsdiq olunub yaxud İşin hər hansı hissəsinə münasibətdə yüklülük hüququnun qeydə alınmasının və ya təsdiq olunmasının mümkünlüyünə inanmaq üçün səbəb var; və ya 
11.6.1.6 İşlə əlaqədar Podratçıya qarşı iddialar qeydə alınıb və ya təsdiq olunub, yaxud bu cür iddiaların mümkün qeydə alınmasını və ya təsdiqlənməsini göstərən əsaslı dəlil var.
11.6.2 Əgər Podratçı ödənişin imtina olunması üçün hər hansı səbəbi  Sifarişçinin  seçiminə həvalə edərsə,  Sifarişçi İnşaat Rəhbəri tərəfindən tövsiyə olunan məbləği xüsusilə ödənilməli olduğu Podratçıya qərəzsiz ödəməlidir.
11.7 Əsaslı Tamamlanma
11.7.1 [bookmark: _Ref255985829]İnşaat Rəhbəri Layihəçi ilə məsləhətləşmədən sonra İşin əsaslı tamamlanması zamanını müəyyən etməlidir. Podratçı İşin nəzərdə tutulan istifadə üçün hazır olduğunu hesab etdiyi təqdirdə, Podratçı İnşaat Rəhbərini yazılı şəkildə İşin əsaslı şəkildə tamamlanması barədə xəbərdar etməli İnşaat Rəhbərinin Əsaslı Tamamlanma Şəhadətnaməsini təqdim etməyi tələb etməlidir. Bundan sonra müvafiq bir zaman ərzində, İnşaat Rəhbəri və Layihəçi  Sifarişçi və Podratçı ilə birlikdə tamamlanmanın statusunu müəyyən etmək üçün təftiş aparmalıdırlar. Əgər İnşaat Rəhbəri, Layihəçi ilə məsləhətləşmədən sonra, İşi əsaslı tamamlanmış hesab etməsə, İnşaat Rəhbəri Podratçını yazılı şəkildə səbəbləri göstərməklə xəbərdar etməlidir. Əgər İnşaat Rəhbəri İşi əsaslı tamamlanmış hesab edərsə, İnşaat Rəhbəri Əsaslı Tamamlanma Şəhadətnaməsini hazırlamalı və  Sifarişçiyə  çatdırmalıdır. Burada şəhadətnaməyə son tamamlanmadan əvvəl yekunlaşdırılmalı və ya düzəldilməli olan hissələrin siyahısı əlavə olunmalıdır. Podratçıya siyahıdakı hissələri tamamlamaq və ya düzəltmək üçün icazə verilməlidir. Əsaslı Tamamlanma Şəhadətnaməsi çatdırılarkən və Tərəflər arasında Təhvil-Təslim Aktı imzalanmalıdır, İnşaat Rəhbəri Podratçıya mühafizə, nəzarət, təhlükəsizlik, texniki xidmət, istilik, kommunal xidmətlər, sığorta və zəmanət üzrə  Sifarişçi ilə Podratçı arasında son ödəniş barədə öhdəliklərin bölgüsü üzrə yazılı tövsiyə çatdırmalıdır. Bu tövsiyə Podratçıya son ödəniş olunana qədər icbari olmalıdır.
11.8 Qismən İstifadə
11.8.1 İşin əsaslı tamamlanmasından əvvəl  Sifarişçi İşin Müqavilə Sənədlərində məhz bu hissəsi üçün nəzərdə tutulan, yaxud  Sifarişçi tərəfindən Podratçının İşin qalan hissəsini icra etməsinə müdaxilə etməyən və İşin ayrılıqda tətbiq oluna bilən və faydalı hissəsini təşkil etdiyi barədə İşin  Sifarişçinin, İnşaat Rəhbərinin və Podratçının razılaşdığı hər hansı tamamlanmış hissəsini istifadə edə bilər. İnşaat Rəhbəri istənilən vaxt Podratçıdan  Sifarişçiyə İşin hər hansı bu cür hissəsindən istifadə etməsi üçün icazə verməsini tələb edə bilər. Bu cur tələbdən sonra müvafiq bir zaman ərzində  Sifarişçi, Podratçı və İnşaat Rəhbəri İşin həmin hissəsini onun tamamlanma statusunu müəyyən etmək üçün təftiş etməlidirlər.
11.8.1.1 Əgər İnşaat Rəhbəri İşin istifadə olunacaq hissəsini əsaslı olaraq tamamlanmış hesab edərsə, 11.8.1  Bəndinin müddəaları İşin həmin hissəsi üçün Əsaslı Tamamlanma Şəhadətnaməsi üzrə, öhdəlik bölgüsü bununla bağlı və çıxış isə bununla yanaşı tətbiq olunmalıdır.
11.8.1.2 Əgər İnşaat Rəhbəri İşin həmin hissəsinin əsaslı tamamlanmamış olduğunu hesab edərsə, İnşaat Rəhbəri və Layihəçi tamamlanmalı və düzəldilməli olan hissələrin siyahısını hazırlamalı və İnşaat Rəhbəri Podratçıya həmin siyahını, həmçinin mühafizə, nəzarət, təhlükəsizlik, texniki xidmət, kommunal xidmətlər, sığorta, təminat və zəmanət üzrə  Sifarişçi ilə Podratçı arasında son ödəniş barədə öhdəliklərin bölgüsü üzrə yazılı tövsiyə çatdırmalıdır. Bu tövsiyə  Sifarişçinin  təyin olunmuş hissələri istifadə etməyə bağladığı müddətdə Podratçı üçün icbari olmalıdır. Bu istifadə ərzində və İşin təyin olunmuş hissəsinin əsaslı tamamlanmasından əvvəl Podratçıya siyahını tamamlamaq və ya düzəliş etməyə və digər aidiyyatı işləri tamamlamağa icazə verilməlidir.
11.8.1.3 Mülkiyyət sığortasına əsasən, İşin hissəsinin hər hansı kirayəsi, istifadəsi və ya ayrılıqda tətbiq olunması 12.3.3 Bəndinin tələblərinə cavab vermədən tamamlanmamalıdır.
11.9 Yekun Təftiş
11.9.1 [bookmark: _Ref255985907]İnşaat Rəhbəri, Layihəçi ilə məsləhətləşmədən sonra, İşin son olaraq nə vaxt tamamlanacağını müəyyən etməlidir. Podratçı tərəfindən bütün İşin və ya onun razılaşdırılmış hissəsinin tamamlanması barədə yazılı bildiriş aldıqdan sonra, İnşaat Rəhbəri  Sifarişçi və Podratçı ilə birlikdə son təftiş həyata keçirməli və İşin hər hansı hissəsinin Müqavilə Sənədlərinin tələblərinə cavab vermədiyi barədə Podratçıya yazılı bildiriş verməlidir. Podratçı bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün dərhal zəruri ölçüləri götürməlidir. Son Tamamlanma Şəhadətnaməsi (Təhvil-Təslim Aktı) və ya son ödəniş bu çatışmazlıqlar aradan qaldırılmayana kimi həyata keçirilməməlidir.
11.10 Ödəniş üçün Son Ərizə
11.10.1 Podratçı bütün İşləri İnşaat Rəhbərinin qənaətində tamamladıqdan sonra və bütün texniki xidmət və istismar instruksiyalarını, Tikilmə planlarını, inşaat üçün yoxlanış sertifikatını, ehtiyat hissələrini, İstismar və Texniki Xidmət kitabçalarını,  Sifarişçinin personalı üçün İstismar və Texniki Xidmət Seminarlarını, planları, zəmanətləri, razılaşmaları, təftiş sertifikatlarını, qiyməti artırılmış qeyd sənədlərini, çatışmazlıq öhdəlikləri üçün zəmanət forması və Müqavilə Sənədləri tərəfindən tələb olunan digər sənədləri çatdırdıqdan sonra və İnşaat Rəhbərinin İşin Müqavilə Sənədlərin ilə uyğunluğunu təsdiqlədikdən sonra Podratçı işin gedişatı üçün ödəniş proseslərinə uyğun olaraq ödəniş üçün ərizə təqdim edə bilər.
11.10.2 Ödəniş üçün son ərizə Müqavilə Sənədlərinin tələb etdiyi bütün sənədləşmələr, həmçinin İşdən meydana gələn və ya İlə bağlı bütün istifadə hüquqlarının tamamilə və hüquqi cəhətdən effektiv azad olunması və ya imtina olunması ilə müşayiət olunmalıdır.
11.11 Son Ödəniş
11.11.1 İşin inşaatı dövründə İnşaat Rəhbərinin müşahidəsi, onun son təftişi və Müqavilə Sənədlərinin tələb etdiyi ödəniş ərizəsinin yoxlanılması və sənədləşmələrin müşayiət olunması əsasında, və  Sifarişçinin və İnşaat Rəhbərinin İşin tamamlanması və Podratçının digər öhdəliklərinin Müqavilə Sənədləri əsasında həyata keçirilməsi barədə razılığı əsasında, İnşaat Rəhbəri son ödəniş ərizəsinin qəbulundan sonra on (10) gün ərzində  Sifarişçiyə  yazılı şəkildə ödəniş tövsiyəsi təqdim etməli və Son Tamamlanma Sertifikatı təsdiqləməlidir. Ərizənin  Sifarişçiyə  təqdim olunmasından və sənədləşmənin müşayiətindən otuz (30) gün sonra müvafiq forma və tərkibdə və İnşaat Rəhbərinin tövsiyəsi və Son Tamamlanma Sertifikatı (Təhvil-Təslim Aktı) ilə birlikdə, İnşaat Rəhbərinin tövsiyə etdiyi məbləğ önə çəkilməli və  Sifarişçi tərəfindən Podratçıya ödənilməlidir.
11.11.2 Əgər Podratçının heç bir səhvi olmadan, işin son tamamlanması nəzərə çarpacaq qədər təxirə salınırsa, və əgər İnşaat Rəhbəri bu yubanmanı təsdiqləyirsə, Podratçının son ödəmə ərizəsi və İnşaat Rəhbərinin tövsiyəsi üzrə, Razılaşmaya xitam vermədən,  Sifarişçi İşin tamamlanmış hissəsinə görə ödəniş edə bilər.
11.12 Podratçının Davamlı Öhdəliyi
11.12.1 Podratçının Müqavilə Sənədlərinə uyğun olaraq İşi icra etmək və tamamlamaq öhdəlikləri mütləq olmalıdır. Nə hər hansı işin gedişatı və ya son ödəniş üzrə İnşaat Rəhbərinin tövsiyəsi, nə Əsaslı və ya Son Tamamlanma Sertifikatının verilməsi, nə  Sifarişçi tərəfindən Podratçıya hər hansı ödəniş, nə İşin və ya onun hər hansı hissəsinin  Sifarişçi tərəfindən hər hansı istifadəsi və ya kirayəsi, nə də hər hansı işçi çertyojunun, nümunəsinin hər hansı yoxlanışı və ya təsdiqlənməsi və ya digər təsdiqolunma Podratçını İşi Müqavilə Sənədlərinin bütün tələbləri ilə yerinə yetirmək öhdəliklərindən azad etməməlidir.
11.13 Son Tamamlanma
11.13.1 Əgər podratçı tikintini Müqavilə Vaxtında bitirməyə nail olmursa, yubanma zərərlərinin aradan qaldırılması üçün podratçı yubanmanın hər bir tam ayı üçün təsdiqlənmiş Hədəf Qiymətin 0.01% (sıfır tam yüzdə bir) dəyərində nağd pulla  Sifarişçiyə, bu aradan qaldırılmış zərərlər son Hədəf Qiymətin 10%-dən (on faiz) çox olmadığı təqdirdə, məbləğ ödəməlidir. Aradan qaldırılmış bu zərərlərin ödənilməsi Podratçını bu Müqaviləyə uyğun olaraq Xidmətləri tamamlamaq öhdəliyindən azad etməməlidir  
11.14 İddialardan İmtina 
11.14.1 Son ödənişin edilməsinə və qəbuluna aşağıdakılar aid olmalıdır:
11.14.1.1 Həll olunmamın hüquqlarından başqa , 11.10.1 Bəndinə əsasən aparılmış son təftişdən sonra yaranan qüsurlu İşdən və ya Müqavilə Sənədləri ilə yaxud burada qeyd olunmuş hər hansı xüsusi zəmanətlərin şərtlərinə uyğunsuzluqdan yaranan iddialar istisna olmaqla,  Sifarişçi tərəfindən Podratçıya qarşı bütün iddialardan imtina; və
11.14.1.2 Müqavilə Sənədləri altında Son ödənişin edilməsinə və qəbuluna Podratçının davamlı öhdəlikləri üzrə Sifarişçi tərəfindən hər hansı hüquqlarından imtina demək deyildir; və
11.14.1.3 Podratçı tərəfindən  Sifarişçiyə qarşı bütün iddiaların imtina edilməsi.
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12.1 Podratçının Məsuliyyət Sığortası
12.1.1 Podratçı, hər hansı subpodratçı və ya onların bilvasitə və ya bilavasitə işə götürdükləri şəxslər tərəfindən və ya onların hərəkətlərinə cavabdeh olacağı hər hansı bir şəxs tərəfindən İşin icra və təmin olunmasından asılı olmayaraq, Podratçı belə icra və təmin olunmaqda olan İşə uyğun olan və Müqavilə Sənədlərinə əsasən Podratçının İşi icra etməsi və digər öhdəliklərinin nəticəsində meydana çıxan aşağıdakı iddialardan müdafiə etməli olan ümumi ticari öhdəliyi və digər sığortanı almalı və təmin etməlidir:
12.1.1.1 İşçilərin kompensasiyası, əlillik müavinətləri və digər oxşar işçi müavinəti aktları üçün İddialar;
12.1.1.2 Bədən xəsarəti, peşə xəstəliyi və ya Podratçının işçilərinin xəstəliyinə və ya ölümünə səbəb olan zərərlərin qarşılığının ödənilməsi üçün İddialar;
12.1.1.3 Podratçının işçilərindən savayı hər hansı şəxsin bədən xəsarəti, xəstəliyi və ya ölümü və ya xəstəliyinə səbəb olan zərərlərin qarşılığının ödənilməsi üçün İddialar;
12.1.1.4 Hər hansı şəxs tərəfindən Podratçı və ya hər hansı başqa bir şəxs tərəfindən başqa bir səbəbə görə belə şəxsin işə götürülməsi ilə bilavasitə və ya dolayı yolla əlaqəli olan hərəkətin nəticəsində istənilən şəxs tərəfindən təmin olunan şəxsiyyətin təhqir olunması öhdəliyi kompensasiyası ilə sığortalanan zərərlər üzrə iddialar;
12.1.1.5 İşə aid olmayan və harada yerləşməsindən asılı olmayaraq maddi mülkiyyətin məhv edilməsi və ona zərər vurulması, o cümlədən onların istifadəsindən qaynaqlanan itkinin zərərləri üzrə iddialar;
12.1.1.6 Bədən xəsarəti və ya hər hansı şəxsin ölümü və ya mülkiyyət zərərinə səbəb olan zərərlər barədə qanunların və ya nizamnamələrin icrası zamanı yaranan İddialar; və 
12.1.1.7 Hər hansı avtomaşının lığı, istismarı və ya istifadəsi zamanı baş verən bədən xəsarəti və ya hər hansı şəxsin ölümü və ya mülkiyyət zərərinin qarşılığının ödənilməsi üçün İddialar.
12.1.1.8 Bu Bənddə tələb olunan sığortaya spesifik kompensasiyalar daxil olmalı və Müqavilədə təmin olunan və ya qanunun tələb etdiyi, hansı böyükdürsə, öhdəlik limitləri və kompensasiyalardan az olmamaqla yazılmalıdır. Ümumi ticari sığortaya tamamlanmış əməliyyatların sığortası aid olmalıdır. Alınması və təmin olunması tələb olunan bütün sığorta siyasətlərinə ləğv olunmayacaq, material olaraq dəyişdirilməyəcək və ya yeniləşməsi yazılı bildiriş İnşaat Rəhbərinə təsdiqlənmiş e-poçt vasitəsilə veriləndən otuz (30) gün qabaq imtina olunan kompensasiyaya şərait yaradan hər hansı müddəa daxil olunmalıdır. Bütün belə sığortalar son ödəniş edilməsinə və Podratçının işlə bağlı düzəlişləri, nöqsanları aradan qaldıracağı müddətə qədər qüvvədə qalacaq.
12.1.1.9  Podratçı tamamlanmış əməliyyat sığortalarını son ödəniş tarixindən ən azı iki (2) il müddətinə təmin etməli və son ödəniş vaxtında və ondan bir (1) il sonrakı müddətdə İnşaat Rəhbərini bu sığortanın davamlılığı barədə sübutla təchiz etməlidir.
12.2 Müqavilə Məsuliyyətinin Sığortası
12.2.1 Bu Sazişin şərtləri altında 12-ci Bənddə tələb olunan komersiya ümumi məsuliyyət sığortasına Podratçının öhdəliklərinə müvafiq olaraq, müqavilə məsuliyyəti sığortası daxil olmalıdır.
12.3 Mülkiyyət Sığortası
12.3.1 [bookmark: _Ref255989457]Podratçı İşlərin sığortalanacaq tam dəyəri üçün mülkiyyət sığortasını alacaq və təmin edəcək. bu sığorta siyahıda sadalanan bütün sığortalanmış və əlavə olaraq sığortalanan şəxsləri, yəni,  Sifarişçi, Podratçı, Subpodratçı, İR, Layihəçi, eləcə də, İR və Layihəçiun məsləhətçilərinin maraqlarını qoruyacaq məbləğdə olmalıdır. Bu sığorta, İnşaatçının mühüm Riskləri üzrə yazılacaq və ya İşlərin, müvəqqəti tikililərin, taxta şalban materialları, tranzit işləri üzrə fiziki itki və zərərlərin sığortalanmasını əhatə edəcək itki üsulu formasının təhlükə və xüsusi səbəblərini açıqlayacaq, o cümlədən, ən azı aşağıda göstərilən itkilərin təhlükə və xüsusi səbəblərini sığortalayacaq: yanğın, ildırım, qəsdən zərər vermə, oğurluq, vandalizm, zəlzələ, uçqun, inşaat qalıqlarının təmizlənməsi, qanun-qaydaların tətbiq edilməsi ilə meydana çıxan dağıntı, su zərəri və Əlavə Şərtlərlə tələb oluna biləcək xüsusi digər itki səbəbləri və təhlükələri; sığortalanmış istənilən bir mülkiyyətin (İR və Layihəçiun haqları və xərcləri də daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan); və İşlərə əlavə edilməmişdən əvvəl  Sifarişçi tərəfindən yazılı olaraq razılaşdırılan iş sahəsində və ya digər ərazidə saxlanılan material və avadanlıqları əhatə edəcək, yalnız o şərtlə ki, material və avadanlıqlar İR-nin tövsiyə etdiyi ödəniş müraciətinə daxil edilməlidir. Bundan əlavə, Podratçı sığortalanmış istənilən itkinin səbəb olduğu, eləcə də, sığortalanmış mülkiyyətin bərpası və dəyişdirilməsi zamanı meydana çıxan zərər-ziyanların və xərclərin kompensasiyalarını təmin edəcək. 
12.3.2 Bununla bağlı Podratçı tərəfindən təmin olunacaq bütün lazımi sığorta metodları və ya şəhadətnamələri və digər dəlillər, 12.6-cı paraqrafda göstərilən imtina şərtlərindən də ibarət olacaq.
12.3.3 [bookmark: _Ref255985869] Sifarişçi Podratçının, subpodratçıların və ya İşə cəlb olunmuş digər şəxslərin mənafelərini qorumaq üçün mülkiyyətin sığortalanmasını təmin etməyə dair cavabdehlik daşımamalıdır. 
12.3.4 Əgər  Sifarişçi İşlərin əsaslı şəklidə tamamlanmasından əvvəl onun bir və ya bir neçə qisminin istismarını və ya istifadəsini zəruri  hesab edirsə, o zaman bu həyata keçirilə bilər, yalnız o şərtlə ki, mülkiyyətin sığortalanmasını həyata keçirən sığorta idarəsi bildirişi qəbul etməmişdən və bununla bağlı tələb olunan kompensasiya dəyişikliklərini yazılı şəkildə yerinə yetirməmişdən əvvəl belə bir istismar və ya istifadə başlanılmır. Mülkiyyətin sığortalanmasını həyata keçirən sığorta idarəsi bunu  təsdiq etməlidir, lakin mülkiyyətin sığortası bu qismən istifadə və ya istismara görə nə təxirə salınmalı, nə də buraxılmalıdır. 
12.4 Sığorta Şəhadətnaməsinin Çatdırılması
12.4.1 İşin yerləşmə yerində başlanmasından əvvəl, Podratçı İnşaat Rəhbəri vasitəsilə  Sifarişçiyə  Podratçının almalı və təmin etməli olduğu sığorta və kompensasiya limitlərini əks etdirən sığorta şəhadətnaməsini çatdırmalıdır.
12.5  Sifarişçinin  Sığortası
12.5.1  Sifarişçi öz öhdəçilik sığortasının alınmasına və təmin olunmasına cavabdeh olmalıdır və,  Sifarişçinin  seçimi ilə,  Sifarişçini bu Müqavilə Sənədləri daxilindəki əməliyyatlar zamanı yarana bilən hər hansı iddiadan müdafiə etmək üçün bu sığortanı ala və həyata keçirə bilər.
12.6 Subroqasiyadan İmtina
12.6.1 Podratçı təmin olunmuş sığorta ilə əhatələnən istənilən təhlükənin törətdiyi itki və zərərlərə görə bir-birləri əleyhinə hüquqlarından və belə zərər və ziyanlara görə sığortalanmış Subpodratçılar, İR, Layihəçi, İR-nin və Layihəçiun məsləhətçiləri əleyhinə bütün belə hüquqlardan imtina edir. Yuxarıda qeyd olunan imtinaların heç biri,  benefisiar  kimi  Sifarişçinin sahib olduğu sığorta gəlirlərindən və ya digər vasitələrlə  ediləcək ödənişlərdən sığortalanmış digər tərəflərin heç birinin istifadə etməsi hüquqlarını əhatə etməyəcək. 
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13.1 Podratçı tərəfindən Maddi-mənfəətə Xitam Verilməsi
13.1.1 Əgər, Podratçının heç bir hərəkəti və ya səhvi olmadan, İş  Sifarişçi tərəfindən yüz səksən (180) gündən artıq bir dövr ərzində təxirə salınırsa və ya əgər son olaraq müəyyən edilmiş verməli olduğu məbləği altmış (60) gün ərzində ödəyə bilmirsə, Podratçı yeddi (7) günlük yazılı bildiriş ilə bu Müqaviləyə xitam verə və ya bütün icra olunmuş İş üçün ödənişi və ayrılmış hər hansı məsrəfi, həmçinin müvafiq xitam məsrəflərini  Sifarişçidən geri ala bilər.
13.1.2 Bu Bəndin şərtləri Podratçını 16.5.3 Bəndinə əsasən İşləri Podratçının İnşaat Planına uyğun olaraq və  Sifarişçi ilə mübahisələr dövründə gecikmədən icra olunması öhdəliklərindən azad etməməlidir.
13.2 [bookmark: _Ref255989741] Sifarişçinin İstəyi ilə Xitam 
13.2.1 [bookmark: _Ref255989586] Sifarişçi yeddi (7) günlük yazılı bildiriş ilə səbəbsiz və hər hansı hüquqa və ya tədbirə zərər vurmadan İşdən imtina edilməsinə və bu Müqavilənin xitam verilməsinə qərar verə bilər.
13.2.2 13.2.1 Bəndinə əsasən xitam verildiyi halda Podratçıya icra olunmuş bütün İşlərə görə ödəniş olunmalı və Podratçı tərəfindən bu Müqaviləyə uyğun olaraq çəkilmiş məsrəflər və bilavasitə xərclər ödənilməlidir. 
13.3 Müqavilə Öhdəliklərinin Yerinə Yetirməməyə Görə Xitam
13.3.1 Bu Müqaviləyə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə aşağıdakı halların hər hansı biri baş verdikdə xitam verilə bilər:
13.3.1.1 Əgər Müqavilə hal-hazırda və bundan sonra qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının müflisləşmə və iflas haqqında qanununa görə müflisləşmə üçün künüllü müraciət edərsə, və ya əgər Podratçı vəsatət (ərizə) buna bərabər və ya oxşar bir addım atarsa;
13.3.1.2 Əgər Azərbaycan Respublikasının müflisləşmə və iflas haqqında müddəalarına əsasən Podratçı əleyhinə iddia və ya indi və bundan sonra qüvvədə olan buna ekvivalent bir məcəllə qəbul olunarsa və ya həmin vaxtda müflisləşmə və iflasla bağlı hər hansı digər dövlət qanununa əsasən Podratçı əleyhinə belə ekvivalent və ya buna oxşar məqsədli iddia qəbul olunarsa;
13.3.1.3 Əgər Podratçıya hər hansı inzibatçı müvafiq qanun və ya müqavilə əsasında təyin olunubsa, hansı ki Podratçının mülkiyyətinə olan səlahiyyəti öz əlinə götürməsi bu mülkiyyətdən istifadə hüququnu əldə etmək və ya Podratçının kreditorlarının xeyrinə bu mülkiyyətə ümumi rəhbərlik məqsədi daşıyır;
13.3.1.4 Əgər Podratçı ödəməli olduğu borcları ümumiyyətlə ödəyə bilmədiyini yazılı şəkildə təqdim edərsə;
13.3.1.5 [bookmark: _Ref255983584]Əgər Podratçı Müqavilə Sənədlərinə müvafiq İşin icra olunmasına nail olan bilmirsə, həmçinin, lakin bununla məhdudlaşmayan, ixtisaslı işçiləri və ya münasib materialları və ya avadanlıqları kifayət qədər təmin edə bilmirsə və ya 8.2 Bəndində nəzərdə tutulan tikinti planlaşdırılması öhdəliklərini icra edə bilmirsə;
13.3.1.6 Əgər Podratçı səlahiyyətli hər hansı dövlət orqanlarının qaydalarına riayət etməzsə;
13.3.1.7 Əgər Podratçı İnşaat Rəhbərinin səlahiyyətlərini və göstərişlərini nəzərə almırsa və imtina edirsə; və ya
13.3.1.8 Əgər Podratçı Müqavilə Sənədlərinin hər hansı müddəasını əsaslı şəkildə pozduqda.
13.3.2 Aşağıdakı halların hər hansı biri baş verdikdə, Podratçının təsisçilərinin dəyişiklikləri haqqında Bildirişlər Podratçı tərəfindən yazılı şəkildə təqdim olunmalıdır:
13.3.2.1 Podratçı onun təsisçilərində dəyişikliyin baş verdiyi və ya dəyişiklik olmasının labüd olduğu halda, hansı ki mühasibat uçotunda onun kapitallaşdırılmış aktivlərinin qiymətləndirilməsində dəyişikliyə səbəb ola bilər,  Sifarişçi otuz (30) gün ərzində xəbərdar etməlidir.
13.3.2.2 Podratçı həmçinin təsisçilərin dəyişilməsi nəticəsində aktivlərin qiymətləndirilməsində dəyişikliklər və ya hər hansı dəyər dəyişikliyi baş verdikdə və baş verməsi labüd olduqda,  Sifarişçini otuz (30) gün ərzində xəbərdar etməlidir.
13.3.2.3 Podratçı;
13.3.2.3.1 Aktivlərin və onların dəyərləri üzrə cari, düzgün və bütöv inventar  qeydlərini təmin etməli;
13.3.2.3.2  Sifarişçiyə  və ya təyin edilmiş nümayəndəyə sorğu üzrə qeydlərə mövcud çıxışı təmin etməli;
13.3.2.3.3 Podratçının lığının hər dəyişilməsindən əvvəl və sonra bütün fərdi və qruplaşdırılmış aktivlərin, onların kapitallaşdırılmış dəyərlərinin, toplanmış dəyər azaldılmasının və ya amortizasiyasının və qalan xidmət dövrünün dəqiqliklə müəyyən olunduğunu təmin etməli; və
13.3.2.3.4 Podratçı lığının hər dəyişilməsindən əvvəl təmin olunan aktiv qeydlərinə əsaslanan dəyərin azaldılması və amortizasiya planlarını yubatmalı və həyata keçirməyə davam etməlidir.
13.3.2.3.5 Podratçı bu Müqavilə əsasında, bu Müqavilənin bu müddəasını subpodratcılara müqavilələrinə daxil etməlidir. 
13.3.3 Sifarişçi, Podratçıya və onun zamininə yeddi (7) gün əvvəlcədən yazılı bildiriş verdikdən sonra,  Sifarişçi Podratçının hər hansı xidmətinə xitam verə, Podratçını İŞ sahəsindən kənarlaşdıra və İşin və Podratçının yerləşmə yerindəki bütün alətlərinin, cihazlarının, tikinti avadanlıqlarının və maşınlarına nəzarəti əla ala bilər. Həmçinin  Sifarişçi bütün material və avadanlıqları İşdə cəmləşdirə və o cümlədən Podratçının məqsədəuyğun hesab etdiyi qaydada İşi tamamlaya bilər. Bu halda Podratçı İş tamamlanana kimi heç bir əlavə ödəniş almaq hüququna sahib olmamalıdır. Əgər müqavilə qiymətinin ödənilməmiş balansı İşin tamamlanmasının, o cümlədən mühəndislərin, Layihəçilərin, müvəkkillərin və digər mütəxəssislərin, lakin bununla məhdudlaşmayan, Xidmət Haqları və xərcləri və məhkəmənin xərclərinə nisbətən çoxluq təşkil edərsə, bu məbləğ Podratçıya ödənilməlidir. Əgər bu xərclər həmin balansdan artıq olarsa, Podratçı yaranan fərqi  Sifarişçiyə  ödəməlidir və  Sifarişçi tərəfindən qarşılanan bu xərclər İnşaat Rəhbəri tərəfindən müəyyən olunmalı və dəyişiklik orderinə birləşdirilməlidir. Hər hansı hüquqları və tədbirləri bu bənd altında həyata keçirərkən,  Sifarişçidən icra olunmuş işə görə ən aşağı qiyməti əldə etmək tələb olunmamalıdır.
13.3.4 [bookmark: _Ref255989767]Əgər  Sifarişçi bu Müqaviləyə bütünlüklə və ya onun hər hansı bir hissəsinə 13.3 Bəndinə əsasən xitam verərsə,  Sifarişçi Podratçıya Azərbaycan Respublikasının qanunverciliyinə uyğun olaraq bu Müqavilədən irəli gələn ağlabatan xərcləri ödəməlidir. 
13.4 Xitam Müddəaları
13.4.1  Sifarişçi tərəfindən 13.2 və ya 13.3 Bəndinə müvafiq olaraq xitam bildirişi qəbul etdikdən sonra Podratçı:
13.4.1.1 Xitam bildirişində göstərilən tarixdə və miqyasda işi dayandırmalıdır;
13.4.1.2 Müqavilənin xitam verilməyən hissəsinin tamamlanması üçün zəruri olan haldan başqa, materiallar, avadanlıqlar, təchizatlar, xidmətlər və vasitələr üçün order və subpodratlar verməməlidir;
13.4.1.3 İşin icarsı il bağlı olan subpodratçılarla və təchizatçılarla bütün sifariş və müqavilələrə xitam verməlidir;
13.4.1.4 İnşaat Rəhbəri tərəfindən göstərildiyi vaxtda və göstərişinə müvafiq olaraq, Podratçı xitam olunmuş sifarişlərdən və müqavilərdən irəli gələn bütün hüquqları və mülkiyyət hüquqlarını Sifarişçiyə ötürmək üçün tədbirlər görməlidir. 
13.4.1.5 İnşaat Rəhbərinin tələb etdiyi halda bele sifarş və razılaşmalara xitam verilməsindən yaranan bütün öhdəlikləri və iddiaları İnşaat Rəhbərinin razılığı ilə ödəməlidir. Təsdiq olunma bu paraqrafın bütün məqsədləri üçün yekun olmalıdır;
13.4.1.6 [bookmark: _Ref255990257]Xitam olunmuş İşin hissəsini və mülkiyyət hüququnu İnşaat Rəhbəri tərəfindən təyin olunan, həmçinin İnşaat Rəhbəri tərəfindən göstərilən tarixlərdə və formada subyekt və ya subyektlərə ötürməlidir,;
13.4.1.6.1 İstehsal olunmuş və istehsal olunmamış hissələr, fəaliyyətdə olan iş, qismən tamamlanmış təchizat və avadanlıqlar, materiallar, hissələr, alətlər, vintaçanlar, konduktorlar və digər alətlər, tamamlanmış iş, təchizatlar və xitam verilmiş Müqavilənin hissələrinin icra olunması üçün tərkib hissəsi kimi istehsal olunmuş və ya onunla əlaqədar əldə edilmiş digər materiallar; və
13.4.1.6.2 Tamamlanmış və ya qismən tamamlanmış planlar, cizgilər, məlumatlar və İşlə bağlı digər əmlak;
13.4.1.7 İşin bu hissəsinin icra olunmasını xitam verilməmiş kimi tamamlamalıdır; və
13.4.1.8 Bu Müqavilə ilə əlaqədar olan Podratçının sərəncamında və  Sifarişçinin payı olduğu və ya tələb edə biləcəyi əmlakın nəzarətə götürülməsi və qorunması üçün zəruri olduğu qaydada və ya İnşaat Rəhbərinin müəyyən etdiyi qaydada tədbirlər görməlidir.
13.4.2 Bu Müqaviləyə əsasən İşə xitam verilməsindən son tamamlanma işlərindən üç (3) il müddətinə Podratçı bütün bu vaxtda Podratçının ofisində,  Sifarişçiyə bilavasitə əlavə xərc olmadan, Podratçının bütün kitablarını, qeydlərini, sənədlərini və bundan sonra xitam verilmiş və ya İnşaat Rəhbəri tərəfindən müəyyən miqyasda bu Müqavilənin İşlə bağlı dəyərləri və məsrəfləri barədə digər məlumatları, (adi, mikro və rəqəmsal) fotoşəkilləri, videolentləri və ya digər müvafiq reproduksiyanı  Sifarişçiyə  təqdim etməlidir.
13.4.3 Bəndinə uyğun olaraq, Podratçıya çatmalı hər hansı məbləğ olduqda, aşağıdakılar hesaba alınmamalıdır (çıxılmalıdır):
13.4.3.1 Bu Müqavilənin xitam verilmiş hissəsinə müvafiq olaraq, həmin vaxta qədər Podratçıya ödənilməli olan bütün ödənilməmiş avanslar və digər hesab ödənişləri;
13.4.3.2 Sifarişçinin Podratçıya mükün olan hər hansı bir idiası;
13.4.3.3 İnşaat Rəhbərinin müəyyən etdiyi kimi, qarşılığı ödənilməmiş və potensial yüklülükdən və iddialar səbəbindən  Sifarişçinin itkilərə qarşı mühafizə olunması üçün zəruri olan hesab; və
13.4.3.4 Sifarişçiyə ödənilməmiş və ödənilməli olan Podratçı tərəfindən alınan hər hansı materialların, təchizatların və ya digər əşyaların razılaşdırılmış qiyməti və ya onların satışından əldə olunun məbləğ.    
13.4.4  Sifarişçi  Sifarişçinin seçimi və Podratçının hesabına 13.4 Bəndi ilə əvəzi ödənilməli olan məsrəfləri  Sifarişçi tərəfindən seçilmiş müstəqil sertifikatlı ictimai mühasiblər tərəfindən audit etdirə və yoxlatdıra bilər.
13.5 Sifarişçinin Hüquqları
13.5.1 13.2 və ya 13.3 Bəndlərinə müvafiq olaraq  Sifarişçi tərəfindən Podratçının xidmətlərinə xitam verilərsə, bu xitam  Sifarişçinin Podratçıya qarşı həmin vaxt mövcud olan və ya sonradan yarana biləcək hər hansı hüquqlarına və ya hüquqi vasitələrinə təsir etmir.
13.5.2 Sifarişçi tərəfindən Podratçıya ödənilməli olan pulun saxlanılması və ya ödənilməsi Podratçını İşin icra olunması ilə bağlı öhdəliklərdən azad etmir. 
MADDƏ 14
FORS MAJOR
14 
14.1 Əgər Fors Major halları, o cümlədən yanğın; daşqın; zəlzələ; digər təbii fəlakətlər; embarqo; hər hansı xarakterli hərbi əməliyyatlar; tətillər; Hökumət əmrləri və digər normativ aktlar, həmçinin, lakin bununla məhdudlaşmayan, icra olunma şərtlərində bu Müqavilənin həyata keçirilməsinə təsir etmişdirsə, Tərəflər Müqavilənin qismən və ya bütünlüklə icra olunmamağına görə məsuliyyət daşımamalıdırlar.
14.2 Bu Müqavilənin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çətinliklərlə üzləşən tərəf, mümkün qədər tez bir zamanda, lakin birinci Fors Major halının baş verdiyi tarixdən sonra yeddi (7) gündən gec olmayaraq, digər tərəfi Fors Major halının baş verməsi barədə yazılı şəkildə xəbərdar etməli və digər Tərəfə dəymiş ziyanın və itkinin aradan qaldırılması üçün bütün zəruri cəhdləri öz üzərinə götürməli və bu Müqavilənin bütün digər öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam etməlidir.
14.3 Rəsmi hakimiyyət orqanları tərəfindən təqdim olunan aidiyyatı sənədlər Fors Major hallarının mövcud olması üçün sübutdur.
14.4 Əgər Fors Major vəziyyətinə görə, hər hansı bir Tərəf Fors major halının baş verdiyi gündən sonra doxsan (90) təqvim günü ərzində öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirsə, Tərəflər dərhal Fors Majorun və fəaliyyət kursunun effektini dəyərləndirmək üçün, Tərəflərin bu hallarda zəruri qəbul etdikləri və qabaqcadan təyin etdikləri, müzakirələrə başlamalıdırlar; əgər Fors Major halları başlandıqları tarixdən sonra yüz iyirmi (120) gün ərzində davam edərsə, bu Müqaviləyə, Tərəflərdən biri yazılı şəkildə xitam tələb edərsə, xitam verilməlidir.
MADDƏ 15
MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
15 
15.1.          Bu Müqavilə və ya onunla bağlı yaran biləcək hər hansı və bütün mübahisələri və ya fərqləri Tərəflər qarşılıqlı danışıqlar yolu ilə, əgər mümkündürsə, həll etməlidirlər. Əgər Tərəflər qarşılıqlı danıçıqlar yolu ilə razılığa gələ bilmirlərsə, bu zaman Müqavilədən və ya onunla bağlı yaranan hər hansı mübahisə, ziddiyyət və ya iddia hər hansı məhkəmə hüququna müraciət etmədən, son olaraq Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində həll olunmalıdır.
MADDƏ 16
DİGƏR MÜDDƏALAR
16 
16.1 Tətbiq olunan Hüquq 
16.1.1 Müqavilə və Müqavilə Sənədləri, o cümlədən 15-ci maddəyə uyğun olaraq tərəflər arasında meydana çıxmış mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə tənzimlənəcəkdir.
16.2 Məxfilik
16.2.1 Podratçı İnşaat Rəhbəri, Layihəçi və Podratçı, həmçinin onların müstəqil peşəkar mühəndisləri, memarları və digər məsləhətçiləri və subpodratçılar arasında Layihənin tamamlanması barədə kommunikasiya məlumatlarından və  Sifarişçi tərəfindən təsdiqlənmiş informasiyanın açıqlanmasından və Layihənin planlaşdırılması və tikintisi üzrə qanunverici hüququ olan dövlət orqanları ilə kommunikasiya qeydlərindən savayı Müqavilə ilə bağlı bütün məlumatları məxfi saxlamalıdır.
16.3 Hüquqi varislər 
16.3.1  Sifarişçi və Podratçının hər biri bu Müqavilənin şərtlərini özünə, hüquqi varislərinə, və qanuni nümayəndələrinə həvalə edirlər.
16.3.2  Sifarişçi və ya Podratçının heç biri bu Müqaviləni digərinin yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəfə ötürə bilməz. 
16.4 Yazılı Bildiriş
16.4.1 Müqavilə Sənədlərinin hər hansı müddəası yazılı bildiriş tələb etdiyi təqdirdə, əgər hər hansı fərdə və ya firmanın üzvünə və ya korporasiyanın rəsmisinə şəxsən göndərilmək üçün nəzərdə tutulubsa yaxud əgər bildirişi göndərənə məlum olan sonuncu işgüzar ünvana qeydiyyatlı və ya sertifikatlaşdırılmış poçt və ya ödənişli poçt vasitəsilə çatdırılıbsa və ya göndərilibsə, bu yazılı bildirişin həqiqiliklə göndərilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
16.5 Podratçı ilə  Sifarişçi arasındakı Mübahisələr
16.5.1 [bookmark: _Ref255990665]İşin qəbul olunması ilə və ya İşin icra olunması və təchiz edilməsi üzrə Müqavilə Sənədlərinin tələblərinin şərh olunması ilə bağlı mübahisələr və digər məsələlər İnşaat Rəhbərinə yazılı şəkildə təqdim olunmalıdır. İnşaat Rəhbəri münasib bir zaman ərzində yazılı şəkildə qərar verməlidir.
16.5.2 İnşaat Rəhbərinin mübahisələr və ya digər məsələlər ilə bağlı yazılı şəkildə qərarları, Müqavilə Sənədlərinin və ya bu Müqavilənin 15.1.1 Bəndində nəzərdə məhkəməyə müraciət hüququ da daxil olmaqla bu mübahisələrin və ya digər məsələlərin şərh olunduğu qanunlara əsasən Podratçının hüquqlarından sonra gəlir. 
16.5.3 [bookmark: _Ref255989563]Podratçı İşin icra olunmasını davam etdirməli və bütün mübahisələr və fikir ayrılıqları dövründə  Sifarişçi ilə birlikdə Podratçının Tikinti Planına riayət etməlidir. Heç bir İş yubadılmamalı və ya hər hansı mübahisənin və ya fikir ayrılığının gözlənilən qətnaməsi təxirə salınmamalıdır.
16.6  Sifarişçiyə  İşçi mübahisələrinin bildirişi
16.6.1 Əgər Podratçı işçilər arasında hər hansı faktiki və ya potensial mübahisə müqavilənin vaxtında həyata keçirilməsini yubadırsa və ya yubatmaq ehtimalı varsa, Podratçı dərhal  Sifarişçiyə və İnşaat Rəhbərinə, bütün əlaqədar məlumat da daxil olmaqla, bildiriş verməlidir.
16.7 Qarantiya 
16.7.1 İşin lazımi icra olunmasını və Podratçının Müqavilə Sənədlərində göstərilən öhdəliklərinin ödənişinin təmin olunması məqsədilə, Podratçı icra olunma və ödəniş qarantiyası ,  daxil olmaqla Avans Ödəniş Zəmanəti, hər biri ən azı Hədəf Qiymətinin 10 % -na bərabər olan məbləğdə təmin etməlidir. Bu öhdəliklər son ödəniş olunan tarixdən sonra ən azı bir (1) il müddətinə qüvvədə qalmalıdır. Bütün qarantiyalar qanunda göstərilən formada olmalıdır. Hüquqi nümayəndə tərəfindən imzalanan bütün qarantiyalar bu səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamənin təsdiq edilmiş surəti ilə təqdim olunmalıdır. Podratçı bu müqavilə Sifarişçi ilə bərabər imzalandıqdan və ya qüvvəyə mindikdən otuz (30) gündən az olmayan müddətdə İcra Qarantiyasını təqdim və/və ya təmin etməlidir.
16.7.2 Əgər Podratçı tərəfindən təmin olunan hər hansı razılaşma zaminliyi bankrot elan olunarsa və ya müflisləşərsə və ya Layihənin hər hansı hissəsinin yerləşdiyi yerdə hər hansı bir şəkildə onun biznes fealiyyətinə xitam verilərsə, Podratçı bu vəziyyətdə beş (5) gün ərzində  Sifarişçi tərəfindən qəbul oluna biləcək başqa razılaşma və zaminlik təqdim etməlidir.
16.8 Bəndlərin Etibarlılığı 
16.8.1  Sifarişçinin və ya İnşaat Rəhbərinin bu Müqavilənin hər hansı bir və ya bir neçə müddəasının ciddi icra olunması üzrə hər hansı bir və ya bir neçə mərhələdə təkid etməməsinin və ya burada qanun tərəfindən təmin olunan hər hansı hüququn icra etməsi bu müddəanın və ya hüququn imtina edilməsi  kimi izah olunmamalıdır və bu hüquq və hüquqlar dəyişilməz qalmalı və hüquqi qüvvəsini saxlamalıdır.
16.9 Faiz
16.9.1 Bütün ödənilməmiş məbləğlər və ya  Sifarişçi Podratçıya nağd pul kimi deyil digər üsulla ödəməli olduğu məbləğə, heç bir faiz hesablanmır.
16.10 Hər hansı Bəndin Etibarsız olması 
16.10.1 Əgər bu Müqavilənin hər hansı bəndi qanuni qüvvəyə malik olmayan və ya etibarsız hesab olunarsa, bu Müqavilənin qalan hissəsi həmin bənd olmadan hüquqi qüvvəsini saxlayır. 
16.11 Bu Müqavilə Azərbaycan dilində olmaqla iki nüsxə olmaqla tərtib edilmişdir. 
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ƏLAVƏ A: MÜQAVİLƏNİN TAMAMLANMASINA DAİR ZƏMANƏT

· Bu Zəmanətlə ilə ________________________________ Rəhbər kimi (bundan sonra “Podratçı”) və _________________________________________ 	Zamin kimi (bundan sonra "Zamin"), ______________________Kreditor kimi (bundan sonra "  Sifarişçi ") ____________________________ 	Hədəf Qiymətin dəqiq ödəniləcəyi valyutaların növü və nisbəti ilə məbləğin ödənişinə riayət edirlər, eləcə də, Podratçı və Zamin özləri, icraedicilər, administratorlar, varislər və təyin edilən digər şəxslər birgə və ayrılıqda Hədəf Ödənişin 10%-i təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər. 
· Buna görə də, bu sənədlərə, planlara, spesifikasiyalara və bunlarla bağlı edilmiş düzəlişlərə əsasən Podratçı və  Sifarişçi ___________ ilin ____________________ ayının ________________ günündə yazılı şəkildə Müqavilə (burada Müqavilə adlanacaq) bağlamışlar.
· Məhz ona görə də, bu Öhdəliyin şərtinə əsasən Podratçı haqqında danışılan Müqaviləni (buraya edilmiş düzəlişlər də daxil olmaqla) dəqiq və təxirəsalınmadan müvafiq şəkildə icra edərsə, o zaman bu öhdəlik etibarsız olacaq; əks təqdirdə, bu tam qanuni qüvvəyə malik olacaq. Nə zamansa Podratçı Müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməzsə və ya öhdəlikləri əsasında fəaliyyət göstərən  Sifarişçi tərəfindən bu şəkildə bəyan olunarsa, o zaman Zamin təxirəsalınmadan bu çatışmazlığı aradan qaldıracaq və: 
Müqavilənin şərtlərinə və müddəalarına əsasən onu tamamlayacaq; və ya 
Müqavilənin şərtlərinə və müddəalarına əsasən onu tamamlamaq məqsədilə  Sifarişçiyə göndərmək üçün səriştəli Təklif sahiblərindən Təklif(lər) alacaq;  Sifarişçi və Zamin qalib gələn Təklif sahibini müəyyənləşdirdikdən sonra belə bir Təklif sahibi və Podratçı arasında Müqavilə hazırlayacaq, işlər irəlilədikcə (bu paraqrafda işlərin tamamlanmasına dair göstərilən Müqavilə və ya Müqavilələrə əsasən çatışmazlıq və ya ardıcıl çatışmazlıqlar olsa belə) Hədəf Qiymət Balansından az olan tamamlanma xərclərini ödəmək üçün yetərli miqdarda pul vəsaitini təmin edəcək; lakin Zaminin cavabdeh olduğu zərərlər və xərclərin məbləği birinci paraqrafda göstərilən məbləğdən artıq olmamalıdır. Bu paraqrafda işlədilən “Hədəf Qiymət Balansı”  Sifarişçi tərəfindən bu Müqaviləyə əsasən Podratçıya ödənilən məbləğdən az olan  Sifarişçinin Podratçıya ödəyəcəyi ümumi məbləğdir; yaxud
Bu Zəmanətin məbləğindən artıq olmamaq şərtilə Müqavilənin şərtlərinə və müddəalarına əsasən onu tamamlamaq üçün  Sifarişçi tərəfindən tələb olunan məbləği ona ödəmək.
· Zamin bu Zəmanətdə göstərilən məbləğdən artıq ödəniş etməyə cavabdeh olmamalıdır.  
· Bu zəmanətə əsasən istənilən bir iddia, Tamamlanma Şəhadətnaməsinin verilməsi tarixindən bir il keçməmiş irəli sürülməlidir.  
· Burada icraedicilər, administratorlar, varislər və ya  Sifarişçinin təyin etdiyi şəxslər kimi adlandırılan  Sifarişçi  istisna olmaqla digər heç bir şəxsə və ya korporasiyaya istifadə etməsi üçün iddia hüququ verilməyəcək.  
·  Yuxarıda qeyd olunanların təsdiqi olaraq Podratçı, _______  ______________ _______ il tarixində öz imzasını daxil edir və möhürünü vurur, Zamin isə öz hüquqi nümayəndəsinin imzası ilə təsdiq edilməklə bunları korporativ möhürü ilə möhürləyir. 
· 
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[Bankın adı, və imzalayan filial və ya ofisin ünvanı]
Benefisiar: [ Sifarişçinin Adı və Ünvanı]
Tarix:
Avans Ödəniş Razılaşması No:

Bizə bildirilmişdir ki, (Podratçının Adı) (bundan sonra “Podratçı” adlanacaq) sizinlə (Müqavilənin Adı və İşlərin qısa təsviri)icrası üçün ___ tarixli Müqaviləyə (müqavilənin qeydiyyat nömrəsi) girmişdir (bundan sonra “Müqavilə” adlanacaq). Bundan əlavə, biz anlayırıq ki, Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, avans ödəniş razılaşmasına qarşılıq olaraq (Məbləğ rəqəmlərlə) (Məbləğ sözlərlə) avans ödənişi edilməlidir.
Podratçının sorğusu ilə, biz (Bankın Adı) bununla sizə qəbzlə birlikdə Podratçının Müqavilənin şərtləri altında öz öhdəliklərini pozduğunu göstərən yazılı bildirişlə birlikdə sizin ilk yazılı tələbinizdə hər hansı məbləği və ya (Məbləğ rəqəmlərlə) (Məbləğ sözlərlə) –dan çox olmayan məbləği ödəməyi üzərimizə götürürük. Belə ki, Podratçı avans ödənişini İşlə bağlı mobilizasiya xərclərindən qeyri məqsədlərə istifadə etmişdir.
Bu, hazırkı razılaşmanın şərtləri altında hər hansı iddia və ödəniş üçün yuxarıda qeyd edilmiş avans ödənişi Podratçı tərəfindən (Bankın adı və ünvanı) ünvanında onun hesabında qəbul olunmalı olduğunu göstərən bir vəziyyətdir. Bu razılaşmanın maksimum miqdarı bizə təqdim olunmalı olan müvəqqəti bildirişin və ödəniş şəhadətnamələrinin nüsxələrində göstərildiyi kimi Podratçı tərəfindən geri ödənilmiş avans ödənişi tərəfindən azaldılmalıdır. Bu razılaşma, ən gec olaraq, Hədəf Qiymətin səksən (80) faizinin ödəniş üçün təqdim olunduğunu göstərən müvəqqəti ödəniş şəhadətnaməmizin surətinin qəbzi üzrə və ya (tamamlanma) günündə qüvvədən düşəcək, hansı tez olarsa. Nəticə etibarı ilə, bu razılaşmaya əsasən hər hansı ödəniş tələbi bizim tərəfimizdən bu ofisdə həmin tarix günü yaxud ondan əvvəl qəbul olunmalıdır.

1. Zəmanətçi avans ödənişin miqdarını göstərən, həmçinin ya Müqavilədə göstərilən avans ödəmənin valyutasında, yaxud  Sifarişçinin  qəbul edəcəyi sərbəst dəyişdirilə bilən valyutada adlandırılmış məbləği daxil etməlidir.
2. Tamamlanma Zamanının nəzərdə tutulan son tarixini daxil edin. İşəgötürən qeyd etməlidir ki, Müqavilənin tamamlanması zamanını uzadıldığı təqdirdə İşəgötürən Zəmanətçiyə bu zəmanətin tarixinin uzadılması barədə sorğu göndərə bilər. Bu sorğu yazılı şəkildə olmalı və razılaşmada göstərilən son tarixdən əvvəl hazırlanmalıdır
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ƏLAVƏ C: SIĞORTA TƏLƏBLƏRİ
Hər hansı bir İşin başlanmasından öncə, Podratçı, öz hesabı ilə,  Sifarişçi tərəfindən və aşağıdakı kimi tələb olunan sığortanı əldə etməli və təmin etməlidir: 
1.1 Aşağıdakı ___  minimum limiti ilə işi əhatə edən məsuliyyətin ümumi sığorta öhdəliyi: 
Bədən xəsarəti				Mülkiyyətə dəyən zərər
_________ hər hadisə			__________ hər hadisə
__________  cəmi				________  cəmi
1.2 İşçilərin məsuliyyəti sığortası:
1.2.1 İşə uyğun olan qanunlarda təmin olunduğu kimi, İş ilə əlaqədar olaraq işə götürülmüş hər bir işçini əhatə edən İşçilərin Məsuliyyəti Sığortasl .
1.2.2 İşəgötürənin məsuliyyəti sığortası, minimum limit __________
1.3 Maşınların motor sığortası, minimum limitlə:
Bədən xəsarəti				Mülkiyyətə dəyən zərər
___________ hər hadisə			_____________ hər hadisə
_______________ _ cəmi		
Bu sığorta İşin təmin olunmasında istifadə olunmuş bütün mülkiyyətdə olan, mülkiyyətdə olmayan və icarəyə götürülmüş bütün maşınları əhatə etməlidir.
1.4 Əlavə qarşılanmalar, əgər varsa, aşağıdakı kimi təmin olunmalıdır:
1.5 Hər hansı bir İşin başlanmasına qədər, Layihəni özündə əks etdirən və bütün tələb olunan qarşılanmaları əsaslandıran sığorta şəhadətnaməsi, surəti ilə birlikdə,  Sifarişçiyə  təqdim olunmalı və onun tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
1.6 Bütün siyasətlər  Sifarişçiyə və İnşaat Rəhbərinə bu siyasətin ləğv olunması və ya əhəmiyyətli dəyişdirilməsi üzrə 30 (günlük) yazılı bildiriş tələb etməli, həmçinin sığorta şəhadətnamələri də bunu təmin etməlidirlər.
1.7 Podratçı, özünün və ya icarəyə götürdüyü kapital aktivlərinin, avadanlıq və vasitələrin, o cümlədən, mexaniklərin istənilən xüsusi ləvazimatını, eləcə də, onun və onun Subpodratçılarının xüsusi və ya icarəyə götürdükləri vasitələri, avadanlıqları, taxta şalban materialları, dayaqları, inşaat materialı, qüllələr, formalar və digər oxşar vasitələrinin itkidən mühafizəsi üçün nəzərdə tutduğu yanğın və ya əlavə sığorta, eləcə də, digər mülkiyyət sığortalarını təmin edəcək, haqqını ödəyəcək və qoruyub saxlayacaq.  Sifarişçi bu avadanlıqlar, qurğular və alətlərlə bağlı heç bir öhdəlik daşımamalıdır. Yuxarıdakı sığortanı təmin etmək və həyata keçirmək tələbatı müstəsna olaraq Podratçının mənfəəti üçündür. Podratçının bu sığortanı təmin etməkdə müvəffəqiyyətsizliyi və ya qarşılanmanın adekvat səviyyələrini təmin etməsinə görə  Sifarişçini , onun agentlərini, və ya işçilərini mülkiyyətdə olan və ya icarəyə götürülmüş avadanlığın hər hansı itkisi ilə bağlı məsul etməməlidir. Əgər Podratçı bu sığortanı təmin edirsə, sığorta siyasəti aşağıdakı kimi subroqasiyadan imtina hüququnu da əhatə edəcəkdir:

“Razılaşdırılıb ki, bu sığorta şirkəti heç bir halda  Sifarişçiyə və ya onun agentlərinə qarşı kompensasiya hüququna malik olmamalıdır.”

1.8 Aşağıdakı digər müddəalar sığorta tələblərinə aiddir:
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ƏLAVƏ D: TƏYİN OLUNMUŞ QİYMƏTİNİN AÇIQLAMASI
XƏRCLƏRİN BÖLÜNMƏSİ
	A. QİYMƏT
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SOCAR-ın 17.01. 2011-ci il tarixli
07  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Quyularda Xidmətlər üzrə Müqavilə 
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1.	ANLAYIŞLAR

Bu Müqaviləni təfsir etmək üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur. Bu maddədə nəzərdə tutulmayan digər anlayışlar, həmin anlayışların ifadə edildiyi bölməyə və ondan sonra gələn növbəti bölmələrə tətbiq edilir.

1.25 “FİLİAL” hər hansı bir şirkətin törəmə və ya əsas və ya holdinq şirkəti və ya bu cür əsas və ya holdinq şirkətin başqa bir törəməsi deməkdir. Bu anlayışa münasibətdə “törəmə” və “holdinq şirkəti”  mənasın daşıyır.

1.26 “ŞİRKƏTLƏR QRUPU” ŞİRKƏT, onun ORTAQLARI, onun və ya onların FİLİALLARI və müvafiq olaraq onun və ya onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna PODRATÇI QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir.

1.27 “ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ”  3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs deməkdir.

1.28 “MÜQAVİLƏ” bu Müqavilə, onun xüsusi şərtləri və Əlavələr nəzərdə tutulur. 
1.29 “MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİ” Müqavilənin Muzd adlanan maddəsinə əsasən Əlavə Dəyər Vergisi çıxılmaqla hesablanan görülən İŞİN dəyəri deməkdir.

1.30 “PODRATÇI QRUPU” PODRATÇI, onun SUB-PODRATÇILARI, onun və onların FİLİALLARI, müvafiq olaraq onun və onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir. Həmçinin, “PODRATÇI QRUP” SUB-PODRATÇILARIN ofşor və ya quyu sahəsindəki İŞLƏRİ yerinə yetirən (hər hansı səviyyədə) subpodratçıları, onların FİLİALLARI, onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir.

1.31 “PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ”  3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs deməkdir.

1.32 “ORTAQ” ŞİRKƏTİN birgə fəaliyyət müqaviləsi və ya birləşmə müqaviləsi və ya əməliyyatlar (hansılar üçün ki, İŞ görülür) ilə əladədar olan buna bənzər müqavilədə tərəf olduğu və ya vaxtaşırı tərəf ola biləcəyi  hər hansı digər müəssisə və bu cür ORTAQDA payı olan varislər və ya bu cür ORTAQDAKI hər hansı bir payın verildiyi şəxslər deməkdir.

1.33 “SUBPODRAT MÜQAVİLƏSİ” İŞİN hər hansı bir hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün  PODRATÇI və hər hansı tərəf (ŞİRKƏT və ya PODRATÇININ hər hansı işçilərindən başqa) arasında bağlanan müqavilə deməkdir.

1.34 “SUBPODRATÇI” SUBPODRAT MÜQAVİLƏSİNİN tərəfi (PODRATÇIDAN başqa) deməkdir.

1.35 “TEXNİKİ MƏLUMAT” MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN təmin etdiyi və ya təmin etməsinə səbəb olduğu bütün bu kimi məlumatlardır.

1.36 “DƏYİŞİKLİK” 11-ci Maddə ilə müəyyən edilmiş təlimatlar və ya göstərişlər deməkdir.

1.37 “İŞ” MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq, MÜQAVİLƏYƏ əsasən bütün materialların təmin edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi və avadanlıqların təchiz edilməsi də daxil olmaqla, PODRATÇIDAN yerinə yetirilməsi tələb edilən bütün işlər deməkdir.

1.38 “İŞ SAHƏSİ” üstündə, altında, içində və ya vasitəsilə İŞ görülən torpaqlar, sular və ofşor qurğular, üzən tikinti avadanlığı, gəmilər (təsdiq olunmuş lövbər qaydalarının əhatə etdiyi ərazi də daxil olmaqla) və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün avadanlıq, materiallar və ya təchizatların alındığı, saxlanıldığı və ya istifadə edildiyi yerlər də daxil olmaqla digər ərazilər deməkdir.

2.	TƏFSİR

2.1	Bütün təlimatlar, qeydlər, razılaşmalar, fərmanlar, razılıq sənədləri və bildirişlər yazılı şəkildə olmalıdır. Bütün bu sənədləşmə bütün yazışmalar və digər sənədlər ilə birlikdə Azərbaycan dilində olmalıdır.
	
Buna baxmayaraq, ŞİRKƏT hər hansı bir səbəbdən birinci mərhələdə PODRATÇIYA şifahi təlimat verməyi zəruri hesab edərsə, PODRATÇI bu cür təlimata riayət etməlidir.Hər hansı bu cür şifahi təlimat vəziyyətə uyğun olaraq mümkün qədər tez olmaqla yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir, bu şərtlə ki, əgər, PODRATÇI bu cür şifahi təlimatı yazılı şəkildə təsdiq edir və buna ŞİRKƏT tərəfindən yazılı formada əsassız gecikdirilmə olmadan etiraz edilmirsə, bu ŞİRKƏT tərəfindən yazılı şəkildə verilmiş təlimat hesab olunur.

2.2	Nizamnaməyə, nizamnamə müddəasına və ya nizamnamə sənədlərinə edilən hər hansı bir istinad qüvvədə olduğu müddətdə onlara edilmiş hər hansı dəyişiklik və ya düzəlişi də ehtiva etməlidir.

3.	ŞİRKƏT VƏ PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ

3.1	Ümumi
	
d) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ Müqavilədə müəyyən edilən  şəxslərdir. 

e) 3-cü Maddəyə uyğun olaraq təyin edilən bu cür nümayəndələr və ya nümayəndə heyətləri hazır olmalıdırlar ki, ŞİRKƏT və PODRATÇIYA MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün imkan versinlər. 

f) ŞİRKƏT NÜMAYƏNDƏSİ və onun tərəfindən səlahiyyət verilmiş hər hansı bir şəxsin ağlabatan vaxtda İŞ SAHƏSİNƏ girişi olmalıdır və PODRATÇI giriş hüququnun əldə edilməsi üçün əlverişli şərait yaratmağa və hər bir köməkliyi göstərməyə çalışmalıdır. 

ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ

e) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən bütün məsələlərdə ŞİRKƏTİN adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə bu barədə  PODRATÇIYA yazılı şəkildə məlumat verilir və PODRATÇIYA bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların PODRATÇIDAN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

f) PODRATÇIYA bildirməklə, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ istənilən zaman öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər. Bu cür bildirişdə hər hansı bu cür təmsilçinin dəqiq səlahiyyəti göstərilir və bildiriş PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ göndərilir.

g) ŞİRKƏT ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİ istənilən vaxt dəyişə bilər və ŞİRKƏT hər hansı dəyişiklik haqqında PODRATÇIYA məlumat verməlidir.

h) MÜQAVİLƏDƏ açıq şəkildə ifadə olunmadığı halda, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək və ya PODRATÇINI MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilmiş hər hansı öhdəliklərindən azad etmək səlahiyyəti yoxdur.

PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ

e) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən hüquq və öhdəlikləri çərçivəsində hər hansı fəaliyyəti ilə bağlı PODRATÇININ adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və ŞİRKƏTƏ yazılı bildiriş verilməklə bu cür səlahiyyət verildikdə ŞİRKƏTƏ bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların ŞİRKƏTDƏN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

f) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər və səlahiyyətin bu cür verilməsinin müddəti  ŞİRKƏTİN (razılığın verilməsindən səbəbsiz imtinanın və ya verilməsinin ləngidilməsinin yolverilməz olması şərti ilə) əvvəlcədən verilmiş razılığından asılıdır.

g) PODRATÇI PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ  və ya hər hansı təyin edilmiş təmsilçisini səbəbsiz olaraq ŞİRKƏTİN (razılığın verilməsindən səbəbsiz imtinanın və ya verilməsinin ləngidilməsinin yolverilməz olması şərti ilə) əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, dəyişdirə bilməz.

h) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək səlahiyyəti yoxdur.

4.	PODRATÇININ ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.7 PODRATÇI bütün növ idarəçilik, nəzarət, işçi heyəti, material və avadanlıq ( ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilməli olan materiallar və avadanlıqlar istisna olmaqla), zavod, istehlak məhsulları, ləvazimatlar və müvəqqəti və ya daimi xarakterli bütün digər şeyləri, o şəkildə təmin edir ki, bunların təminatının zəruriliyi MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmuşdur və ya MÜQAVİLƏDƏN ağlabatan şəkildə bu nəticəni çıxarmaq olar.

4.8 PODRATÇI özünün MÜQAVİLƏYƏ ilə müəyyən olunmuş bütün öhdəliklərini həyata keçirməli və İŞİ lazımi diqqətlə, çalışqanlıqla və MÜQAVİLƏYƏ əsasən yerinə yetirilməli olan iş növündə təcrübəyə malik olan podratçıdan tələb olunan məxsusi bacarıqla icra etməlidir.

4.9 PODRATÇI bütün əməliyyatlarının və İŞİN icrası üçün zəruri olan metodların adekvatlığı, stabilliyi və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır və Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit adlanan maddəsinin müddəalarına ciddi şəkildə əməl etməlidir.

4.10 Hüquqi və fiziki baxımdan qeyri-mümkün olduğu və ya təhlükəsizliyə xələl gətirdiyi hallar istisna olmaqla,  PODRATÇI İŞ ilə əlaqədar olan bütün məsələlərlə bağlı ŞİRKƏTİN verdiyi təlimatlara və göstərişlərə ciddi şəkildə riayət etməlidir.

4.11 Materiallar və Avadanlıq

4.12 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən, MÜQAVİLƏDƏ təfsilatlı şəkildə nəzərdə tutulmuş material və avadanlıqlar və ya onların hissələri təzə olmalıdır və ya ŞİRKƏTİN razılığına əsasən təzə kimi yaxşı keyfiyyətdə və işlək olmalıdır və MÜQAVİLƏDƏ bunun üçün  məqsəd müəyyən edilmişdirsə bu məqsədə uyğun gəlməlidir və ya belə bir məqsəd müəyyən edilməmişdirsə özünün normal təyinatına uyğun olmalıdır.

       Müqavilə və ona Əlavələrdə müəyyən olunmuş və son nəticədə ŞİRKƏTİN əmlakı olacaq materiallar və avadanlıqlarla əlaqədar Maddə 4.5(a)-nın müddəalarına baxmayaraq, PODRATÇI bu cür materialların və avadanlığın ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏDƏ göstərilmiş və neft yataqları və mühəndis təcrübəsinə uyğun olan hər hansı keyfiyyət, kəmiyyət, spesifik xüsusiyyətlərlə bağlı tələblərinə cavab verməsinə təminat verməlidir. Bununla belə, həmin əşyalara münasibətdə güman edilən zəmanət, qənaətbəxş keyfiyyət və ya hər hansı xüsusi məqsədə uyğunluq tımin edilmir.

4.13 İŞİN icrasının və başa çatdırılmasının vaxtında həyata keçirilməsi və hər hansı bir maneənin yaranmamasını təmin etmək üçün, PODRATÇI Maddə 4.1-də nəzərdə tutulan bütün vəzifələri vaxında  icra etməli və materialların və avadanlığın təmin edilməsinə  görə məsuliyyət daşıyır.

4.14 ŞİRKƏT bu İŞLƏ bağlı digər müqavilələrə icazə vermək hüququnu özündə saxlayır. PODRATÇI ŞİRKƏTƏ və ŞİRKƏTİN dəgər podratçılarına öz işlərini və ya müqavilələrini icra edə bilmələri üçün ağlabatan çatım və imkan təmin edir və bu cür tərəflərlə tam əməkdaşlıq etməlidir.

4.15 PODRATÇI İŞİN proqramlaşdırılması üçün məsuliyyət daşıyır.

4.16 İŞİN və ya onun hər hansı hissəsinin tamamlanması ilə PODRATÇI onun tərəfindən təmin edilmiş, qırıntılar da daxil olmaqla bütün avadanlıqları və materialları gecikdirilmədən təmizləməli və götürməli və bununla da İŞ SAHƏSİNİ təmiz, səliqəli və təhlükəsiz şəraitdə tərk etməlidir.

4.17 PODRATÇININ sahibliyində artıq qalmış ŞİRKƏT materialları İŞİN tamamlanması ilə ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN Maddə 11- ə əsaslanan təlimatlarına uyğun olaraq PODRATÇI tərəfindən sərf edilməlidir.

5.	OFŞOR NƏQLİYYAT VƏ SIĞINACAQ

5.1 İŞLƏR ofşor ərazidə görülərkən ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPUN təmin etdiyi işçilər üçün ofşor sığınacaq və yemək və bütün marşrut və tibbi yardım nəqliyyatını və Müqavilədə və ona Əlavədə müəyyən olunduğu kimi ŞİRKƏT tərəfindən yaradılmış vertolyot və təchizat bazası ilə İŞ SAHƏSİ arasında vertolyot və təchizat qayığı ilə daşınması mümkün olan, PODRATÇI QRUP tərəfindən təmin olunan avadanlıq və materiallar üçün nəqliyyatı PODRATÇIYA ödənişsiz təmin edir.

5.2 PODRATÇI tərəfindən tələb olunan marşrutdan kənar nəqliyyata görə haqq yalnız ŞİRKƏTİN seçimindən asılı olaraq PODRATÇIDAN tutula bilər.

6.	PODRATÇININ MƏLUMATLILIĞI

6.3 PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ daxil olmazdan əvvəl PODRATÇININ xidmətlər, işçi heyəti, material və avadanlıq, zavod, İŞ üçün tələb olunan istehlak məhsulları və ləvazimatlar, Müqavilənin Muzd adlanan maddəsində müəyyənləşdirilən tariflərin və qiymətlərin düzgünlüyü və qənaətbəxşliyi, ümumi və yerli şərtlər də da daxil olmaqla (lakin bunlarla məhdudlaşmamaqla) İŞİN həddi və xüsusiyyəti haqqında və İŞİN irəliləməsi və ya yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcək bütün digər məsələlər barədə kifayət qədər məlumatlı olması güman edilir.

6.4 PODRATÇI tərəfindən işə mənfi təsir edən məsələlərin nəzərə alınmaması onu MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunmuş öhdəliklərindən azad etmir.

6.5 PODRATÇI neft yataqları təcrübəsi əsasında bütün TEXNİKİ MƏLUMATLARI yoxlayır və aşkar etdiyi bütün xəta və ya uyğunsuzluqlar barədə məsləhət verir. ŞİRKƏT bu xətaları və ya uyğunsuzluqları aradan qaldırır və bundan sonra PODRATÇI ona ŞİRKƏT tərəfindən (düzəldilmiş formada) verilmiş bütün TEXNİKİ MƏLUMATLARA əsaslanmaq hüququ olur.

7.	PODRATÇININ ŞİRKƏTİ / ŞİRKƏTİN PODRATÇINI MƏLUMATLANDIRMASI

7.1	PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏDƏ çatışmayan, buraxılan, ziddiyyətli və ya ikimənalı olduğunu və ya tətbiq olunan hüquqa zidd olduğunu hesab etdiyi hər şeylə bağlı dərhal xəbərdar etməlidir. ŞİRKƏT bu deyilənlərə yenidən baxmalı və PODRATÇI İŞİN deyilənlərin təsirinə məruz qala biləcək hər hansı hissəsinə başlamadan əvvəl lazımi təlimatlar verməlidir. PODRATÇI hər hansı bu cür təlimat nəticəsində ləngiməyə və/və ya əlavə xərclərə məruz qaldığını göstərə bilərsə, ŞİRKƏT 11-ci Maddənin müddəalarına uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK etməlidir.

7.2	Müqavilənin  Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit tələblərindən əlavə, PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar baş verən hər hansı hadisələrlə bağlı ŞİRKƏTİ ləngimədən xəbərdar etməlidir. PODRATÇI, həmçinin, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcək, baş verən hər hansı digər hadisələrlə də bağlı ŞİRKƏTİ xəbərdar etməlidir.

7.3	PODRATÇI ŞİRKƏTİ işin hər hansı təklif olunan və ya faktiki dayanması, istehsalat mübahisələri və ya İŞİN yerinə yetirilməsinə və ya tamamlanmasına təsir edən və ya təsir edə bilən digər məsələlər barədə dərhal xəbərdar etməlidir.

ŞİRKƏT tərəfindən tələb olnduqda, PODRATÇI həmçinin, minimal ödəniş tarifləri, müavinətlər, həvəsləndirmələr, iş saatları, ödənişsiz məzuniyyət müddətləri və iş vaxtından əlavə iş də daxil olmaqla, lakin təkcə bunlarla məhdudlaşmamaqla istehsalat münasibətləri ilə əlaqədar İŞLƏ bağlı digər məlumatları da ŞİRKƏTƏ verməlidir.

7.4	ŞİRKƏT PODRATÇIYA MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq İŞİ düzgün yerinə yetirməsi üçün PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN əsaslı olaraq tələb etdiyi, İŞƏ aidiyyatı olan bütün məlumatları ləngimədən verməlidir.

8.	TAPŞIRIQ VƏ SUBPODRATÇILIQ

8.3 Tapşırıq

d) ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİ və ya onun bir hissəsini və ya MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı fayda və mənafeyini ŞİRKƏTİN ORTAĞINA və ya FİLİALINA vermək səlahiyyəti vardır. Bundan əlavə, ŞİRKƏT yuxarıda qeyd edilənləri PODRATÇININ (razılığın verilməsindən ağlabatan səbəb olmadan imtinanın və ya verilməsinin ləngidilməsinin yolverilməz olması şərti ilə) əvvəlcədən verilmiş razılığına əsasən, hər hansı bir üçüncü şəxsə də verə bilər.

e) PODRATÇI  öhdəsinə götürür ki, yuxarıda qeyd edilənlərin verilməsi zamanı, o, gecikmədən MÜQAVİLƏDƏKİ mənafeyini rəsmi şəkildə müvafiq tərəfə verəcək, və bu, həmin şəxsin ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan  bütün öhdəliklərini yazılı şəkildə qəbul etməsindən sonra qüvvəyə minir.

f) PODRATÇI nə MÜQAVİLƏNİ, nə onun hər hansı bir hissəsini, nə də ki, MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı faydasını və ya mənafeyini ŞİRKƏTİN (razılığın verilməsindən ağlabatan səbəb olmadan imtinanın və ya verilməsinin ləngidilməsinin yolverilməz olması şərti ilə) əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, üçüncü şəxsə vermir.

8.4 Subpodratçılıq

a)	PODRATÇI İŞİ bütövlükdə subpodratçıya verə bilməz. PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini, ŞİRKƏTİN  əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, subpodratçıya verə bilməz.

e) MÜQAVİLƏDƏ bu barədə qeyd olub-olunmamasından asılı olmayaraq, SUBPODRAT müqaviləsi bağlamazdan əvvəl, ŞİRKƏT SUBPODRAT müqaviləsinin formasını, hansı SUBPODRATÇININ seçildiyini, İŞİN SUBPODRAT müqaviləsinə daxil olan hissəsini  nəzərdən keçirmək üçün adekvat imkana malik olmalıdır.

ŞİRKƏTDƏN  SUBPODRATÇIYA ödənilən məbləğin əvəzinin  PODRATÇIYA ödənilməsi tələb edildiyi zaman, MÜQAVİLƏDƏ SUBPODRATÇININ haqqının ödənilməyi üçün nəzərdə tutulan bütün qaydalara riayət edilir və bu halda, ŞİRKƏTİN SUBPODRAT müqaviləsinin bütün müvafiq aspektlərini nəzərdən keçirmək səlahiyyəti vardır.

f) Heç bir SUBPODRAT müqaviləsi ŞİRKƏTİN və ya ORTAQLARIN üzərinə hər hansı növ öhdəlik qoya bilməz. Bununla belə, PODRATÇI SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsinə tətbiq edildiyi dərəcədə MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərinə və şərtlərinə riayət etməsini təmin etməlidir.

Hər bir SUBPODRAT müqaviləsində ŞİRKƏTİN  MÜQAVİLƏYƏ və ya İŞƏ xitam verdiyi halda SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsini ŞİRKƏTƏ həvalə etmək hüququ açıq şəkildə təmin edilməlidir.

g) PODRATÇI SUBPODRATÇININ bütün işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarına görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki  bunlar PODRATÇININ işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarıdır. 

9.	PODRATÇININ İŞÇİLƏRİ

9.7 PODRATÇI İŞİN MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq icra edilməsi və başa çatdırılmasını təmin etmək üçün hər zaman kifayət qədər işçi ilə təmin etməyi öhdəsinə götürür.

9.8 Bütün işçilər onlardan tələb edilən işi görmək üçün istehsalat praktikasına uyğun olaraq səriştəli, qabiliyyətli, bacarıqlı və təcrübəli olmalıdırlar. PODRATÇI bu işçilərin bütün müvafiq bacarıqlarını yoxlamalıdır.

9.9 PODRATÇININ ƏSAS işçiləri MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuşdursa, onlar ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan əvəz edilə bilməz. Hər hansı əvəz edən şəxs işi təhvil alanadək ağlabatan müddətdə əvəz ediləcək şəxslə işləməlidir.

9.10 PODRATÇI vasitəçi işçilərin və ya İŞ ilə əlaqədar olaraq təmin etdiyi digər şəxslərin gördükləri hər hansı İŞƏ görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki İŞ PODRATÇININ işçiləri tərəfindən görülmüşdür.

9.11 PODRATÇI özünün və ya  hər hansı SUBPODRATÇININ İŞİN icrası ilə məşğul olan bütün işçilərinin immiqrasiya qanunları da daxil olmaqla qüvvədə olan qanunlara əməl etmələrinə və tələb olunduğu halda MÜQAVİLƏ dövründə etibarlı iş icazəsinə malik olmalarına təminat verir. Tələb olunduğu zaman işçi İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bu cür iş icazələrinə aid məlumatlar ŞİRKƏTƏ təqdim edilməlidir.

9.12 ŞİRKƏTİN İŞİN hansısa bir hissəsi ilə məşğul olan istənilən şəxsin

a) öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün kifayət qədər bacarığı olmadığını və ya səhlənkar olduğunu; və ya

b) ŞİRKƏTİN maraqları ilə ziddiyyət təşkil edən və ya bu maraqlara ziyan vuran fəaliyyətlə məşğul olduğunu; və ya

c) Müqavilənin müəyyən etdiyi Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit tələblərinə müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına uyğun gəlmədiyini və ya davamlı olaraq sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitə zərər yetirə biləcək şəkildə davrandığını müəyyən etmək üçün ağlabatan səbəbləri  vardırsa, o zaman, ŞİRKƏT bu cür şəxslərin İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmasını PODRATÇIDAN tələb edə bilər.

Belə şəxslər dərhal İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmalıdır. Yuxarıda vurğulanan səbəblərdən hər hansı birinə görə kənarlaşdırılan hər hansı şəxs ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan yenidən İŞƏ və ya ŞİRKƏTİN hər hansı digər işlərinə cəlb edilə bilməz.

PODRATÇI 24 saat və ya ŞİRKƏT ilə razılaşaraq daha uzun müddət ərzində bu cür şəxslərin uyğun şəkildə əvəz edilməsini təmin edir.

10.	QÜSURLU İCRA	

10.1    ŞİRKƏT İŞİN və ya onun bir hissəsinin və ya yenidən görülmüş işin PODRATÇI tərəfindən MÜQAVİLƏYƏ uyğun olmayaraq görülmüş olduğunu aşkar etdikdə Müqavilədə və ona Əlavədə müəyyən olunmuş müddət ərzində qüsurun spesifik xüsusiyyəti və Müqavilənin hansı Maddəsində və Bölməsində müəyyən olunmuş öhdəliyin PODRATÇI tərəfindən yerinə yetirilmədiyini yazılı şəkildə bildirir.

10.2    Maddə 10.1-ə əsasən verilmiş bildirişdən dərhal sonra başlamaqla PODRATÇI öz xərcləri və riski hesabına İŞİN MÜQAVİLƏYƏ uyğun icra edilməmiş hissəsini yenidən icra edir. 

10.3    PODRATÇININ yuxarıda qeyd olunan 10.2-ci Maddə ilə müəyyən olunmuş öhdəliyinə baxmayaraq, ŞİRKƏT öz seçimi əsasında İŞİN PODRATÇI tərəfindən MÜQAVİLƏYƏ uyğun icra edilməmiş və ya Maddə 10.2-yə əsasən yenidən icra edilməmiş və ŞİRKƏT tərəfindən Maddə 10.1-ə uyğun olaraq barəsində PODRATÇIYA bildiriş verilmiş hissəsinin icarsına üçüncü tərəfi cəlb edə bilər. ŞİRKƏT bu seçimdən istifadə etmək niyyəti barədə PODRATÇIYA bildiriş verir. Bu seçimdən istifadə olunma halında Maddə 10.2 tətbiq olunmur və PODRATÇI Maddə 10.2-yə əsasən icra etməkdə olduğu hər hansı işi dərhal saxlayır.

10.4   ŞİRKƏT Maddə 10.3-ə əsasən üçüncü tərəfi cəlb etdikdə, PODRATÇI, ŞİRKƏT tərəfindən birbaşa olaraq İŞİN müvafiq hissəsinin PODRATÇI tərəfindən qüsurlu icrası və ya yenidən icrası nəticəsində çəkilən (İŞİN müvafiq hissəsinin üçüncü tərəf tərəfindən yenidən icrasına çəkilən məcmu xərclər də daxil olmaqla) ağlabatan əlavə xərclərə görə məsuliyyət daşıyır.

10.5   Bu maddə 10-nun digər müddəalarına baxmayaraq, ŞİRKƏT, PODRATÇININ bu cür icra və ya yenidən icranı lazımi şəkildə yerinə yetirə bilməsi üçün tələb olunduğunu hesab etdiyi, Şirkətin Ümumi Öhdəlikləri adlı müvafiq müddəalarında sadalanan hər hansı xidmətləri və/və ya materialları öz hesabına təmin edir.

10.6   PODRATÇI təchiz edilmiş hər hansı material və ya avadanlıqlardakı hər hansı material və ya keyfiyyət xarakterli qüsurun 10.1-ci Maddə ilə müəyyən olunmuş müvafiq vaxt ərzində aradan qaldırılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bununla belə, PODRATÇI aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:

a) bu cür material və avadanlığın gündəlik saxlanma xərcləri; və ya

b) aşağıdakılardan irəli gələn qüsurların aradan qaldırılması xərcləri:


1. ŞİRKƏT tərəfindən qeyri-düzgün işlədilmə; və ya

2. PODRATÇININ TEXNİKİ MƏLUMATA əsaslanan ağlabatan hərəkətləri;  

3. Faktiki əməliyyat şəraitinin MÜQAVİLƏDƏ və ya ona edilmiş DƏYİŞİKLİKLƏRDƏ müəyyən olunmuş şəraitdən fərqli olması; və ya


4. ŞİRKƏT tərəfindən təchiz edilmiş materiallar və avadanlıqda PODRATÇI tərəfindən ağlabatan şəkildə aşkar edilə bilinməyən qüsurlar.


11.	DƏYİŞİKLİKLƏR

11.1  ŞİRKƏTİN istənilən vaxt PODRATÇIYA  İŞƏ PODRATÇININ imkan və resursları çərçivəsində olan hər hansı dəyişikliklər etməklə bağlı təlimatlar vermək hüququ vardır. PODRATÇI dərhal təlimat verildiyi kimi hərəkət etməlidir.

11.2    Hər hansı dəyişiklik nəticəsində MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİNƏ edilmiş hər hansı düzəliş MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunmuş müvafiq tariflər və qiymətlər əsasında, bu cür müvafiq tariflər və qiymətlər olmadıqda isə ədalətli şəkildə hesablanır.

12.	FORS MAJOR

12.1    Nə ŞİRKƏT, nə də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN şərtlərinin yerinə yetirilmənin ləngidilməsi və ya ona müvəqqəti maneçilik aşağıda sadalanmış, barəsində bu 12-ci Maddəyə uyğun olaraq bildirilmiş və təsirə məruz qalan tərəfin nəzarətindən kənar və onun nöqsan və ya etinasızlığı olmadan baş vermiş və ağlabatan səviyyədə çalışmasına baxmayaraq həmin tərəfin qarşısını ala bilmədiyi  fors major hallar səbəbi ilə baş verdiyi halda məsuliyyət daşımırlar. 


12.2   Bu MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün yalnız aşağıdakı hallar fors major hesab olunur:


g) İğtişaş, müharibə, işğal, xarici düşmənlərin hərəkətləri, hərbi əməliyyatlar (elan edilmiş və ya edilməmiş müharibə çərçivəsində), terrorçuluq aktları, vətəndaş müharibəsi, üsyan, inqilab, hərbi və ya qəsbkar qüvvələrin qiyamı;

h) Ionlaşdırıcı şüalanmalar və ya nüvə yanacağının və ya daxili nüvə yanmasından qalan hər hansı nüvə tullantılarının, radioaktiv, zəhərli, partlayıcı və ya partlayıcı nüvə birləşmələrinin radiasiyası və ya onların nüvə komponentlərinin digər təhlükəli nəticələrinin səbəb olduğu çirklənmə;

i) Səs və ya ultra-səs sürəti ilə hərəkət edən hava gəmisi və ya digər hava cihazlarının səbəb olduğu təzyiq dalğaları;

j) Sərtliyindən asılı olmayaraq hava şəraiti istisna olmaqla , zəlzələ, daşqın, yanğın, vulkan partlayışı və/və ya digər təbii fiziki fəlakətlər;

k) Milli və ya regional səviyyəli tətillər və ya milli və ya regional səviyyədə sənaye mübahisələri, və ya təsirə məruz qalmış tərəfin, onun subpodratçılarının və ya təchizatçılarının işə götürmüş olmadıqları işçilərin, lakin MALLARIN əhəmiyyətli hissəsinə təsir edən tətilləri;

l) Dəniz və aviasiyada bədbəxt hadisələr;

m) Hət hansı ümumi və ya yerli qanunlara, aktlara, fərmanlara və ya digər normativ hüquqi aktlara, və ya hər hansı yerli və ya digər hakimiyyət orqanlarının nizamnamə və ya sərəncamlarına dəyişikliklər və ya hər hansı bu cür qanunların, aktların, fərmanların, digər normativ hüquqi aktların, nizamnamə və ya sərəncamların qəbulu.

12.3     Fors major halı baş verdikdə, MÜQAVİLƏNİN icrasında ləngiyən və ya ləngimək ehtimalı olan tərəf vəziyyəti təfsilatlı şəkildə təsvir etməklə gecikmədən digər tərəfə məlumat verir və problemi aradan qaldırmaq üçün ləngimədən bütün ağlabatan tədbirləri həyata keçirir.

12.4     MÜQAVİLƏDƏ aydın şəkildə başqa qayda müəyyən edilməmişdirsə, fors major hadisənin baş verməsi ilə əlaqədar hər hansı formada heç bir ödəmə həyata keçirilmir.

12.5    Maddə 12.3-ə uyğun olaraq fors major halı barədə məlumat aldıqdan sonra, ŞİRKƏT və PODRATÇI bu halın hər hansı təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə atılacaq addımlar barədə razılaşmaq üçün ləngimədən görüşməlidirlər.

	13.	DAYANDIRMA

13.1	ŞİRKƏTİN aşağıda göstərilən səbəblərə görə, PODRATÇIYA bildiriş verməklə İŞİN və ya onun bildirişdə göstərilən bir hissəsinin icrasını dayandırmaq hüququ vardır:

d) Maddə 13.3-ə əsasən, PODRATÇI qüsura yol verdikdə; və ya

e) dayandırılma İŞİN lazımi qaydada icra olunması və İŞİN və ya insanların təhlükəsizliyi üçün vacib olduğu halda; və ya

f) ŞİRKƏTİN mənafeyinə uyğun gəldikdə.

	13.2	Hər hansı belə bir bildiriş aldıqdan sonra, PODRATÇI başqa cür təlimat almamışdırsa:

c) bildirişdə qeyd edilən İŞİ və ya onun bir hissəsini bildirişdə qeyd edilən tarixdə və ölçüdə dayandırır, və

d) ŞİRKƏTİN tələb etdiyi şəkildə İŞİ qoruyur və mühafizə edir.

	13.3	PODRATÇI qüsur buraxdığı zaman və ŞİRKƏT İŞİN və ya onun bir hissəsinin icrasının dayandırılması barədə bildiriş tərtib etməzdən əvvəl, PODRATÇIYA nöqsanları təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI belə bir bildirişi aldıqdan sonra nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmür və sonradan bunları davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 13.1-in şərtlərinə uyğun olaraq dayandırma barədə bildiriş tərtib edə bilər.

· Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılmayıbsa, PODRATÇIYA Muzd adlanan maddəsinin müvafiq müddəalarına əsasən  və ya bu cür müddəalar olmadıqda isə Maddə 11-ə uyğun olaraq əvəzi ödənilir.

· Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru  nəticəsində dayandırılıbsa, ŞİRKƏTİN bununla bağlı çəkdiyi bütün əlavə xərclər PODRATÇIDAN geri alınır. 

· ŞİRKƏT bildiriş göndərməklə PODRATÇIYA İŞİ müəyyən olunmuş qaydada yeniləmək barədə təlimat verə bilər.

· İŞİN dayandırılması zamanı, ŞİRKƏT və PODRATÇI işin dayandırıldığı müddət ərzində qarşılıqlı şəkildə məqbul hesab edilən tədbirləri nəzərdən keçirmək üçün yeddi gündən çox olmayan fasilələrlə görüşür.

· Əgər PODRATÇININ qüsuru  səbəbindən baş verməyən İŞİN dayandırılma müddəti 14 gündən artıq olarsa, PODRATÇI bildiriş göndərməklə ŞİRKƏTDƏN dayandırılma barədə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı 14 gün ərzində İŞİN və ya onun dayandırılan hissəsinin davam etdirilməsinə icazə verməsini istə bilər. Əgər deyilən 14 gün ərzində ŞİRKƏT PODRATÇIYA belə bir icazə verməzsə, PODRATÇI İŞİN dayandırılmasını aşağıdakılardan biri olaraq qəbul edə bilər:

c) dayandırma işin bir hissəsinə təsir edirsə, Maddə 11-ə uyğun olaraq bu hissəsin buraxılması kimi; və ya

d) dayandırma işin hamısına təsir edirsə, Maddə 24.1 (a)-ya uyğun olaraq İŞİN xitamı kimi.

14.	MUZD (MÜQAVİLƏ QİYMƏTİ) VƏ ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

14.1 ŞİRKƏT İŞİN icrası və tamamlanması üçün PODRATÇIYA  bu Müqaviləyə əlavə olunmuş     Ödəniş Cədvəlinə əsasən və bu Maddədə müəyyən olunan vaxtda və qaydada _________Muzd ödəyir və ya ödənilməsinə şərait yaradır.

14.2 ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunan öhdəliyini öz hesabına icra etməsi aydın şəkildə ifadə edilməzsə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ əsasən təchiz etməli olduğu bütün şeylər və icra etməli olduğu işlər burada qeyd edilən tarif və məbləğə daxil olunmuş hesab edilir. Məhdudiyyət olmadan 10-cu Maddəyə əsasən PODRATÇININ bütün öhdəlikləri PODRATÇI tərəfindən onun öz xərcləri hesabına icra edilir. 

14.3 PODRATÇI hər təqvim ayı bitdikdən sonrakı otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏTƏ hesab faktura təqdim edir.

İŞİN bütünlüklə tamamlanmasından sonra PODRATÇININ ŞİRKƏT tərəfindən hesab fakturanın qəbulu üçün son tarixi kimi müəyyən olunmuş vaxtdan sonra qəbul edilmiş hər hansı hesab faktura qarşılığında hər hansı ödəniş almaq hüququ yoxdur. 

14.1 MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödəniləcək məbləğə Əlavə Dəyər Vergisi daxil olduqda, bu cür verginin düzgün məbləği hesab fakturada ayrıca bir şey kimi göstərilir. Əlavə Dəyər Vergisi müvafiq şəkildə MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİNƏ əlavə olunur.

14.2 Hər bir hesab fakturada hər bir başlığı ilə müəyyən olunmuş məbləğlər ayrı-ayrılıqda göstərilməlidir və ŞİRKƏTİN Müqavilə Arayış Nömrəsi, Başlığı və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən oluna bilən digər təfərruatlara istinad edilməlidir.

Hər bir hesab faktura Müqavilədə müəyyən edilmiş ünvana göndərilir.

14.3 Düzgün hazırlanmış və qəbul oluna bilən hesab fakturanın ŞİRKƏT tərəfindən Maddə 17.6-də göstərilmiş ünvanda qəbul edilməsindən sonra otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏT daxili (və ya xarici) valyutalarla həyata keçirilən ödənişlərdə ŞİRKƏT müvafiq məbləği müvafiq valyuta ilə PODRATÇININ MÜQAVİLƏDƏ müəyyənləşdirilən və ya başqa formada bildirilmiş bank hesabına hesab fakturalar üzrə ödəniş etməlidir

14.4 Əgər ŞİRKƏT hesab fakturada göstərilən  məbləği  bütövlükdə və ya qismən mübahisələndirirsə və ya həmin hesab faktura hər hansı baxımdan qeyri-düzgün hazırlanmış və ya təqdim edilmişdirsə ŞİRKƏT mübahisənin səbəbləri barədə PODRATÇINI xəbərdar etməli və PODRATÇIDAN bütövlükdə həmin hesab faktura və ya onun qəbul edilməyən hissəsi ilə bağlı kredit sənədi verməsini istəməlidir. Bu cür kredit sənədi verildikdən sonra ŞİRKƏT mübahisəli hesab fakturanın mübahisəsiz hissəsinə gərə ödənişi həyata keçirmək öhdəliyi daşıyır.

Tərəflər arasında MÜQAVİLƏ ilə bağlı hər hansı digər mübahisə mövcuddursa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏ əsasında ödənilməli, lakin mübahisəli olan məbləğin ödənilməsini saxlaya bilər. ŞİRKƏT nə hər hansı başqa müqavilələr əsasında PODRATÇIYA ödəməli olduğu məbləği bu MÜQAVİLƏ üzrə mübahisəyə, nə də bu MÜQAVİLƏ əsasında ödəməli olduğu məbləği başqa müqavilələr üzrə mübahisələrə  qarşı istifadə edə bilməz.

Hər hansı mübahisənin həll olunması ilə PODRATÇI ödənilməli olan məbləğdə hesab faktura təqdim edir və ŞİRKƏT Maddə 14.4 və Maddə 14.7-un müddəalarına uyğun olaraq müvafiq ödənişi edir.

14.5 Nə ayrıca bir hesab fakturanın təqdim edilməsi, nə də ödənilməsi və ya ödənilməməsi mübahisəni həll etmir, kompromis əsasında yeni qarşılıqlı razılaşma yaratmır və əvvəlki hesabın bərpasına səbəb olmur və ya tərəflərin hüquqlarından imtinaya gətirib çıxarmır və ya hüquqlarına təsir etmir.

ŞİRKƏT aşağıdakı halların hamısında və ya hər hansı birində əvvəl ödənilmiş hər hansı məbləğə düzəliş edə və ya dəyişə bilər:

d) hər hansı belə məbləğ düzgün olmamışdır; və ya

e)  hər hansı belə məbləğ düzgün olaraq PODRATÇIYA ödənilməli deyildir; və ya

f) Əvəzinin ödənilmiş olduğu hər hansı iş MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun deyil.

14.6 Əgər ŞİRKƏT istənilən vaxt MÜQAVİLƏNİN müddəalarına əsasən PODRATÇIDAN tuta biləcəyi xərcləri çəkərsə, ŞİRKƏT bu cür xərclərin ödənməsi üçün PODRATÇIYA həmişə o şərtlə hesab faktura verə bilər ki, ŞİRKƏT bu cür xərclərin məbləğini MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇIYA ödəməli olduğu və ya ödəməli ola biləcəyi hər hansı məbləğdən çıxa bilsin.

PODRATÇI bu cür çıxılmadan sonrakı cari məbləği ŞİRKƏTƏ hesab fakturanı aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində ödəməlidir.

14.7 Maddə 14.10-un məqsədləri üçün, MÜQAVİLƏNİN bir tərəfinin çəkdiyi hər hansı xərci digər tərəfdən tutmaq hüququ olduğu halda bu xərclərin məbləğinə bütün iddiaların, itkilərin, zərərlərin, məxariclərin, ödəmələrin, xərclərin (üçüncü şəxslərə ödənilən məbləğlər də daxil olmaqla), idarəetmə xərclərinin və birbaşa sözügedən məslə ilə bağlı çəkilən və heç bir gəlir elementi olmayan digər xərclərin məbləğləri aiddir.

15.	VERGİLƏR 

15.1	PODRATÇI Maddə 18-in şərtlərinə uyğun olaraq aşağıdakı öhdəliklər daşıyır:

e) Azərbaycan Respublikasının vergi və digər qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək haqqı, maaş,  gəlir və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanmasından asılı olmayaraq PODRATÇININ cavabdeh olduğu bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hanası faiz və cərimələr); və

f) MÜQAVİLƏNİN tətbiqi nəticəsində meydana çıxan, Azərbaycan Respublikası ərazisində əmələ gələn, indi toplanan və ya bundan sonra toplanacaq, Azərbaycan Respublikası və ya digər yerin müvafiq dövlət orqanının təyin etdiyi, PODRATÇININ cavabdeh olduğu, gəlir, xeyir, şirkət vergiləri və kapital artımı, dövriyyə və əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hansı faiz və cərimələr);; və

g) əmək haqqı, maaş,  gəlir və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı PODRATÇIYA xidmət göstərən digər şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanmasından asılı olmayaraq mənfəət vergisi, sığorta, işçi vergiləri, xərclər, sosial müdafiə xərcləri, təzminatlar da  daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, hesabdan çıxarış etmək və tələb edilən məbləği Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanına göndərməklə bağlı öhdəliklərinə əməl etmək və buna bənzər öhdəliyin SUBPODRATÇILARIN və ya onlar tərəfindən işə götürülən şəxslərin və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı onlara xidmət göstərən şəxslərin üzərinə qoyulması; və

h) hər hansı bir SUBPODRATÇININ və ya işə götürülən və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı xidmət göstərən digər şəxslərin Maddə 15-ə riayət edəcəklərinə təminat verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

15.2 PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏYƏ əsasən həyata keçirilən fəaliyyətlə  bağlı olan bütün məlumatlarla ŞİRKƏTİN Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanının bu məlumatlar üçün nəzərdə tutulan qanuni tələblərinə əməl edə bilməsi üçün zəruri olan qaydada  təmin edir.

15.3	PODRATÇI ŞİRKƏTİ bu Maddədə nəzərdə tutulan bütün rüsumlardan, cərimələrdən, təzminatlardan və vergilərdən və Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI QRUPUNUN üzərinə qoyduğu faiz və cərimələrdən və bunlarla bağlı meydana çıxan bütün xərclərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏTİN zərərsizliyini təmin edir.

15.6	Əgər ŞİRKƏT bu Maddədə nəzərdə tutulan rüsum, cərimə, təzminat və verginin və\və ya PODRATÇI, hər hansı bir  SUBPODRATÇI, onların FİLİALLARI və ya PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇI tərəfindən işə götürülmüş şəxs və ya MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇIYA xidmət göstərən şəxsin üzərinə qoyulmuş faiz və cərimələrin ödənilməsini tələb edən bildiriş alarsa, ŞİRKƏT dərhal PODRATÇIYA bu barədə məlumat verir, hansı ki, öz növbəsində bu ödənişə qarşı etibarlı iddia irəli sürmək məqsədilə bütün ağlabatan cəhdləri etmək üçün ŞİRKƏT ilə birlikdə çalışacaq. ŞİRKƏTDƏN bu cür ödənişin edilməsi qəti olaraq tələb edildikdə, ŞİRKƏT bu məbləği və bununla əlaqədar meydana çıxan xərcləri PODRATÇIDAN geri ala bilər və PODRATÇI ŞİRKƏTDƏN yazılı bildiriş aldıqdan sonrakı 14 gün ərzində bu məbləği ödəyir və ya ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu məbləği PODRATÇIYA ödənilməli olan və ya gələcəkdə ödənilməli ola biləcək məbləğdən çıxsın.

15.7 Bu Maddəyə əsasən ŞİRKƏTİN PODRATÇIDAN geri ala bildiyi vergi və digər şeylər istisna olmaqla, ŞİRKƏT PODRATÇINI bu Maddədə nəzərdə tutulan bütün rüsumlardan, cərimələrdən, təzminatlardan və vergilərdən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏTİN üzərinə qoyduğu faiz və cərimələrdən və bunlarla bağlı meydana çıxan bütün xərclərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və PODRATÇININ zərərsizliyini təmin edir.

16.	MÜLKİYYƏT

16.1 TEXNİKİ MƏLUMAT və material və avadanlıqlar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən əşya və məlumatların əmlak hüququ ŞİRKƏTDƏ qalır. Daimi İŞ Şirkətin mülkiyyətidir və bu cür olaraq da qalır.

16.2 Daimi  İŞİN tərkibinə daxil etmək məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təmin edilən bütün avadanlıq, material və təchizat İŞ SAHƏSİNİN ofşor hissəsinə çatdırıldıqda və ya ŞİRKƏT tərəfindən bunlara görə ödəniş edildikdə, hansı əvvəl edilərsə o zaman ŞİRKƏTİN əmlakına çevrilir.

PODRATÇI təminat verir ki, PODRATÇI tərəfindən təmin edilən əşyaların heç biri yüklü deyil və\və ya hər hansı bir üçüncü  tərəf bunlara olan əmlak hüququnun saxlanılmasını iddia etmir.

16.3 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən və ŞİRKƏT tərəfindən qəbul edilməyən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

ŞİRKƏT tərəfindən ödənişin edilmədiyi və artıq MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün lazım olmayan PODRATÇI tərəfindən təmin edilən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ PODRATÇIYA qaytarılır.

16.4 Bu müqaviləyə əsasən PODRATÇI tərəfindən təmin edilmli olan dizaynlar, rəsmlər, hesabatlar, çertyojlar və digər sənədlər və məlumatlar elektron formada hazırlanıb saxlandığı halda PODRATÇI bu cür dizaynları, rəsmləri, hesabatları, çertyojları və digər sənədləri və məlumatları ŞİRKƏTƏ diskdə və ya ŞİRKƏTİN sistemlərinə uyğun olan digər elektron mediada İşin Dairəsi adlı Əlavədə müəyyən edilən vaxtda və ya bu cür vaxt müəyyən edilməmişdirsə ŞİRKƏTİN ağlabatan olaraq tələb etdiyi vaxtda təmin edir. ŞİRKƏT və PODRATÇI İŞLƏ bağlı sistem uyğunluğu tələblərini razılaşdırırlar.

16.5 ŞİRKƏTİN quyuları ilə bağlı geoloji məlumatlar və PODRATÇI tərəfindən İŞİN icrası dövründə yataqlarda yaradılmış formasiyalar da daxil olmaqla bütün hesabatlar, sınaq nəticələri və istənilən xarakterli xəritələrə sahiblik yaradıldıqları tarixdən etibarən ŞİRKƏTƏ məxsusdur. Hər bir quyunun tamamlanması, dayandırılması və ya tərk edilməsindən sonra və ya daha əvvəl olarsa, PODRATÇININ həmin quyu ilə bağlı İŞİ tamamlamasından sonra, PODRATÇI öz sahibliyində olan bütün bu cür sənədləri ŞİRKƏTƏ verir.

	17.	PATENTLƏR VƏ DİGƏR ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI 

17.1	Nə ŞİRKƏT, nə də ki, PODRATÇININ digər tərəfin təmin etdiyi hər hansı bir patent, müəlliflik hüququ, əşya hüququ və ya gizli nou-hau, əmtəə nişanı və prosesindən  MÜQAVİLƏNİN məqsədlərindən kənarda birbaşa və ya dolayı olaraq istifadə etmək hüququ yoxdur və bütün bunların əqli mülkiyyət hüququ bu cür patenti, əşya hüququnu, müəllifliyi və ya gizli nou-haunu, əmtəə nişanı və ya prosesini təmin edən tərəfdə qalır.

17.2	Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

c) MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə PODRATÇI QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq PODRATÇI QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın;

d) PODRATÇI QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin

nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar PODRATÇI QRUPUNA verilir.

	17.3	Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

a)	MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə ŞİRKƏT QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq ŞİRKƏT QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın;

b)	ŞİRKƏT QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin

nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏTLƏR QRUPUNA verilir.

17.4	Maddə 17.1, 17.2 və 17.3-də qeyd edilənlər istisna olmaqla, dünyanın istənilən ölkəsində potensial olaraq patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq İŞİN icrası nəticəsində əmələ gəlmişdirsə və ya MÜQAVİLƏ DÖVRÜNDƏ kəşf edilmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏTƏ verilir. 

17.5	Maddə 17.4-ə əsasən, hüquq tərəflərdən birinə mütləq olaraq verilirsə , bu tərəf öz mülahizəsinə əsasən digər tərəfə, onun FİLİALLARINA və onun ORTAQLARINA bu hüququn istifadəsi üçün rüsumlardan azad, geri götürülə bilməyən, qeyri-eksklüziv, başqasına verilə bilməyən lisenziya verir, hansı ki, sub-lisenziyalaşdırıla bilməz.

17.6	Maddə 17.4-ə əsasən, hüquq tərəflərə müştərək olaraq verilirsə, o zaman, tərəflər digər şəkildə razılaşmadıqları halda, birlikdə həmin müştərək hüququn patentini və digər  qeydiyyatı üçün yazılı müraciət edirlər.

17.7	PODRATÇI ŞİRKƏTLƏR QRUPUNU, TEXNİKİ MƏLUMATA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarına əməl edilməsi nəticəsində meydana çıxan hallar istisna olmaqla, MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinin icrası ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüququnun və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir. Lakin, PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATDA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarında patent və ya əşya hüququnun və ya qorunan hüququn pozuntusu olduğunu müəyyənləşdirmək üçün ağlabatan cəhdlər etməlidir və hər hansı bir hüquq pozuntusu və ya hüquq pozuntusu ehtimalının olduğunu aşkar edərsə, PODRATÇI bu barədə dərhal ŞİRKƏTƏ məlumat verir.

17.8	Maddə 17.7-nin müddəalarına əsasən ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPUNU MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN öhdəliklərinin icrası və ya PODRATÇI tərəfindən TEXNİKİ MƏLUMATIN və ya ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən material və ləvazimatın istifadəsi ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüququnun və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və PODRATÇI QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.

18.	QANUNLAR VƏ QAYDALAR

18.1	PODRATÇI İŞ və ya İŞ SAHƏSİ üzərində yurisdiksiyaya malik olan istənilən dövlət və ya inzibati orqanın tətbiq olunan bütün qanunları, qaydaları və təlimatlara riayət etməlidir.

18.2	PODRATÇI İŞİN icrası üçün, yalnız ŞİRKƏT tərəfindən əldə edilə bilənlər istisna olmaqla, qanunlar, qaydalar və nizamnamələrin tələb etdiyi bütün lisenziya, icazə,  müvəqqəti icazə və etibarnamələri əldə edir.

18.3	MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN sonra hər hansı bir qanun, qayda və təlimatda edilən dəyişiklik İŞİN icrası ilə bağlı PODRATÇININ xərclərini artırarsa, PODRATÇININ MÜQAVİLƏ QİYMƏTİNƏ   ya tərəflər arasında razılaşmaya əsasən digər şəkildə düzəliş edilə bilər. 


19.	ZƏMANƏTLƏR 

19.1	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU aşağıda qeyd edilənlər ilə bağlı olan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir:

a)	PODRATÇI QRUPUNA məxsus olan, onun tərəfindən icarəyə götürülən, kirayəyə götürülən və ya digər şəkildə təmin edilən  PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının MÜQAVİLƏNİN icrası ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində meydana çıxan itkisi və ya buna dəymiş ziyan; və

b) 	ölüm və ya xəstəlik də daxil olmaqla, PODRATÇI QRUPU tərəfindən işə götürülən hər hansı bir şəxsin MÜQAVİLƏNİN icrası ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində məruz qaldığı şəxsi xəsarət; və

c) 	MÜQAVİLƏNİN digər şərtlərinə əsasən,  PODRATÇI QRUPUNUN ehtiyatsızlığı və ya vəzifələrinə riayət etməməsi səbəbindən  hər hansı bir üçüncü tərəfin ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, şəxsi xəsarəti və ya əmlakının itkisi və buna dəymiş ziyan. Maddə 19.1(c)-nin məqsədləri baxımından, “üçüncü tərəf” dedikdə ŞİRKƏT QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN üzvü olmayan şəxs başa düşülür.

19.2	ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPUNU aşağıda qeyd edilənlər ilə bağlı olan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və PODRATÇI QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir:

a)	PODRATÇI QRUPUNUN İŞ SAHƏSİNDƏ yerləşən əmlakının ŞİRKƏTİN səbəb olduğu MÜQAVİLƏNİN icrası ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində meydana çıxan itkisi və ya buna dəymiş ziyan; və

b)        ölüm və ya xəstəlik də daxil olmaqla, ŞİRKƏT QRUPU tərəfindən işə götürülən hər hansı bir şəxsin MÜQAVİLƏNİN icrası ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində məruz qaldığı şəxsi xəsarət; və

c)	MÜQAVİLƏNİN digər şərtlərinə əsasən,  ŞİRKƏT QRUPUNUN ehtiyatsızlığı və ya vəzifələrinə riayət etməməsi səbəbindən hər hansı bir üçüncü tərəfin ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, şəxsi xəsarəti və ya əmlakının itkisi və buna dəymiş ziyan. Maddə 19.2(c)-nin məqsədləri baxımından, “üçüncü tərəf” dedikdə ŞİRKƏT QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN üzvü olmayan şəxs başa düşülür.

d)	Müqavilədə və Əlavələrə uyğun olaraq və burada nəzərdə tutulduğu kimi MÜQAVİLƏNİN icrası ilə bağlı olaraq meydana çıxan üçüncü tərəfin daimi neft və qaz istehsalı cihazları və boru xətlərinin itkisi və bunlara dəymiş zərər. 

19.3	Maddə 19.2(c)-nin müddəalarına baxmayaraq və Maddə 19.2(a), Maddə 19.2(b), Maddə 19.2(d) və Maddə 19.10(b)–də qeyd edilənlər istisna olmaqla, PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU MÜQAVİLƏNİN icrası ilə əlaqədar olan və ya bunun nəticəsində meydana çıxan çirklənmə ilə bağlı olaraq qaldırılmış istənilən xarakterdəki iddialardan aşağıdakı hallarda qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir:

19.3.1. Bu cür çirklənmə PODRATÇI QRUPUN yerlərində baş verdikdə; və ya

19.3.2. Bu cür çirklənmə PODRATÇI QRUP tərəfindən təmin edilmiş PODRATÇI QRUPUN yerləri ilə quyu arasında işləyən nəqliyyat vasitələrində olarkən PODRATÇI QRUPUN əmlak və ya avadanlığından əmələ gəldikdə; və ya

19.3.3. PODRATÇI QRUPUN (qanunla müəyyən olunmuş və ya olunmamış) vəzifə borcuna  etinasızlığı və ya onu yerinə yetirməməsindən başqa,  bu cür çirklənmə PODRATÇI QRUPUN quyuda qazma qurğusu üzərində və ya İŞİN gəmidə icra olunduğu halda gəminin dibində yerləşən əmlak və avadanlığından əmələ gəldikdə, və ya çirklənmə ŞİRKƏTLƏR QRUPU tərəfindən təmin edilmiş nəqliyyat vasitələrində olarkən PODRATÇI QRUPUN hər hansı əmlak və ya avadanlığından əmələ gəldikdə.
	

20.	PODRATÇI TƏRƏFİNDƏN EDİLƏN SIĞORTA

20.1	PODRATÇI minimum olaraq Maddə 20-də qeyd edilən sığortaları edir və zəmanət verir ki, onlar MÜQAVİLƏ dövrü ərzində tam olaraq qüvvədə olacaq. Bütün sığortalar ŞİRKƏTİN qənaətbəxş hesab etdiyi təcrübəli və nüfuzlu sığortaçılarda edilir və İşə Götürənlərin Məsuliyyəti\İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortasından başqa bütün sığortalara (SUBPODRATÇILAR tərəfindən edilən sığortalar da daxil olmaqla) ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI əlavə sığorta olunanlar daxil edilir. Maddə 20-yə əsasən tələb edilən bütün sığortalar MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇINI öhdəlikləri ölçüsündə, sığorta şirkəti MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI qarşı subroqasiya hüquqları da daxil olmaqla, hər hansı bir müraciət hüququndan imtina etməsini təmin edir. Mümkün olduğu təqdirdə, bu sığortalarda nəzərdə tutulur ki, bu sığortaların ləğvi və ya onların əhatə dairəsində maddi dəyişikliklər baş verdikdən sonra barədə ŞİRKƏTƏ otuz (30) gündən çox olmayan müddətdə bildiriş verilir. Maddə 20-in şərtləri heç bir şəkildə PODRATÇININ öhdəliklərini məhdudlaşdırmır.

20.2	Maddə 20.1-ə əsasən  tələb edilən sığortalar (bunlar İŞƏ uyğun olduğu dərəcədə) aşağıdakı şəkildə edilir:

a) tətbiq edilən qanunvericiliyin tələb etdiyi minimum məbləğdə edilən,  ofşor işlərinə görə (tələb edildikdə) əhatə dairəsi genişləndirilə bilən və Müqavilə və Əlavədə qeyd edildiyi qaydada daha böyük məbləğdə edilə bilən, PODRATÇININ İŞİN icra edilməsində iştirak edən işçilərinin yaralanması və ya ölümünü əhatə edən İşə götürənlərin Məsuliyyətinin və\və ya (İŞİN icra edildiyi və ya işçilərin işə götürüldüyü yerin yurisdiksiyası eyni şeyi tələb edirsə) İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortası;

b)  Müqavilədə qeyd edilən məbləğdən az olmayan məbləğdə  edilən MÜQAVİLƏNİN icrası ilə əlaqədar həyata keçirilən PODRATÇININ əməliyyatları zamanı baş verən qəza və ya qəza zəncirini əhatə edən Üçüncü Tərəfin Ümumi Məsuliyyətinin sığortası 

c) tətbiq edilən yurisdiksiyanın tələb etdiyi qaydada Üçüncü Tərəfin və Sərnişinin Məsuliyyətinin sığortası və digər avtomobil sığortası;

d) Müqavilədə və Əlavədə qeyd edilən (əgər varsa) digər sığortalar.

20.3	Tələb edildikdə, PODRATÇI ŞİRKƏTİ sığorta edildiyinə dair sübutla təmin edir.

20.4	PODRATÇI SUBPODRATÇILARIN icra etdikləri işə uyğun olaraq lazımi şəkildə sığortalanmalarını təmin edir.

21. DOLAYI İTKİ

21.1	Bu Maddənin məqsədləri üçün “Dolayı (əldən çıxmış fayda) itki” dedikdə MÜQAVİLƏ bağlanarkən əvvəlcədən görülüb-görülmədiyindən asılı olmayaraq, MÜQAVİLƏNİN icrası ilə əlaqədar və ya bunun nəticəsində meydana çıxan dolayı itkilər və/və ya istehsalat itkisi, məhsul itkisi, fayda və gəlir itkisi, mənfəət və ya güman edilən mənfəət itkisi başa düşülür.

21.2	MÜQAVİLƏNİN  hər hansı müddəaya baxmayaraq və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən (əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xitam etmə ödənişləri də daxil olmaqla) razılıq əsasında aradan qaldırılan zərərlər istisna olmaqla, ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPU ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və PODRATÇI ŞİRKƏTLƏR QRUPUNU PODRATÇI QRUPUN MÜQAVİLƏNİN icrasından və ya icra olunmamasından irəli gələn və ya onunla bağlı olan öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və bu cür zərərlərin əvəzini ödəyir.

22. MƏXFİLİK

22.1	PODRATÇI ŞİRKƏTİN ilkin razılığı olmadan:

a)	MÜQAVİLƏNİN mövzusu ilə bağlı ictimai nəşr etməyəcək və ya bəyanat verməyəcək; və ya

b) PODRATÇIYA MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərini icra etməsi üçün zəruri olan hallar istisna olmaqla, layihələr, rəqəmlər və kompüter proqramları daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan:

i) MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT tərəfindən və ya ŞİRKƏTİN, onun ORTAQLARININ və ya onun FİLİALLARININ adından PODRATÇIYA verilən; və ya

ii) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTDƏ toplanan, və ya

iii) İŞİN icrası ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ hazırladığı 

məlumatları istifadə etməyəcək, nüsxəsini çıxarmayacaq, üçüncü tərəfə açıqlamayaq və ya üçüncü tərəfin xeyri üçün istifadə etməyəcək və ya üçüncü tərəfin bu məlumatları istifadə etməsinə, tanış olmasına və ya nüsxəsini çıxarmasına imkan verməməyi öhdəsinə götürür. 

	22.2	Maddə 22.1-in şərtləri:

a) ictimaiətə məlum olan; və ya

b) MÜQAVİLƏNİN tapşırılmasından əvvəl PODRATÇIYA məxsus olan və ŞİRKƏT qarşısında məxfilik öhdəliyinin obyekti olmayan; və ya

c) üçüncü tərəfdən alınan, hansıki, qanuni olaraq ona məxsusdur və bunu açıqlamamaq öhdəliyi yoxdur; və ya

d) hər hansı bir qanun, qayda və ya İŞ və ya MÜQAVİLƏ üzərində yurisdiksiyaya malik olan hansısa bir dövlət və ya inzibati orqanın nizamnaməsindəki tələblərə və ya müvafiq fond birjasının tələblərinə əməl etmək üçün acıqlanması tələb olunan; və ya

e) İŞ TAMAMLANDIQDAN ən az beş (5) il sonra PODRATÇI tərəfindən istifadə edilən və ya açıqlanan məlumatlara tətbiq edilmir.

22.3	PODRATÇI zəmanət verir ki, Maddə 22-nin şərtləri bütün SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNƏ daxil edilməlidir və PODRATÇININ və ya SUBPODRATÇININ məmurları, işçiləri və agentləri buna riayət edəcəkdir.

22.4	PODRATÇI tərəfindən verilən və PODRATÇININ məxfi saxlanılmasını istədiyi bütün məlumatların məxfi olduğu aydın şəkildə işarələnir bu şərtlə ki, PODRATÇININ qiymətləndirmə və iş siri ilə bağlı olan məlumatları PODRATÇI tərəfindən bu şəkildə işarələnməsə belə ŞİRKƏT tərəfindən gizli saxlanılır. Bu cür gizli məlumatlarla bağlı ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki:

a) bunu ŞİRKƏT QRUPUNA açıqlasın və onların bu məlumatdan istifadə etmələrinə icazə versin; və ya

b) əsasnamə və ya digər qanuni tələblərə əsasən açıqlasın; və ya

c) PODRATÇININ ilkin razılığını almaqla, hansıki ağlabatan səbəb olmadan verilməyə və ya gecikdirilə bilməz, İŞİN icrası ilə bağlı olan layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dərəcədə üçüncü tərəflərə açıqlasın və ya onlara bu məlumatdan istifadə etməyə icazə versin.

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, ŞİRKƏT zəmanət verir ki, onun məmurları, işçiləri və agentləri PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə bağlı və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan məxfi məlumatlarını MÜQAVİLƏNİN İCRA MÜDDƏTİNİN BAŞLANMASI TARİXİNDƏN sonrakı beş il ərzində qorumaq üçün bütün uyğun  tədbirləri görür.


23.	XİTAM

23.1	ŞİRKƏTİN aşağıda qeyd edilən səbəblərə görə zəruri hesab etdiyi istənilən vaxtda və ya vaxtlarda İŞİN hamısına və ya bir hissəsinə və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam vermək hüququ vardır:

d) ŞİRKƏTİN mənfəətinə uyğun olduqda; və ya

e) Maddə 23.2-yə əsasən PODRATÇI tərəfindən qüsurlara yol verildikdə; və ya

f) PODRATÇI iflasa uğradıqda və ya öz kreditorları ilə hazırlıq və ya tədbirlər gördükdə və ya bağlanmaqla bağlı qərar qəbul edilərkən (birləşmə və ya yenidən qurulma məqsədləri ilə olanlar istisna olmaqla) və ya könüllü bağlanması ilə bağlı  qətnamə qəbul edilərkən və ya biznesinin və ya layihənin müvəqqəti Ləğvedici, Qəbuledici, İnzibatçı və ya İdarəedicisinin təyin olunarkən və ya girov qoyulmuş əmlaka sahiblik girovla təmin edilən cari borc əsasında borc iltizamı ilə digər şəxslərə keçərkən.

23.2	PODRATÇI tərəfindən qüsura  yol verildiyi halda və ŞİRKƏT tərəfindən İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi qərarı verildikdən əvvəl, ŞİRKƏT PODRATÇIYA bu nöqsanı təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI bildirişi aldıqdan sonra bu nöqsanın aradan qaldırılması üçün ŞİRKƏTİ təmin edən hərəkətlərə başlamır və sonradan bunu davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 23.1-in şərtlərinə əsasən xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərə bilər.

23.3	ŞİRKƏT PODRATÇIYA İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərdikdə, bu bildiriş orada qeyd edilən tarixdə qüvvəyə minir (əgər belə bir tarix qeyd edilməmişdirsə bu bildirişin alındığı tarix) və bu tarixdə PODRATÇI dərhal:

e) bildirişdə qeyd edilən şəkildə İŞİN hamısının və ya bir hissəsinin icrasını dayandırır;

f) ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞİ və ya İŞİN müvafiq hissəsini qəbul etməsi üçün İŞ SAHƏSİNƏ girişinə tam şərait yaradır;

g) ŞİRKƏTİN arzuladığı dərəcədə ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ əldə etdiyi və ya daxil olduğu hüquqlar, səlahiyyətlər, öhdəliklər və SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNİ verir.

Maddə 23.1(b) və ya 23.1(c)-yə əsasən xitam verildiyi halda, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, İŞİN və ya onun müvafiq hissəsini digər podratçılar vasitəsi ilə başa çatdırsın.

23.4	Maddə 23.1(a)-ya əsasən xitam verildikdə, MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi həmin Müqavilədə nəzərdə tutulan digər ödəniş ilə birlikdə almaq hüququ vardır və ya belə bir şərt nəzərdə tutulmadıqda xitam verilmə tarixində tərəflər arasına razılaşdırılan ağlabatan xərcləri almaq hüququ vardır.

23.5	İŞİN bir hissəsinə Maddə 23.1(b)-yə əsasən xitam verildikdə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq yalnız Müqavilədə nəzərdə tutulan  İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi almaq səlahiyyəti vardır. Xitam verilməsi nəticəsində ŞİRKƏTİN məruz qaldığı bütün ağlabatan əlavə xərclər PODRATÇININ hesabına ödənilir. 

23.6	İŞİN hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ Maddə 23.1(b) və ya Maddə 23.1(c)-yə əsasən xitam verildikdə aşağıdakı şərtlər tətbiq olunur:

a) tamamlanma xərcləri və PODRATÇININ nöqsanı və ya xitam verilməsinə səbəb olan digər halların  nəticəsində meydana çıxan bütün digər xərclər yekun hesablanana qədər PODRATÇININ MÜQAVİLƏNİN hesabından hər hansı bir məbləğdə pul almaq hüququ dayandırılır;

b) MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə əsasən məbləğ çıxılandan sonra və çıxılan  məbləğdən asılı olaraq   PODRATÇININ yalnız MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq xitam vermə tarixinə qədər icra edilmiş İŞİN bir hissəsinin icrası üçün Müqavilədə nəzərdə tutulan ödənişi almaq hüququ vardır; və

c) PODRATÇININ yol verdiyi qüsurun  və ya xitam verilməsinə səbəb olan digər halların birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏT tərəfindən çəkilən hər hansı digər ağlabatan xərclər PODRATÇI tərəfindən ödənilir. 
23.7	a)	MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi zaman, tərəflərin aşağıdakı Maddələrdə nəzərdə tutulan hüquq və öhdəlikləri tam olaraq qüvvədə qalır:
	
(i) MÜQAVİLƏDƏ

(ii) MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİ, Maddələr 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 və 30; və

(iii) Müqavilə Formasında nəzərdə tutulan əlavə Maddələr və Müqavilənin Xüsusi Şərtləri.

b)	İŞİN hamısı və ya bir hissəsi xitam olunduğu zaman, MÜQAVİLƏ tam olaraq qüvvədə qalır.

23.8	Maddə 13.5, Maddə 23.5 və Maddə 23.6-ya baxmayaraq, hər hansı bir insidentə görə dayandırma İŞİN xitamına gətirib çıxarırsa, PODRATÇININ ŞİRKƏTİN bu dayandırma və xitamla bağlı çəkdiyi əlavə xərclərə görə məsuliyyət daşıyır. 


24.	AUDİT 

24.1	İŞİN icra edildiyi dövrdə və sonrakı üç il müddətində ŞİRKƏTİN və onun səlahiyyətli nümayəndəsinin istənilən ağlabatan vaxtda audit aparmaq və sorğu göndərməklə PODRATÇIDAN aşağıda qeyd olunanlarla bağlı bütün qeydlərin, kitabların, şəxsi qeydlərin, hesabların, yazışmaların, memorandumların, qəbzlərin, vauçerlərin və  digər sənədlərin nüsxələrini almaq hüquqları vardır:

c) PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ göndərilən ödəniş hesab fakturaları; və

d) Bu MÜQAVİLƏNİN, icrası PODRATÇI tərəfindən audit vasitəsi ilə yoxlanıla bilən öhdəliklərin müəyyən olunduğu hər hansı müddəası.

24.2		PODRATÇI ŞİRKƏT və/və ya onun nümayəndələri ilə ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən  audit yoxlamasının həyata keçirilməsi üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. ŞİRKƏT audit yoxlamasını PODRATÇIYA minimal narahatçılıq yaratmaqla həyata keçirməlidir.

24.3	PODRATÇI bütün SUBPODRATÇILARA münasibətdə eyni növ audit yoxlamasını həyata keçirmək hüququna malikdir və ŞİRKƏTİN də bu hüquqlara malik olmasına şərait yaradır.

25.	YÜKLÜLÜKLƏR

25.1	PODRATÇI  İŞƏ və ya PODRATÇININ sahibliyində və ya İŞ SAHƏSİNDƏ olan ŞİRKƏTİN hər hansı əmlakına qarşı hər hansı yüklülük və ya girov qoymaq hüququ yoxdur.

25.2	Maddə 25-nın hər hansı digər müddəalarına xələl yetirmədən, PODRATÇI ŞİRKƏTİ SUBPODRATÇILARIN MÜQAVİLƏ ilə bağlı olan və ya onun icrasının nəticəsində meydana çıxan girov  tədbirlərindən və ya iddialardan qoruyur, müdafiə edir və bu baş verdiyi halda zərərin əvəzini ödəyir.

25.3	PODRATÇI İŞƏ və ya onun hər hansı bir hissəsinə təsir edə biləcəyi ehtimal olunan yüklülük və ya həbs və ya iddialar barədə ŞİRKƏTƏ dərhal məlumat verir.

25.4	Əgər ŞİRKƏTİN və ya onun əmlakının məruz qala biləcəyi hər hansı yüklülük və ya girov və ya iddialar barədə sübut mövcuddursa, bunun hər hansı bir şəxs tərəfindən PODRATÇIYA qarşı  və ya SUBPODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ  qarşı edilməsindən asılı olmayaraq, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, bu yüklülük və ya girovun və ya iddiaların vurduğu zərəri tam şəkildə ödəyən məbləği  PODRATÇIYA  ödənişlərdən çıxsın.

25.5	Maddə 25-in məqsədləri üçün, ŞİRKƏTƏ edilən istinadlara ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI, PODRATÇIYA edilən istinadlara isə onun FİLİALLARI daxildir.

26.	İŞ ETİKASI
	
	26.1	Əgər MÜQAVİLƏ PODRATÇI QRUPUN hər hansı üzvünün MÜQAVİLƏ ilə bağlı istər MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN əvvəl, istərsə sonra Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində edilmiş hər hansı normativ düzəlişə, qanun dəyişikliyinə və ya yenidən qəbul olunmuş qanuna əsasən hüquq pozuntusu hesab olunan, və ya aşağıdakı şərtlərlə hüquq pozuntusu hesab oluna bilən əməl törətməsi ilə xitam olunmuşdursa, ŞİRKƏTİN İŞƏ xitam vermək və bu xitam nəticəsində məruz qaldığı itki və zərərin məbləğini PODRATÇIDAN geri almaq hüququ vardır:

a) PODRATÇI QRUPUN bu cür üzvü müqaviləyə əsasən vasitəçi olmadığı halda bu məqsədlə vasitəçi kimi təqdim edilmişdir; və ya

b) Azərbaycan Respublikasından kənarda edilməli əməl, Azərbaycan Respublikasında; və ya

c) ŞİRKƏT tərəfindən PODRATÇI QRUPUN həmin əməli törətmiş üzvünün İŞDƏN kənarlaşdırılması tələb olunsa da PODRATÇI bu tələbi rədd etmişdir.

	27.	ÜMUMİ HÜQUQİ MÜDDƏALAR


	27.1	Hüquqların saxlanması

MÜQAVİLƏDƏ xüsusi olaraq başqa qayda müəyyən olunmadığı halda, Maddə 19-a əsasən, həm ŞİRKƏT həm də PODRATÇI, MÜQAVİLƏ və qanunlara əsasən bir-birlərinə qarşı istifadə edə biləcəkləri hüquq və öhdəlikləri özlərində saxlayırlar.

ŞİRKƏT tərəfindən edilmiş  təsdiq, bildiriş və s.  PODRATÇINI MÜQAVİLƏYƏ əsasən daşıdığı məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir.

	27.2	PODRATÇININ FİLİALLARI

MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN PODRATÇIYA verdiyi hər hansı məsuliyyət məhdudlaşması PODRATÇININ FİLİALLARINA da aiddir.

	27.3	PODRATÇININ müstəqilliyi
		
PODRATÇI İŞİN icrası ilə əlaqədar müstəqil podratçı kimi fəaliyyət göstərir və ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən nəticələri əldə etmək üçün nəzarət, müşahidə, idarəçilik və rəhbərliyi həyata keçirir.

	27.5	Tənzimləyici hüquq və dil

MÜQAVİLƏ, başqa cür müəyyən olunan beynəlxalq xüsusi hüquq qaydaları və hüququn seçilməsi prinsipləri istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun tənzim və təfsir, və Maddə 28-in müddəalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin müstəsna yurisdiksiyasına aiddir.

MÜQAVİLƏNİN aparıcı dili Azərbaycan dilidir.

27.6    Bildirişlər

MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar verilən bütün bildirişlər yazılı şəkildə verilir və Müqavilə müəyyən edilmiş ünvanlara əl ilə, faks və ya birinci növ poçt vasitəsilə çatdırılır və nüsxələri tərəflərin digər ofis və ofislərinə göndərilir.

Bu bildirişlər:

d) əl ilə çatdırıldığı zaman, təhvil verildiyi tarixdə; və ya

e) teleks və ya faks ilə göndərildiyi zaman, təhvil alanın ünvanında bildirişin göndərildiyi gündən sonrakı birinci iş günü;

f) birinci növ poçtla göndərildiyi zaman, göndərildiyi müddətdən 48 saat sonra

çatdırılmış hesab olunur.

27.7	ŞİRKƏTİN Statusu

ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİ öz üçün, digər ORTAQLAR üçün və ya onların adından agent kimi bağlayır. Maddə 29-un şərtlərinə xələl yetirmədən və yuxarıda qeyd olunana baxmayaraq:

28 PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrasını yalnız ŞİRKƏTLƏ olmasını təsdiq edir və MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuş heç nə PODRATÇININ üzərinə ŞİRKƏTİN özündən başqa digər ORTAQLARA qarşı məhkəmə işi qaldırmaq öhdəliyi qoya və ya ona bu cür hüquq verə bilməz; və

29 ŞİRKƏT öz adından olduğu kimi, həm də bütün ORTAQLARIN adından MÜQAVİLƏNİN icrasına məcbur etmək hüququna malikdir. Bu məqsədlə ŞİRKƏT PODRATÇININ bütün vəzifə və öhdəliklərinin icrasını məcburi təmin etmək üçün öz adından məhkəməyə müraciət edə və hər hansı ORTAĞIN PODRATÇIYA qarşı olan iddiasını irəli sürə bilər; və

30 MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏT tərəfindən ödənilən bütün itkilər, zərərlər və xərclərə (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla),  MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTƏ və ya PODRATÇIYA tətbiq oluna bilən eyni məsuliyyət məhdudlaşdırılmasından və ya məsuliyyətin aradan qaldırılmasından asılı olan  itkilər, zərərlər və xərclər (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla) istisna olmaqla, ŞİRKƏTİN ORTAQLARININ, ŞİRKƏTİN və ORTAQLARININ müvafiq FİLİALLARININ itkilər, zərərlər və xərcləri (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla) daxildir.

a. Yekun Razılaşma

MÜQAVİLƏ İŞ ilə əlaqədar tərəflər arasındakı tam razılaşmanı təşkil edir və bu MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar yazılı və ya şifahi olmasından asılı olmayaraq özündən əvvəlki bütün sövdələşmələri, bəyanatları və ya razılaşmaları əvəz edir. MÜQAVİLƏYƏ edilmiş istənilən əlavə yazılı şəkildə edildikdə və MÜQAVİLƏNİN hər iki tərəfinin imzası ilə qüvvəyə minir.

b. İtkinin azaldılması

Həm ŞİRKƏT, həm də PODRATÇI digər tərəfin MÜQAVİLƏNİ pozması nəticəsində meydana çıxan hər hansı itkilərin azaldılması üçün ağlabatan bütün tədbirləri görməlidir.

c. Məsuliyyətin aradan qalxmasının və ya Məhdudlaşdırılmasının həddi

MÜQAVİLƏYƏ əsasən məsuliyyətin aradan qalxması və ya məhdudlaşdırılması təkcə müqavilədə deyil, həmçinin delikt və digər qanunlardakı bu cür məsuliyyəti də aradan qaldırır və ya məhdudlaşdırır.

d. Etibarsızlıq və müddəaların bölünənliyi

Bu MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəası hər hansı səlahiyyətli yurisdiksiyaya malik məhkəmə və ya inzibati orqan tərəfindən etibarsız və ya qeyri-məcburi elan edilərsə, həmin etibarsızlıq və ya qeyri-məcburilik MÜQAVİLƏNİN digər müddəalarına təsir etməyəcək və bu cür təsirə məruz qalmayan bütün digər müddəalar tam qüvvəsində qalır. ŞİRKƏT və PODRATÇI hər hansı etibarsız və ya qeyri-məcburi müddəanı bu müddəanın daşıdığı iqtisadi, hüquqi və kommersiya məqsədlərinə mümkün qədər daha çox uyğun gələn etibarlı və məcburi qüvvəyə malik müddəa ilə əvəz etməyə çalışacaqları barədə razılaşırlar. 

e. Quyu ilə bağlı məlumatların təfsiri

PODRATÇININ quyu ilə bağlı və ya digər əlaqəli məlumatların təfsiri professional geofiziklərin və ya analitiklərin fərqləndirə biləcəkləri fikirdən ibarətdir. Buna görə də, PODRATÇI hər hansı məlumat və ya təfsirlərin, tövsiyələrin və bu cür məlumat və təfsirlərə əsaslanan rezervuar və digər modellərin səlistliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. PODRATÇI hər hansı müvafiq əməliyyatlarla bağlı məsələlər üzrə ŞİRKƏTİN verdiyi qərarlara görə məsuliyyət daşımır.




28. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

28.1	ŞİRKƏT və PODRATÇI arasında MÜQAVİLƏ və ya İŞ ilə bağlı meydana çıxan mübahisələr aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq həll edilir:

ii) mübahisə ilk öncə ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ yönəldilir, hansı ki, öz növbələrində mübahisə obyekti olan məsələni müzakirə edir və razılığa gəlmək üçün bütün ağlabatan cəhdləri edirlər;

iii) əgər Maddə 28.1(a)-ya əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə Müqavilədə müəyyən edilmiş  iki şəxsə yönəldilir. Bu şəxslərdən biri ŞİRKƏT, biri isə PODRATÇI tərəfindən təyin edilir. Tərəflər təyin etdikləri şəxsləri digər tərəfə məlumat verməklə dəyişə bilərlər;

iv) əgər Maddə 28.1(b)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə ŞİRKƏTİN və PODRATÇININ İcraçı Direktorlarına və ya Rəhbərliklərinin vasitəsi ilə həll edilməyə  yönəldilir.

28.2	Hər hansı bir mübahisə barədə razılaşma əldə edilməsə, tərəflərdən hər biri mübahisəni həll etmək üçün  istənilən vaxt Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq Məhkəməyə müraciət edə bilər.


28.3	Hansısa bir məsələ və ya məsələlər mübahisə obyekti olan zaman, PODRATÇI İŞİN icrasına davam etdirir və tamamlanmasını həyata keçirir və həm PODRATÇI, həm də ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə riayət edir.

	29.	GÖMRÜK PROSEDURLARI

29.1	Tətbiq edilməsi mümkün olduğu zaman, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hər biri MÜQAVİLƏNİN tələb etdiyi material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların idxalı, ixracı və təkrar idxalı üçün Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq gömrük orqanlarına müraciət edirlər.

29.2	PODRATÇI İŞİN icrası üçün lazım olan, gömrük nəzarətindən keçən malları ğömrük və aksiz qaydalarından maksimum yararlanmağa imkan verəcək şəkildə idxal, ixrac və təkrar idxal etməyi üzərinə götürür.

29.3	ŞİRKƏT və PODRATÇI, hər ikisi MÜQAVİLƏYƏ əsasən təmin edilməli  olan  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların İŞ YERİNƏ edilən ixracı və ya İŞ YERİNDƏN təkrar idxalı üçün dövlət orqanları ilə birlikdə gömrük qaydaları hazırlayırlar.

29.4	ŞİRKƏT və PODRATÇI, kimin gömrük nəzarətindən keçən malların ticarətçisi və kimin bu malların sahibi (mülkiyyətçisi deyil) olmasından asılı olaraq ayrı-ayrılıqda gömrük qaydalarına riayət edilməsinə görə cavabdehdirlər və məsuliyyət daşıyırlar.

29.5	Maddə 29-un məqsədləri baxımından, İŞ YERİ dedikdə neft və/və ya qaz axtarışının və ya hasilatının həyata keçirildiyi ofşor ərazi və ya gəmi nəzərdə tutulur.

30.6	PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ əsasən tələb edilən və PODRATÇI tərəfindən idxal və ya ixrac edilən  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatlar üçün bütün idxal\ixrac lisenziyaları və idxal\ixrac vergiləri və gömrük rüsumlarını ödənilməli olan və ya ödənilə bilən vaxtda ödəyir.

30.7	MÜQAVİLƏYƏ əsasən materiallar və avadanlıq ŞİRKƏTƏ satıldıqda PODRATÇI:

a) gömrük nəzarətindən keçən mallar ilə bağlı bu malların gömrük rüsumlarını minimuma endirmək və ya təmamilə aradan qaldırmaq məqsədilə ŞİRKƏT üçün vacib ola biləcək, bu malların mənşəyi, gömrük statusu və gömrük nömrəsi də daxil olmaqla, bütün məlumatı göstərən və təsdiqləyən bütün sənədləri hazırlayır və ŞİRKƏTƏ təqdim edir; və

b) PODRATÇIYA azadolma baxımından maksimum mənfəət əldə etmək üçün lazım olan bütün məlumatları konfidensial əsasda gömrük və aksizə təqdim edir və bu mənfəəti tam olaraq ŞİRKƏTƏ ötürür; və

c) güzəşt əldə etmək üçün müraciət edərkən uğursuzluğa düçar olduqda bu barədə gecikmədən ŞİRKƏTƏ məlumat verir. Bu halda, ŞİRKƏT bunun təsirinə məruz qalmış malları öz qaydalarına uyğun olaraq idxal, ixrac və ya təkrar idxal edə bilər.


Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri Müqaviləni aşağıda göstərilən tarixdə iki nüsxədə imzalayırlar:

PODRATÇI				ŞİRKƏT

Adı:					Adı:

Vəzifəsi:					Vəzifəsi:

Tarix:					Tarix:						
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1.	ANLAYIŞLAR

Bu Müqaviləni təfsir etmək üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur. Bu maddədə nəzərdə tutulmayan digər anlayışlar, həmin anlayışların ifadə edildiyi bölməyə və ondan sonra gələn növbəti bölmələrə tətbiq edilir.

1.39 “FİLİAL” hər hansı bir şirkətin törəmə və ya əsas və ya holdinq şirkəti və ya bu cür əsas və ya holdinq şirkətin başqa bir törəməsi deməkdir.

1.40    “ŞİRKƏTLƏR QRUPU” dedikdə ŞİRKƏT, onun ORTAQLARI, onun və ya onların FİLİALLARI və müvafiq olaraq onun və ya onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) nəzərdə tutulur, lakin, buna PODRATÇI QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir.

1.41 “ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ”  3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs deməkdir.

1.42 “ TAMAMLAMA” dedikdə Maddə 23-ə uyğun olaraq, İŞİN hamısının başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
1.43 “TAMAMLAMA SERTİFİKATI” dedikdə Maddə 23-ə uyğun olaraq, İŞİN hamısının və ya müvafiq hissəsinin icrası ilə əlaqədar verilən sertifikat nəzərdə tutulur.

1.44 “TAMAMLAMA TARİXİ” dedikdə İŞİN hamısının və ya müvafiq bir hissəsinin başa çatdırıldığı və TAMAMLAMA SERTİFİKATINDA göstərilən tarix nəzərdə tutulur.


1.45 “MÜQAVİLƏ” bu Müqavilə, xüsusi şərtləri və ona əlavələr nəzərdə tutulur.


1.46 “MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİ” dedikdə Müqavilədə müəyyən edilən Muzd və görülən İŞİN dəyəri nəzərdə tutulur.


1.47 “PODRATÇI QRUPU” dedikdə PODRATÇI, onun SUB-PODRATÇILARI, onun və onların FİLİALLARI, müvafiq olaraq onun və onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir. Həmçinin, “PODRATÇI QRUP” SUB-PODRATÇILARIN ofşor və ya quyu sahəsindəki İŞLƏRİ yerinə yetirən (hər hansı səviyyədə) subpodratçıları, onların FİLİALLARI, onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) nəzərdə tutulur.

1.48 “PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ” dedikdə 3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs nəzərdə tutulur.

1.49 “ORTAQ” dedikdə ŞİRKƏTİN birgə fəaliyyət müqaviləsi və ya birləşmə müqaviləsi və ya əməliyyatlar (hansılar üçün ki, İŞ görülür) ilə əladədar olan buna bənzər müqavilədə tərəf olduğu və ya vaxtaşırı tərəf ola biləcəyi  hər hansı digər müəssisə və bu cür ORTAQDA payı olan varislər və ya bu cür ORTAQDAKI hər hansı bir payın verildiyi şəxslər nəzərdə tutulur.

1.50  “ İŞİN SPESİFİKASİYASI” dedikdə bu MÜQAVİLƏYƏ əlavələrdə müəyyən edilmiş işin xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur.
.

1.51 “ƏSAS İŞÇİLƏR” dedikdə bu MÜQAVİLƏDƏ bu cür adlanan personal nəzərdə tutulur.

1.52 “DAİMİ İŞ” dedikdə İŞİN nəticəsində hasil olan ŞİRKƏTİN əmlakı nəzərdə tutulur.

1.53 “PROQRAM” dedikdə PODRATÇI tərəfindən İŞİN yerinə yetirilməsi üçün hazırlanan və ŞİRKƏT tərəfindən təfsilatlı iş planı kimi təsdiq edilən  və PODRATÇININ 11-ci Maddəyə uyğun olaraq İŞİN yerinə yetirilməsi zamanı istifadə edəcəyi təfsilatlı iş planı nəzərdə tutulur.

1.54 “ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ TAMAMLAMA TARİXİ” dedikdə PODRATÇIDAN İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASININ tələb edildiyi tarix nəzərdə tutulur.

1.55 “ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİ” dedikdə MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan hadisələrin və bunlarla əlaqədar olan tarixlərin, 14-cü Maddəyə uyğun olaraq bu tarixlərdən hər hansı birinə və ya hamısına edilən düzəlişlər ilə birlikdə tərtib edilmiş cədvəli nəzərdə tutulur.

1.56 “ SUBPODRAT MÜQAVİLƏSİ” dedikdə İŞİN hər hansı bir hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün  PODRATÇI və digər tərəf (ŞİRKƏT və PODRATÇININ işçilərindən başqa) arasında bağlanan müqavilə nəzərdə tutulur.

1.57 “SUBPODRATÇI” dedikdə SUBPODRAT MÜQAVİLƏSİNIN tərəfi (PODRATÇIDAN başqa) nəzərdə tutulur.

1.58 “TEXNİKİ MƏLUMAT” MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN təmin etdiyi və ya təmin etməsinə səbəb olduğu bütün bu kimi məlumatlardır.

1.59 “ DƏYİŞİKLİK” aşağıdakı hər iki mənanı verir:

c) Maddə 14.1-ə müvafiq olaraq PODRATÇIYA verilmiş təlimat; və
d) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ səlahiyyəti çərçivəsində ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİ və/və ya MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ edilmiş düzəliş

1.60 “İŞ” dedikdə MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq, MÜQAVİLƏYƏ əsasən bütün materialların təmin edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi və avadanlıqların təchiz edilməsi də daxil olmaqla, PODRATÇIDAN yerinə yetirilməsi tələb edilən bütün işlər nəzərdə tutulur.

1.61 “İŞ SAHƏSİ” dedikdə üstündə, altında, içində və ya vasitəsilə İŞ görülən torpaq, sular və ofşor qurğular, üzən tikinti avadanlığı, gəmilər (təsdiq olunmuş lövbər qaydalarının əhatə etdiyi ərazi də daxil olmaqla), dizayn ofisləri, emalatxanalar və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün avadanlıq, materiallar və ya təchizatların alındığı, saxlanıldığı və ya istifadə edildiyi yerlər də daxil olmaqla digər ərazilər nəzərdə tutulur.


3. TƏFSİR

2.1	Bütün təlimatlar, qeydlər, razılaşmalar, fərmanlar, razılıq sənədləri və bildirişlər yazılı şəkildə olmalıdır. Bütün bu sənədləşmə bütün yazışmalar və digər sənədlər ilə birlikdə Azərbaycan dilində olmalıdır.
	
Buna baxmayaraq, ŞİRKƏT hər hansı bir səbəbdən birinci mərhələdə PODRATÇIYA şifahi təlimat verməyi zəruri hesab edərsə, PODRATÇI bu cür təlimata riayət etməlidir.Hər hansı bu cür şifahi təlimat vəziyyətə uyğun olaraq mümkün qədər tez olmaqla yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir, bu şərtlə ki, əgər, PODRATÇI bu cür şifahi təlimatı yazılı şəkildə təsdiq edir və buna ŞİRKƏT tərəfindən yazılı formada əsassız gecikdirilmə olmadan etiraz edilmirsə, bu ŞİRKƏT tərəfindən yazılı şəkildə verilmiş təlimat hesab olunur.

2.2	Nizamnaməyə, nizamnamə müddəasına və ya nizamnamə sənədlərinə edilən hər hansı bir istinad qüvvədə olduğu müddətdə onlara edilmiş hər hansı dəyişiklik və ya düzəlişi də ehtiva etməlidir.

2.3	Mətnin məzmunu başqa cür tələb etmirsə, təkdə işlədilən sözlər cəmi ehtiva edir və kişi cinsində olan sözlər qadın cinsini və neytral cinsləri, və müvafiq qaydada əksinə ehtiva edir.

4. ŞİRKƏT VƏ PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ

3.1	Ümumi
	
g) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ Müqavilədə müəyyən edilən   şəxslərdir. 

h) 3-cü Maddəyə uyğun olaraq təyin edilən bu cür nümayəndələr və ya nümayəndə heyətləri hazır olmalıdırlar ki, ŞİRKƏT və PODRATÇIYA MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün imkan versinlər. 

i) ŞİRKƏT NÜMAYƏNDƏSİ və onun tərəfindən səlahiyyət verilmiş hər hansı bir şəxsin ağlabatan vaxtda İŞ SAHƏSİNƏ girişi olmalıdır və PODRATÇI giriş hüququnun əldə edilməsi üçün əlverişli şərait yaratmağa və hər bir köməkliyi göstərməyə çalışmalıdır. 

ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ

i) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən bütün məsələlərdə ŞİRKƏTİN adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə bu barədə  PODRATÇIYA yazılı şəkildə məlumat verilir və PODRATÇIYA bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların PODRATÇIDAN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

j) PORATÇIYA bildirməklə, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ istənilən zaman öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər. Bu cür bildirişdə hər hansı bu cür təmsilçinin dəqiq səlahiyyəti göstərilir və bildiriş PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ göndərilir.

k) ŞİRKƏT ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİ istənilən vaxt dəyişə bilər və ŞİRKƏT hər hansı dəyişiklik haqqında PODRATÇIYA məlumat verməlidir.

l) MÜQAVİLƏDƏ açıq şəkildə ifadə olunmadığı halda, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək və ya PODRATÇINI MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilmiş hər hansı öhdəliklərindən azad etmək səlahiyyəti yoxdur.

PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ

i) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən hüquq və öhdəlikləri çərçivəsində hər hansı fəaliyyəti ilə bağlı PODRATÇININ adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə ŞİRKƏTƏ bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların ŞİRKƏTDƏN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

j) PORATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər və səlahiyyətin bu cür verilməsinin müddəti  ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığından asılıdır.

k) PODRATÇI PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ  və ya hər hansı təyin edilmiş təmsilçisini səbəbsiz olaraq ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, dəyişdirə bilməz.

l) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək səlahiyyəti yoxdur.

5. PODRATÇININ ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.18 PODRATÇI bütün növ idarəçilik, nəzarət, işçi heyəti, material və avadanlıq ( ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilməli olan materiallar və avadanlıqlar istisna olmaqla), zavod, istehlak məhsulları, ləvazimatlar və müvəqqəti və ya daimi xarakterli bütün digər şeyləri, o şəkildə təmin edir ki, bunların təminatının zəruriliyi MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmuşdur və ya MÜQAVİLƏDƏN ağlabatan şəkildə bu nəticəni çıxarmaq olar.

4.19 PODRATÇI özünün MÜQAVİLƏYƏ ilə müəyyən olunmuş bütün öhdəliklərini həyata keçirməli və İŞİ lazımi diqqətlə, çalışqanlıqla və MÜQAVİLƏYƏ əsasən yerinə yetirilməli olan iş növündə təcrübəyə malik olan podratçıdan tələb olunan məxsusi bacarıqla icra etməlidir. İŞ MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan məqsədlərə uyğun gəlməlidir, bu cür məqsədlər nəzərdə tutulmadıqda özünün adi məqsədlərinə uyğun gəlməlidir

4.3      MÜQAVİLƏDƏ aydın şəkildə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla,  PODRATÇI DAİMİ İŞİN hər hansı bir hissəsinin planlaşdırılasına görə məsuliyyət daşımır. Lakin,  PODRATÇININ məsuliyyət daşıdığı hallarda bütün İŞLƏR Maddə 4.2-yə uyğun olaraq icra edilir. 


4.4     Hüquqi və fiziki baxımdan qeyri-mümkün olduğu və ya təhlükəsizliyə xələl gətirdiyi hallar    
          istisna olmaqla,  PODRATÇI İŞ ilə əlaqədar olan bütün məsələlərlə bağlı ŞİRKƏTİN   
          verdiyi təlimatlara və göstərişlərə ciddi şəkildə riayət etməlidir.


4.5    PODRATÇI tərəfindən təmin edilən, MÜQAVİLƏDƏ təfsilatlı şəkildə nəzərdə          tutulmuş material və avadanlıqlar və ya onların hissələri təzə olmalıdır və ya ŞİRKƏTİN     
         razılığına əsasən təzə kimi yaxşı keyfiyyətdə və işlək olmalıdır və MÜQAVİLƏDƏ bunun  
         üçün  məqsəd müəyyən edilmişdirsə bu məqsədə uyğun gəlməlidir və ya belə bir məqsəd 
         müəyyən edilməmişdirsə özünün normal təyinatına uyğun olmalıdır.

4.6     İŞİN icrasının və başa çatdırılmasının vaxtında həyata keçirilməsi və hər hansı bir maneənin  
          yaranmamasını təmin etmək üçün, PODRATÇI Maddə 4.1, 4.3 və 4.5-də nəzərdə tutulan  
          bütün vəzifələri vaxtında təmin etməli və materialların və avadanlığın təmin edilməsinə 
           görə məsuliyyət daşıyır.

6. ŞİRKƏTİN TƏMİN ETDİYİ ƏŞYALARA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

7.1 ŞİRKƏT çatdırılma tarixləri və qaydaları da daxil olmaqla Müqavilədə müəyyən edildiyi kimi  Materiallar, Xidmətlər və Ləvazimatlar-  təmin edir. 


7.2 Maddə 22.2-nin şərtlərinə baxmayaraq, PODRATÇI bu cür əşyalar ona çatdırıldıqda, bunların təhvil almasına, boşaldılmasına və yerləşdirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. PODRATÇI bu malların hamısını baxışdan keçirir, bunların sənədlərini yoxlayır və  bunlar arasında hər hansı bir ziddiyyət olduqda və ya mallar zədələnmiş olduqda bu barədə ŞİRKƏTƏ mallar təhvil alındıqdan sonra üç iş günü ərzində xəbər verir, bu müddət razılığa əsasən vaxtaşırı dəyişdirilə bilər. Bu malların təhvil alınmasının qeydiyyatı yazılı şəkildə aparılmalıdır. Hər hansı bir ziddiyyət və ya qüsur  barədə bildiriş verilmədiyi halda, bu əşyalar tam və zədəsiz şəkildə təhvil verilmiş hesab olunur. 
7.3 PODRATÇI ŞİRKƏT tərəfindən təmin olunan İŞ SPESİFİKASİYASINDA qeyd olunmuş materiallar və avadanlığı xüsusi testdən keçirir, onları yoxlayır və bu testlərin və yoxlamanın nəticəsini ŞİRKƏTƏ bildirir.

7.4 PODRATÇI  ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən material və avadanlıqların siyahısını ŞİRKƏT və PODRATÇI arasında razılaşdırılmış formada saxlayır və bu MÜQAVİLƏNİN müvafiq bəndinə uyğun olaraq təhvil alınmış material və avadanlığın istifadəsini və istifadə edilməmiş material və avadanlığın balansını əks etdirən aylıq inventar siyahı təqdim edir.


7.5 PODRATÇI  ŞİRKƏT tərəfindən PODRATÇIYA İŞİN icra edilməsi üçün təqdim edilən material və avadanlığın lazımi və təhlükəsiz şəkildə saxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyır və İŞ SPESİFİKASİYASINDA qeyd olunan xüsusi saxlama tələblərinə riayət edir. Maddə 22.2-yə baxmayaraq, lakin, Maddə 24.4-dən asılı olaraq, PODRATÇI bu material və avadanlığa PODRATÇININ sahibliyində və idarəsində olduğu zaman, İŞ SPESİFİKASİYASINA riayət edilmədiyi təqdirdə dəymiş istənilən zərərin və korlanmanın əvəzini  ödəyir.

7.6 PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN müvafiq bəndinə uyğun olaraq ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən artıq və istifadə edilməyən material və avadanlıq haqqında ŞİRKƏTƏ məlumat verir.  ŞİRKƏT bu cür artıq qalan material və avadanlığın yerləşdirilməsi üçün 14-cü Maddəyə uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK tərtib edir.
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6.6 PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ daxil olmazdan əvvəl İŞİN həddi və xüsusiyyəti çərçivəsində PODRATÇININ xidmətlər, işçi heyəti, material və avadanlıq, zavod, İŞ üçün tələb olunan istehlak məhsulları və ləvazimatlar, Müqavilənin Muzd adlanan Maddəsində müəyyən edilmiş tariflərin və qiymətlərin düzgünlüyü və qənaətbəxşliyi, dəniz təki və yerin təkinin vəziyyəti, iqlim, dəniz, digər su və hava şəraiti də daxil olmaqla (lakin bunlarla məhdudlaşmamaqla)  ümumi və yerli şəraiti və İŞİN irası və tərəqqisinə təsir edən digər məsələləri nəzərə aldığı güman edilir.

6.7 Əgər İŞİN icrası zamanı PODRATÇI dəniz təki və\və ya yerin təkində elə bir vəziyyətlə qarşılaşırsa, hansı ki,  MÜQAVİLƏYƏ əsasən icra edilən iş növündə təcrübəsi olan podratçı tərəfindən əvvəlcədən görülə bilməzdi və PODRATÇI sübut edə bilsə ki, bu cür dəniz təki və\və ya yerin təkindəki vəziyyət birbaşa olaraq ləngiməyə və\və ya əlavə xərcə səbəb olmuşdur və o, əvvəlcədən görülə bilməyən bu vəziyyətin təsirini azaltmaq və ya bu təsirdən qorumaq üçün bütün ağlabatan cəhdləri etmişdir, o halda, ŞİRKƏT Maddə 14-ə əsasən PODRATÇIDAN ilkin bildiriş almaqla DƏYİŞİKLİK tərtib edir.
 
            Bu cür DƏYİŞİKLİK MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan tarif və qiymətlərdən istifadə etməklə, uyğun tarif və qiymətlər nəzərdə tutulmadıqda isə, bu cür vəziyyət nəticəsində PODRATÇININ məruz qaldığı faktiki əlavə xərclərin əsasında dəyərləndirilir.

6.8 PODRATÇI tərəfindən işə mənfi təsir edən məsələlərin nəzərə alınmaması onu MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunmuş öhdəliklərindən azad etmir.

9 PODRATÇININ ŞİRKƏTİ / ŞİRKƏTİN PODRATÇINI MƏLUMATLANDIRMASI

7.1	PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏDƏ çatışmayan, buraxılan, ziddiyyətli və ya ikimənalı olduğunu və ya tətbiq olunan hüquqa zidd olduğunu hesab etdiyi hər şeylə bağlı  xəbərdar etməlidir. ŞİRKƏT bu deyilənlərə yenidən baxmalı və PODRATÇI İŞİN deyilənlərin təsirinə məruz qala biləcək hər hansı hissəsinə başlamadan əvvəl lazımi təlimatlar verməlidir. PODRATÇI hər hansı bu cür təlimat nəticəsində ləngiməyə və/və ya əlavə xərclərə məruz qaldığını göstərə bilərsə, ŞİRKƏT 14-cü Maddənin müddəalarına uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK etməlidir.

10.2 Müqavilənin Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit tələblərindən və 39-ci Maddənin müddəalarından əlavə, PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar baş verən hər hansı hadisələrlə bağlı ŞİRKƏTİ ləngimədən xəbərdar etməlidir. PODRATÇI, həmçinin, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcək, baş verən hər hansı digər hadisələrlə də bağlı ŞİRKƏTİ xəbərdar etməlidir.

10.3 PODRATÇI ŞİRKƏTİ işin hər hansı təklif olunan və ya faktiki dayanması, istehsalat mübahisələri və ya İŞİN yerinə yetirilməsinə və ya tamamlanmasına təsir edən və ya təsir edə bilən digər məsələlər barədə dərhal xəbərdar etməlidir.

ŞİRKƏT tərəfindən tələb olunduqda, PODRATÇI həmçinin, minimal ödəniş tarifləri, müavinətlər, həvəsləndirmələr, iş saatları, ödənişsiz məzuniyyət müddətləri və iş vaxtından əlavə iş də daxil olmaqla, lakin təkcə bunlarla məhdudlaşmamaqla istehsalat münasibətləri ilə əlaqədar İŞLƏ bağlı digər məlumatları da ŞİRKƏTƏ verməlidir.

10.4 ŞİRKƏT PODRATÇIYA MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq İŞİ düzgün yerinə yetirməsi üçün PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN əsaslı olaraq tələb etdiyi və istədiyi, İŞƏ aidiyyatı olan bütün məlumatları ləngimədən verməlidir.
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8.5 Tapşırıq

g) ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİ və ya onun bir hissəsini və ya MÜQAVİLƏKİ hər hansı fayda və mənafeyini ŞİRKƏTİN ORTAĞINA və ya FİLİALINA vermək səlahiyyəti vardır. Bundan əlavə, ŞİRKƏT yuxarıda qeyd edilənləri PODRATÇININ  əvvəlcədən verilmiş razılığına əsasən, hər hansı bir üçüncü şəxsə də verə bilər.

h) PODRATÇI  öhdəsinə götürür ki, yuxarıda qeyd edilənlərin verilməsi zamanı,o, gecikmədən MÜQAVİLƏDƏKİ mənafeyini rəsmi şəkildə müvafiq tərəfə verəcək, və bu, həmin şəxsin ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan  bütün öhdəliklərini yazılı şəkildə qəbul etməsindən sonra qüvvəyə minir.

i) PODRATÇI nə MÜQAVİLƏNİ, nə onun hər hansı bir hissəsini, nə də ki, MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı faydasını və ya mənafeyini əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, üçüncü şəxsə vermir.

8.6 Subpodratçılıq

a)	PODRATÇI İŞİ bütövlükdə subpodratçıya verə bilməz. PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini, ŞİRKƏTƏ əlavə xərc yaratmadan və ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, subpodratçıya verə bilməz.

h) MÜQAVİLƏDƏ bu barədə qeyd olub-olunmamasından asılı olmayaraq, SUBPODRAT müqaviləsi bağlamazdan əvvəl, ŞİRKƏT SUBPODRAT müqaviləsinin formasını, hansı SUBPODRATÇININ seçildiyini, İŞİN SUBPODRAT müqaviləsinə daxil olan hissəsini  nəzərdən keçirmək üçün adekvat imkana malik olmalıdır.

ŞİRKƏTDƏN  SUBPODRATÇIYA ödənilən məbləğin əvəzinin  PODRATÇIYA ödənilməsi tələb edildiyi zaman, MÜQAVİLƏDƏ SUBPODRATÇININ haqqının ödənilməyi üçün nəzərdə tutulan bütün qaydalara riayət edilir və bu halda, ŞİRKƏTİN SUBPODRAT müqaviləsinin bütün müvafiq aspektlərini nəzərdən keçirmək səlahiyyəti vardır.

i) Heç bir SUBPODRAT müqaviləsi ŞİRKƏTİN və ya ORTAQLARIN üzərinə hər hansı növ öhdəlik qoya bilməz. Bununla belə, PODRATÇI SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsinə tətbiq edildiyi dərəcədə MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərinə və şərtlərinə riayət etməsini təmin etməlidir.

Hər bir SUBPODRAT müqaviləsində ŞİRKƏTİN  MÜQAVİLƏYƏ və ya İŞƏ xitam verdiyi halda SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsini ŞİRKƏTƏ həvalə etmək hüququ açıq şəkildə təmin edilməlidir.

j) PODRATÇI SUBPODRATÇININ bütün işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarına görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki  bunlar PODRATÇININ işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarıdır. 
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9.13 PODRATÇI İŞİN MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq icra edilməsi və başa çatdırılmasını təmin etmək üçün hər zaman kifayət qədər işçi ilə təmin etməyi öhdəsinə götürür.

9.14 Bütün işçilər onlardan tələb edilən işi görmək üçün istehsalat praktikasına uyğun olaraq səriştəli, qabiliyyətli, bacarıqlı və təcrübəli olmalıdırlar. PODRATÇI bu işçilərin bütün müvafiq bacarıqlarını yoxlamalıdır.

9.15 PODRATÇININ ƏSAS işçiləri MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuşdursa, onlar ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan əvəz edilə bilməz. Hər hansı əvəz edən şəxs işi təhvil alanadək ağlabatan müddətdə əvəz ediləcək şəxslə işləməlidir.

9.16 PODRATÇI öhdəlik götürür ki, bu Müqaviləyə əsasən işçilər cəlb edərkən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına üstünlük verəcək. 

9.17 PODRATÇI vasitəçi işçilərin və ya İŞ ilə əlaqədar olaraq təmin etdiyi digər şəxslərin gördükləri hər hansı İŞƏ görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki İŞ PODRATÇININ işçiləri tərəfindən görülmüşdür.

9.18 PODRATÇI özünün və ya  hər hansı SUBPODRATÇININ İŞİN icrası ilə məşğul olan bütün işçilərinin immiqrasiya qanunları da daxil olmaqla qüvvədə olan qanunlara əməl etmələrinə və tələb olunduğu halda MÜQAVİLƏ dövründə etibarlı iş icazəsinə malik olmalarına təminat verir. Tələb olunduğu zaman işçi İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bu cür iş icazələrinə aid məlumatlar ŞİRKƏTƏ təqdim edilməlidir.

9.19 ŞİRKƏTİN İŞİN hansısa bir hissəsi ilə məşğul olan istənilən şəxsin

a) öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün kifayət qədər bacarığı olmadığını və ya səhlənkar olduğunu; və ya

b) ŞİRKƏTİN maraqları ilə ziddiyyət təşkil edən və ya bu maraqlara ziyan vuran fəaliyyətlə məşğul olduğunu; və ya

c) Müqavilənin müəyyən etdiyi Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit tələblərinə müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına uyğun gəlmədiyini və ya davamlı olaraq sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitə zərər yetirə biləcək şəkildə davrandığını

müəyyən etmək üçün ağlabatan səbəbləri  vardırsa, o zaman, ŞİRKƏT bu cür şəxslərin İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmasını PODRATÇIDAN tələb edə bilər.

Belə şəxslər dərhal İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmalıdır. Yuxarıda vurğulanan səbəblərdən hər hansı birinə görə kənarlaşdırılan hər hansı şəxs ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan yenidən İŞƏ və ya ŞİRKƏTİN hər hansı digər işinə cəlb edilə bilməz.

PODRATÇI 24 saat və ya ŞİRKƏT ilə razılaşaraq daha uzun müddət ərzində bu cür şəxslərin uyğun şəkildə əvəz edilməsini təmin edir.

13 DİGƏR ŞƏXSLƏR İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ

10.1 İŞİN icra edilməsi dövründə ŞİRKƏT İŞ SAHƏSİNDƏKİ fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq digər podratçıların xidmətindən istifadə edə bilər. PODRATÇI digər podratçıların İŞ SAHƏSİNƏ sərbəst şəkildə girişlərinə icazə verir, onlarla əməkdaşlıq edir və lazım olan bütün ləvazimatları onlara təqdim edir.

10.2 14-cü Maddəyə uyğun olaraq, əgər PODRATÇI Maddə 10.1-ə riayət etməsinin nəticəsində ləngidiyini və/və ya əlavə xərcə məruz qaldığını sübut edərsə, hansıki təcrübəli podratçı əvvəlcədən müəyyən edə bilməzdi, ŞİRKƏT və PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ DƏYİŞİKLİK haqqında danışıqlara başlamalıdırlar.


11    PROQRAM

11.1 PODRATÇI İŞİN cədvələ uyğun həyata keçirməsi və bunun tərəqqisinə müstəqil şəkildə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

      PODRATÇI ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun olaraq İŞİN icrası və tamamlanmasını nəzərdə tutan, MÜQAVİLƏNİN hər bir tələbinə cavab verən təfsilatlı iş planı təqdim edir.
       
11.6 PODRATÇI Maddə 11.1-də qeyd edilən təfsilatlı iş planını buna aid olan bütün sənədlər ilə birlikdə baxılması üçün ŞİRKƏTƏ təqdim edir. ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq edildiyi təqdirdə, bu iş planı PROQRAMA çevrilir.
11.7 PODRATÇI bu PROQRAMDAN davamlı olaraq İŞİN icrası barədə məruzə vermək, İŞİN icrasının cədvəlini tərtib etmək, İŞİN icrasını proqnozlaşdırmaq və buna nəzarət etmək üçün əsas kimi istifadə edir. 
11.8 DƏYİŞİKLİKLƏRİ və İŞİN faktiki tərəqqisini nəzarətdə saxlamaq üçün, PODRATÇI davamlı olaraq təfsilatlı iş planını və buna aid olan bütün sənədləri yeniləyir və baxılması üçün mütəmadi olaraq bunları ŞİRKƏTƏ təqdim edir. Yenilənmiş iş planı ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq edildikdə PROQRAMA çevrilir. Hər bir ayrıca vaxtda ancaq bir PROQRAM mövcud olur.
11.9 ŞİRKƏTİN qənaətinə görə, PODRATÇIYA DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etmək səlahiyyəti verməyən səbəbdən  İŞİN icrasının surəti İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ əsasən İŞİN icrasına və tamamlanmasına imkan yaratmırsa, ŞİRKƏT PODRATÇIYA xəbərdarlıq edir və PODRATÇI öz təklifləri barədə ŞİRKƏTƏ məlumat verir və İŞİN və ya bunun bir hissəsinin İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun şəkildə tamamlanması üçün zəruri olan addımları atır.   

12 TEXNİKİ MƏLUMAT

12.1 ŞİRKƏT Sənədlər və Layihələrə əsasən və ya MÜQAVİLƏNİN hər hansı bir hissəsində göstərildiyi qaydada TEXNİKİ MƏLUMAT təqdim edir və ya İŞİN icrası zamanı PODRATÇIYA İŞİN icrası və tamamlanması üçün zəruri olan dəyişdirilmiş və ya əlavə TEXNİKİ MƏLUMAT təqdim edir və PODRATÇI bu TEXNİKİ MƏLUMATA riayət etməlidir.

12.2 PODRATÇI İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun şəkildə icrası və tamamlanmasını həyata keçirmək üçün növbəti TEXNİKİ MƏLUMATLARA lazımi diqqət yetirməlidir. 

13.3 PODRATÇIDAN eskiz, layihə, hesablama, məruzə və tövsiyə etmək tələb edildikdə və ya bunların hazırlanması İŞİN icrası və tamamlanması üçün zəruri olduqda PODRATÇI bütün bu sənədləri ŞİRKƏTİN tələb etdiyi zaman baxılması və şərh edilməsi üçün  ŞİRKƏTƏ təqdim edir. Bu cür nəzarəti həyata keçirmək üçün ŞİRKƏTƏ MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan, İŞİN tərəqqisini ləngitməyən müddət (əgər belə bir müddət nəzərdə tutulmayıbsa ağlabatan müddət) verilir.

13.4 PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi məqsədilə TEXNİKİ MƏLUMATI müvafiq bütün sənədlər və layihələr ilə birlikdə İŞ SAHƏSİNDƏ saxlayır. ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və ya onun səlahiyyət verdiyi digər şəxs istədiyi vaxt bu məlumatı əldə edə bilər.

13.5 PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATI İŞİN SPESİFİKASİYASINDA qeyd edildiyi qaydada yoxlayır. ŞİRKƏT PODRATÇININ bu yoxlamanı cəld və lazımi qaydada aparılmasına göstərdiyi laqeydlik nəticəsində meydana çıxan  hər hansı bir xərc və/və ya gecikməyə görə məsuliyyət daşımır.

13.6 PODRATÇI İŞİN TAMAMLANMASI və ya İŞƏ və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verildikdən sonra ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə TEXNİKİ MƏLUMATIN bütün nüsxələrini ŞİRKƏTƏ qaytarır. 


14 YOXLAMA VƏ SINAQDAN KEÇİRMƏ

13.1 MÜQAVİLƏDƏ nümunələrin təqdimatı nəzərdə tutulduğu zaman, materiallar İŞƏ cəlb olunmazdan əvvəl PODRATÇI bu materialların nümunələrini təqdim edir. 

 Həmçinin, PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmayan, lakin, ŞİRKƏTİN tələb etdiyi nümunələri təqdim edir və bu halda nümunələrin təqdimatı ŞİRKƏTİN hesabına həyata keçirilir, bu şərtlə ki, nümunələrin təqdim edilməsinə tələbat PODRATÇININ nöqsanı nəticəsində meydana çıxmamışdır. 

13.2 PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan bütün yoxlama və sınaqları həyata keçirir. ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN tələblərinə riayət olunduğunu təsdiq etmək üçün istənilən növ material və avadanlığı yoxlayır, sınaqdan keçirir və ya təkrar sınaqdan keçirir. PODRATÇI sınağın nəticələrini və yoxlamaya dair məruzələri əldə edən kimi bunların təsdiq edilmiş nüsxələrini ŞİRKƏTƏ təqdim edir.

ŞİRKƏT  PODRATÇININ həyata keçirdiyi yoxlama və sınaqlarda iştirak etmək hüququna malikdir . PODRATÇI ŞİRKƏTİ  öz hüququnu həyata keçirmək üçün vaxtında xəbərdar etməlidir.

Əgər ŞİRKƏT PODRATÇININ bildirdiyi tarixdə sınaq və ya yoxlamada vaxtında iştirak edə bilməmişdirsə, PODRATÇI bu sınaq və yoxlamanı ŞİRKƏTİN iştirakı olmadan həyata keçirə bilər.

ŞİRKƏTİN  müvafiq sənədlər ilə birlikdə material və avadanlıqlar da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmır, İŞİN icrası üçün  PODRATÇININ təqdim etdiyi bütün şeyləri sınaqdan  keçirmək və yoxlamaq hüququ var. 

ŞİRKƏTİN razılığı olmadan İŞİN heç bir hissəsi nəzərdən kənarda qalmamalıdır və ya örtülməməlidir. PODRATÇI İŞİN nəzərdən kənarda qalmalı və ya üzəri örtülməli hissəsinin yoxlanılmasını həyata keçirmək məqsədilə ŞİRKƏTİN icazəsini almaq üçün ŞİRKƏTƏ bildiriş göndərir. ŞİRKƏT gecikmədən buna öz razılığını verməlidir. Bununla belə, ŞİRKƏTİN hər zaman PODRATÇIDAN İŞİN istənilən hissəsinin aşkara çıxarılmasını və bunun bərpa edilməsini və ya ŞİRKƏT yoxladıqdan və sınaqdan keçirdikdən sonra aşkara çıxarılmasını tələb etmək hüququ vardır. 

13.4 ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİN müəyyən bir tələbi və ya tələblərinə uyğun gəlməyən, məhsul, xidmətlər, materiallar və ya avadanlıq qüsurları da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, İŞİN və ya təkrar görülən işin istənilən hissəsini qəbul etməmək hüququ vardır. ŞİRKƏTİN işi qəbul etmədiyinə dair bildirişini aldıqdan sonra PODRATÇI dərhal İŞİN qüsurlu hissəsini təkrar icra etməyə, bərpa etməyə və ya əvəz etməyə başlamalıdır və MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən digər hissələrin olmadığına əmin olmaq üçün İŞİN qalan hissəsini yoxlamalı və sınaqdan keçirməlidir.
13.5 ŞİRKƏTİN İŞİ yoxlamaması və ya sınaqdan keçirməməsi və ya buna şahidlik etməməsi və ya qüsurları aşkara çıxarmaması, nə də ki, MÜQAVİLƏNİN tələblərinə uyğun olmayan şəkildə icra edilmiş İŞİ rədd etməməsi PODRATÇINI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir. 
13.6 Nə ŞİRKƏTİN İŞİ yoxlamaması və ya sınaqdan keçirməməsi və ya buna şahidlik etməməsi və ya qüsurları aşkara çıxarmaması, nə də ki, MÜQAVİLƏNİN tələblərinə uyğun olmayan şəkildə icra edilmiş İŞİ rədd etməməsi PODRATÇINI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir. 
13.7 PODRATÇI Maddə 13.4-də nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmədiyi təqdirdə, ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, PODRATÇIYA bu barədə xəbər verərək, PODRATÇININ bunlar ilə bağlı olan məsuliyyətini öz üzərinə götürsün. və bu cür öhdəliklərin icrası zamanı çəkdiyi bütün xərcləri PODRATÇIDAN geri alsın.

14. DƏYİŞİKLİK

14.1 ŞİRKƏTİN təlimat vermək hüququ:

c) ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, PODRATÇININ müqavilə öhdəliklərindən asılı olaraq aşağıdakılardan hər hansı birini etmək barədə istənilən zaman PODRATÇIYA təlimat versin:

i) İŞƏ keyfiyyətdə, formada, xarakterdə, növdə, mövqedə, ölçüdə, mərhələdə və sırada  əlavələri, çıxarışları, əvəz etmələri və ŞİRKƏTİN nəzərdə tutduğu tikinti qaydalarında dəyişiklikləri ehtiva edən düzəliş etmək 
ii) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq artıq tamamlanmış İŞİN elementlərini düzəltmək
iii) İŞİN icrasında başladıqdan sonra, hər hansı bir ləngimə halının, hansıki bununla bağlı olaraq Maddə 14.5-ə əsasən PODRATÇININ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ düzəliş etməyə səlahiyyəti yaranardı,  nəticəsini aradan qaldırmaq üçün  İŞİN  və ya bunun bir hissəsinin icrasını sürətləndirmək
iv) ŞİRKƏT ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ düzəliş edilməsini tələb etdikdə, İŞİ və ya onun bir hissəsini bu düzəlişlərə uyğun olaraq tamamlamaq üçün İŞİ proqramlaşdırmaq və bunun icra vasitələrinin cədvəlini yenidən tərtib etmək
d)  Maddə 14.1(a)-ya əsasən verilən təlimat DƏYİŞİKLİYİ təşkil edir. ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə, PODRATÇI belə bir DƏYİŞİKLİYİ aldığı zaman , hətta MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ ediləcək düzəlişin həcmi müəyyən edilməmişdirsə belə, dərhal təlimat verildiyi kimi hərəkət etməlidir.


15.2 ÜMUMİ DƏYİŞİKLİK

e) DƏYİŞİKLİK tərtib edilməzdən qabaq, ŞİRKƏT PODRATÇIDAN Maddə 14.4-də nəzərdə tutulan qaydada smeta təqdim edilməsini tələb  edə bilər.
f) MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş ancaq DƏYİŞİKLİYİN nəticəsində edilir.
g) PODRATÇININ ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq bütün öhdəliklərinə əməl etməsini təmin etmək üçün verdiyi təlimatı, qərarı və ya aktı icra etmək üçün DƏYİŞİKLİK tələb etmək səlahiyyəti yoxdur.
h) DƏYİŞİKLİK bu DƏYİŞİKLİKDƏ açıq şəkildə nəzərdə tutulmadığı təqdirdə tərəflərin hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir. İstənilən növ DƏYİŞİKLİK MÜQAVİLƏNİN bütün bəndləri ilə tənzimlənir.

15.3 PODRATÇININ DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etmək hüququ

d) Əgər PODRATÇI hesab 14.3.i. və 14.3.i halları baş vermişdirsə, o zaman, PODRATÇI bu hadisənin təsirinə məruz qalmış işi davam etdirməzdən öncə, ləngimədən yazılı şəkildə ŞİRKƏTDƏN DƏYİŞİKLİK təklif edə bilər. Bu cür tələbdə, müvafiq tarixlər və MÜQAVİLƏNİN PODRATÇIYA DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən maddə və ya maddələr də daxil olmaqla, baş verən hadisə təfsilatlı şəkildə göstərilməlidir. Bu cür hadisələrə aşağıdakılar daxildir:
iii) ŞİRKƏTİN tərtib etdiyi layihə və ya spesifikasiyalarda mövcud olan və ya mövcud olmayan təlimat İŞİN dəyişdirilməsidir;
iv) MÜQAVİLƏNİN ŞİRKƏT tərəfindən DƏYİŞİKLİYİN tərtib edilməsini xüsusi olaraq nəzərdə tutan maddəsinə əsasən meydana çıxan məsələlər.

e) Əgər PODRATÇI,  DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən hadisənin baş verdiyini düşünürsə və ya bunu düşünmək üçün ağlabatan səbəb olduğu halda, Maddə 14.3 (a)-ya uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsi tələbini təqdim etmirsə və/və ya Maddə 14.4-ə uyğun olaraq smeta təqdim etmirsə,  yalnız ŞİRKƏTİN mülahizəsinə əsasən, PODRATÇI DƏYİŞİKLİK almaq hüququndan və MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək ilə bağlı hər hansı hüquqdan məhrum edilir. 
f) ŞİRKƏT PODRATÇIDAN DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsi tələbini və smetanı aldıqdan sonra ağlabatan müddət ərzində PODRATÇIYA aşağıdakılardan birini bəyan edən bildiriş göndərir:
iv) Təklif edilən DƏYİŞİKLİK və ya onun bir hissəsi prinsip olaraq qəbul edilmişdir, bu halda ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİK tərtib edir, və/və ya
v) tələb edilən və ya onun bir hissəsi MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinə daxildir və buna görə də rədd edilir, və/və ya
vi) tələb edilən və ya onun bir hissəsi bəyan edilmiş digər səbəblərə görə rədd edilir.

PODRATÇI ŞİRKƏTİN  rədd etdiyi DƏYİŞİKLİYİN və ya onun bir hissəsinin tərtib ediməsini tələb etməyə davam edərsə, PODRATÇI Maddə 14.7-yə əsasən İŞİN icrasına davam etməlidir.

15.4 PODRATÇININ təqdim etdiyi Smetalar

 Maddə 14.2 (a)-ya uyğun olaraq ŞİRKƏTİN smeta təqdim edilməsini tələb etdiyi tarixdən və ya Maddə 14.3 (a)-ya uyğun olaraq PODRATÇININ DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etdiyi tarixdən sonrakı yeddi gün ərzində və ya xüsusi DƏYİŞİKLƏRLƏ bağlı ŞİRKƏTİN razılaşacağı daha üzün müddət ərzində PODRATÇI ŞİRKƏTİN verdiyi təlimatların əsasında tam təfsilatlı şəkildə hazırlanmış smetalar təqdim edir.

Bu smetalara aşağıdakılar daxildir: 
i) DƏYİŞİKLİYƏ əsasən fərqlənən işlərin təsviri
ii) İstifadə ediləcək resursları göstərməklə DƏYİŞİKLİYİN icrası cədvəli
iii) MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ təsiri(əgər varsa)
iv) PROQRAM və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ təsiri(əgər varsa)



15.5 MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ edilən düzəlişlər

 DƏYİŞİKLİK ilə əlaqədar MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ düzəliş edilməsi aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:

Mümkün olduğu təqdirdə DƏYİŞİKLİYİN MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ təsiri (əgər varsa) təlimat tərtib edildikdən və ya işin icrası başlamazdan əvvəl Maddə 14.4-ə uyğun olaraq, PODRATÇININ hazırladığı smetadan istifadə etməklə razılaşdırılır.
 
PODRATÇININ hazırladığı smeta ilə bağlı razılaşma əldə edilməsə, ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİYİN təsirini aşağıdakı prinsiplərə uyğun olaraq müəyyən edir:
d) iş MÜQAVİLƏDƏ qiyməti müəyyən edilmiş iş ilə eyni xarakterə malikdirsə və eyni şərtlər altında icra edilirsə, bu iş MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan müvafiq tariflər və qiymətlərlə dəyərləndirilir.

 ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏKİ gecikmə və/və ya düzəlişlərin tarif və qiymətləri Müqavilənin Muzd adlanan maddəsində nəzərdə tutulduğu halda, bu tarif və qiymətlər uyğun yerlərdə istifadə olunur,

e) iş MÜQAVİLƏDƏ qiyməti müəyyən edilmiş iş ilə eyni xarakterə malik deyildirsə və eyni şərtlər altında icra edilmirsə və ya MÜQAVİLƏDƏ müvafiq tariflər və qiymətlər nəzərdə tutulmamışdırsa, o zaman, ədalətli dəyərləndirmə həyata keçirilir

f) DƏYİŞİKLİYİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ göstərdiyi təsir ilə əlaqədar olaraq Maddə 14.1 (a)-ya əsasən işin icrasının sürətləndirilməsi təlimatı da daxil olmaqla, bütün müvafiq faktorlar nəzərə alınmaqla ədalətli və ağlabatan düzəliş edilir 

PODRATÇININ DƏYİŞİKLİK nəzərə alımaqla MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və\və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNƏ edilən düzəlişlərin, bu düzəlişlər müəyyən edildiyi zaman görülə bilməyən faktorlar səbəbilə, səhv müəyyən edildiyini sübut etdiyi hal istisna olmaqla, istənilən düzəliş ilə bağlı təkrar razılaşma olmayacaq və düzəliş DƏYİŞİKLİYİN yekun təsirini və  MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və\və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ əvvəlcədən edilən hər hansı bir və ya bütün DƏYİŞİKLİKLƏRİN təsirini ehtiva edəcək.

Əgər yuxarıda qeyd edilən əvvəlcədən görülə bilməyən faktorlar meydana çıxarsa, razılaşdırılmış DƏYİŞİKLİYƏ heç bir düzəliş edilmir, lakin bu faktorların əlavə təsirini nəzərə almaq üçün yeni DƏYİŞİKLİK tərtib edilir.

15.6 Ləngimə və\və ya əlavə xərclərlə bağlı DƏYİŞİKLİKLƏR

Əgər PODRATÇI aşağıdakılardan hər hansı birinin nəticəsində ləngidiyini və\və ya xərcə məruz qaldığını sübut edərsə, ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİK tərtib edir:

a) ŞİRKƏTİN layihələr və\və ya spesifikasiyalar və\və ya digər məlumatlarla bağlı MÜQAVİLƏNİN müvafiq şərtlərinə əməl etməməsi,
b) ŞİRKƏTİN ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilməli olan Materiallar, Xidmətlər və Ləvazimatlar – ilə bağlı MÜQAVİLƏNİN müvafiq şərtlərinə əməl etməməsi,
c) PODRATÇININ Maddə 7.1-ə əsasən öhdəliklərinə icra etdiyi şərtilə, ŞİRKƏTİN səhv məlumat verməsi, hansı ki, MÜQAVİLƏYƏ əsasən bu məlumata görə ŞİRKƏT məsuliyyət daşıyır
d) Müqavilədə və ona Əlavələrdə müəyyən olunan məhdudiyyətləri nəzərə almaqla, ŞİRKƏTİN PODRATÇINI istənilən İŞ SAHƏSİNƏ azad və qeyri-məhdud girişlə təmin edə bilməməsi



      Hər hansı bir belə DƏYİŞİKLİYƏ əsasən və  Maddə 14.5(a)-nın şərtlərinə baxmayaraq, PODRATÇININ aşağıda qeyd edilənlər də daxil olmaqla bütün faktorları nəzərə alaraq  MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və\və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ ədalətli və ağlabatan düzəliş edilməsinə səlahiyyəti çatır:
i) Maddə 14.1(a)-ya uyğun olaraq bütün və ya hər hansı bir ləngiməni aradan qaldırmaq üçün ŞİRKƏT tərəfindən əmr edilən için icrasını surətləndirilməsi
ii) PODRATÇININ birbaşa əlavə xərcləri almaq səlahiyyəti

ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ ləngimə və\və ya müddətin uzadılmasına görə xüsusi tarif və qiymətlər Müqavilənin Muzd adlanan maddəsində və ya Əlavələrdə daxil edilibsə, bu cür tarif və qiymətlər bu Maddəyə əsasən MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNDƏ edilən düzəlişi dəyərləndirmək üçün istifadə edilir və PODRATÇININ məruz qaldığı birbaşa əlavə xərcləri ehtiva edir.

15.7 Mübahisəli DƏYİŞİKLİKLƏR

e) Əgər nə vaxtsa PODRATÇI MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNDƏ, ŞİRKƏT tərəfindən tərtib edilən DƏYİŞİKLİYƏ, ŞİRKƏT tərəfindən müəyyən edilmiş düzəlişlərdən əlavə, düzəliş edilməsini tələb etmək niyyətindədirsə, PODRATÇI bu cür tələbə səbəb olan hadisənin baş verməsindən dərhal sonra niyyəti barədə yazılı bildiriş verir.

İddia qaldırılmasına səbəb olan hadisələrə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

iv) ŞİRKƏTİN PODRATÇI tərəfindən tələb edilən DƏYİŞİKLİYİ rədd etməsi;
v) DƏYİŞİKLİYİN MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNƏ göstərdiyi təsiri müəyyən etmək mümkün olmadıqda

Bu cür hadisə baş verdikdən sonra, PODRATÇI qaldırmaq istədiyi iddianın əsaslandırılması üçün zəruri olan protokol tərtib etməlidir.

f) ŞİRKƏT bu cür iddia barədə bildiriş aldıqda, bununla bağlı hər hansı bir məsuliyyəti qəbul etməsə belə, PODRATÇIYA protokol tutmaq barədə təlimat verə bilər və PODRATÇI bu protokolları tərtib etməlidir və nüsxələrini ŞİRKƏTİN təlimatına əsasən ŞİRKƏTƏ göndərməlidir.  
g) PODRATÇI hər ayın sonunda bütün bu iddiaların mümkün olduğu qədər ətraflı hesabatını ŞİRKƏTƏ göndərməlidir.
h) Əgər PODRATÇI Maddə 14.7 (a) və 14.7 (b) və 14.7 (c) -nin şərtlərinə uyğun olaraq bildiriş vermirsə və/və ya protokol və hesabatları ŞİRKƏTƏ təqdim etmirsə, birtərəfli qaydada ŞİRKƏTİN mülahizəsinə əsasən, PODRATÇI MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək ilə bağlı iddia qaldırmaq hüquqdan məhrum edilir. 
i) MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəlişlərlə bağlı hər hansı bir məsələ yekunlaşmamışdırsa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN müvafiq şərtlərini və digər bütün faktorları nəzərə alaraq, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hüquqlarına xələl yetirmədən, ədalətli və ağlabatan hesab etdiyi şəkildə düzəliş edir. ŞİRKƏT PODRATÇIYA öz qərarı barədə məlumat verir və bu qərara uyğun olaraq bütün müvafiq ödənişləri edir. 

14.8   Əgər PODRATÇI ona DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən hadisənin baş verdiyini düşünürsə və Maddə 14.3 (b) və/və ya 14.7 (d)-in şərtlərinə əsasən DƏYİŞİKLİK almaq hüququndan məhrum olmuşdursa, PODRATÇI istənilən vaxt bu məsələləri ŞİRKƏT ilə müzakirə edə bilər. ŞİRKƏT bu məsələlərin hər hansı biri ilə bağlı DƏYİŞİKLİK tərtib edilib-edilməməsi qərarını öz mülahizəsinə əsasən verir.

16 FORS MAJOR

15.5    Nə ŞİRKƏT, nə də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN şərtlərinin yerinə yetirilmənin ləngidilməsi və ya ona müvəqqəti maneçilik aşağıda sadalanmış, barəsində 15-ci Maddəyə uyğun olaraq bildirilmiş və təsirə məruz qalan tərəfin nəzarətindən kənar və onun nöqsan və ya etinasızlığı olmadan baş vermiş və ağlabatan səviyyədə çalışmasına baxmayaraq həmin tərəfin qarşısını ala bilmədiyi  fors major hallar səbəbi ilə baş verdiyi halda məsuliyyət daşımırlar. 
15.6 . Bu MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün yalnız aşağıdakı hallar fors major hesab olunur:


n) İğtişaş, müharibə, işğal, xarici düşmənlərin hərəkətləri, hərbi əməliyyatlar (elan edilmiş və ya edilməmiş müharibə çərçivəsində), terrorçuluq aktları, vətəndaş müharibəsi, üsyan, inqilab, hərbi və ya qəsbkar qüvvələrin qiyamı;

o) Ionlaşdırıcı şüalanmalar və ya nüvə yanacağının və ya daxili nüvə yanmasından qalan hər hansı nüvə tullantılarının, radiaktiv, zəhərli, partlayıcı və ya partlayıcı nüvə birləşmələrinin radiasiyası və ya onların nüvə komponentlərinin digər təhlükəli nəticələrinin səbəb olduğu çirklənmə;

p) Sərtliyindən asılı olmayaraq hava şəraiti istisna olmaqla , zəlzələ, daşqın, yanğın, vulkan partlayışı və/və ya digər təbii fiziki fəlakətlər;

q) Milli və ya regional səviyyəli tətillər və ya milli və ya regional səviyyədə sənaye mübahisələri, və ya təsirə məruz qalmış tərəfin, onun sub-podratçılarının və ya təchizatçılarının işə götürmüş olmadıqları işçilərin, lakin MALLARIN əhəmiyyətli hissəsinə təsir edən tətilləri;

r) Dəniz və aviasiyada bədbəxt hadisələr;

s) Bu Müqaviləyə əsasən İşlərin həyata keçirilməsini qeyri-müəyyən edən hər hansı ümumi və ya yerli qanunlara, aktlara, fərmanlara və ya digər normativ hüquqi aktlara, və ya hər hansı yerli və ya digər hakimiyyət orqanlarının qayda və ya sərəncamlarına dəyişikliklər və ya hər hansı bu cür qanunların, aktların, fərmanların, digər normativ hüquqi aktların, qayda və ya sərəncamların qəbulu.

15.7   Fors major halı baş verdikdə, MÜQAVİLƏNİN icrasında ləngiyən və ya ləngimək ehtimalı olan tərəf vəziyyəti təfsilatlı şəkildə təsvir etməklə gecikmədən digər tərəfə məlumat verir və problemi aradan qaldırmaq üçün ləngimədən bütün ağlabatan tədbirləri həyata keçirir.

15.8   Əgər tərəflərdən biri fors major halı nəticəsində MÜQAVİLƏNİ icra etməyi ləngidibsə, MÜQAVİLƏDƏ əksi nəzərdə tutulmadığı halda, MADDƏ 14 və 15.6-ya uyğun olaraq MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNDƏ deyil, ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş edilir.

15.9  Maddə 15.3-ə uyğun olaraq fors major halı barədə məlumat aldıqdan sonra, ŞİRKƏT və PODRATÇI bu halın hər hansı təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə atılacaq adımmlar barədə razılaşmaq üçün ləngimədən görüşməlidirlər.

Bu Maddəyə əsasən, ŞİRKƏT PODRATÇIYA İŞ SAHƏSİNDƏ qalmaq təlimatı verə bilər, bu halda PODRATÇININ Müqaviləyə və ona Əlavəsində müəyyən edilən tarifinə uyğun ödəniş almaq səlahiyyəti yaranır. ŞİRKƏT PODRATÇINI İŞ SAHƏSİNDƏ istinadgah olaraq saxlamırsa və ya PODRATÇINI istinadgah olaraq saxladıqda fors major halı nəticəsində baş verən ləngimənin müddəti Müqavilədə və ya ona Əlavələrdə nəzərdə tutulan müddəti ötüb keçərsə, o zaman, Maddə 15.6-ya uyğun olaraq PODRATÇI digər müqavilələrə əsasən öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün İŞ SAHƏSİNİ tərk edə bilər.

15.10  Fors major halı bitdikdən sonra ləngimənin təsirini minimuma endirmək məqsədi ilə  PODRATÇI  İŞİN icrasının cədvəlini təkrar tərtib etməklə yenilənmiş PROQRAM hazırlayır . Əgər, Maddə 15.5-ə uyğun olaraq, PODRATÇI fors major halının nəticəsində İŞ SAHƏSİNİ tərk etmişdirsə, PODRATÇI  bu cür yenilənmiş PROQRAMA fors major halı bitdiyi tarixdə məşğul olduğu işi tamamlamaq üçün zəruri olan istənilən müddəti qeyd edə bilər.

Maddə 14-ə uyğun olaraq İşin surətləndirilməsi məqsədilə verilən təlimatlara lazımi vəsait ayırmaqla, ŞİRKƏT ləngimənin təsirini nəzərə almaq məqsədi ilə ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək üçün DƏYİŞİKLİK TƏRTİB EDİR.   



17 DAYANDIRMA

16.1 	ŞİRKƏTİN aşağıda göstərilən səbəblərə görə, PODRATÇIYA bildiriş verməklə İŞİN və ya onun bildirişdə göstərilən bir hissəsinin icrasını dayandırmaq hüququ vardır:

g) Maddə 16.3-ə əsasən, PODRATÇI  yol verdikdə; və ya

h) dayandırılma İŞİN lazımi qaydada icra olunması və İŞİN və ya insanların təhlükəsizliyi üçün vacib olduğu halda; və ya

i) ŞİRKƏTİN mənafeyinə uyğun gəldikdə.

	16.2	Hər hansı belə bir bildiriş aldıqdan sonra, PODRATÇI başqa cür təlimat almamışdırsa:

e) bildirişdə qeyd edilən İŞİ və ya onun bir hissəsini bildirişdə qeyd edilən tarixdə və ölçüdə dayandırır, və

f) ŞİRKƏTİN tələb etdiyi şəkildə İŞİ qoruyur və mühafizə edir.

	16.3	PODRATÇI qüsur buraxdığı zaman və ŞİRKƏT İŞİN və ya onun bir hissəsinin icrasının dayandırılması barədə bildiriş tərtib etməzdən əvvəl, PODRATÇIYA nöqsanları təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI belə bir bildirişi aldıqdan sonra nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmür və sonradan bunları davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 16.1-in şərtlərinə uyğun olaraq dayandırma barədə bildiriş tərtib edə bilər.


16.9 Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılmayıbsa, PODRATÇIYA Müqavilənin Muzd adlanan maddəsinin müddəalarına əsasən  və ya bu cür müddəalar olmadıqda isə Maddə 14-ə uyğun olaraq əvəzi ödənilir.

16.5   Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılıbsa, ŞİRKƏTİN bununla bağlı çəkdiyi bütün ağlabatan əlavə xərclər PODRATÇIDAN geri alınır.

16.6   ŞİRKƏT bildiriş göndərməklə PODRATÇIYA İŞİ müəyyən olunmuş qaydada yeniləmək barədə təlimat verə bilər. Əgər İŞ Maddə 16.1(c)-yə əsasən dayandırılıbsa, İŞİN bu şəkildə yeniləməsi PODRATÇININ digər müqavilə öhdəliklərinə əsasən həyata keçirilir.

16.7 İŞİN dayandırılması zamanı, ŞİRKƏT və PODRATÇI işin dayandırıldığı müddət ərzində qarşılıqlı şəkildə məqbul hesab edilən tədbirləri nəzərdən keçirmək üçün yeddi gündən çox olmayan fasilələrlə görüşür.

16.8 Əgər PODRATÇININ nöqsanı səbəbindən baş verməyən İŞİN dayandırılma müddəti 14 gündən artıq olarsa, PODRATÇI bildiriş göndərməklə ŞİRKƏTDƏN dayandırılma barədə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı 14 gün ərzində İŞİN və ya onun dayandırılan hissəsinin davam etdirilməsinə icazə verməsini istə bilər. Əgər deyilən 14 gün ərzində ŞİRKƏT PODRATÇIYA belə bir icazə verməzsə, PODRATÇI İŞİN dayandırılmasını aşağıdakılardan biri olaraq qəbul edə bilər:

e) dayandırma işin bir hissəsinə təsir edirsə, Maddə 14-ə uyğun olaraq bu hissəsin buraxılması kimi; və ya

f) dayandırma işin hamısına təsir edirsə, Maddə 30.1 (a)-ya uyğun olaraq İŞİN xitamı kimi.


17 MUZD (MÜQAVİLƏ QİYMƏTİ) VƏ ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

17.11   ŞİRKƏT İŞİN icrası və tamamlanması üçün PODRATÇIYA bu Müqaviləyə əlavə olunmuş Ödəniş Cədvəlinə əsasən və bu Maddədə müəyyən olunan vaxtda və qaydada _________Muzd ödəyir və ya ödənilməsinə şərait yaradır.

17.12  ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunan öhdəliyini öz hesabına icra etməsi aydın şəkildə ifadə edilməzsə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ əsasən təchiz etməli olduğu bütün şeylər və icra etməli olduğu işlər burada qeyd edilən tarif və məbləğə daxil olunmuş hesab edilir.

17.13    PODRATÇI hər təqvim ayı bitdikdən sonrakı otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏTƏ müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada və orada hesablanan məbləği göstərən  hesab faktura təqdim edir. 

17.14 MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödəniləcək məbləğə Əlavə Dəyər Vergisi daxil olduqda, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ ödənməli olan  Əlavə Dəyər Vergisinin düzgün məbləğini göstərən müvafiq Əlavə Dəyər Vergisi fakturasını təqdim edir . Əlavə Dəyər Vergisi müvafiq şəkildə MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİNƏ əlavə olunur.


17.15        TAMAMLAMADAN sonra PODRATÇI tərəfindən təqdim edilən hər bir hesab faktura ilə paralel olaraq, PODRATÇININ qənaətinə görə MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödənməli olan, lakin hesab fakturası tərtib edilən zaman dəyərinin bir hissəsi və heç bir hissəsi ödənilməmiş şeylərin cədvəli tərtib edilir. Bunların həcmi Maddə 14.3 və 14.7-yə uyğun olaraq əvvəllər barəsində PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ xəbərdarlıq verilmiş şeylərlər ilə məhdudlaşır. Cədvəldə Maddə 14.4 və 14.7-də təsvir edildiyi kimi hər bir şeyin ayrıca smetası və zəruri sənədlər olmalıdır.

İŞİN bütünlüklə tamamlanmasından sonra PODRATÇININ ŞİRKƏT tərəfindən hesab fakturanın qəbulu üçün son tarixi kimi müəyyən olunmuş vaxtdan sonra qəbul edilmiş hər hansı hesab faktura qarşılığında hər hansı ödəniş almaq hüququ yoxdur. 


17.16 Hər bir hesab fakturada hər bir başlığı ilə müəyyən olunmuş məbləğlər ayrı-ayrılıqda göstərilməlidir və ŞİRKƏTİN Müqavilə Nömrəsi, Başlığı və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən oluna bilən digər təfərruatlara istinad edilməlidir.

		Hər bir hesab faktura MÜQAVİLƏDƏ göstərilən ünvana göndərilməlidir.

Düzgün hazırlanmış və qəbul oluna bilən hesab fakturanın ŞİRKƏT tərəfindən Maddə 17.6-də göstərilmiş ünvanda qəbul edilməsindən sonra otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏT daxili (və ya xarici) valyutalarla həyata keçirilən ödənişlərdə ŞİRKƏT müvafiq məbləği müvafiq valyuta ilə PODRATÇININ MÜQAVİLƏDƏ müəyyənləşdirilən və ya başqa formada bildirilmiş bank hesabına hesab fakturalar üzrə ödəniş etməlidir.

17.17 Əgər ŞİRKƏT hesab fakturada göstərilən məbləği bütövlükdə və ya qismən mübahisələndirirsə və ya həmin hesab faktura hər hansı baxımdan qeyri-düzgün hazırlanmış və ya təqdim edilmişdirsə ŞİRKƏT mübahisənin səbəbləri barədə PODRATÇINI xəbərdar etməli və PODRATÇIDAN bütövlükdə həmin hesab faktura və ya onun qəbul edilməyən hissəsi ilə bağlı kredit sənədi verməsini istəməlidir. Bu cür kredit sənədi verildikdən sonra ŞİRKƏT mübahisəli hesab fakturanın mübahisəsiz hissəsinə gərə ödənişi həyata keçirmək öhdəliyi daşıyır.

Tərəflər arasında MÜQAVİLƏ ilə bağlı hər hansı digər mübahisə mövcuddursa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏ əsasında ödənilməli, lakin mübahisəli olan məbləğin ödənilməsini saxlaya bilər. ŞİRKƏT nə hər hansı başqa müqavilələr əsasında PODRATÇIYA ödəməli olduğu məbləği bu MÜQAVİLƏ üzrə mübahisəyə, nə də bu MÜQAVİLƏ əsasında ödəməli olduğu məbləği başqa müqavilələr üzrə mübahisələrə  qarşı istifadə edə bilməz.

Hər hansı mübahisənin həll olunması ilə PODRATÇI ödənilməli olan məbəğdə hesab faktura təqdim edir və ŞİRKƏT Maddə 17.7 və Maddə 17.10-un müddəalarına uyğun olaraq müvafiq ödənişi edir.

17.18 Nə ayrıca bir hesab fakturanın təqdim edilməsi, nə də ödənilməsi və ya ödənilməməsi mübahisəni həll etmir, kompromis əsasında yeni qarşılıqlı razılaşma yaratmır və əvvəlki hesabın bərpasına səbəb olmur və ya tərəflərin hüquqlarından imtinaya gətirib çıxarmır və ya hüquqlarına təsir etmir.

ŞİRKƏT aşağıdakı halların hamısında və ya hər hansı birində əvvəl ödənilmiş hər hansı məbləğə düzəliş edə və ya dəyişə bilər:

g) hər hansı belə məbləğ düzgün olmamışdır;

h)  hər hansı belə məbləğ düzgün olaraq PODRATÇIYA ödənilməli deyildir;

i) Əvəzinin ödənilmiş olduğu hər hansı iş MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun deyil.

17.19 Nə ayrıca bir hesab fakturanın təqdim edilməsi, nə də ödənilməsi və ya ödənilməməsi mübahisəni həll etmir, kompromis əsasında yeni qarşılıqlı razılaşma yaratmır və əvvəlki hesabın bərpasına səbəb olmur və ya tərəflərin hüquqlarından imtinaya gətirib çıxarmır və ya hüquqlarına təsir etmir.

ŞİRKƏT aşağıdakı halların hamısında və ya hər hansı birində əvvəl ödənilmiş hər hansı məbləğə düzəliş edə və ya dəyişə bilər:

j) hər hansı belə məbləğ düzgün olmamışdır;

k)  hər hansı belə məbləğ düzgün olaraq PODRATÇIYA ödənilməli deyildir;

l) Əvəzinin ödənilmiş olduğu hər hansı iş MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun deyil.


17.20 Əgər ŞİRKƏT istənilən vaxt MÜQAVİLƏNİN müddəalarına əsasən PODRATÇIDAN tuta biləcəyi xərcləri çəkərsə, ŞİRKƏT bu cür xərclərin ödənməsi üçün PODRATÇIYA həmişə o şərtlə hesab faktura verə bilər ki, ŞİRKƏT bu cür xərclərin məbləğini MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇIYA ödəməli olduğu və ya ödəməli ola biləcəyi hər hansı məbləğdən çıxa bilsin.

PODRATÇI bu cür çıxılmadan sonrakı cari məbləği ŞİRKƏTƏ hesab fakturanı aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində ödəməlidir.

17.21 Maddə 17.9-un məqsədləri üçün, MÜQAVİLƏNİN bir tərəfinin çəkdiyi hər hansı xərci digər tərəfdən tutmaq hüququ olduğu halda bu xərclərin məbləğinə bütün iddiaların, itkilərin, zərərlərin, məxariclərin, ödəmələrin, xərclərin (üçüncü şəxslərə ödənilən məbləğlər də daxil olmaqla), idarəetmə xərclərinin və birbaşa sözügedən məslə ilə bağlı çəkilən və heç bir gəlir elementi olmayan digər xərclərin məbləğləri aiddir.

18.  VERGİLƏR 
18.1	PODRATÇI Maddə 21-in şərtlərinə uyğun olaraq:

i) Azərbaycan Respublikasının vergi və digər qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək haqqı, maaş,  gəlr və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanıb-hesablanmamasından asılı olmayaraq PODRATÇININ cavabdeh olduğu bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hansı faiz və cərimələr); və

j) MÜQAVİLƏNİN tətbiqi nəticəsində meydana çıxan, Azərbaycan Respublikası ərazisində əmələ gələn, indi toplanan və ya bundan sonra toplanacaq, Azərbaycan Respublikası və ya digər yerin müvafiq dövlət orqanının təyin etdiyi, PODRATÇININ cavabdeh olduğu, gəlir, xeyir, şirkət vergiləri və kapital artımı, dövriyyə və əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hnası faiz və cərimələr); və

k) əmək haqqı, maaş,  gəlir və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı PODRATÇIYA xidmət göstərən digər şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanıb-hesablanmamasından asılı olmayaraq mənfəət vergisi, sığorta, işçi vergiləri, xərclər, sosial müdafiə xərcləri, təzminatlar da  daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, hesabdan çıxarış etmək və tələb edilən məbləği Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanına göndərməklə bağlı öhdəliklərinə əməl etmək və buna bənzər öhdəliyin SUBPODRATÇILARIN və ya onlar tərəfindən işə götürülən şəxslərin və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı onlara xidmət göstərən şəxslərin üzərinə qoyulması; və

l) hər hansı bir SUBPODRATÇININ və ya işə götürülən və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı xidmət göstərən digər şəxslərin Maddə 18-ə riayət edəcəklərinə təminat verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

18.3   PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏYƏ əsasən həyata keçirilən fəaliyyətlə  bağlı olan bütün məlumatlarla ŞİRKƏTİN Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanının bu məlumatlar üçün nəzərdə tutulan qanuni tələblərinə əməl edə bilməsi üçün zəruri olan qaydada  təmin edir.
18.3	PODRATÇI ŞİRKƏTİ bu Maddədə nəzərdə tutulan bütün rüsumlardan, cərimələrdən, təzminatlardan və vergilərdən və Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI QRUPUNUN üzərinə qoyduğu faiz və cərimələrdən və bunlarla bağlı meydana çıxan bütün xərclərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏTİN zərərsizliyini təmin edir.

18.4	Əgər ŞİRKƏT bu Maddədə nəzərdə tutulan rüsum, cərimə, təzminat və verginin və\və ya PODRATÇI, hər hansı bir  SUBPODRATÇI, onların FİLİALLARI və ya PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇI tərəfindən işə götürülmüş şəxs və ya MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇIYA xidmət göstərən şəxsin üzərinə qoyulmuş faiz və cərimələrin ödənilməsini tələb edən bildiriş alarsa, ŞİRKƏT dərhal PODRATÇIYA bu barədə məlumat verir, hansı ki, öz növbəsində bu ödənişə qarşı etibarlı iddia irəli sürmək məqsədilə bütün ağlabatan cəhdləri etmək üçün ŞİRKƏT ilə birlikdə çalışacaq. ŞİRKƏTDƏN bu cür ödənişin edilməsi qəti olaraq tələb edildikdə, ŞİRKƏT bu məbləği və bununla əlaqədar meydana çıxan xərcləri PODRATÇIDAN geri ala bilər və PODRATÇI ŞİRKƏTDƏN yazılı bildiriş aldıqdan sonrakı 14 gün ərzində bu məbləği ödəyir və ya ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu məbləği PODRATÇIYA ödənilməli olan və ya gələcəkdə ödənilməli ola biləcək məbləğdən çıxsın.


19. MÜLKİYYƏT

19.1 Maddə 19.2 və 19.3-ə əsasən, MÜQAVİLƏYƏ sahiblik hüququ və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri və DAİMİ İŞİN fəaliyyəti və saxlanılması üçün istifadə hüququ və layihə, spesifikasiya, hesablama, digər sənədlər, kompüter yazıları, disklər və digər mühüm yazı materialları və işlər də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, MÜQAVİLƏYƏ əsasən və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan hər şeyin əşya hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ bunların hazırlanması, istehsalı və yaradılması başladığı andan ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

19.2 PODRATÇI tərəfindən MÜQAVİLƏDƏN kənarda hazırlanan hər bir şeyə əmlak hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ PODRATÇIDA qalır.

19.3 Maddə 19.6-da qeyd edilənlər əlavə olaraq, PODRATÇI tərəfindən İŞ ilə bağlı olaraq təmin edilən və ya İŞİN gedişatında əlavə edilən, genişləndirilən, dəyişdirilən və ya düzəldilən hər şeyin  və ya DAİMİ İŞİN bir hissəsi olaraq nəzərdə tutulmayan, İŞİN icrası məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təkmilləşdirilən hər hansı alət və ya avadanlığın əmlak hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

19.4 Maddə 19.2 və 19.3-də qeyd edilənlərlə yanaşı, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN başlayaraq  DAİMİ İŞİN fəaliyyəti və saxlanılması məqsədilə və digər məqsədlər üçün PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ verilən kompüter proqramı da daxil olmaqla istənilən texniki məlumatın qeyri-eksklüziv və geri götürülə bilməyən istifadə hüququnu verir. Bu hüquq digər şəxsə verilə bilməz, istisna olaraq, ŞİRKƏT bu hüququ varisinə verə bilər.

19.5 TEXNİKİ MƏLUMAT və material və avadanlıqlar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən əşya və məlumatların əmlak hüququ ŞİRKƏTDƏ qalır. DAİMİ İŞ ŞİRKƏTİN əmlakıdır və bu cür olaraq da qalır.

19.6 DAİMİ İŞİN tərkibinə daxil etmək məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təmin edilən bütün avadanlıq, material və təchizat İŞ SAHƏSİNƏ çatdırıldıqda və ya ŞİRKƏT tərəfindən bunlara görə ödəniş edildikdə, hansı əvvəl edilərsə o zaman ŞİRKƏTİN əmlakına çevrilir.

PODRATÇI zəmanət verir ki, PODRATÇI tərəfində təmin edilən əşyaların heç biri yüklü deyil və\və ya hər hansı bir üçüncü  tərəf bunlara olan əmlak hüququnun saxlanılmasını iddia etmir.

19.7 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən və ya ŞİRKƏT tərəfindən qəbul edilməyən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

ŞİRKƏT tərəfindən ödənişin edilmədiyi və ya artıq MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün lazım olmayan PODRATÇI tərəfindən təmin edilən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

19.8 PODRATÇININ sahibliyində olan ŞİRKƏTİN bütün əşyaları  lazımi şəkildə işarələnir və ya aydın şəkildə ŞİRKƏTİN əmlakı olaraq müəyyənləşdirilir. Mümkün olduğu dərəcədə bu əşyalar digərlərindən ayrılır.


20. PATENTLƏR VƏ DİGƏR ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI 

20.1 Nə ŞİRKƏT nə də ki, PODRATÇININ digər tərəfin təmin etdiyi hər hansı bir patent, müəlliflik hüququ, əşya hüquqları  və ya məxfi nou-hau, əmtəə nişanı və prosesdən MÜQAVİLƏNİN məqsədlərindən kənarda birbaşa və ya dolayı olaraq istifadə etmək hüququ yoxdur və bütün bunların əqli mülkiyyət hüququ bu cür patent, müəlliflik, əşya hüquqları və ya məxfi nou-hau, əmtəə nişanı və ya prosesi təmin edən tərəfdə qalır.

20.2 Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

e) MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə PODRATÇI QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq PODRATÇI QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın
f) PODRATÇI QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin


nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar PODRATÇIYA və ya PODRATÇI QRUPUNUN tərkibində olan digər şirkətə verilir. 

20.3 Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

a)MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə ŞİRKƏT QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq ŞİRKƏT QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın
b)ŞİRKƏT QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin

nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏT və onun FİLİALLARI və ya ORTAQLARINA verilir. 

20.4 Maddə 20.1, 20.2 və 20.3-də qeyd edilənlər istisna olmaqla, dünyanın istənilən ölkəsində potensial olaraq patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq İŞİN icrası nəticəsində əmələ gəlmişdirsə və ya MÜQAVİLƏ DÖVRÜNDƏ kəşf edilmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

20.5 Maddə 20.4-ə əsasən, ŞİRKƏT öz mülahizəsinə əsasən digər tərəfə, onun FİLİALLARINA və onun ORTAQLARINA bu hüququn istifadəsi üçün rüsumlardan azad, geri götürülə bilməyən, qeyri-eksklüziv, başqasına verilə bilməyən lisenziya verə bilər, hansı ki, digər tərəf sub-lisenziyalaşdırıla bilməz.

20.6 PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU, TEXNİKİ MƏLUMATA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarına əməl edilməsi nəticəsində meydana çıxan hallar istisna olmaqla, MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinin icrası ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir. Lakin, PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATDA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarında patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozuntusu olduğunu müəyyənləşdirmək üçün ağlabatan cəhdlər etməlidir və hər hansı bir hüquq pozuntusu və ya hüquq pozuntusu ehtimalının olduğunu aşkar edərsə, PODRATÇI bu barədə dərhal ŞİRKƏTƏ məlumat verir. 

 20.7 ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPUNU MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN öhdəliklərinin icrası və ya PODRATÇI tərəfindən TEXNİKİ MƏLUMATIN və ya ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən material və ləvazimatın istifadəsi ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və PODRATÇI QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.


21. QANUNLAR VƏ QAYDALAR

21.1 PODRATÇI İŞ və ya İŞ SAHƏSİ üzərində yurisdiksiyaya malik olan Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və ya inzibati orqanın tətbiq olunan bütün qanunları, qaydaları və təlimatlara riayət etməidir.

21.2 PODRATÇI İŞİN icrası üçün, yalnız ŞİRKƏT tərəfindən əldə edilə bilənlər istisna olmaqla, qanunlar, qaydalar və təlimatların tələb etdiyi bütün lisenziya, icazə,  müvəqqəti icazə və etibarnamələri əldə edir.
 
21.3 MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN sonra hər hansı bir qanun, qayda və təlimatda edilən dəyişiklik İŞİN icrası ilə bağlı PODRATÇININ xərclərini artırar və ya azaldarsa, MÜQAVİLƏ QİYMƏTİNƏ ya tərəflər arasında razılaşmaya əsasən digər şəkildə düzəliş edilə biər.



22.	TƏZMİNATLAR

22.1	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU aşağıda qeyd edilənlər ilə bağlı olan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir:

a)	PODRATÇI QRUPUNA məxsus olan, onun tərəfindən icarəyə götürülən, kirayəyə götürülən və ya digər şəkildə təmin edilən  PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində meydana çıxan itkisi və ya buna dəymiş ziyan; və

b) 	ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, PODRATÇI QRUPU tərəfindən işə götürülən hər hansı bir şəxsin MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində məruz qaldığı şəxsi tələfat; və

c) 	MÜQAVİLƏNİN digər şərtlərinə əsasən,  PODRATÇI QRUPUNUN ehtiyatsızlığı və ya vəzifələrinə riayət etməməsi səbəbilə hər hansı bir üçüncü tərəfin ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, şəxsi tələfatı və ya əmlakının itkisi və buna dəymiş ziyan. Maddə 22.2(c)-nin məqsədləri baxımından, “üçüncü tərəf” dedikdə ŞİRKƏT QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN üzvü olmayan şəxs başa düşülür.



  22.2 PODARTÇININ MÜQAVİLƏYƏ və qanuna əsasən digər öhdəlikləri məhdudlaşdırılmazsa, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN DAİMİ İŞİN hamısı və müvafiq hissəsi ilə bağlı TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI və ya İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI SERTİFİKATININ alınması tarixinə kimi, hansı ki, bu tarixdə və ya tarixlərdə məsuliyyət ŞİRKƏTƏ keçir, olan müddət ərzində DAİMİ İŞƏ görə məsuliyyət daşıyır. TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI və ya İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI SERTİFİKATININ alınması tarixindən əvvəl DAİMİ İŞİN itki və ya ziyan dəyərsə, PODRATÇI ŞİRKƏT tərəfindən təlimat aldığı zaman bunu yenidən quraşdırı, bərpa edir və ya eynisi ilə əvəz edir. İŞIN yenidən quraşdırılması, bərpa edilməsi və ya eynisi ilə əvəz edilməsi zərurətinə yalnız ŞİRKƏT QRUPUNU səbəb olmuşdursa, bunlar ŞİRKƏTİN hesabına həyata keçirilir.

22.3	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə əlaqər olan və ya bunun nəticəsində meydana çıxan PODRATÇI QRUPUNUN yerlərində baş verən və ya PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının və avadanlığının (dəniz gəmiləri də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmamaqla) səbəb olduğu çirklənmə ilə bağlı olaraq qaldırılmış istənilən xarakterdəki iddialardan qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.

22.4   Əgər tərəflərdən hər hansı biri yuxarıda qeyd olunan təzminatlarla bağlı iddiaya gətirib çıxara biləcək hər hansı hadisə barədə məlumat əldə edərsə, o digər tərəfi də bu barədə xəbərdar etməli və hər iki tərəf bu hadisənin araşdırılması üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir.



23. PODRATÇI TƏRƏFİNDƏN EDİLƏN SIĞORTA

23.1 PODRATÇI minimum olaraq Maddə 23-də qeyd edilən sığortaları edir və zəmanət verir ki, onlar MÜQAVİLƏ dövrü ərzində tam olaraq qüvvədə olacaq. Bütün sığortalar ŞİRKƏTİN qənaətbəxş hesab etdiyi təcrübəli və nüfuzlü sığortaçılarda edilir və İşə götürənlərin Məsuliyyətin\İşçilərin Təzminatının Sığortasından başqa bütün sığortalara (SUBPODRATÇILAR tərfindın edilən sığortalar da daxil olmaqla) ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI əlavə sığorta olunanlar daxil edilir. Maddə 23-ə əsasən tələb edilən bütün sığortalar MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇINI öhdəlikləri ölçüsündə, sığorta şirkətinin MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI qarşı subroqasiya hüquqları da daxil olmaqla, hər hansı bir müraciət hüququndan imtina etməsini təmin etməlidir. Mümkün olduğu təqdirdə, bu sığortalarda nəzərdə tutulur ki, bu sığortaların ləğvi və ya onların əhatə dairəsində maddi dəyişikliklər baş verdikdən sonra barədə ŞİRKƏTƏ 30 gündən çox olmayan müddətdə bildiriş verilir. Maddə 23-ün şərtləri heç bir şəkildə PODRATÇININ öhdəliklərini məhdudlaşdırmır.

23.2 Maddə 23.1-ə əsasən  tələb edilən sığortalar (bunlar İŞƏ uyğun olduğu dərəcədə) aşağıdakı şəkildə edilir:
a)tətbiq edilən qanunvericiliyin tələb etdiyi minimum məbləğdə edilən,  ofşor işlərinə görə (tələb edildikdə) əhatə dairəsi genişləndirilə bilən və Müqavilədə müəyyən edildiyi qaydada daha böyük məbləğdə edilə bilən, PODRATÇININ İŞİN icra edilməsində iştirak edən işçilərinin yaralanması və ya ölümü əhatə edən İşə götürənlərin Məsuliyyətinin və\və ya ( İŞİN icra edildiyi və ya işçilərin işə götürüldüyü yerin yurisdiksiyası eyni şeyi tələb edirsə)İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortası. 

b) Müqavilədə və ya onun Əlavələrində müəyyən edilən məbləğdən az olmayan məbləğdə  edilən MÜQAVİLƏNİN icrası ilə əlaqədar həyata keçirilən PODRATÇININ əməliyyatları zamanı baş verən qəza və ya qəza zəncirini əhatə edən Üçüncü Tərəfin Ümumi Məsuliyyətinin sığortası 

c) tətbiq edilən yurisdiksiyanın tələb etdiyi qaydada Üçüncü Tərəf və Sərnişin Öhdəliyi sığortası və digər mühərrik sığortası

d)  Müqavilə müəyyən edilən məbləğdən az olmayan məbləğdə  edilən, İŞİN icrasında PODRATÇI QRUPU tərəfindən istifadə edilən bütün gəmilərlə əlaqədar müharibə riski və (e) bəndində göstərilən dərəcədə toqquşma məsuliyyəti daxil olmaqla Dəniz Gəmisi və Aparat sığortası

e) Müqavilə və ya onun Əlavələrdə müəyyən edilən məbləğdən az olmayan məbləğdə  edilən,
İŞİN icrasında PODRATÇI QRUPU tərəfindən əldə edilən, icarəyə və kirayəyə götürülən bütün gəmi və gəmi avadanlığı ilə əlaqədar qəza və korlanma halının aradan qaldırılması və neft çirklənməsi məsuliyyəti daxil olmaqla Mühafizə və Təminat Sığortası
f) Müqavilədə və ya onun Əlavələrində müəyyən edilən digər sığortalar


23.3 Tələb edildikdə, PODRATÇI ŞİRKƏTİ sığorta edildiyinə dair sübutla təmin edir.

23.4 PODRATÇI SUBPODRATÇILARIN icra etdikləri işə uyğun olaraq lazımi şəkildə sığortalanmaları təmin edir.

24. DAİMİ İŞƏ NƏZARƏT VƏ SIĞORTA

24.1 Maddə 24.2-dən asılı olaraq, lakin MÜQAVİLƏYƏ və qanuna əsasən PODRATÇININ digər öhdəliklərinə zərər vurmadan, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN DAİMİ İŞİN müvafiq hissəsinin TAMAMLAMA TARİXİNƏ qədər, hansı ki, bu tarixdə və ya tarixlərdə məsuliyyət ŞİRKƏTƏ keçir, DAİMİ İŞƏ görə məsuliyyət daşıyır. TAMAMLAMA TARİXİNDƏN əvvəl DAİMİ İŞİN müvafiq hissəsində itki və ya zərər olarsa, ŞİRKƏTİN təlimat verdiyi təqdirdə, PODRATÇI yenidən inşa edir, təmir edir və ya eynisi ilə əvəz edir.

24.2. TAMAMLAMA TARİXİNDƏN əvvəl DAİMİ İŞİN müvafiq hissəsində itki və ya zərər olarsa, ŞİRKƏTİN təlimat verdiyi təqdirdə, PODRATÇI yenidən inşa edir, təmir edir və ya eynisi ilə əvəz edir və ŞİRKƏT bu cür təkrar inşa, edir, təmir və ya eynisi ilə əvəz etməyə görə Maddə 14-ə uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK tərtib edir.

24.3 ŞİRKƏT məzmunu (çıxarışlar daxil olmaqla) Müqavilədə müəyyən edilən Tikintinin Şirkətə aid riskləri sığortasını təmin edir. Bu sığortaya əsasən İŞ ilə bağlı olaraq ödənilə bilən çıxarışlara görə məsuliyyət PODRATÇININ hesabına olur. Maddə 24-ün şərtləri MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ məsuliyyətini heç bir şəkildə məhdudlaşdırmır.


24    DOLAYI İTKİ

 Maddə 24-ün məqsədləri üçün, “Dolayı itki” dedikdə:

2. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən nəticəvi və dolayı itki; və

2. Yaımbənd (i)-də göstərilənlərə aid olmayan birbaşa və ya dolayı və MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ əvvəlcədən görünən və ya görünməyən istehsal itkisi və/və ya ləngiməsi, məhsul itkisi, fayda itkisi, gəlir, mənfəət itkisi və ya (əgər varsa) əldən çıxmış fayda,

başa düşülür.

MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəaya baxmayaraq və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən (əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xitam etmə ödənişləri də daxil olmaqla) razılıq əsasında aradan qaldırılan zərərlər istisna olmaqla, ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPU ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və PODRATÇI ŞİRKƏTLƏR QRUPUNU PODRATÇI QRUPUN MÜQAVİLƏNİN icrasından və ya icra olunmamasından irəli gələn və ya onunla bağlı olan öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və bu cür zərərlərin əvəzini ödəyir.

26. MƏXFİLİK

26.1 PODRATÇI ŞİRKƏTİN ilkin razılığı olmadan:

a) MÜQAVİLƏNİN mövzusu ilə bağlı ictimai nəşr etməyəcək və ya bəyanat verməyəcək, və ya

b) PODRATÇIYA MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərini icra etməsi üçün zəruri olan hallar istisna olmaqla, layihələr, rəqəmlər və komputer proqramları daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan :

i) MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT tərəfindən və ya ŞİRKƏTİN, onun ORTAQLARININ və ya onun FİLİALLARININ adından PODRATÇIYA verilən,və ya
ii) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTDƏ toplanan, və ya
vi) İŞİN icrası ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ hazırladığı 

məlumatları istifadə etməyəcək, nüsxəsini çıxarmayacaq, üçüncü tərəfə açıqlamayaq və ya üçüncü tərəfin xeyri üçün istifadə etməyəcək və ya üçüncü tərəfin bu məlumatları istifadə etməsinə, tanış olmasına və ya nüsxəsini çıxarmasına imkan verməməyi öhdəsinə götürür. 


26.2 Maddə 26.1-in şərtləri:

 a) ictimaiətə bəlli olan məlumatın bir  hissəsi olan, və ya

b) MÜQAVİLƏNİN tapşırılmasından əvvəl PODRATÇIYA məxsus olan və ŞİRKƏT qarşısında məxfilik öhdəliyinin obyekti olmayan, və ya

c) üçüncü tərəfdən alınan, hansıki, qanuni olaraq ona məxsusdur və bunu açıqlamamaq öhdəliyi yoxdur, və ya

d) hər hansı bir qanun, qayda və ya İŞ və ya müvafiq fond birjasının tələblərinə əməl etmək üçün acıqlanması tələb olunan, və ya

e) İŞ TAMAMLANDIQDAN ən az beş il sonra PODRATÇI tərəfindən istifadə edilən və ya açıqlanan
məlumatlara tətbiq edilmir.

26.3 PODRATÇI zəmanət verir ki, Maddə 26-ın şərtləri bütün SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNƏ daxil edilməlidir və PODRATÇININ və ya SUBPODRATÇININ məmurları, işçiləri və agentləri buna riayət edəcəkdir.

26.4 PODRATÇI tərəfindən verilən və PODRATÇININ gizli saxlanılmasını istədiyi bütün məlumatların məxfi olduğu aydın şəkildə işarələnir bu şərtlə ki, PODRATÇININ qiymətləndirmə və ticarət sirri ilə bağlı olan məlumatları PODRATÇI tərəfindən bu şəkildə işarələnməsə belə ŞİRKƏT tərəfindən gizli saxlanılır. Bu cür gizli məlumatlarla bağlı ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki:

a) bunu ŞİRKƏT QRUPUNA açıqlasın və onların bu məlumatdan istifadə etmələrinə icazə versin

b) əsasnamə və ya digər qanuni tələblərə əsasən açıqlasın

c) PODRATÇININ ilkin razılığını almaqla, hansıki ağlabatan səbəb olmadan verilməyə və ya gecikdirilə bilməz, İŞİN icrası ilə bağlı olan layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dərəcədə üçüncü tərəflərə açıqlasın və ya onlara bu məlumatdan istifadə etməyə icazə versin.

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, ŞİRKƏT zəmanət verir ki, onun məmurları, işçiləri və agentləri PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə bağlı və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan məxfi məlumatlarını MÜQAVİLƏNİN İCRA MÜDDƏTİNİN BAŞLANMASI TARİXİNDƏN sonrakı beş il ərzində qorumaq üçün bütün ağlabatan tədbirləri görəcəkdir. Şübhə qalmamsı üçün qeyd edilir ki, Maddə 26.4-ün şərtləri MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTƏ verilən məlumatlara tətbiq edilmir.


27.	GÖMRÜK PROSEDURLARI

27.1	Tətbiq edilməsi mümkün olduğu zaman, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hər biri MÜQAVİLƏNİN tələb etdiyi material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların idxalı, ixracı və təkrar idxalı üçün Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq gömrük orqanlarına müraciət edirlər.

27.2	PODRATÇI İŞİN icrası üçün lazım olan, gömrük nəzarətindən keçən malları Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq maksimum yararlanmağa imkan verəcək şəkildə idxal, ixrac və təkrar idxal etməyi və əsasən təmin edilməli  olan  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların İŞ YERİNƏ gətirilməsini üzərinə götürür.

27.3	ŞİRKƏT və PODRATÇI, kimin gömrük nəzarətindən keçən malların ticarətçisi və kimin bu malların sahibi (mülkiyyətçisi deyil) olmasından asılı olaraq ayrı-ayrılıqda gömrük qaydalarına riayət edilməsinə görə cavabdehdirlər və məsuliyyət daşıyırlar.

[bookmark: nuric]27.4	Maddə 26-in məqsədləri baxımından, İŞ YERİ dedikdə neft və/və ya qaz axtarışının və ya hasilatının həyata keçirildiyi ofşor ərazi və ya gəmi nəzərdə tutulur.

27.5	PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ əsasən tələb edilən və PODRATÇI tərəfindən idxal və ya ixrac edilən  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatlar üçün bütün idxal\ixrac vergiləri və gömrük rüsumlarını ödənməli olan və ya ödənilə bilən vaxtda ödəyir. PODRATÇI İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bunun üçün vacib olan müvafiq orqanın verdiyi idxal\ixrac lisenziyalarına malik olmalıdır.

27.6	MÜQAVİLƏYƏ əsasən materiallar və avadanlıq ŞİRKƏTƏ satıldıqda PODRATÇI gömrük nəzarətindən keçən mallar ilə bağlı bu malların gömrük rüsumlarını minimuma endirmək və ya təmamilə aradan qaldırmaq məqsədilə ŞİRKƏT üçün vacib ola biləcək, bu malların mənşəyi, gömrük statusu və gömrük nömrəsi də daxil olmaqla, bütün məlumatı göstərən və təsdiqləyən bütün sənədləri hazırlayır və ŞİRKƏTƏ təqdim edir; 


28. TƏHVİL VERMƏ VƏ İŞİN TAMAMLANMASI

28.1 PODRATÇI hesab edirsə ki, Müqavilədə və ya onun Əlavələrində hər biri üçün ayrı-ayrılıqda tamamlama müddəti nəzərdə tutulan İŞİN hamısı və ya bir hissəsi əsaslı şəkildə başa çatdırılmışdır və MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutula biləcək yekun testləri uğurla keçmişdir, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ bu barədə məlumat verir və TAMAMLAMA SERTİFİKATI (TƏHVİL-TƏSLİM AKTI) tərtib edilməsini tələb edir.

28.2 ŞİRKƏT mümkün olduğu təqdirdə bildirişi aldıqdan sonrakı 30 gün ərzində:

a) ya İŞİN hamısı və ya bir hissəsi üçün TAMAMLAMA SERTİFİKATI (TƏHVİL-TƏSLİM AKTI) tərtib edir, 

b) ya da ki, PODRATÇININ nöqsanı nəticəsində İŞİN hamısı və ya bir hissəsində əmələ gələn qüsur barədə PODRATÇIYA məlumat verir.

28.3 Maddə 28.2(b)-yə əsasən verilmiş bildirişdə hər bir qüsurun xarakteri ayrılıqda göstərilir və PODRATÇININ MÜQAVİLƏNİN hansı hissəsi və ya hissələrində nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmədiyi qeyd edilir.

PODRATÇI  belə bildiriş aldıqdan sonra dərhal qüsurları aradan qaldırmalıdır. PODRATÇI, qüsurları aradan qaldırdıqdan sonra Maddə 28.1-ə əsasən ŞİRKƏTƏ məlumat verir.



29. QÜSURLARIN ARADAN QALDIRILMASI
29.1 PODRATÇI zəmanət verir ki, o, İŞİ MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə əsasən icra edəcək və DAİMİ İŞDƏ heç bir qüsur olmayacaq.

29.2 Əgər ŞİRKƏT Maddə 28-ə əsasən TAMAMLAMA TARİXİNDƏN əvvəl və ya sonra və Müqavilədə nəzərdə tutulan Qüsurların Aradan Qaldırlması Dövründə PODRATÇIYA qüsur olduğu barədə məlumat verərsə, PODRATÇI ŞİRKƏTİN tələblərinə və  Maddə 29.3-ə uyğun olaraq, PODRATÇI QRUPUNUN nöqsanı nəticəsində meydana çıxan İŞ qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün bütün tədbirləri öz hesabına görür .

Maddə 29-un şərtlərinə əsasən PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini təkrar icra edərsə, düzəldərsə və ya əvəz edərsə, Maddə 29 işin təkrar icra edilən, düzəldilən və ya əvəz ediən hissəsinə tətbiq olunur. Bu iş ilə bağlı Müqavilədə və ya onun Əlavələrində nəzərdə tutulan Qüsurların Aradan Qaldırlması Dövrü MÜQAVİLƏYƏ əsasən bu təkrar icra edilmə, düzəldilmə və ya əvəz edilmə başa çatdırıldıqda başlayır, bu şərtlə ki, Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü Müqavilədə və ya onun Əlavələrində nəzərdə tutulan müddətdən uzun olmayacaqdır.. 

29.3 PODRATÇI qüsurları vaxtında aradan qaldırmaq üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmək istəmədiyi halda və ya bunu edə bilmirsə, ŞİRKƏT PODRATÇININ qüsurları aradan qaldırması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirməsinin onun maraqlarına ziyan vura biləcəyini müəyyən edə bilər. Bu halda ŞİRKƏT PODRATÇININ Maddə 29.2-də nəzərdə tutulan öhdəliklərini öz üzərinə götürə bilər. Bu halda ŞİRKƏT PODRATÇIYA bununla bağlı məlumat verir və ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu cür öhdəliklərin icra edilməsinin birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏTİN məruz qaldığı əlavə xərcləri PODRATÇIDAN geri alsın. 

29.4 Maddə 29.2 və 29.3-ün məqsədləri baxıından, PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilməsi nəzərdə tutulan malların xərcinə görə ŞİRKƏT qarşısında məsuliyyət daşımır.

29.5 Maddə 29.2 və 29.3-da nəzərdə tutulanlarla baxmayaraq, PODRATÇI aşağıda nəzərdə tutulanlara görə məsuliyyət daşımır :
i) DAİMİ İŞİN müvafiq təmir xərcləri, və ya
ii) aşağıda qeyd edilənlərin nəticəsində meydana çıxan qüsurların aradan qaldırılması görə xərclər:
e) ŞİRKƏT həyata keçirdiyi səhv əməliyyat
f) PODRATÇININ TEXNİKİ MƏLUMATA əsaslanaraq gördüyü iş
g) MÜQAVİLƏDƏ və ya DƏYİŞİKLİKLƏRDƏ nəzərdə tutulanlardan fərqli iş şəraiti;
h) ŞİRKƏTİN təmin etdiyi materiallarda və avadanlıqdakı qüsurlar. 


30.	XİTAM

30.1	ŞİRKƏTİN aşağıda qeyd edilən səbəblərə görə zəruri hesab etdiyi istənilən vaxtda və ya vaxtlarda İŞİN hamısına və ya bir hissəsinə və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam vermək hüququ vardır:

g) ŞİRKƏTİN tərəfindən istənilən vaxt; və ya

h) Maddə 30.2-yə əsasən PODRATÇI tərəfindən qüsurlara yol verildikdə; və ya

i) PODRATÇI iflasa uğradıqda və ya öz kreditorları ilə hazırlıq və ya tədbirlər gördükdə və ya bağlanmaqla bağlı qərar qəbul edilərkən (birləşmə və ya yenidən qurulma məqsədləri ilə olanlar istisna olmaqla) və ya könüllü bağlanması ilə bağlı  qətnamə qəbul edilərkən və ya biznesinin və ya layihənin müvəqqəti Ləğvedici, Qəbuledici, İnzibatçı və ya İdarəedicisinin təyin olunarkən və ya girov qoyulmuş əmlaka sahiblik girovla təmin edilən cari borc əsasında borc iltizamı ilə digər şəxslərə keçərkən.
.

30.2	PODRATÇI tərəfindən qüsura yol verildiyi halda və ŞİRKƏT tərəfindən İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi qərarı verildikdən əvvəl, ŞİRKƏT PODRATÇIYA bu nöqsanı təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI bildirişi aldıqdan sonra bu nöqsanın aradan qaldırılması üçün ŞİRKƏTİ təmin edən hərəkətlərə başlamır və sonradan bunu davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 30.1-in şərtlərinə əsasən xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərə bilər.

30.3	ŞİRKƏT PODRATÇIYA İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərdikdə,bu bildiriş orada qeyd edilən tarixdə qüvvəyə minir (əgər belə bir tarix qeyd edilməmişdirsə bu bildirişin alındığı tarix) və bu tarixdə PODRATÇI dərhal:

h) bildirişdə qeyd edilən şəkildə İŞİN hamısının və ya bir hissəsinin icrasını dayandırır;

i) ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞİ və ya İŞİN müvafiq hissəsini qəbul etməsi üçün İŞ SAHƏSİNƏ girişinə tam şərait yaradır;

j) ŞİRKƏTİN arzuladığı dərəcədə ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ əldə etdiyi və ya daxil olduğu hüquqlar, səlahiyyətlər, öhdəliklər və SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNİ verir.
k) Maddə 30.3(b)-nin tələbləri istisna olmaqla, ŞİRKƏT əksini tələb etmədiyi halda, PODRATÇININ avadanlıq və materiallarını İŞİN və ya bunun müvafiq hissəsinin icra edildiyi sahədən dərhal kənarlaşdırır.

MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi tarixdən sonrakı 30 gün ərzində PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATIN bütün müvafiq hissələrini və layihə, spesifikasiya, rekvizasiya, hesablama, proqram siyahısı, montaj planları, cədvəllər, kompüter yazıları, disklər və PODRATÇI və ya SUBPODRATÇI tərəfindən hazırlanmış bütün mühüm yazılar və digər məlumat və sənədləri ŞİRKƏTƏ təqdim etməlidir.


Maddə 30.1(b) və ya 30.1(c)-yə əsasən xitam verildiyi halda, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, İŞİN və ya onun müvafiq hissəsini digər podratçılar vasitəsi ilə başa çatdırsın.

30.4	Maddə 30.1(a)-ya əsasən xitam verildikdə, MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi həmin Müqavilədə nəzərdə tutulan digər ödəniş ilə birlikdə almaq hüququ vardır və ya belə bir şərt nəzərdə tutulmadıqda xitam verilmə tarixində tərəflər arasına razılaşdırılan ağlabatan xərcləri almaq hüququ vardır.

30.5	İŞİN bir hissəsinə Maddə 30.1(b)-yə əsasən xitam verildikdə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq yalnız Müqavilədə nəzərdə tutulan  İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi almaq səlahiyyəti vardır. Xitam verilməsi nəticəsində ŞİRKƏTİN məruz qaldığı bütün ağlabatan əlavə xərclər PODRATÇININ hesabına ödənilir.

30.6	İŞİN hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ Maddə 30.1(b) və ya Maddə 30.1(c)-yə əsasən xitam verildikdə aşağıdakı şərtlər tətbiq olunur:

a)  Maddə 28-də qeyd edilən Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü başa çatana qədər ( hesab edilir ki, İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI TARİXİ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ qeyd edilən tarix olmalıdır) və bundan sonra BAŞA ÇATDIRILMA xərcləri və PODRATÇININ nöqsanı və ya xitam verilməsinə səbəb olan halların  nəticəsində meydana çıxan bütün digər xərclər hesablanana qədər PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN hər hansı bir məbləğdə pul almaq hüququ yoxdur.



b)MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə əsasən məbləğ çıxılandan sonra və çıxılan  məbləğdən asılı olaraq   PODRATÇININ yalnız MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq xitam vermə tarixinə qədər icra edilmiş İŞİN bir hissəsinin icrası üçün Müqavilədə nəzərdə tutulan ödənişi almaq hüququ vardır; və

c)PODRATÇININ yol verdiyi qüsurun və ya xitam verilməsinə səbəb olan digər halların birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏT tərəfindən çəkilən hər hansı digər ağlabatan xərclər PODRATÇI tərəfindən ödənilir.

30.7	a)	MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi zaman, tərəflərin aşağıdakı  Maddələrdə nəzərdə tutulan hüquq və öhdəlikləri tam olaraq qüvvədə qalır:
	
(iv) MÜQAVİLƏDƏ

ii)         MÜQAVİLƏNİN   ŞƏRTLƏRİ,   Maddələr  4,5,8,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,34, 36, və 37

i) Müqavilə Formasında nəzərdə tutulan əlavə Maddələr və Müqavilənin Xüsusi Şərtləri.

b)	İŞİN hamısı və ya bir hissəsi xitam olunduğu zaman, MÜQAVİLƏ tam olaraq qüvvədə qalır.


i. AUDİT VƏ SƏNƏDLƏRİN SAXLANILMASI

31.1	İŞİN icra edildiyi dövrdə və sonrakı üç il müddətində ŞİRKƏTİN və onun səlahiyyətli nümayəndəsinin istənilən ağlabatan vaxtda audit aparmaq və sorğu göndərməklə PODRATÇIDAN aşağıda qeyd olunanlarla bağlı bütün qeydlərin (kompüterdə saxlanılan məlumatlar da daxil olmaqla), kitabların, şəxsi qeydlərin, hesabların, yazışmaların, memorandumların, qəbzlərin, vauçerlərin və  digər sənədlərin nüsxələrini almaq hüquqları vardır:

e) PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ göndərilən ödəniş hesab fakturaları; və

f) Bu MÜQAVİLƏNİN, icrası PODRATÇI tərəfindən audit vasitəsi ilə yoxlanıla bilən öhdəliklərin müəyyən olunduğu hər hansı müddəası.


31.2		PODRATÇI ŞİRKƏT və/və ya onun nümayəndələri ilə ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən  audit yoxlamasının həyata keçirilməsi üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. ŞİRKƏT audit yoxlamasını PODRATÇIYA minimal narahatçılıq yaratmaqla həyata keçirməlidir.

31.3	PODRATÇI bütün SUBPODRATÇILARA münasibətdə eyni növ audit yoxlamasını həyata keçirmək hüququna malikdir və ŞİRKƏTİN də bu hüquqlara malik olmasına şərait yaradır.

31.4	ŞİRKƏT və PODRATÇI kompüterdə saxlanılan məlumatlar da daxil olmaqla MÜQAVİLƏ ilə bağlı bütün sənədləri və məlumatları İŞLƏRİN tamamlanması tarixindən sonrakı altı (6) il müddətində saxlamaldırlar.


ii. YÜKLÜLÜKLƏR

32.1	PODRATÇI  İŞƏ və ya PODRATÇININ sahibliyində və ya İŞ SAHƏSİNDƏ olan ŞİRKƏTİN hər hansı əmlakına qarşı hər hansı yüklülük və ya girov qoymaq hüququ yoxdur.

32.2	Maddə 32-nın hər hansl digər müddəalarına xələl yetirmədən, PODRATÇI ŞİRKƏTİ SUBPODRATÇILARIN MÜQAVİLƏ ilə bağlı olan və ya onun icrasının nəticəsində meydana çıxan girov  tədbirlərindən qoruyur, müdafiə edir və bu baş verdiyi halda zərərin əvəzini ödəyir.

32.3	PODRATÇI İŞƏ və ya onun hər hansı bir hissəsinə təsir edə biləcəyi ehtimal olunan yüklülük və ya həbs barədə ŞİRKƏTƏ dərhal məlumat verir.

32.4	Əgər ŞİRKƏTİN və ya onun əmlakının məruz qala biləcəyi hər hansı yüklülük və ya girov barədə sübut mövcuddursa, bunun hər hansı bir şəxs tərəfindən PODRATÇIYA qarşı və ya SUBPODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ qarşı edilməsindən asılı olmayaraq, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, bu yüklülük və ya girovun vurduğu zərəri tam şəkildə ödəyən məbləği PODRATÇIYA ödənişlərdən çıxsın.


32.5	Maddə 32-nın məqsədləri üçün, ŞİRKƏTƏ edilən istinadlara ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI, PODRATÇIYA edilən istinadlara isə onun FİLİALLARI daxildir

33.	İŞ ETİKASI
	
	33.1	Həm ŞİRKƏT və həm də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrası zamanı iş etikasının ən yüksək standartlarına riayət edirlər. Vicdanlılıq, ədalət və düzgünlük tərəflər arasındakı davranışda əsas prinsipləri təşkil edir.

	
	33.3	Həm ŞİRKƏT və həm də PODRATÇI razılaşır ki, onlar birbaşa və ya dolayı olaraq ŞİRKƏTLƏR QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN hər hansı bir üzvündən və ya digər podratçı və ya təchizatçılardan və ya dövlət orqanlarından və ya digər şəxslərdən tərəflərdən hansısa birini pis vəziyyətdə qoyan maddi dəyəri olan heç bir şey almayacaq, verməyəcək və ya verməyi təklif etməyəcəklər. Bu şərtə əməl olunmaması MÜQAVİLƏNİN pozulması hesab edilir.

34.	ÜMUMİ HÜQUQİ MÜDDƏALAR

	34.1	Hüquqların saxlanması

MÜQAVİLƏDƏ xüsusi olaraq başqa qayda müəyyən olunmadığı halda, Maddə 22 və 36-a əsasən, həm ŞİRKƏT həm də PODRATÇI, MÜQAVİLƏ və qanunlara əsasən bir-birlərinə qarşı istifadə edə biləcəkləri hüquq və öhdəlikləri özlərində saxlayırlar.

ŞİRKƏT tərəfindən edilmş təsdiq, bildiriş və s.PODRATÇINI MÜQAVİLƏYƏ əsasən daşıdığı məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir.

	34.2	PODRATÇININ FİLİALLARI

MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN PODRATÇIYA verdiyi hər hansı məsuliyyət məhdudlaşması PODATÇININ FİLİALLARINA da aiddir.

	34.3	PODRATÇININ müstəqilliyi
		
PODRATÇI İŞİN icrası ilə əlaqədar müstəqil podratçı kimi fəaliyyət göstərir və ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən nəticələri əldə etmək üçün nəzarət, müşahidə, idarəçilik və rəhbərliyi həyata keçirir.

	34.4	Tənzimləyici hüquq və dil


MÜQAVİLƏ, başqa cür müəyyən olunan beynəlxalq xüsusi hüquq qaydaları və hüququn seçilməsi prinsipləri istisna olmaqla Azərbaycan hüququna uyğun təfsir və tətbiq olunur, və Maddə 36-un müddəalarına uyğun olaraq Azərbaycan Məhkəmələrinin müstəsna yurisdiksiyasına aiddir.

MÜQAVİLƏNİN aparıcı dili Azərbaycan dilidir.

34.5   Bildirişlər

MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar verilən bütün bildirişlər yazılı şəkildə verilir və Müqavilə və ya onun Əlavələrində müəyyən edilən ünvanlara əl ilə, faks və ya birinci növ poçt vasitəsilə çatdırırlır və nüsxələri tərəflərin digər ofis və ofislərinə göndərilir.

Bu bildirişlər:

g) əl ilə çatdırıldığı zaman, təhvil verildiyi tarixdə;

h) faks ilə göndərldiyi zaman, təhvil alanın ünvanında bildirişin göndərildiyi gündən sonrakı birinci iş günü;

i) birinci növ poçtla göndərildiyi zaman, göndərildiyi vaxtan 48 saat sonra

çatdırılmış hesab olunur.

34.6  ŞİRKƏTİN Statusu

ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİ öz adından bağlayır:

d) PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrasını yalnız ŞİRKƏTLƏ olmasını təsdiq edir və MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuş heç nə PODRATÇININ üzərinə ŞİRKƏTİN özündən başqa digər ORTAQLARA qarşı məhkəmə işi qaldırmaq öhdəliyi qoya və ya ona bu cür hüquq verə bilməz; və

e) ŞİRKƏT öz adından olduğu kimi, həm də bütün ORTAQLARIN adından MÜQAVİLƏNİN icrasına məcbur etmək hüququna malikdir. Bu məqsədlə ŞİRKƏT PODRATÇININ bütün vəzifə və öhdəliklərinin icrasını məcburi təmin etmək üçün öz adından məhkəməyə müraciət edə və hər hansı ORTAĞIN PODRATÇIYA qarşı olan iddiasını irəli sürə bilər; və

f) MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏT tərəfindən ödənilən bütün itkilər, zərərlər və xərclərə (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla),  MÜQAVİLƏYƏ əsasən itkilər, zərərlər və xərclər (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla), ŞİRKƏTİN ORTAQLARININ, ŞİRKƏTİN və ORTAQLARININ müvafiq FİLİALLARININ itkilər, zərərlər və xərcləri (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla) daxildir. 


34.7        Tam Razılaşma

MÜQAVİLƏ İŞ ilə əlaqədar tərəflər arasındakı tam razılaşmanı təşkil edir və bu MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar yazılı və ya şifahi olmasından asılı olmayaraq özündən əvvəlki bütün sövdələşmələri, bəyanatları və ya razılaşmaları əvəz edir. MÜQAVİLƏYƏ edilmiş istənilən əlavə yazılı şəkildə edildikdə və MÜQAVİLƏNİN hər iki tərəfinin imzası ilə qüvvəyə minir.

34.8   İtkinin azaldılması

Həm ŞİRKƏT, həm də PODRATÇI digər tərəfin MÜQAVİLƏNİ pozması nəticəsində meydana çıxan hər hansı itkilərin azaldılması üçün ağlabatan bütün tədbirləri görməlidir.

34.9 Etibarsızlıq və müddəaların bölünənliyi

Bu MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəası hər hansı səlahiyyətli yurisdiksiyaya malik məhkəmə və ya inzibati orqan tərəfindən etibarsız və ya qeyri-məcburi elan edilərsə, həmin etibarsızlıq və ya qeyri-məcburilik MÜQAVİLƏNİN digər müddəalarına təsir etməyəcək və bu cür təsirə məruz qalmayan bütün digər müddəalar tam qüvvəsində qalır. ŞİRKƏT və PODRATÇI hər hansı etibarsız və ya qeyri-məcburi müddəanı bu müddəanın daşıdığı iqtisadi, hüquqi və kommersiya məqsədlərinə mümkün qədər daha çox uyğun gələn etibarlı və məcburi qüvvəyə malik müddəa ilə əvəz etməyə çalışacaqları barədə razılaşırlar. 

35. DƏYMİŞ ZİYAN və DƏBBƏ PULU

35.1 Əgər PODRATÇI Müqavilədə müəyyən edilən IŞLƏRI ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ nəzərdə tutulan tarixlərdə tamamlaya bilməzsə və/və  ya Maddə 35.1-də müəyyən edilmiş Dəbbə Pulu başlığı altında müəyyən edilən işlərlə bağlı MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verə bilməzsə PODRATÇI ŞİRKƏTƏ Dəbbə Puluna görə məsuliyyət daşıyır. Dəbbə Pulu həcmi Müqavilədə müəyyənləşir.

35.2 PODRATÇININ  bu Müqaviləyə əsasən Dəbbə Pulu məbləğini ödəmə öhdəliyi cərimə olaraq deyil, PORATÇININ Müqavilə öhdəliklərinə əməl etməməsi nəticəsində ŞİRKƏTƏ dəymiş ziyanın və itkilərin əvvəlcədən hesablanmış ilkin məbləğini təşkil edir.



36. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

36.1	ŞİRKƏT və PODRATÇI arasında MÜQAVİLƏ və ya İŞ ilə bağlı meydana çıxan mübahisələr aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq həll edilir:

d) mübahisə ilk öncə ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ yönəldilir, hansı ki, öz növbələrində mübahisə obyekti olan məsələni müzakirə edir və razılığa gəlmək üçün bütün ağlabatan cəhdləri edirlər;

e) əgər Maddə 36.1(a)-ya əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə Müqavilədə müəyyən edilmiş iki şəxsə yönəldilir. Bu şəxslərdən biri ŞİRKƏT, biri isə PODRATÇI tərəfindən təyin edilir. Tərəflər təyin etdikləri şəxsləri digər tərəfə məlumat verməklə dəyişə bilərlər;

f) əgər Maddə 36.1(b)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə ŞİRKƏTİN və PODRATÇININ İcraçı Direktorlarına və ya Rəhbərliklərinin vasitəsi ilə həll edilməyə  yönəldilir.

36.2	Əgər Maddə 36.1(c)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, tərəflər mübahisəni öz aralarında razılaşdırdıqları Mübahisələrin Alternativ Həlli forması ilə həll edilə bilərlər.

36.3	Hər hansı bir mübahisə barədə razılaşma əldə edilməsə, Maddə 37.4-ə əsasən tərəflərdən hər biri mübahisəni həll etmək üçün istənilən vaxt Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq Məhkəməyə müraciət edə bilər.

36.4	Maddə 36.3-ə əsasən mübahisənin Məhkəmələrə yönəldilməsindən əvvəl mübahisə ilə əlaqədar məhkəmə işinə başlamaq istəyən tərəfin bundan öncə Maddə 37.1 (a), (b) və (c)-də qeyd olunan qaydalara riayət etməsi və bunları tamamlamağa cəhd etməlidir.

36.5	Hansısa bir məsələ və ya məsələlər mübahisə obyekti olan zaman, PODRATÇI İŞİN icrasına davam etdirir və tamamlanmasını həyata keçirir və həm PODRATÇI, həm də ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə riayət edir.



38.	SAĞLAMLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT

38.1	ŞİRKƏT sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit (bundan sonra “STƏ” adlandırılır) ilə bağlı məsələlərə böyük önəm verir və tələb edir ki, PODRATÇI QRUPU STƏ-nin ən yüksək standartlarına əməl və riayət etsin. 

38.2	PODRATÇI İŞİN icra edilməsi üçün zəruri olan bütün əməliyyatların və metodların müvafiqliyi, stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün tam məsuliyyət daşıyır və STƏ–nin şərtlərinə ciddi şəkildə riayət edir. PODRATÇI STƏ ilə bağlı tədbirlərin təşkil edilməsi və bu tədbirlərin sənədlərinin hazırlanması üçün ŞİRKƏT ilə əməkdaşlıq edir.

38.3	Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit standartlarının  tələblərinə riayət edilməməsi və ya hər hansı bir materialdakı STƏ risklərinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar ŞİRKƏTİN ağlabatan tələbinin icra edilməməsi ŞİRKƏTƏ əsas verir ki, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN hər hansı bir hissəsinin Maddə 30.1(b)-yə əsasən ləğv edilməsi üçün bildiriş versin.

38.4	PODRATÇI İŞ SAHƏSİNDƏ baş verən fövqəladə hadisənin lazımi şəkildə qarşısının alınması üçün ŞİRKƏT ilə əməkdaşlıq edir və təhlükə olduğu zaman dərhal insan həyatının və əmlakın qorunması üçün zəruri olan tədbirlər görür.



Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri Müqaviləni aşağıda göstərilən tarixdə iki nüsxədə imzalayırlar:

PODRATÇI				ŞİRKƏT

Adı:					Adı:

Vəzifəsi:					Vəzifəsi:

Tarix:					Tarix:						
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1.	ANLAYIŞLAR

Bu Müqaviləni təfsir etmək üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur. Bu maddədə nəzərdə tutulmayan digər anlayışlar, həmin anlayışların ifadə edildiyi bölməyə və ondan sonra gələn növbəti bölmələrə tətbiq edilir.

1.62 “FİLİAL” hər hansı bir şirkətin törəmə və ya əsas və ya holdinq şirkəti və ya bu cür əsas və ya holdinq şirkətin başqa bir törəməsi deməkdir. 
1.63 “ŞİRKƏT QRUPU” ŞİRKƏT, onun ORTAQLARI, onun və ya onların FİLİALLARI və müvafiq olaraq onun və ya onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna PODRATÇI QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir.

1.64 “ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ”  3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs deməkdir.

1.65 “ TAMAMLAMA” dedikdə Maddə 27-ə uyğun olaraq, İŞİN hamısının başa çatdırılması nəzərdə tutulur.

1.66 “TAMAMLAMA SERTİFİKATI” dedikdə Maddə 27-ə uyğun olaraq, İŞİN hamısının və ya müvafiq hissəsinin icrası ilə əlaqədar verilən sertifikat nəzərdə tutulur.

1.67 “TAMAMLAMA TARİXİ” dedikdə İŞİN hamısının və ya müvafiq bir hissəsinin başa çatdırıldığı və TAMAMLAMA SERTİFİKATINDA göstərilən tarix nəzərdə tutulur.

1.68 “MÜQAVİLƏ” bu Müqavilə, xüsusi şərtləri və ona əlavələr nəzərdə tutulur. 

1.69 “MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİ” dedikdə Müqavilənin Muzd maddəsində nəzərdə tutulan dəyəri nəzərdə tutulur.

1.70 “PODRATÇI QRUPU” dedikdə PODRATÇI, onun SUBPODRATÇILARI, onun və onların FİLİALLARI, müvafiq olaraq onun və onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) deməkdir, lakin, buna ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN heç bir üzvü daxil deyildir. Həmçinin, “PODRATÇI QRUP” SUBPODRATÇILARIN ofşor və ya quyu sahəsindəki İŞLƏRİ yerinə yetirən (hər hansı səviyyədə) subpodratçıları, onların FİLİALLARI, onların direktorları, vəzifəli şəxsləri və işçiləri (vasitəçi personal da daxil olmaqla) nəzərdə tutulur.

1.71 “PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ” dedikdə 3-cü Maddədə istinad edilmiş şəxs nəzərdə tutulur.

1.72 “ORTAQ” dedikdə ŞİRKƏTİN birgə fəaliyyət müqaviləsi və ya birləşmə müqaviləsi və ya əməliyyatlar (hansılar üçün ki, İŞ görülür) ilə əlaqədar olan buna bənzər müqavilədə tərəf olduğu və ya vaxtaşırı tərəf ola biləcəyi  hər hansı digər müəssisə və bu cür ORTAQDA payı olan varislər və ya bu cür ORTAQDAKI hər hansı bir payın verildiyi şəxslər nəzərdə tutulur.

1.73 “ TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI” dedikdə DAİMİ İŞİN hamısının və ya müvafiq bir hissəsinin PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTİN diqqətinə, himayəsinə və idarəsinə təhvil verilməsi ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏTİN Maddə 27.2-yə əsasən verdiyi sertifikat nəzərdə tutulur.

1.74 “ İŞİN SPESİFİKASİYASI” dedikdə bu MÜQAVİLƏYƏ əlavələrdə müəyyən edilmiş işin xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur.

1.75 “ƏSAS İŞÇİLƏR” dedikdə bu MÜQAVİLƏDƏ bu cür adlanan personal nəzərdə tutulur.

1.76 “DAİMİ İŞ” dedikdə İŞİN nəticəsində hasil olan ŞİRKƏTİN əmlakı nəzərdə tutulur.

1.77 “PROQRAM” dedikdə PODRATÇI tərəfindən İŞİN yerinə yetirilməsi üçün hazırlanan və ŞİRKƏT tərəfindən təfsilatlı iş planı kimi təsdiq edilən  və PODRATÇININ 11-ci Maddəyə uyğun olaraq İŞİN yerinə yetirilməsi zamanı istifadə edəcəyi təfsilatlı iş planı nəzərdə tutulur.

1.78 “ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ TAMAMLAMA TARİXİ” dedikdə PODRATÇIDAN İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASININ tələb edildiyi tarix nəzərdə tutulur.

1.79 “ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİ” dedikdə MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan hadisələrin və bunlarla əlaqədar olan tarixlərin, 14-cü Maddəyə uyğun olaraq bu tarixlərdən hər hansı birinə və ya hamısına edilən düzəlişlər ilə birlikdə tərtib edilmiş cədvəli nəzərdə tutulur.

1.80 “ SUBPODRAT MÜQAVİLƏSİ” dedikdə İŞİN hər hansı bir hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün  PODRATÇI və digər tərəf (ŞİRKƏT və PODRATÇININ işçilərindən başqa) arasında bağlanan müqavilə nəzərdə tutulur.

1.81 “SUBPODRATÇI” dedikdə SUBPODRAT MÜQAVİLƏSİNİN tərəfi (PODRATÇIDAN başqa) nəzərdə tutulur.

1.82 “TEXNİKİ MƏLUMAT” MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN təmin etdiyi və ya təmin etməsinə səbəb olduğu bütün bu kimi məlumatlardır.

1.83  DƏYİŞİKLİK” aşağıdakı hər iki mənanı verir:

e) Maddə 14.1-ə müvafiq olaraq PODRATÇIYA verilmiş təlimat; və
f) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ səlahiyyəti çərçivəsində ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİ və/və ya MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ edilmiş düzəliş

1.84 “İŞ” dedikdə MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq, MÜQAVİLƏYƏ əsasən bütün materialların təmin edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi və avadanlıqların təchiz edilməsi də daxil olmaqla, PODRATÇIDAN yerinə yetirilməsi tələb edilən bütün işlər nəzərdə tutulur.

1.85 “İŞ SAHƏSİ” dedikdə üstündə, altında, içində və ya vasitəsilə İŞ görülən torpaq, sular və ofşor qurğular, üzən tikinti avadanlığı, gəmilər (təsdiq olunmuş lövbər qaydalarının əhatə etdiyi ərazi də daxil olmaqla), dizayn ofisləri, emalatxanalar və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün avadanlıq, materiallar və ya təchizatların alındığı, saxlanıldığı və ya istifadə edildiyi yerlər də daxil olmaqla digər ərazilər nəzərdə tutulur.


2.	TƏFSİR

2.1	Bütün təlimatlar, qeydlər, razılaşmalar, fərmanlar, razılıq sənədləri və bildirişlər yazılı şəkildə olmalıdır. Bütün bu sənədləşmə bütün yazışmalar və digər sənədlər ilə birlikdə Azərbaycan dilində olmalıdır.
	
Buna baxmayaraq, ŞİRKƏT hər hansı bir səbəbdən birinci mərhələdə PODRATÇIYA şifahi təlimat verməyi zəruri hesab edərsə, PODRATÇI bu cür təlimata riayət etməlidir. Hər hansı bu cür şifahi təlimat vəziyyətə uyğun olaraq mümkün qədər tez olmaqla yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir, bu şərtlə ki, əgər, PODRATÇI bu cür şifahi təlimatı yazılı şəkildə təsdiq edir və buna ŞİRKƏT tərəfindən yazılı formada əsassız gecikdirilmə olmadan etiraz edilmirsə, bu ŞİRKƏT tərəfindən yazılı şəkildə verilmiş təlimat hesab olunur.

2.2	Nizamnaməyə, nizamnamə müddəasına və ya nizamnamə sənədlərinə edilən hər hansı bir istinad qüvvədə olduğu müddətdə onlara edilmiş hər hansı dəyişiklik və ya düzəlişi də ehtiva etməlidir.

2.3	Mətnin məzmunu başqa cür tələb etmirsə, təkdə işlədilən sözlər cəmi ehtiva edir və kişi cinsində olan sözlər qadın cinsini və neytral cinsləri, və müvafiq qaydada əksinə ehtiva edir.

3.	ŞİRKƏT VƏ PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ

3.1	Ümumi
	
j) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ Müqavilədə  müəyyən edilən şəxslərdir. 

k) 3-cü Maddəyə uyğun olaraq təyin edilən bu cür nümayəndələr və ya nümayəndə heyətləri hazır olmalıdırlar ki, ŞİRKƏT və PODRATÇIYA MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün imkan versinlər. 

l) ŞİRKƏT NÜMAYƏNDƏSİ və onun tərəfindən səlahiyyət verilmiş hər hansı bir şəxsin ağlabatan vaxtda İŞ SAHƏSİNƏ girişi olmalıdır və PODRATÇI giriş hüququnun əldə edilməsi üçün əlverişli şərait yaratmağa və hər bir köməkliyi göstərməyə çalışmalıdır. 

3.4 ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ

m) ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən bütün məsələlərdə ŞİRKƏTİN adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə bu barədə  PODRATÇIYA yazılı şəkildə məlumat verilir və PODRATÇIYA bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların PODRATÇIDAN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

n) PODRATÇIYA bildirməklə, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ istənilən zaman öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər. Bu cür bildirişdə hər hansı bu cür təmsilçinin dəqiq səlahiyyəti göstərilir və bildiriş PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ göndərilir.

o) ŞİRKƏT ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİ istənilən vaxt dəyişə bilər və ŞİRKƏT hər hansı dəyişiklik haqqında PODRATÇIYA məlumat verməlidir.

p) MÜQAVİLƏDƏ açıq şəkildə ifadə olunmadığı halda, ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək və ya PODRATÇINI MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilmiş hər hansı öhdəliklərindən azad etmək səlahiyyəti yoxdur.

3.5 PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ

m) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən hüquq və öhdəlikləri çərçivəsində hər hansı fəaliyyəti ilə bağlı PODRATÇININ adından çıxış etmək səlahiyyəti vardır və bu cür səlahiyyət verildikdə ŞİRKƏTƏ bütün bildirişlərin, məlumatların, təlimatların və qərarların verilməsi və bunların ŞİRKƏTDƏN alınmasına görə məsuliyyət daşıyır.

n) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ öz səlahiyyətlərindən hər hansı birini təyin edilmiş hər hansı təmsilçisinə verə bilər və səlahiyyətin bu cür verilməsinin müddəti  ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığından asılıdır.

o) PODRATÇI PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİ  və ya hər hansı təyin edilmiş təmsilçisini səbəbsiz olaraq ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, dəyişdirə bilməz.

p) PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNİN MÜQAVİLƏYƏ düzəliş etmək səlahiyyəti yoxdur.

4. PODRATÇININ ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.20 PODRATÇI bütün növ idarəçilik, nəzarət, işçi heyəti, material və avadanlıq ( ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilməli olan materiallar və avadanlıqlar istisna olmaqla), zavod, istehlak məhsulları, ləvazimatlar və müvəqqəti və ya daimi xarakterli bütün digər şeyləri, o şəkildə təmin edir ki, bunların təminatının zəruriliyi MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmuşdur və ya MÜQAVİLƏDƏN ağlabatan şəkildə bu nəticəni çıxarmaq olar.

4.21 PODRATÇI özünün MÜQAVİLƏYƏ ilə müəyyən olunmuş bütün öhdəliklərini həyata keçirməli və İŞİ lazımi diqqətlə, çalışqanlıqla və MÜQAVİLƏYƏ əsasən yerinə yetirilməli olan iş növündə təcrübəyə malik olan podratçıdan tələb olunan məxsusi bacarıqla icra etməlidir. İŞ MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmuş məqsədlər uyğun gəlməlidir və ya bu cür məqsədlər nəzərdə tutulmadıqda özünün adi məqsədlərinə uyğun gəlməlidir.

4.22 MÜQAVİLƏDƏ aydın şəkildə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla,  PODRATÇI DAİMİ İŞİN hər hansı bir hissəsinin planlaşdırılmasına görə məsuliyyət daşımır. Lakin, PODRATÇININ məsuliyyət daşıdığı hallarda bütün İŞLƏR Maddə 4.2-yə uyğun olaraq icra edilir. 


4.23 Hüquqi və fiziki baxımdan qeyri-mümkün olduğu və ya təhlükəsizliyə xələl gətirdiyi hallar istisna olmaqla,  PODRATÇI İŞ ilə əlaqədar olan bütün məsələlərlə bağlı ŞİRKƏTİN verdiyi təlimatlara və göstərişlərə ciddi şəkildə riayət etməlidir.


4.24 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən, MÜQAVİLƏDƏ təfsilatlı şəkildə nəzərdə tutulmuş material və avadanlıqlar və ya onların hissələri təzə olmalıdır və ya ŞİRKƏTİN razılığına əsasən təzə kimi yaxşı keyfiyyətdə və işlək olmalıdır və MÜQAVİLƏDƏ bunun üçün  məqsəd müəyyən edilmişdirsə bu məqsədə uyğun gəlməlidir və ya belə bir məqsəd müəyyən edilməmişdirsə özünün normal təyinatına uyğun olmalıdır.

4.25 İŞİN icrasının və başa çatdırılmasının vaxtında həyata keçirilməsi və hər hansı bir maneənin yaranmamasını təmin etmək üçün, PODRATÇI Maddə 4.1, 4.3 və 4.5-də nəzərdə tutulan bütün vəzifələri vaxında icra etməli və materialların və avadanlığın təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

5.	OFŞOR (DƏNİZDƏ) NƏQLİYYAT

5.3 İŞLƏR ofşor ərazidə görülərkən ŞİRKƏT PODRATÇININ təmin etdiyi işçilər üçün bütün marşrut və tibbi yardım nəqliyyatını və Müqavilədə və ona Əlavələrdə  Forması adlı Bölmə 1-ə 1 saylı Əlavədə müəyyən olunduğu kimi ŞİRKƏT tərəfindən yaradılmış vertolyot və təchizat bazası ilə İŞ SAHƏSİ arasında vertolyot və təchizat qayığı ilə daşınması mümkün olan, PODRATÇI tərəfindən təmin olunan avadanlıq və materiallar üçün nəqliyyatı PODRATÇIYA təmin edir.

5.4 PODRATÇI tərəfindən tələb olunan marşrutdan kənar nəqliyyata görə haqq yalnız ŞİRKƏTİN seçimindən asılı olaraq PODRATÇIDAN tutula bilər.


6. PODRATÇININ MƏLUMATLILIĞI

6.9 PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ daxil olmazdan əvvəl İŞİN həddi və xüsusiyyəti çərçivəsində PODRATÇININ xidmətlər, işçi heyəti, material və avadanlıq, zavod, İŞ üçün tələb olunan istehlak məhsulları və ləvazimatlar, Muzd adlanan maddəsində  müəyyənləşdirilən tariflərin və qiymətlərin düzgünlüyü və qənaətbəxşliyi, iqlim, dəniz, digər su və hava şəraiti də daxil olmaqla (lakin bunlarla məhdudlaşmamaqla)  ümumi və yerli şəraiti və İŞİN irası və tərəqqisinə təsir edən digər məsələləri nəzərə aldığı güman edilir.

6.10 PODRATÇI tərəfindən işə mənfi təsir edən məsələlərin nəzərə alınmaması onu MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunmuş öhdəliklərindən azad etmir.

7. PODRATÇININ ŞİRKƏTİ / ŞİRKƏTİN PODRATÇINI MƏLUMATLANDIRMASI

7.1	PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏDƏ çatışmayan, buraxılan, ziddiyyətli və ya ikimənalı olduğunu və ya tətbiq olunan hüquqa zidd olduğunu hesab etdiyi hər şeylə bağlı dərhal  xəbərdar etməlidir. ŞİRKƏT bu deyilənlərə yenidən baxmalı və PODRATÇI İŞİN deyilənlərin təsirinə məruz qala biləcək hər hansı hissəsinə başlamadan əvvəl lazımi təlimatlar verməlidir. PODRATÇI hər hansı bu cür təlimat nəticəsində ləngiməyə və/və ya əlavə xərclərə məruz qaldığını göstərə bilərsə, ŞİRKƏT 14-cü Maddənin müddəalarına uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK etməlidir.

13.2 Müqavilənin Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühit tələblərindən və 36-ci Maddənin müddəalarından əlavə, PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar baş verən hər hansı hadisələrlə bağlı ŞİRKƏTİ ləngimədən xəbərdar etməlidir. PODRATÇI, həmçinin, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcək, baş verən hər hansı digər hadisələrlə də bağlı ŞİRKƏTİ xəbərdar etməlidir.

13.3 PODRATÇI ŞİRKƏTİ işin hər hansı təklif olunan və ya faktiki dayanması, istehsalat mübahisələri və ya İŞİN yerinə yetirilməsinə və ya tamamlanmasına təsir edən və ya təsir edə bilən digər məsələlər barədə dərhal xəbərdar etməlidir.

ŞİRKƏT tərəfindən tələb olunduqda, PODRATÇI həmçinin, minimal ödəniş tarifləri, müavinətlər, həvəsləndirmələr, iş saatları, ödənişsiz məzuniyyət müddətləri və iş vaxtından əlavə iş də daxil olmaqla, lakin təkcə bunlarla məhdudlaşmamaqla istehsalat münasibətləri ilə əlaqədar İŞLƏ bağlı digər məlumatları da ŞİRKƏTƏ verməlidir.

13.4 ŞİRKƏT PODRATÇIYA MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq İŞİ düzgün yerinə yetirməsi üçün PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN əsaslı olaraq tələb etdiyi və istədiyi, İŞƏ aidiyyatı olan bütün məlumatları ləngimədən verməlidir.

14 TAPŞIRIQ VƏ SUBPODRATÇILIQ

8.7 Tapşırıq

j) ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİ və ya onun bir hissəsini və ya MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı fayda və mənafeyini ŞİRKƏTİN ORTAĞINA və ya FİLİALINA vermək səlahiyyəti vardır. Bundan əlavə, ŞİRKƏT yuxarıda qeyd edilənləri PODRATÇININ razılığı olmadan hər hansı bir üçüncü şəxsə də verə bilər.

k) PODRATÇI  öhdəsinə götürür ki, yuxarıda qeyd edilənlərin verilməsi zamanı,o, gecikmədən MÜQAVİLƏDƏKİ mənafeyini rəsmi şəkildə müvafiq tərəfə verəcək, və bu, həmin şəxsin ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan  bütün öhdəliklərini yazılı şəkildə qəbul etməsindən sonra qüvvəyə minir.

l) PODRATÇI nə MÜQAVİLƏNİ, nə onun hər hansı bir hissəsini, nə də ki, MÜQAVİLƏDƏKİ hər hansı faydasını və ya mənafeyini ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, üçüncü şəxsə vermir.

8.8 Subpodratçılıq

a)	PODRATÇI İŞİ bütövlükdə subpodratçıya verə bilməz. PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini, ŞİRKƏTİN  əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan, subpodratçıya verə bilməz.

k) MÜQAVİLƏDƏ bu barədə qeyd olub-olunmamasından asılı olmayaraq, SUBPODRAT müqaviləsi bağlamazdan əvvəl, ŞİRKƏT SUBPODRAT müqaviləsinin formasını, hansı SUBPODRATÇININ seçildiyini, İŞİN SUBPODRAT müqaviləsinə daxil olan hissəsini  nəzərdən keçirmək üçün adekvat imkana malik olmaldır.

ŞİRKƏTDƏN  SUBPODRATÇIYA ödənilən məbləğin əvəzinin  PODRATÇIYA ödənilməsi tələb edildiyi zaman, MÜQAVİLƏDƏ SUBPODRATÇININ haqqının ödənilməyi üçün nəzərdə tutulan bütün qaydalara riayət edilir və bu halda, ŞİRKƏTİN SUBPODRAT müqaviləsinin bütün müvafiq aspektlərini nəzərdən keçirmək səlahiyyəti vardır.

l) Heç bir SUBPODRAT müqaviləsi ŞİRKƏTİN və ya ORTAQLARIN üzərinə hər hansı növ öhdəlik qoya bilməz. Bununla belə, PODRATÇI SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsinə tətbiq edildiyi dərəcədə MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərinə və şərtlərinə riayət etməsini təmin etməlidir.

Hər bir SUBPODRAT müqaviləsində ŞİRKƏTİN  MÜQAVİLƏYƏ və ya İŞƏ xitam verdiyi halda SUBPODRATÇININ SUBPODRAT müqaviləsini ŞİRKƏTƏ həvalə etmək hüququ açıq şəkildə təmin edilməlidir.

m) PODRATÇI SUBPODRATÇININ bütün işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarına görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki  bunlar PODRATÇININ işləri, hərəkətləri, hərəkətsizlikləri və çatışmazlıqlarıdır. 

15 PODRATÇININ İŞÇİLƏRİ

9.20 PODRATÇI İŞİN MÜQAVİLƏNİN müddəalarına uyğun olaraq icra edilməsi və başa çatdırılmasını təmin etmək üçün hər zaman kifayət qədər işçi ilə təmin etməyi öhdəsinə götürür.

9.21 Bütün işçilər onlardan tələb edilən işi görmək üçün istehsalat praktikasına uyğun olaraq səriştəli, qabiliyyətli, bacarıqlı və təcrübəli olmalıdırlar. PODRATÇI bu işçilərin bütün müvafiq bacarıqlarını yoxlamalıdır.

9.22 PODRATÇININ ƏSAS işçiləri MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuşdursa, onlar ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan əvəz edilə bilməz. Hər hansı əvəz edən şəxs işi təhvil alanadək ağlabatan müddətdə əvəz ediləcək şəxslə işləməlidir.

9.23 PODRATÇI vasitəçi işçilərin və ya İŞ ilə əlaqədar olaraq təmin etdiyi digər şəxslərin gördükləri hər hansı İŞƏ görə elə məsuliyyət daşıyır ki, sanki İŞ PODRATÇININ işçiləri tərəfindən görülmüşdür.

9.24 PODRATÇI özünün və ya  hər hansı SUBPODRATÇININ İŞİN icrası ilə məşğul olan bütün işçilərinin immiqrasiya qanunları da daxil olmaqla qüvvədə olan qanunlara əməl etmələrinə və tələb olunduğu halda MÜQAVİLƏ dövründə etibarlı iş icazəsinə malik olmalarına təminat verir. Tələb olunduğu zaman işçi İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bu cür iş icazələrinə aid məlumatlar ŞİRKƏTƏ təqdim edilməlidir.

9.25 ŞİRKƏTİN İŞİN hansısa bir hissəsi ilə məşğul olan istənilən şəxsin

a) öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün kifayət qədər bacarığı olmadığını və ya səhlənkar olduğunu; və ya

b) ŞİRKƏTİN maraqları ilə ziddiyət təşkil edən və ya bu maraqlara ziyan vuran fəaliyyətlə məşğul olduğunu; və ya

c) Müqavilənin müəyyən etdiyi Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına uyğun gəlmədiyini və ya davamlı olaraq sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitə zərər yetirə biləcək şəkildə davrandığını

müəyyən etmək üçün ağlabatan səbəbləri  vardırsa, o zaman, ŞİRKƏT bu cür şəxslərin İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmasını PODRATÇIDAN tələb edə bilər.

Belə şəxslər dərhal İŞ SAHƏSİNDƏN kənarlaşdırılmalıdır. Yuxarıda vurğulanan səbəblərdən hər hansı birinə görə kənarlaşdırılan hər hansı şəxs ŞİRKƏTİN əvvəlcədən verilmiş razılığı olmadan yenidən İŞƏ və ya ŞİRKƏTİN hər hansı digər işinə cəlb edilə bilməz.

PODRATÇI 24 saat və ya ŞİRKƏT ilə razılaşaraq daha uzun müddət ərzində bu cür şəxslərin uyğun şəkildə əvəz edilməsini təmin edir.

16 DİGƏR ŞƏXSLƏR İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ

10.1  İŞİN icra edilməsi dövründə ŞİRKƏT İŞ SAHƏSİNDƏKİ fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq digər podratçıların xidmətindən istifadə edə bilər. PODRATÇI digər podratçıların İŞ SAHƏSİNƏ sərbəst şəkildə girişlərinə icazə verir, onlarla əməkdaşlıq edir və lazım olan bütün ləvazimatları onlara təqdim edir.

10.2 14-cü Maddəyə uyğun olaraq, əgər PODRATÇI Maddə 10.1-ə riayət etməsinin nəticəsində ləngidiyini və/və ya əlavə xərcə məruz qaldığını sübut edərsə, hansıki təcrübəli podratçı əvvəlcədən müəyyən edə bilməzdi, ŞİRKƏT və PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ DƏYİŞİKLİK haqqında danışıqlara başlamalıdırlar.


11    PROQRAM

11.1 PODRATÇI İŞİN  cədvələ uyğun həyata keçirilməsi və bunun tərəqqisinə müstəqil şəkildə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

      PODRATÇI ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun olaraq İŞİN icrası və tamamlanmasını nəzərdə tutan, MÜQAVİLƏNİN hər bir tələbinə cavab verən təfsilatlı iş planı təqdim edir.
       
11.10 PODRATÇI Maddə 11.1-də qeyd edilən təfsilatlı iş planını buna aid olan bütün sənədlər ilə birlikdə baxılması üçün ŞİRKƏTƏ təqdim edir. ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq edildiyi təqdirdə, bu iş planı PROQRAMA çevrilir.

11.11 PODRATÇI bu PROQRAMDAN davamlı olaraq İŞİN icrası barədə məruzə vermək, İŞİN icrasının cədvəlini tərtib etmək, İŞİN icrasını proqnozlaşdırmaq və buna nəzarət etmək üçün əsas kimi istifadə edir. 

11.12 DƏYİŞİKLİKLƏRİ və İŞİN faktiki tərəqqisini nəzarətdə saxlamaq üçün, PODRATÇI davamlı olaraq təfsilatlı iş planını və buna aid olan bütün sənədləri yeniləyir və baxılması üçün mütəmadi olaraq bunları ŞİRKƏTƏ təqdim edir. Yenilənmiş iş planı ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq edildikdə PROQRAMA çevrilir. Hər bir ayrıca vaxtda ancaq bir PROQRAM mövcud olur.

11.13 ŞİRKƏTİN qənaətinə görə, PODRATÇIYA DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etmək səlahiyyəti verməyən səbəbdən  İŞİN icrasının surəti İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ əsasən İŞİN icrasına və tamamlanmasına imkan yaratmırsa, ŞİRKƏT PODRATÇIYA xəbərdarlıq edir və PODRATÇI öz təklifləri barədə ŞİRKƏTƏ məlumat verir və İŞİN və ya bunun bir hissəsinin İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun şəkildə tamamlanması üçün zəruri olan addımları atır.   

12 TEXNİKİ MƏLUMAT

12.1 ŞİRKƏT Sənədlər və Layihələrə  əsasən və ya MÜQAVİLƏNİN hər hansı bir hissəsində göstərildiyi qaydada TEXNİKİ MƏLUMAT təqdim edir və ya İŞİN icrası zamanı PODRATÇIYA İŞİN icrası və tamamlanması üçün zəruri olan dəyişdirilmiş və ya əlavə TEXNİKİ MƏLUMAT təqdim edir və PODRATÇI bu TEXNİKİ MƏLUMATA riayət etməlidir.

12.2 PODRATÇI İŞİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ uyğun şəkildə icrası və tamamlanmasını həyata keçirmək üçün növbəti TEXNİKİ MƏLUMATLARA lazımi diqqət yetirməlidir. 

14.3 PODRATÇIDAN eskiz, layihə, hesablama, məruzə və tövsiyə etmək tələb edildikdə və ya bunların hazırlanması İŞİN icrası və tamamlanması üçün zəruri olduqda PODRATÇI bütün bu sənədləri ŞİRKƏTİN tələb etdiyi zaman baxılması və şərh edilməsi üçün  ŞİRKƏTƏ təqdim edir. Bu cür nəzarəti həyata keçirmək üçün ŞİRKƏTƏ MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan, İŞİN tərəqqisini ləngitməyən müddət (əgər belə bir müddət nəzərdə tutulmayıbsa ağlabatan müddət) verilir.

14.4 PODRATÇI İŞİN yerinə yetirilməsi məqsədilə TEXNİKİ MƏLUMATI müvafiq bütün sənədlər və layihələr ilə birlikdə İŞ SAHƏSİNDƏ saxlayır. ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və ya onun səlahiyyət verdiyi digər şəxs istədiyi vaxt bu məlumatı əldə edə bilər.

14.5 PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATI İŞİN SPESİFİKASİYASINDA qeyd edildiyi qaydada yoxlayır. ŞİRKƏT PODRATÇININ bu yoxlamanı cəld və lazımi qaydada aparılmasına göstərdiyi laqeydlik nəticəsində meydana çıxan  hər hansı bir xərc və/və ya gecikməyə görə məsuliyyət daşımır.

14.6 PODRATÇI İŞİN TAMAMLANMASI və ya İŞƏ və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verildikdən sonra ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə TEXNİKİ MƏLUMATIN bütün nüsxələrini ŞİRKƏTƏ qaytarır.


15 YOXLAMA VƏ SINAQDAN KEÇİRMƏ

13.1 MÜQAVİLƏDƏ nümunələrin təqdimatı nəzərdə tutulduğu zaman, materiallar İŞƏ cəlb olunmazdan əvvəl PODRATÇI bu materialların nümunələrini təqdim edir. 

 Həmçinin, PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulmayan, lakin, ŞİRKƏTİN tələb etdiyi nümunələri təqdim edir və bu halda nümunələrin təqdimatı ŞİRKƏTİN hesabına həyata keçirilir, bu şərtlə ki, nümunələrin təqdim edilməsinə tələbat PODRATÇININ nöqsanı nəticəsində meydana çıxmamışdır. 

13.2 PODRATÇI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan bütün yoxlama və sınaqları həyata keçirir. ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN tələblərinə riayət olunduğunu təsdiq etmək üçün istənilən növ material və avadanlığı yoxlayır, sınaqdan keçirir və ya təkrar sınaqdan keçirir. PODRATÇI sınağın nəticələrini və yoxlamaya dair məruzələri əldə edən kimi bunların təsdiq edilmiş nüsxələrini ŞİRKƏTƏ təqdim edir.

ŞİRKƏT PODRATÇININ həyata keçirdiyi yoxlama və sınaqlarda iştirak etmək hüququna malikdir. PODRATÇI ŞİRKƏTİ öz hüququnu həyata keçirməyi üçün  vaxtında xəbərdar etməlidir.  

Əgər ŞİRKƏT PODRATÇININ bildirdiyi tarixdə sınaq və ya yoxlamada vaxtında iştirak edə bilməmişdirsə, PODRATÇI bu sınaq və yoxlamanı ŞİRKƏTİN iştirakı olmadan həyata keçirə bilər.

ŞİRKƏTİN müvafiq sənədlər ilə birlikdə material və avadanlıqlar da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmır, İŞİN icrası üçün  PODRATÇININ təqdim etdiyi bütün şeyləri sınaqdan keçirmək və yoxlamaq hüququ var.  

ŞİRKƏTİN razılığı olmadan İŞİN heç bir hissəsi nəzərdən kənarda qalmamalıdır və ya örtülməməlidir. PODRATÇI İŞİN nəzərdən kənarda qalmalı və ya üzəri örtülməli hissəsininin yoxlanılmasını həyata keçirmək məqsədilə ŞİRKƏTİN icazəsini almaq üçün ŞİRKƏTƏ bildiriş göndərir. ŞİRKƏT gecikmədən buna öz razılığını verməlidir. Bununla belə, ŞİRKƏTİN hər zaman PODRATÇIDAN İŞİN istənilən hissəsinin aşkara çıxarılmasını və bunun bərpa edilməsini və ya ŞİRKƏT yoxladıqdan və sınaqdan keçirdikdən sonra aşkara çıxarılmasını tələb etmək hüququ vardır. 

13.4 ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏNİN müəyyən bir tələbi və ya tələblərinə uyğun gəlməyən, məhsul, xidmətlər, materiallar və ya avadanlıq qüsurları da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, İŞİN və ya təkrar görülən işin istənilən hissəsini qəbul etməmək hüququ vardır. ŞİRKƏTİN işi qəbul etmədiyinə dair bildirişini aldıqdan sonra PODRATÇI dərhal İŞİN qüsurlu hissəsini təkrar icra etməyə, bərpa etməyə və ya əvəz etməyə başlamalıdır və MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən digər hissələrin olmadığına əmin olmaq üçün İŞİN qalan hissəsini yoxlamalı və sınaqdan keçirməlidir.

13.5 ŞİRKƏTİN İŞİ yoxlamaması və ya sınaqdan keçirməməsi və ya buna şahidlik etməməsi və ya qüsurları aşkara çıxarmaması, nə də ki, MÜQAVİLƏNİN tələblərinə uyğun olmayan şəkildə icra edilmiş İŞİ rədd etməməsi PODRATÇINI MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir. 

13.6 PODRATÇI Maddə 13.4-də nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmədiyi təqdirdə, ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, PODRATÇIYA bu barədə xəbər verərək, PODRATÇININ bunlar ilə bağlı olan məsuliyyətini öz üzərinə götürsün və bu cür öhdəliklərin icrası zamanı çəkdiyi bütün xərcləri PODRATÇIDAN geri alsın.



14. DƏYİŞİKLİK

14.1 ŞİRKƏTİN təlimat vermək hüququ

e) ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, istənilən zaman İŞƏ keyfiyyətdə, formada, xarakterdə, növdə, mövqedə və ölçüdə əlavələri, çıxarışları, əvəz etmələri və dəyişiklikləri ehtiva edən düzəliş etmək üçün  PODRATÇIYA təlimat versin.
f) Maddə 14.1(a)-ya əsasən verilən təlimat DƏYİŞİKLİYİ təşkil edir. ŞİRKƏTİN tələb etdiyi təqdirdə, PODRATÇI belə bir DƏYİŞİKLİYİ aldığı zaman , hətta MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ ediləcək düzəlişin həcmi müəyyən edilməmişdirsə belə, dərhal təlimat verildiyi kimi hərəkət etməlidir 

16.2 ÜMUMİ DƏYİŞİKLİK
i) DƏYİŞİKLİK tərtib edilməzdən qabaq, ŞİRKƏT PODRATÇIDAN smeta təqdim edilməsini tələb  edə bilər.
j) MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş ancaq DƏYİŞİKLİYİN nəticəsində edilir.
k) PODRATÇININ ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq bütün öhdəliklərinə əməl etməsini təmin etmək üçün verdiyi təlimatı, qərarı və ya aktı icra etmək üçün DƏYİŞİK tələb etmək səlahiyyəti yoxdur.
l) DƏYİŞİKLİK bu DƏYİŞİKLİKDƏ açıq şəkildə nəzərdə tutulmadığı təqdirdə tərəflərin hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir. İstənilən növ DƏYİŞİKLİK MÜQAVİLƏNİN bütün bəndləri ilə tənzimlənir.
16.3 PODRATÇININ DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsini tələb etmək hüququ
g) Əgər PODRATÇI hesab edirsə ki, 14.3.i və 14.3.ii halları baş vermişdirsə, o zaman , PODRATÇI bu hadisənin təsirinə məruz qalmış işi davam etdirməzdən öncə, ləngimədən yazılı şəkildə ŞİRKƏTDƏN DƏYİŞİKLİK təklif edə bilər. Bu cür tələbdə, müvafiq tarixlər və MÜQAVİLƏNİN PODRATÇIYA DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən maddə və ya maddələr də daxil olmaqla, baş verən hadisə təfsilatlı şəkildə göstərilməlidir. Bu cür hadisələrə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:
v) ŞİRKƏTİN tərtib etdiyi layihə və ya spesifikasiyalarda mövcud olan və ya mövcud olmayan təlimat İŞİN dəyişdirilməsidir; 

vi) MÜQAVİLƏNİN ŞİRKƏT tərəfindən DƏYİŞİKLİYİN tərtib edilməsini xüsusi olaraq nəzərdə tutan maddəsinə əsasən meydana çıxan məsələlər.
h) Əgər PODRATÇI,  DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən hadisənin baş verdiyini düşünürsə və ya bunu düşünmək üçün ağlabatan səbəb olduğu halda, Maddə 14.3 (a)-ya uyğun olaraq DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsi tələbini təqdim etmirsə və/və ya Maddə 14.2 (a)-ya uyğun olaraq smeta təqdim etmirsə,  yalnız ŞİRKƏTİN mülahizəsinə əsasən, PODRATÇI DƏYİŞİKLİK almaq hüququndan və MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək ilə bağlı hər hansı hüquqdan məhrum edilir. 
i) ŞİRKƏT PODRATÇIDAN DƏYİŞİKLİK tərtib edilməsi tələbini və smetanı aldıqdan sonra ağlabatan müddət ərzində PODRATÇIYA aşağıdakılardan birini bəyan edən bildiriş göndərir:
vii) Təklif edilən DƏYİŞİKLİK və ya onun bir hissəsi prinsip olaraq qəbul edilmişdir, bu halda ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİK tərtib edir, və/və ya
viii) tələb edilən və ya onun bir hissəsi MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinə daxildir və buna görə də rədd edilir, və/və ya
ix) tələb edilən və ya onun bir hissəsi bəyan edilmiş digər səbəblərə görə rədd edilir.

PODRATÇI ŞİRKƏTİN  rədd etdiyi DƏYİŞİKLİYİN və ya onun bir hissəsinin tərtib ediməsini tələb etməyə davam edərsə, PODRATÇI Maddə 14.5-ə əsasən İŞİN icrasına davam etməlidir.

16.4 MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ edilən Düzəlişlər

 DƏYİŞİKLİK ilə əlaqədar MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ düzəliş edilməsi aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir:

Mümkün olduğu təqdirdə DƏYİŞİKLİYİN MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏ və ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ təsiri (əgər varsa) təlimat tərtib edildikdən və ya işin icrası başlamazdan əvvəl Maddə 14.2 (a)-ya uyğun olaraq, PODRATÇININ hazırladığı smetadan istifadə etməklə razılaşdırılır.
 
PODRATÇININ hazırladığı smeta ilə bağlı razılaşma əldə edilməsə, ŞİRKƏT DƏYİŞİKLİYİN təsirini aşağıdakı prinsiplərə uyğun olaraq müəyyən edir:
g) iş MÜQAVİLƏDƏ qiyməti müəyyən edilmiş iş ilə eyni xarakterə malikdirsə və eyni şərtlər altında icra edilirsə, bu iş MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutulan müvafiq tariflər və qiymətlərlə dəyərləndirilir.

ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏKİ gecikmə və/və ya düzəlişlərin tarif və qiymətləri Müqavilənin Muzd adlanan maddəsində nəzərdə tutulduğu halda, bu tarif və qiymətlər uyğun yerlərdə istifadə olunur,

h) iş MÜQAVİLƏDƏ qiyməti müəyyən edilmiş iş ilə eyni xarakterə malik deyildirsə və eyni şərtlər altında icra edilmirsə və ya MÜQAVİLƏDƏ müvafiq tariflər və qiymətlər nəzərdə tutulmamışdırsa, o zaman, ədalətli dəyərləndirmə həyata keçirilir

i) DƏYİŞİKLİYİN ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNƏ göstərdiyi təsir ilə əlaqədar olaraq Maddə 14.1 (a)-ya əsasən işin icrasının sürətləndirilməsi təlimatı da daxil olmaqla, bütün müvafiq faktorlar nəzərə alınmaqla ədalətli və ağlabatan düzəliş edilir 


16.5 Mübahisəli DƏYİŞİKLİKLƏR

a) Əgər nə vaxtsa PODRATÇI MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ, ŞİRKƏT tərəfindən tərtib edilən DƏYİŞİKLİYƏ, ŞİRKƏT  tərəfindən müəyyən edilmiş  düzəlişlərdən əlavə, düzəliş edilməsini tələb etmək niyyətindədirsə, PODRATÇI bu cür 
      tələbə səbəb olan hadisənin baş verməsindən dərhal sonra niyyəti barədə yazılı bildiriş verir.

İddia qaldırılmasına səbəb olan hadisələrə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

vii) ŞİRKƏTİN PODRATÇI tərəfindən tələb edilən DƏYİŞİKLİYİ rədd etməsi;
viii) DƏYİŞİKLİYİN MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNƏ göstərdiyi təsiri müəyyən etmək mümkün olmadıqda.
Bu cür hadisə baş verdikdən sonra, PODRATÇI qaldırmaq istədiyi iddianın əsaslandırılması üçün zəruri olan protokol tərtib etməlidir.

j) PODRATÇI hər ayın sonunda bütün bu iddiaların mümkün olduğu qədər ətraflı hesabatını ŞİRKƏTƏ göndərməlidir.
k) Əgər PODRATÇI Maddə 14.5 (a) və 14.5 (b)-nin şərtlərinə uyğun olaraq bildiriş vermirsə və/və ya protokol və hesabatları ŞİRKƏTƏ təqdim etmirsə, birtərəfli qaydada ŞİRKƏTİN mülahizəsinə əsasən, PODRATÇI MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək ilə bağlı iddia qaldırmaq hüquqdan məhrum edilir. 
l) MÜQAVİLƏ DƏYƏRİNƏDƏ və/və ya ƏSAS TARİXLƏRİN ÇƏDVƏLİNDƏ düzəlişlərlə bağlı hər hansı bir məsələ yekunlaşmamışdırsa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN müvafiq şərtlərini və digər bütün faktorları nəzərə alaraq, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hüquqlarına xələl yetirmədən, ədalətli və ağlabatan hesab etdiyi şəkildə düzəliş edir. ŞİRKƏT PODRATÇIYA öz qərarı barədə məlumat verir və bu qərara uyğun olaraq bütün müvafiq ödənişləri edir. 

14.6   Əgər PODRATÇI ona DƏYİŞİKLİK almaq səlahiyyəti verən hadisənin baş verdiyini düşünürsə və Maddə 14.3 (b) və/və ya 14.5 (c)-in şərtlərinə əsasən DƏYİŞİKLİK almaq hüququndan məhrum olmuşdursa, PODRATÇI istənilən vaxt bu məsələləri ŞİRKƏT ilə müzakirə edə bilər. ŞİRKƏT bu məsələlərin hər hansı biri ilə bağlı DƏYİŞİKLİK tərtib edilib-edilməməsi qərarını öz mülahizəsinə əsasən verir.


17 FORS MAJOR

15.11    Nə ŞİRKƏT, nə də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN şərtlərinin yerinə yetirilmənin ləngidilməsi və ya ona müvəqqəti maneçilik aşağıda sadalanmış, barəsində 15-ci Maddəyə uyğun olaraq bildirilmiş və təsirə məruz qalan tərəfin nəzarətindən kənar və onun nöqsan və ya etinasızlığı olmadan baş vermiş və ağlabatan səviyyədə çalışmasına baxmayaraq həmin tərəfin qarşısını ala bilmədiyi  fors major hallar səbəbi ilə baş verdiyi halda məsuliyyət daşımırlar.

15.12  Bu MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün yalnız aşağıdakı hallar fors major hesab olunur:


t) İğtişaş, müharibə, işğal, xarici düşmənlərin hərəkətləri, hərbi əməliyyatlar (elan edilmiş və ya edilməmiş müharibə çərçivəsində), terrorçuluq aktları, vətəndaş müharibəsi, üsyan, inqilab, hərbi və ya qəsbkar qüvvələrin qiyamı;

u) Ionlaşdırıcı şüalanmalar və ya nüvə yanacağının və ya daxili nüvə yanmasından qalan hər hansı nüvə tullantılarının, radioaktiv, zəhərli, partlayıcı və ya partlayıcı nüvə birləşmələrinin radiasiyası və ya onların nüvə komponentlərinin digər təhlükəli nəticələrinin səbəb olduğu çirklənmə;

v) Sərtliyindən asılı olmayaraq hava şəraiti istisna olmaqla , zəlzələ, daşqın, yanğın, vulkan partlayışı və/və ya digər təbii fiziki fəlakətlər;

w) Milli və ya regional səviyyəli tətillər və ya milli və ya regional səviyyədə sənaye mübahisələri, və ya təsirə məruz qalmış tərəfin, onun subpodratçılarının və ya təchizatçılarının işə götürmüş olmadıqları işçilərin, lakin MALLARIN əhəmiyyətli hissəsinə təsir edən tətilləri;

x) Dəniz və aviasiyada bədbəxt hadisələr;

y) Bu Müqaviləyə əsasən İşlərin həyata keçirilməsini qeyri-müəyyən edən hər hansı ümumi və ya yerli qanunlara, aktlara, fərmanlara və ya digər normativ hüquqi aktlara, və ya hər hansı yerli və ya digər hakimiyyət orqanlarının qayda və ya sərəncamlarına dəyişikliklər və ya hər hansı bu cür qanunların, aktların, fərmanların, digər normativ hüquqi aktların, qayda və ya sərəncamların qəbulu.

15.13       Fors major halı baş verdikdə, MÜQAVİLƏNİN icrasında ləngiyən və ya ləngimək ehtimalı olan tərəf vəziyyəti təfsilatlı şəkildə təsvir etməklə gecikmədən digər tərəfə məlumat verir və problemi aradan qaldırmaq üçün ləngimədən bütün ağlabatan tədbirləri həyata keçirir.

15.14      Əgər tərəflərdən biri fors major halı nəticəsində MÜQAVİLƏNİ icra etməyi ləngidibsə, MÜQAVİLƏDƏ əksi nəzərdə tutulmadığı halda, MADDƏ 14 və 15.5-ə uyğun olaraq MÜQAVİLƏ MƏBLƏĞİNDƏ deyil, ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş edilir.

15.15      Fors major halı bitdikdən sonra ləngimənin təsirini minimuma endirmək məqsədi ilə  PODRATÇI  İŞİN icrasının cədvəlini təkrar tərtib etməklə yenilənmiş PROQRAM hazırlayır . Maddə 14-ə uyğun olaraq İşin sürətləndirilməsi məqsədilə verilən təlimatlara lazımi vəsait ayırmaqla, ŞİRKƏT ləngimənin təsirini nəzərə almaq məqsədi ilə ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ düzəliş etmək üçün DƏYİŞİKLİK TƏRTİB EDİR.   

17.6  Maddə 15.3-ə uyğun olaraq fors major halı barədə məlumat aldıqdan sonra, ŞİRKƏT və PODRATÇI bu halın hər hansı təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə atılacaq addımlar barədə razılaşmaq üçün ləngimədən görüşməlidirlər.


18 DAYANDIRMA

16.1 	ŞİRKƏTİN aşağıda göstərilən səbəblərə görə, PODRATÇIYA bildiriş verməklə İŞİN və ya onun bildirişdə göstərilən bir hissəsinin icrasını dayandırmaq hüququ vardır:

j) Maddə 16.3-ə əsasən, PODRATÇI qüsurlara yol verdikdə; və ya

k) dayandırılma İŞİN lazımi qaydada icra olunması və İŞİN və ya insanların təhlükəsizliyi üçün vacib olduğu halda; və ya

l) ŞİRKƏTİN mənafeyinə uyğun gəldikdə.

	16.2	Hər hansı belə bir bildiriş aldıqdan sonra, PODRATÇI başqa cür təlimat almamışdırsa:

g) bildirişdə qeyd edilən İŞİ və ya onun bir hissəsini bildirişdə qeyd edilən tarixdə və ölçüdə dayandırır, və

h) ŞİRKƏTİN tələb etdiyi şəkildə İŞİ qoruyur və mühafizə edir.

	16.3	PODRATÇI qüsur buraxdığı zaman və ŞİRKƏT İŞİN və ya onun bir hissəsinin icrasının dayandırılması barədə bildiriş tərtib etməzdən əvvəl, PODRATÇIYA nöqsanları təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI belə bir bildirişi aldıqdan sonra nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmür və sonradan bunları davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 16.1-in şərtlərinə uyğun olaraq dayandırma barədə bildiriş tərtib edə bilər.

16.10     Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılmayıbsa, PODRATÇIYA Muzd adlanan maddəsinin müddəalarına əsasən  və ya bu cür müddəalar olmadıqda isə Maddə 14-ə uyğun olaraq əvəzi ödənilir.

16.11   Əgər İŞ PODRATÇININ qüsuru nəticəsində dayandırılıbsa, ŞİRKƏTİN bununla bağlı çəkdiyi bütün əlavə xərclər PODRATÇIDAN geri alınır.

16.12 ŞİRKƏT bildiriş göndərməklə PODRATÇIYA İŞİ müəyyən olunmuş qaydada yeniləmək barədə təlimat verə bilər.

16.13 İŞİN dayandırılması zamanı, ŞİRKƏT və PODRATÇI işin dayandırıldığı müddət ərzində qarşılıqlı şəkildə məqbul hesab edilən tədbirləri nəzərdən keçirmək üçün yeddi gündən çox olmayan fasilələrlə görüşür.

16.14 Əgər PODRATÇININ nöqsanı səbəbindən baş verməyən İŞİN dayandırılma müddəti 14 gündən artıq olarsa, PODRATÇI bildiriş göndərməklə ŞİRKƏTDƏN dayandırılma barədə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı 14 gün ərzində İŞİN və ya onun dayandırılan hissəsinin davam etdirilməsinə icazə verməsini istə bilər. Əgər deyilən 14 gün ərzində ŞİRKƏT PODRATÇIYA belə bir icazə verməzsə, PODRATÇI İŞİN dayandırılmasını aşağıdakılardan biri olaraq qəbul edə bilər:

g) dayandırma işin bir hissəsinə təsir edirsə, Maddə 14-ə uyğun olaraq bu hissəsin buraxılması kimi; və ya

h) dayandırma işin hamısına təsir edirsə, Maddə 29.1 (a)-ya uyğun olaraq İŞİN xitamı kimi.


18 ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

18.1   ŞİRKƏT İŞİN icrası və tamamlanması üçün PODRATÇIYA  bu Müqaviləyə əlavə olunmuş Ödəniş Cədvəlinə əsasən və bu Maddədə müəyyən olunan vaxtda və qaydada _________Muzd ödəyir və ya ödənilməsinə şərait yaradır.

18.2  ŞİRKƏTİN MÜQAVİLƏ ilə müəyyən olunan öhdəliyini öz hesabına icra etməsi aydın şəkildə ifadə edilməzsə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ əsasən təchiz etməli olduğu bütün şeylər və icra etməli olduğu işlər burada qeyd edilən tarif və məbləğə daxil olunmuş hesab edilir.

18.3       PODRATÇI hər təqvim ayı bitdikdən sonrakı otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏTƏ müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada və hesablanan məbləği göstərən  hesab faktura təqdim edir. 

18.4 MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödəniləcək məbləğə Əlavə Dəyər Vergisi daxil olduqda, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ ödənməli olan  Əlavə Dəyər Vergisinin düzgün məbləğini göstərən müvafiq Əlavə Dəyər Vergisi fakturasını təqdim edir . Əlavə Dəyər Vergisi müvafiq şəkildə MÜQAVİLƏNİN DƏYƏRİNƏ əlavə olunur.


18.5        TAMAMLAMADAN sonra PODRATÇI tərəfindən təqdim edilən hər bir hesab faktura ilə paralel olaraq, PODRATÇININ qənaətinə görə MÜQAVİLƏYƏ əsasən ödənməli olan, lakin hesab fakturası tərtib edilən zaman dəyərinin bir hissəsi və heç bir hissəsi ödənilməmiş şeylərin cədvəli tərtib edilir. Bunların həcmi Maddə 14.3 və 14.5-yə uyğun olaraq əvvəllər barəsində PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ xəbərdarlıq verilmiş şeylərlər ilə məhdudlaşır. Cədvəldə Maddə 14.5-də təsvir edildiyi kimi hər bir şeyin ayrıca smetası və zəruri sənədlər olmalıdır.

İŞİN bütünlüklə tamamlanmasından sonra PODRATÇININ ŞİRKƏT tərəfindən hesab fakturanın qəbulu üçün son tarixi kimi müəyyən olunmuş vaxtdan sonra qəbul edilmiş hər hansı hesab faktura qarşılığında hər hansı ödəniş almaq hüququ yoxdur. 

18.6 Hər bir hesab fakturada hər bir başlığı ilə müəyyən olunmuş məbləğlər ayrı-ayrılıqda göstərilməlidir və ŞİRKƏTİN Müqavilə Nömrəsi, Başlığı və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən oluna bilən digər təfərruatlara istinad edilməlidir.

		Hər bir hesab faktura MÜQAVİLƏDƏ göstərilən ünvana göndərilməlidir.

Düzgün hazırlanmış və qəbul oluna bilən hesab fakturanın ŞİRKƏT tərəfindən Maddə 17.6-də göstərilmiş ünvanda qəbul edilməsindən sonra otuz (30) gün ərzində ŞİRKƏT daxili (və ya xarici) valyutalarla həyata keçirilən ödənişlərdə ŞİRKƏT müvafiq məbləği müvafiq valyuta ilə PODRATÇININ MÜQAVİLƏDƏ müəyyənləşdirilən və ya başqa formada bildirilmiş bank hesabına hesab fakturalar üzrə ödəniş etməlidir:

18.7 Əgər ŞİRKƏT hesab fakturada göstərilən  bütövlükdə və ya qismən mübahisələndirirsə və ya həmin hesab faktura hər hansı baxımdan qeyri-düzgün hazırlanmış və ya təqdim edilmişdirsə ŞİRKƏT mübahisənin səbəbləri barədə PODRATÇINI xəbərdar etməli və PODRATÇIDAN bütövlükdə həmin hesab faktura və ya onun qəbul edilməyən hissəsi ilə bağlı kredit sənədi verməsini istəməlidir. Bu cür kredit sənədi verildikdən sonra ŞİRKƏT mübahisəli hesab fakturanın mübahisəsiz hissəsinə gərə ödənişi həyata keçirmək öhdəliyi daşıyır.

Tərəflər arasında MÜQAVİLƏ ilə bağlı hər hansı digər mübahisə mövcuddursa, ŞİRKƏT MÜQAVİLƏ əsasında ödənilməli, lakin mübahisəli olan məbləğin ödənilməsini saxlaya bilər. ŞİRKƏT nə hər hansı başqa müqavilələr əsasında PODRATÇIYA ödəməli olduğu məbləği bu MÜQAVİLƏ üzrə mübahisəyə, nə də bu MÜQAVİLƏ əsasında ödəməli olduğu məbləği başqa müqavilələr üzrə mübahisələrə  qarşı istifadə edə bilməz.

Hər hansı mübahisənin həll olunması ilə PODRATÇI ödənilməli olan məbləğdə hesab faktura təqdim edir və ŞİRKƏT Maddə 17.7 və Maddə 17.10-un müddəalarına uyğun olaraq müvafiq ödənişi edir.

18.8 Nə ayrıca bir hesab fakturanın təqdim edilməsi, nə də ödənilməsi və ya ödənilməməsi mübahisəni həll etmir, kompromis əsasında yeni qarşılıqlı razılaşma yaratmır və əvvəlki hesabın bərpasına səbəb olmur və ya tərəflərin hüquqlarından imtinaya gətirib çıxarmır və ya hüquqlarına təsir etmir.

ŞİRKƏT aşağıdakı halların hamısında və ya hər hansı birində əvvəl ödənilmiş hər hansı məbləğə düzəliş edə və ya dəyişə bilər:

m) hər hansı belə məbləğ düzgün olmamışdır;

n)  hər hansı belə məbləğ düzgün olaraq PODRATÇIYA ödənilməli deyildir;

o) Əvəzinin ödənilmiş olduğu hər hansı iş MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun deyil.


18.9 Əgər ŞİRKƏT istənilən vaxt MÜQAVİLƏNİN müddəalarına əsasən PODRATÇIDAN tuta biləcəyi xərcləri çəkərsə, ŞİRKƏT bu cür xərclərin ödənməsi üçün PODRATÇIYA həmişə o şərtlə hesab faktura verə bilər ki, ŞİRKƏT bu cür xərclərin məbləğini MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇIYA ödəməli olduğu və ya ödəməli ola biləcəyi hər hansı məbləğdən çıxa bilsin.

PODRATÇI bu cür çıxılmadan sonrakı cari məbləği ŞİRKƏTƏ hesab fakturanı aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində ödəməlidir.

18.10 Maddə 17.9-un məqsədləri üçün, MÜQAVİLƏNİN bir tərəfinin çəkdiyi hər hansı xərci digər tərəfdən tutmaq hüququ olduğu halda bu xərclərin məbləğinə bütün iddiaların, itkilərin, zərərlərin, məxariclərin, ödəmələrin, xərclərin (üçüncü şəxslərə ödənilən məbləğlər də daxil olmaqla), idarəetmə xərclərinin və birbaşa sözügedən məslə ilə bağlı çəkilən və heç bir gəlir elementi olmayan digər xərclərin məbləğləri aiddir.


18.  VERGİLƏR 
18.1	PODRATÇI Maddə 21-in şərtlərinə uyğun olaraq:

m) Azərbaycan Respublikasının vergi və digər qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək haqqı, maaş,  gəlr və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesablanmasından asılı olmayaraq PODRATÇININ cavabdeh olduğu bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hansı faiz və cərimələr); və

n) MÜQAVİLƏNİN tətbiqi nəticəsində meydana çıxan, Azərbaycan Respublikası ərazisində əmələ gələn, indi toplanan və ya bundan sonra toplanacaq, Azərbaycan Respublikası və ya digər yerin müvafiq dövlət orqanının təyin etdiyi, PODRATÇININ cavabdeh olduğu, gəlir, xeyir, şirkət vergiləri və kapital artımı, dövriyyə və əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan bütün vergilər, rüsumlar, xərclər və təzminatlar (həmçinin onların üzərinə əlavə edilmiş hər hansı faiz və cərimələr); və

o) əmək haqqı, maaş,  gəlir və ya xərclər və PODRATÇI tərəfindən işə götürülən şəxslərə və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı PODRATÇIYA xidmət göstərən digər şəxslərə birbaşa və ya dolayı ödənilən digər muzdlara əsasən hesanmasından asılı olmayaraq mənfəət vergisi, sığorta, işçi vergiləri, xərclər, sosial müdafiə xərcləri, təzminatlar da  daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, hesabdan çıxarış etmək və tələb edilən məbləği Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanına göndərməklə bağlı öhdəliklərinə əməl etmək və buna bənzər öhdəliyin SUBPODRATÇILARIN və ya onlar tərəfindən işə götürülən şəxslərin və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı onlara xidmət göstərən şəxslərin üzərinə qoyulması; və

p) hər hansı bir SUBPODRATÇININ və ya işə götürülən və ya MÜQAVİLƏ ilə bağlı xidmət göstərən digər şəxslərin Maddə 18-ə riayət edəcəklərinə təminat verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

18.4   PODRATÇI ŞİRKƏTİ MÜQAVİLƏYƏ əsasən həyata keçirilən fəaliyyətlə  bağlı olan bütün məlumatlarla ŞİRKƏTİN Azərbaycan Respublikası və ya digər ölkənin müvafiq dövlət orqanının bu məlumatlar üçün nəzərdə tutulan qanuni tələblərinə əməl edə bilməsi üçün zəruri olan qaydada  təmin edir.
18.3	PODRATÇI ŞİRKƏTİ bu Maddədə nəzərdə tutulan bütün rüsumlardan, cərimələrdən, təzminatlardan və vergilərdən və Azərbaycan Respublikası müvafiq dövlət orqanının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI QRUPUNUN üzərinə qoyduğu faiz və cərimələrdən və bunlarla bağlı meydana çıxan bütün xərclərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏTİN zərərsizliyini təmin edir.

18.4	Əgər ŞİRKƏT bu Maddədə nəzərdə tutulan rüsum, cərimə, təzminat və verginin və\və ya PODRATÇI, hər hansı bir  SUBPODRATÇI, onların FİLİALLARI və ya PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇI tərəfindən işə götürülmüş şəxs və ya MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇI və ya hər hansı bir  SUBPODRATÇIYA xidmət göstərən şəxsin üzərinə qoyulmuş faiz və cərimələrin ödənilməsini tələb edən bildiriş alarsa, ŞİRKƏT dərhal PODRATÇIYA bu barədə məlumat verir, hansı ki, öz növbəsində bu ödənişə qarşı etibarlı iddia irəli sürmək məqsədilə bütün ağlabatan cəhdləri etmək üçün ŞİRKƏT ilə birlikdə çalışacaq. ŞİRKƏTDƏN bu cür ödənişin edilməsi qəti olaraq tələb edildikdə, ŞİRKƏT bu məbləği və bununla əlaqədar meydana çıxan xərcləri PODRATÇIDAN geri ala bilər və PODRATÇI ŞİRKƏTDƏN yazılı bildiriş aldıqdan sonrakı 14 gün ərzində bu məbləği ödəyir və ya ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu məbləği PODRATÇIYA ödənilməli olan və ya gələcəkdə ödənilməli ola biləcək məbləğdən çıxsın.


19. MÜLKİYYƏT

19.1 Maddə 19.2 və 19.3-ə əsasən, MÜQAVİLƏYƏ sahiblik hüququ və MÜQAVİLƏNİN məqsədləri və DAİMİ İŞİN fəaliyyəti və saxlanılması üçün istifadə hüququ və layihə, spesifikasiya, hesablama, digər sənədlər, kompüter yazıları, disklər və digər mühüm yazı materialları və işlər də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan, MÜQAVİLƏYƏ əsasən və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan hər şeyin əşya hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ bunların hazırlanması, istehsalı və yaradılması başladığı andan ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

19.2 PODRATÇI tərəfindən MÜQAVİLƏDƏN kənarda hazırlanan hər bir şeyə əmlak hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ PODRATÇIDA qalır.

19.3 Maddə 19.6-da qeyd edilənlər əlavə olaraq, PODRATÇI tərəfindən İŞ ilə bağlı olaraq təmin edilən və ya İŞİN gedişatında əlavə edilən, genişləndirilən, dəyişdirilən və ya düzəldilən hər şeyin  və ya DAİMİ İŞİN bir hissəsi olaraq nəzərdə tutulmayan, İŞİN icrası məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təkmilləşdirilən hər hansı alət və ya avadanlığın əmlak hüququnu, müəlliflik hüququ və mülkiyyət hüququ ŞİRKƏTƏ məxsusdur.

19.4 Maddə 19.2 və 19.3-də qeyd edilənlərlə yanaşı, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN başlayaraq  DAİMİ İŞİN fəaliyyəti və saxlanılması məqsədilə və digər məqsədlər üçün PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ verilən kompüter proqramı da daxil olmaqla istənilən texniki məlumatın qeyri-eksklüziv və geri götürülə bilməyən istifadə hüququnu verir. Bu hüquq digər şəxsə verilə bilməz, istisna olaraq, ŞİRKƏT bu hüququ varisinə verə bilər.

19.5 TEXNİKİ MƏLUMAT və material və avadanlıqlar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan, ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən əşya və məlumatların əmlak hüququ ŞİRKƏTDƏ qalır. DAİMİ İŞ ŞİRKƏTİN mülkiyyətidir və bu cür olaraq da qalır.

19.6 DAİMİ İŞİN tərkibinə daxil etmək məqsədilə PODRATÇI tərəfindən təmin edilən bütün avadanlıq, material və təchizat İŞ SAHƏSİNƏ çatdırıldıqda və ya ŞİRKƏT tərəfindən bunlara görə ödəniş edildikdə, hansı əvvəl edilərsə o zaman ŞİRKƏTİN əmlakına çevrilir.

PODRATÇI zəmanət verir ki, PODRATÇI tərəfində təmin edilən əşyaların heç biri yüklü deyil və\və ya hər hansı bir üçüncü  tərəf bunlara olan əmlak hüququnun saxlanılmasını iddia etmir.

19.7 PODRATÇI tərəfindən təmin edilən MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verməyən və ya ŞİRKƏT tərəfindən qəbul edilməyən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

ŞİRKƏT tərəfindən ödənişin edilmədiyi və ya artıq MÜQAVİLƏNİN məqsədləri üçün lazım olmayan PODRATÇI tərəfindən təmin edilən avadanlıq, material və təchizatın əmlak hüququ dərhal PODRATÇIYA qaytarılır.

19.8 PODRATÇININ sahibliyində olan ŞİRKƏTİN bütün əşyaları  lazımi şəkildə işarələnir və ya aydın şəkildə ŞİRKƏTİN əmlakı olaraq müəyyənləşdirilir. Mümkün olduğu dərəcədə bu əşyalar digərlərindən ayrılır.


20. PATENTLƏR VƏ DİGƏR ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI 

20.1 Nə ŞİRKƏT nə də ki, PODRATÇININ digər tərəfin təmin etdiyi hər hansı bir patent, müəlliflik hüququ, əşya hüquqları  və ya məxfi nou-hau, əmtəə nişanı və prosesdən MÜQAVİLƏNİN məqsədlərindən kənarda birbaşa və ya dolayı olaraq istifadə etmək hüququ yoxdur  və bütün bunların əqli mülkiyyət hüququ bu cür patent, müəlliflik, əşya hüquqları və ya məxfi nou-hau, əmtəə nişanı və ya prosesi təmin edən tərəfdə qalır.

20.2 Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

g) MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə PODRATÇI QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq PODRATÇI QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın
h) PODRATÇI QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin


nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar PODRATÇIYA və ya PODRATÇI QRUPUNUN tərkibində olan digər şirkətə verilir. 

20.3 Dünyanın istənilən ölkəsində potensial patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq

a)MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ tamamilə ŞİRKƏT QRUPUNUN sahibliyində olan və ya MÜQAVİLƏDƏN kənarda yaradılmış rəqəm, ləvazimat, proses, maddə və bunun bənzərlərinə əsaslanaraq ŞİRKƏT QRUPU tərəfindən həyata keçirilən inkişafın
b)ŞİRKƏT QRUPUNUN mövcud olan əqli mülkiyyət hüququnda etdiyi təkmilləşdirmələrin

nəticəsində əmələ gəlmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏT və onun FİLİALLARI və ya ORTAQLARINA verilir. 

20.4 Maddə 20.1, 20.2 və 20.3-də qeyd edilənlər istisna olmaqla, dünyanın istənilən ölkəsində potensial olaraq patent və ya qeydiyyata alına bilən hüquq İŞİN icrası nəticəsində əmələ gəlmişdirsə və ya MÜQAVİLƏ DÖVRÜNDƏ kəşf edilmişdirsə, bu hüquqlar ŞİRKƏTƏ məxsusdur.
.
20.5 Maddə 20.4-ə əsasən, ŞİRKƏT öz mülahizəsinə əsasən digər tərəfə, onun FİLİALLARINA və onun ORTAQLARINA bu hüququn istifadəsi üçün rüsumlardan azad, geri götürülə bilməyən, qeyri-eksklüziv, başqasına verilə bilməyən lisenziya verə bilər, hansı ki, digər tərəf sub-lisenziyalaşdırıla bilməz.

20.6 PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU, TEXNİKİ MƏLUMATA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarına əməl edilməsi nəticəsində meydana çıxan hallar istisna olmaqla, MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇININ öhdəliklərinin icrası ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir. Lakin, PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATDA və\və ya ŞİRKƏTİN təlimatlarında patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozuntusu olduğunu müəyyənləşdirmək üçün ağlabatan cəhdlər etməlidir və hər hansı bir hüquq pozuntusu və ya hüquq pozuntusu ehtimalının olduğunu aşkar edərsə, PODRATÇI bu barədə dərhal ŞİRKƏTƏ məlumat verir. 

 20.7 ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPUNU MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN öhdəliklərinin icrası və ya PODRATÇI tərəfindən TEXNİKİ MƏLUMATIN və ya ŞİRKƏT tərəfindən təmin edilən material və ləvazimatın istifadəsi ilə bağlı və ya bunun nəticəsində əmələ gələn patent və ya əşya hüquqları  və ya qorunan hüququn pozulması nəticəsində meydana çıxan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və PODRATÇI QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.


21. QANUNLAR VƏ QAYDALAR

21.1 PODRATÇI İŞ və ya İŞ SAHƏSİ üzərində yurisdiksiyaya malik olan Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və ya inzibati orqanın tətbiq olunan bütün qanunları, qaydaları və təlimatlara riayət etməlidir.

21.2 PODRATÇI İŞİN icrası üçün, yalnız ŞİRKƏT tərəfindən əldə edilə bilənlər istisna olmaqla, qanunlar, qaydalar və təlimatların tələb etdiyi bütün lisenziya, icazə,  müvəqqəti icazə və etibarnamələri əldə edir.
 
21.3 MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN sonra hər hansı bir qanun, qayda və təlimatda edilən dəyişiklik İŞİN icrası ilə bağlı PODRATÇININ xərclərini artırar və ya azaldarsa, MÜQAVİLƏ QİYMƏTİNƏ ya tərəflər arasında razılaşmaya əsasən digər şəkildə düzəliş edilə bilər..


22.	TƏZMİNATLAR

22.1	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU aşağıda qeyd edilənlər ilə bağlı olan bütün iddialardan, itkilərdən, zərərdən, xərclərdən (məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) və öhdəliklərdən qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir:

a)	PODRATÇI QRUPUNA məxsus olan, onun tərəfindən icarəyə götürülən, kirayəyə götürülən və ya digər şəkildə təmin edilən  PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində meydana çıxan itkisi və ya buna dəymiş ziyan; və

b) 	ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, PODRATÇI QRUPU tərəfindən işə götürülən hər hansı bir şəxsin MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə bağlı olaraq və ya bunun nəticəsində məruz qaldığı şəxsi tələfat; və

c) 	MÜQAVİLƏNİN digər şərtlərinə əsasən,  PODRATÇI QRUPUNUN ehtiyatsızlığı və ya vəzifələrinə riayət etməməsi səbəbindən  hər hansı bir üçüncü tərəfin ölüm və ya xəstəlik daxil olmaqla, şəxsi tələfatı və ya əmlakının itkisi və buna dəymiş ziyan. Maddə 22.2(c)-nin məqsədləri baxımından, “üçüncü tərəf” dedikdə ŞİRKƏT QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN üzvü olmayan şəxs başa düşülür.


  22.2 PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ və qanuna əsasən digər öhdəlikləri məhdudlaşdırılmazsa, PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏN DAİMİ İŞİN hamısı və müvafiq hissəsi ilə bağlı TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI və ya İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI SERTİFİKATININ alınması tarixinə kimi, hansı ki, bu tarixdə və ya tarixlərdə məsuliyyət ŞİRKƏTƏ keçir, olan müddət ərzində DAİMİ İŞƏ görə məsuliyyət daşıyır. TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATI və ya İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI SERTİFİKATININ alınması tarixindən əvvəl DAİMİ İŞİN itki və ya ziyan dəyərsə, PODRATÇI ŞİRKƏT tərəfindən təlimat aldığı zaman bunu yenidən quraşdırır, bərpa edir və ya eynisi ilə əvəz edir. İŞİN yenidən quraşdırılması, bərpa edilməsi və ya eynisi ilə əvəz edilməsi zərurətinə yalnız ŞİRKƏT QRUPUNU səbəb olmuşdursa, bunlar ŞİRKƏTİN hesabına həyata keçirilir.

22.3	PODRATÇI ŞİRKƏT QRUPUNU MÜQAVİLƏNİN icrası və icra edilməməsi ilə əlaqədar olan və ya bunun nəticəsində meydana çıxan PODRATÇI QRUPUNUN yerlərində baş verən və ya PODRATÇI QRUPUNUN əmlakının və avadanlığının (dəniz gəmiləri də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmamaqla) səbəb olduğu çirklənmə ilə bağlı olaraq qaldırılmış istənilən xarakterdəki iddialardan qoruyur, müdafiə  edir, bunları ödəyir və ŞİRKƏT QRUPUNUN zərərsizliyini təmin edir.

22.4  Əgər tərəflərdən hər hansı biri yuxarıda qeyd olunan təzminatlarla bağlı iddiaya gətirib çıxara biləcək hər hansı hadisə barədə məlumat əldə edərsə, o digər tərəfi də bu barədə xəbərdar etməli və hər iki tərəf bu hadisənin araşdırılması üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir.



23. PODRATÇI TƏRƏFİNDƏN EDİLƏN SIĞORTA

23.1 PODRATÇI minimum olaraq Maddə 23-də qeyd edilən sığortaları edir və zəmanət verir ki, onlar MÜQAVİLƏ dövrü ərzində tam olaraq qüvvədə olacaq. Bütün sığortalar ŞİRKƏTİN qənaətbəxş hesab etdiyi Azərbaycan Respublikasının təcrübəli və nüfuzlu sığorta şirkətlərində edilir və İşə götürənlərin Məsuliyyətin\İşçilərin Təzminatının Sığortasından başqa bütün sığortalara (SUBPODRATÇILAR tərəfindən edilən sığortalar da daxil olmaqla) ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI əlavə sığorta olunanlar daxil edilir. Maddə 23-ə əsasən tələb edilən bütün sığortalar MÜQAVİLƏYƏ əsasən PODRATÇINI öhdəlikləri ölçüsündə, sığortaçının MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT, ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI qarşı subroqasiya (iddia etmək) hüquqları da daxil olmaqla, hər hansı bir müraciət hüququndan imtina etməsini təmin etmək üçün indossament edilir. Mümkün olduğu təqdirdə, bu sığortalarda nəzərdə tutulur ki, bu sığortaların ləğvi və ya onların əhatə dairəsində maddi dəyişikliklər baş verdikdən sonra barədə ŞİRKƏTƏ 30 gündən çox olmayan müddətdə bildiriş verilir. Maddə 23-ün şərtləri heç bir şəkildə PODRATÇININ öhdəliklərini məhdudlaşdırmır.

23.2 Maddə 23.1-ə əsasən  tələb edilən sığortalar (bunlar İŞƏ uyğun olduğu dərəcədə) aşağıdakı şəkildə edilir:

a)tətbiq edilən qanunvericiliyin tələb etdiyi minimum məbləğdə edilən və ya Müqavilədə müəyyənləşdirilmiş daha böyük məbləğdə, PODRATÇININ İŞİN icra edilməsində iştirak edən işçılərinin yaralanması və ya ölümü əhatə edən İşə götürənlərin Öhdəliklərinin və\və ya ( İŞİN icra edildiyi və ya işçilərin işə götürüldüyü yerin yurisdiksiyası eyni şeyi tələb edirsə) İşçilərin Məsuliyyətinin Sığortası.  

b) Müqavilədə qeyd edilən məbləğdən az olmayan məbləğdə  edilən MÜQAVİLƏNİN icrası ilə əlaqədar həyata keçirilən PODRATÇININ əməliyyatları zamanı baş verən qəza və ya qəza zəncirini əhatə edən Üçüncü Tərəfin Ümumi Məsuliyyətinin sığortası 

c) Üçüncü Tərəf və Sərnişin Məsuliyyətinin sığortası və mühərrik sığortası

d) Müqaviləyə uyğun olaraq İŞİN icrası üçün tələb olunan digər sığortalar


23.3 Tələb edildikdə, PODRATÇI ŞİRKƏTİ sığorta edildiyinə dair sübutla təmin edir.

23.4 PODRATÇI SUBPODRATÇILARIN icra etdikləri işə uyğun olaraq lazımi şəkildə sığortalanmaları təmin edir.



24    DOLAYI İTKİ

 Maddə 24-ün məqsədləri üçün, “Dolayı itki” dedikdə:

2. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən nəticəvi və dolayı itki; və

2. Yarımbənd (i)-də göstərilənlərə aid olmayan birbaşa və ya dolayı və MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİNDƏ əvvəlcədən görünən və ya görünməyən istehsal itkisi və/və ya ləngiməsi, məhsul itkisi, fayda itkisi, gəlir, mənfəət itkisi və ya (əgər varsa) əldən çıxmış fayda,

başa düşülür.

MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəaya baxmayaraq və MÜQAVİLƏ ilə müəyyən edilən (əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xitam etmə ödənişləri də daxil olmaqla) razılıq əsasında aradan qaldırılan zərərlər istisna olmaqla, ŞİRKƏT PODRATÇI QRUPU ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və PODRATÇI ŞİRKƏTLƏR QRUPUNU PODRATÇI QRUPUN MÜQAVİLƏNİN icrasından və ya icra olunmamasından irəli gələn və ya onunla bağlı olan öz dolayı itkisindən qoruyur, müdafiə edir və bu cür zərərlərin əvəzini ödəyir.

25. MƏXFİLİK

25.1 PODRATÇI ŞİRKƏTİN ilkin razılığı olmadan:

a) MÜQAVİLƏNİN mövzusu ilə bağlı ictimai nəşr etməyəcək və ya bəyanat verməyəcək, və ya

b) PODRATÇIYA MÜQAVİLƏNİN öhdəliklərini icra etməsi üçün zəruri olan hallar istisna olmaqla, layihələr, rəqəmlər və kompüter proqramları daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan :

i) MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar olaraq ŞİRKƏT tərəfindən və ya ŞİRKƏTİN, onun ORTAQLARININ və ya onun FİLİALLARININ adından PODRATÇIYA verilən,və ya
ii) MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTDƏ toplanan, və ya
ix) İŞİN icrası ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ hazırladığı 

məlumatları istifadə etməyəcək, nüsxəsini çıxarmayacaq, üçüncü tərəfə açıqlamayaq və ya üçüncü tərəfin xeyri üçün istifadə etməyəcək və ya üçüncü tərəfin bu məlumatları istifadə etməsinə, tanış olmasına və ya nüsxəsini çıxarmasına imkan verməməyi öhdəsinə götürür. 

25.2 Maddə 25.1-in şərtləri:

 a) ictimaiətə bəlli olan məlumatın bir hissəsi olan, və ya

b) MÜQAVİLƏNİN tapşırılmasından əvvəl PODRATÇIYA məxsus olan və ŞİRKƏT qarşısında məxfilik öhdəliyinin obyekti olmayan, və ya

c) üçüncü tərəfdən alınan, hansıki, qanuni olaraq ona məxsusdur və bunu açıqlamamaq öhdəliyi yoxdur, və ya

d) hər hansı bir qanun, qayda və ya İŞ və ya müvafiq fond birjasının tələblərinə əməl etmək üçün acıqlanması tələb olunan, və ya

e) İŞ TAMAMLANDIQDAN ən az beş il sonra PODRATÇI tərəfindən istifadə edilən və ya açıqlanan

məlumatlara tətbiq edilmir.

25.3 PODRATÇI zəmanət verir ki, Maddə 25-ın şərtləri bütün SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNƏ daxil edilməlidir və PODRATÇININ və ya SUBPODRATÇININ məmurları, işçiləri və agentləri buna riayət edəcəkdir.

25.4 PODRATÇI tərəfindən verilən və PODRATÇININ gizli saxlanılmasını istədiyi bütün məlumatların məxfi olduğu aydın şəkildə işarələnir bu şərtlə ki, PODRATÇININ qiymətləndirmə və iş sirri ilə bağlı olan məlumatları PODRATÇI tərəfindən bu şəkildə işarələnməsə belə ŞİRKƏT tərəfindən gizli saxlanılır. Bu cür gizli məlumatlarla bağlı ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki:

a) bunu ŞİRKƏT QRUPUNA açıqlasın və onların bu məlumatdan istifadə etmələrinə icazə versin

b) əsasnamə və ya digər qanuni tələblərə əsasən açıqlasın

c) PODRATÇININ ilkin razılığını almaqla, hansıki ağlabatan səbəb olmadan verilməyə və ya gecikdirilə bilməz, İŞİN icrası ilə bağlı olan layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dərəcədə üçüncü tərəflərə açıqlasın və ya onlara bu məlumatdan istifadə etməyə icazə versin.

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, ŞİRKƏT zəmanət verir ki, onun məmurları, işçiləri və agentləri PODRATÇININ MÜQAVİLƏ ilə bağlı və ya onun icrası nəticəsində meydana çıxan məxfi məlumatlarını MÜQAVİLƏNİN İCRA MÜDDƏTİNİN BAŞLANMASI TARİXİNDƏN sonrakı beş il ərzində qorumaq üçün bütün ağlabatan tədbirləri görəcəkdir. Şübhə qalmaması üçün qeyd edilir ki, Maddə 25.4-ün şərtləri MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq ŞİRKƏTƏ verilən məlumatlara tətbiq edilmir.

26.	GÖMRÜK PROSEDURLARI

26.1	Tətbiq edilməsi mümkün olduğu zaman, ŞİRKƏT və PODRATÇININ hər biri MÜQAVİLƏNİN tələb etdiyi material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların idxalı, ixracı və təkrar idxalı üçün Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq gömrük orqanlarına müraciət edirlər.

26.2	PODRATÇI İŞİN icrası üçün lazım olan, gömrük nəzarətindən keçən malları Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq maksimum yararlanmağa imkan verəcək şəkildə idxal, ixrac və təkrar idxal etməyi və əsasən təmin edilməli  olan  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatların İŞ YERİNƏ gətirilməsini üzərinə götürür.

26.3	ŞİRKƏT və PODRATÇI, kimin gömrük nəzarətindən keçən malların ticarətçisi və kimin bu malların sahibi (mülkiyyətçisi deyil) olmasından asılı olaraq ayrı-ayrılıqda gömrük qaydalarına riayət edilməsinə görə cavabdehdirlər və məsuliyyət daşıyırlar.

26.5	Maddə 26-in məqsədləri baxımından, İŞ YERİ dedikdə neft və/və ya qaz axtarışının və ya hasilatının həyata keçirildiyi ofşor ərazi və ya gəmi nəzərdə tutulur.

26.6	PODRATÇI MÜQAVİLƏYƏ əsasən tələb edilən və PODRATÇI tərəfindən idxal və ya ixrac edilən  material, mallar, alətlər, avadanlıq və təchizatlar üçün bütün idxal\ixrac vergiləri və gömrük rüsumlarını ödənməli olan və ya ödənilə bilən vaxtda ödəyir. PODRATÇI İŞİN icrasına başlamazdan əvvəl bunun üçün vacib olan müvafiq orqanın verdiyi idxal\ixrac lisenziyalarına malik olmalıdır.

26.7	MÜQAVİLƏYƏ əsasən materiallar və avadanlıq ŞİRKƏTƏ satıldıqda PODRATÇI gömrük nəzarətindən keçən mallar ilə bağlı bu malların gömrük rüsumlarını minimuma endirmək və ya təmamilə aradan qaldırmaq məqsədilə ŞİRKƏT üçün vacib ola biləcək, bu malların mənşəyi, gömrük statusu və gömrük nömrəsi də daxil olmaqla, bütün məlumatı göstərən və təsdiqləyən bütün sənədləri hazırlayır və ŞİRKƏTƏ təqdim edir.


27 TƏHVİL VERMƏ VƏ TAMAMLAMA

27.1 PODRATÇI hesab edirsə ki, DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi ŞİRKƏTİN sərəncamına, nəzarətinə və idarəsinə verilməsi üçün hazır vəziyyətdədir, PODRATÇI bu barədə ŞİRKƏTƏ məlumat verir və TƏHVİL VERMƏ SERTİFİKATININ tərtib olunmasını tələb edir.

27.4 Əgər ŞİRKƏT hesab edirsə ki, DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi ŞİRKƏTİN sərəncamına, nəzarətinə və idarəsinə verilməsi üçün hazır vəziyyətdədir, o zaman, ŞİRKƏT DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi ilə bağlı TƏHVİL-TƏSLİM AKTI tərtib edir və DAİMİ İŞİN hamısı və ya  müvafiq bir hissəsi TƏHVİL-TƏSLİM AKTINDA göstərilən tarixdə ŞİRKƏTƏ təhvil verilir.

27.5 PODRATÇI hesab edirsə ki:
c) İŞİN hamısı (Maddə 29.1(a)-ya əsasən ŞİRKƏTİN İŞİN hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verməsi daxil olmaqla)
d) ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ ayrıca tamamlama vaxtı nəzərdə tutulan İŞİN hər hansı bir hissəsi tamamlanmışdır və MÜQAVİLƏDƏ nəzərdə tutula biləcək yekun testləri uğurla keçmışdır, PODRATÇI ŞİRKƏTƏ bu barədə məlumat verir və TAMAMLAMA SERTİFİKATI tərtib edilməsini tələb edir.

27.4 ŞİRKƏT mümkün olduğu təqdirdə bildirişi aldıqdan sonrakı 30 gün ərzində:

a) ya İŞİN hamısı və ya bir hissəsi üçün TAMAMLAMA SERTİFİKATI tərtib edir, 

b) ya da ki, PODRATÇININ nöqsanı nəticəsində İŞİN hamısı və ya bir hissəsində əmələ gələn qüsur barədə PODRATÇIYA məlumat verir.

27.5 Maddə 27.4(b)-yə əsasən verilmiş bildirişdə hər bir qüsurun xarakteri ayrılıqda göstərilir və PODRATÇININ MÜQAVİLƏNİN hansı hissəsi və ya hissələrində nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmədiyi qeyd edilir.

PODRATÇI  belə bildiriş aldıqdan sonra dərhal qüsurları aradan qaldırmalıdır.  PODRATÇI, qüsurları aradan qaldırdıqdan sonra Maddə 27.3-ə əsasən ŞİRKƏTƏ məlumat verir.

27.6 PODRATÇI Maddə 27.5-ə uyğun olaraq hər hansı bir qüsuru aradan qaldıra bilməzsə, ŞİRKƏT PODRATÇININ bu cür qüsurlarla bağlı öhdəliklərini öz üzərinə götürə bilər. Bu halda ŞİRKƏTİN bu cür öhdəliklərin icra edilməsi ilə bağlı məruz qaldığı xərcləri PODRATÇIDAN geri almaq səlahiyyəti vardır.

28. QÜSURLARIN ARADAN QALDIRILMASI

28.1 PODRATÇI zəmanət verir ki, o, İŞİ MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə uyğun olaraq icra etmişdir və icra edəcək və DAİMİ İŞDƏ heç bir qüsur olmayacaq.

28.2 Əgər ŞİRKƏT Maddə 27-ə əsasən TAMAMLAMA TARİXİNDƏN əvvəl və ya sonra və Müqavilədə nəzərdə tutulan Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövründə PODRATÇIYA qüsur olduğu barədə məlumat verərsə, PODRATÇI ŞİRKƏTİN tələblərinə və  Maddə 28.3-ə uyğun olaraq, PODRATÇI QRUPUNUN nöqsanı nəticəsində meydana çıxan İŞ qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün bütün tədbirləri görür .

Maddə 28-in şərtlərinə əsasən PODRATÇI İŞİN hər hansı bir hissəsini təkrar icra edərsə, düzəldərsə və ya əvəz edərsə, Maddə 29 işin təkrar icra edilən, düzəldilən və ya əvəz edilən hissəsinə tətbiq olunur. Bu iş ilə bağlı Müqavilədə nəzərdə tutulan Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü MÜQAVİLƏYƏ əsasən bu təkrar icra edilmə, düzəldilmə və ya əvəz edilmə başa çatdırıldıqda başlayır, bu şərtlə ki, Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü Müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdən uzun olmur. 

28.3 PODRATÇI qüsurları vaxtında aradan qaldırmaq üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmək istəmədiyi halda və ya bunu edə bilmirsə, ŞİRKƏT PODRATÇININ qüsurları aradan qaldırması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirməsinin onun maraqlarına ziyan vura biləcəyini müəyyən edə bilər. Bu halda ŞİRKƏT PODRATÇININ Maddə 28.2-də nəzərdə tutulan öhdəliklərini öz üzərinə götürə bilər. Bu halda ŞİRKƏT PODRATÇIYA bununla bağlı məlumat verir və ŞİRKƏTİN səlahiyyəti vardır ki, bu cür öhdəliklərin icra edilməsinin birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏTİN məruz qaldığı əlavə xərcləri PODRATÇIDAN geri alsın. 

Maddə 28.2 və 28.3-ün məqsədləri baxıından, PODRATÇI sahildə yerləşən helikopter bazası və ofşor sahəsi arasında insanların helikopter ilə daşınmasına görə və ya ofşor sahədə qalmaq və yemək xərclərinə görə  ŞİRKƏT qarşısında məsuliyyət daşımır.

28.4 Maddə 28.2 və 28.3-da nəzərdə tutulanlarla baxmayaraq, PODRATÇI aşağıda nəzərdə tutulanlara görə məsuliyyət daşıır :
i) DAİMİ İŞİN daimi təmir xərcləri, və ya
ii) aşağıda qeyd edilənlərin nəticəsində meydana çıxan qüsurların aradan qaldırılması görə xərclər:
i) ŞİRKƏT həyata keçirdiyi səhv əməliyyat
j) PODRATÇININ TEXNİKİ MƏLUMATA əsaslanaraq gördüyü iş
k) MÜQAVİLƏDƏ və ya DƏYİŞİKLİKLƏRDƏ nəzərdə tutulanlardan fərqli iş şəraiti
l) ŞİRKƏTİN təmin etdiyi materiallarda və avadanlıqdakı qüsurlar. 

29.	XİTAM

29.1	ŞİRKƏTİN aşağıda qeyd edilən səbəblərə görə zəruri hesab etdiyi istənilən vaxtda və ya vaxtlarda İŞİN hamısına və ya bir hissəsinə və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam vermək hüququ vardır:

j) ŞİRKƏT tərəfindən istənilən vaxt; və ya

k) Maddə 29.2-yə əsasən PODRATÇI tərəfindən qüsurlara yol verildikdə; və ya

l) PODRATÇI iflasa uğradıqda və ya öz kreditorları ilə hazırlıq və ya tədbirlər gördükdə və ya bağlanmaqla bağlı qərar qəbul edilərkən (birləşmə və ya yenidən qurulma məqsədləri ilə olanlar istisna olmaqla) və ya könüllü bağlanması ilə bağlı  qətnamə qəbul edilərkən və ya biznesinin və ya layihənin müvəqqəti Ləğvedici, Qəbuledici, İnzibatçı və ya İdarəedicisinin təyin olunarkən və ya girov qoyulmuş əmlaka sahiblik girovla təmin edilən cari borc əsasında borc iltizamı ilə digər şəxslərə keçərkən.

29.2	PODRATÇI tərəfindən qüsura yol verildiyi halda və ŞİRKƏT tərəfindən İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi qərarı verildikdən əvvəl, ŞİRKƏT PODRATÇIYA bu nöqsanı təfsilatlı şəkildə izah edən bildiriş göndərir. Əgər PODRATÇI bildirişi aldıqdan sonra bu nöqsanın aradan qaldırılması üçün ŞİRKƏTİ təmin edən hərəkətlərə başlamır və sonradan bunu davam etdirmirsə ŞİRKƏT Maddə 29.1-in şərtlərinə əsasən xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərə bilər.

29.3	ŞİRKƏT PODRATÇIYA İŞİN bir hissəsinə və ya hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ xitam verilməsi ilə bağlı bildiriş göndərdikdə, bu bildiriş orada qeyd edilən tarixdə qüvvəyə minir (əgər belə bir tarix qeyd edilməmişdirsə bu bildirişin alındığı tarix) və bu tarixdə PODRATÇI dərhal:

l) bildirişdə qeyd edilən şəkildə İŞİN hamısının və ya bir hissəsinin icrasını dayandırır;

m) ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞİ və ya İŞİN müvafiq hissəsini qəbul etməsi üçün İŞ SAHƏSİNƏ girişinə tam şərait yaradır;

n) ŞİRKƏTİN arzuladığı dərəcədə ŞİRKƏTƏ və ya onun təyin etdiyi şəxsə İŞ ilə əlaqədar olaraq PODRATÇININ əldə etdiyi və ya daxil olduğu hüquqlar, səlahiyyətlər, öhdəliklər və SUBPODRAT MÜQAVİLƏLƏRİNİ verir.
o) Maddə 29.3(b)-nin tələblərinə əsasən, ŞİRKƏT əksini tələb etmədiyi halda, PODRATÇININ avadanlıq və materiallarını İŞİN və ya bunun müvafiq hissəsinin icra edildiyi sahədən dərhal kənarlaşdırmalıdır.

MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi tarixdən sonrakı 30 gün ərzində PODRATÇI TEXNİKİ MƏLUMATIN bütün müvafiq hissələrini və layihə, spesifikasiya, rekvizasiya, hesablama, proqram siyahısı, montaj planları, cədvəllər, kompüter yazıları, disklər və PODRATÇI və ya SUBPODRATÇI tərəfindən hazırlanmış bütün mühüm yazılar və digər məlumat və sənədləri ŞİRKƏTƏ təqdim etməlidir. 

Maddə 29.1(b) və ya 29.1(c)-yə əsasən xitam verildiyi halda, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, İŞİN və ya onun müvafiq hissəsini digər podratçılar vasitəsi ilə başa çatdırsın.

29.4	Maddə 29.1(a)-ya əsasən xitam verildikdə, MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq PODRATÇININ İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi həmin Müqavilədə nəzərdə tutulan digər ödəniş ilə birlikdə almaq hüququ vardır və ya belə bir şərt nəzərdə tutulmadıqda xitam verilmə tarixində tərəflər arasına razılaşdırılan ağlabatan xərcləri almaq hüququ vardır.

29.5	İŞİN bir hissəsinə Maddə 29.1(b)-yə əsasən xitam verildikdə, PODRATÇININ MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq yalnız Müqavilədə nəzərdə tutulan  İŞİN bir hissəsinin icrası üçün ödənişi almaq səlahiyyəti vardır. Xitam verilməsi nəticəsində ŞİRKƏTİN məruz qaldığı bütün ağlabatan əlavə xərclər PODRATÇININ hesabına ödənilir.

29.6	İŞİN hamısına və ya MÜQAVİLƏYƏ Maddə 29.1(b) və ya Maddə 29.1(c)-yə əsasən xitam verildikdə aşağıdakı şərtlər tətbiq olunur:

a)  Maddə 28-də qeyd edilən Qüsurların Aradan Qaldırılması Dövrü başa çatana qədər ( hesab edilir ki, İŞİN BAŞA ÇATDIRILMASI TARİXİ ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ qeyd edilən tarix olmalıdır) və bundan sonra BAŞA ÇATDIRILMA xərcləri və PODRATÇININ nöqsanı və ya xitam verilməsinə səbəb olan halların  nəticəsində meydana çıxan bütün digər xərclər hesablanana qədər PODRATÇININ ŞİRKƏTDƏN hər hansı bir məbləğdə pul almaq hüququ yoxdur.

1. MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə əsasən məbləğ çıxılandan sonra və çıxılan  məbləğdən asılı olaraq   PODRATÇININ yalnız MÜQAVİLƏYƏ uyğun olaraq xitam vermə tarixinə qədər icra edilmiş İŞİN bir hissəsinin icrası üçün Müqavilədə nəzərdə tutulan ödənişi almaq hüququ vardır; və

1. PODRATÇININ yol verdiyi qüsurun və ya xitam verilməsinə səbəb olan digər halların birbaşa nəticəsi olaraq ŞİRKƏT tərəfindən çəkilən hər hansı digər ağlabatan xərclər PODRATÇI tərəfindən ödənilir.

29.7	a)	MÜQAVİLƏYƏ xitam verildiyi zaman, tərəflərin aşağıdakı Maddələrdə nəzərdə tutulan hüquq və öhdəlikləri tam olaraq qüvvədə qalır:
	
4. MÜQAVİLƏDƏ 

ii) MÜQAVİLƏNİN ŞƏRTLƏRİ, Maddələr 4,5,8,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,34,35,36, və 37

i) Müqavilə Formasında nəzərdə tutulan əlavə Maddələr və Müqavilənin Xüsusi Şərtləri.

b)	İŞİN hamısı və ya bir hissəsi xitam olunduğu zaman, MÜQAVİLƏ tam olaraq qüvvədə qalır.

30. AUDİT VƏ SƏNƏDLƏRİN SAXLANILMASI

30.1	İŞİN icra edildiyi dövrdə və sonrakı üç il müddətində ŞİRKƏTİN və onun səlahiyyətli nümayəndəsinin istənilən ağlabatan vaxtda audit aparmaq və sorğu göndərməklə PODRATÇIDAN aşağıda qeyd olunanlarla bağlı bütün qeydlərin (kompüterdə saxlanılan məlumatlar da daxil olmaqla), kitabların, şəxsi qeydlərin, hesabların, yazışmaların, memorandumların, qəbzlərin, vauçerlərin və  digər sənədlərin nüsxələrini almaq hüquqları vardır:

g) PODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ göndərilən ödəniş hesab fakturaları; və

h) Bu MÜQAVİLƏNİN, icrası PODRATÇI tərəfindən audit vasitəsi ilə yoxlanıla bilən öhdəliklərin müəyyən olunduğu hər hansı müddəası.

30.2		PODRATÇI ŞİRKƏT və/və ya onun nümayəndələri ilə ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən  audit yoxlamasının həyata keçirilməsi üçün tam şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. ŞİRKƏT audit yoxlamasını PODRATÇIYA minimal narahatçılıq yaratmaqla həyata keçirməlidir.

30.3	PODRATÇI bütün SUBPODRATÇILARA münasibətdə eyni növ audit yoxlamasını həyata keçirmək hüququna malikdir və ŞİRKƏTİN də bu hüquqlara malik olmasına şərait yaradır.

30.4	ŞİRKƏT və PODRATÇI kompüterdə saxlanılan məlumatlar da daxil olmaqla MÜQAVİLƏ ilə bağlı bütün sənədləri və məlumatları ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ nəzərdə tutulan İŞLƏRİN tamamlanması tarixindən sonrakı altı (6) il müddətində saxlamaldırlar.


31. YÜKLÜLÜKLƏR

31.1	PODRATÇI  İŞƏ və ya PODRATÇININ sahibliyində və ya İŞ SAHƏSİNDƏ olan ŞİRKƏTİN hər hansı əmlakına qarşı hər hansı yüklülük və ya girov qoymaq hüququ yoxdur.

31.2	Maddə 31-nın hər hansı digər müddəalarına xələl yetirmədən, PODRATÇI ŞİRKƏTİ SUBPODRATÇILARIN MÜQAVİLƏ ilə bağlı olan və ya onun icrasının nəticəsində meydana çıxan yüklülük və ya girov tədbirlərindən qoruyur, müdafiə edir və bu baş verdiyi halda zərərin əvəzini ödəyir.

31.3	PODRATÇI İŞƏ və ya onun hər hansı bir hissəsinə təsir edə biləcəyi ehtimal olunan yüklülük və ya həbs barədə ŞİRKƏTƏ dərhal məlumat verir.

31.4	Əgər ŞİRKƏTİN və ya onun əmlakının məruz qala biləcəyi hər hansı yüklülük və ya girov barədə sübut mövcuddursa, bunun hər hansı bir şəxs tərəfindən PODRATÇIYA qarşı və ya SUBPODRATÇI tərəfindən ŞİRKƏTƏ qarşı edilməsindən asılı olmayaraq, ŞİRKƏTİN hüququ vardır ki, bu yüklülük və ya girovun vurduğu zərəri tam şəkildə ödəyən məbləği PODRATÇIYA ödənişlərdən çıxsın.

31.5	Maddə 31-nın məqsədləri üçün, ŞİRKƏTƏ edilən istinadlara ORTAQLAR və ŞİRKƏTİN və ORTAQLARIN FİLİALLARI, PODRATÇIYA edilən istinadlara isə onun FİLİALLARI daxildir.

32.	İŞ ETİKASI
	
	32.1	Həm ŞİRKƏT və həm də PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrası zamanı iş etikasının ən yüksək standartlarına riayət edirlər. Vicdanlılıq, ədalət və düzgünlük tərəflər arasındakı davranışda əsas prinsipləri təşkil edir.

	
	32.2	Həm ŞİRKƏT və həm də PODRATÇI razılaşır ki, onlar birbaşa və ya dolayı olaraq ŞİRKƏTLƏR QRUPU və ya PODRATÇI QRUPUNUN hər hansı bir üzvündən və ya digər podratçı və ya təchizatçılardan və ya dövlət orqanlarından və ya digər şəxslərdən tərəflərdən hansısa birini pis vəziyyətdə qoyan maddi dəyəri olan heç bir şey almayacaq, verməyəcək və ya verməyi təklif etməyəcəklər. Bu şərtə əməl olunmaması MÜQAVİLƏNİN pozulması hesab edilir.

33.	ÜMUMİ HÜQUQİ MÜDDƏALAR

	33.1	Hüquqların saxlanması

MÜQAVİLƏDƏ xüsusi olaraq başqa qayda müəyyən olunmadığı halda, Maddə 22 və 35-ə əsasən, həm ŞİRKƏT həm də PODRATÇI, MÜQAVİLƏ və qanunlara əsasən bir-birlərinə qarşı istifadə edə biləcəkləri hüquq və öhdəlikləri özlərində saxlayırlar.

ŞİRKƏT tərəfindən edilmiş təsdiq, bildiriş və s. PODRATÇINI MÜQAVİLƏYƏ əsasən daşıdığı məsuliyyət və öhdəliklərdən azad etmir.

	33.2	PODRATÇININ FİLİALLARI

MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN PODRATÇIYA verdiyi hər hansı məsuliyyət məhdudlaşması PODATÇININ FİLİALLARINA da aiddir.

	33.3	PODRATÇININ müstəqilliyi
		
PODRATÇI İŞİN icrası ilə əlaqədar müstəqil podratçı kimi fəaliyyət göstərir və ŞİRKƏT tərəfindən tələb edilən nəticələri əldə etmək üçün nəzarət, müşahidə, idarəçilik və rəhbərliyi həyata keçirir.

	33.4	Tənzimləyici hüquq və dil

MÜQAVİLƏ, başqa cür müəyyən olunan beynəlxalq xüsusi hüquq qaydaları və hüququn seçilməsi prinsipləri istisna olmaqla Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun təfsir və tətbiq olunur və Maddə 35-ya uyğun olaraq Azərbaycan Məhkəmələrinin müstəsna səlahiyyətinə tabedir. MÜQAVİLƏNİN əsas dili Azərbaycan dilidir.

33.5   Bildirişlər

MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar verilən bütün bildirişlər yazılı şəkildə verilir və Müqavilə müəyyən edilmiş ünvanlara əl ilə, faks və ya birinci növ poçt vasitəsilə çatdırırlır və nüsxələri tərəflərin digər ofis və ofislərinə göndərilir.

Bu bildirişlər:

j) əl ilə çatdırıldığı zaman, təhvil verildiyi tarixdə;

k) faks ilə göndərldiyi zaman, təhvil alanın ünvanında bildirişin göndərildiyi gündən sonrakı birinci iş günü;

l) birinci növ poçtla göndərildiyi zaman, göndərildiyi vaxtdan 48 saat sonra

çatdırılmış hesab olunur.

33.6  ŞİRKƏTİN Statusu

ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİ öz adından bağlayır:

g) PODRATÇI MÜQAVİLƏNİN icrasını yalnız ŞİRKƏTLƏolmasını təsdiq edir və MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuş heç nə PODRATÇININ üzərinə ŞİRKƏTİN özündən başqa digər ORTAQLARINA qarşı məhkəmə işi qaldırmaq öhdəıliyi qoya və ya ona bu cür hüquq verə bilməz; və

h) ŞİRKƏT öz adından olduğu kimi, həm də bütün ORTAQLARIN adından MÜQAVİLƏNİN icrasına məcbur etmək hüququna malikdir. Bu məqsədlə ŞİRKƏT PODRATÇININ bütün vəzifə və öhdəliklərinin icrasını məcburi təmin etmək üçün öz adından məhkəməyə müraciət edə və hər hansı ORTAĞIN PODRATÇIYA qarşı olan iddiasını irəli sürə bilər; və

i) MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏT tərəfindən ödənilən bütün itkilər, zərərlər və xərclərə (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla),  MÜQAVİLƏYƏ əsasən ŞİRKƏTİN ORTAQLARININ, ŞİRKƏTİN və ORTAQLARININ müvafiq FİLİALLARININ itkilər, zərərlər və xərcləri (məhkəmə xərcləri də daxil olmaqla) daxildir. Şübhənin aradan qaldırılması üçün, PODRATÇININ məsuliyyətinin MÜQAVİLƏDƏ müəyyən olunmuş hər hansı və bütün məhdudlaşdırılmaları PODRATÇININ ŞİRKƏT, ŞİRKƏTİN ORTAQLARI, ŞİRKƏTİN və ORTAQLARININ müvafiq FİLİALLARI qarşısında məcmu məsuliyyət məhdudlaşdırılmasını təşkil edir.

33.10  Tam Razılaşma

MÜQAVİLƏ İŞ ilə əlaqədar tərəflər arasındakı tam razılaşmanı təşkil edir və bu MÜQAVİLƏ ilə əlaqədar yazılı və ya şifahi olmasından asılı olmayaraq özündən əvvəlki bütün sövdələşmələri, bəyanatları və ya razılaşmaları əvəz edir. MÜQAVİLƏYƏ edilmiş istənilən əlavə yazılı şəkildə edildikdə və MÜQAVİLƏNİN hər iki tərəfinin imzası ilə qüvvəyə minir.

33.11     İtkinin azaldılması

Həm ŞİRKƏT, həm də PODRATÇI digər tərəfin MÜQAVİLƏNİ pozması nəticəsində meydana çıxan hər hansı itkilərin azaldılması üçün ağlabatan bütün tədbirləri görməlidir.

33.12 Etibarsızlıq və müddəaların bölünənliyi

Bu MÜQAVİLƏNİN hər hansı müddəası hər hansı səlahiyyətli yurisdiksiyaya malik məhkəmə və ya inzibati orqan tərəfindən etibarsız və ya qeyri-məcburi elan edilərsə, həmin etibarsızlıq və ya qeyri-məcburilik MÜQAVİLƏNİN digər müddəalarına təsir etməyəcək və bu cür təsirə məruz qalmayan bütün digər müddəalar tam qüvvəsində qalır. ŞİRKƏT və PODRATÇI hər hansı etibarsız və ya qeyri-məcburi müddəanı bu müddəanın daşıdığı iqtisadi, hüquqi və kommersiya məqsədlərinə mümkün qədər daha çox uyğun gələn etibarlı və məcburi qüvvəyə malik müddəa ilə əvəz etməyə çalışacaqları barədə razılaşırlar. 

34. DƏYMİŞ ZİYAN və DƏBBƏ PULU

34.1 Əgər PODRATÇI Müqavilədə müəyyən edilən İŞLƏRİ  ƏSAS TARİXLƏRİN CƏDVƏLİNDƏ nəzərdə tutulan tarixlərdə tamamlaya bilməzsə və/və  ya Maddə 34.1-də müəyyən edilmiş Dəbbə Pulu başlığı altında müəyyən edilən işlərlə bağlı MÜQAVİLƏNİN tələblərinə cavab verə bilməzsə PODRATÇI ŞİRKƏTƏ Dəbbə Pulu görə məsuliyyət daşıyır. Dəbbə Pulu həcmi Müqavilədə müəyyənləşdirlir.

34.2 PODRATÇININ  bu Müqaviləyə əsasən Dəbbə Pulu məbləğini ödəmə öhdəliyi cərimə olaraq deyil, PORATÇININ Müqavilə öhdəliklərinə əməl etməməsi nəticəsində ŞİRKƏTƏ dəymiş ziyanın və itkilərin əvvəlcədən hesablanmış ilkin məbləğini təşkil edir.  

35.MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

35.1	ŞİRKƏT və PODRATÇI arasında MÜQAVİLƏ və ya İŞ ilə bağlı meydana çıxan mübahisələr aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq həll edilir:

g) mübahisə ilk öncə ŞİRKƏTİN NÜMAYƏNDƏSİ və PODRATÇININ NÜMAYƏNDƏSİNƏ yönəldilir, hansı ki, öz növbələrində mübahisə obyekti olan məsələni müzakirə edir və razılığa gəlmək üçün bütün ağlabatan cəhdləri edirlər;

h) əgər Maddə 35.1(a)-ya əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə Müqavilədə müəyyən edilmiş iki şəxsə yönəldilir. Bu şəxslərdən biri ŞİRKƏT, biri isə PODRATÇI tərəfindən təyin edilir. Tərəflər təyin etdikləri şəxsləri digər tərəfə məlumat verməklə dəyişə bilərlər;

i) əgər Maddə 35.1(b)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, mübahisə ŞİRKƏTİN və PODRATÇININ İcraçı Direktorlarına və ya Rəhbərliklərinin vasitəsi ilə həll edilməyə  yönəldilir.

35.2	Əgər Maddə 35.1(c)-yə əsasən razılaşma əldə edilməsə, tərəflər mübahisəni öz aralarında razılaşdırdıqları Mübahisələrin Alternativ Həlli forması ilə həll edilə bilərlər.

35.3	Hər hansı bir mübahisə barədə razılaşma əldə edilməsə, Maddə 35.4-ə əsasən tərəflərdən hər biri mübahisəni həll etmək üçün istənilən vaxt Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq Məhkəməyə müraciət edə bilər.

35.4	Maddə 35.3-ə əsasən mübahisənin Məhkəmələrə yönəldilməsindən əvvəl mübahisə ilə əlaqədar məhkəmə işinə başlamaq istəyən tərəfin bundan öncə Maddə 35.1 (a), (b) və (c)-də qeyd olunan qaydalara riayət etməsi və bunları tamamlamağa cəhd etməlidir. 

35.5	Hansısa bir məsələ və ya məsələlər mübahisə obyekti olan zaman, PODRATÇI İŞİN icrasına davam etdirir və tamamlanmasını həyata keçirir və həm PODRATÇI, həm də ŞİRKƏT MÜQAVİLƏNİN şərtlərinə riayət edir.

36.	SAĞLAMLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT

36.1	ŞİRKƏT sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit (bundan sonra “STƏ” adlandırılır) ilə bağlı məsələlərə böyük önəm verir və tələb edir ki, PODRATÇI QRUPU STƏ-nin ən yüksək standartlarına əməl və riayət etsin. 

36.2	PODRATÇI İŞİN icra edilməsi üçün zəruri olan bütün əməliyyatların və metodların müvafiqliyi, stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün tam məsuliyyət daşıyır və STƏ–nin şərtlərinə ciddi şəkildə riayət edir. PODRATÇI STƏ ilə bağlı tədbirlərin təşkil edilməsi və bu tədbirlərin sənədlərinin hazırlanması üçün ŞİRKƏT ilə əməkdaşlıq edir.

36.3	Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit standartlarının tələblərinə riayət edilməməsi və ya hər hansı bir materialdakı STƏ risklərinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar ŞİRKƏTİN ağlabatan tələbinin icra edilməməsi ŞİRKƏTƏ əsas verir ki, İŞİN və ya MÜQAVİLƏNİN hər hansı bir hissəsinin Maddə 29.1(b)-yə əsasən ləğv edilməsi üçün bildiriş versin.

36.4	 PODRATÇI İŞ SAHƏSİNDƏ baş verən fövqəladə hadisənin lazımi şəkildə qarşısının alınması üçün ŞİRKƏT ilə əməkdaşlıq edir və təhlükə olduğu zaman dərhal insan həyatının və əmlakın qorunması üçün zəruri olan tədbirlər görür.


Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri Müqaviləni aşağıda göstərilən tarixdə iki nüsxədə imzalayırlar:

PODRATÇI				ŞİRKƏT

Adı:					Adı:

Vəzifəsi:					Vəzifəsi:

Tarix:					Tarix:						















Əlavə II
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
28.04.2001-ci  il tarixli, 53  nömrəli əmri ilə
təsdiq edilmişdir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
Ehtimal olunan dəyərin müəyyən edilməsinə dair standart
(SOCARSS – 022.2011)

01.1 Standartlaşmanın məqsədi – növbəti il üçün malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə təchizat planının (proqnozunun) hazırlanmasında, eləcə də müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsində istifadə ediləcək ehtimal olunan dəyərin müəyyən edilməsinə dair münasibətlərin tənzimlənməsi.
01.2 Ehtimal olunan dəyər – satın alan təşkilat tərəfindən satınalmaların maliyyələşdirilməsini düzgün planlaşdırmaq məqsədilə, satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) bu standarta uyğun olaraq müəyyən edilən bazar qiyməti.
01.3 Məsul şəxs – SOCAR-ın qurumlarında fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış təchizat bölməsinin əməkdaşı.
01.4 Satınalma Komitəsinin nümayəndəsi – ehtimal olunan dəyərin müəyyən edilməsi üzrə satın alan təşkilat tərəfindən həyata keçirilən prosedurlara və tədbirlərə nəzarəti həyata keçirən Satınalmalar Komitəsinin katibi. 
01.5 Ehtimal olunan dəyərin müəyyən edilməsi üsulları – malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan dəyərinin müəyyən edilməsi üçün potensial malgöndərənlərə (podratçılara) sorğuların göndərilməsi, informasiya vasitələrindən istifadə edilməsi, əvvəl bağlanmış müqavilələrin təhlil edilməsi və müstəqil qiymətləndiricinin xidmətlərinin cəlb edilməsi üsullarından istifadə olunur.
01.6 Sorğuların göndərilməsi – potensial malgöndərənlərdən (podratçılardan) mallar (işlər və xidmətlər) üzrə müvafiq dövr üçün cəlb edilmiş kommersiya təkliflərinin aşağıdakı tələblər nəzərə alınmaqla təhlil edilməsi:
· SOCAR-ın qurumlarının hər il təqdim etdiyi potensial malgöndərənlərin (podratçıların) siyahısı Satınalmalar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilməli və bu siyahıya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi eyni qaydada rəsmiləşdirilməlidir;
· Potensial malgöndərənlərin (podratçıların) siyahısı hazırlanarkən onların analoji malların (işlərin və xidmətlərin) təqdim edilməsində müsbət təcrübəsinin, malgöndərən istehsalçı olmadığı halda konkret istehsalçı ilə onun münasibətlərini təsdiq edən sənədlərin, işlərin yerinə yetirilməsini təklif edən podratçıların müvafiq texniki vasitələrə və kadr potensialına malik olması imkanlarının, malgöndərənlər (podratçılar) xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda onlarda belə razılığın mövcudluğu nəzərə alınmalıdır.  
· Kommersiya təkliflərinin konfidensiallığını təmin etmək üçün onların əvvəlcədən müəyyən edilən vaxtadək malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən müvafiq qaydada imzalanması və möhürlənmiş bağlı zərflərdə təqdim edilməsi üçün tədbirlər görülməlidir;
· Zərflər Satınalmalar Komitəsinin nümayəndəsinin müəyyən etdiyi vaxtda nümayəndənin iştirakı ilə məsul şəxslər tərəfindən açılmalı və qiymətə təsir göstərə biləcək bütün hallar nəzərə alınmaqla təkliflər üzrə məlumatlar müvafiq aktla rəsmiləşdirilməlidir;
· Bu üsul ilə təqdim edilmiş kommersiya təklifləri və onların qiymətləndirilməsi üzrə sənədlərin bir nüsxəsi məsul şəxsdə, digəri isə Satınalmalar Komitəsinin nümayəndəsində ən azı bir il müddətində saxlanmalıdır;
· Bu üsulunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar prosedurlarda iştirak edən mütəxəssislərin məlumatların yayılması ilə bağlı məsuliyyəti müəyyən edilməlidir.
01.7 İnformasiya vasitələrindən istifadə edilməsi – malların (işlərin və xidmətlərin) dəyəri barədə məlumatların internet, rabitə və digər vasitələrlə əldə edilməsi. Bu üsul ilə yanaşı potensial malgöndərənlərə (podratçılara) sorğuların göndərilməsi üsulu hər bir halda tətbiq edilməlidir.  
01.8 Əvvəl bağlanmış müqavilələrin təhlil edilməsi - analoji malların (işlərin və 	xidmətlərin) satın alınması üzrə əvvəl bağlanmış müqavilələrin dəyərinin əsas 	götürülməsi. Bu üsul o zaman tətbiq edilir ki, həmin müqavilələrin bağlanması zamanı 	keçirilmiş müsabiqələrdə ehtimal olunan müqavilə dəyəri potensial malgöndərənlərə 	(podratçılara) sorğuların göndərilməsi üsulunun tətbiq edilməsi nəticəsində müəyyən 	olunmuşdur.
01.9 Müstəqil qiymətləndiricinin xidmətinin cəlb edilməsi – SOCAR-ın Satınalmaların 	təşkili və idarə edilməsi üzrə normativ sənədlərinə uyğun olaraq cəlb edilmiş müstəqil 	qiymətləndirici tərəfindən yuxarıda qeyd olunan üsullar da daxil olmaqla beynəlxalq 	neft-qaz əməliyyatlarında tətbiq edilən təcrübəyə əsaslanaraq aparılmış 	qiymətləndirmə nəticəsində dəyərin müəyyən edilməsi.
01.10 Konfidensiallığın təmin edilməsi – Satınalma Komitəsinin nümayəndəsi, satın alan təşkilatın rəhbəri, onun sahə üzrə müavini, eləcə də məsul şəxs tərəfindən yazılı və ya şifahi, vizual və ya elektron, maqnit daşıyıcıları və ya rəqəmsal format daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmadan istənilən  formada bu standartın məqsədləri üçün  əldə edilmiş məlumatların konfidensiallığı təmin edilməlidir. Ehtimal olunan dəyər ilə bağlı məlumatların konfidensial saxlanması vəzifəsi məlumatlara çıxışı olan işçilərin vəzifə təlimatlarında nəzərə alınması üçün işəgötürən tərəfindən tədbirlər görülməlidir. 
01.11 Satınalma müsabiqəsində potensial malgöndərənlərin (podratçıların) iştirakı - Ehtimal olunan müqavilə dəyərinin müəyyən edilməsində əsas olmuş təklifləri təqdim edən potensial malgöndərənlərin (podratçıların) müsabiqəyə dəvət olunmaları təmin edilməlidir. Həmin malgöndərənlərə (podratçılara) dəvət sənədlərinin göndərilməsi, həmin sənədlərin onlar tərəfindən qəbul edilməsi və digər tədbirlərin görülməsi müvafiq qaydada sənədləşdirilməli və müsabiqənin nəticələrinə dair protokola əlavə edilməlidir.
01.12 Satınalma prosedurlarının dayandırılması - Potensial malgöndərənin (podratçının) müvafiq qaydada səlahiyyət verdiyi törəmə müəssisəsi, agenti, filialı, nümayəndəsi, subpodratçısı, distributoru və yaxud müvafiq müqavilə əsasında onu təmsil edən digər üçüncü şəxs vasitəsilə satın alma əməliyyatlarında iştirak etməsi halları istisna olmaqla bu standartın 01.11 bəndi ilə müəyyən olunmuş tələblər təmin edilmədikdə satınalma müqaviləsi qüvvəyə minənədək Satınalma Komitəsinin qərarı ilə müvafiq satınalma prosedurları dayandırıla bilər. 
01.13 Məsuliyyət – Satınalma Komitəsinin nümayəndəsi, satın alan təşkilatın rəhbəri, onun müavini, ixtisaslaşmış təchizat bölməsinin əməkdaşı bu standartın tətbiq edilməsinə görə qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.   
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BAKI – 2016
TƏCİLİ TƏLƏBATIN YARANMASI İLƏ ƏLAQƏDAR MALLARIN (İŞLƏRİN VƏ XİDMƏTLƏRİN)
SATIN ALINMASININ TƏŞKİLİNƏ DAİR 
TƏLİMAT
1. [bookmark: _Toc444184411]Ümumi müddəalar
1.1. Hazırki təlimat (bundan sonra Təlimat) SOCAR-da ani (gözlənilmədən) yaranan və əvvəlcədən planlaşdırılması mümkün olmayan tələbatın ödənilməsi məqsədilə, malların “müsabiqədənkənar” (tək mənbədən) satın alınması üçün malgöndərənlərin (podratçıların) seçilməsi prosedurlarını tənzimləyir.
1.2. Təlimat SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş satınalmaların təşkili və idarə olunması üzrə normativ sənədlərinə (bundan sonra Normativ sənədlər) uyğun hazırlanıb.
2. [bookmark: _Toc444184412]Malgöndərənlərin siyahısının hazırlanması və dərci
2.1. Təlimata uyğun olaraq müvafiq prosedurların aparıla bilməsi üçün ilk öncə SOCAR-ın Baş ofisinin Təchizat İdarəsi (bundan sonra Tİ)  və ya strktur vahiddə ixtisaslaşmış təchizat bölməsi  vendor siyahıdan istifadə edilməklə malgöndərənlərin siyahısını (bundan sonra Siyahı) hazırlayır.
2.2. Malgöndrənlərin siyahısında malgöndərən təşkilatın adı, rekvizitləri, rəhbərin adı, ixtisaslaşma sahəsi və rəsmi elektron ünvanı göstərilməlidir. 
3. [bookmark: _Toc444184413]Sazişlərin bağlanması
3.1. Malgöndərənlərin siyahısı təsdiq edildikdən sonra Tİ  5 (beş) iş günü müddətində siyahıda yer alan bütün malgöndərənlərlə Təlimata 1 nömrəli əlavədə verilmiş formaya uyğun “Satınalma müqaviləsinin ümumi şərtlərinə dair Saziş”lərin (bundan sonra Sazişlər) bağlanmasını təmin edir. 
3.2. Sazişlər satınalma münasibətlərinin ümumi şərtlərini tənzimləyir. Sazişin bağlanması hər hansı malın tədarük edilməsi (xidmətlərin göstərilməsi) üçün əsas ola bilməz. Malların tədarükü Təlimata uyğun keçirilmiş ilkin seçim prosedurunun və tələb olunduqda hərracın (bundan sonra Hərrac) nəticəsinə əsasən seçilmiş malgöndərənə alqı-satqının xüsusi şərtlərini müəyyən edən şifarişin verilməsindən sonra həyata keçirilir.
4. [bookmark: _Toc444184414][bookmark: _Toc442283672]İlkin seçim proseduru
4.1. [bookmark: _Toc444183612][bookmark: _Toc444183954][bookmark: _Toc444184415]İlkin seçim prosedurunda Satınalan təşkilatın satınalmalar qrupu və ya sifarişçi struktur bölmə ixtisaslaşmış təchizat bölməsi ilə birlikdə siyahısında olan bütün malgöndərənlərə (malgöndərənlərin fəaliyyət sahəsini nəzərə almaqla) satınalma predmeti ilə bağlı elektron sorğu göndərir.
4.2. [bookmark: _Toc444183613][bookmark: _Toc444183955][bookmark: _Toc444184416]Sorğuda satınalma predmetinə dair texniki göstəricilər, ölçülər, ona dair funksional və texniki tələblər, miqdar, standartlar, tədarük müddəti, markirovka, qablaşdırma, istifadə olunacaq zəmin, malların çatdırılmalı olduğu ünvan, satınalan təşkilatın adı, əlaqələndirici şəxsin və onun əlaqə vasitələri, sorğulara uyğun olaraq qiymət təklifinin verilməsi üsulu və müddəti, təklif edilən mallar haqqında təqdim edilməli sənədlər və digər məlumatlar göstərilir.
4.3. [bookmark: _Toc444183614][bookmark: _Toc444183956][bookmark: _Toc444184417]Satınalan təşkilatın satınalmalar qrupu sorğuya uyğun olaraq keçiriləcək ilkin seçim prosedurunda iştirak etmək niyyətində olmayan malgöndərənlərin bu barədə Satınalan təşkilata mütləq yazılı məlumat vermələrini təmin etməlidir.
4.4. [bookmark: _Toc444183615][bookmark: _Toc444183957][bookmark: _Toc444184418]İlkin seçim prosedurları elektron yazışma (sorğu/qiymət təklifi) qaydasında aparılır. 
4.5. [bookmark: _Toc444183616][bookmark: _Toc444183958][bookmark: _Toc444184419]Satınalan təşkilatın sorğu məktubuna əsasən təyin edilmiş tarix və vaxtdan sonra malgöndərənlər tərəfindən təqdim edilmiş təkliflər qiymətləndirmə prosesində nəzərə alınmır. Lakin vaxtında verilməyən təkliflərdən hər hansı birinin qiyməti qiymətləndirilən təkliflərin hamısından daha aşağı olarsa bu halda Satınalmalar qrupu Təlimata uyğun Hərracın keçirilməsinə qərar verməlidir.
4.6. [bookmark: _Toc444183617][bookmark: _Toc444183959][bookmark: _Toc444184420]Satınalma qrupu malgöndərənlər tərfindən təqdim edilmiş qiymət təkliflərini müqayisə edərək qiymətləndirdikdən sonra aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
4.6.1. [bookmark: _Toc444183618][bookmark: _Toc444183960][bookmark: _Toc444184421]Təqdim edilmiş təkliflər arasında ən səmərəli müqavilə şərtlərini (əsas meyar ən aşağı qiymət olacaq) təklif edən malgöndərənin bəyənilməsi haqqında İlkin seçim prosedurun nəticələrinin elan olunması barədə;
4.6.2. [bookmark: _Toc444183619][bookmark: _Toc444183961][bookmark: _Toc444184422]Qiymətləndirilən ən aşağı qiymət təklifinin satınalma predmeti üzrə Normativ sənədlərə uyğun müəyyən edilmiş ehtimal olunan satınalma dəyərindən və ya vaxtında təqdim edilməyən təkliflərdən birinin qiymətindən əhəmiyyətli dərəcə, yəni 10 (on) faizədən çox yüksək olması səbəbi ilə Təlimata uyğun Hərracın keçirilməsi barədə;
4.6.3. [bookmark: _Toc444183620][bookmark: _Toc444183962][bookmark: _Toc444184423]malgöndərənlər arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmələrə və ya saxtakarlığa yol verilməsi ilə əlaqədar İlkin seçim prosedurunun nəticələrinin ləğv edilməsi barədə;
4.7. [bookmark: _Toc444183621][bookmark: _Toc444183963][bookmark: _Toc444184424]Satınalmalar qrupunun qərarları protokollaşdırılır və Satınalan təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. 
4.8. [bookmark: _Toc444183622][bookmark: _Toc444183964][bookmark: _Toc444184425]Satınalmalar qrupu Təlimatın 4.6.1. bəndinə uyğun qərar qəbul edərsə İlkin seçim prosedurunda bəyənilmiş təklifin qiyməti və digər şərtləri barədə malgöndərənin adı göstərilmədən Siyahıdakı bütün malgöndərənlərə bildiriş göndərilir. Əgər bildirişin göndərilməsindən sonra 1 (bir) iş günü müddətində (bu müddətdən sonra verilmiş təkliflər nəzərə alınmır) heç bir malgöndərən, o cümlədən İlkin seçim prosedurunda iştirak etməkdən imtina etmiş malgöndərənlər bəyənilmiş təklifdən daha aşağı qiymət  təklifi vermək niyyətlərini bildirməzlərsə Satınalan təşkilat təklifi bəyənilmiş malgöndərənə Sazişin şərtlərinə əsasən sifariş verilməsi məqsədi ilə Normativ sənədlərə uyğun hazırlanmış satınalma strategiyasını İlkin seçim prosedurunun protokolu ilə birlikdə təsdiq edilməsi üçün Komitəyə göndərir. Komitə satınalma strategiyasını təsdiq etdikdən sonra Satınalan təşkilat seçilmiş malgöndərənə Sazişə uyğun sifariş verə bilər.
4.9. [bookmark: _Toc444183623][bookmark: _Toc444183965][bookmark: _Toc444184426]Satınalmalar qrupu Təlimatın 4.6.2-ci bəndinə uyğun olaraq Hərracların keçirilməsinə qərar verdikdə və ya Təlimatın 4.7-cı bəndinə uyğun olaraq malgöndərənlərdən hər hansı biri (təyin edilmiş müddət ərzində) bəyənilmiş təklifin qiymətindən daha aşağı qiymət təklif etmək niyyətini bildirərsə Siyahıdakı bütün malgöndərənlər Hərraca dəvət edilirlər. Satınalmalar qrupu Təlimatın 4.6.2-ci və ya 4.8-ci bəndlərinə uyğun olaraq qərar verdikdən ən geci iki iş günü müddətində Hərracın keçirilməsini təmin etməlidir. 






5. [bookmark: _Toc444184427]Hərracların keçirilməsi.
5.1. Hərrac malgöndərənin seçilməsinin elə bir üsuludur ki, bu prosedurda iştirak üçün dəvət edilmiş malgöndərənlərin qiymət təklifləri üzrə müvafiq məlumatlar elan edildikdən sonra malgöndərənlərə öz təklifləri ilə bağlı qiymətlərə endirimlər etmək imkanı verilir. Bu zaman malgöndərənlər İlkin seçim proseduru zamanı təklif etdikləri qiymətdən aşağı olan yeni qiymət təkliflərini müəyyən edilən vaxt ərzində Əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna göndərirlər.
5.2. Satınalmalar qrupunun Əlaqələndirici şəxsi tərəfindən malgöndərənlərə Hərracın keçiriləcəyi tarix, vaxt və hərracın keçirilməsi qaydaları barədə məlumat verilir. Hərracda iştirak etmək istəyən malgöndərənlər bu barədə əlaqələndirici şəxsi elektron poçt vasitəsilə məlumatlandırmalıdırlar.
5.3. Hərrac təyin olunmuş vaxtda başlayır və iştirak edən bütün malgöndərənlərə öz təkliflərinin qiymətini azaltmaq imkanının nəzərdən keçirilməsi təklif olunur. Hərrac üçün müəyyən edilmiş vaxt ərzində Əlaqələndirici şəxs tərəfindən qəbul edilmiş hər bir yeni qiymət təklifi (təklif verən malgöndərənin adı açıqlanmadan) nəzərə alınmaq üçün Hərracda iştirak edən bütün iştirakçılara göndərilir. 
5.4. Hərrac üçün müəyyən edilmiş vaxt ərzində ən aşağı qiymət təklifi verən malgöndərən hərracın qalibi hesab edilir və Əlaqələndirici şəxs Həraccın bitməsini elan edərək bütün iştirakçılara qalib gəlmiş qiymət təklifi barədə məlumat verir.
5.5. Hərracın nəticələri Əlaqələndirici şəxs tərəfindən protokollaşdırılır və satınalmalar qrupunun bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Protokol Satınalan təşkilatın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.
5.6. Daha sonra Normativ sənədlərə uyğun tərtib edilmiş satınalma strategiyası hərrac protokolu ilə birlikdə təsdiq edilməsi məqsədi ilə Komitəyə göndərilir. Komitə satınalma strategiyasını təsdiq etdikdən sonra Satınalan təşkilat seçilmiş malgöndərənə Sazişə uyğun sifariş verə bilər.
6. [bookmark: _Toc444184428]Şikayətin verilməsi
6.1. Satınalan təşkilat və ya onun satınalma qrupu tərəfindən Təlimat üzrə tənzimlənən proseslərlə bağlı qəbul edilmiş qərarlar, hərəkət və ya hərəktsizlik nəticəsində hüquqlarının və qanuni maraqlarının pozulduğunu iddia edən hər bir malgöndərənin şikayət vermək hüququ var.
6.2. Malgöndərən öz şikayətini satınalan təşkilatın rəhbərinə və ya Komitəyə təqdim edə bilər. Komitəyə şikayətlər elektron qaydada Komitənin procurement.committee@socar.az  elektron ünvanına göndərilə bilər. Əgər şikayətin predmeti müvafiq satınalma əməliyyatlarında yol verilmiş korrupsiya halları ilə bağlıdırsa bu halda birbaşa olaraq elektron məktub formasında antikorrupsiya@socar.az  elektron ünvanına göndərilə bilər.
6.3. Şikayətdə aşağıdakılar qeyd edilməldir:
6.3.1. Hüquqi şəxsin tam adı (fiziki şəxslərdə ad, soyad və şəxsiyyətini təsdiq edən qüvvədə olan sənədin qeydləri), malgöndərənin VÖEN-i və ya ona analoq təşkil edən nömrə, hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu ünvan, əlaqə nömrələri;
6.3.2. Satınalan təşkilatın adı və ünvanı, prosedurun keçirilməsi tarixi;
6.3.3. Hüquq pozuntusunun aşkarlandığı (və ya baş verdiyi) tarix;
6.3.4. Şikayətin mövzusu, səbəbi və mümkün subutlar.







[bookmark: _Toc444183628][bookmark: _Toc444183970][bookmark: _Toc444184431]Təlimata 
[bookmark: _Toc444184432]Əlavə№2

SATINALMA MÜQAVİLƏSİNİN ÜMUMİ ŞƏRTLƏRİNƏ DAİR 
SAZIŞ NÜMUNƏSİ

_____ şəhəri                                                                    			“ -- ” _______ 201_-c_ il

Nəzərə alaraq ki, [malgöndərənin adı daxil edilir] öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun qurmuşdur və aparır,
Nəzərə alaraq ki, [malgöndərənin adı daxil edilir] SOCAR-da və ya qurumlarında özünün  fəaliyyət sahəsinə aid malların satın alınması üzrə təşkil ediləcək ilkin seçim prosedurlarında və ya hərraclarda istisnasız iştirak edəcəyini və təşkil olunacaq belə prosedurlarda qalib olduqları təqdirdə sifariş ediləcək malları razılaşdırılmış şərtlərlə qeyd-şərtsiz tədarük edəcəyini təsdiq edir,
Nəzərə alaraq ki, [malgöndərənin adı daxil edilir] İlkin seçim prosedurlarının və ya hərracların nəticələri ilə bağlı satınalma sənədlərinin SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilməsindən sonra sifarişlərin verilə biləcəyini bilir və qəbul edir,
Nəzərə alaraq ki, SOCAR və ya onun qurumu (ilkin seçim prosedurunu və ya hərracı təşkil edən) hərracın qalibi olan malgöndərən tərəfindən sifarişə uyğun tədarük edilmiş malları qəbul edəcəyini təsdiq edir,

Bir tərəfdən irəlidə “Alıcı” adlanacaq, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş və nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) [satınalan təşkilatın adı daxil edilir], [satınalan təşkilatın adından Saziş imzalamağa səlahiyyətli olan şəxsin vəzifəsi və adı, soyadı daxil edilir] şəxsində, digər tərəfdən irəlidə “Satıcı” adlanacaq, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş və nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən [malgöndərənin adı daxil edilir], [malgöndərənin adından Saziş imzalamağa səlahiyyətli olan şəxsin vəzifəsi və adı, soyadı daxil edilir]şəxsində, birlikdə Tərəflər və ayrılıqda Tərəf adlanmaqla aşağıdakı şərtlərlə bu Ümumi Sazişi (irəlidə Saziş) bağladılar:

Əsas anlayışlar

Alıcı – Bu Sazişyə uyğun olaraq Alıcı qismində SOCAR və eyni zamanda 100% SOCAR-a aid törəmə müəssisələr çıxış edə bilərlər.  
Mallar – Azərbaycan Respublikası ərazisində satılan sadə spesifikasiyalı, geniş bazarı olan  və istifadəyə hazır mallar.
Sifariş – Bu Saziş çərçivəsində malların tədarükü Sazişyə uyğun verilmiş yazılı sifarişlər əsasında aparılır. Sifarişlər Sazişnin 1 №-li qoşmasında göstərilmiş blank formasına uyğun tərtib edilir. Sifarişdə Alıcının adı, ünvanı, o cümlədən malların adı, texniki göstəriciləri, ölçüləri, miqdarı, standartı, qablaşdırılma üsulu, keçirilmi şilkin seçim proseduru və ya hərracda müəyyən edilmiş malın vahidinin qiyməti göstərilir. 
Malların tədarükü – Malların Sifarişə uyğun olaraq Alıcının Sifarişdə göstərilmiş ünvanına çatdırılması və boşaldılması. 
1. Sazişnin predmeti
1.1 Satıcı Alıcının təşkil edəcəyi ilkin seçim prosedurlarının və ya hərracların nəticələrinə əsasən Sazişə uyğun verilmiş Sifarişdə göstərilən adda, çeşiddə və növdə malları satmağı, Alıcı isə Malları qəbul etməyi və əvəzinin Sazişə uyğun ödəməyi öz öhdəsinə götürür. 


2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri
2.1. Satıcının öhdəlikləri:
2.1.1 Malların tədarükünü yalnız təsdiq edilmiş Sifarişlər əsasında icra edir;
2.1.2 Malları Sifarişdə göstərilmiş texniki tələblər, standartlar, qablaşdırma tələblərinə, çeşid və miqdara tam uyğun olmasını təmin edir;
2.1.3 İstifadə edilməmiş mallar verir;
2.1.4 Malları Sifarişə uyğun şəkildə Alıcının Sifarişdə göstərilmiş ünvanına daşınmasını, boşaldılmasını və təhvil veririlməsini təmin edir;
2.1.5 Malları tam (dəst şəklidə), yəni mallara aid əlavələr (əlavə aksesuralar, ləvazimatlar və s.) ilə birlikdə təqdim edir;
2.1.6 Mallarla birlikdə aşağıdakı sənədləri təqdim edir:
· Qaimə-faktura (əsli).
· Malın mənşə sertifikatı (əsli);
· Keyfiyyət sertifikatı, sınaq sertifikatı  (əsli);
· İstehsalçının lisenziyası, uyğunluq sertifikatı və ya standart sertifikatı (surəti);
· Malın texniki pasportu, istismar müddətinə dair məlumat və istismar təlimatı (əsli).
2.1.7 3-cü şəxslərin iddialarından və hüququndan azad, mübahisə və girov predmeti olmayan Mallar tədarük edir və 3-cü şəxslərin iddiaları nəticəsində Alıcıya dəymiş ziyanın ödənilməsinə zəmanət verir;
2.1.8 Sifarişə uyğun olmayan, yəni Sifarişdə göstərilmiş ada və saya uyğun olmayan Malların uyğunlaşdırılmasını, o cümlədən qüsurlu olduğu aşkarlanmış Malları Alıcıdan bu barədə yazılı bildiriş aldıqdan Alıcının müəyyən etdiyi müddətində öz hesabına və gücünə aradan qaldırılmasını təmin edir;
2.1.9 Saziş üzrə hüquq və öhdəliklərini 3-cü tərəfə ötürmür;
2.1.10 Malların bu sahədə mövcud beynəlxalq norma və qüvvədə olan Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməsinə dair zəmanət verir;  
2.1.11 Malların təhvil-qəbul aktını hazırlayır və təsdiq edilməsi üçün “Alıcı”ya təqdim edir.

2.2. Satıcının hüquqları:
2.2.1. Sifarişə və Sazişə uyğun tədarük edilmiş Malların qəbul edilməsini Alıcıdan tələb etmək;
2.2.2. Sifarişə əsasən təchiz edilmiş Malların əvəzinin Sifarişə uyğun ödənilməsini Alıcıdan tələb etmək.

2.3. Alıcının öhdəlikləri:
2.3.1 Tədarük edilmiş Malların əvəzinin Sifarişə uyğun ödənilməsini təmin edir;
2.3.2 Sazişyə və Sifarişə uyğun tədarük edilmiş Malların operativ qəbul edilməsi üçün zəruri tədbirlər görür;
2.3.3 Malları onların tədarük edilməsindən 5 (beş) iş günü müddətində Sifarişə uyğunluğunu yoxlayır və bu müddət ərzində aşkar edilmiş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması məqsədi ilə Satıcıya yazılı bildiriş verir;
2.3.4 Sifarişə və Sazişə uyğun olmayan Malların Satıcı tərəfindən geri təhvil alınanadək saxlanmasını təmin edir.

2.4. Alıcının hüquqları:
2.4.1 Sifarişə və Sazişə uyğun olmayan Malların qəbul edilməsindən və belə Mallara görə ödəniş edilməsindən imtina etmək;
2.4.2 Satıcının hərəkət və ya hərəkətsizliyi nəticəsində zərər görmüş Malların yenisi ilə əvəz edilməsini və ya müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən, qüsurlu olduğu aşkarlanmış Malların dəyişdirilməsini Satıcıdan tələb etmək və Satıcı belə uyğunsuzluq və qüsurları aradan qaldırımadıqda və ya təyin edilmiş vaxtda (və ya aktual müddətdə) qaldırmadıqda, belə Malların qəbul edilməsindən imtina etmək. 

3. Sifarişlərin verilməsi, icrası və malların tədarükü
3.1. Sifarişlər Alıcı tərəfindən Sazişə uyğun şəkildə iki nüsxədə hazırlanır və təsdiq edilməsi üçün  Satıcıya göndərilir.
3.2. Sifarişləri Tərəfləri etibarnaməsiz təmsil (təsis sənədlərinə əsasən) etmək səlahiyyətinə malik şəxs və ya müvafiq qaydada tərtib edilmiş etibarnamə əsasında səlahiyyətli təyin edilən şəxs təsdiq edir. 
3.3. Satıcı Sifarişlərin icrasına Sifarişlərin ona təqdim edilməsindən ən geci 1 iş günü müddətində başlayır. 
3.4. Sifarişin icra müddəti Malların xüsusiyyəti və miqdarı nəzərə alınmaqla Tərəflər arasında razılaşdırılır və Sifarişdə göstərilir.
3.5. Mallar Alıcının Sifarişdə göstərilmiş ünvanına Satıcının hesabına və gücünə tədarük etdirilir və boşaldılır.
3.6. Satıcı Malların zədələnməməsi və itməməsi üçün zəruri tədbirlər görməyə borcludur.
3.7. Satıcı Malları Alıcının təyin etdiyi şəxsə təhvil verdiyi andan Malların tədarükünü və təhvil verilməsi üzrə öhdəliklərini icra etmiş sayılacaqdır. 
3.8. Mallar Alıcının Malları qəbul etmək üçün təyin edilmiş məsul şəxsinə təslim edildikdən etibarən Malların təsadüfi zədələnməsi və məhv olması riskləri Alıcıya keçir.
3.9. Malların Sifarişə və Sazişyə uyğunluğu Alıcı tərəfindən yoxlanılır və Alıcı Mallar tədarük edildikdən ən geci 5 (beş) iş günü ərzində Mallarda aşkarlanmış çatışmazlıqlar və qüsurlarlar barədə Satıcıya bildiriş verir. Satıcı belə bildiriş aldıqdan dərhal sonra qüsurlu və ya Sifarişə və Sazişyə uyğun olmayan Malların öz hesabına və gücünə geri qaytarılması və digər çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını Alıcı ilə razılaşdırılmış müddətdə təmin edir. 
3.10. Mallarla birlikdə Satıcı 2 nüsxədə tərtib etdiyi aktı təsdiq edilməsi üçün Alıcıya təqdim edir. Alıcı aktın ona təqdim olunmasından ən geci 5 iş günü ərzində aktın təsdiq edilməsini və bir nüsxəsinin Satıcıya göndərilməsini təmin edir və ya əsaslandırılmış etirazla təsdiq etməyərək onu geri göndərir. Göstərilmiş müddət ərzində təsdiq edilməyən və ya əsaslı etirazla geri qaytarılmayan akt Alıcı tərəfindən təsdiq edilmiş sayılacaqdır. 
4. Hesablaşma qaydası
4.1. Malların vahidinin qiyməti Alıcı tərəfindən keçiriləcəkilkin seçim proseduru və ya hərrac prosedurlarının yekun nəticəsi əsasında müəyyən ediləcək və Sifarişlərdə bu qiymətə istinad ediləcək.
4.2. Birtərəfli qaydada qiymətlərin dəyişdirilməsinə yol verilmir.
4.3. Sazişə uyğun olaraq icra edilmiş Sifarişlər üzrə hesablaşmalar tərəfilərin təsdiq etdikləri təhvil-qəbul aktı və Satıcı tərəfindən təqdim edilmiş hesab-faktura əsasında, hesab-fakturanın təqdim edilməsindən geci 10 iş günü müddətində aparılır. Əgər hesab-faktura Sifarişə və ya təsdiq edilmiş təhvil-qəbul aktlarına uyğun gəlməzsə Alıcının, uyğunsuzluqlar aradan qaldırılanadək ödəniş etməmək hüququ vardır.
4.4. Ödəniş Azərbaycan manatında Satıcının Sazişdə göstərilmiş hesabına köçürmək yolu ilə aparılır.

5. Məxfilik
5.1. Hər bir Tərəf digər Tərəfdən aldığı məlumatın məxfiliyini qorumağı öz öhdəsinə götürür və onun açıqlanmasının qarşısını almaq üçün bütün mümkün olan tədbirləri həyata keçirməlidir.
5.2. Müvafiq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, məxfi məlumatların kənar şəxslərə ötürülməsi, dərc edilməsi və ya başqa üsulla açıqlanması yalnız hər iki Tərəfin yazılı razılığı əsasında həyata keçirilə bilər.
5.3. Tərəflər hazırki bənd ilə müəyyən edilmiş öhdəliyi Sazişnin bağlanması anından öz üzərlərinə götürürlər.
5.4. Sazişnin müddətinin bitməsi və ya ləğvi Tərəflərin məxfiliyə dair öhdəliklərinə təsir etmir.

6. Tərəflərin məsuliyyəti
6.1. Tərəflər Saziş üzrə öhdəliklərin  lazımınca və vaxtında yerinə yetirilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə  uygun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
6.2. Alıcı keçirilmiş ilkin seçim prosedurlarının və ya hərracların nəticələri ilə bağlı müvafiq satınalma sənədlərinin SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi tərəfindən təsdiq edilməməsi səbəbi ilə sifarişlərin verilməməsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.  

7. Qarşısıalınmaz qüvvə
7.1. Sazişnin icrasına qarşısıalınmaz qüvvə (fors-major halları) təsir göstərərsə, fors-major halları aradan qalxanadək Tərəflər Saziş üzrə öhdəliklərindən azad edilir və Sazişnin pozulması üçün məsuliyyət daşımır. Bu vaxt Saziş üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddəti fors-major hallarının mövcud olduğu müddət qədər uzadılır.
7.2. Qarşısıalınmaz qüvvəyə və ya fors-major hallarına Tərəflər tərəfindən nəzarət edilməyən, onların səhvi və ya laqeydliyi nəticəsində baş verməyən, qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan hadisələr aid edilir. Bunlara müharibələr və ya inqilablar, daşqınlar, epidemiyalar, epizootiyalar, karantinlər, embarqolar, dövlət və hökumət qərarları və bu kimi digər hallar aid edilir.
7.3. Saziş öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çətinliklərlə üzləşən Tərəf, mümkün qədər tez bir zamanda, lakin fors-major halının baş verdiyi tarixdən sonra 7 təqvim günündən gec olmayaraq digər Tərəfi fors-major halının baş verməsi barədə yazılı şəkildə xəbərdar etməli və digər Tərəfə dəymiş ziyanın və itkinin aradan qaldırılması üçün bütün zəruri cəhdləri öz üzərinə götürməli və Sazişnin bütün digər öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam etməlidir. Yuxarıda qeyd olunan hallar barədə vaxtında məlumat verməmiş Tərəf, həmin halların bu cür məlumat verilməsinə maneçilik törədilməsi halları istisna olmaqla, onlara istinad etmək hüququndan məhrum edilir.  
a. Dövlət orqanları tərəfindən təqdim olunan müvafiq sənədlər fors-major hallarının mövcud olması üçün sübutdur.
b. Əgər fors-major halının yaratdığı vəziyyət baş verdiyi gündən sonra 30 təqvim günü ərzində davam edərsə, Sazişyə, Tərəflərin hər hansının yazılı şəkildə ifadə etdiyi təşəbbüsü ilə xitam verilə bilər.

8. Cərimələr
8.1. Satıcı Malları Sifarişdə müəyyən olunmuş müddət ərzində tədarük etmədikdə (gecikdirdikdə), habelə tədarük edilmiş Mallarda aşkar olunmuş qüsurları, çatışmazlıqları və uyğunsuzluqları Tərəflər arasında razılaşdırılmış və ya Alıcının təyin etdiyi müddətdə aradan qaldırmadıqda (qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri istisna olmaqla), gecikdirilmiş hesab edilən hər bir təqvim günü üçün Sifariş dəyərinin 0,05%  məbləğində Alıcıya cərimə ödəyəcəyini təsdiq edir. 
8.2. Alıcı Satıcı tərəfindən Sazişə uyğun təqdim edilmiş hesab-fakturanın Saziş ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödəmədikdə (gecikdirdikdə), gecikdirilmiş hesab edilən hər bir təqvim günü üçün Sifariş dəyərinin 0,05%  məbləğində Satıcıya cərimə ödəyəcəyini təsdiq edir.
8.3. Hər bir halda cərimələrin ümumi məbləğinin yuxarı həddi Sazişnin dəyərinin 10 faizindən çox olmamalıdır.
8.4. Bu bəndə uyğun olaraq hər hansı Tərəf üzrə hesablanmış cərimələrin ümumi məbləği Sazişnin 8.3-cü bəndində göstərilmiş cərimə həddini keçilərsə öhdəliklərini pozmayan Tərəf qarşı tərəfə 1 təqvim günü öncədən bildiriş göndərməklə Sazişə birtərəfli qaydada xitam verməyə, Satıcını SOCAR-ın malgöndərənləri siyahısından şıxarmağa və qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimələrlə yanaşı ona dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb etməyə haqlıdır.  

9. Anti-korrupsiya öhdəlikləri
9.1. Tərəflər hazırkı Sazişdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsində nə onların, nə də işçilərinin və nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya qarşı qanunvericiliyini, eləcə də korrupsiyaya qarşı və cinayətkarlıq yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) tətbiq edilən digər qanunların tələblərini pozan hər hansı hərəkətə və ya hərəkətsizliyə yol verməməsini təmin etməyi öhdəsinə götürür. Bu öhdəlik hər hansı şəxslərə və ya hər hansı şəxslərdən və ya təşkilatlardan, o cümlədən hakimiyyət orqanları, rəsmi şəxslər, siyasi xadimlər, özəl şirkətlər, onların nümayəndələrindən və s. istənilən formada, o cümlədən pul vəsaitləri, digər qiymətlilər, əmlak, əmlak hüquqları, xidmətlər (işlər) və ya digər maddi və/və ya qeyri-maddi fayda formasında:
9.1.1. birbaşa və ya dolayısı ilə, şəxsən və ya üçüncü tərəfin vasitəsi ilə rüşvətin təklif olunması, vəd edilməsi, verilməsi, verilməsinə vadar edilməsi, alınmasına razılıq verilməsi və ya alınması, eləcə də təklif olunmasında və ya alınmasında vasitəçi olmasına; 
9.1.2. inzibati, bürokratiya və digər rəsmiliklərin həyata keçirilməsi üçün rəsmiliklərin sadələşdirilməsi ödənişlərinin aparılmasına şamil olunur.

10. Sazişə tətbiq olunan hüquq və mübahisələrin həlli
10.1. Saziş Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən təfsir edilir və Tərəflər arasında Saziş ilə tənzimlənməyən münasibətlərə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi tətbiq ediləcəkdir.
10.2. Saziş ilə bağlı yarana biləcək hər hansı mübahisələri Tərəflər qarşılıqlı danışıqlar yolu ilə həll etməyə borcludurlar. Əgər Tərəflər yaranmış fikirayrılıqları ilə bağlı danışıqlara başladıqları tarixdən 30 təqvim günü müddətində razılığa gələ bilməzlərsə, Saziş ilə bağlı yaranan mübahisələr Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən həll olunacaqdır.

11. Sazişnin qüvvədə olma müddəti, vaxtından əvvəl
xitam verilməsi və onun nəticələri
11.1. Bu Saziş Tərəflər onu imzaladığı andan qüvvəyə minir və __.__.20__-c_ il tarixədək qüvvədədir.
11.2. Sazişnin 11.1-ci bəndində göstərilmiş müddətin bitməsinə 2 həftə qalmış Tərəflərdən hər hansı biri müddətin uzadılmasına yazılı şəkildə etiraz etməzsə, Sazişnin müddəti eyni şərtlərlə növbəti il üzrə uzadılmış hesab ediləcəkdir. Tərəflər Sazişnin müddətinin bu bəndə uyğun uzadılmasını hər növbəti il üçün tətbiq edilə bilər.
11.3. Sazişyə aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:
11.3.1. Tərəflərin qarşılıqlı yazılı razılığı ilə;
11.3.2. Tərəflərdən biri Saziş üzrə öz öhdəliklərini əsaslı şəkildə pozarsa, öz öhdəliklərini pozmayan Tərəfin digər Tərəfə 1 təqvim günü əvvəlcədən yazılı bildiriş verməsi ilə birtərəfli qaydada xitam verməklə.
11.4. Sazişə bu bəndə uyğun xitam verildikdə Satıcı Sifarişləri tam icra etmək, Alıcı isə təhvil verilmiş Malların əvəzini Sazişə uyğun ödəmək öhdəliyindən azad edilmir

12. Yekun müddəalar
12.1. Sazişnin qoşmaları Sazişnin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir.
12.2. Hazırkı Sazişyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər yazılı şəkildə tərtib edildikdə və hər iki Tərəf imzalayaraq möhürlədikdə hüquqi qüvvəyə malik olmaqla Sazişnin tərkib hissəsi hesab ediləcəkdir. 
12.3. Tərəflərin bir-birlərinə bu Saziş ilə əlaqədar məlumat və bildirişləri yazılı şəkildə tərtib olunmaqla şəxsən təqdim edə, eləcə də poçtla, faksla və ya rəsmi elektron poçtla ötürə bilərlər.
12.4. Saziş çərçivəsində satın alınan Malların mənşəyi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlər daxilində qəbul olunmuş qərarlara və SOCAR-ın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsasən satınalma əməliyyatlarının qadağan olunduğu ölkə və ya ərazidən olmamalıdır.
12.5. Hazırkı Saziş Azərbaycan dilində, hər tərəf üçün 1 nüsxə olmaqla, iki nüsxədə tərtib edilmiş və imzalanmışdır. Hər iki nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.

12. Tərəflərin hüqüqi ünvanları və bank rekvizitləri:

	Alıcı:
	Satıcı:

	[satınalan təşkilatın adı daxil edilir]
	[malgöndərənin  adı daxil edilir]

	Hüquqi ünvan: 
	Hüquqi ünvan:

	Bank rekvizitləri:




	Bank rekvizitləri:








13. Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələrinin imzaları:

	[satınalan təşkilatın adından Saziş imzalamağa səlahiyyətli olan şəxsin vəzifəsi və adı, soyadı daxil edilir]



__________________
                                                 MY                                     
	[malgöndərənin adından Saziş imzalamağa səlahiyyətli olan şəxsin vəzifəsi və adı, soyadı daxil edilir]



______________________
                                                                                 MY
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SATINALMALARIN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ OLUNMASI HAQQINDA NORMATİV SƏNƏDLƏR
TOPLUSU
Sazişə 
Qoşma№1
Sifariş №______
(Malların tədarükü haqqında)

	Tarix
	gün, ay, il

	Sifarişin verilməsi üçün əsas
	[satınalan təşkilatın adı daxil edilir] tərəfindən keçirilmiş ________ tarixli ilkin seçim proseduru və ya hərrac



	1.
	Alıcı
	SOCAR və ya 100% SOCAR-ın törəmə müəssisəsi

	2.
	Satıcı
	Təklifi ilkin seçim proseduru və ya hərracda qalib gəlmiş malgöndərənin adı

	3
	Alıcının ünvanı
	Malların tədarük olunacağı yer















TƏKLIF OLUNAN MALLARIN TEXNIKI XÜSUSIYYƏTLƏRI HAQQINDA MƏLUMATLAR[footnoteRef:1] [1:  Satınalma predmetindən aslı olaraq tələblər artırılıb azaldıla bilər.] 


· Malın tam adı: ____________________________________________________________________;
· Malın standartı: ___________________________________________________________________;
· Malın funksional parametrləri: ______________________________________________________;
· Malın hissələri və hissələrinin material həlli: ___________________________________________;
· Malın cizgiləri: __________________________________________________;
· Malın əsas texniki göstəriciləri: ______________________________________________________;
· Malın digər texniki göstəriciləri: _____________________________________________________;
· Malın istehsal olunduğu tarix: __________________________;
· Malın istehsal müddəti: ____________________________________________________________;
· Malın istismara və ya istifadəyə yararlı müddəti: _______________________________________;
· Malın istismarı və ya istifadəsi qaydaları, mühiti, malın istismarı və ya istifadəsi üçün tələb olunan resurslar, o cümlədən: insan əməyi, enerji mənbələri,materiallar, alətlər, köməkçi avadanlıqlar və s. ________________________________________________;
· Malın istismar və ya istifadə müddəti ərzində tələb olunan ehtiyat hissələri: _________________;
· Malın sınağı üçün tətbiq olunan üsullar: ______________________________________________;
· Malın qablaşdırılması: _____________________________________________________________;
· Malın istismarından və ya istifadəsindən əvvəl qablaşdırılmış və açıq şəkildə maksimum saxlanma müddəti və saxlanma mühiti _________________________________________________;
· İstehsalçı müəssisənin istehsal etmiş olduğu oxşar malı hal-hazırda istismar və ya istifadə edən yaxud istismar və ya istifadə etmiş hüqüuqi və ya fiziki şəxs haqqında məlumat, o cümlədən: istifadəçinin tam adı, ünvanı, əlaqə nömrələri, elektron ünvanı və s: ________________________;
· Mal haqqında vacib olan digər məlumatlar: __________________________________________.

	Alıcı adından:             

	
Adı: ______________

Vəzifəsi: __________                                                _______________ 
(imza)  (m/y)

	
Satıcı adından:

	
Adı: ______________

Vəzifəsi: __________                                                _______________  
                                                                                                                             (imza)                                      (m/y)














	SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin
11.02.2016-cı il tarixli 07 nömrəli 
protokolunun 24 nömrəli qərarı ilə 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTİNDƏ (SOCAR) AÇIQ ÜSULLA MÜSABİQƏNİN TƏŞKİLİ VƏ KEÇİRİLMƏSİNƏ DAIR 
TƏLİMAT
1. [bookmark: _Toc442981460]Təlimatın məqsədi
1.1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində açıq üsulla müsabiqənin təşkili və keçirilməsinə dair təlimat”ın (irəlidə Təlimat) məqsədi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində (irəlidə SOCAR) daxili normativ sənədlərinin tətbiq edilməsi ilə təşkil olunan açıq üsülla müsabiqənin prinsiplərini və keçirilməsi qaydalarını müəyyən etməkdir.
1.2. Təlimatın müddəaları SOCAR-ın daxili normativ sənədləri ilə ziddiyyət yaratmayacağı təqdirdə digər növ satınalma müsabiqələrində də tətbiq oluna bilər.
2. [bookmark: _Toc442981461]İstifadə olunan anlayışlar, terminlər və qısaldılmalar.
2.1. Təlimatda istifadə olunan anlayışların, terminlərin və qısaldılmaların mənası aşağıdakılardır:
· Satınalan təşkilat - malları (işləri və xidmətləri) satın alan SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumlar.
· Açıq müsabiqə - satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilən və kütləvi informasiya vasitələrində elan olunmuş müsabiqə.
· İddiaçı – müsabiqə şərtlərinə əsasən təklif verən, müsabiqədə iştirak haqqını ödəyən və tələb olunan digər sənədləri təqdim edən hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud hüquqi şəxslər birliyi.
· Təklifin təminatı - iddiaçının təklifi üzrə satınalan təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəliklərə verilən təminat. Bu təminat bank zəmanəti, akkreditiv, qiymətli kağızlar, nağd pul vəsaiti, depozitlər və digər maliyyə aktivləri ola bilər.
· Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatı – müsabiqə qalibinin (qaliblərinin) satınalan təşkilata təqdim etdiyi və satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrasına verdiyi təminat. Bu təminat bank zəmanəti, akkreditiv, qiymətli kağızlar, nağd pul vəsaiti, depozitlər və digər maliyyə aktivləri ola bilər;
· Güzəştli düzəliş - Satınalan təşkilatın yerli mallar (işlər və xidmtlər) ilə münasibətdə qanunvericiliyə uyğun olaraq, müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirdiyi güzəşt;
· Avans ödənişinin təminatı – Satınalma müqaviləsində nəzərdə tutulduğu halda satınalan təşkilatın ödədiyi avans qarşılığında verilən təminatdır. Bu təminat bank zəmanəti, qiymətli kağızlar və digər aktivlər ola bilər;
· Bank zəmanəti – müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda verilmiş formada və satınalan təşkilatın emitent (malgöndərənin (podratçının) təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə təminatlarına və digər ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurumu) kimi məqbul hesab etdiyi banklar tərəfindən verilmiş təminat sənədi. Bank zəmanətləri şərtsiz və geri götürülə bilməyən olmalıdır;
· Bir vahid satınalma predmeti – satınalan təşkilatın müəyyən bir dövr ərzində (adətən bir il ərzində) və ya birdəfəlik ehtiyaclarının ödənilməsi üçün satın alınması tələb olunan malların (işlərin və xidmətlərin) həcmi. Bir vahid satınalma predmeti dedikdə SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi (bundan sonra “Komitə”) və ya sahə üzrə vitse-prezident tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına verilən hər bir icazə məktubunda sahələr üzrə (məsələn: mexanika, energetika, borular, təsərrüfat malları, NÖC və avtomatika vasitələri və s.) ayrı-ayrılıqda malların, işlərin və ya xidmətlərin ümumi həcmi nəzərdə tutulur.
· Alternativ təklif – müsabiqə üzrə Satınalan təşkilatın tələblərinin ödənilməsinə yönəlmiş, lakin müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda qeyd olunan texniki və müqavilə şərtlərindən fərqlənən təklif;
· Formal tələblər – müsabiqə təklifinin və müsabiqə təklifi ilə birgə verilməli olan digər sənədlərin müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş formada və qaydada təqdim olunmasına, sənədlərin tələb olunan qaydada və səlahiyyətli şəxslər tərəfindən imzalanmasına, müsabiqə təklifinin və müsabiqə təklifinin təminatının qüvvədə olma müddətinə dair tələblər formal tələblər hesab edilir.
3. [bookmark: _Toc442981462]Açıq müsabiqənin tətbiqi şərtləri 
3.1. Açıq müsabiqə bir vahid satınalma predmetinin ehtimal olunan satınalma dəyəri 50 000 manatdan yüksək olduqda tətbiq olunur.
3.2. Ehtimal olunan satınalma dəyəri Təlimatın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulan məbləğdən yuxarı olan malların (işlərin və xidmətlərin) digər satınalma metodlarının tətbiqi yalnız səlahiyyət həddinə uyğun olaraq, Komitə və ya Struktur Vahid rəhbərinin razılığı ilə həyata keçirilə bilər.
3.3. Açıq müsabiqədən yayınmaq məqsədi ilə bir vahid satınalma predmeti kiçik hissələrə bölünərək 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulan məbləğdən aşağı məbləğdə müqavilələr bağlanmaqla satın alına bilməz. Müstəsna hallarda “bir vahid” satınalma predmetinin tamamının və ya hər hansı bir hissəsinin 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulan məbləğdən aşağı bir neçə qismlərə bölünməklə satın alınması yalnız Komitənin razılığı əsasında həyata keçirilə bilər.
3.4. Hər biri üzrə açıq müsabiqə keçiriləcəyi təqdirdə bir vahid satınalma predmeti üzrə mallar (işlər və xidmətlər) bir neçə qismə bölünməklə satın alına bilər.
4. [bookmark: _Toc442981463]Malgöndərənlərin (podratçıların) müsabiqəlrdə iştirakı, onların dövlət mənsubiyyəti və malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyi 
4.1. Malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət mənsubiyyəti və malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyi 4.2-ci bəndində göstərilən ölkələr istisna olmaqla, istənilən rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi keçirilən müsabiqələrdə iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər və mallar (işlər və xidmətlər) təklif edə bilərlər.
4.2. Malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət mənsubiyyətinin və malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyinin aşağıda qeyd olunan ölkələrdən olması qadağandır:
· Azərbaycan Respublikasının qanunları və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən ticarət münasibətlərinin qurulması qadağan olunmuş ölkələr;
· Azərbaycan Respublikası ilə müharibə vəziyyətində olan, Azərbaycan Respublikasının suverenleyinə və ərazi bütövlüyünə təcavüz etmiş, Azərbaycan Respublikasının süverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanımayan ölkələr;
· SOCAR tərəfindən borc qiymətli kağızlarının (avrobondların) emmisiyası ilə bağlı  üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsasən (SOCAR-ın 10.04.2013-cü tarixli 47 nömrəli əmri) ticarət münasibətlərinin qurulması mümkün olmayan ölkələr.
4.3. Malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət mənsubiyyəti və malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyi ilə bağlı məhdudiyyətlər müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda mütləq öz əksini tapmalıdır.
4.4. Satınalan təşkilat müsabiqələrdə malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət mənsubiyyəti və malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyi ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq etdikdə, buna əsas vermiş səbəbləri müsabiqənin nəticələri haqqında satınalmalar qrupunun yekun protokolunda şərh etməlidir.
5. [bookmark: _Toc442981464]Hüquqi birliklər və subpodratçılar
5.1. Müsabiqədə hüquqi şəxslər birliyi yaratmaqla iştirak edən malgöndərənlər (podratçılar) birgə fəaliyyət haqqında təsis müqaviləsi bağlamalıdırlar.
5.2. Təsis müqaviləsində ən azı aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:
5.2.1. birlik üzvlərinin müsabiqə təklifi üzrə fəaliyyət və məsuliyyət bölgüsü;
5.2.2. hüquqi şəxslər birliyi adından müsabiqə təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyəti verilmiş aparıcı tərəfdaşın müəyyən edilməsi;
5.2.3. satınalma müqaviləsi üzrə hüquqi şəxslər birliyi üzvləri ilə aparılacaq hesablaşma qaydası.
5.3. Bir müsabiqə üzrə bir təklifdə hüquqi şəxslər birliyi üzvü kimi iştirak edən hər hansı bir hüquqi və ya fiziki şəxs həmin müsabiqə üzrə digər təkliflərdə heç bir qismdə iştirak edə bilməz.
5.4. Müsabiqədə hüqüqi şəxslər birliyi üzvlərinin ixtisas göstəriciləri ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.
5.5. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulduğu halda satınalma müqaviləsinin icrası ilə bağlı subpodratçı (lar) cəlb oluna bilər.
5.6. İddiaçı cəlb olunacaq subpodratçı (lar) haqqında məlumatı və ona həvalə olunacaq iş həcmini öz müsabiqə təklifində göstərməlidir.
5.7. Bir təşkilat eyni müsabiqə üzrə bir və ya bir neçə təklifdə subpodratçı qismində iştirak edə bilər.
5.8. Subpodratçıya (lara) həvalə olunan işlərin ümumi həcmi satınalma müqaviləsinin 50 faizindən çox ola bilməz.
5.9. Satınalma müqaviləsi üzrə hər hansı bir subporatçının dəyişdirilməsi yalnız satınalan təşkilatın razılığı ilə həyata keçirilə bilər.
5.10. Müsabiqə təklifində subpodratçı kimi cəlb olunmuş təşkilatın ixtisas göstəriciləri təklif verən iddiaçının xeyrinə qiymətləndirilmir.
6. [bookmark: _Toc442981465]Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri
6.1. Satınalmalar qrupu satınalma prosedurlarının istənilən mərhələsində malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini qiymətləndirə bilər.
6.2. Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün satınalma predmetindən aslı olaraq aşağıdakı meyarlar tətbiq olunur:
6.2.1. satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının olması;
6.2.2. satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması;
6.2.3. öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyətli olması;
6.2.4. müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması;
6.2.5. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması;
6.2.6. “SOCAR-ın etibarsız malgöndərənləri (podratçıları) Reyestri”ndə olmaması.
6.3. Malgöndərənlərin (podratçıların) müəlliflik hüququ və ya kommersiya sirləri nəzərə alınmaqla, Satınalma qrupu onların ixtisas göstəricilərinin Təlimatın 6.2-ci bəndində göstərilmiş meyarlara uyğunluğunu sübut edən təsdiqedici sənədlər və ya digər məlumatlar tələb edə bilər.
6.4. İxtisas göstəricilərinə dair meyarlar ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi sənədlərində (əgər ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi proseduru keçirilirsə) və ya müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda qeyd olunur və bütün malgöndərənlərə (podratçılara) eyni dərəcədə şamil edilir. Satınalma qrupu malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri barədə bu bənddə nəzərdə tutulmayan hər hansı digər meyarlar, tələblər və ya prosedurlar müəyyənləşdirə bilməz.
6.5. Satınalma qrupu malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini yalnız ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi sənədlərində və müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda qeyd olunmuş ixtisas meyarlarına və prosedurlarına əsasən qiymətləndirir.
6.6. Təlimatın 4.1, 26.13-cü bəndləri nəzərə alınmaqla, satınalan təşkilat malgöndərənlər (podratçılar) arasında ayrıseçkilik salan meyarlar, tələblər və ya prosedurlar müəyyənləşdirmir.
6.7. Satınalma qrupu hər hansı bir anda malgöndərənin (podratçının) öz ixtisas göstəriciləri haqqında saxta məlumat təqdim etdiyini müəyyən edərsə, həmin malgöndərəni (podratçını) müsabiqədən kənarlaşdırır.
6.8. Malgöndərənin (podratçının) öz ixtisas göstəriciləri barədə mahiyyətcə əhəmiyyətsiz dərəcədə qeyri-dəqiq və natamam verdiyi məlumat satınalma qrupunun tələbi ilə Təlimatda nəzərdə tutulmuş qaydada dərhal aradan qaldırıldıqda həmin malgöndərən (podratçı) müsabiqədən kənarlaşdırıla bilməz.
6.9. Satınalma qrupu satınalma prosedurları zamanı iddiaçının ixtisas göstəricilərini əks etdirən sənədlərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq olunmasını və rəsmiləşdirilməsini tələb edə bilər.
7. [bookmark: _Toc442981466]Müsabiqəqabağı malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurları
7.1. Satınalan təşkilat müsabiqədən əvvəl satınalma müqaviləsini icra etməyə potensialı olan malgöndərənlərin (podratçıların) seçilməsi üçün müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarını keçirə bilər.
7.2. Müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi proseduru keçirilərsə, satınalma qrupu tərəfindən prosedurun sənədlər toplusu hazırlanır və Təlimatın 15.1-ci bəndində qeyd olunmuş kütləvi informasiya vasitələrində elan dərc etdirilir. Elanda Təlimatın 16.1.1, 16.1.2, 16,1.4, 16.1.6, 16.1.8-ci bəndlərində qeyd olunan məlumatlarla yanaşı, sənədlər toplusunu əldə olunması üçün iştirak haqqının məbləği və ödəniş qaydası, sənədlər toplusunun tərtib olunduğu dil və ya dillər, malgöndərənlərin (podratçıların) bu prosedura dair təkliflərini təqdim edə biləcəkləri son tarix (elanın verildiyi tarixdən ən azı 20 təqvim günü sonra) qeyd olunmalıdır. Satınalan təşkilat müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunda iştirak etmək üçün müraciət etmiş və iştirak haqqını ödəmiş malgöndərənə (podratçıya) prosedurun sənədlər toplusunu təqdim edir.
7.3. Müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunun sənədlər toplusuna aşağıdakılar daxil edilir:
7.3.1. Müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi proseduruna dair təkliflərin hazırlanması, təqdim edilməsi haqqında təlimat və ixtisas göstəricilərinin qiymətləndirilməsi meyarları;
7.3.2. satınalma prosedurları nəticəsində bağlanmalı olan satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;
7.3.3. malgöndərənlərin (podratçıların) öz təkliflərini hazırlanmasına və təqdim etməsinə konkret gün və saat göstərilməklə ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin təqdim olunmasının üsulu, yeri və son müddəti;
7.3.4. satınalan təşkilatın ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin təqdim edilməsinə və prosedurların keçirilməsinə hazırlıqla bağlı digər tələblər;
7.3.5. Təlimatın 16.1.1, 16.1.2, 16.1.6 - 16.1.8 və 16.1.11-ci bəndlərinə uyğun müsabiqədə iştirak üçün elanda göstərilməli olan məlumatlar.
7.4. Satınalan təşkilat müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunda iştirak edən malgöndərənin (podratçının) istənilən sorğusuna 3 bank günü ərzində cavab verməlidir. Hər hansı sorğuya verilən cavab müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunun sənədlər toplusunu almış malgöndərənlərə (podratçılara) sorğunu kimin verdiyi bildirilmədən göndərilir.
7.5. Satınalma qrupu ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün təklif vermiş malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəriciləri haqqında qərar çıxararkən, yalnız Təlimatda müəyyənləşdirilmiş meyarlara əsaslanır.
7.6. Satınalan təşkilat malgöndərənə (podratçıya) müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedunun nəticələri barədə müsabiqə təkliflərinin açılması tarixinə ən azı 30 təqvim günü qalana kimi məlumat verir. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurundan keçmiş malgöndərənlər (podratçılar) müsabiqələrdə iştirakı davam etdirə bilərlər.
7.7. Satınalan təşkilat ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurundan keçə bilməmiş malgöndərənlərə (podratçılara) bu barədə əsaslandırılmış məlumat verir.
7.8. Satınalan təşkilat ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurundan keçmiş malgöndərəndən (podratçıdan) öz ixtisas göstəricilərini yenidən təsdiq etməyi tələb edə bilər. İxtisas göstəricilərini yenidən təsdiq etməyən malgöndərən (podratçı) müsabiqədən kənarlaşdırılır. İxtisas göstəricilərini yenidən təsdiq etmək haqqında sorğu almış və buna cavab göndərmiş hər bir malgöndərənə (podratçıya) onun ixtisas göstəricilərinin satınalan təşkilatı nə dərəcədə təmin etməsi barədə dərhal məlumat verilir.
8. [bookmark: _Toc442981467]Müsabiqə prosedurlarında yazışmaların (məlumat ötürmələrinin) aparılma qaydaları 
8.1. Satınalan təşkilatla malgöndərənlərin (podratçıların) bir-birinə göndərdikləri sənədlər, bildirişlər, qərarlar və Təlimatda nəzərdə tutulan digər məlumatlar yazılı formada təqdim olunur.
8.2. Malgöndərən (podratçı) və ya satınalan təşkilat Təlimatın 7.4, 7.6, 21.2, 22.3, 25.4, 26.4, 26.7, 28.1-ci bəndlərində nəzərdə tutulan məlumatları onların məzmununun yazılmasını imkan verməyən rabitə vasitələri ilə, o cümlədən internet vasitəsi ilə ötürə bilərlər.
8.3. Satınalan təşkilat satınalmalarla bağlı sənədlərin, bildirişlərin, qərarların və digər məlumatları hansı formada göndərməsindən və ya almasından asılı olmayaraq malgöndərənlər (podratçılar) arasında ayrıseçkiliyə yol vermir.
9. [bookmark: _Toc442981468]Müsabiqələrdə saxtakarlıq halları 
9.1. Satınalan təşkilat müsabiqələrlə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək məqsədi ilə malgöndərənin (podratçının) saxtakarlıqla məşğul olduğunu və ya bəzi müsabiqə təkliflərində şübhəli oxşarlıqların (oxşar format, vahidlərin qiymətlər, orfoqrafik, qrammatik və ya arifmetik səhvlər, sənədlərin tərtibatı) mövcudluğunu müəyyənləşdirdikdə bu barədə Komitəni məlumatlandırır. Malgöndərənin (podratçının) bu hərəkəti Komitə tərəfindən təsdiq edildikdə:
9.1.1. həmin malgöndərənin (podratçının) təqdim etdiyi müsabiqə təklifi rədd edilir;
9.1.2. SOCAR-ın daxili normativ sənədlərinə uyğun olaraq həmin malgöndərən (podratçı) haqqında “SOCAR-ın etibarsız malgöndərənlər (podratçılar) Reyestri”ndə qeydlər aparılır;
9.1.3. satınalan təşkilat müsabiqə təklifinin rədd edilməsini və bunun səbəblərini yekun protokolda göstərir və dərhal malgöndərənə (podratçıya) bildirir. 
10. [bookmark: _Toc442981469]Malların (işlərin və xidmətlərin) təsvirinə aid tələblər 
10.1. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda mallara (işlərə və xidmətlərə) dair hər hansı özünəməxsus xüsusiyyətlər, planlar, cizgilər, eskizlər, tələblər və ya təsvirlər satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) obyektiv texniki və keyfiyyət göstəricilərinə əsaslanmalıdır.
10.2. İddiaçıların satınalma prosedurlarında iştirakına maneçilik törədən və ya onu məhdudlaşdıran, o cümlədən dövlət mənsubiyyətinə görə ayrıseçkiliyə yol verən, satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) texniki və keyfiyyət göstəricilərini əks etdirən hər hansı xüsusiyyətlər, planlar, cizgilər və eskizlər, sınaqlara və sınaq metodlarına, qablaşdırmaya, markalamaya, etiketləməyə və ya sertifikatlaşdırmaya aid tələblər, həmçinin şərti işarələr və terminlər və ya xidmətlərin təsviri müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurunun sənədlər toplusuna və ya müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna daxil edilmir və onların istifadəsinə yol verilmir.
10.3. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda malların  xüsusiyyətlərini tam və dəqiq təsvir etmək mümkün olmadığı hallarda mütləq “və ya ekvivalenti” sözlərini qeyd etməklə hər hansı bir istehsalçının ticarət markasına və ya kataloq nömrəsinə istinad edilə bilər.
11. [bookmark: _Toc442981470]Sənədləşdirmənin aparıldığı dili 
11.1. Müsabiqəqabağı ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prusedurunun sənədlər toplusu, müsabiqənin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Zərurət olduqda qeyd olunan sənədlər beynəlxalq ticarətdə geniş istifadə olunan dillərin birinə və ya bir neçəsinə tərcümə oluna bilər.
12. [bookmark: _Toc442981471]Açıq müsabiqənin təşkili 
12.1. Təlimata uyğun olaraq açıq müsabiqənin təşkil olunması üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:
· Satınalma predmetinin ehtimal olunan dəyərinin müəyyən edilməsi;
· SOCAR-ın 31 iyul 2009-cu il tarixli, 105 nömrəli əmri ilə müəyyən edilmiş hədlər nəzərə alınaraq satınalma strategiyasının təsdiq olunması;
· müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun (nümunə əlavə olunur) və elanın layihəsinin (nümunə əlavə olunur) hazırlanması və təsdiq olunması;
· müsabiqənin elanının dərc etdirilməsi və malgöndərənlərə (podratçılara) müsabiqədə iştirak üçün fərdi dəvət göndərilməsi;
· müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət etmiş və iştirak haqqı ödəmiş malgöndərənlərə (podratçılara) müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun təqdim olunması;
· müsabiqənin əsas şərtlər toplusu ilə bağlı malgöndərənlərin (podratçıların) sorğularının cavablandırılması, tələb olunduğu hallarda müsabiqəinin əsas şərtlər toplusunda dəyişikliklərin edilməsi;
· satınalma predmeti ilə bağlı malgöndərənlərlə (podratçılarla) ümumi görüş keçirilməsi (əgər, tələb olunarsa);
· malgöndərənlərin (podratçıların) müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim etdikləri müsabiqə təkliflərinin qəbul olunması;
· müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması;
· müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi;
· müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsinin nəticələri üzrə yükun protokolun tərtib olunması, imzalanması və SOCAR-ın 31 iyul 2009-cu il tarixli, 105 nömrəli əmri ilə müəyyən edilmiş hədlər nəzərə alınaraq təsdiq olunması;
· Müsabiqə qalibinə müvafiq bildirişin göndərilməsi və satınalma müqaviləsinin bağlanması;
· Müsabiqənin nəticləri haqqında iddiaçıların məlumatlandırılması;
· Müsabiqənin nəticələri haqqında SOCAR-ın rəsmi internet səhifəsində elanın dərc etdirilməsi.
13. [bookmark: _Toc442981472]Satınalma predmetinin ehtimal olunan satınalma dəyəri
13.1. Satınalan təşkilat müsabiqəyə dair elan yerləşdirməzdən əvvəl satınalma predmetinin ehtimal olunan satınalma dəyəri, yəni  malların (işlərin və xidmətlərin) orta bazar qiyməti SOCAR-ıın 28.04.2011-ci il tarixli 53 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş SOCARSS-022.2011 standart sənədinə və qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirir.
13.2. Satınalma predmetinin ehtimal olunan satınalma dəyərini satınalan təşkilat müsabiqə təklifləri zərflərinin açıldığı günədək malgöndərənlərdən (podratçılardan) məxfi saxlayır və müsabiqənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edir.
13.3. Hər hansı müsabiqə təklifinin qiyməti müvafiq malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan satınalma dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirsə, satınalma qrupu həmin təklifi rədd edə bilər. Həmin qərar səlahiyyət həddinə uyğun olaraq, Komitə və ya Struktur Vahidin rəhbəri tərəfindən təsdiq edilməlidir. 
14. [bookmark: _Toc442981473]Müsabiqənin əsas şərtlər toplusu
14.1. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda (nümunə əlavə olunur) aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
14.1.1. Müsabiqə elanında (dəvətində) verilən məlumatlar;
14.1.2. müsabiqə təkliflərinin hazırlanmasına dair təlimatlar;
14.1.3. malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərinin Təlimatın 6-cı bəndinin müddəalarına uyğun qiymətləndirilməsi, həmçinin Təlimatın 26.17-ci bəndinə əsasən ixtisas göstəricilərinin təkrar təsdiqinin prosedurları və meyarları;
14.1.4. malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini təsdiq edən sənədlərə və ya digər məlumatlara aid tələblər;
14.1.5. Təlimatın 10-cu bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla malların (işlərin və xidmətlərin) zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri, o cümlədən planlar, çertyojlar və eskizlər, malın miqdarı (həcmi), əlavə xidmətlər, malların göndərilməsinin (işlərin görülməsinin, xidmətlərinin göstərilməsinin) yeri və müddətləri;
14.1.6. qalib gələn müsabiqə təklifinin müəyyənləşdirilməsi üçün Təlimatın 26.11, 26.12 və 26.13-cü bəndlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla təyin edilmiş meyarlar və onların nisbi qiyməti;
14.1.7. müsabiqə predmetinin iki və ya daha çox iddiaçı arasında bölünməsi şərtləri (səmərəli olduğu sübut olunarsa);
14.1.8. satınalma müqaviləsinin şərtləri və tərəflərin imzalayacaqları müqavilənin forması;
14.1.9. müsabiqə təklifinin alternativ variantına yol verildikdə, bu barədə məlumat, həmin təkliflərin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi üsulunun təsviri;
14.1.10. müsabiqə təklifinin malların (işlərin və xidmətlərin) bir hissəsi üçün təqdim olunmasına icazə verildikdə həmin hissənin (hissələrin) təsviri;
14.1.11. malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətinə onların dəyərindən başqa, digər xərclərin (nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər və rüsumlar) daxil edilə biləcəyi haqqında məlumat, müsabiqə təklifinin qiymətinin hesablanması və ifadə olunması üsulu;
14.1.12. müsabiqə təklifinin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta (valyutalar);
14.1.13. müsabiqə təkliflərinin hazırlanmalı olduğu dil (dillər);
14.1.14. müsabiqə təklifinin, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi və avans ödənişi təminatlarının (əgər nəzərdə tutulmuşdursa) formaları, məbləği, emitenti, təsdiqlətdirmə (əgər tələb olunursa) və digər şərtləri;
14.1.15. müsabiqə təklifləri verilməsinin qaydası, yeri və son müddəti;
14.1.16. iddiaçılara müsabiqənin əsas şərtlər toplusu ilə bağlı izahat verilməsi üsulu, habelə bu mərhələdə satınalan təşkilatın iddiaçılarla görüş keçirmək niyyətinin olub-olmaması;
14.1.17. müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti;
14.1.18. müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması yeri, günü və saatı;
14.1.19. müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün istifadə olunacaq valyuta;
14.1.20. satınalmaların təşkili ilə bağlı məlumat almaq üçün satınalma qrupunun əlaqələndirici şəxsinin (lərinin) adı və vəzifəsi;
14.1.21. satınalma qrupunun qərarından, üzvlərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) malgöndərənin (podratçının) şikayət etmək hüququ və qaydaları; 
14.1.22. satınalma qrupunun bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək hüququna dair qeyd;
14.1.23. müsabiqə təklifinin akseptindən sonra satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların tərtibi müddətləri;
14.1.24. malların (işlərin və xidmətlərin) sığortalanması qaydası və şərtləri.
15. [bookmark: _Toc442981474]Açıq müsabiqənin elan olunması və dəvətlərin göndərilməsi.
15.1. Açıq müsabiqənin keçirilməsi barədə elan müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması günündən azı 30 təqvim günü əvvəl SOCAR-ın təsisçisi (və ya həmtəsisçisi) olduğu kütləvi informasiya vasitələrində, SOCAR-ın rəsmi internet səhifəsində (www.socar.az) və məqsədə uyğun hesab edildikdə beynəlxalq miqyasda yayılan kütləvi informasiya vasitələrində və internet səhifələrində verilməlidir. Elan dərc olunduğu kütləvi informasiya vasitəsinin yayımlandığı dildə və ya dillərdə dərc etdirilməlidir.
15.2. Satınalan təşkilat elanı yerləşdirməzdən öncə  layihəsini hazırlayaraq baxılması üçün Komitənin elektron ünvanına (procurement.committee@socar.az)  göndərilməlidir. Komitənin Katibliyi qısa müddətdə elan layihəsini aidiyyəti struktur bölmələrlə (əgər tələb olunarsa) birlikdə ekspertiza etdikdən sonra razılaşdırılmış elan layihəsini SOCAR-ın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsi məqsədi ilə aidiyyəti struktru bölməyə və eyni zamanda digər KİV-lərdə yerləşdirilməsi üçün isə Satınalan təşkilata təqdim edir. Katiblik tərəfindən təqdim edilmiş elan layihələri 2 iş günü müddətində təhrif edilmədən yayılması təmin edilməlidir.
15.3. Satınalan təşkilat açıq müsabiqə elanı verməklə yanaşı, malgöndərənlərə (podratçılara) müsabiqədə iştirak üçün fərdi dəvət göndərə bilər.
15.4. Fərdi dəvətdə Təlimatın 16-cı bəndində göstərilən məlumatlar əks etdirilir.
16. [bookmark: _Toc442981475]Müsabiqə elanının (dəvətin) məzmunu
16.1. Müsabiqə elanında (dəvətdə) (Əlavə 1-ə uyğun) aşağıdakılar göstərilir:
16.1.1. satınalan təşkilatın adı;
16.1.2. satınalma predmetinin qısa təsviri;
16.1.3. müsabiqədə iştirak üçün tələb olunan sənədlər;
16.1.4. müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son tarixi və yeri;
16.1.5. müsabiqə təklifinin təminatı şərtləri (əgər nəzərədə tutularsa);
16.1.6. iştirak haqqının məbləği və ödənilməsi qaydası;
16.1.7. müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun tərtib olunduğu dil və ya dillər;
16.1.8. məlumat almaq üçün əlaqələndirici şəxsin soyadı, elektron ünvanı, telefonu və faks nömrəsi;
16.1.9. malların göndərilməsinin və işlərin başa çatdırılmasının tələb olunan müddətləri və ya xidmət göstərilməsinin qrafiki;
16.1.10. müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması vaxtı və yeri;
16.1.11. elanın və müsabiqə nəticələrinin yerləşdiriləcəyi internet səhifə. 
17. [bookmark: _Toc442981476]Malgöndərənlərin (podratçıların) müsabiqədə iddiaçı kimi qeydiyyata alınması 
17.1. Müsabiqədə iddiaçı kimi qeydiyyata alınmaq üçün malgöndərən (podratçı):
17.1.1. müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət edir (elektron və ya yazılı formada);
17.1.2. müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün iştirak haqqı ödəyir;
17.1.3. müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda müəyyən olunmuş qaydada müsabiqə təklifini və onunla birlikdə tələb olunan digər sənədləri təqdim edir;
17.2. Təlimatın 17.1.1 və 17.1.2-ci bəndlərində göstərilən tədbirlər malgöndərən (podratçı) tərəfindən müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son tarixinə azı 7 iş günü qalmış yerinə yetirməlidir.
17.3. Malgöndərən (podratçı) 17.1.3-cü bənddə göstərilən sənədləri (müsabiqə təklifi və onunla birlikdə tələb olunan digər sənədlər) Təlimatda müəyyənləşdirilmiş qaydada hazırlayaraq müsabiqə təklifləri verilməsinin son vaxtına qədər satınalan təşkilata təqdim etməlidir. 
17.4. Təlimatın 17-ci bəndində göstərilən tədbirlər vaxtında yerinə yetirildiyi təqdirdə, satınalan təşkilat müsabiqədə iştirak etmək istəyən malgöndərəni (podratçını) iddiaçı kimi qeydə alır.
18. [bookmark: _Toc442981477]Müsabiqədə iştirak haqqının ödənilməsi və əsas şərtlər toplusunun əldə olunması
18.1. Müsabiqədə iştirak haqqının məbləği satınalan təşkilat tərəfindən satınalma predmetinin həcmindən və müsabiqənin xərclərindən asılı olaraq Komitə tərəfindən müəyyənləşdirilir.
18.2. Müsabiqədə iştirak haqqı malgöndərən (podratçı) tərəfindən müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almaq və iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün ödənilir. Müsabiqənin nəticələrindən asılı olmayaraq iştirak haqqı geri qaytarılmır.
18.3. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusu malgöndərənə (podratçıya) onun istəyi ilə həm kağız üzərində, həm də elektron formada təqdim oluna bilər.
19. [bookmark: _Toc442981478]Müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin edilməsi
19.1. Malgöndərən (podratçı) müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son vaxtı bitənədək əlaqələndirinci şəxsə əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı sorğu verə bilər. Sorğuların cavablandırılması vaxtı ilə müsabiqə təkliflərinin təqdim olunmasının son vaxtı arasındakı müddətin, malgöndərənlərə (podratçılara) cavabların müddəalarını öz müsabiqə təkliflərində nəzərə almalarına kifayət etməsi üçün satınalan təşkilat əsas şərtlər toplusuna dair sorğulara mümkün qədər qısa müddət ərzində cavab verir. Sorğular cavablandırıldıqdan sonra qalan vaxt malgöndərənlərə (podratçılara) öz müsabiqə təkliflərini hazırlamağa kifayət etməzsə, satınalan təşkilat Təlimatın 20.2-ci bəndinə uyğun olaraq müsabiqə təkliflərinin təqdim olunmasının son vaxtını münasib müddətə uzadır. Cavablar sorğu verənin adı və ünvanı göstərilmədən müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün malgöndərənlərə (podratçılara) göndərilir.
19.2. Satınalan təşkilat müsabiqə təklifləri verilməsinin son müddəti qurtaranadək müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı malgöndərənin (podratçının) sorğusuna cavab olaraq Komitə ilə əvvəlcədən razılaşdırmaqla dəyişikliklər və əlavələr edə bilər. Dəyişikliklər və əlavələr malgöndərənlər (podratçılar) üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
19.3. Satınalan təşkilat müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı malgöndərənlərlə (podratçılarla) görüş keçirə bilər. Bu görüşün nəticələri protokollaşdırılır və nəzərə alınmaq üçün dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün malgöndərənlərə (podratçılara) göndərilir.
20. [bookmark: _Toc442981479]Müsabiqə təkliflərinin təqdim olunması
20.1. Hüquqi və ya fiziki şəxs hər satınalma predmeti üzrə bir iddiaçı qismində iştirak edə bilər və iddiaçı kimi yalnız bir təklif (alternativ təkliflər istisna olmaqla) verə bilər.
20.2. Müsabiqə təklifləri verilməsinin son tarixi, vaxtı və yeri müsabiqə elanında və müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilir. Satınalan təşkilat öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı malgöndərənin (podratçının) sorğusuna əsasən müsabiqə təklifləri verilməsinin son vaxtını uzada bilər.
20.3. Bu Təlimatla müəyyənləşdirilmiş formada hazırlanmış, iddiaçı tərəfindən imzalanmış, möhürlənmiş müsabiqə təklifinin əsli və surətlərinin hər biri ilk növbədə ayrı-ayrı zərflərə qoyulur, sonra bu zərflər ümumi bir zərfə qoyulur, zərflərin bağlanmış tərəfləri iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənərək satınalan təşkilatla (və ya birbaşa əlaqələndirici şəxsə) təqdim olunur.
21. [bookmark: _Toc442981480]Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti, dəyişdirilməsi və geri götürülməsi
21.1. Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilir. Bu müddət müsabiqə təklifləri zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü təşkil etməlidir.
21.2. Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti satınalan təşkilatın təklifi əsasında iddiaçılar tərəfindən uzadıla bilər. İddiaçı öz müsabiqə təklifinin təminatına olan hüququnu itirmədən satınalan təşkilatın belə təklifindən imtina edə bilər.
21.3. Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul edən iddiaçılar müsabiqə təklifləri üçün verdikləri təminatın qüvvədə olma müddətini uzadır və ya uzadılmış müddət üçün yeni təminat verirlər.
21.4. İddiaçı öz müsabiqə təklifi üçün təminat hüququnu itirmədən onu yalnız müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddəti qurtaranadək dəyişdirə və ya geri götürə bilər. Müsabiqə təklifini geri götürmüş malgöndərən (podratçı) həmin müsabiqədə iddiaçı statusunu itirmiş olur.
22. [bookmark: _Toc442981481]Müsabiqə təklifinin təminatı
22.1. Satınalan təşkilat müsabiqə təklifinin təminatını müsabiqə təklifinin ümumi qiymətinin 1-5 faizinədək məbləğdə müəyyənləşdirir. Təminatın qüvvədə olma müddəti müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddətindən 20 bank günü çox olmalıdır.
22.2. Müsabiqə təklifinin təminatı aşağıdakı hallarda təxirə salınmadan qaytarılır:
22.2.1. müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqda;
22.2.2. müsabiqə ləğv olunduqda;
22.2.3. müsabiqədə ilk üç yerdən birini tutmayan iddiaçılara müsabiqənin nəticələrinə dair qərar qəbul olunduqdan sonra;
22.2.4. müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul etməyən iddiaçılara müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra;
22.2.5. müsabiqə qalibinə satınalma müqaviləsi imzalandıqdan və müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün təminat verildikdən sonra;
22.2.6. müsabiqədə ikinci və üçüncü yerləri tutan iddiaçılara müsabiqə qalibi ilə bağlanan satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra.
22.3. İddiaçı müsabiqə təklifi verməzdən əvvəl satınalan təşkilata təklifin təminatı emitentinin və ya təsdiqləyici tərəfin münasibliyini təsdiq etmək (əgər tələb olunursa) barəsində sorğu verə bilər. Satınalan təşkilat bu cür sorğuya ləngimədən cavab verməlidir.
22.4. Münasibliyi təsdiq edilmiş emitent və ya təsdiqləyici tərəf sonradan hər hansı səbəbə görə ödəmə qabiliyyətini və ya etibarlığını itirdikdə satınalan təşkilat onların verdikləri təminatı rədd etmək hüququna malikdir.
22.5. Satınalan təşkilat emitent barəsində hər hansı tələbini, habelə müsabiqə təklifi üçün tələb olunan təminatın növünü, formasını və digər şərtlərini müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərir.
22.6. Satınalan təşkilat müsabiqə təkliflərinin təminatı ilə bağlı iddiaçıların hərəkətlərinə hər hansı tələbləri yalnız aşağıdakı hallara tətbiq edə bilər:
22.6.1. müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddəti qurtardıqda və ya müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti başa çatanadək müsabiqə təklifinin geri götürülməsi və ya dəyişdirilməsi;
22.6.2. satınalan təşkilat satınalma müqaviləsini imzalamağı tələb etdiyi halda müqavilənin imzalanmaması;
22.6.3. müsabiqə təklifi aksept edildikdən sonra satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan təminatın verilməməsi və ya müqavilə imzalananadək müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş hər hansı digər şərtin yerinə yetirilməməsi.
23. [bookmark: _Toc442981482]Valyuta növü
23.1. Azərbaycan Respublikası ərazisindən təklif olunan malların, işlərin və xidmətlərin qiyməti müsabiqə təkliflərində manatla göstərməlidir.
23.2. Xaricdən təklif olunan malların, işlərin və xidmətlərin qiyməti müsabiqə təkliflərində Azərbaycan manatı yaxud bir və ya bir neçə sərbəst dönərli valyuta ilə göstərilə bilər.
24. [bookmark: _Toc442981483]Müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması
24.1. Müsabiqə təklifləri zərfləri satınalmalar qrupu tərəfindən müsabiqə təkliflərinin təqdim olunmasının son vaxtı başa çatdıqdan sonra təyin olunmuş vaxtda ləngimədən  açılır. Müsabiqə təklifləri zərflərinin açılması yeri, vaxtı və qaydaları müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilir. Müsabiqə təklifləri daxil olduqları ardıcıllıqla açılır. Gecikmiş müsabiqə təklifləri, yəni müsabiqə təklifləri zərfləri açılmağa başlandıqdan sonra daxil olmuş təkliflər satınalmalar qrupu tərəfindən qəbul olunmur və açılmadan geri qaytarılır.
24.2. Müsabiqə təkliflərinin açılışında iştirak edən şəxslərə hər bir iddiaçının adı, müsabiqə təklifinin qiyməti, ödəniş şərtləri, satınalma müqaviləsinin təklif onunan icra müddəti, icra müddəti (iş və xidmətlərdə) müsabiqə təklifinin təminatının əsas şərtləri və məqsədəuyğun hesab olunan digər məlumatlar elan olunur. Müsabiqə təklifi vermiş, lakin açılışda iştirak etməyən iddiaçılara, onların sorğusu əsasında bütün iddiaçıların təkliflərinə dair elan olunmuş məlumatlar bildirilir.
24.3. Açılışda iddiaçını təmsil etmək səlahiyyəti olan şəxs (nümayəndə) iştirak edir və müsabiqə təkliflərinə dair elan olunan məlumatı təsdiqləyir.
24.4. İddiaçının nümayəndəsinin açılışda iştirak etməməsi satınalan təşkilatın və ya satınalma qrupunun həmin iddiaçını müsabiqədən kənarlaşdırmasına əsas vermir.
25. [bookmark: _Toc442981484]Müsabiqənin baş tutmaması və ya bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi
25.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqə təklifi vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduqda satınalan təşkilat müsabiqənin davamından imtina edir və ya müsabiqə üzrə təkliflərin verilməsinin son vaxtını və müsabiqə təkliflərinin açılma vaxtını uzadır. Satınalan təşkilat bu barədə məlumatı müsabiqənin elan olunduğu mətbuat orqanında 5 iş günü ərzində dərc etdirir, 2 iş günü ərzində isə elanın verildiyi internet saytlarında yerləşdirir və iştirak haqqı ödəmiş bütün malgöndərənlərə və podratçılara bildiriş göndərir. 
25.2. Satınalan təşkilat SOCAR-ın mənafelərinin qorunması məqsədi ilə aşağıdakı hallarda bütün müsabiqə təkliflərinin aksept olunana qədər onların rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər:
· müsabiqənin keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə;
· müsabiqə təklifləri müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadıqda;
· satınalma (müsabiqə) predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda. 
25.3. Satınalan təşkilatın bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi brədə qərarı səlahiyyət həddinə uyğun olaraq, Komitə və ya Struktur Vahid rəhbəri tərəfindən təsdiq edildiyi halda qüvvəyə minəcəkdir. 
25.4. Satınalan təşkilat Təlimatın 25.1 və 25.2-ci bəndinin tətbiqi üçün müsabiqə təklifi təqdim etmiş iddiaçılar qarşısında heç bir məsuliyyət daşımır. 
25.5. Müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsinə dair bildiriş onları təqdim etmiş bütün iddiaçılara dərhal göndərilir.
25.6. Müsabiqənin davamından imtina və ya bütün müsabiqə təklifləri rədd olunduğu halda satınalan təşkilat həmin malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üçün yeni müsabiqə elan edə, açıq müsabiqə üsulun tətbiq edilməsi səmərəsiz və ya məqsədəuyğun hesab edilmədikdə satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) xüsusiyyətlərinin imkan verdiyi təqdirdə, mahiyyətini dəyişdirməməklə səlahiyyət həddinə uyğun olaraq, Komitə və ya Struktur Vahid rəhbərinin razılığı ilə onları hissələrə bölərək, hər hissə üzrə ayrıca və ya bölməyərək digər satınalma üsulları tətbiq edilməklə satın alına bilər.
26. [bookmark: _Toc442981485]Müsabiqə təkliflərinə baxılması, onların qiymətləndirilməsi və müqayisəsi
26.1. Müsabiqə təklifləri açıldıqdan sonra satınalma qrupu Təlimatın 21-ci bəndi nəzərə alınmaqla müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddətələri ərzində müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir.
26.2. Satınalma qurupu müsabiqə təkliflərini qiymətləndirən zaman ilk növbədə onların formal tələblərə uyğunluğunu, eyni zamanda iddiaçıların müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda müəyyən olunmuş ixtisas tələblərinə (əgər nəzərdə tutulubsa) uyğunluğunu yoxlayır.
26.3. Təlimatın 26.4-cü bəndini nəzərə almaqla, satınalan təşkilat müsabiqə təklifini yalnız o halda formal tələblərə uyğun hesab edə bilər ki, bu təklif müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş bütün formal tələblərə cavab versin.
26.4. Təlimatın 26.8-ci bəndindən asılı olmayaraq satınalan təşkilat müsabiqə təkliflərinə baxılması gedişində aşkar edilmiş sırf hesab səhvlərini düzəldir. Satınalan təşkilat hər hansı belə düzəliş barəsində müsabiqə təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) ləngimədən məlumat verir.
26.5. Növbəti mərhələdə satınalma qrupu müsabiqə təkliflərinin müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda verilmiş miqdar tamlığına, keyfiyyət tələblərinə, satınalma müqaviləsinin şərtlərinə, müqavilənin icrası ilə əlqədar tələblərə və müəyyən olunmuş hər hansı digər meyarlara uyğunluğunu yoxlayır.
26.6. Müsabiqə təklifində onun mahiyyətini dəyişdirməyən və ya müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş xüsusiyyətlərdən, şərtlərdən və başqa tələblərdən əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxmayan xırda xətalar olduqda və ya müsabiqə təklifinin mahiyyətinə xələl gətirmədən aradan qaldırılması mümkün olan səhvlər və çatışmazlıqlar olduqda belə satınalan təşkilat həmin təklifə müsabiqə tələblərinə uyğun gələn təklif kimi baxa bilər. Hər hansı bu cür xətalar imkan daxilində kəmiyyətcə ifadə olunur və müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi zamanı nəzərə alınır.
26.7. Müsabiqə təklifləri açıldıqdan sonra müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi başa çatana qədər aşağıdakı hallarda satınalan təşkilat iddiaçılara sorğu edə bilər:
26.7.1. Müsabiqə təkliflərinə baxılmasını, onların qiymətləndirilməsini və müqayisəsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə iddiaçılardan öz müsabiqə təkliflərinə dair izahat verməsi;
26.7.2. İddiaçının ixtisas göstəriciləri haqqında çatışmayan məlumatların (bilavasitə satınalma müqaviləsinin icrası ilə əlaqədar olan və ya təkliflərin qiymətləndirilərkən digər təkliflərlə müqayisədə sonradan üstünlük yarada biləcək məlumatlar istisna olmaqla) təqdim olunması;
26.7.3. Müsabiqə təklifində təklif olunan mallarda (işlərdə və xidmətlərdə) aşkar olunmuş, eyni zamanda aradan qaldırılması satınalan təşkilatın mənafeyinə uyğun olan və iddiaçıların ədalətli rəqabət prinsiplərinə zidd olmayan xırda xətaların və çatışmamazlıqların aradan qaldırılması.
26.8. Qiymətlərin dəyişdirilməsi və formal tələblərə uyğun gəlməyən müsabiqə təklifinin həmin tələblərə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş dəyişikliklər də daxil olmaqla, müsabiqə təklifinin mahiyyətini dəyişdirmək məqsədi daşıyan heç bir sorğuya, təklifə və ya icazəyə yol verilmir.
26.9. Satınalan təşkilat aşağıdakı hallarda müsabiqə təklifini kənarlaşdırır:
26.9.1. müsabiqə təklifi vermiş iddiaçı ixtisas tələblərinə uyğun gəlmirsə;
26.9.2. müsabiqə təklifi vermiş iddiaçı Təlimatın 26.4-cü bəndinə uyğun hər hansı hesab səhvinin düzəldilməsi ilə razılaşmırsa;
26.9.3. müsabiqə təklifi formal tələblərə uyğun gəlmirsə;
26.9.4. təklif olunan mallar (işləri və xidmətləri)  əsas şərtlər toplusunda müəyyən edilmiş texniki, keyfiyyət və digər vacib tələblərinə cavab vermirsə;
26.9.5. Təlimatın 9-cu bəndində nəzərdə tutulan hallar mövcuddursa;
26.9.6. iddiaçı satınalan təşkilatın Təlimatın 26.7-ci bəndində nəzərdə tutulan sorğularını tələb olunan müddət ərzində cavablandırmırsa.
26.10. Təlimatın 26.11-ci bəndinə uyğun qalib gəlmiş müsabiqə təklifini müəyyənləşdirmək üçün satınalan təşkilat qəbul edilmiş müsabiqə təkliflərini müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş prosedurlara və meyarlara müvafiq surətdə qiymətləndirir və müqayisə edir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilməyən meyarlardan, tələblərdən istifadə edilə bilməz.
26.11. Aşağıda göstərilən müsabiqə təklifi qalib gəlmiş sayılır: 
26.11.1. Təlimatın 26.13-cü bəndinə uyğun tətbiq edilən hər hansı güzəştli düzəliş nəzərə alınmaqla ən aşağı qiyməti olan müsabiqə təklifi;
26.11.2. müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilən və kəmiyyətcə qiymətləndirilən və ya dəyər ekvivalenti təyin edilə bilən meyarlar əsasında ən sərfəli sayılan müsabiqə təklifi. 
26.12. Satınalan təşkilat Təlimatın 26.11.2-ci bəndinə müvafiq surətdə müsabiqə təklifini ən səmərəli təklif kimi qiymətləndirərkən yalnız aşağıdakıları nəzərə alır:
26.12.1. Bu Qaydaların 26.13-cü bəndinə uyğun tətbiq edilən hər hansı güzəştli düzəliş nəzərə alınmaqla müsabiqə təklifinin qiymətini;
26.12.2. maların (işlərin) istismar, texniki xidmət və təmir xərclərini, malların göndərilməsi, işlərin başa çatdırılması və ya xidmətlərin göstərilməsi müddətlərini, malların (işlərin) funksional xüsusiyyətlərini, ödəniş şərtlərini və mallar (işlər və xidmətlər) üçün təminat şərtlərini.
26.13. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulduqda əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə müsabiqə təkliflərinin xeyrinə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun güzəştli düzəliş tətbiq edilir.
26.14. Tətbiq edilmiş güzəştlər yekun protokolda əks olunur.
26.15. Qiymətləndirmə zamanı müxtəlif valyutalarda verilmiş təkliflərin müqayisəsini asanlaşdırmaq üçün onların qiyməti müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son gününə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi məzənnə əsas götürülməklə Azərbaycan manatına çevrilir. 
26.16. Satınalan təşkilat ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurlarını keçirib-keçirməməsindən asılı olmayaraq Təlimatın 26.11-ci bəndinə əsasən müsabiqə təklifi qalib gəlmiş malgöndərəndən (podratçıdan) Təlimatın 6-cı bəndində göstərilmiş meyarlara uyğun öz ixtisas göstəricilərini yenidən təsdiq etməyi tələb edə bilər. Belə təkrar təsdiq üçün tətbiq edilməli meyarlar və tələblər müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilir.
26.17. Müsabiqə təklifi qalib gəlmiş malgöndərən (podratçı) öz ixtisas göstəricilərini Təlimatın 26.17-ci bəndinə uyğun təkrar təsdiq etmək haqqında satınalan təşkilatın tələbini yerinə yetirməzsə, onun müsabiqə təklifi rədd edilir və satınalan təşkilat qalib gələn müsabiqə təklifini Təlimatın 26.11-ci bəndinə müvafiq surətdə digər müsabiqə təklifləri içərisindən seçir.
27. [bookmark: _Toc442981486]Satınalmalar qrupunun qərarları
27.1. Müsabiqə zamanı, müsabiqənin nəticələrinə dair qərar çıxarılarkən və ümumiyyətlə öz funksiyalarını həyata keçirən zaman satınalmalar qrupu SOCAR-ın normativ sənədlərini rəhbər tutur.
27.2. Satınalmalar qrupu müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi əsasında aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
27.2.1. iddiaçılar arasında birinci, ikinci və üçüncü yerlərin müəyyənləşdirilməsi haqqında;
27.2.2. satınalma (müsabiqə) predmetinin iki və ya daha çox iddiaçı arasında bölünməsi haqqında (əvvəlcədən müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuşdursa);
27.2.3. Təlimatın 25.2-ci bəndinə uyğun bütün müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi haqqında.
27.3. Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi ilə razılaşmayan satınalma qrupunun üzvləri öz xüsusi rəylərini təqdim edərək protokolu imzalamalıdırlar. Xüsusi rəy satınalmalar qrupunun qərarı ilə razılaşmayan üzvlərin ümumi rəyi yaxud fərdi rəyləri şəklində tərtib edilə bilər.
27.4. Satınalmalar qrupu tərəfindən müsabiqənin nəticələri haqqında yekun protokolu tərtib edilir və qrupun bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Yekun protokol SOCAR-ın 31 iyul 2009-cu il tarixli, 105 nömrəli əmri ilə müəyyən edilmiş səlahiyyət hədləri nəzərə alınmaqla satınalan təşkilatın rəhbəri və ya Komitə tərəfindən təsdiq edilir. Müvafiq qaydada təsdiq edilmiş yekun protokol satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün əsasdır.
27.5. Yekun protokol təsdiq edildikdən dərhal sonra satınalan təşkilat müsabiqədə təklif vermiş bütün iddiaçılara qəbul olunmuş qərar haqqında məlumat göndərir.
27.6. Müsabiqənin nəticələri haqqında satınalmalar qrupunun yekun protokolunun nümunəsi Təlimata əlavə olunur (Əlavə3).
28. [bookmark: _Toc442981487]Satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi
28.1. Təlimatın 27.5-ci bəndində qeyd olunan məlumat təqdim edildikdən 5 (beş) iş günü sonra Təlimatın 35-ci bəndi nəzərə alınmaqla satınalan təşkilat ləngimədən təklifin qüvvədə olma müddəti qurtaranadək iki nüsxədə satınalma müqaviləsini imzalayaraq müvafiq bildirişlə Təlimatın 26.11-ci bəndinə uyğun təklifi qalib müəyyən olunmuş malgöndərənə (podratçıya) təqdim edir.
28.2. Müsabiqənin qalibi Təlimatın 28.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildirişi aldıqdan sonrakı 5 (beş) iş günü ərzində satınalma müqaviləsini imzalamalı və onun bir nüsxəsini, müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı ilə birlikdə satınalan təşkilata geri qaytarmalıdır. Əks halda növbəti yeri tutmuş malgöndərənə (podratçıya) müqavilə bağlanması üçün bildiriş göndərilir.
28.3. Müsabiqənin qalibinin tələb olunan müddət ərzində satınalma müqaviləsini imzalamaması və ya müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim etməməsi onun öz öhdəliklərini icra edə bilməməsi kimi qiymətləndirilir və müsabiqə təklifi təminatının tutulması ilə nəticələnir.
28.4. Satınalan təşkilat satınalma müqaviləsini imzalamaqdan və ya müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim etməkdən imtina etmiş malgöndərəni (podratçını) “SOCAR-ın etibarsız malgöndərənləri reyestrinə” daxil etmək üçün ləngimədən Komitəyə müraciət göndərməlidir.
28.5. Satınalma müqaviləsi malgöndərən (podratçı) ilə satınalan təşkilat tərəfindən imzalandığı andan qüvvəyə minir.
28.6. Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra satınalan təşkilat 2 (iki) iş günü ərzində müqavilənin surətini procurement.committee@socar.az və satinalmalar@socar.az elektron ünvanlarına göndərməlidir. Elektron sənədin adında müsabiqənin nömrəsi, müqavilənin qeydiyyat nömrəsi və tarixi, eyni zamanda SAP (ME31K) kod nömrəsi göstərilməlidir (Məsələn: Müsabiqə № 10001-16, Müqavilə № 0000, 00.00.2016, ME31K-4600000000).
28.7. Satınalma müqaviləsi ilə müsabiqə qalibinin üzərinə qoyulan öhdəliklər müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilməmiş müddəalar və şərtlər hesabına artırıla bilməz.
28.8. Satınalma müqaviləsini imzalayarkən satınalan təşkilat malların (işlərin və xidmətlərin) hər vahidinin qiymətlərini və meyarlarını dəyişdirməmək şərti ilə Komitənin razılığı ilə malların (işlərin və xidmətlərin) həcmini 15 faizə qədər artırıb - azalda bilər.
28.9. Müsabiqədə qalib gəlmiş podratçılar satınalan təşkilatın razılığı və müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulması şərti ilə, işin icrası üçün Təlimatın 5-ci bəndinə uyğun olaraq subpodratçılarla müqavilə imzalaya bilər. Bütün digər hallarda satınalan təşkilatın yazılı icazəsi olmadan müqavilənin icrası subpodratçı təşkilatlara həvalə edilə bilməz.
28.10. Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən və əgər tələb olunarsa, malgöndərən (podratçı) müqavilənin icrası üçün təminat təqdim etdikdən sonra həmin müqavilə barədə digər iddiaçılara bildiriş göndərilir. Bildirişdə müqaviləni bağlamış malgöndərənin (podratçının) adı, ünvanı və müqavilənin qiyməti göstərilir.
28.11. Açıq müsabiqə nəticəsində bağlanmış satınalma müqaviləsi barədə aşağıda göstərilmiş məlumatlar 5 iş günü ərzində müsabiqə haqqında SOCAR-ın rəsmi internet saytında yerləşdirilir:
· Satınalan təşkilatın adı;
· Satınalma müqaviləsinin adı;
· Müqavilənin icraçısının adı;
· Müqavilənin qüvvəyə minmə tarixi;
· Müqavilənin qiyməti;
· Müqavilənin icra müddəti.
28.12. Satınalma müqaviləsində tərəflərin götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya natamam yerinə yetirilməsi üçün məsuliyyəti, cərimələr, təminatlar, mübahisələrin həlli qaydası (müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda və normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulubsa), işin başlanması və qurtarması müddətinin uzadılmasına əsas verən hallar və bunun şərtləri göstərilməlidir.
29. [bookmark: _Toc442981488]İkimərhələli müsabiqə proseduru
29.1. Təlimatın açıq müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı müddəaları, bu bənd ilə həmin müddəalardan kənarlaşmaya yol verildiyi hallar istisna olmaqla ikimərhələli müsabiqə prosedurlarına da tətbiq edilir.
29.2. İkimərhələli müsabiqə prosedurlarının birinci mərhələsində bütün iddiaçılara ilkin müsabiqə təklifini onun qiymətini göstərmədən təqdim etmək təklif olunur. Bu halda müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda malların (işlərin və xidmətlərin) texniki, keyfiyyət və ya digər xüsusiyyətlərinə aid tələblər, habelə satınalma müqaviləsinin şərtləri, müvafiq hallarda isə iddiaçıların peşə və texniki səriştəsinə və ixtisas göstəricilərinə dair şərtlər nəzərdə tutula bilər.
29.3. Birinci mərhələdə satınalan təşkilat Təlimatın 9, 25 və ya 26.9-ci bəndlərinə müvafiq surətdə müsabiqə təklifi rədd edilməmiş istənilən malgöndərən (podratçı) ilə onun müsabiqə təklifinin hər hansı cəhəti barədə danışıqlar apara bilər.
29.4. İkimərhələli müsabiqə prosedurlarının ikinci mərhələsində satınalan təşkilat müsabiqə təklifi rədd edilməmiş malgöndərənlərə (podratçılara) malların (işlərin və xidmətlərin) özünəməxsus xüsusiyyətlərinin məcmusu barədə qiymətləri göstərməklə yekun müsabiqə təkliflərini verməyi təklif edir.
29.5. Müsabiqə prosedurlarının birinci mərhələsində xüsusiyyətləri əks edən sənədlər hazırlanarkən satınalan təşkilat satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) texniki və keyfiyyət xarakteristikasının hər hansı cəhətini, həmçinin müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi, müqayisəsi və qalib müsabiqə təklifinin müəyyənləşdirilməsi üçün hər hansı meyarları çıxarmaq və ya dəyişdirmək, habelə bu Təlimata uyğun yeni xarakteristikaları və ya meyarları əlavə etmək hüququna malikdir. Hər hansı bu cür dəyişiklik və ya əlavə barədə məlumat malgöndərənlərə (podratçılara) yekun müsabiqə təklifini vermək haqqında dəvət göndərilərkən bildirilir.
29.6. Yekun müsabiqə təklifini vermək istəməyən hər hansı malgöndərən (podratçı) müsabiqə təklifinin təminatına (əgər belə təminat tələb olunmuşdursa) hüququnu itirmədən müsabiqədən çıxa bilər.
29.7. Yekun müsabiqə təklifləri Təlimatın 26.11-ci bəndinə uyğun qalib gələn müsabiqə təklifinin müəyyənləşdirilməsi üçün qiymətləndirilir və müqayisə edilir.
30. [bookmark: _Toc442981489]Satınalma müqaviləsinin qiymətində dəyişiklik
30.1. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi müddətində müqavilə tərəflərinin fəaliyyətindən asılı olmayan səbəblərə görə müqavilənin qiymətində dəyişikliklər edilməsi qaydaları müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmalı və dəyişikliklər yalnız bu şərtlər daxilində həyata keçirilməlidir.
31. [bookmark: _Toc442981490]Müqaviləni icra edən malgöndərənin (podratçının) iflasa uğraması
31.1. Müqaviləni icra edən malgöndərən (podratçı) iflasa uğradıqda satınalma müqaviləsi ləğv olunmuş sayılır.
31.2. İflasa uğramış malgöndərənin (podratçının) hüquqi varisi varislik hüququnu aldıqdan sonrakı 10 iş günü ərzində satınalma müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək haqqında satınalan təşkilata yazılı müraciət edərsə, həmin müqavilənin şərtləri əsas götürülməklə, satınalan təşkilatla malgöndərənin (podratçının) hüquqi varisi arasında malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasının başa çatdırılması haqqında yeni müqavilə bağlanır.
31.3. İflasa uğramış malgöndərənin (podratçının) hüquqi varisi varislik hüququnu aldıqdan sonrakı 10 iş günü ərzində satınalma müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək haqqında satınalan təşkilata yazılı müraciət etməzsə, satınalan təşkilatın malgöndərən (podratçı) hər növ borcu, əgər varsa, ləğv olunmuş sayılır. Bu halda satınalan təşkilat həmin malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə yeni satınalma proseduru keçirə bilər.
32. [bookmark: _Toc442981491]Sığorta
32.1. Satınalan təşkilat əsas şərtlər toplusunda  satın alınacaq malların (iş və xidmətlərin) sığortalanmasını nəzərdə tutmalıdır. 
32.2. Malların sığortalanması əsas şərtlər toplusu ilə müəyyən olunmuş “İnkoterms-2010” şərtlərinə uyğun aparılmalıdır və müqavilə dəyərinin 110%-indən az olmamalıdır. 
32.3. Xidmətlərin və işlərin satınalmasında bütün mümkün risklər əvvəlcədən müəyyən edilməli və onların sığortalanması şərtləri satınalma müqaviləsinin xüsusi şərtlərində tənzimlənməlidir.
33. [bookmark: _Toc442981492]Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatı.
33.1. Satınalan təşkilat müqavilənin yerinə yetirilmə təminatını satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 və ya 10 faizi məbləğində müəyyənləşdirir. Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatının məbləği satınalma müqaviləsinin icrasında gecikmələrə görə hesablanan cərimələrin maksimum həddinə bərabər olur.
33.2. Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatının qüvvədə olma müddəti satınalma müqaviləsi üzrə malların göndərilməsinə, işlərin və xidmətlərin başa çatdırılmasına tələb olunan müddətə, gündəlik cərimə dərəcəsi üzrə cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək gecikmə müddəti əlavə olunduqdan sonra 20 bank günü çox olmalıdır.
33.3. Satınalma müqaviləsi malgöndərən (podratçı) tərəfindən satınalan təşkilatı qane edəcək keyfiyyətdə və ən çoxu cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək gecikmələrlə yerinə yetirildiyi təqdirdə təxirə salınmadan qaytarılır.
33.4. Müsabiqə təklifinin təminatına dair Təlimatın 22.3, 22.4, 22.5-ci bəndinin müddəaları müqavilənin yerinə yetirilmə təminatına da şamil olunur.
33.5. Satınalan təşkilat aşağıdakı hallarda müqavilənin yerinə yetirilmə təminatını tutur:
33.5.1. malgöndərən (podratçı) əsassız olaraq satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdikdə;
33.5.2. satınalma müqaviləsinin icrasında gecikmələrə görə hesablanan cərimələrin məbləği satınalma müqaviləsində nəzərdə tutulmuş maksimum həddə çatdıqda.
34. [bookmark: _Toc442981493]Avans ödənişi və avans ödənişinin təminatı
34.1. Satınalan təşkilat satınalma müqaviləsinin icrası üçün malgöndərənə (podratçıya) əvvəlcədən avans ödəyə bilər.
34.2. Avans ödənişinin maksimum həddi satınalma müqaviləsinin faizi nisbətində müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda müəyyən olunur və malgöndərən (podratçı) öz təklfində həmin həddi aşmamaq şərti ilə ödənilməli olan avans məbləğini göstərir. Nəzərdə tutulmuş maksimum məbləğdən artıq avans ödənişinin tələb edilməsi həmin müsabiqə təklifinin kənarlaşdırılmasına əsas ola bilər.
34.3. Satınalma müqaviləsi üzrə avans ödənilməmişdən əvvəl malgöndərən (podratçı) avans ödənişinin təminatını satınalan təşkilata təqdim etməlidir. Avans ödənişinin təminatının məbləği ən azı ödəniləcək avans məbləğinə bərabər olmalıdır.
34.4. Avans ödənişinin təminatının qüvvədə olma müddəti cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək geckmələr nəzərə alınmaqla ödənilmiş avans məbləğinin satınalma müqaviləsi üzrə geri alınmalı olan müddətindən 20 bank günü çox olmalıdır.
34.5. Avans ödənişinin təminatı satınalma müqaviləsi üzrə ödənilmiş avans məbləği geri alındıqdıqdan sonra təxirə salınmadan qaytarılır.
34.6. Müsabiqə təklifinin təminatına dair Təlimatın 22.3, 22.4, 22.5-ci bəndinin müddəaları avans ödənişinin təminatına da şamil olunur.
34.7. Satınalan təşkilat aşağıdakı hallarda ödənilmiş avansın geri alınmalı olan məbləğində avans ödənişinin təminatını tutur:
34.7.1. malgöndərən (podratçı) əsassız olaraq satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdikdə;
34.7.2. cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək geckmələr nəzərə alınmaqla ödənilmiş avansın satınalma müqaviləsi üzrə geri alınmalı olan müddəti ərzində malgöndərən (podratçı) üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə.
35. [bookmark: _Toc442981494]Satınalma prosedurları ilə bağlı şikayətin verilməsi və şikayətlərə baxılması
35.1. SOCAR tərəfindən təşkil olunmuş satınalma prosedurlarında satınalan təşkilat və ya onun satınalma qrupu tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, hərəkət və ya hərəktsizlik nəticəsində hüquqlarının və qanuni maraqlarının pozulduğunu iddia edən hər bir malgöndərənin (podratçının) Təlimatda göstərilmiş qaydada şikayət vermək (və ya müraciət etmək) hüququ var.
35.2. Aşağıdakılar şikayət üçün əsas ola bilməz:
35.2.1. Satınalan təşkilat tərəfindən seçilmiş satınalma müsabiqəsinin növü;
35.2.2. Təlimatın 4-cü bəndlərinə uyğun olaraq, malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət mənsubiyyətinə və malların (işlərin və xidmətlərin) mənşəyinə qoyulmuş məhdudiyyətlər;
35.2.3. Təlimatın 25-ci bəndlərinə uyğun olaraq, Satınalan təşkilatın bütün təkliflərin rədd edilməsi haqqında qərarı.
35.3. Malgöndərən (podratçı) öz şikayətini satınalma müqaviləsi qüvvəyə minənə qədər satınalan təşkilatın rəhbərinə və ya Komitəyə təqdim edə bilər. Komitəyə şikayətlər elektron qaydada Komitənin procurement.committee@socar.az elektron ünvanına göndərilə bilər. Əgər şikayətin predmeti müvafiq satınalma əməliyyatlarında yol verilmiş korrupsiya halları ilə bağlıdırsa bu halda birbaşa olaraq elektron məktub formasında antikorrupsiya@socar.az elektron ünvanına göndərilməlidir. Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra daxil olmuş şikayətlərə (korrupsiya ilə bağlı şikayətlər istisna olmaqla) baxılmaya bilər. 
35.4. Komitə və ya satınalan təşkilat şikayət daxil olduqdan sonra aşağıdakı tədbirlərdən birini həyata keçirərək 3 iş günü ərzində şikayətə aidiyyəti olan malgöndərənlərə (podratçılara) bildiriş göndərir:
35.4.1. Şikayətin əsaslı olması qənaətinə gələrsə, şikayətin təmin edilməsi barədə tədbirlər görülməsi barədə göstəriş verir;
35.4.2. Şikayətdə qaldırılan məsələlərin araşdırılması üçün satınalma prosedurlarını 7 iş günü müddətinə dayandırır;
35.4.3. Şikayətin əsassız olması qənaətinə gələrsə, satınalma prosedurlarını davam etdirir.
35.5. Şikayətdə aşağıdakılar qeyd edilməldir: 
35.5.1. Hüquqi şəxsin tam adı (fiziki şəxslərdə ad, soyad və şəxsiyyətini təsdiq edən qüvvədə olan sənədin qeydləri), malgöndərənin (podratçının) VÖEN-i və ya ona analoq təşkil edən nömrə, hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu ünvan, əlaqə nömrələri;
35.5.2. Satınalan təşkilatın adı və ünvanı, açıq müsaniqənin nömrəsi və keçirilməsi tarixi;
35.5.3. Hüquq pozuntusunun aşkarlandığı (və ya baş verdiyi) tarix;
35.5.4. Şikayətin mövzusu, səbəbi və mümkün dəlillər.








Əlavə 1
[image: C:\Documents and Settings\mmammadov\Desktop\loqo.jpg]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR)
________________________ (satınalan təşkilatın adı) 
____________________________ (satınalma predmetinin qısa adı) olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi (_________) elan edir.
                                    müsabiqənin nömrəsi                                                                                  
	I. 
	Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:
· Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə olunur);
· İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
· Müsabiqə təklifi (müsabiqə təklifləri zərflərinin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır).
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci __.__.20__-c- il (ən geci müsabiqə təkliflərinin təqdim olunmasının son tarixindən 7 iş günü əvvəl), Bakı vaxtı ilə saat: __:__- qədər Azərbaycan və ya _________ dillərində (tələb olunan əcnəbi dil) Satınalan təşkilatın elanda göstərilmiş ünvanında təqdim olunmalıdır.
Tələb olunan sənədlərin surətləri (müsabiqə təklifi istisna olmaqla) Satınalan təşkilatın əlaqələndirici şəxsinin elanda göstərilmiş elektron ünvanına göndərilə bilər. Belə halda sənədlərin əsli müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsinin son gününədək Satınalan təşkilata təqdim edilməlidir. 

	II. 
	Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:
· Müsabiqə təklifi bir əsli və __ (tələb olunan surətlərin sayı) surəti olmaqla __.__.20__-c- il, Bakı vaxtı ilə saat: __.__- qədər Satınalan təşkilata təqdim olunmalıdır.
· Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.

	III. 
	İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi:
· Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan və ya _____ (şərtlər toplusunun hazırlandığı digər dillər) dilində əldə etmək istəyənlər ___ manat və ya ekvivalent məbləğdə sərbəst dönərli valyuta ilə iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən sonra elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın I qrafasında göstərilmiş tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər. 
· Hesab nömrəsi: 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC, 
AZ38IBAZ38010019449306332120, 
VÖEN: 9900003871, 
Müştəri  xidməti Departamenti, 
Kod: 805250, 
Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944, 
VÖEN: 9900001881, 
SWIFT BIK: İBAZAZ2Х.

· İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

	IV. 
	Təklifin təminatı (əgər nəzərdə tutulursa):
Müsabiqə təklifi ilə birlikdə müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda müəyyən olunmuş digər sənədlərlə yanaşı müsabiqə təklifinin qiymətinin __ faizi məbləğində müsabiqə təklifinin təminatı təqdim edilməlidir.
Təminatın növü və qüvvədə olma müddəti əsas şərtlər toplusunda göstəriləcəkdir.

	V. 
	Müqavilənin icra müddəti:
· Satınalma müqaviləsinin _______ (təqvim günü və ya ayı) yerinə yetirilməsi tələb olunur.

	VI. 
	Satınalan təşkilatın ünvanı:
___________________ (indeksnömrəsi);
___________________ (yerləşdiyi şəhər);
___________________ (yerləşdiyi inzibati rayon və qəsəbə);
___________________ (yerləşdiyi küçə və ya prospekt);
___________________ (yerləşdiyi bina, mərtəbə).
Əlaqələndirici şəxs:
___________________ (soyadı və adı).
___________________ (stuktur bölmənin və vəzifənin adı)
___________________ (əlaqələndirici şəxsin karporativ telefon nömrəsi)
___________________ (əlaqələndirici şəxsin karporativ faks nömrəsi)  
___________________ (əlaqələndirici şəxsin karporativ elektron ünvanı)


	VII. 
	Elanın, satınalma predmeti haqqında geniş  məlumatın və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi üçün müraciət formasının yerləşdirildiyi internet ünvan:
www.socar.az (http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/procurement-notices)


	VIII. 
	 Müsabiqə təklif  zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı __.__.20__-c- il tarixdə, ___ (şəhəri qeyd edin) vaxtı ilə saat __:__-  elanın VI qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın ünvanda baş tutacaqdır. 

	IX. 
	Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat:
Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat aşağıdakı internet linkdən əldə edilə biləcək:
http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/contract-awards





[Satınalan təşkilatın adı daxil edilir] Satınalmalar qrupu.


















Əlavə 2
(İddiaçı şirkətin firma blankında)
AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK VƏ  “MÜSABİQƏYƏ DƏVƏT SƏNƏDLƏRİ”NİN (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU) ƏLDƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN 
MÜRACİƏT MƏKTUBU

___________ şəhəri                                                                          “__”_______20__-c- il
___________№           						                                                                                          
SOCAR-ın [satınalan təşkiltın adı daxil edilir] (nın,nin,nun)
Satınalmalar qrupunun rəhbəri cənab (xanım)____________,

Hazırki məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] (nin,nun,nın) SOCAR-ın [satınalan təşkiltın adı daxil edilir] (ı,i,u) tərəfindən [satınalma predmeti göstərilir] satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.
Eyni zamanda [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] ilə münasibətdə hər hansı  ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığına zəmanət veririk. 
Əsas şərtlər toplusunun elektron versiyasını aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur: ____________ .

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:
· Əlaqələndirici şəxs: ____________________________ 
· Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: ____________________ 
· Telefon nömrəsi: ______________________________ 
· Faks nömrəsi: ________________________________ 
· Elektron ünvan: _______________________________ 

Qoşma: 
1. İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – __ vərəq.


________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
               (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)
                                                                                                                          M.Y.




Əlavə 3

Satın alınacaq malların(iş və xidmətlərin) adı 

satın alınması üzrə (müsabiqənin növü) müsabiqənin nəticəsi haqqında 
Satınalma Qrupunun 

YEKUN PROTOKOLU



Satınalan təşkilatın adı: ______________________________

Satınalan təşkilatın ünvanı: __________________________

Müsabiqənin nömrəsi: _______________________________

Satınalma qrupunun əlaqələndirici şəxsi: ______________

Bakı şəhəri 								            “__” ______  20__-c_ il


1.Satın alınan malların(xidmətlərin və ya işlərin) adı və həcmi:
 
2. Satın alınan malların(xidmətlərin və ya işlərin) ehtimal olunan qiyməti: 
___________________ (valyuta göstərilməklə).

3. Satınalma metodu: 	
Satınalma müsabiqəsi “SOCAR”ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş satınalmalara dair normativ sənədlərə uyğun olaraq “_________ müsabiqə” üsulu ilə keçirilmişdir.

4. Satınalma Qrupu “SOCAR”ın struktur vahidin adı “__” ______ 20__-c_ il tarixli _________nömrəli əmri ilə yaradılmışdır.

	Satınalma qrupunun tərkibi
	soyadı və adı
	vəzifəsi

	Rəhbər
	
	

	Üzvlər
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



5. Müsabiqə haqqında elanın dərc olunması: 
_____________________

6. Fərdi dəvətlərin göndərilməsi haqqında məlumat: 
_____________________

7. Müsabiqədə iştirak haqqının məbləği: 
_____________________

8. Müsabiqənin təşkili xərcləri: 
_____________________

9. Müsabiqəyə Dəvət Sənədi almış və müsabiqə təklifləri vermiş iddiaçılar haqqında məlumat:

	№
	İddiaçının adı
	Ünvanı və bank rekvizitləri
	Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin göndərildiyi tarix
	Müsabiqə təklifinin təqdim olunduğu tarix və vaxt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




10. İddiaçıların müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində nəzərdə tutulmuş meyarlar və onların nisbi balları:

	№
	Meyarlar
	Meyar üzrə nisbi bal

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



11. Yerli istehsalçıların müsabiqə təkliflərinin xeyrinə Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində nəzərdə tutulmuş güzəştli düzəliş:
____________________________

12. Təklif zərflərinin açılış vaxtı: ______________
Təklif zərflərinin açılış vaxtı dəyişdirilibsə, əsası göstərilməklə, 
yeni vaxtın tarixi və saatı: ___________

13. Təklif zərflərinin açılışında iddiaçıların müsabiqə təkliflərinə dair elan olunmuş məlumatlar: 

	№
	
İddiaçının adı

	
Müsabiqə təklifinin qiyməti
(valyuta göstərilməklə)
	Alternativ təklifin qiyməti
(valyuta göstərilməklə)
	İnkoterms-2010-a uyğun tədarük şərti
(yalnız malların satınalmasında)
	Ödəniş şərti
	Tədarük müddəti
(iş və xidmətlərdə icra müddəti)
	Təklifin təminatınıhaqqında məlumat
(məbləği, müddəti və valyutası göstərilməklə)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	



14. İddiaçıların kadr və texniki potensialı haqqında məlumat (yalnız xidmət və işlərdə):
_______________________________________________________

15. İddiaçıların müsabiqə təkliflərinin formal tələblərə uyğunluğu:
	№
	Formal tələblərə dair meyarlar
	Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin tələbləri
	İddiaçının adı
	İddiaçının adı
	İddiaçının adı
	İddiaçının adı

	1.
	Müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti
	
	
	
	
	

	2.
	Təklifin təminatının mövcudluğu
	
	
	
	
	

	3.
	Təklifin təminatının qüvvədə olma müddəti
	
	
	
	
	

	4.
	Təklifin təminatının məbləği və valyutası
	
	
	
	
	

	5.
	İddiaçının müsabiqədə iştirak etmək hüququ
	
	
	
	
	

	6.
	Müsabiqə təklifinin tamlığı
	
	
	
	
	

	7.
	Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin digər formal tələblərinə uyğunluğu barədə məlumat
	
	
	
	
	





16. Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinin formal və texniki tələblərinə cavab verməyən müsabiqə təkliflərinin kənarlaşdırılması haqqında məlumat:

	Kənarlaşdırılan iddiaçının tam adı
	Kənarlaşdırmanın səbəbi

	
	

	
	



17. Müsabiqə təkliflərində hesablama səhvlərinin düzəlişi haqqında məlumat: 
_______________________________________________________________________

18. SOCAR-ın daxili normativ qaydalarına uyğun olaraq “Müsabiqədən Sonra Danışıqlar” səlahiyyətindən istifadə edilməsi haqqında məlumat:
_______________________________________________________________________
19. Müsabiqə təkliflərinin müqayisəsi və qiymətləndirilməsinin nəticələri:

	№
	Qiymətləndirmə meyarları
	Nisbi bal
	
İddiaçıların adları və meyarlar üzrə hesablanan ballar


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yekun bal
	100
	
	
	
	
	





20. Müsabiqə nəticələri üzrə birinci, ikinci və üçüncü yerləri tutulmuş iddiaçılar haqqında məlumat

	İddiaçının yekun bala əsasən tutduğu yer
	İddiaçının adı
	Təklifin qiyməti
(valyuta göstərilməklə)
	İddiaçılar arasında yerlərin bölüşdürülməsinin əsası

	1-ci yer
	
	
	Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri  ilə müəyyən olunmuş meyyarlara əsasən

	2-ci yer
	
	
	Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri ilə müəyyən olunmuş meyyarlara əsasən

	3-cü yer
	
	
	Müsabiqəyə Dəvət Sənədləri ilə müəyyən olunmuş meyyarlara əsasən



21. Müsabiqə təklifləri müsabiqə predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etmədiyi halda müsabiqə predmetinin iki və ya daha çox iddiaçı arasında bölünməsi haqqında Satınalma qrupunun qərarı və bu qərarı əsaslandıran səbəblər:
______________________________________________________________________

22. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi təminatının Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində nəzərdə tutulmuş məbləği (faizlə):
______________________________________________________________________

23. Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində nəzərdə tutulmuş avans ödənişinin məbləği (faizlə):
______________________________________________________________________

24. Avans ödənişinə görə təminatın məbləği (faizlə):
______________________________________________________________________

25. Müsabiqənin dayandırılması haqqında məlumat: 
dayandırılma müddəti__________gün/əsası:

26. Müsabiqə  prosedurunun ləğv olunması haqqında məlumat: 
ləğv olunma tarixi_______/əsası:

27. Daxil olan şikayətlər və onların baxılmasının nəticələri barədə məlumat:
______________________________________________________________________

28. Satınalma Qrupunun işinə cəlb olunan ekspertlər:
_______________________________________________________________________

Satınalma Qrupunun rəhbəri

________________________		  _______________
      (adı və soyadı)			           (imzası)

Satınalma Qrupunun üzvləri
_______________________		             _______________
(adı və soyadı) 		                                  (imzası)
________________________		 _______________
(adı və soyadı) 		                                  (imzası)
________________________		 _______________
(adı və soyadı) 		                                  (imzası)
________________________		 _______________
(adı və soyadı) 		               	      (imzası)
	
Qeydlər: (aktı imzalayan şəxslərin xüsusi qeydləri)
_____________________________________________________________________________________
[image: download]
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SOCAR-ın normativ sənədlərinə uyğun aparılan satınalma əməliyyatlarında təminatlara dair

METODİKİ VƏSAİT 
№ SK/01-2017

1. Metodiki vəsaitin məqsədi və tətbiq olunduğu münasibətlər:
1.1. Bu metodiki vəsait SOCAR-ın 31 iyul 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş satınalmalara dair normativ sənədlərə və SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin 11.02.2016-cı il tarixli 07 nömrəli protokolunun 24-cü qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində (SOCAR) açıq üsulla müsabiqənin təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat”na uyğun hazırlanmışdır. SOCAR-da keçirilən satınalma müsabiqələrində müsabiqə təklifinin, avans ödənişinin və müqavilənin yerinə yetirilmə təminatları ilə münasibətdə tətbiq olunur. 
1.2. Ehtimal olunan satınalma dəyəri 200000 (iki yüz min) manatdan yüksək olan bütün satınalma müsabiqələri zamanı iddiaçının etibarlı malgöndərən (podratçı) olmasına və müsabiqə təklifini vaxtından əvvəl (təklifin qüvvədə olma müddəti bitməzdən öncə) geri çağırmayacağına, o cümlədən müsabiqənin qalibi olacağı təqdirdə satınalma müqaviləsini imzalamaqdan qəsdən boyun qaçırmayacağına, müqavilə şərtinə əsasən ödənilmiş avans (o cümlədən, əvvəlcədən ödəniş) məbləğinə uyğun öhdəliklərin icra olunacağına dair qarantiya verməsi məqsədi ilə, satınalmalar qrupları tərəfindən müsabiqəyə dəvət sənədlərində və müqavilələrdə təminatlar tələb olunmalıdır. Təminat hər hansı fərqlilik göstərilmədən bütün iddiaçılarla münasibətdə tətbiq edilməlidir. 
1.3. Təminatların bütün növü müsabiqədənkənar satınalmalar zamanı da tətbiq olunmalıdır. Bu zaman ümumi bütün tələblər tətbiq oluna bilər.
2. Təminat münasibətlərində əsas anlayışlar:
Təklifin təminatı - iddiaçının təklifi üzrə satınalan təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəliklərə verilən təminatdır. Bu təminat bank qarantiyası, akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına  pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri ola bilər. Təminatın növü və miqdarı satınalan təşkilat tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilir və müsabiqəyə dəvət sənədlərində (müsabiqədənkənar satınalmalarla bağlı sorğularda) göstərilir.
Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatı – müsabiqə qalibinin satınalan təşkilata təqdim etdiyi və satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrasına verdiyi təminatdır. 
Avans ödənişinin təminatı – Satınalma müqaviləsində nəzərdə tutulduğu halda, satınalan təşkilatın ödədiyi avans qarşılığında verilən təminatdır. Yəni, müqavilənin müddətləri, keyfiyyət şərtləri və digər şərtləri pozulduqda satınalan təşkilat tərəfindən malgöndərənin (podratçının) hesabına köçürülmüş vəsait (avans) təminat əsasında satınalan təşkilata geri qaytarılır. Avans ödənişi tələb olunacaqsa bu barədə satınalma müqaviləsində mütləq müvafiq müddəalar göstərilməlidir. 
Bank qarantiyası – müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda verilmiş formaya uyğun tərtib edilmiş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərən, lisenziyası olan rezident və ya verdiyi qarantiyanın qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən qəbul olunı mümkün olan xarici banklar tərəfindən verilmiş təminat sənədidir. 
Bank qarantiyaları şərtsiz və geri götürülə bilməyən olmalıdır. Bu o deməkdir ki, bank qarantiyasının müddəti bitənə qədər qarantın (bank, digər kredit idarəsi və ya sığorta təşkilatı) heç bir halda qarantiyai geri götürmək hüququ olmayacaqdır. 
Bank qarantiyası yalnız bir satınalma əməliyyatına (müsaiqə təklifinə, müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatına və avans ödənişi təminatına) aid verilə bilər. 
Bank qarantiyasında ən azı aşağıdakı məlumatlar qeyd olunmalıdır:
· Təminatın qüvvədə olma müddəti;
· Təmin olunan məbləğ və təminatın məbləği;
· Prinsipialın (malgöndərən və ya podratçı) dəqiq öhdəlikləri, hansına ki, bank lazımı şəkildə icra olunacağına dair qarantiya verir;
· Qarantın bank qarantiyasına uyğun olaraq, öz öhdəliklərinin yerinə yetirilmiş hesab edildiyi anın, təmint məbləğinin satınalan təşkilatın hesabına köçdüyü anın olması;
· Vəsaitin ödənilməsi məqsədi ilə satınalan təşkilat tərəfindən qaranta təqdim edilməli sənədlərin siyahısı;
· Qarantın qarantiyaya uyğun olaraq təminat məbləğini vaxtında və tam ödəmədikdə gecikmə cərimələrinin ödənilməsi öhdəliyi. 
Bank təminatında ödənişin edilməsi üçün satınalan təşkilatın prinsipialın satınalan təşkilat qarşısında öz öhdəliklərini icra etməməsi və ya lazımı qaydada icra etməməsi ilə bağlı səlahiyyətli məhkəmə qərarının təqdim edilməsi tələbi şərtləşdirilə bilməz.
Bank qarantiyası verən subyektlər verəcəkləri qarantiyanın qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməsi üçün zəruri prosedurları aparmalıdırlar. Satınalan təşkilat bank qarantiyası verən subyektlərin belə səlahiyyətlərinin olmasına və qarantiyain mötəbərliyinə dair qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun araşdırma aparmalıdır. 
3. Müsabiqə təklifin təminatı:
3.1. Təklifin təminatının tələb olunan forması, emitent barəsində hər hansı tələb, qəbul olunan növləri, forması və miqdarı satınalan təşkilat tərəfindən əvvəlcədən müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilir. 
3.2. Təminat bank qarantiyası, akreditiv, qiymətli kağızlar, nağd pul vəsaiti, depozitlər və digər maliyyə aktivləri ola bilər. Konsorsium və ya hər hansı hüquqi şəxslər birliyi tərəfindən təqdim edilən müsabiqə təklifınin təminatı konsorsiumun və ya hüquqi şəxslər birliyinin bütün üzvləri adından olmalıdır.
3.3. Müsabiqədənkənar satınalmalar zamanı təklifin təminatına dair tələblər sorğu məktubunda göstərilir və kommersiya təklifi ilə birlikdə təqdim edilir.
3.4. Müsabiqə təklifinin (müsabiqədənkənar satıalmalarda təklifin) təminatını müsabiqə təklifinin ümumi qiymətinin 1-5 faizinədək məbləğdə və ya ehtimal olunan satınalma dəyərini 5 faizini aşmayan fiks məbləğdə satınalmalar qrupu tərəfindən müəyyənləşdirir. Təminatın həcmi müəyyən edilərkən ehtimal olunan satınalma dəyəri, satınalma predmetinin xüsusiliyi və mürəkkəbliyi nəzərə alınmalıdır. 
	Misal:  10000 manat (ehtimal olunan dəyər)x4%=400 manat (müsabiqə təklifinin təminatı). Yəni, müsabiqəyə dəvət sənədlərində təklifin təminatının fiks növündə müsabiqə təklifinin qiymətindən aslı olmayaraq, hər bir müsabiqə iştirakçısı üçün 400 manat təşkil edəcəkdir. 
3.5. Təminatın qüvvədə olma müddəti müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddətindən 20 bank günü çox olmalıdır. Təklifin qüvvədə olma müddəti artırıldıqda təminatın da müddəti ilkin müddəti nəzərə almaqla artırılması təmin edilməlidir. 
3.6. Müsabiqə təklifinin təminatı təklifinin ümumi qiymətinin faiz nisbətində verildikdə təminat müsabiqə zərfi ilə bərabər ayrıca möhürlənmiş və bağlı zərfdə təqdim edilməlidir. Zərfin üzərində “MÜSABİQƏ TƏKLİFİNİN TƏMİNATI və Müsabiqə  zərflərinin açılışı tarixinə və saatınadək açılmamalıdır” kimi ifadələr və eyni zamanda,  iddiaçının tam adı, ünvanı, əlaqəli şəxsinin əlaqə vasitələri qeyd edilməlidir. Təminat zərfinin içinə Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərinə uyğun olaraq icazə verilən təminat növü üzrə sənədlər yəni, ödəniş tapşırığı, bankın müvafiq qeydinin də olduğu və müəyyən edilmiş məbləğdə vəsaitlərin təminat qismində köçürülməsini təsdiq edən sənəd, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun verilmiş bank qarantiyası və digər sənədlər daxil elməlidir. Satınalmalar qrupu öz mülahizələrinə uyğun olaraq, normativ sənədlərə və qüvvədə ola qanunvericiliyə zidd olmamaq şərti ilə müsabiqə təkliflərinin və təminatların konfidensiallığını təmin etmək məqsədi ilə əlavə prosedurlar müəyyən edilə bilər. İxtisas uyğunluğu proseduru keçirilən zaman təklifin təminatları təklif zərfində verilməlidir. 
3.7. Təminat və təklif zərfi ayr-ayrı təqdim edildiyi hallarda satınalmalar qrupu ilk öncə bütün müsabiqə iddiaçılarının təminat zərflərini toplayır. Təminat zərfləri daxil olma ardıcılığı ilə açılır və təminatın məbləği, qüvvədə olma müddəti və ilkin formal tələblərə uyğunluğu  yoxlanılır. Təminatın qüvvədə olmasına, mötəbərliyinə, formal tələblərə, etibarlı olmasına və məbləğinə olan əsaslı hesab ediləcək hallar istisna olmaqla, digər ciddi hesab edilməyən çatışmazlıqları(kənarlaşmaları) olan təminat qəbul edilə bilər. Müsabiqəyə dəvət sənədlərinin (və ya müsabiqədənkənar satınalmalarda sorğunun) tələblərinə uyğun olmayan təminatlar rədd edilir və belə təminatı vermiş iddiaçının müsabiqə zərfi açılmadan geri qaytarılır və iddiaçının nümayəndəsi zərflərin açılışı prosesindən kənarlaşdırılır. Şübhəli və ya aşkar əsaslı çatışmazlığı olmayan təminatlar ilkin mərhələdə qəbul edilib və iddiaçının müsabiqə təklifinə baxıla bilər. Lakin sonrakı araşdırmalar zamanı iddiaçı tərəfindən verilmiş təminatda aşkarlanmış çatışmazlıqlar təyin edilmiş müddətdə aradan qaldırılmazsa, saxtakarlıq halları aşkar edilərsə təminat və iddiaçının müsabiqə təklifi rədd edilir, iddiaçıya isə bu barədə bildiriş verilir. 
3.8. Müsabiqədənkənar satınalmalar zamanı təminatın verilməsi tələbi müəyyən edilmişdirsə bu halda təminat kommersiya təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. 
4. Müsabiqə təminatının qaytarılması:
Müsabiqə təklifinin təminatı aşağıdakı hallarda təxirə salınmadan 5 iş günü ərzində iddiaçılara qaytarılır:
· İddiaçı təkliflərin verilməsi üçün təyin edilmiş vaxtın bitməsinə qədər təklifini geri çağırsa;
· müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtarıbsa;
· SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi satınalmanın müsabiqədənkənar aparılmasını ləğv etdikdə;
· müsabiqə ləğv edildikdə;
· müsabiqədə ilk üç yerdən birini tutmayan iddiaçılara müsabiqənin nəticələrinə dair qərar qəbul olunduqdan sonra;
· müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul etməyən iddiaçılara müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra;
· müsabiqə qalibi tərəfindən müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün təminat verildikdən və onunla satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra;
· müsabiqədə ikinci və üçüncü yerləri tutan iddiaçılara, müsabiqə qalibi ilə bağlanan satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra.
5. İddiaçı müsabiqə təklifi verməzdən əvvəl satınalan təşkilata təklifin təminatı emitentinin və ya təsdiqləyici tərəfin münasibliyini təsdiq etmək (əgər tələb olunursa) barəsində sorğu verə bilər. Satınalan təşkilat bu cür sorğuya ləngimədən cavab verməlidir.
6. Münasibliyi təsdiq edilmiş emitent və ya təsdiqləyici tərəf sonradan hər hansı səbəbə görə ödəmə qabiliyyətini və ya etibarlığını itirdikdə və bu barədə satınalan təşkilat onların verdikləri təminatı rədd etmək hüququna malikdir.
7. Təminatın tutulması:
7.1. Satınalan təşkilat müsabiqə təkliflərinin təminatını aşağıdakı hallarda tuta bilər:
· müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddəti qurtardıqda və ya müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti başa çatanadək müsabiqə təklifinin geri götürülməsi (cağırılması) və ya dəyişdirilməsi;
· Qalib iddiaçı satınalan təşkilat tərəfindən təqdim edən satınalma müqaviləsini təyin olunmuş müddətdə və ya qaydada təsdiq etmədikdə;
· müsabiqə təklifi aksept edildikdən sonra satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan təminatın şərtlərşdirilmiş qaydada verilməməsi və ya müqavilə imzalananadək müsabiqənin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş hər hansı digər şərtin yerinə yetirilməməsi.

8. Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatı:


8.1. Satınalan təşkilat müqavilənin yerinə yetirilmə təminatını satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 və ya 10 faizi məbləğində müəyyənləşdirir.  Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatının məbləği satınalma müqaviləsinin icrasında gecikmələrə görə hesablanan cərimələrin maksimum həddinə bərabər olur.
8.2. Malgöndərən (podratçı) tərəfindən təqdim edilən təminatın tələblərə uyğunluğu 3 iş günü ərzində baxılmalıdır. Təminatqüvvədə olan qanunvericiliyin və müsabiqəyə dəvət sənədlərinin tələblərinə cavab vermədikdə rədd edilməlidir. Rədd edilmə barədə bildiriş onu təqdim etmiş malgöndərənə (podratçıya) dərhal göndərilir. 
8.3. Müqavilənin yerinə yetirilmə təminatının qüvvədə olma müddəti satınalma müqaviləsi üzrə malların göndərilməsinə, işlərin və xidmətlərin başa çatdırılmasına tələb olunan müddətə, gündəlik cərimə dərəcəsi üzrə cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək gecikmə müddəti əlavə olunduqdan sonra 20 bank günü çox olmalıdır.
8.4. Satınalma müqaviləsi malgöndərən (podratçı) tərəfindən satınalan təşkilatı qane edəcək keyfiyyətdə və ən çoxu cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək gecikmələrlə yerinə yetirildiyi təqdirdə təxirə salınmadan qaytarılır.
8.5. Satınalan təşkilat aşağıdakı hallarda müqavilənin yerinə yetirilmə təminatını tutur:
8.5.1. malgöndərən (podratçı) müqavilənin şərtlərinə və tətbiq edilən qanunvericiliklə nəzərədə tutulmuş hallar istisna olmaqla, satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə və ya bundan imtina etdikdə;
8.5.2. satınalma müqaviləsinin icrasında gecikmələrə görə hesablanan cərimələrin məbləği satınalma müqaviləsində nəzərdə tutulmuş maksimum həddə çatdıqda.
9. Avans ödənişinə görə təminat:
9.1. Satınalma müqaviləsi üzrə avans ödənilməmişdən əvvəl malgöndərən (podratçı) avans ödənişinin təminatını satınalan təşkilata təqdim etməlidir. Avans ödənişinin təminatının məbləği ən azı ödəniləcək avans məbləğinə bərabər olmalıdır.
9.2. Avans ödənişinin təminatının qüvvədə olma müddəti cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək geckmələr nəzərə alınmaqla ödənilmiş avans məbləğinin satınalma müqaviləsi üzrə geri alınmalı olan müddətindən 20 bank günü çox olmalıdır.
9.3. Satınalan təşkilat (benefisiar) təminatı əldə etdikdən sonra müqavilənin şərtlərinə uyğun avans ödənişini ödəyir qarşı-tərəfin (prinsipial) hesabına. Əgər qarşı-tərəf (prinsipial) müqavilənin şərtlərini tələb olunan şəkildə yerinə yetirməzsə və avans kimi ödənmiş məbləğin geri qaytarılmasını təmin etməzsə satınalan təşkilat (benefisiar) avans məbləğinin geri ödənilməsini qarantdan (təminat verən) tələb edir və ya təminat kimi təqdim edilmiş digər aktivləri tutur. 
9.4. Avans ödənişinin təminatı malgöndərənin (podratçının) satınalma müqaviləsi üzrə ona ödənilmiş avans məbləği həcmində öhdəliklərini tam və lazımi şəkildə icra etdiyi təqdirdə təxirə salınmadan qaytarılır.
9.5. Satınalan təşkilat aşağıdakı hallarda avans ödənişinin təminatını tutur:
9.5.1. malgöndərən (podratçı) əsassız olaraq satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdikdə;
9.5.2. cərimələrin maksimum həddinə çatana qədər yol verilə biləcək gecikmələr nəzərə alınmaqla ödənilmiş avansın satınalma müqaviləsi üzrə geri alınmalı olan müddəti ərzində malgöndərən (podratçı) üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə.
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MÜSABİQƏ TƏKLİFİNİN TƏMİNATI ÜZRƏ 
BANK QARANTİYASININ 
FORMASI

_____şəhəri 									“___”_______ 20—il

Satınalan təşkilatın adı: [SOCAR-ın qurumunun adını daxil edin]
Satınalan təşkilatın ünvanı: [SOCAR-ın qurumunun hüquqi ünvanını daxil edin]
Satınalma müsabiqəsinin nömrəsi: [SOCAR-da satınalma müsabiqəsi üzrə təyin edilmş nömrəni daxil edin]
Satınalma müsabiqəsinin predmeti: [Satınalma predmetini təşkil edən malların (işlərin və ya xidmətlərin) ümumi adını daxil edin]
Nəzərə alaraq ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin [satınalan təşkilatın adını ismin müvafiq halında daxil edin] (bundan sonra Benefisiar adlandırılacaq) [Satınalma predmetini təşkil edən malların (işlərin və ya xidmətlərin) ümumi adını daxil edin] satın alınması məqsədi ilə satınalma müsabiqəsi təşkil etmişdir;
Nəzərə alaraq ki, [İddiaçının tam adını, VÖEN-nini, hüquqi ünvanını daxil edin] (bundan sonra “Prinsipial” adlandırılacaq) yuxarıda qeyd olunmuş satınalma müsabiqəsi əsasında bağlanacaq satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə özünün “__”______ 20__ il tarixli müsabiqə təklifini təqdim etmişdir;
Nəzərə alaraq ki, [bankın tam adını, VÖEN-ni və ünvanını daxil edin] (bundan sonra Qarant adlandırılacaq) Prinsipialın müsabiqə təklifi üzrə Benefisiar qarşısında götürdüyü vəzifələrinin Müqaviləyə tam uyğun icra edəcəyinə dair Benefisiara [qarantiya məbləğini və valyutanı daxil edin] (bundan sonra Qarantiya məbləği) qarantiya verməyə razılıq vermişdir,
Bununla Qarant Prinsipialın müsabiqə təklifi üzrə Benefisiar qarşısında yaranmış öhdəliklərinin qeyd-şərtsiz icra edəcəyinə dair Benefisiara [qarantiya məbləğini və valyutanı daxil edin] məbləğində şərtsiz və geri götürülə bilməyən qarantiya verir.
Yuxarıda göstərilən Qarantiya məbləği Benefisiarın ilk yazılı bildirişi əsasında, ondan hər hansı sübutun, əsaslandırmanın təqdim edilməsini tələb etmədən Qarant tərəfindən bildirişin daxil olmasından 5 iş günü müddətində tam həcmdə Qarant tərəfindən Benefisiara ödəniləcəkdir.
Qarantın öhdəliyin ŞƏRTLƏRİ aşağıdakılardır:
1. Əgər, Prinsipial Müsabiqə Təklifində göstərdiyi Müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddəti ərzində öz Təklifini geri götürərsə və ya hesab səhvlərinin düzəlişi ilə razılaşmazsa; və ya
2. Əgər, Prinsipial müsabiqə təklifinin qüvvədə olduğu müddət ərzində Satınalan təşkilat tərəfindən həmin təklifin akseptləşdirilməsi haqqında bildiriş aldıqda:
	(a)	Müqaviləni imzalaya bilməzsə, və ya imzalamaqdan imtina edərsə, və ya
	(b)	Əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq, Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim edə bilməzsə və ya təqdim etməkdən imtina edərsə,
o zaman Qarant Benefisiara yuxarıda göstərilən məbləği onun bu haqda birinci bildirişini aldıqdan sonra, bu bildirişin əsaslandırılmasını tələb etmədən, ödəməyi öhdəsinə götürür, bir şərtlə ki, Benefisiar öz bildirişində yuxarıda göstərilmiş ŞƏRTLƏRDƏN hər hansı birinin, yaxud hər ikisinin baş verməsi ilə əlaqədar, həmin şərtin və ya şərtlərin olmasını dəqiqləşdirməklə, ona həmin məbləğin ödənilməli olduğunu qeyd etmiş olsun.  
Bu qarantiya “_____” __________ 20---cü il tarixə (ən azı müsabiqə təklifinin qüvvədə olma müddətinin bitməsindən sonra 20 bank günü qüvvədə olmalıdır) kimi qüvvədədir. 
Bu qarantiya ilə əlaqədar hər hansı tələb Qaranta yuxarıda qeyd olunmuş tarixə kimi təqdim olunmalıdır. 
Bu qarantiya Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. 

[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin A.A.S. və vəzifəsi]
[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin vəzifəsi]
[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin imzası]
(Bankın möhürü)
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AVANS ÖDƏNİŞLƏR ÜZRƏ BANK QARANTİYASININ 
FORMASI

_____şəhəri 									“___”_______ 20—il

Nəzərə alaraq ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin [satınalan təşkilatın adını ismin müvafiq halında daxil edin] (bundan sonra Benefisiar adlandırılacaq) ilə [malgöndərənin (podratçının) tam adını ismin müvafiq halında VÖEN-ini, hüquqi ünvanını daxil edin] (bundan sonra Prinsipial adlandırılacaq) arasında [müqavilənin tarixi, nömrəsi, məbləğinə, valyutasına və nə haqqında olmasına dair məlumatları daxil edin] satınalma müqaviləsi (bundan sonra Müqavilə adlandırılacaqdır) bağlanmışdır;
Nəzərə alaraq ki, Müqavilənin [müqavilənin avans ödənişini tənzimləyən müddəalarını daxil edin] bəndinə əsasən, Prinsipialın müraciətinə uyğun olaraq [avans ödənişinin məbləğini və valyutanı daxil edin] məbləğdə avans ödənişi Prinsipialın Müqavilədə göstərilmiş hesabına köçürüləcəkdir;
Nəzərə alaraq ki, Prinsipial Müqaviləyə uyğun olaraq ona ödəniləcək avans məbləği qarşılığında Müqavilə üzrə öhdəliklərini Müqavilənin şərtlərinə tam uyğun icra edəcəyinə dair bank qarantiyası təqdim etməlidir;
Nəzərə alaraq ki, [bankın tam adını, VÖEN-ni və ünvanını daxil edin] (bundan sonra Qarant adlandırılacaq) Prinsipialın Müqavilə üzrə Benefisiar qarşısında yaranmış vəzifələrinin Müqaviləyə tam uyğun icra edəcəyinə dair Benefisiara [qarantiya məbləğini və valyutanı daxil edin] (bundan sonra Qarantiya məbləği) qarantiya verməyə razılıq vermişdir,
Bununla Qarant Prinsipiala Müqaviləyə əsasən ödənilmiş avans məbləğinin Müqavilənin məqsədlərinə uyğun sərəncam veriləcəyinə və bununla bağlı Prinsipialın öhdəliklərinin tam və vaxtında icra ediləcəyinə dair Benefisiara [qarantiya məbləğini və valyutanı daxil edin] məbləğdə şərtsiz və geri götürülə bilməyən bank qarantiyası verir. Qarant bu öhdəlikləri öz adından, öz varislərinin və müvəkkillərinin adından götürür.
Qarantiya məbləği Benefisiarın Qaranta ünvanlayacağı ilk və yazılı bildirişi əsasında bildirişin daxil olması tarixindən 5 iş günü ərzində Qarant tərəfindən qeyd-şərtsiz və tam məbləğdə Benefisiarın hesabına (Benefisiar tərəfindən müəyyən edilir) köçürüləcəkdir. Qarantiyanın icra edilməsi məqsədi ilə Benefisiar tərəfindən hər hansı sübutun, təsdiqedici sənədin və ya aidiyyəti orqanların aktlarının təqdim edilməsi tələb olunmur. 
Biz anlayırıq və təsdiq edirik ki, Benefisiar və Prinsipial tərəfindən Müqaviləyə ediləcək istənilən əlavə və dəyişiklik hazırki Qarantiyanın hər hansı müddəasına təsir etməyəcəkdir, onun qüvvədə olmasına təsir etməyəcəkdir, Benefisiar və Prinsipialın Qarantı bu barədə məlumatlandırmaq vəzifəsi yoxdur. 
Hazırki bank qarantiyası Qarant tərəfndən təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir və malların göndərilməsində və ya işlərin və xidmətlərin yerinə yetirilməsində mümkün gecikmələri də nəzərə almaqla Prinsipialın ona ödənilmiş avans məbləğini Müqaviləyə uyğun olaraq Benefisiara geri qaytarmış hesab edildiyi andan 20 bank günü müddətinədək qüvvədə qalacaqdır. 
Bu qarantiya Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. 

[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin A.A.S. və vəzifəsi]
[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin vəzifəsi]
[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin imzası]
[Qarantiyanın təsdiq edildiyi tarix]
(Bankın möhürü)
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MÜQAVİLƏNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ TƏMİNATI ÜZRƏ 
BANK QARANTİYASININ 
FORMASI

_____şəhəri 									“___”_______ 20—il

Satınalan təşkilatın adı: [SOCAR-ın qurumunun adını daxil edin]
Satınalan təşkilatın ünvanı: [SOCAR-ın qurumunun hüquqi ünvanını daxil edin]
Satınalma müqaviləsinin tarixi və nömrəsi: [müqavilənin tarixini və nömrəsini daxil edin]
Satınalma müqaviləsinin predmeti: [Müqavilənin ümumi adını daxil edin]
Nəzərə alaraq ki, [Malgöndərənin (podratçının) tam adını, VÖEN-nini, hüquqi ünvanını daxil edin] (bundan sonra Prinsipial adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin [satınalan təşkilatın adını ismin müvafiq halında daxil edin] (bundan sonra Benefisiar adlandırılacaq) ilə bağladığı [müqavilənin tarixi, nömrəsi, məbləğinə, valyutasına və nə haqqında olmasına dair məlumatları daxil edin] satınalma müqaviləsi əsasında (bundan sonra Müqavilə) [mal iş və ya xidmətlərin şərhini daxil edin] yerinə yetirməyi öhdəsinə götürmüşdür;
Nəzərə alaraq ki, Prinsipial Müqavilə üzrə yaranmış öhdəliklərini Müqavilənin şərtlərinə tam uyğun icra edəcəyinə dair bank qarantiyası təqdim etməlidir;
Nəzərə alaraq ki, [bankın tam adını, VÖEN-ni və ünvanını daxil edin] (bundan sonra Qarant adlandırılacaq) Prinsipialın Müqavilə üzrə Benefisiar qarşısında götürdüyü öhdəliklərini Müqaviləyə tam uyğun icra edəcəyinə dair Benefisiara [qarantiya məbləğini və valyutanı daxil edin] (bundan sonra Qarantiya məbləği) bank qarantiyası verməyə razılıq vermişdir,
Bununla Qarant Prinsipialın Müqavilə üzrə bütün öhdəliklərinin Müqavilənin şərtlərinə uyğun vaxtında və lazımi şəkildə icra edəcəyinə dair Benefisiara [qarantiya məbləğini və valyutanı daxil edin] məbləğində şərtsiz və geri götürülə bilməyən qarantiya verir.
Yuxarıda göstərilən qarantiya məbləği Benefisiarın ilk yazılı bildirişi əsasında, ondan hər hansı sübutun, əsaslandırmanın təqdim edilməsini tələb etmədən Qarant tərəfindən bildirişin daxil olmasından 5 iş günü müddətində qeyd-ərtsiz və tam həcmdə Qarant tərəfindən Benefisiara ödəniləcəkdir. 
Qarant bu öhdəlikləri öz adından, öz varislərinin və müvəkkillərinin adından götürür. 
Biz anlayırıq və təsdiq edirik ki, Benefisiar və Prinsipial tərəfindən Müqaviləyə ediləcək istənilən əlavə və dəyişiklik hazırki Qarantiyanın hər hansı müddəasına, onun qüvvədə olmasına təsir etməyəcəkdir, Benefisiar və Prinsipialın Qarantı bu barədə məlumatlandırmaq vəzifəsi yoxdur.
Bu qarantiya Qarantın onu təsdiq etdiyi andan qüvvəyə minir və “_____” __________ 20---cü il tarixə (ən azı Müqavilənin qüvvədə olma müddətinin bitməsindən sonra 30 bank günü tarixinə) kimi qüvvədədir. 
Bu qarantiya ilə əlaqədar hər hansı tələb Qaranta yuxarıda qeyd olunmuş tarixə kimi təqdim olunmalıdır. 
Bu qarantiya Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. 

[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin A.A.S. və vəzifəsi]
[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin vəzifəsi]
[Qarant adından hazırki qarantiyanı təsdiq etmək səlahiyyətinə sahib şəxsin imzası]
(Bankın möhürü)
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[bookmark: _Toc514019489]
1. Pre-kvalifikasiyanın məqsədi, əsasları və tətbiq dairəsi
1.1.  Hal-hazırki təlimat (bundan sonra Təlimat) SOCAR-da pre-kvalifikasiya prosedurlarının təşkili, idarə edilməsi və tamamlanması prosesini tənzimləyir.
1.2.  Təlimat SOCAR-ın 31.07.2009-cu il tarixli 105 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Satınalmalara dair Təlimat”a, SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin 25.02.2016-cı il tarixli 09 nömrəli prtokolunun 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təcili tələbatın yaranması ilə əlaqədar malların satın alınmasının təşkilinə dair Təlimat”a, SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsinin 11.02.2016-cı il tarixli 07 nömrəli protokolunun 24 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində (SOCAR) açıq üsulla müsabiqənin təşkili və keçirilməsinə dair Təlimat”a, dünyanın aparıcı neft/qaz şirkətlərinin müsbət təcrübəsinə, sahə üzrə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun hazırlanmışdır.
1.3.  Pre-kvalifikasiya, SOCAR-da təşkil olunan satınalma müsabiqələrində zəruri rəqabət şəraitinin və satınalma əməliyyatlarında yüksək səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədi ilə kifayət dərəcədə maliyyə, texniki, kadr resurslarına və təcrübəyə malik münasib malgöndərənlərin (podratçıların) müəyyən edilməsi və “SOCAR-ın Vendor Siyahısı”na daxil edilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil olmaq üçün fərdi qaydada müraciət etmiş malgöndərənlər (podratçılar) eyni qaydada pre-kvalifikasiya olunurlar. 
1.4.  Pre-kvalifikasiyanı uğurla keçmək malgöndərənə (podratçıya) onunla satınalma müqaviləsinin bağlanması zəmanətini vermir. Belə ki, satınalma müqaviləsini icra edəcək malgöndərən (podratçı) yalnız SOCAR-ın normativ sənədlərinə uyğun təşkil edilən satınalma prosedurları əsasında müəyyən edilir. Təşkilatçı qurum istınilən mərhələdə pre-kvalifikasiyanın keçirilməsindən imtina edə bilər və bununla bağlı iştirakçılar qarşısında məsuliyyət daşımayacaqdır. 
1.5.  Pre-kvalifikasiyanın nəticəsindən aslı olmayaraq prosedurda iştirak və təklifin  hazırlanması ilə bağlı bütün xərclər pre-kvalifikasiya prosedurun iştirakçılarına (namizdələrə) aiddir və Təşkilatçı bununla bağlı məsuliyyət daşımır.
1.6.  Təşkilat pre-kvalifikasiyanın təşkil edilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi və eyni zamanda, pre-kvalifikasiyanı təşkil etmiş şəxslərin maddi həvəsləndirilməsi məqsədi ilə iştirak haqqı nəzərdə tuta bilər. İştirak haqqının miqdarı məsul qurum tərəfindən müəyyən edilir. 

2. [bookmark: _Toc514019490]Mümkün risklər və pre-kvalifikasiyanın keçirilməsinin üstünlükləri
2.1.  Satınalma predmetinin xüsusiyyəti, mürəkkəbliyi, həcmi, qiyməti və vaciblik dərəcəsindən aslı olaraq, satınalan təşkilatlar yoxlanmamış malgöndərənlərlə (podratçılarla) əməkdaşlıq zamanı aşağıdakı mümükün risklərlər səbəbi ilə satınalma müqaviləsinin icrasında problemlərlə üzləşə bilərlər:
· Müqavilənin icrası zamanı qarşı-tərəfin maliyyə probleminin mövcud olması;
· Malların (işlərin və xidmətlərin) keyfiyyətinin adekvat olmaması;
· Saxtakarlıq və korrupsiya hallarının olması;
· Uşaq əməyindən və ya iradəyəzidd əməkdən istifadə halları;
· Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit normalarının pozulması;
· Məhkəmə mübahisələri səbəbi ilə qarşı-tərəfin əmlakına və fəaliyyətinə məhdudiyyətlərin qoyulması;
· Zəruri istehsal (tədarük) potensialına malik olmaması;
· Qarşı-tərəfin idarəetməsində və fəaliyyətində stabilliyin olmaması.
2.2.  Təlimatın 2.1-ci bəndində göstərilmiş risklərin idarə edilə bilməsi məqsədi ilə pre-kvalifikasiya prosedurlarından tam və düzgün istifadə edərək aşağıdakı faydaları əldə etmək mümkün olacaqdır:
· Risklərin azaldılması (və ya tam idarə olunması);
· Xərclərin azaldılması və izafi (və ya əlavə) xərclərə yol verilməməsi;
· Tələblərə cavab vermyən malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən veriləcək müsabiqə təkliflərinin araşdırılmasına vaxt sərf etməyərək satınalma prosedurlarının keçirilməsi müddətinin qısaldılması;
· Yaxın və ya bərabər potensiallı malgöndərənlər (podratçılar) arasında yüksək rəqabətin əldə edilməsi;
· Satınalma predmeti üzrə müsabiqənin təşkil edilməsi ilə əlaqədar yetərli sayda uyğun malgöndərənin (podratçının) olmasının müəyyən edilməsi;
· Müqavilələrin vaxtlı-vaxtında icrasını təmin etməklə boşdayanmalara, əlavə xərclərə yol verilməməsi  və 3-cü tərəflər qarşısında götürülmüş öhdəliklərin keyfiyyətli icrası;
· İcra səviyyəsinin yükəsəldilməsi. 

3. [bookmark: _Toc514019491]İstifadə olunan xüsusi anlayışlar və qısaltmalar 
· Pre-kvalifikasiya – SOCAR tərəfindən istehsalat proseslərinə, malların keyfiyyət və təhlükəsizliyinə, işlərin nəticəsinə dair qoyulmuş tələblərə cavab verən müəyyən növ işlərin yerinə yetirilməsini və ya malların tədarükünü təmin etmək imkanı olan potensial malgöndərənlərin (podratçıların) müəyyən edilməsini təmin edən açıq və ya qapalı prosedur.
· Vendor – Pre-kvalifikasiya olunaraq SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil edilmiş malgöndərən (podratçı).
· Pre-kvalifikasiya iştirakçısı – Təşkil olunmuş pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirak etmək üçün pre-kvalifikasiya ərizəsi vermiş və müəyyən malları tədarük etmək və ya işləri yerinə yetirmək potensialının olduğunu iddia edən yerli və ya xarici şəxs və ya hüquqi şəxslər biriliyi. 
· SOCAR-ın Vendor Siyahısı – SOCAR-ın müəyyən mal, iş və xidmətlərə olan tələbatını təyin edilmiş tələblər daxilində icra etməyə potensialının olduğu müəyyən edilən malgöndərənlərin (podratçıların) daxil edildiyi siyahısı. 
· SOCAR-ın Vendor Portalı – SOCAR-ın vendor siyahısının idarə edildiyi elektron portal.
· Münasib malgöndərən (podratçı) – Satınalma müqaviləsini yerinə yetirə bilmək üçün zəruri potensiala malik malgöndərən (podratçı).
· Təşkilatçı – SOCAR.
· Satınalan təşkilat - malları (işləri və xidmətləri) satın alan SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumlar.
· SOCAR-m rəsmi internet səhifəsi - http://www.socar.az/socar/az/home/
· Pre-kvalifikasiyaya Dəvət Sənədi – Məsul qurum tərəfindən tərtib edilərək İştirakçıya göndərilən və pre-kvalifikasiya ilə bağlı təlimatlardan, texniki və digər tələblərdən, forma, cədvəl və anketlərdən ibarət sənədlər toplusu.
· Pre-kvalifikasiya təklifi – Pre-kvallifikasiyada İştirakçı tərəfindən təqdim edilən və iştirak etmək üçün ərizənin, anketin, və digər tələb olunan sənədlərin (formaların) məcmusunu təşkil edən sənədlər toplusu. 
· Pre-kvalifikasiya ərizəsi – Pre-kvalifikasiyada iştirak etmək üçün şəxslər tərəfindən təsdiqlənərək Təşkilatçıya ünvanlanan müraciət forması.
· Məsul qurum – SOCAR-ın normativ sənədlərini nəzərə almaqla, SOCAR-ın prezidenti və ya sahə üzrə vitse-prezidenti tərəfindən təyin edilən və pre-kvalifikasiyanı təşkil edən, keçirən və tamamlayan qurum. 
· Pre-kvalifikasiya hesabatı – Pre-kvalifikasiyanın tamamlanmasından sonra məsul qurum tərəfindən hazırlanaraq baxılması və təsdiq edilməsi üçün sahə üzrə vitse-prezidentə təqdim edilən sənəd. Hesabatda pre-kvalifikasiyadan öncə aparılmış fəaliyyət, iştirakçılar və proseduru uğurla keçmiş iştirakçılar haqqında ətraflı məlumat əks edirilir. Müvafiq qaydada təsdiq edilmiş hesabat pre-kvalifikasiyadan uğurla keçmiş malgöndərənin (podratçıların) SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil edilməsi üçün əsasdır. 
· PDS – Pre-valifikasiyaya Dəvət Sənədləri.
· HŞB – Hüquqi şəxslər birliyi. 

4. [bookmark: _Toc514019492]Hüquqi şəxslər birliyi
4.1.  Hüquqi şəxslər müəyyən xüsusi ilə də irihəcmli müqaviləni yerinə yetirməklə bağlı imkanlarını daha da genişləndirmək, mümkün risklərini bölüşdürmək və əldə ediləcək mənfəəti bölüşdürmək məqsədi ilə hüquqi şəxs yaratmadan maliyyə və texniki imkanlarını, xüsusi bilik və təcrübələrini birləşdirə bilərlər. 
4.2.  HŞB-lər pre-kvalifikasiya olunarkən onun hər bir üzvünün imkanları və təcrübəsi yoxlanılmalı və diqqətə alınmalıdır. 
4.3.  HŞB-nin maliyyə imkanları hesablanarkən birliyin üzvləri tərəfindən əsas vəsaitləri, kredit alma imkanları barəsində verilən (əldə edilən) məlumatlar diqqətə alınmalıdır ki, birliyin ümumi maliyyə imkanları barədə rəy yaradıla bilsin. 
4.4. Birliyin üzvləri pre-kvalifikasiyaya həm birliyin daxilində üzv kimi, həm də müstəqil ərizəçi kimi müraciət edə bilər. Lakin müqavilənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı satınalma müsabiqələrində yalnız birliyin üzvü kimi və ya birliyin üzvü olmadan müstəqil şəxs kimi iştirak edə bilər. Əks təqdirdə belə hal iddiaçının müsabiqədən kənarlaşıdırılması ilə nəticələnə bilər.

5. [bookmark: _Toc514019493]Pre-kvalifikasiyanın ümumi prinsipləri 
5.1. [bookmark: _Toc514019494]Açıqlıq, şəffaflıq və münasiblik (əlçatan)
Pre-kvalifikasiya haqqında elan (açıq olduqda), onun keçirilmə qaydaları və şərtləri barədə qısa məlumat SOCAR-ın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir. 
Pre-kvalifikasiya fəaliyyət sahələri üzrə təşkil ediləcək satınalma prosedurlarında rəqabətin artırılmasının və daha da səmərəli təkliflərin cəlb edilə bilməsi məqsədi ilə vendor siyahıda əlavə və dəyişikliklər edilməsi və ya malgöndərənin (podartçının) SOCAR-ın Vendor Portalına daxil olmaq barədə fərdi müraciəti ilə əlaqədar keçirilə bilər.

5.2. [bookmark: _Toc514019495]Bərabər şərtlər
Pre-kvalifikasiyada iştirak edən şəxslər üçün hər hansı qərəzliliyə və diskriminasiyaya yol verilmədən bərabər imkanlar və şərtlər yaradılır. 

5.3.  İştirak azadlığı[footnoteRef:2] [2:  Göstərilmiş məhdudiyyətlər eyni zamanda sub-podrtaçılara və malgöndərənlərə də aid edilir. ] 

Malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət mənsubiyyəti aşağıda göstərilən ölkələr istisna olmaqla, istənilən rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi pre-kvalifikasiyada iştirak edə bilərlər:
-	Azərbaycan Respublikasının qanunları və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən ticarət münasibətlərinin qurulması qadağan olunmuş ölkələr;
-	Azərbaycan Respublikası ilə müharibə vəziyyətində olan, Azərbaycan Respublikasının suverenleyinə və ərazi bütövlüyünə təcavüz etmiş, Azərbaycan Respublikasının süverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanımayan ölkələr;
-	SOCAR tərəfindən borc qiymətli kağızlarının (avrobondların) emmisiyası ilə bağlı  üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsasən (SOCAR-ın 10.04.2013-cü tarixli 47 nömrəli əmri) ticarət münasibətlərinin qurulması mümkün olmayan ölkələr.
SOCAR-ın və o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, Azərbaycan Respublikasının tam hüquqlu üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatların etibarsız malgöndərənləri (podratçıları) reyestrində (siyahısında) olan şəxslər də pre-kvalifikasiyaya qatılmaq hüququna malik olmayacaqlar, bir şərtlə ki, SOCAR-ın sahə üzrə vitse-prezidenti fərqli qərar qəbul etməmiş olsun.  

5.4. [bookmark: _Toc514019496]Əməkdaşlıq 
Pre-kvalifikasiyadan uğurla keçmiş iştirakçı (lar)  pre-kvalifikasiya hesabatı sahə üzrə vitse-prezidenti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra müvafiq struktur bölmə tərəfindən SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil edilir. 
SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil olmağa müvəffəq olmuş malgöndərənlər (podratçılar) ixtisaslaşdıqları və ya potensialı olduğu satınalma predmetləri üzrə satınalma əməliyyatlarına (tətbiq olunan satınalma üsulundan aslı olmayaraq) cəlb edilməlidirlər. Satınalan təşkilat satınalma predmetinə uyğun olan vendoru (ları) satınalma əməliyyatına əsassız olaraq, cəlb etməməyə görə məsuliyyət daşıyır. 
SOCAR-ın təsisçiliyi (və ya həmtəsisçiliyi) ilə yaradılmış birgə müəssisələr, alyanslar SOCAR-ın normativ sənədləri ilə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, pre-kvalifikasiyaya cəlb oluna bilərlər və ya cəlb olunmadan SOCAR-ın normativ sənədlərinə uyğun satınalma əməliyyatlarında iştirakı təmin və/və ya SOCAR-ın Vendor Siyahısına birbaşa daxil edilə bilərlər. 
Vendorlar əvvəlcədən SOCAR-la (və ya müqavilə tərəfi olan SOCAR-ın qurumu ilə) yazılı razılaşdırmaqla təltif edildiyi satınalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərini və hüquqlarını afilə şirkətlərinə ötürə bilər. Bir şərtlə ki, belə afilə şirkət yalnız yüz faiz payları özünün birbaşa sahibi olduğu törəmə müəssisəsə və ya paylarının yüz faizinə birbaşa sahib olan ana şirkət olsun. Ötürülmə zamanı afilə şirkətin müqavilənin tələblərinə tam cavab verə bilməsi müvafiq qaydada yoxlanılmalıdır.

5.5. [bookmark: _Toc514019497]Münasiblik
Pre-kvalifikasiya aşağıdakıları nəzərə almaqla tamami ilə potensial malgöndərənlərin (podratçıların) satınalma müqaviləsini yerinə yetirmək üzrə mövcud imkanlarına və bacarıqlarına söykənməlidir:
· Təcrübə və əvvəl bağlanmış oxşar müqavilələrin uğurla yerinə yetirilməsi;
· Tikinti, istehsalat və ya tədarük gücü;
· İdarəetmə sistemləri və sertifikatları;
· Kadrların səriştəliliyi;
· İşgüzar nüfuz;
· Maliyyə vəziyyəti.

5.6. [bookmark: _Toc514019498]Pre-kvalifikasiyanın aparıldığı dil
Pre-kvalifikasiya təklifi və onun tərkibinə daxil olan sənədlər PDS-də göstərilmiş dildə (dillərdə) tərtib edilməlidir.
İştirakçıya 3-cü tərəflərin verdiyi sənədlərin əsli, tərtib olunduqları dildə təqdim edilə bilər. Məsul qurum belə sənədlərin notarial qaydada təsdiq edilmiş və ya apostil edilmiş tərcüməsini istəyə bilər.
Sənədin əsli və tərcümə edilmiş mətnləri arasında ziddiyyət yaranarsa tərcüməyə üstünlük verilir və Məsul qurum tərcümə edilmiş sənədlərə istinad etməklə qərar verir. Tələb olunan sənədlər Təlimatın bu bəndinə uyğun təqdim edilməzsə Məsul qurum belə iştirakçının təklifini rədd edə bilər.
6. [bookmark: _Toc514019499]Pre-kvalifikasiyanın keçirilməsi zərurəti və ümumi qaydalar
6.1. Bütün fəaliyyət sahələri üzrə təşkil olunan satınalma prosedurlarında rəqabətin artırılması və daha da səmərəli təklflərin cəlb edilə bilməsi məqsədi ilə Vendor Siyahıda əlavə və dəyişikliklərin edilməsi üçün vaxtaşırı Təlimatda göstərilmiş qaydada pre-kvalifikasiya keçirilir. Vendor olmaq üçün fərdi qaydada edilən müraciətlər pre-kvalifikasiya müraciət edənlərin birgə və ya fərdi pre-kvalifikasiya olunması yolu ilə təmin edilir. 
Geniş və kompleks işlər, xüsusi əhəmiyyətli və/və ya dəyəri yüksək olan mallar (avadanlıq və qurğu), yeganə podratçının məsuliyyəti altında olacaq yüksək dəyərli və geniş layihələr (açar təhvili), tərtibat, tikinti (quraşıdrma, sazlama və təmir) və digər bu tipli satınalma predmeti üzrə Baş ofis tərəfindən təşkil ediləcək satınalma əməliyyatları ilə bağlı Vendor Siyahıda olmayan, lakin satınalma prosedur və ya əməliyyatlarında iştirak etmək niyyətində olan malgöndərənlər ilə münasibətdə pre-kvalifikasiya keçirilə bilər. Bu zaman  pre-kvalifikasiyadan uğurla keçmiş malgöndərənlər (podratçılar) məsul qurumun müraciəti əsasında sahə üzrə vitse-prezidentin qərarı ilə Vendor Siyahıya daxil edilir.
Keçiriləcək satınalma əməliyyatında iştirak etmək niyyəti olan vendorlar pre-kvalifikasiya olunmadan birbaşa müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Seçmə üsul ilə aparılan satınalma müsabiqələrində yalnız müsabiqə iştirakçılarının siyahısına daxil edilmiş vendorlar iştirak edə bilər. 

7. [bookmark: _Toc514019500]Məsul qurum
7.1. Məsul qurum SOCAR-ın prezidenti və ya SOCAR-ın Satınalmalar Komitəsi tərəfindən təyin edilir.
7.2. Məsul qurumun funksiyaları Baş ofisin konkret idarəetmə qurumuna və ya Təchizat, Hüquq, Kapital qoyuluşları İdarələrinin və digər struktur bölmələrin əməkdaşlarından ibarət  Komissiyaya tapşırıla bilər. Komissiya müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə vendorların müəyyən edilməsi məqsədi ilə alt komitələr (qruplar) yarada bilər. Pre-kvalifikasiyanın təşkilində iştirak edən hər bir mütəxəssis sahəsinə aid olan məsələlər üzrə Məsul qurumunun qərarlarının düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır. 
7.3. Məsul qurum pre-kvalifikasia iştrakçıları ilə məsul qurum arasında koordinator rolunu oynayacaq əlaqələndirici şəxsi təyin edilir. Əlaqələndirici şəxs pre-kvalifikasiya elanının rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini, PDS-lərin göndərilməsini, pre-kvalifikasiya iştirakçılarının sorğularını cavablandırır və digər koordinasiya işlərini icra edir.
8. [bookmark: _Toc514019501]Pre-kvalifikasiyanın ümumi mərhələləri
8.1. [bookmark: _Toc514019502]İlkin vendor siyahının tərtib olunması
SOCAR-ın ilkin vendor siyahısını formalaşdırmaq məqsədi ilə Məsul qurum SOCAR-la müqavilə münasibətlərində olmuş və müqavilə öhdəliklərini uğurla icra etmiş malgöndərənləri (podratçıları) bu Təlimatın prinsiplərini və müqavilələrin mürəkkəbliyi, qiyməti və öhdəlikləri nəzərə almaqla, təhlil edir və SOCAR-ın Vendorlarının ilkin sıyahısını hazırlayaraq təsdiq edilməsi üçün SOCAR-ın sahə üzrə vitse-prezidentinə təqdim edir. Siyahı müvafiq qaydada təsdiq edildikdən sonra siyahıda olan malgöndərənlər (podratçılar) Vendor statusunu alır.
8.2. [bookmark: _Toc514019503]Pre-kvalifikasiyaya dəvət sənədlərinin hazırlanması
Pre-kvalifikasiyaya dəvət sənədləri ( PDS) məsul qurum tərəfndən hazırlanır.
PDS aşağıdakı hissələrdən ibarət olur:
 I Bölmə - Pre-kvalifikasiya iştirakçıları üçün təlimatlar;
II Bölmə - Pre-kvalifikasiyanın şərt və tələbləri (predmet);
III Bölmə - Doldurulmalı formalar, anketlər, cədvəllər və təqdim edilməli sənədlərin siyahısı. 
8.3. [bookmark: _Toc514019504]Elanın hazırlanması
Pre-kvalifikasiya elanı məsul qurum tərəfindən hazırlanır.
Elanda ən azı aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
· Pre-kvalifikasiyanın predmeti;
· Pre-kvalifikasiyanı təşkil edən qurum haqqında məlumatlar;
· Pre-kvalifikasiyanın keçirilmə yeri, vaxtı və prosedurda iştirak barədə ərizənin verilməsinin son tarixi;
· PDS-nin əldə edilməsinin üsulu.
· İştirakçılara dair tələblər;
· Pre-kvalifikasiyanın nəticələri barəsində iştirakçıların məlumatlandırılması qaydası;
· İştirakçılar tərəfindən doldurularaq təqdim edilməli sənədlərin siyahısı və formalar.
Məsul qurum SOCAR-la satınalma müqaviləsi münasibətində olub və öhdəliklərini müvəffəqiyyətlə icra etmiş potensial malgöndərənlərə (podratçılara və ya subpodratçılara) onların afilə (əlaqədar) şirkətlərinə və həmçinin müstəqil malgöndərənlərə (podratçılara) pre-kvalifikasiyada iştirak etmələri üçün fərdi dəvətlər göndərə bilər.

8.4. [bookmark: _Toc514019505]Pre-kvalifikasiyaya dəvət sənədlərinə dair sorğuların və izahların verilməsi
PDS-yə dair izahın verilməsini tələb edən potensial iştirakçı sorğusunu yalnız yazılı şəkildə, özünün rəsmi elektron poçt ünvanından (e-mail) elanda və PDS-də göstərilmiş əlaqələndirici şəxsinin elektron ünvanına və ya sifarişli məktubla Təşkilatçının elanda və PDS-də göstərilmiş ünvanlarına göndərməlidir. 
Sorğuda müraciət edənin tam adı, ünvanı, əlaqə nömrələri, pre-kvalifikasiyanın nömrəsi, tarixi, predmeti və təşkilatçının adı və sual aydın şəkildə azərbaycan, rus və ya ingilis dillərindən birində verilməlidir. 
Məsul qurum bütün sorğuları mümkün olduqca qısa müddətdə cavablandırır və tələb olunan izahları verir. Bir şərtlə ki, sorğular PDS-də pre-kvalifikasiya təklifinin təqdim edilməsi üçün təyin edilmiş tarixdən ən azı 3 iş günü əvvəl göstərilmiş qaydada verilmiş olsun.
Sorğular nəticsində PDS-də əlavə və dəyişikliklərin edilməsi zərurəti müəyyən edilərsə Məsul qurum bunu edir və bütün PDS almış şəxslərə müvafiq qaydada bu barədə bildiriş verir. PDS-də  edilmiş dəyişikliklər iştirakçılar üçün məcburidir.
Zərurət olduqda işlərin və/və ya xidmətlərin icra olunacağı sahələrə baxış keçirilmələri imkanı yaradılmalıdır. Sahəyə baxış keçirmək istəyən şəxslər ən geci 2 iş günü əvvəl Təşkilatçının PDS-də göstərilmiş əlaqələndirici şəxsinə yazılı müraciət etməlidir. Sahəyə baxışın tarixi və vaxtı, şərtləri əvvəlcədən Məsul qurum tərəfindən müəyyən edilir. Sahəyə baxışla bağlı bütün xərclər iştirakçıların öz hesabına təmin edilir.
Məsul qurum zəruri hesab etdikdə pre-kvalifikasiyadan öncə SOCAR-ın normativ sənədlərinə uyğun iştirakçılarla brifinq təşkil edə bilər.

8.5. [bookmark: _Toc514019506]PDS-də əlavə və dəyişikliklərin edilməsi
Məsul qurum müraciətlərin (ərizələrin) təqdim edilməsi üçün təyin edilmiş tarixədək PDS-də əlavələr və/ və ya dəyişikliklər etmək hüququna malikdir. Edilmiş əlavə və dəyişikliklər PDS-in tərkib hissəsi olacaqdır və Məsul qurumun əlaqələndirici şəxsi tərəfindən bütün iştirakçılara göndərilməsi təmin edilməlidir. Məsul qurum PDS-yə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr nəticəsində ərizələrin verilməsi müddətinin artırılmasını qərarlaşdıra bilər. 

8.6. [bookmark: _Toc514019507]Pre-kvalifikasiya təklifinin hazırlanması və təqdim edilməsi
Elan edilmiş pre-kvalifikasiya ilə maraqlanan şəxslər elanda müraciət üçün göstərilmiş son müddətin bitməsindən öncə elanda verilmiş müraciət məktubunu (ərizə) dolduraraq Təşkilatçının elanda göstərilmiş əlaqələndirici şəxsinə ünvanlayır. 
Əlaqələndirici şəxs daxil olmuş müraciəti 3 iş günü müddətində təhlil edərək PDS-i müvafiq şəxsə onun müraciətdə göstərilmiş elektron ünvanına göndəirlməsini təmin edir. 
Əgər pre-kvalifikasiyada iştirak etmək üçün iştirak haqqı müəyyən edilərsə malgöndərən (podratçı) müraciətlə (ərizə ilə) yanaşı iştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədini də təqdim etməlidir. 
Pre-kvalifikasiyada iştirak üçün aşağıdakılar, lakin bununla məhdudlaşmayaraq təkliflə birlikdə təqdim edilməlidir:
· Pre-kvalifikasiyada iştirak etmək üçün ərizə-məktub (Qoşma 1);
· İştirakçının Anketi (Qoşma 2);
· Sorğu Anketi (Qoşma 3);
· PDS-də müvafiq qaydada doldurularaq təqdim edilməsi tələb olunan formalar (Qoşma 4);
· İştirakçıdan mütləq tələb edilməli olan sənədlər (Qoşma 5);
· İştirakçının öz barəsində verdiyi məlumatları təsdiq edən sənədlərin əsli və ya notarial təsdiq edilmiş surəti;
· Ərizə hüquqi şəxslər birliyi adından verildikdə birliyin təsis edilməsi haqqında saziş və/ və ya bütün üzvlər tərəfindən imzalanmış niyyət razılaşması. Birliyi təmsil edən üzv ona digər üzvlər tərəfindən imzalanmış etibarnamənin əslini təqdim etməlidir. Etibarnamədə birliyin bütün üzvləri və ya hər bir üzvü adından sənədlərin imzalanması, məlumatların verilməsi, kommersiya fəaliyyətinin aparmaq səlahiyyətinin olduğu aydın göstərilməlidir;
· PDS-də tələb olunan digər arayış və doldurulmalı formalar.
Tərtib edilmiş sənəd və formalar o cümlədən, təklifin tərkib hissəsi olan hər bir sənəd iştirakçı adından etibarnaməsiz və ya etibarnamə əsasında təmsil etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmalıdır və möhürlə təsdiq edilməlidir. Səlahiyyətli şəxs etibarnamə əsasında fəaliyyət göstərəcəyi təqdirdə etibarnamənin əslini müraciətlə birlikdə təqdim etməlidir. Sənədlərin surətinin hər bir nüsxəsi də eyni qaydada imzalanmalı və təsdiq edilməlidir.
İştirakçı hüquqi şəxslər birliyinin üzvü (lideri) olduqda pre-kvalifikasiyada iştirak barədə müraciət birliyin aparıcı tərəfdaşı tərəfindən imzalanmalıdır. Aparıcı tərəfdaş birliyin bütün üzvləri tərəfindən imzalanmış və ona sənədləri imzalamaq səlahiyyəti verən etibarnaməni təqdim etməlidir.
Pre-kvalifikasiya təklifləri PDS-də göstərilmiş qaydada elektron formatda göndəriləcəyi kimi kağız formasında da verilə bilər. Malgöndərənlərə (podratçılara) bununla bağlı seçim azadlığı verilir. 
Kağız formasında tərtib edilən  pre-kvalifikasiya təklifləri zərfə qoyularaq bağlanmalı və açılması mümkün olan hissələri möhürlənməlidir. Təklif yalnız bir əsli olan nüsxədən ibarət olur. Eyni zamanda, müraciətin tərkibinə daxil olan hər bir forma və təsdiqedici sənəd skan edilərək “Portable Document Format” (PDF) formatında elektron daşıyıcılarda təqdim edilir. Elektron daşıyıcılar bağlı zərfə qoyularaq möhürlənməlidir. Müraciət bütün sənədlər və daşıyıcılarla birlikdə bir bağlı zərfə qoyulmalıdır. 
Zərfin üzərində aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
· Təşkilatçının adı və ünvanı;
· İştirakçının tam adı və poçt ünvanı;
· Zərfin pre-kvalifikasiya ilə bağlı olması haqqında məlumat. 
Pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirak edən qeyri-rezident şəxslər rezident şəxslərdən tələb olunan eyni sənədləri və ya analoji məlumatları ehtiva edən digər növ sənədləri dövlət dilinə tərcümə olunmuş və notarial qaydada təsdiq edilmiş formada təqdim edirlər. Zərurət olduqda sənədlər apostil edilməlidir.  
Əsasən hüquqmüəyyənedici/təsdiqedici, rəsmi (səlahiyyətli) və ya dövlət qurumları (orqanları) tərəfindən verilən sənədlər tərcümə edilir. 
İştirakçı tərəfindən təqdim edilən sənədlərdə istənilən düzəlişlər, sərtirarası sözlər, silinmiş və ya mətnin üstündən yazılmış sözlər o zaman qəbul edilir ki, onlar təklifi imzalamış səlahiyyətli şəxs tərəfindən vizalansın. 

8.7. [bookmark: _Toc514019508]Təklifin geri götürülməsi, əvəz edilməsi və ya ona düzəliş edilməsi
Təklifin verilməsi üçün PDS-də müəyyən edilmiş müddətin başa çatmasınadək İştirakçılar yazılı şəkildə müraciət etməklə təkliflərini geri götürə, əvəz edə və ya ona düzəliş edə bilərlər. Məsul qurum belə olduğu təqdirdə iştirakçının müraciətini təmin edir. 

8.8. [bookmark: _Toc514019509]Müraciətin verilməsinin müddəti və gecikmiş müraciətlər
Ümumi qaydada (elan verilməklə) pre-kvalifikasiya keçirildikdə prosedurda iştirak etmək barədə müraciət PDS-də müəyyən olunmuş son müddətin bitməsinədək verilməldir. Məsul qurum PDS-də müəyyən olunmuş müddətdən sonra daxil olmuş müraciətlərin rədd edilməsi hüququnu özündə saxlayır. Məsul qurum gecikmiş təkliflərə baxmamağa qərar verdikdə belə malgöndərənlərə (podratçılara) SOCAR-ın Vendor Siyahısına düşmək imkanları izah edilməli və onun məcburi prosedurlarda iştirakına şərait yaradılmalıdır.

8.9. [bookmark: _Toc514019510]Pre-kvalifikasiya təkliflərinin təqdim edilməsi və zərflərin açılışı
Pre-kvalifikasiya təkfli zərfləri PDS-də təyin olunmuş müddətdən gec olmayaraq göstərilmiş ünvanda bilavasitə əlaqələndirici şəxsə və ya Təşkilat tərəfindən təyin edilmiş digər şəxsə təqdim edilməlidir. Elektron təqdim edilən təkliflər PDS-də göstərilmiş qaydada təqdim edilməlidir.
Zərflərin açılışı məsul qurumnun iştirakı ilə PDS-də göstərilmiş tarixdə, vaxtda və yerdə aparılır. İddiaçıların nümayəndələrinin zərflərin açılışında iştirakı nəzərdə tutulmur.
Zərflər daxil olma ardıcılığı ilə açılmalıdır və İştirakçıların adları, sənədlərin tamlığı, iştirakçının mənşə ölkəsi və digər bildirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmiş məlumatlar elan edilir. Bu mərhələdə hər hansı təklifin səbəbindən aslı olmayaraq rədd edilməsi yolverilməzdir. 
Pre-kvalifikasiya təkliflərinin qiymətləndirilməsi konfidensial şəraitdə aparılır və nəticələr rəsmi elan edilməyənə qədər heç bir məlumat İştirakçılara və ya prosedura aidiyyəti olmayana açıqlanmır.  
İştirakçı tərəfindən qiymətləndirmənin gedişatına təsir etməyə yönəlmiş istənilən cəhd belə iştirakçının təklifinin kənarlaşdırılmasına və eləcə də, SOCAR-ın etibarsız malgöndərənlərinin (podratçılarının) siyahısına daxiı edilməsinə səbəb ola bilər. 

8.10. [bookmark: _Toc514019511]Təkliflərin aydınlaşdırılması
Təkliflərin daha dəqiq öyrənilməsi və qiymətləndirməni səmərəli aparmaq məqsədi ilə Məsul qurum təklif ilə bağlı İştirakçılara yazılı sorğular göndərə bilər. Sorğulara təyin edilmiş müddətdə və yazılı cavab verilməlidir. Sorğuya cavab verilməməsi və ya vaxtında və/və ya qoyulmuş suallara tam cavab tapa biləcək şəkildə göndərilməməsi belə İştirakçının təklifinin rədd edilməsinə səbəb ola bilər. 
Məsul qurum aşağıdakıları etməyə haqlıdır:
· Təklifdə istinad edilən məlumatlarla bağlı təsdiqedici/müəyyənedici sənədlərin əslini tələb etmək;
· Məlumatları yerində yoxlamaq;
· Iştirakçı tərəfindən verilmiş sənədlərin və/və ya məlumatların mötəbərliyinin yoxlanılması üçün aidiyyəti qurumlara sorğular göndərmək. 

8.11. [bookmark: _Toc514019512]Pre-kvalifikasiya təkliflərinin qiymətləndirilməsi
8.11.1. Məsul qurum qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı  kənarlaşmaları (çatışmazlıqları) qəbul etmək hüququnu özündə saxlayır:
i. sənədlərin tərtibatında yol verilmiş və təklifin qiymətləndirilməsinə maneə olmayan istənilən çatışmazlıqlardan;
ii. qoyulmuş tələb və meyarlardan əhəmiyyətsiz dərəcədə kənarlaşmalardan hansılar ki, müqavilənin yerinə yetirilməsi bacarığına mənfi təsir etmir. 
8.11.2. Məsul qurum pre-kvalifikasiyanın istənilən mərhələsində bütün pre-kvalifikasiya təkliflərinin rədd edilməsi və/və ya pre-kvalifikasiyanın dayandırılması hüququnu özündə saxlayır. Belə halda İştirakçıların çəkdiyi xərclərə görə Təşkilatçı heç bir məsuliyyət daşımayacaqdır. 
8.11.3. Məsul qurum aşağıdakı hallarda pre-kvalifikasiya təklifini baxılmadan rədd edə bilər:
· Təklifin  tərtibatı təlimata uyğun aparılmadıqda və iştirakçı bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq istmədikdə və/ və ya bununla bağlı hərəkətsizlik nümayiş etdirdikdə;
· İştirakçı Məsul qurum tərəfindən göndərilmiş yazılı sorğurlara cavab vermədikdə, sorğuya vaxtında və ya sorğunu məmnun edəcək şəkildə cavab vermədikdə;
· İştirakçının SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə siyasət və prinsiplərinə zidd hərəkət etməsi hansı ki, pre-kvalifikasiyanın nəticələrinə təsir edə bilər;
· İştirakçılar arasında pre-kvalifikasiyanın nəticələrinə təsir edə biləcək sövdələşmə faktın aşkarlanması;
· Pre-kvalifikasiya təklifi PDS-də təyin edilmiş vaxtdan gec təqdim edildikdə;
· Təklif irəlidə satınalma prosedurları zamanı Məsul qurumun seçim imkanlarının məhdudlaşdırılmasına və ya müsabiqə iddiaçılarının rəqabət qabiliyyətinə mənfi təsir edəcəksə.
8.11.4. Qiymətləndirmə yalnız PDS-də göstərilmiş meyarlar və yalnız İştirakçının təklifi əsasında aparılır. 
Qiymətləndirmə prosesi aşağıdakı mərhələrdən ibarətdir:
· İlkin təhlil – Təklifin və sənədlərin PDS ilə tələb olunan formada tərtib olunması, tələb olunan sənədlərin tam olması və s. yoxlanılır. Bu mərhələdə aşkarlanmış çatışmazlıqlar barədə İştirakçıya bildiriş verilir və çatışmazlıqların tamamlanması və ya aydın olmayan məqamlarla bağlı sorğulara cavab verilməsi tələb edilir. Tələb təmin edilməzsə təklif rədd edilir. 
· Ətraflı qiymətləndirmə - Bu mərhələdə ilkin təhlil mərhələsini keçmiş təkliflərin PDS ilə müəyyən olunmuş tələblər və meyarlar çərçivəsində qiymətləndirilməsi aparılır. Qiymətləndirmənin sonunda Məsul qurum pre-kvalifikasiya hesabatı hazırlayır və təsdiq edilməsi üçün sahə üzrə vitse-prezidentə təqdim edir. Qiymətləndirmənin sonunda Məsul qurum aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:
i. Pre-kvalifikasiya iştirakçısının təklifinin uyğun hesab edərək SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil edilməsi.
ii. Pre-kvalifikasiya iştirakçısının təklifinin uyğun hesab etməyərək kənarlaşdırılması. 

9. [bookmark: _Toc514019513]Pre-kvalifikasiyanın tamamlanması
9.1.  Pre-kvalifikasiyanın sonunda Məsul qurum pre-kvalifikasiya haqqında hesabat hazırlayır. Hesabat sahə üzrə vitse-prezidentə və ya Satınalmalar Komitəsinə təqdim edilir. 
9.2.  Hesabtda pre-kvalifikasiyanın keçirilməsinin məqsədi, elanın yerləşdirilməsi, meyarlar və tələblər, iştirakçılar, yerində baxış (əgər keçirilmişdirsə), kənarlaşdırılan təkliflər və səbəbləri, pre-kvalifikasiyanı uğurla keçmiş iştirakçılar haqqında geniş məlumat göstərilir.
9.3. SOCAR-ın Vendor Siyahısına malgöndərənlərin (podratçıların) daxil edilməsi məqsədi ilə təşkil edilmiş pre-kvalifikasiyada uğurlu olmuş iştirakçıların SOCAR-ın Vendor Siyahısına daxil edilməsi məsul qurum tərəfindən təmin edilir. 
9.4.  Məsul qurum aşağıdakıları təmin etməlidir:
· Pre-kvalifikasiya ilə bağlı və bütün prosedur boyu tərtib edilmiş sənədlərin elektron verisyasının xüsusi elektron qovluq yaradaraq ən azı 2 il saxlanmasını;
· Pre-kvalifikasiyadan öncə tərtib edilmiş sənədlərin, PDS-in, audit hesabatının, pre-kvalifikasiya hesabatının, sorğuların və sorğulara cavabların, təkliflərin əslinin də daxil edildiyi qovluq açararaq 5 il müddətində saxlanmasını.

10. [bookmark: _Toc514019514]SOCAR-ın Vendor Siyahısı
10.1. SOCAR-ın ilkin vendor siyahısını yaratmaq məqsədi ilə Məsul qurum SOCAR-la müqavilə münasibətlərində olmuş və müqavilə öhdəliklərini uğurla icra etmiş malgöndərənləri (podratçıları) bu Təlimatın prinsiplərini və müqavilələrin mürəkkəbliyi, qiyməti və öhdəlikləri nəzərə almaqla təhlil edir və sıyahı hazırlayaraq təsdiq edilməsi üçün SOCAR-ın sahə üzrə vitse-prezidentinə təqdim edilir. Siyahı müvafiq qaydada təsdiq edildikdən sonra siyahıda olan malgöndərənlər (podratçılar) Vendor statusunu alır.
10.2. Məsul qurum Vendor Siyahıya əlavə və dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə SOCAR-ın sahə üzrə vitse-prezidentinin razılığı ilə vaxtaşırı pre-kvalifikasiya prosedurları keçirir.
10.3. Malgöndərənlər (podratçılar) pre-kvalifikasiyanın keçirilmə vaxtından aslı olmayaraq istənilən vaxt SOCAR-ın Vendoru olmaq üçün Təlimatda göstərilmiş qayadada fərdi qaydada müraciət edə bilər. Məsul qurum hər belə müraciəti eyni qaydada təhlil edir və malgöndərənləri (podratçıları) pre-kvalifikasiya edir.
10.4. Satınalan təşkilatlar istənilən açıq satınalma prosedurlarında SOCAR-ın Vendor Siyahısından istifadə etməlidir və uyğun ixtisas göstəricilərinə malik vendorları satınalma prosedurlarına dəvət etməlidir.
10.5. Satınalmanın digər üsulullarının tətbiqi zamanı satınalan təşkilat SOCAR-ın Vendor Siyahısında yer alan vendorları cəlb edə bilər. 
10.6. Ardıcıl olaraq dəfələrlə əsassız olaraq, dəvət edildiyi satınalma prosedurlarında maraq göstərməyən vendor Məsul qurum təqdimatı əsasında SOCAR-ın sahə üzrə vitse-prezidentinin razılığı ilə Vendor Siyahıdan xaric edilə bilər. 
10.7. Pre-kvalifikasiya prosedurlarının nəticəsindən aslı olmayaraq, SOCAR heç bir malgöndərən (podratçı) qarşısında məsuliyyət daşımır və hesabat verməyə borclu deyil. 









Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində 
pre-kvalifikasiyanın təşkili və idarə olunmasına dair 
Təlimata Əlavə №1 

[bookmark: _Toc514019515]PRE-KVALİFİKASİYADA İŞTİRAK ETMƏK HAQQINDA
[bookmark: _Toc514019516]ƏRİZƏ
(ərizə iştirakçının firma blankında tərtib edilir)

___________ şəhəri                                                                  “___”_________ 20—ci il


Kimə: [Təşkilatçının tam adını daxil edin]

Hörmətli ___________,

[İştirakçının tam adı daxil edilir] adına hərəkət etməyə və onun maraqlarını təmsil etməyə tam və lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş olan biz, aşağıda imza edənlər,  [pre-kvalifikasiyanın predmeti daxil edilir] bağlı Pre-kvalifikasiyaya Dəvət Sənədlərini tam araşdıraraq və öyrənərək [Təşkilatçının adı daxil edilir] tərəfindən təşkil ediləcək pre-kvalifikasiyada iştirak etmək niyyətimizi, Dəvət Sənədlərində göstərilmiş bütün tələb və şərtləri qəbul edərək onlara qeyd-şərtsiz riayət etməyimizi təsdiq və bəyan edirik.
Siz və tərəfinizdən səlahiyyətləndirilmiş nümayəndələr bizimlə bağlı istənilən texniki və maliyyə məsələləri üzrə sorğuların göndərilməsinə, pre-kvalifikasiya təklifinin, sənədlərin və məlumatların yoxlanması üçün araşdırmaların aparılmasına, müştərisi olduğumuz banklardan və sifarişçilərdən (müştərilərdən) bizə aid arayışların verilməsi məqsədi ilə müraciətlərin edilməsinə tam səlahiyyətlidir. 
Təklifimiz və bizimlə bağlı əlavə məlumatların əldə edilməsi üçün aşağıdakı nümayəndələrə iş günləri və saatlarında müraciət edə bilərsiniz:
	№
	Fəaliyyət sahəsi
	Nümayəndənin A.A.S. və vəzifəsi
	Əlaqə telefonları (iş/mobil) və elektron ünvanı (e-mail)

	1.
	Kadr məsələləri
	1. 
2. 
	1. 
2. 

	2.
	Texniki məsələlər
	1. 
2. 
	1. 
2. 

	3.
	Maliyyə məsələləri
	1. 
2. 
	1. 
2. 


Aşağıdakılar tərəfimizdən qeyd-şərtsiz qəbul edilir:
i. Hazırki pre-kvalifikasiyada uğurlu olsaq belə, Təşkilatçı (Sifarişçi) tərəfimizdən verilmiş məlumatları və potensialımızı sonrakı istənilən dövrdə yoxlaya bilər və bizdən məlumatları yenidən təsdiq edilməsini tələb edə bilər;
ii. Təşkilatçının pre-kvalifikasiyadan uğurla keçmiş iştirakçılar qarşısında satınalma əməliyyatları keçirtmək öhdəliyi yoxdur və pre-kvalifikasiyanın nəticələrindən aslı olmayaraq iştirakçılar tərəfindən pre-kvalifikasiya çərçivəsində çəkilmiş xərclərə görə heç bir məsuliyyət daşımır;
iii. Təşkilatçı pre-kvalifikasiyanı istənilən mərhələdə ləğv edə (dayandıra) və ya istənilən təklifi rədd edə bilər.
Biz aşağıda imza edənlər, təsdiq edir və zəmanət veririk ki, pre-kvalifikasiya təklifimizdə verilən məlumatlar, təqdim edilən sənədlər düzgün tərtib edilmişdir, tamdır və real vəziyyəti əks etdirir.
Hazırki pre-kvalifikasiya təklifimiz zərflərin açılışı günündən 60 təqvim günü müddətində qüvvədədir.

________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
               (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)
                                                                                                                          M.Y






























Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində 
pre-kvalifikasiyanın təşkili və idarə olunmasına dair 
Təlimata Əlavə №2

[bookmark: _Toc514019518]İŞTIRAKÇININ ANKETİ
“__”_______ 20__-ci il tarixli ___ nömrəli ərizəyə
qoşma No.1
	№ 
	MƏLUMATIN ADI
	İŞTIRAKÇI BARDƏ MƏLUMAT

	1. 
	İştirakçının tam və qısaldılmış adı və təşkilati-hüquqi forması
(Təsis sənədlərinə uyğun)
	

	2. 
	Əvvəlki tam və qısaldılmış adı, adının dəyişdirilmə tarixi
	

	3. 
	İştirakçının qeydiyyata (təsis edildiyi) alındığı orqan, tarix və yer (ölkə, şəhər).
	

	4. 
	Hüquqi ünvanı
	

	5. 
	Poçt ünvanı
	

	6. 
	Faktiki ünvanı
	

	7. 
	Telefon, faks, e-mail, veb səhifə.
	

	8. 
	Hüquqi şəxsin adından etibarnaməsiz hərəkət edə bilən şəxsin A.A.S. və vəzifəsi
	

	9. 
	İştirakçının şəhər və mobil nömrələri (ölkə, şəhər və operator kodları/prefiksləri göstərilməklə)
	

	10. 
	İştirakçının faks nömrələri
	

	11. 
	İştirakçının elektron ünvanı və veb səhifəsi
	

	12. 
	İştirakçının VÖEN-i
	

	13. 
	İştirakçının bank rekvizitləri
(bankın adı və ünvanı, İştirakçının  hesablaşma hesabıvə s. )
	

	14. 
	İştirakçının təsisçilərinin adı, təşkilati-hüquqi forması, paylarının miqdarı 
	

	15. 
	Əsas fəaliyyət növü və fəaliyyət kodu
	

	16. 
	Nizamnamə kapitalının miqdarı
	

	17. 
	Bank rekvizitləri:
· Xidmət edən bankın adı və ünvanı;
· Hesablaşma hesabı;
· Müxbir hesabı;
· BİK kodu.
	

	18. 
	Törəmə, aslı və afilə olunmuş şirkətlər haqqında məlumat
	

	19. 
	Sahib olduğu lisenziyalar haqqında məlumat
	


 ________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
               (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)


[bookmark: _Toc514019519]



Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində 
pre-kvalifikasiyanın təşkili və idarə olunmasına dair 
Təlimata Əlavə №3

SORĞU ANKETİ
(anketdə göstərilmiş suallar artırıla bilər)
“__”_______ 20__-ci il tarixli ___ nömrəli ərizəyə
qoşma No.2
1 [bookmark: _Toc513543610][bookmark: _Toc513544761][bookmark: _Toc513716060][bookmark: _Toc513791648][bookmark: _Toc514019520]HÜQUQ QABILIYYƏTLILIYI 

1.1 [bookmark: _Toc513543611][bookmark: _Toc513716061][bookmark: _Toc513791649][bookmark: _Toc514019521]Sizin qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən pre-kvalifikasiya predmeti üzrə fəaliyyət göstərmək hüququnuz var?
	Hə                                                     Yox


Əgər cavab hədirsə təsdiqedici sənədi təqdim edin.                           
1.2 [bookmark: _Toc311805208][bookmark: _Toc513543612][bookmark: _Toc513544763][bookmark: _Toc513716062][bookmark: _Toc513791650][bookmark: _Toc514019522]Sizin fəaliyyətiniz dayandırlıb? 
	Hə                                                      Yox


1.3 Sizin əmlakınıza həbs və ya qadağa qoyulub?
	Hə                                                      Yox


Müvafiq təsdiqedici sənəd təqdim edin.
1.4 [bookmark: _Toc311805209][bookmark: _Toc513543613][bookmark: _Toc513544764][bookmark: _Toc513716063][bookmark: _Toc513791651][bookmark: _Toc514019523]Məssisəniz yenidən təşkil edilmə prosesindədir? 
	Hə                                                      Yox


1.5 Müəssisəniz iflasa uğrayıb?
	Hə                                                      Yox


1.6 Sizin müəssisəniz ləğv etmə prosesindədir? 
	Hə                                                      Yox


Müvafiq təsdiqedici sənədi təqdim edin. 
1.7 [bookmark: _Toc513543614][bookmark: _Toc513544765][bookmark: _Toc513716064][bookmark: _Toc513791652][bookmark: _Toc514019524][bookmark: _Toc311805210]Sizin ötən il üzrə büdcə ödənişləri və vergilər üzrə ödənilməmiş borcunuz var?
	Hə                                                      Yox


Aidiyyəti orqan tərəfindən verilmiş sənədi təqdim edin. 
1.8 [bookmark: _Toc513543615][bookmark: _Toc513544766][bookmark: _Toc513716065][bookmark: _Toc513791653][bookmark: _Toc514019525]Məssisənizə cari və son iki ildə müqavilə öhdəliklərinin vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirilməməsi ilə bağlı sifarşçi (alıcı) və ya müştəri tərəfindən yazılı etiraz verilib?
	Hə                                                      Yox


1.9 [bookmark: _Toc513543616][bookmark: _Toc513544767][bookmark: _Toc513716066][bookmark: _Toc513791654][bookmark: _Toc514019526]Siz müəssisənizin bütün təsisçiləri (xarici və yerli şəxslər də daxil olmaqla) və benefisiarları (yekunlar daxil olmaqla) haqqında dolğun məlumat verməyə razısınız?
	Hə                                                      Yox




Aşağıdakı cədvələ uyğun məlumatları daxil edərək ayrıca təqdim edin:
	Hüquqi şəxsin tam adı
	Mülkiyyətçilər və benefisiarlar zənciri haqqında məlumat (son benefisiarlar daxil olmaqla) 

	VÖEN
	Şirkət nömrəsi (company code or registration number)

	Hüquqi şəxsin rəhbərinin A.A.S.
	Rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi
	№
	VÖEN
	A.A.S.
	Qeydiyyat ünvanı
	Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi (yalnız fiziki şəxslər)


	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.10 [bookmark: _Toc513543617][bookmark: _Toc513544768][bookmark: _Toc513716067][bookmark: _Toc513791655][bookmark: _Toc514019527]SOCAR-da müqavilə öhdəliklərinizin icrası çərçivəsində cəlb etməyi planlaşdırdığınız törəmə və/və ya asılı və/və ya afilə şirkətlər var? 
	Hə                                                      Yox


Aşağıdakı cədvələ uyğun məlumatları daxil edərək ayrıca təqdim edin:
	№
	Şirkətin tam adı, fəaliyyət göstərdiyi ünvan, əlaqələndirici şəxs (telefon/e-mail)

	Şirkətin statusu
(törəmə, aslı və ya afilə)
	İştirakçının şirkətdəki payının miqdarı
	Fəaliyyət növü və ya sahəsi

	
	
	
	
	


 
[bookmark: _Toc311805221][bookmark: _Toc513543618][bookmark: _Toc513544769][bookmark: _Toc513716068][bookmark: _Toc513791656][bookmark: _Toc514019528]2. İŞGÜZAR NÜFUZ
2.1. [bookmark: _Toc311805222][bookmark: _Toc513543619][bookmark: _Toc513544770][bookmark: _Toc513716069][bookmark: _Toc513791657][bookmark: _Toc514019529]Pre-kvalifikasiya predmeti üzrə müəssisəniz neçə ildir fəaliyyət göstərir? 
	
	2 ildən çox
	
	5 ildən çox

	
	3 ildən çox
	
	10  ildən çox


2.2. [bookmark: _Toc513543620][bookmark: _Toc513544771][bookmark: _Toc513716070][bookmark: _Toc513791658][bookmark: _Toc514019530]Tərəfinizdən son 3 il ərazidə yerinə yetirilmiş işlərlə bağlı tövsiyyə məktubları, müsbət rəylər var?
	Hə                                                      Yox


Əgər cavab Hədirsə aşağıdakı cədvəli doldurun və tövsiyyə məktublarının surəti ilə birlikdə ayrıca təqdim edin:
	№
	Sifarişçinin (Alıcı/Müştərinin) adı, ünvanı, veb ünvanı, əlaqələndirici şəxsi (telefon/e-mail)
	Görülmüş işlərin qısa təsviri
	Yerinə yerilmiş işlərin qısa həcmi
	Yerinə yetirilmə müddəti


	
	
	
	
	


2.3. [bookmark: _Toc513543621][bookmark: _Toc513544772][bookmark: _Toc513716071][bookmark: _Toc513791659][bookmark: _Toc514019531] Sizin barənizdə dövlət qurumlarının arzuolunmaz şəxsləri (və ya anoloji) reyestrində qeydlər var?
	Hə                                                      Yox


2.4. [bookmark: _Toc513543622][bookmark: _Toc513544773][bookmark: _Toc513716072][bookmark: _Toc513791660][bookmark: _Toc514019532] Müəssisəniz son 3 ildə və cari ildə cavabdeh/iddiaçı qismində məhkəmə araşdırmalarına cəlb edilib?
	Hə                                                      Yox


Aşağıdakı cədvəli doldurun:
	İL
	Qarşı-tərəfin adı və mübahisə predmeti
	Mübahisənin baxıldığı yer
	Mübahisəyə baxan məhkəmə
	Mübahisə predmeninin dəyəri
	Məhkəmənin qərarı (İştirakçının lehinə/əleyhinə)

	
	
	
	
	
	



3. [bookmark: _Toc513544774][bookmark: _Toc513716073][bookmark: _Toc513791661][bookmark: _Toc514019533]MALIYYƏ VƏZIYYƏTI 
3.1. [bookmark: _Toc513543624][bookmark: _Toc513544775][bookmark: _Toc513716074][bookmark: _Toc513791662][bookmark: _Toc514019534] Sizin pre-kvalifikasiya predmetini və ya gələcəkdə təltif ediləcək müqavilə üzrə işlərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər sərbəst vəsaitiniz var?  
	Hə                                                      Yox


Aşağıdakıları elektron və kağız formatda təqdim edin:
· Cari və son iki il üzrə mühasibatlıq balansının vergi orqanlarına verilmə tarixi göstərilməklə surəti;
· Cari il və son iki il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
·  Cari və son iki il üzrə mənfəət və zərər haqqında hesabatın vergi orqanlarına verilmə tarixi göstərilməklə surəti.
3.2. [bookmark: _Toc311805234][bookmark: _Toc513543625][bookmark: _Toc513544776][bookmark: _Toc513716075][bookmark: _Toc513791663][bookmark: _Toc514019535] Pre-kvalifikasiya predmeti üzrə İştirakçının cari il və son iki ildə yerinə yetirdiyi işlərin illik orta həcmi (HŞB-də bütün üzvlər barədə qeyd edilməli):
i. ____________ manat (ƏDV ilə)
ii. ____________ manat (ƏDV ilə)
iii. ____________ manat (ƏDV ilə)
3.3. [bookmark: _Toc513543626][bookmark: _Toc513544777][bookmark: _Toc513716076][bookmark: _Toc513791664][bookmark: _Toc514019536] Siz müsabiqə təklifi, müqavilənin yerinə yetirilməsi və avans ödənişi üzrə təminat qismində bank qarantiyası vermək təcrübəsinə maliksiz?
	Hə                                                      Yox


[bookmark: _Toc513543627][bookmark: _Toc513544778][bookmark: _Toc513716077][bookmark: _Toc513791665][bookmark: _Toc514019537]əgər Hə, aşağıdakı cədvəli doldurararq təqdim edin:
	     №
	Sifarişçi, ünvanı, əlaqələndirici şəxs (telefon/e-mail)

	Əməliyyatın aparıldığı ölkə
	Qarantiyanı vermiş bankın adı, ünvanı, rekvizitləri , əlaqələndirici şəxsi (telefon/e-mail)

	Pre-kvalifikasiya dövründə qüvvədə olan bank qarantiyaları 

	
	
	
	
	Tarix 
	Qarantiya məbləği

	
	
	
	
	
	


3.4. [bookmark: _Toc513543628][bookmark: _Toc513544779][bookmark: _Toc513716078][bookmark: _Toc513791666][bookmark: _Toc514019538] Siz təltif ediləcək müqavilə üzrə hər hansı avans ödənişi tələb etmədən öz vəsaitiniz hesabına müqavilənin icrasına başlamaq imkanına maliksiniz?   
	 Hə                                                      Yox


3.5. [bookmark: _Toc513543629][bookmark: _Toc513544780][bookmark: _Toc513716079][bookmark: _Toc513791667][bookmark: _Toc514019539] Sizin pre-kvalifikasiya təklifi verilən dövrdə kreditlər üzrə və ya digər öhdəliklər üzrə borcunuz var? 
	Hə                                                      Yox



Əgər Hə, aşağıdakı cədvəli dolduraraq ayrıca təqdim edin:
	№

	Kreditorun və ya zamin duranın adı, ünvanı, əlaqələndirici şəxsi (telefon/e-mail)

	Borcun növü (kredit, girov, zaminlik və s.)/öhdəliyin ümumi məbləği manat və ya ABŞ dollarında 
	Borcun yaranma tarixi
	Pre-kvalifikasiya təklifinin verilmə tarixinə qaliq borc


	
	
	
	
	


3.6. [bookmark: _Toc513543630][bookmark: _Toc513544781][bookmark: _Toc513716080][bookmark: _Toc513791668][bookmark: _Toc514019540] Girovda olan daşınar/daşınmaz aktivləriniz var?
	Hə                                                      Yox


Əgər Hə, girovda olan əmlakın və girovsaxlayanların siyahısını ayrıca sənədlə təqdim edin. 

4. KEYFIYYƏTƏ NƏZARƏT
4.1. [bookmark: _Toc311805258][bookmark: _Toc513543631][bookmark: _Toc513544782][bookmark: _Toc513716081][bookmark: _Toc513791669][bookmark: _Toc514019541] Müəssisənizin fəaliyyətində əməyin mühafizəsi və istehsalat təhlükəsizliyi normativləri tətbiq edilir? 
	Hə                                                      Yox


[bookmark: _Toc311805259]Əgər Hə, tətbiq olunan normativ sənədlərin siyahısını sadalayın.
4.2. [bookmark: _Toc311805263][bookmark: _Toc513543632][bookmark: _Toc513544783][bookmark: _Toc513716082][bookmark: _Toc513791670][bookmark: _Toc514019542] Müəssisənizdə etika qaydaları, anti-korrupsiya təlimləri və normativləri tətbiq edilir? 
	Hə                                                      Yox


Əgər Hə, təsdiqedici sənədləri təqdim edin. 
4.3. [bookmark: _Toc513543633][bookmark: _Toc513544784][bookmark: _Toc513716083][bookmark: _Toc513791671][bookmark: _Toc514019543] Müəssisəniz tərəfindən istehsal olunan (əgər istehsalçısınızsa) malın, xidmətin və ya işin keyfiyyətinin çıxış öncəsi yoxlaması (testi) təmin edilir?
	Hə                                                      Yox


[bookmark: _Toc513543634][bookmark: _Toc513544785][bookmark: _Toc513716084][bookmark: _Toc513791672][bookmark: _Toc514019544]Əgər Hə, o zaman cari ildə istənilən yoxlamanın aktını təqdim edin.
4.4. [bookmark: _Toc311805285][bookmark: _Toc513543635][bookmark: _Toc513544786][bookmark: _Toc513716085][bookmark: _Toc513791673][bookmark: _Toc514019545] Müəssisənizdə İSO 9001:2008, İSO 14001, İSO 260001, İSO 31000, OHSAS 18001:2007 standartları tətbiq edilir?
	Hə                                                      Yox


[bookmark: _Toc513543636][bookmark: _Toc513544787][bookmark: _Toc513716086][bookmark: _Toc513791674][bookmark: _Toc514019546]Əgər Hə, sertifikatların surətini təqdim edin. 

5. MADDI-TEXNIKI IMKANLAR
5.1. [bookmark: _Toc311805294][bookmark: _Toc513543637][bookmark: _Toc513544788][bookmark: _Toc513716087][bookmark: _Toc513791675][bookmark: _Toc514019547] Sizin pre-kvalifikasiya predmeti üzrə tələb olunan/istifadə edəcəyiniz avadanlıqlarınız var?
	Hə                                                      Yox


[bookmark: _Toc513543638][bookmark: _Toc513544789][bookmark: _Toc513716088][bookmark: _Toc513791676][bookmark: _Toc514019548][bookmark: _Toc311805295]Əgər Hə, aşağıdakı cədvəlləri dolduraraq təqdim edin:
	№
	Avadanlığın adı və modeli
	İnventar nömrəsi
	Buraxılış ili
	Sahiblik növü

	
	
	
	
	


 
	№ 
	Proqram təminatının adı
	Funksiyası
	Mülkiyyətçisi
	Sahiblik növü
	Sahibliyin bitdiyi tarix
	Lisenziyaların sayı

	1.
	
	
	
	
	
	



5.2. [bookmark: _Toc513543639][bookmark: _Toc513544790][bookmark: _Toc513716089][bookmark: _Toc513791677][bookmark: _Toc514019549] Sizin material və avadanlıqları saxlamaq üçün anbarınız var?
	Hə                                                      Yox


[bookmark: _Toc513543640][bookmark: _Toc513544791][bookmark: _Toc513716090][bookmark: _Toc513791678][bookmark: _Toc514019550]Əgər Hə, anbarlara dair sahiblik növü, sayını və sahəsini göstərin.
5.3. [bookmark: _Toc513543641][bookmark: _Toc513544792][bookmark: _Toc513716091][bookmark: _Toc513791679][bookmark: _Toc514019551] Sizin malların yoxlamanmasını aparmaq üçün stendlər və ya laboratoriyalarınız var?
	Hə                                                      Yox



















Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətində 
pre-kvalifikasiyanın təşkili və idarə olunmasına dair 
Təlimata Əlavə №4


DOLDURULMASI TƏLƏB OLUNAN
[bookmark: _Toc514019552]FORMALAR[footnoteRef:3] [3:  İştirakçı HŞB olduqda tələb olunan formalar birliyin bütün üzvləri üçün ayrıca doldurulmalıdır.] 

[iştirakçının firma blankında]

 Ümumi təcrübə


[İştirakçının adını daxil edin]

	İllik dövriyyə
(cari və son iki il üzrə)

	İl
	Dövriyyə
Manatla
	Dövriyyənin ABŞ dolları ekvivalenti
	AR Mərkəzi Bankının istifadə edilən məzənnəsi 
(tarixi göstərilməklə)

	[ili daxil edin]
	
	
	

	[ili daxil edin]
	
	
	

	[ili daxil edin]
	
	
	

	Cəmi
	
	




________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
               (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)















 [iştirakçının firma blankında]

Xüsusi təcrübə

 [İştirakçının adını daxil edin]


	Cari il və son 2 il üzrə

	
Müqavilənin tarixi və qarşı-tərəf

	Ümumi dəyəri/valyutası
	
İcra vəziyyəti
(davam edir/tamamlanmışdır)
	
Müqavilədə rolu
(Baş podratçı
Baş podrtaçı rolunda olan HŞB-nin aparıcı tərəfdaşı
Baş podratçı rolunda HŞB-nin tərəfdaşı
Subpodrtaçı)

	
	
	
	



________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
               (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)




























[İştirakçının blankında]

Müəyyən təcrübə
(Hər müqavilə üçün ayrı vərəq istfadə edin)

[İştirakçının adını daxil edin]

	1.
	Müqavilənin adı/nömrəsi
	

	2.
	Sifarişçinin (Alıcının) tam adı
	

	3.
	Sifarişçinin (Alıcının) ünvanı
	

	4.
	Müqavilənin qısa təsviri
	

	5.
	İştirakçının müqavilədə rolu
(Baş podratçı/Hüquqi şəxslər birliyində Aparıcı tərəfdaş/Hüquqi şəxslər birliyinin tərəfdaşı/Subpodratçı )
	

	6.
	Müqavilənin ümumi qiyməti və valyutası
	

	7.
	Müqavilənin tamamlanması və ya tamamlanmasının planlaşdırıldığı tarix
	

	8.
	Müqavilənin qüvvədə olma müddəti (əgər uzadılmalar olubsa onları da göstərməklə)
	




________________________________                                   _______________________
                   (səlahiyyətli şəxsin A.A.S)                                                                                                        (səlahiyyətli şəxsin imzası)
_________________________________                                                  
               (səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)










[bookmark: _Toc514019553]TƏQDİM EDİLMƏLİ SƏNƏDLƏRİN SİYAHISI[footnoteRef:4] [4:  Sənədlərin surəti notarial qaydada təsdiq edilməli və sənədlərin elektron surəti (PDF formatda) elektron daşıyıcıda təklif zərfində təqdim edilməlidir. Sənədlər İştirakçının adından bu növ sənədləri imzalamaq səlahiyyəti olan vəzifəlilər tərəfindən imzalnamalıdır. Əgər etibarnamə əsasında imzalanırsa sənədlər etibarnamənin notarial təsdiq edilmiş surəti əlavə edilməlidir. ] 


	SƏNƏDLƏRIN SIYAHISI

	Müraciətin ünvanlanması tarixindən ən geci 1 ay öncə verilmiş  komersiya hüquqi şəxlərinin reyestrindən çıxarış

	Vergi şəhadətnaməsi

	Nizamnamə bütün əlavələri ilə birlikdə

	Təsis müqaviləsi

	Əgər İştirakçı HŞB-dirsə HŞB-nin təsis edilməsi haqqında bütün üzvlərin imzaladığı razılaşma və ya niyyət məktubu

	Əgər İştirakçı ana şirkətin təcrübə və imkanlarını istifadə etmək niyyətindədirsə müqavilənin lazımi qaydada yerinə yetiriləcəyinə dair ana şirkətin qarantiya məktubu (əsli)/ qarantiya məktubunu imzalamış şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd

	Təsisçilərin (səhmdarların) ümumi yığıncağının hüquqi şəxsin orqanının seçilməsi haqqında protokolundan çıxarış

	Maliyyə təsərrüfat və təsis sənədlərini imzalamaq səlahiyyəti olan şəxslərin imza nümunələri  (əsli)

	Hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisinin təyin edilməsi haqqında əmr (İştirakçı tərəfindən təsdiq edilmiş surəti)

	Baş mühasibin təyin edilməsi haqqında əmr (İştirakçı tərəfindən təsdiq edilmiş surəti)

	İştirakçının yekun benifisiarı və mülkiyyətçilər zənciri haqında tam məlumat (əsli)

	Qanuni təmsilçinin və ya baş mühasibin imzaları ilə təsdiq edilmiş və İştirakçının müraciətin verilməsindən 1 il əvvəlki dövrdə barəsində müflislik prosedurlarına məruz qalmadıqları, və aktivlərinə həbs qoyulmaması haqqında arayış (əsli)

	Səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş və müraciətin verilməsi tarixindən ən geci 1 ay öncəki dövrə qədər vergi borcunun olmaması haqqında təsdiqedici sənəd (əsli)

	İştirakçının törəmə, ana və afilə şirkətləri haqqında arayış (əsli)

	Xüsusi fəaliyyət növü ilə bağlı lisenziyalar (xüsusi icazələr)

	artırıla bilər...
















[image: download]

İşlərin satınalınması ilə bağlı podratçıların pre-kvalifikasiyasına dair 
Təlimat
SOCAR-ın 05 iyul 2018-ci il tarixli SOCAR181000030300040020A00115 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.











	Bakı, Azərbaycan – 2018	

1. [bookmark: _Toc518049350]Bu təlimatda istifadə edilən anlayışlar:
Satınalma predmeti – satınalma müsabiqəsi nəticəsində satın alınacaq işlər;

İşlər – Podratçılar tərəfindən həyata keçirilən tikinti və layihələndirmə işləri.

Tikinti işləri -  tikinti obyektlərinin tikintisi (inşası, cari və əsaslı təmiri, yenidən qurulması, bərpası) və ya sökülməsi məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət;

Layihələndirmə işləri - şəhərsalma və tikinti normativ sənədləri ilə müəyyən edilmiş və konkret obyektin tikintisi (inşası, təmiri, yenidən qurulması, bərpası və ya sökülməsi) ilə bağlı texniki sənədlər toplusunun hazırlanması üzrə fəaliyyət;

Tikinti obyekti – tikinti fəaliyyəti prosesində yaradılan və ya yaradılmış bina və ya qurğular;
I, II və III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğular - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 16 sentyabr tarixli 214 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş I, II və III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatına uyğun olaraq I yüksək, II normal və III aşağı məsuliyyət səviyyəsinə aid edilən bina və qurğular;
Təhlükə potensiallı obyektlər – siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 10 may tarixli 94 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş obyektlər.
 
2. [bookmark: _Toc518049351]Podratçıların təcrübəsi 
Podratçının təcrübə qiymətləndirilərkən, onun son 5 (beş) il ərzində icra etdiyi işlərin təyinatı, həcmi və dəyəri əsas götürülür. İşlər əvvəlki sifarişçilərin verdikləri müsbət xasiyyətnamələrə əsasən uğurla tamamlanmış olmalıdır.
Satınalma predmetinə aid işlər I yüksək məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatına aid edilibsə, Podratçı tərəfindən əvvəlki dövr ərzində: hər il icra etdiyi I yüksək məsuliyyət səviyyəli işlərin dəyəri satınalma predmetinin ehtimal olunan dəyərinin ən azı 80%-ı təşkil etməlidir.
Satınalma predmetinə aid işlər II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatına aid edilibsə, Podratçı tərəfindən əvvəlki 3 illik dövr ərzində: hər il icra etdiyi I və II məsuliyyət səviyyəli işlərin dəyəri satınalma predmetinin ehtimal olunan dəyərinin ən azı 100%-ı təşkil etməlidir.
Satınalma predmetinə aid işlər III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatına aid edilibsə, Podratçı tərəfindən əvvəlki 3 illik dövr ərzində: hər il icra etdiyi işlərin (məsuliyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq) dəyəri satınalma predmetinin ehtimal olunan dəyərinin ən azı 120%-ı təşkil etməlidir.
Satınalma predmeti təhlükə potensiallı obyektin tikintisi və/və ya layihələndirilməsi işləri olduqda, Podratçının eyni təyinatlı ən azı 1 obyektin tikintisinin tam başa çatdırılması üzrə təcrübəsi olmalı və həmin obyektin istismara qəbul edilməsinə dair aktın surəti təqdim etməlidir.
Satınalma predmetini təşkil edən işlərin dənizdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulduqda, Podratçının dənizdə, eyni təyinatlı ən azı 1 obyektin tikintisinin tam başa çatdırılması üzrə təcrübəsi olmalı və həmin obyektin istismara qəbul edilməsinə dair aktın surəti təqdim etməlidir.
İşlərin icrasına Podratçı tərəfindən subpodratçı cəlb edildikdə, Podratçının təyinatına görə oxşar obyekt üzrə baş podratçı kimi icrasını başa çatdırdığı ən azı 1 müqaviləsi olmalıdır.
Podratçı indiyədək icrasını həyata keçirdiyi işlər haqqında aşağıda verilmiş cədvələ uyğun məlumat təqdim edilməlidr. 
Cədvəl № __
Podratçının ümumi təcrübəsi barədə məlumat cədvəl
	s/s
	Müqavilənin predmeti
	Müqavilə tərəfi
	Müqavilənin qiyməti
	İcra müddəti
	İcra edildiyi yer
	Obyektin texniki parametrləri
	Qeyd

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 
Cədvəl № __
Podratçının icra etdiyi təhlükə potensiallı obyektin tikintisi və layihələndirilməsi işləri haqqında məlumat cədvəli

	1
	Müqavilənin adı və bağlandığı tarix:


	
	İşlərin yerinə yetirildiyi ölkə:


	2
	Sifarişçinin adı:


	
	Hüquqi və faktiki ünvanı, telefon nömrəsi, elektron ünvanı:


	3
	Müqavilənin predmeti və icra müddəti


	
	Müqavilənin həcminə və təyinatına görə oxşar olmasını göstərən məlumatlar:


	4
	Müqavilənin ümumi dəyəri:


	5
	Obyektin “Təhlükə potensiallı obyektlərin dövlət reyestri”ndə və ya tikinti aparılmış ölkənin müvafiq reyestrində qeydiyyat nömrəsi:



[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

Cədvəl № __
Podratçının Baş podratçı kimi icra etdiyi müqavilə haqqında məlumat cədvəli

	1
	Müqavilənin adı və bağlandığı tarix:


	
	İşlərin yerinə yetirildiyi ölkə:


	2
	Sifarişçinin adı:


	
	Hüquqi və faktiki ünvanı, telefon nömrəsi, elektron ünvanı:


	3
	Müqavilənin predmeti və icra müddəti


	
	Müqavilənin həcminə və təyinatına görə oxşar olmasını göstərən məlumatlar:


	4
	Müqavilənin ümumi dəyəri:


	
	Subpodratçının icra etdiyi işlərin dəyəri: 
(subpodrat müqaviləsinin qiyməti):


	5
	Baş podratçı kimi icra edilən işlər:


	
	Subpodratçının icra etdiyi işlər:




[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

3. [bookmark: _Toc518049352]Podratçıların texniki imkanları
Podratçı işləri icra etmək üçün zəruri maddi-texniki bazaya sahib olmasını sübut etməlidir. Maddi texniki baza dedikdə, layihə sənədləri ilə nəzərdə tutulmuş işlərin icrasını təmin etmək üçün zəruri olan texniki vəsaitlər (maşın-mexanizmi, inşaat qurğu və avadanlıqları) başa düşülür. 
Sifarişçi tərəfindən layihə sənədlərinə əsasən işlərin icrası üçün tələb olunan vəsaitlərin növünə və sayına dair minimum tələblər müəyyən edilir. Podratçı Sifarişçinin müəyyənləşdirdiyi siyahıya müvafiq vasitələrə sahib olması haqqında aşağıda verilən cədvələ uyğun məlumat təqdim etməlidir: 

Cədvəl № __
Podratçının texniki imkanları barədə məlumat cədvəli
	s/s
	Vəsaitin növü,
təsviri, modeli, buraxılış ili və texniki istismar müddəti (illərlə)
	Gücü/
istehsal həcmi
	Sayı və hal-hazırda saxlanıldığı yer
	*Tələb olunan minimum say
	Vəsaitə dair hüquqlar 
(mülkiyyət, icarə) 
(sahibin adı, ünvanı, əlaqə vasitələri)
	Qeyd
(mövcud texniki vəziyyəti barədə məlumat)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


* bu sütün sifarişçi tərəfindən doldurulur.

[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

Sifarişçinin müəyyən etdiyi siyahıdakı vəsaitlərin növündən asılı olaraq Podratçı tərəfindən təqdim edilən məlumata həmin vəsaitlər üzərində Podratçının hüquqlarını təsdiqləyən sənədlər əlavə edilməlidir. Bu sənədlərə aşağıdakılar aiddir:
· Daşınmaz əmlaka münasibətdə - Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən çıxarışın (əmlak iddiaçının mülkiyyətində olduqda);
· Daşınar əmlaka münasibətdə:
· Mexaniki nəqliyyat, o cümlədən texnoloji nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə - nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi (nəqliyyat vasitəsi iddiaçının mülkiyyətində olduqda); 
· Qeydiyyatı dövlət reyestrlərində aparılmayan digər texniki vasitələrə münasibətdə - qurğu, maşın, mexanizmlərin və digər avadanlıqların iddiaçıya məxsus olmasına dair onun mühasibat uçotundan çıxarış. Çıxarış podratçı təşkilatın rəhbəri və baş mühasibi (mühasibi) tərəfindən imza və möhürlə təsdiqlənməlidir.
Daşınmaz əmlak, avadanlıq, maşın və mexanizmlər podratçının mülkiyyətində deyilsə, onların icarəyə götürüləcəyi və ya satın alınacağı haqqında əldə olunmuş razılıq sənədinin (müqavilə və ya niyyət protokolu) nüsxəsi təqdim olunmalıdır. Təqdim olunan sənəddə daşınmaz əmlakın, avadanlıqların, maşın və mexanizmlərin hazırki sahiblərinin adı, ünvanı və əlaqə yaradıla bilməsi üçün məlumatlar, əmlakın saxlanıldığı yer haqqında məlumat göstərilməlidir.
Podratçı Sifarişçinin siyahısında qeyd edilənlərdən fərqli vəsaitlərin istifadəsini təklif etdikdə, cədvələ təklif edilən vəsaitlərin uyğun olmasına dair müfəssəl məlumat (texniki pasport və ya göstəricilərini əks etdirən digər sənəd) əlavə edilməlidir.

4. [bookmark: _Toc518049353]Podratçıların maliyyə imkanları
Podratçı satnalma müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin vaxtında icrasını təmin edəcəyini təsdiqləmək məqsədilə, tikinti işlərinin icrasında istifadə ediləcək mal-materialın alınması və digər xərclərin çəkilməsi üçün yetərli maliyyə vəsaitinə sahib olmasını sübüt etməlidir. Bu məqsədlə, Podratçı tərəfindən Sifarişçinin müəyyənləşdirdiyi həddən (satınalınan işlərin ehtimal olunan dəyərinin ən azı 20%-ı) az olmayaraq sərbəst pul vəsaitinə sahib olduğunu və ya etibarlı bank tərəfindən kredit vəsaiti ilə təmin ediləcəyini təsdiqləyən sənədlər təqdim edilməlidir. Podratçının törəmə və/ və ya afilə şirkətlərinin maliyyə imkanları Podratçının maliyyə imkanı kimi qiymətləndirilə bilər. 
Podratçının hesabında tələb olunan həddə vəsaitinin olması, eləcə də üçüncü tərəflərin hesaba yönəltdiyi tələblər haqqında bankın təsdiqlədiyi (səlahiyyətli şəxsin imzası və möhürlə) arayış təqdim edilməlidir.
İşlərin icrası üçün kredit xətti açıldıqda nümunəvi forması aşağıda verilmiş bankın razılıq məktubu Podratçı tərəfindən təqdim edilməlidir.


Kredit xəttinin açılmasına dair razılıq məktubu
Kimə [bankın adı və ünvanı]
Nəzərə alaraq ki, _______________ (Podratçının adı) (sonra ''Podratçı'' adlandırılacaq) ________________ (Sifarişçinin adı) (sonra ''Sifarişçi'' adlandırılacaq) keçirdiyi prekvalifikasiya prosedurunda iştirak edir və həmin prosedurun tələblərinə əsasən Podratçı satınalma müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş işlərin icrasının maliyyələşdirilməsi üçün kredit xəttinin açılmasına dair bankın razılığını Sifarişçiyə təqdim etməlidir;
______________ (Bankın adı) kredit xəttinin açılmasına razılıq vermişdir; 
Bununla əlaqədar ______________ (Bankın adı) öhdəlik götürür ki, Satınalma müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş işlərin icra edilməsinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə Podratçıya _______________ məbləğdə kredit xəttini açacaqdır.
Kredit xətti Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 (üç) bank günü ərzində açılacaq və həmin müqavilə qüvvədə olduğu müddət ərzində istifadə edilə biləcək.
Bankın adından və tapşırığı ilə
_____________________________________
(vəzifə)[imza]

[bookmark: _Toc492370110][bookmark: _Toc492370583][bookmark: _Toc518049354]Bankın ümumi möhürü
[bookmark: _Toc492370111][bookmark: _Toc492370584][bookmark: _Toc518049355](Tarix)________
(Ünvan)________


Xidmət göstərən banklardan Podratçının maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatın alınması, habelə diqər dəqiqləşdirici məlumatların əldə edilməsi üçün nümuməvi forması aşağıda verilmiş razılıq məktubu Podratçı tərəfindən təqdim edilməlidir.

Banka sorğu verilməsinə dair razılıq məktubu
Kimə [bankın adı və ünvanı]
Məlumat üçün bildiririk ki, [sifarişçinin adı və ünvanı] (bundan sonra – Sifarişçi) tərəfindən keçirilən prekvalifikasiya prosedurunda iştirak etmək məqsədilə [podratçının adı və ünvanı] (bundan sonra – Podratçı)  həmin təşkilata ərizə ilə müracət edəcəkdir. 
Hazırki Razılıq Məktubu ilə Sifarişçiyə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə icazə verilir ki, prekvalifikasiya prosedurunun tələblərinə əsasən Podratçının təqdim etdiyi istənilən sənədin və ya məlumatın yoxlanılması, eləcə də maliyyə vəziyyətimiz barədə tərəfinizdən izah verilməsi üçün sorğular versin.
Sizdən xahiş olunur ki, Podratçı barədə təqdim və ya izah edilməsi zəruri hesab olunan istənilən sənədin və ya məlumatın təqdim edilməsi Sifarişçi tərəfindən istənildikdə hazırki Razılıq Məktubununu icazə kimi qəbul edin. 
[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 


5. [bookmark: _Toc518049356]Podratçıların işçi qüvvəsi
Podratçı tərəfindən işlərin icrasına cəlb olunacaq işçilərin yerinə yetirəcəkləri işlərə müvafiq təhsili və iş stajı olmalıdır.
Podratçının layihəyə rəhbərlik edəcək nümayəndəsinin (Layihə rəhbərinin) ali texniki təhsili və ixtisası üzrə mühəndis-texniki vəzifələrdə ən azı aşağıda qeyd olunan iş stajı olmalıdır:
· Layihə rəhbəri I yüksək məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikintisi (layihələndirilməsi) işlərinə cəlb edildikdə, bu sahədə ən azı 5 il iş təcrübəsi;
· Layihə rəhbəri II normal məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikintisi (layihələndirilməsi) işlərinə cəlb edildikdə, bu sahədə ən azı 4 il iş təcrübəsi;
· Layihə rəhbəri III normal məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikintisi (layihələndirilməsi) işlərinə cəlb edildikdə, bu sahədə ən azı 3 il iş təcrübəsi
Layihə rəhbəri ilə yanaşı tikinti işlərinin icrasına ali texniki təhsili və ixtisası üzrə mühəndis-texniki vəzifələrdə ən azı 3 il iş stajı olan elektrik və mexanika sahələri üzrə mühəndis cəlb edilməlidir.
İşlərin icrasına cəlb ediləcək digər işçi heyətinin, yerinə yetirəcəkləri işlərə müvafiq təhsili (ali texniki, ilk peşə-ixtisas təhsili və ya peşə hazırlığı kurslarında əlavə təhsil) və 1 il iş stajı olmalıdır.
Podratçı işçilərin ixtisas səviyyəsini (dərəcəsini) təsdiqləyən təhsil (təlim) barədə sənədin, peşəkarlıq sertifikatının və stajını əks etdirən əmək kitabçasının notarial təsdiqlənmiş surəti təqdim edilməlidir.
Podratçı işlərin icrasına cəlb ediləcək işçilər barədə aşağıda verilmiş cədvələ uyğun məlumat təqdim etməlidir:

Cədvəl № __
Podratçının işçilərinin təcrübəsi haqqında ümumi cədvəli
	Vəzifə
	Adı və soyadı
	Ümumi staj
	Tutduğu vəzifə üzrə stajı
	Qeyd

	Layihə rəhbəri
	
	
	
	

	Baş mühəndis
	
	
	
	

	-----
	
	
	
	

	-----
	
	
	
	



[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 


Cədvəl № __
Podratçının işçisi barədə məlumat cədvəli
	İşçinin adı:

	Vəzifəsi:

	Doğum tarixi:

	İşlədiyi təşkilatın adı və hüquqi ünvanı:

	İxtisası:

	Təhsil müəssisəsinin bitirilməsinə dair sənəd və rekvizitləri:

	Peşə sertifikatı və rekvizitləri:

	Ümumi iş stajı:

	Tutduğu vəzifə üzrə stajı:

	İcra etdiyi işlər:

	Əlaqə nömrəsi:



[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

Cədvələ işlərin, o cümlədən işlərin ayrı-ayrı hissələrinə rəhbərlik edən şəxslərin və mütəxəssislərin qeyd edilməsi mütləqdir. Sertifikat tələb edən peşə sahələrinə aid işlər həyata keçirildikdə, işləri icra edən bütün işçilər barədə məlumat təqdim edilməlidir.
6. [bookmark: _Toc518049357]Podratçıların etibarlığı 
Podratçıların etibarlılığının müəyyən edilməsi üçün Podratçı tərəfindən SOCAR -008.2012 standart sənədinin 2-ci Qoşmasında verilmiş “Qarşı tərəfin anketi” doldurularaq təqdim edilməlidir. “Qarşı tərəfin anketi”ndə göstərilən sənədlərin mövcud olması ilə bağlı podratçı tərəfindən anketdə qeydlər aparıldıqda, həmin sənədlərin surətinin təqdim edilməsi Podratçıdan tələb olunmalıdır. 
Podratçının cəlb olunduğu məhkəmə mübahisələri barədə də məlumat verilməlidir. Bu məlumatlar müqavilə üzrə hüquq və öhdəliklərin icrası ilə bağlı tərəflər arasında, eləcə də Podratçının tərəf olduğu müqavilələrin icrası ilə bağlı üçüncü şəxslərin iddiaları nəticəsində yaranmış mübahisələri əhatə etməlidir.


Cədvəl № __
Podratçının cəlb olunduğu məhkəmə mübahisələri barədə məlumat cədvəli
	s/s
	Müqavilənin predmeti və tarixi
	Mübahisənin digər tərəfi
	Mübahisə predmeti
	Tələbin dəyəri
	Mübahisənin nəticəsi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

“Qarşı tərəfin anketi” və “Podratçının cəlb olunduğu məhkəmə mübahisələri barədə məlumat cədvəli” Hüquqi Şəxslər Birliyinin hər bir üzvü, eləcə də  subpodratçılar  tərəfindən də doldurulmalıdır.
Podratçının, habelə Podratçı hüquqi şəxslər birliyi kimi iştirak etdiyi halda birliyin hər bir fərdi üzvünün cəlb olunduğu məhkəmə prosesləri üzrə Podratçının, habelə birliyin hər bir fərdi üzvünün əleyhinə qəbul edilən məhkəmə qərarlarının sayı 25%-dan çox olduqda, Podratçı kənarlaşdırılmalıdır.  

7. [bookmark: _Toc518049358]Podratçıların fəaliyyət qabiliyyəti və digər öhdəlikləri
Qanunvericiliklə müəyyən edildiyi hallarda iddiaçı işlərinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya sahib olmalıdır. Lisenziya tələb olunan işlərin siyahısı “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 15 may tarixli 206 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
İddiaçı lizenziyanın, o cümlədən lisenziyaya əsasən icrasına icazə verilmiş işlərin siyahısının (lisenziyaya əlavə) surətini təqdim etməlidir. İddiaçının təqdim etdiyi lisenziyada (onun əlavəsində) layihə sənədləri ilə nəzərdə tutulmuş işləri icra etmək hüququ öz əksini tapmalıdır. 
İşlərin icrasına Podratçının cəlb edəcəyi resurslar (maliyyə vəsaitləri, işçilər, maddi texniki baza və s.), həmin vaxt kənar müqavilələr üzrə icra edilən öhdəliklərdən azad olmalı və bu öhdəliklərin icrası üçün istifadə edilməməlidir. Bu səbəbdən də, üçüncü şəxslərlə bağlanmış, habelə bağlanması gözlənilən müqavilələr üzrə icra ediləcək işlər barədə aşağıda verilmiş cədvələ uyğun məlumat təqdim etməlidir. 


Cədvəl № __
Podratçının digər öhdəlikləri barədə məlumat cədvəli
	s/s
	Müqavilənin predmeti
	tərəfi
	*status
	**qiyməti
	icra müddəti
	Qeyd

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*Müqavilənin artıq başa çatdırıldığı, hal-hazırda icra olunduğu və ya yarımçıq saxlanıldığı haqqında məlumat nəzərdə tutulur.
** Sərbəst dönərli valyutada göstərilməlidir. Təkliflərin təqdim edildiyi tarixə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə uyğun Azərbaycan manatına çevriləcəkdir.

[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

Satınalma müqaviləsi ilə yanaşı icra ediləcək digər müqavilələr üzrə ohdəliyin dəyəri podratçının əvvəlki il üzrə dövriyyəsinin 1,5 mislindən çox olduqda podratçı kənarlaşdırılır.

8. [bookmark: _Toc518049359]Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması

Podratçı tərəfindən dövlət büdcəsinə və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna borcun olmamasına dair Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aidiyyəti qurumundan arayış (məktub) təqdim edilməlidir.
Arayış dövlət qurumunun rəsmi blankında çap edilməli, müvafiq səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmalı və möhürlənməlidir. Arayışda barəsində məlumat verilən podratçı təşkilatın eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) qeyd olunmalıdır. Arayışın tarixi prekfalifikasiya proseduru barədə elanın verildiyi tarixdən sonraya təsadüf etməlidir.

9. [bookmark: _Toc518049360]Təsisçinin (ana müəssisənin) ixtisauyğunluğunun qiymətləndirilməsi 

Prosedurda iştirak edən iddiaçının (hüquqi şəxsin/filialın) ixtisasuyğunluğu qiymətləndirərkən, onun təsisçisinin (ana müəssisəsinin) ixtisas göstəriciləri nəzərə alınmır, bu şərtlə ki, qiymətləndirmə üçün təqdim edilmiş sənədlərə işlərin satınalma müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun icra ediləcəyinə dair nümunəvi forması aşağıda verilmiş təsisçinin (ana müəssisənin) təminat məktubu əlavə edilməmiş olsun. 


10. [bookmark: _Toc518049361]Təsisçinin (Ana Şirkətin) Zəmanəti

Kimə: [Sifarişçinin adı və ünvanı]
[keçirilən müsabiqənin predmeti, nömrəsi və tarixi]
Biz məlumatlandırılmışıq ki, _______________ (podratçı şirkətin adı) (bundan sonra “Podratçı” adlandırılacaq) Sizin dəvətinizə (elanınıza) əsasən prekvalifikasiya prosedurunda iştirak məqsədilə təklif təqdim edir və dəvətinizin (elanınızın) şərtləri təklifin ana şirkətin zəmanəti ilə müşaiyət edilməsini tələb edir.
Sizin, Sifarişçinin maraqlarını nəzərə alaraq, biz _____________ (ana şirkətin adı) əsas öhdəlik kimi, Podratçı prekvalifikasiya prosedurunu müvəffəqiyyətlə keçdiyi, Satınalma müsabiqəsinin qalibi elan olunduğu və onunla müqavilə bağlandığı halda, Müqavilə üzrə Podratçının bütün vəzifə və öhdəliklərinin lazımi icrasına, o cümlədən Podratçı tərəfindən Müqavilənin bütün şərtləri və qaydalarına onların həqiqi mənası və məqsədinə (təyinatına) uyğun olaraq riayət edilməsinə dair Sizə geri götürülməyən və qeyd-şərtsiz zəmanət veririk.
Əgər Podratçı həmin vəzifə və öhdəliklərinin lazımi icrasını, habelə Müqaviləyə əməl edilməsini təmin etməyəcəksə, biz Podratçının Müqavilə üzrə öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan istənilən pozuntu (yerinə yetirilməmə) halından irəli gələn bütün zərər, itki və xərcləri (hüquqi ödənişlər və xərclər də daxil olmaqla) öz üzərimizə götürəcəyik və Sifarişçiyə onların əvəzini ödəyəcəyik.
Bu zəmanət Müqavilənin tam hüquqi qüvvəyə mindiyi zaman tam hüquqi qüvvəyə malik olacaq. Əgər bu zəmanətin verilməsi tarixindən bir il ərzində Müqavilə tam hüquqi qüvvəyə malik olmayacaqsa və ya Siz Podratçı ilə Müqavilə bağlanılmasına niyyətinizin olmadığını nümayiş etdirəcəksinizsə, bu zamanətin qüvvəsi itəcək. Bu zəmanətin qüvvədə olma müddəti Müqavilə üzrə Podratçının bütün vəzifə və öhdəliklərinin icrası tam başa çatana qədər davam edəcək, həmin icra tam başa çatandan sonra isə bu zəmanətin qüvvədə olma müddəti bitməklə bizə qaytarılmalı və bununla da bizim sözügedən öhdəliyimiz tamamilə yekunlaşacaq. 
Bu zəmanət vaxtaşırı olaraq Sifarişçi və Podratçı arasında dəyişdirilə və düzəliş edilə bilən Müqaviləyə tətbiq ediləcək və ona əlavə hesab olunacaq. Bununla biz icazəmizi ifadə edirik ki, Sifarişçi və Podratçı arasında hər hansı belə dəyişiklik və ya düzəliş razılaşdırılacağı təqdirdə, onun Podratçı tərəfindən lazımi icrası və ona riayət olunması da bu zəmanətlə eyni ilə əhatə ediləcək. Bu zəmanət üzrə bizim vəzifə və öhdəliklərimizə Sifarişçinin Podratçıya hər hansı vaxt möhləti və ya istənilən digər güzəştin təqdim edilməsi və ya Müqavilə üzrə yerinə yetirilməli işlərin hər hansı dəyişdirilməsi və ya təxirə salınması, və yaxud Müqaviləyə və ya Sifarişçinin və yaxud Podratçının strukturuna (quruluşuna) hər hansı dəyişikliklərin edilməsi, və ya istənilən digər məsələlərdə daxil olmaqla, onlardan bizim məlumatlı olub-olmamağımızdan və ya onlara razılıq verib-verməməyimizdən asılı olmayaraq, xitam verilməyəcək.  

[ad və soyad]
[vəzifə]
[imza]     [möhür] 

Təsisçi (ana müəssisə) xarici hüquqi şəxs olduqda və onun maddi texniki bazası və işlərin icrasına cəlb ediləcək işçiləri Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşdikdə, podratçı tərəfindən həmin resurslardan necə istifadə ediləcəyi barədə təsisçinin (ana müəssisənin) ətraflı arayışı təqdim edilməlidir.   
11. [bookmark: _Toc518049362]Podratçının idarəetmə səriştəsi 
Podratçı fəaliyyətində (a) keyfiyyət, (b) ətraf mühitin mühafizəsi, (c) əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun idarəetmə sisteminə malik olmalıdır. 

Podratçı aşağıda qeyd olunan Beynəlxalq Standartların (BS) tələblərinə uyğunluğunu sübut edən müvafiq sertifikatların sürətini (sertifikatın mötəbərliyini yoxlamaq imkanı verən məlumatları, sertifikatlaşdırıcı qurumun reyestrində sertifikatın qüvvədə olub-olmadığına baxmaq imkanı və s.) təqdim etməlidir:

· İSO 9001 Keyfiyyəti idarəetmə sistemi/Quality management;
· İSO/İEC 17025 sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səriştəliyinə dair
· İSO 14001 Ətraf mühitin İdarəetmə sistemi/Environmental management;
· OHSAS 18001 (İSO45001) Əməyin mühafizəsi və Təhlükəsizliyi /Occupational Health and Safety
12. [bookmark: _Toc518049363]Subpodratçılar və Hüquqi şəxslər birlikləri
Satınalma predmetinin bir hissəsi (işlərin 10%-i və daha çoxu) Podratçının sahib olmadığı xüsusi bilik və təcrübə tələb edən işlər olduqda və həmin işlərin icrası üçün Podratçı tərəfindən subpodratçının cəlb edilməsi nəzərdə tutulduqda, Subpodratçı barədə bütün məlumatlar bu təlimatla müəyyən edilmiş qaydada təqdim etməlidir. 
Podratçı müsabiqədə hüquqi şəxslər birliyi qismində iştirak etdikdə, göstəriciləri fərdi iştirakçıların göstəricilərinin cəmi kimi bütün tələb olunan meyarların 100%-nə uyğun olmaqla yanaşı, birliyin aparıcı tərəfdaşının (lider, operator) göstəriciləri təcrübəyə dair olan meyarların ən azı 40 %-nə, digər fərdi iştirakçıların ayrılıqda göstəriciləri isə qeyd olunan həmin meyarların ən azı 25 %-nə cavab verməlidir.

 “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən
[bookmark: _Toc518049364]Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (Qoşma 1)

31 dekabr 20_____-ci il tarixə

          VÖEN

Mühasibat uçotu subyektinin adı ________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Sahə (fəaliyyət növü)___________________________________________________

Mülkiyyət növü_______________________________________________________

Ünvan_______________________________________________________________ 

Elektron poçt ünvanı___________________________________________________

Ölçü vahidi: min manat
	Bölmə/
Maddə
№-si
	Bölmə/Maddələrin adı
	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si
	Hesabat dövrü üzrə
	Əvvəlki dövr üzrə

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	AKTİVLƏR
	
	 
	 

	1
	Uzunmüddətli aktivlər 
	
	
	

	10
	Qeyri-maddi aktivlər 
	
	
	

	11
	Torpaq, tikili və avadanlıqlar
	
	
	

	12
	İnvestisiya mülkiyyəti 
	
	
	

	13
	Bioloji aktivlər
	
	
	

	14
	Təbii sərvətlər
	
	
	

	15
	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar
	
	
	

	16
	Təxirə salınmış vergi aktivləri
	
	
	

	17
	Uzunmüddətli debitor borcları
	
	
	

	18
	Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
	
	
	

	19
	Sair uzunmüddətli aktivlər 
	
	
	

	 
	CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 
	
	
	

	2
	Qısamüddətli aktivlər
	
	
	

	20
	Ehtiyatlar
	
	
	

	21
	Qısamüddətli debitor borcları
	
	
	

	22
	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
	
	
	

	23
	Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
	
	
	

	24
	Sair qısamüddətli aktivlər 
	
	
	

	 
	CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
	
	
	

	 
	CƏMİ AKTİVLƏR
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
	
	 
	 

	3
	Kapital 
	
	 
	 

	30
	Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital
	
	
	

	31
	Emissiya gəliri
	
	
	

	32
	Geri alınmış kapital (səhmlər)
	
	
	

	33
	Kapital ehtiyatları
	
	
	

	34
	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
	
	
	

	 
	CƏMİ KAPİTAL 
	
	
	

	4
	Uzunmüddətli öhdəliklər
	
	
	

	40
	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
	
	
	

	41
	Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
	
	
	

	42
	Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
	
	
	

	43
	Uzunmüddətli kreditor borcları
	
	
	

	44
	Sair uzunmüddətli öhdəliklər
	
	
	

	 
	CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
	
	
	

	5
	Qısamüddətli öhdəliklər
	
	
	

	50
	Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
	
	
	

	51
	Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
	
	
	

	52
	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
	
	
	

	53
	Qısamüddətli kreditor borcları
	
	
	

	54
	Sair qısamüddətli öhdəliklər
	
	
	

	 
	CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
	
	
	

	 
	CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
	
	
	

	 
	CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
	
	
	






Rəhbər

Baş mühasib                                                            “___” ______________20 	il





“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və 
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən 
[bookmark: _Toc518049365]Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat (Qoşma2)
[bookmark: _Toc518049366](xərclərin xarakteri üzrə)
 31 dekabr 20_____-ci il tarixə

          VÖEN	

Mühasibat uçotu subyektinin adı ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Sahə (fəaliyyət növü)_____________________________________________________ 

Mülkiyyət növü _________________________________________________________ 

Ünvan _________________________________________________________________ 

Elektron poçt ünvanı_____________________________________________________ 

Ölçü vahidi: min manat
	Bölmə (maddə)
və hesab №-si
	
Göstəricilərin adı
	Uçot siyasəti və izahlı qeydin №-si
	Hesabat dövrü üzrə
	Əvvəlki dövr üzrə

	1
	2
	3
	4
	5

	60
	Əsas əməliyyat gəlirləri
	
	
	

	61 və 73
	Sair əməliyyat gəlirləri
	
	
	

	 
	Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)
	
	
	

	 
	Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
	
	
	

	 
	İstifadə edilmiş material ehtiyatları
	
	
	

	 
	İşçi heyəti üzrə xərclər
	
	
	

	 
	Amortizasiya xərcləri
	
	
	

	
	Digər əməliyyat xərcləri
	
	
	

	73 və 61
	Sair əməliyyat xərcləri
	
	
	

	62 və 74
	Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)
	
	
	

	 
	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
	
	
	

	63 və 75
	Maliyyə mənfəəti (zərəri) 
	
	
	

	64 və 76
	Fövqəladə mənfəət (zərər)
	
	
	

	81
	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
	
	
	

	
	Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)
	
	
	

	90
	Mənfəət vergisi
	
	
	

	341
	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	

	
	O cümlədən 
	
	
	

	
	qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	

	
	əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)
	
	
	

	
	Digər məcmu gəlir 
	
	
	

	
	Məcmu gəlir (xalis mənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin cəmi)
	
	
	

	
	O cümlədən 
	
	
	

	
	qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	

	
	əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)
	
	
	





Rəhbər


Baş mühasib                          “_____”   _____________20_____ci il



[bookmark: _Toc518049367]Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat (Qoşma2)
[bookmark: _Toc518049368](xərclərin funksiyaları üzrə)

 31 dekabr 20_____-ci il tarixə

          VÖEN	
          
Mühasibat uçotu subyektinin  adı__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Sahə (fəaliyyət növü)_____________________________________________________ 

Mülkiyyət növü_________________________________________________________

Ünvan_________________________________________________________________

Elektron poçt ünvanı____________________________________________________ 


Ölçü vahidi: min manat
	Bölmə (maddə) və hesab №-si
	
Göstəricilərin adı
	Uçot siyasəti və izahlı qeydin №-si
	Hesabat dövrü üzrə
	Əvvəlki dövr üzrə

	1
	2
	3
	4
	5

	60
	Əsas əməliyyat gəlirləri
	
	
	

	70
	Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
	
	
	

	
	Ümumi mənfəət (zərər)
	
	
	

	61 və 73
	Sair əməliyyat gəlirləri
	
	
	

	71
	Kommersiya xərcləri
	
	
	

	72
	İnzibati xərclər
	
	
	

	73 və 61
	Sair əməliyyat xərcləri
	
	
	

	62 və 74
	Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)
	
	
	

	
	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
	
	
	

	63 və 75
	Maliyyə mənfəəti (zərəri) 
	
	
	

	64 və 76
	Fövqəladə mənfəət (zərər)
	
	
	

	81
	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 
	
	
	

	
	Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)
	
	
	

	90
	Mənfəət vergisi
	
	
	

	341
	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	

	
	O cümlədən 
	
	
	

	
	qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	

	
	əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)
	
	
	

	
	Digər məcmu gəlir 
	
	
	

	
	Məcmu gəlir (xalis mənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin cəmi)
	
	
	

	
	O cümlədən 
	
	
	

	
	qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	

	
	əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)
	
	
	



Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
 MƏLUMAT
	Bölmənin/maddənin №-si
	 
	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si
	Hesabat dövrü üzrə
	Əvvəlki dövr üzrə

	
	Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)
	
	
	

	
	Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
	
	
	

	
	İstifadə edilmiş material ehtiyatları
	
	
	

	
	İşçi heyəti üzrə xərclər
	
	
	

	
	Amortizasiya xərcləri
	
	
	

	
	Digər əməliyyat xərcləri
	
	
	

	
	Cəmi əməliyyat xərcləri 
	
	
	




Rəhbər
Baş mühasib                                                           “_____” _______ 20 _____-ci il                                               

[bookmark: _Toc123127057][bookmark: _Toc534482809]


482

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və 
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
əsasən 
[bookmark: _Toc518049369]Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat (Qoşma 3)
31 dekabr 20_____-ci il tarixə
	                                                               VÖEN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mühasibat uçotu subyektinin  adı___________________________________________________________________________________________

Sahə (fəaliyyət növü)______________________________________________________________________________________________________

Mülkiyyət növü__________________________________________________________________________________________________________

Ünvan__________________________________________________________________________________________________________________

Elektron poçt ünvanı ______________________________________________________________________________________________________










	
	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si
	Ödənilmiş nizamnamə kapitalı
	Emissiya gəliri
	Geri alınmış kapital (səhmlər)
	Kapital ehtiyatları
	Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
	Cəmi

	
	
	
	
	
	Yenidən qiy-mətləndirilmə üzrə ehtiyat
	Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat
	Qanunvericilik üzrə ehtiyat
	Nizam-namə üzrə ehtiyat
	Digər ehtiyatlar

	
	

	Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Əvvəlki hesabat dövründə uçot siyasətində dəyişikliklər və ya
əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Səhvlərin düzəldilməsindən sonra əvvəlki hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Əvvəlki hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapitalın maddələri arasında köçürmələr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sair məcmu gəlir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Əvvəlki hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna qalıq
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hesabat dövründə uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Səhvlərin düzəldilməsindən sonra hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kapitalın maddələri arasında köçürmələr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sair məcmu gəlir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hesabat dövrü üzrə kapitalda
dəyişikliklərin cəmi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hesabat dövrünün sonuna qalıq
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Rəhbər

Baş mühasib                                                                                                          “____”   ___________  20_______-ci il

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və 
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
əsasən 
[bookmark: _Toc518049370]Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (Qoşma 4)
(dolayı metod)
31 dekabr 20_____-ci il tarixə

          VÖEN	

Mühasibat uçotu subyektinin adı_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Sahə (fəaliyyət növü)___________________________________________________ 

Mülkiyyət növü_______________________________________________________ 

Ünvan_______________________________________________________________ 

Elektron poçt ünvanı___________________________________________________ 

                                                                                                   Ölçü vahidi: min manat
	
	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №-si
	Hesabat dövrü üzrə
	Əvvəlki dövr üzrə

	1
	2
	3
	4

	Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti 
	
	
	

	Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər 
	
	
	

	Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
	
	
	

	azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin  payı
	
	
	

	mənfəət vergisi üzrə xərclər
	
	
	

	 amortizasiya xərcləri
	
	
	

	investisiya fəaliyyəti  ilə əlaqədar zərər (mənfəət)
	
	
	

	maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər xərclər (gəlirlər)
	
	
	

	Məzənnə fərqi üzrə xərclər (gəlirlər)
	
	
	

	Faiz xərcləri (gəlirləri)
	
	
	

	Şübhəli debitor borcları üzrə xərclər
	
	
	

	İddia müddəti ötmüş kreditor borclar üzrə gəlirlər
	
	
	

	Sair qeyri-pul əməliyyatları üzrə xərclər (gəlirlər)
	
	
	

	Dövriyyə kapitalındakı dəyişikliklərə qədər əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri
	
	
	

	Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:
	
	
	

	Ehtiyatların azalması (artması)
	
	
	

	əməliyyat debitor borclarının azalması (artması) 
	
	
	

	sair qısamüddətli aktivlərin azalması (artması)
	
	
	

	vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması (azalması) 
	
	
	

	əməliyyat kreditor borclarının artması (azalması)  
	
	
	

	Sair qısamüddətli öhdəliklərin artması (azalması)
	
	
	

	Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi
	
	
	

	Ödənilmiş faizlər
	
	
	

	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
	
	
	

	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri 
	
	
	

	Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 
	
	
	

	Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanılması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);
	
	
	

	digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanılması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);
	
	
	

	digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları; 
	
	
	

	digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
	
	
	

	fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
	
	
	

	fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri; 
	
	
	

	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.
	
	
	

	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 
	
	
	

	Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti 
	
	
	

	səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
	
	
	

	müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	təminatsiz istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
	
	
	

	borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
	
	
	

	məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	dividendlər və  buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

	
	
	

	Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
	
	
	

	Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  
	
	
	

	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) 
	
	
	

	Pul vəsaitlərinin və onların  ekvivalentlərinin hərəkəti 

	bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği
	
	
	

	il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)
	
	
	

	xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri
	
	
	

	bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı
	
	
	



Rəhbər

Baş mühasib                                 “_____”   _____________20_____ci il

[bookmark: _Toc518049371]
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (Qoşma 4)
[bookmark: _Toc518049372](birbaşa metod)

31 dekabr 20_____-ci il tarixə

          VÖEN	

Mühasibat uçotu subyektinin adı_________________________________________ 

______________________________________________________________________

Sahə (fəaliyyət növü)____________________________________________________ 

Mülkiyyət növü________________________________________________________ 

Ünvan________________________________________________________________ 

Elektron poçt ünvanı____________________________________________________ 

                                                                                                   Ölçü vahidi: min manat
	
	Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin №si
	Hesabat dövrü üzrə
	Əvvəlki dövr üzrə

	1
	2
	3
	4

	Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti 
	
	
	

	Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar
	
	
	

	Royaltilər, yığımlar və komisyon haqları üzrə daxilolmalar
	
	
	

	Digər gəlirlərlərdən daxilolmalar
	
	
	

	Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar
	
	
	

	Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar
	
	
	

	İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar ödənişlər
	
	
	

	Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar
	
	
	

	Digər vergilərə görə xaricolmalar
	
	
	

	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan faiz ödənişləri üzrə xaricolmalar
	
	
	

	Digər ödənişlərə görə xaricolmalar
	
	
	

	Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar
	
	
	

	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
	
	
	

	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri 
	
	
	

	Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 
	
	
	

	Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanılması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);
	
	
	

	digər müəssisələrin pay və ya borc alətlərinin və birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi nəzərə alınan və sazişlərin bağlanılması və ya ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş alətlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);
	
	
	

	digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları; 
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları;
	
	
	

	fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
	
	
	

	fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri; 
	
	
	

	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları.
	
	
	

	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 
	
	
	

	Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti 
	
	
	

	səhmlərin və digər kapital alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları
	
	
	

	müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	təminatsiz istiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov kağızlarının buraxılmasından və digər qısamüddətli və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;
	
	
	

	borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları
	
	
	

	məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	dividendlər və  buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
	
	
	

	Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
	
	
	

	Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  
	
	
	

	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) 
	
	
	

	Pul vəsaitlərinin və onların  ekvivalentlərinin hərəkəti 

	bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği
	
	
	

	il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)
	
	
	

	xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri
	
	
	

	bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı
	
	
	



Rəhbər

Baş mühasib                                                  “_____”   _____________20_____ci il
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin standartlaşma sistemi
SOCAR-da aparılan satınalma əməliyyatları iştirakçılarının məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə dair standart
(SOCARSS – 007.2018)


1. Standartlaşmanın məqsədi – SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumlarda, o cümlədən SOCAR-ın iştirakçısı olduğu və SOCAR-la çərçivə sazişi əsasında fəaliyyət göstərən Birgə Müəssisələrdə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə aparılan fəaliyyətdə məsul şəxslərin və məsul struktur bölmələrin məsuliyyətinin müəyyən edilməsi.
2. Standartın tətbiq sahəsi – Bu standart SOCAR-da təşkil olunan və ya SOCAR-ın sifarişçi olduğu layihələrdə aparılan satınalma əməliyyatlarına şamil edilir.
3. Əsas anlayışlar 
Məsul şəxslər – satınalma əməliyyatlarını həyata keçirən aşağıdakı şəxslər:
· Satınalmalar qrupunun tərkibinə daxil olan şəxslər;
· Satınalmanın həyata keçirilməsində, müsabiqəyə dəvət sənədlərinin hazırlanmasına normativ sənədlərə uyğun olaraq, cəlb edilmiş mütəxəssislər, ekspertlər, məsləhətçilər;
· Satınalmalar qrupunun qərarlarına təsir göstərən digər vəzifəli şəxslər;
· Satınalma əməliyyatının istənilən mərhələsində müvafiq qərarların qəbul edilməsinə təsir edən şəxslər.
Məsul struktur bölmələr – SOCAR-da satınalma əməliyyatlarını bütün mərhələlərdə müşayət edən və SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilən struktur bölmələr. 
İdarə etmə qurumu – hazırki standart çərçivəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən və idarə edən , SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilən kollegial orqan.
Nəzarət qurumları – müvafiq hüquq mühafizə orqanları, səlahiyyətləri daxilində Şirkətin auditorları, yoxlayıcılar və SOCAR-ın rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilən digər şəxslər.  
Pozuntu halları – satınalma əməliyyatları çərçivəsində məsul struktur  nümayəndəsi və ya məsul şəxslərin “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və  digər qanunvericilik aktlarına, SOCAR-ın korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın artırılması standartlarına, SOCAR-ın satınalmalara dair normativ sənədlərinə zidd olan qərarları, rəyləri, hərəkət və/və ya hərəkətsizliyi. 
Satınalma əməliyyatlarına təsir edən hərəkət və ya hərəkətsizliklər – Məsul şəxs, və ya məsul struktur bölmələrin nümayəndəsinin ixtisasına aid elə bir rəyi, qərarı, təklifi, tapşırığı, dərkənarı və digər təsir vasitələri ki, satınalma əməliyyatının həyata keçirilməsində iştirakı zamanı satınalma əməliyyatı ilə bağlı qərarın qəbul edilməsinə təsir etsin. 
4. Standartın prinsipləri 
 Fərdilik – bu standarta uyğun olaraq, məsul şəxslər və ya məsul struktur bölmələrin nümayəndələri fərdi olaraq, məsuliyyət daşıyırlar.
Aidiyyət – Hər bir şəxs yalnız ixtisasına və/və ya peşəkar fəaliyyət sahəsinə aid olan qərar, rəy, hərəkət və ya hərəkətsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır. 
Səmərəli Dəyərin əldə edilməsi – Satınalma əməliyyatının iştirakçılarının hərəkət və hərəkətsizliklərinə məsuliyyətlə yanaşmalarını aşılamaq və beləliklə, verilmiş düzgün qərarlar əsasında satınalmalarda Səmərəli Dəyərin əldə edilməsinə nail olmaq. 
Korrupsiyaya qarşı dözümlülük – Satınalma əməliyyatları iştirakçılarını qüvvədə olan qanunvericilik və SOCAR-ın normativ sənədlərilə nəzərdə tutulmuş korrupsiya hallarına yol verməkdən çəkindirmək. 
5. Məsuliyyətin şərtləri – Satınalma əməliyyatlarının bütün iştirakçıları yalnız aşağıdakı qayda və şərtlərlə əməl edilməklə bu standart ilə müəyyən edilmiş məsuliyyət yaradan hərəkətlərin subyekti ola bilərlər:
5.1. Məsul şəxslər və Məsul struktur bölmələrin nümayəndələri:
· Şəxslər struktur bölmə rəhbərləri və qurum rəhbərləri tərəfindən standartla tanış edilməli və standartın tələbləri onlara əvvəlcədən izah etməlidir;
· Bu standart ilə müəyyən olunmuş məsuliyyət növü əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq, aidiyyəti əməkdaşların əmək funksiyalarına, xidmət müqavilələrinin isə şərtlərinə daxil edilməlidir. 
· Bu standart daxil olmaqla, digər SOCAR-da satınalmaları tənzimləyən normativ sənədləri bilmələrinə və bu standartla müəyyən edilmiş qaydalarla tanış edildiyinə dair  aidiyyəti şəxslərin imzalı ifadəsi.
5.2. SOCAR-ın iştirakı ilə yaradılan Birgə Müəssisələri:
Birgə Müəssisələrlə bağlanan Çərçivə Sazişlərində bu standarta uyğun olaraq, öhdəliklər
müəyyən edilmişdir. 
5.3. SOCAR-ın satınalmalarında iştirak edən 3-cü tərəflər:
· Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərində müsabiqə iddiaçılarının bu satndarta uyğun məsuliyyəti müəyyən edilmişdir;
· Kontragentlərlə bağlanan satınalma müqavilələrində hazırki standartın tələb və prinsipləri ilə bağlı qarşı-tərəflərin öhdəliyi, məsuliyyəti müəyyən edilmişdir. 
6. Məsuliyyət yaradan hallar 
SOCAR-ın strukturuna daxil olan qurumlarda nəzarət qurumları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilən aşağıdakı hallar məsuliyyətin yaranmasına səbəb olur:
6.1. Dövlət Satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun və digər qanunvericilik aktlarının pozulması;
6.2. SOCAR-ın satınalmaların təşkili və idarə olunması haqqında normativ sənədlərin pozulması;
6.3. Korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın artırılması üzrə standartların tələblərin pozulması.
7. Məsuliyyətin kateqoriyaları 
7.1. Məsul şəxslərin bu standarta uyğun olaraq, məsuliyyəti yarandığı halda məsuliyyətin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı hallar nəzərə alınır:
7.1.1. SOCAR-ın işgüzar nüfuzuna zərər vurulması;
7.1.2. Satınalma əməliyyatlarında “Səmərəli Dəyərin” əldə olunmaması və satınalma predmeti ilə münasibətdə əhəmiyyətli dərəcədə zərərin vurulması;
7.1.3. Satınalma predmeti ilə münasibətdə müəyyən zərərin vurulması və həmin zərərin qiymətləndirilməsinin mümkün olması. 
7.2. Bu bəndə uyğun olaraq, qiymətləndirilmə İdarəetmə qurumu tərəfindən həyata keçirilir.
7.3. İdarəetmə qurumu qiymətləndirmə nəticələrini müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilən Məsul quruma tədqim edir. 
8. Məsuliyyətin yaranmasının nəticələri  
8. 
İdarəetmə qurumu tərəfindən məsuliyyət müvafiq qaydada qiymətləndirildikdən sonra nəticələr SOCAR-ın prezidentinin əmri ilə müəyyən edilən Məsul quruma təqdim edilir və Məsul qurum tərəfindən aşağıdakı qərarlardan biri qəbul olunur: 
8.1. SOCAR-ın işgüzar nüfuzuna zərər vurulduqda və/və ya satınalan təşkilata əhəmiyyətli dərəcədə maddi zərər vurulduqda – qanunvericiliyə uyğun olaraq, məsələyə hüquqi qiymət verilməsi məqsədilə işin materiallarının aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilməsi ilə bağlı SOCAR-ın prezidentinə təkliflər verir.
8.2. Pozuntu halları nəticəsində SOCAR-a dəymiş zərər tərəflərin razılığı ilə məsul şəxs tərəfindən ödənildiyi təqdirdə - məsul şəxslə münasibətdə əmək qanunvericiliyinə uyğun intizam tədbirinin görülməsi məqsədi ilə işəgötürən qarşısında məsələ qaldırır.
8.3. Məsul şəxsin SOCAR-da təşkil olunan satınalma əməliyyatlarından müəyyən müddətə uzaqlaşdırılması və ya əmək qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərin görülməsi üçün işəgötürən qarşısında məsələ qaldırır.
9. SOCAR-ın iştirakçsı olduğu Birgə Müəssisələrin SOCAR-da təşkil olunan satınalma əməliyyatlarında məsuliyyəti 
SOCAR-ın iştirakı ilə təsis edilmiş Birgə Müəssisələr SOCAR-a aid layihələr üzrə sifarişləri icra edərkən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, SOCAR satınalmalara dair normativ sənədlərinin və hazırki standartın tələblərinə əməl etməlidirlər.
Birgə Müəssisələr SOCAR-ın aidiyyəti qurumları tərəfindən vaxtaşırı Birgə Müəssisənin fəaliyyətinin audit olunmasına dair SOCAR-a razılıq bəyan etməlidirlər.
10. 3-cü tərəflərin məsuliyyəti
SOCAR-la satınalma münasibətlərində olan və ya belə münasibətlərə dolayısı təsiri olan 3-cü tərəflər qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və təsdiq ediyi beynəlxlaq Konvensiyalara, SOCAR-ın Satınalmalar Siyasətinə və normativ sənədlərə ciddi əməl etməlidirlər.
SOCAR-ın satınalmalar əməliyyatlarında iştirak edən malgöndərənlər (podratçılar) qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun və şəffaf fəaliyyət göstərməlidirlər, zərurət olduqda SOCAR-la bağlı əməliyyatların qüvvədə olan qanunvericiliyin, qeyd olunan normativ və beynəlxalq sənədlərin tələblərinə əməl olunması vəziyyətinin SOCAR-ın və/ və ya dövlət qurumları tərəfindən yoxlanılması üçün  razılıq bəyan etməlidirlər.
11. Hərəkət və ya hərəkətsizliyin məsuliyyət yaratmasını aradan qaldıran hallar
Aşağıdakı hallarda məsuliyyəti yaranmır:
11.1. Məsul şəxslər və/ və ya məsul struktur bölmələrin nümayəndəsi pozuntu halının yaranmasına səbəb olan hərəkət və ya hərəkətsizlikdə iştirak etməyib və ya bu barədə xüsusi rəyi var.
11.2. Məsuliyyət yaradan halın əmələ gəlməsi şəxsin ixtisası ilə bağlı olmadıqda. 



















    3. Satınalma müqaviləsinin bağlanması

4. Müqavilənin icra edilməsi
5. Təminatın geri qaytarılması
1.Müsabiqənin qalibi (podratçı)
2. Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatın təqdim edilməsi
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